SPS priedas Nr. 15

PASLAUGŲ GRAFIKAS IR PINIGŲ SRAUTŲ PROGNOZĖ

(......-...-...)

Objekto pavadinimas:

Sutartis Nr. S-....... (pasirašyta 2025-....-....).

Sutarties pavadinimas:

Paslaugų teikimo pradžia: ............-.....-....

Paslaugų teikimo pabaiga: ............-.....-....

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas pagal techninę specifikaciją | Paslaugas atliks (Tiekėjas/ ūkio subjektų grupės partneris/ subtiekėjas) | Paslaugų kaina, Eur (be PVM) | Pradžia | Pabaiga | Metai | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Mėnuo | Kovas |  |  |  | Balandis |  |  |  | Gegužė |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Savaitė | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Projektinių pasiūlymų rengimo etapai |  |  | 2025- | 2025- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Statybinių inžinerinių geodezinių ir geologinių bei kitų tyrinėjimų atlikimas pagal techninės specifikacijos reikalavimus | UAB “Tiekėjas“ | xxx Eur be PVM. | 2025-01-09 | 2025-01-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Projektinių pasiūlymų parengimas ir pateikimas VIA LIETUVA peržiūrai |  | xxx Eur be PVM. | 2025-01-16 | 2025-01-27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Kelių saugumo audito atlikimas (organizuoja AB VIA LIETUVA) |  | xxx Eur be PVM. | 2025-01-23 | 2025-01-27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą |  | xxx Eur be PVM. | 2025-01-31 | 2025-02-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Projektinių pasiūlymų parengimas ir pateikimas AB „Via Lietuva“ peržiūrai |  | xxx Eur be PVM. | 2025-02-06 | 2025-02-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Projekto pristatymas Kelių ir kelio statinių koordinavimo komisijai |  | xxx Eur be PVM. | 2025-02-15 | 2025-02-24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Statybą leidžiančio dokumento gavimas (kai tai yra būtina teisės aktų nustatyta tvarka) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viso | Planas, Eur |  | xxx Eur be PVM. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PASTABOS:

- Paslaugų grafiko formoje užpildyta informacija yra pavyzdinė, siekiant Tiekėjui suteikti aiškumo dėl grafiko pildymo.

- Paslaugų grafike turi būti pateikta detali informacija apie tai, kokias paslaugas pagal Techninę specifikaciją (fizine ir finansine išraiška) planuoja atlikti tiekėjas, jo subtiekėjai, o tiekėjų grupės atveju – atsakingas partneris, kiti partneriai ir subtiekėjai. Informacija turi atitikti tiekėjo pateiktame pasiūlyme nurodytus duomenis ir apimtis.

_____________________________		________	         __________________

(įgalioto asmens pareigos)		                    (parašas)	              (vardas ir pavardė)