Vilnius, 2025

Reikalavimai pirkimo objektui

Išmaniojo virtualaus asistento / pokalbių roboto VĮ Registrų centro darbuotojams ir klientams kūrimo ir diegimo paslaugos

Turinys

1.	Sąvokos ir sutrumpinimai	3

2.	Paslaugų teikimo tikslas ir uždaviniai	4

2.1.	Perkamų paslaugų tikslas	4

2.2.	Pirkimo objektas	4

2.3.	Perkamų paslaugų rezultatas ir uždaviniai	4

3.	Esamos būsenos aprašymas	6

3.1.	Būsena ir problematika	6

3.2.	Užklausų statistika	6

3.3.	RC administracinės paslaugos	6

3.4.	Aktuali IT aplinka	8

3.4.1.	Eksploatuojamos IS	8

3.4.2.	Vykdomi susiję IT projektai	8

3.4.3.	PVS projektas	8

3.4.4.	RC WEB ir Savitarna	9

3.4.5.	DI autonominis įrankis „Avaya“ telefonijos sistemai	9

4.	Siekiamos būsenos aprašymas	10

4.1.	DI sprendimo paskirtis ir uždaviniai	10

5.	DI SPRENDINIO architektūra	12

5.1.	DI sprendinio kontekstas	12

5.2.	DI sprendinio konteinerių diagrama	13

6.	REIKALAVIMAI DI SPRENDIMUI	15

6.1.	Bendri reikalavimai	15

6.2.	ŽB reikalavimai	15

6.3.	DI sprendinio funkciniai reikalavimai	16

6.3.1.	Reikalavimai administravimui	16

6.3.2.	Reikalavimai pokalbių robotui (RC darbuotojams)	17

6.3.3.	Reikalavimai pokalbių robotui (RC klientams)	17

6.3.4.	Reikalavimai statistikai ir ataskaitoms	17

7.	DI sprendimo nefunkciniai reikalavimai	19

7.1.	Bendri reikalavimai	19

7.2.	Reikalavimai saugumui	19

7.3.	Papildomi asmens duomenų apsaugos reikalavimai	18

7.4.	Reikalavimai licencijoms	20

8.	Reikalavimai Paslaugų teikimui	22

8.1.	Reikalavimai RPO įgyvendinimui	22

8.2.	Reikalavimai Paslaugų teikimo valdymui	22

8.3.	Reikalavimai sprendimo derinimui	23

8.4.	Reikalavimai dokumentacijai	24

8.5.	Reikalavimai testavimui	24

8.6.	Reikalavimai mokymams	24

8.7.	Reikalavimai garantinei priežiūrai	25

9.	DI sprendimo panaudos atvejų diagramos	27

9.1.	Kliento užklausos internetu vykdymas	27

9.2.	Kliento užklausos internetu įvykdymas, perduodant pokalbį RC KA darbuotojui	30

9.3.	RC KA darbuotojo užklausos įvykdymas	32

9.4.	DI administravimas	34

Sąvokos ir sutrumpinimai

Reikalavimai pirkimo objektui (toliau – RPO) naudojamos sąvokos ir sutrumpinimai pateikti 1 lentelė. Naudojamos sąvokos ir sutrumpinimai.

1 lentelė. Naudojamos sąvokos ir sutrumpinimai

| Sutrumpinimai / sąvokos | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| API | Atvirųjų taikomųjų programų sąsajos (angl. Application Programming Interfaces) |
| „Confluence“ | RC vidinėje infrastruktūroje įdiegtas (angl. on–premise) ir naudojamas „Atlassian“ produktas, skirtas informacijai centralizuotai valdyti. |
| RC darbuotojai | RC dirbantys žmonės |
| DI | Dirbtinis intelektas |
| DI administratorius | Sistemos naudotojas, kuris administruoja sistemą, vykdo naudotojų teisių priskyrimą, duomenų resursų paruošimą ir paruoštų duomenų priskyrimą naudotojų grupėms ir kitas administracines veiklas |
| DI sprendimas | Natūralios kalbos apdorojimo sprendimais paremta autonominių įrankių sistema, susidedanti iš išmanių virtualių asistentų (kitaip, pokalbių robotų) RC darbuotojams bei RC klientams, siekiant optimizuoti administracinių paslaugų procesus |
| E. pristatymas | Elektroninių pranešimų ir dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims informacinė sistema |
| ES | Europos Sąjunga |
| IRT | Informacinės ir ryšių technologijos |
| IT | Informacinės technologijos |
| IVR | Interaktyvus balso atsakiklis |
| KAC | Klientų aptarnavimo centras |
| KA | Klientų aptarnavimas |
| NKS | Nuotolinio konsultavimo skyrius |
| LLM | Didieji kalbos modeliai |
| LR | Lietuvos Respublika |
| NLP | Natūralios kalbos apdorojimas |
| NPS | Klientų lojalumo ir pasitenkinimo rodiklis (angl. Net Promoter Score) |
| Tiekėjas | DI sprendimo sukūrimo ir įdiegimo paslaugų teikėjas |
| Projektas | RC klientų, administracinių paslaugų inicijavimo ir užsakymo procesų skaitmeninimas, pasitelkiant pažangius dirbtinio intelekto sprendimus siekiant užtikrinti teikiamų paslaugų prieinamumą ir efektyvumą |
| PVS | Ryšių su klientais palaikymo ir paslaugų valdymo sistema |
| RAG asistentas | RAG (angl. Retrieval-Augmented Generation) - specifinis dirbtinio intelekto metodas, skirtas pagerinti teksto generavimo tikslumą ir LLM (angl. Large Language Model) modelio konteksto suvokimą. |
| RC | Valstybės įmonė Registrų centras, Paslaugų užsakovas |
| RPO | Reikalavimai pirkimo objektui |
| Savitarna | RC Savitarnos portalas |
| RC WEB | RC tinklapis |
| ŽB | Žinių bazė, kitaip tariant, informacijos saugykla, yra pagrindinis resursas, kuriuo remiasi virtualūs asistentai mokydamiesi, formuodami atsakymus RC darbuotojams ir klientams. Šis komponentas apima įvairius informacijų šaltinius ir struktūrizuotus duomenis, kurie leidžia virtualiems asistentams efektyviai interpretuoti informaciją, analizuoti situacijas ir teikti tikslius bei pagrįstus atsakymus, užtikrinant sklandų ir greitą procesų vykdymą. |

Paslaugų teikimo tikslas ir uždaviniai

Perkančioji organizacija – VĮ Registrų centras (toliau – RC), juridinio asmens kodas – 124110246, adresas – Studentų g. 39, LT–08106, Vilnius, telefonas – +370 5 268 8262, el. p. – info@registrucentras.lt

Šioje paslaugų pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje (toliau – RPO) pateikiami reikalavimai, pagal kuriuos turi būti įdiegtas DI sprendimas.

RPO pateikiama informacija apie teisės aktus ir standartus, kuriais turi vadovautis Tiekėjas, įdiegdamas DI sprendimą.

Perkamų paslaugų tikslas

Perkamų paslaugų tikslas – skaitmenizuoti, supaprastinti ir efektyvinti administracinių paslaugų teikimą, bei užtikrinti visiems prieinamas paslaugas.

Projekto metu turi būti įdiegta LLM paremta duomenų iš vidinių ir išorinių šaltinių, registrų ir informacinių sistemų ŽB bei virtualių asistentų (kitaip, pokalbių robotų) sistema, susidedanti iš 2 komponentų (toliau – DI sprendimas):

Pokalbių robotas RC darbuotojams;

Pokalbių robotas RC klientams.

Pirkimo objektas

Šio Pirkimo objektas yra:

DI sprendimo, veikiančio debesijos programinio sprendimo (angl. SaaS) pagrindu, kūrimo, modifikavimo, duomenų mainų įgyvendinimo, adaptuojant DI sprendimą pagal RC poreikius, įdiegimo eksploatacinėje aplinkoje ir Projekto valdymo paslaugos (toliau bendrai vadinama DI sprendimo sukūrimo ir įdiegimo paslauga) šiame RPO apibrėžta apimtimi.

LLM paremtos duomenų iš vidinių ir išorinių šaltinių, registrų ir informacinių sistemų ŽB įdiegimas.

12 mėn. DI sprendimo palaikymo paslaugos, apimant garantinės priežiūros ir konsultavimo dėl įdiegtų funkcionalumų paslaugas šiame RPO apibrėžta apimtimi bei suteikiant ne mažiau nei 355 RC pokalbių roboto vidiniams naudotojams bei ne mažiau nei 5 DI sprendimo administratoriams prieigą prie DI sprendinio su šiame RPO apibrėžtu funkcionalumu. Jei DI sprendimui eksploatuoti reikalinga licencijų nuoma (angl. licence subscription), tai turi būti įskaičiuota į Tiekėjo pateiktą pasiūlymą.

12 mėn. garantinės paslaugos, kurių pradžia laikoma DI sprendimo priėmimo – perdavimo akto pasirašymo diena.

Į pirkimo objektą nėra įtrauktos integracijų kūrimo ir įdiegimo paslaugos, kurios bus reikalingos kitose integruojamose sistemose.

Perkamų paslaugų rezultatas ir uždaviniai

Perkamų paslaugų rezultatas – įdiegta LLM paremta duomenų iš vidinių ir išorinių šaltinių, registrų ir informacinių sistemų ŽB bei su RC suderintas, įdiegtas ir gamybinėje aplinkoje eksploatuojamas DI sprendimas.

Sutarties įgyvendinimo metu turi būti įvykdyti šie uždaviniai:

Detali poreikių ir reikalavimų analizė;

Projektavimas ir techninės architektūros parengimas, apimant projektinės dokumentacijos parengimą;

DI sprendimo sukūrimo paslauga;

Vidiniai ir priėmimo testavimai (pagal RC ir tiekėjo suderintą planą ir scenarijus);

DI sprendimo mokymai naudotojams;

Garantinė priežiūra ir palaikymas.

Esamos būsenos aprašymas

Būsena ir problematika

Šiuo metu RC yra perteklinis klientų kreipinių kiekis skirtingais kanalais dėl teikiamų RC paslaugų. Įvardinta problema atsiranda dėl skaitmenizavimo RC veikloje trūkumo, dėl to dalis su RC klientų konsultavimu susijusių veiklos procesų šiuo metu yra atliekami rankiniu būdu. Atitinkamai paslaugų inicijavimo procesas, informacijos surinkimas ir užsakymo procesas yra ilgai trunkantis, sudėtingas ir nepatogus, Savitarnoje nenumatytas sistemos pritaikymas asmenims su specialiaisiais poreikiais bei IRT raštingumo neturintiems asmenims (sudėtinga informacijos apie paslaugas paieška ir painus kliento kelias). Klientai negalėdami lengvai ir greitai užsisakyti paslaugų vyksta į padalinius arba skambina į skambučių aptarnavimo centrą. Skambučių centras yra apkraunamas trivialiais, pasikartojančiais ir pertekliniais skambučiais (klientas negauna atsakymo pirmojo skambučio metu, įvairūs darbuotojai gauna nefunkcinių užduočių tam, kad galėtų pateikti atsakymą klientui). Identifikuotos ir kitos problemos – bendros RC ŽB nebuvimas, labai ilgai užtrunkantis naujo darbuotojo paruošimas iki kol jis geba kokybiškai aptarnauti klientą ir teikti informaciją dėl RC paslaugų, nutolusiuose regionuose etatų trūkumas padaliniuose, pilnas paslaugų prieinamumas Savitarnoje yra tik lietuvių kalba, ribotas RC darbo laikas.

Dėl įvardintų problemų RC savo teikiamų paslaugų gavėjams negali pasiūlyti jų poreikius atitinkančių bei lengvai prieinamų elektroninių paslaugų, taip pat sudėtinga nustatyti tobulintinas sritis ir reaguoti į esamą situaciją ar problemas, susijusias su paslaugų teikimu. Aktualūs ir vis augantys RC klientų lūkesčiai paslaugoms ir jų kokybei. RC klientai tikisi gauti prieinamas, efektyvias, patogias ir patirtį gerinančias paslaugas.

Užklausų statistika

1 iliustracija. Gautų prašymų ir užklausų kiekiai 2023 m. (šaltinis: RC)

RC administracinės paslaugos

RC teikia šias su Projektu susijusias administracines paslaugas:

Antstolių informacinės sistemos duomenų teikimas PASA00689;

Daiktinių teisių registravimas Nekilnojamojo turto registre PASA00237;

Duomenų Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje įrašymas ir anuliavimas PASA01034;

E. pristatymo sistemos duomenų teikimas PASA00861;

E. sveikatos informacinės sistemos duomenų teikimas PASA00542;

Elektroninių siuntų pristatymas PASV00005;

Gyvenamosios vietos deklaravimas internetu PASA00506;

Įgaliojimų registro duomenų ir informacijos teikimas PASA00364;

Įgaliojimų registro objektų registravimas PASA00876;

Įmonių dovanojimo, pirkimo–pardavimo ir nuomos sutarčių registravimas Nekilnojamojo turto registre PASA00389;

Išankstinės pacientų registracijos informacinės sistemos duomenų teikimas PASA00906;

Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos duomenų teikimas PASA00136;

Juridinių asmenų registro duomenų, informacijos, dokumentų ir (arba) jų kopijų teikimas PASA01017;

Juridinių asmenų registro objektų registravimas PASA00249;

Juridinių faktų registravimas Nekilnojamojo turto registre PASA00384;

Kompetentingų institucijų tvarkomų jungtinių duomenų apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją prašymo išdavimas PASA00202;

Lietuvos Respublikos adresų registro duomenų, informacijos, dokumentų ir (arba) jų kopijų teikimas PASA00881;

Lietuvos Respublikos adresų registro objektų registravimas PASA00073;

Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų ir informacijos teikimas PASA00780;

Lietuvos Respublikos gyventojų registro objektų registravimas PASA00519;

Metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, metinės ataskaitos teikimas Juridinių asmenų registrui PASA00737;

Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacinės sistemos duomenų teikimas PASA00280;

Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymas į Nekilnojamojo turto kadastrą ar įrašytų duomenų pakeitimas PASA00330;

Nekilnojamojo turto registro ir Nekilnojamojo turto kadastro duomenų, informacijos, dokumentų ir (arba) jų kopijų teikimas PASA00663;

Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro duomenų ir informacijos teikimas PASA00185;

Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro objektų registravimas PASA00841;

Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos duomenų teikimas PASA00085;

Sutarčių ir teisių suvaržymų registro duomenų ir registrui pateiktų dokumentų kopijų teikimas PASA00124;

Sutarčių ir teisių suvaržymų registro objektų registravimas PASA00094;

Teisinės pagalbos paslaugų informacinės sistemos duomenų teikimas PASA00750;

Testamentų registro duomenų ir informacijos teikimas PASA00879;

Testamentų registro objektų registravimas PASA00423;

Turto arešto aktų registro duomenų ir informacijos teikimas PASA00495;

Turto arešto aktų registro objektų registravimas PASA00953;

Vedybų sutarčių registro duomenų, informacijos, dokumentų ir (arba) jų kopijų teikimas PASA00470;

Vedybų sutarčių registro objektų registravimas PASA00761;;

Viešų pranešimų priėmimas ir paskelbimas elektroniniame leidinyje PASA00784;

Licencijų informacinės sistemos duomenų teikimas PAS1418

Administracinė paslauga „Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinės sistemos duomenų teikimas“.

Aktuali IT aplinka

Eksploatuojamos IS

Esamos pagrindinės RC sistemos, per kurias yra aptarnaujami RC klientai, yra:

Paslaugų apskaitos sistema (PAS) – sukurta vidinių RC resursų ir skirta klientų:

  - Suteiktų konsultacijų fiksavimui;

  - Užsakymų registravimui ir dokumentų priėmimui;

  - Apmokėjimų vykdymui;

  - Darbų paskirstymui ir jų eigos fiksavimui;

  - Popierinių dokumentų išdavimo proceso vykdymui;

  - Sąskaitų / pažymų išrašymui.

„Confluence“ – vidinė darbuotojų žinių biblioteka, kurioje pateikiama informacija apie paslaugas, konkrečius klausimus ir kitas su Klientų aptarnavimu susijusias temas. Bibliotekoje talpinama ir saugoma informacija padeda RC darbuotojams įgyti žinių, kurių jie neturi ir kurių reikia klientų užklausoms išspręsti.

„Microsoft SharePoint“ – vidinė dokumentų saugykla, kurioje darbuotojai laiko/ dalinasi svarbiais dokumentais organizacijos viduje.

Vykdomi susiję IT projektai

PVS projektas

RC planuojama sukurti Ryšių su klientais palaikymo ir paslaugų valdymo sistemą (toliau – PVS), kuri kaups ir apjungs svarbiausią informaciją apie klientus vienoje vietoje bei lengvai valdys užduotis įmonės viduje. Pagrindiniai funkcionalumai yra šie:

Duomenų apie klientus tvarkymas;

Teikiamų paslaugų informacijos ir vykdymo valdymas;

Duomenų mainai su kitomis IS;

Vidinių užduočių valdymas;

Dokumentų, susijusių su klientų aptarnavimu ir paslaugų teikimu, tvarkymas ir saugojimas;

Ataskaitų generavimas;

Naudotojų veiksmų administravimas.

CRM planuojama įdiegti iki 2026 m. pabaigos.

RC WEB ir Savitarna

Planuojama, kad naujoji RC Savitarna apims šiuos esminius funkcionalumus:

Asmeninės paskyros informacijos peržiūrą ir redagavimą tik nesutartiniams klientams;

Paslaugų užsakymą bei apmokėjimą;

Užsakymų statusų stebėjimą;

Pažymų užsakymą ir gavimą;

PVM SF gavimą.

Kartu projekto imtyje planuojama atnaujinti RC WEB, atsižvelgiant į šiuolaikinius struktūros ir dizaino standartus bei įdiegiant patogią turinio valdymo sistemą svetainės administravimui.

Projektą planuojama baigti iki 2025 m. balandžio mėn.

DI autonominis įrankis „Avaya“ telefonijos sistemai

NLP sprendimais paremtas autonominis įrankis, integruotas į jau naudojamą Avaya telefonijos sistemą. Autonominis įrankis bus skirtas:

Teikti informaciją telefonu klientams apie užsakytų paslaugų statusą (lietuvių ir anglų kalbomis);

Vykdyti pokalbio transkripciją originalo kalba (lietuvių ar anglų kalbomis, transkripcija anglų kalba realiuoju laiku verčiama į lietuvių kalbą, RC darbuotojas mato transkripcijas abejomis kalbomis);

Teikti įvykusio pokalbio santrauką;

Sufleruoti Realiu laiku konsultantui atsakymus iš ŽB (Žinių bazėje esančia informacija taip pat naudosis ir pokalbių robotai skirti klientams bei darbuotojams);

Atlikti įvykusio skambučio tarp darbuotojo ir kliento vertinimą pagal RC pateiktą vertinimo formą;

Klasifikuoti pokalbių transkripcijas į kategorijas pagal jų turinį ar skambinusių klientų duomenis, užtikrinant patogią transkripcijų paiešką pagal šiuos parametrus.

Siekiamos būsenos aprašymas

DI sprendimo paskirtis ir uždaviniai

Pagrindinė DI sprendimo paskirtis – įdiegti pokalbių robotus/ asistentus, kurie atsako į kliento klausimus, naudodamiesi informaciją iš ŽB bei (klientams – bendra informacija, RC darbuotojams – bendra ir specializuota).

Projekto metu turi būti įdiegtas DI sprendimas, susidedantis iš šių pagrindinių, komponentų:

Asistentas RC darbuotojams. Šis pokalbių robotas turi būti LLM paremtas asistentas, leidžiantis pasiekti informaciją esančią ŽB, suformuotą iš vidinių šaltinių ir sistemų suformuotą ŽB. Jį pasiekti turi būti galima teksto ir balso įvestimis lietuvių kalba.  Tam, kad būtų įdiegtas išmanusis virtualus asistentas/pokalbių robotas RC darbuotojų administracinių paslaugų procesų skaitmeninimui ir optimizavimui, būtina:

  - Pritaikyti LLM, tinkamą su administracinėmis paslaugomis susijusioms užklausoms apdoroti;

  - Užtikrinti, kad asistentas turėtų prieigą prie ŽB ar kitų duomenų šaltinių ir galėtų iš jų gauti informaciją;

  - Įdiegti teksto ir balso įvesties realaus laiko naudotojo sąsajas, pokalbių langą, kuriame naudotojai galėtų pateikti užklausas balsu ir tekstu, o pokalbių robotas – pateiktų atsakymus tekstu, balsu.

  - Pateikti užklausas ir gauti realiuoju laiku atsakymus į su RC teikiamomis administracinėmis paslaugomis ir jų vykdymu susijusius klausimus, patikslinimus, pavyzdžius ir kito pobūdžio pagalbinę aprašomąją informaciją;

Asistentas RC klientams. Šis pokalbių robotas, padeda naviguoti sistemose, kad naudotojai galėtų lengvai, paprastai ir be trukdžių rasti ir užsisakyti reikalingas paslaugas. Tai turi būti LLM paremtas RC WEB ir Savitarnos įskiepis, pasiekiamas teksto ir balso įvestimis (lietuvių ir anglų kalbomis). Konsultacijos per pokalbių roboto sąsają teikiamos visiems RC klientams, kurie apsilanko RC WEB arba prisijungia prie RC Savitarnos. Lankytojams pateikiamas įskiepis, kuriame naudotojai turi galėti pateikti klausimus pokalbių robotui tekstu arba balsu lietuvių ar anglų kalbomis, o negavus reikiamo atsakymo lankytojams būtų galimybė susijungti su RC darbuotoju susirašinėjimams. Tam, kad būtų įdiegtas asistentas (išplėstinis pokalbių robotas) RC klientams, būtina:

  - Įdiegti LLM pagrįstą RC WEB ir Savitarnos įskiepį, leidžiantį įvesti tekstą ir balsą;

  - Integruoti įskiepį į esamą RC sistemų infrastruktūrą;

  - Atlikti DI pokalbio roboto integraciją su jau RC naudojama telefonijos sistema, skirtą klientų aptarnavimui;

  - Įdiegti intuityvias naudotojo sąsajas, skirtas teksto ir balso sąveikai RC WEB ir Savitarnoje;

  - Nuskaityti informaciją apie paslaugas (angl. text to speech) naudotojams su negalia ar IRT raštingumo neturintiems asmenims.

  - Įdiegti pokalbių analizės ir vertinimo sistemą, apimanti statistikos analizę įvairiais pjūviais. Klientui gavus atsakymą ir nebetęsiant pokalbio, suteikiama galimybė įvertinti bendravimo kokybę ir pateikti atsiliepimą.

  - Įgalinti atlikti balso transkripciją (angl. speech to text) ir atvirkščiai (angl. text to speech). Text to Speech technologija naudojama automatiniam tekstinės informacijos konvertavimui į garsinį atsakymą teikiant informaciją klientams:

DI paruošto atsakymo perskaitymui klientui (išmanaus asistento klientams paruošto atsakymo įgarsinimas);

Kliento užklausos pateikimą balsu išmaniam asistentui, kai klientas turi regos ar skaitymo sutrikimų;

Sukonfigūruoti pokalbių robotą, kad WEB ir Savitarnoje klientas gautų atsakymus į pateiktas užklausas.

DI SPRENDINIO architektūra

DI sprendinio kontekstas

Sistemos konteksto diagrama aprašo RC klientų aptarnavimo DI sistemą ir su ja sąveikaujančias sistemas bei pagrindines naudotojų grupes.

2 iliustracija. Koncepcinė sistemos konteksto diagrama

Pagrindiniai elementai:

Naudotojai (angl. Persons):

  - DI administratorius – administruoja sistemą.

  - RC darbuotojas – naudoja DI sistemą, kad gautų informaciją ir aptarnautų klientus.

  - RC klientas – klientai pateikiantys užklausas per RC WEB ir Savitarną.

DI sistema – sistema, sudaryta iš pokalbių roboto RC klientams, pokalbių roboto RC darbuotojams ir ŽB. Ji užtikrina užklausų aptarnavimą ir naudoja duomenis iš kitų sistemų.

RC statinės informacijos duomenų sistemos – tai su DI sprendiniu, susietos RC sistemos: „Confluence“, „Microsoft SharePoint“, RC WEB, Savitarnoje esanti informacija bei PVS, su kuriomis DI sprendimas bus susietas per API.

Darbuotojo–kliento susirašinėjimo langas – tiesioginio darbuotojo bendravimo su klientu sisteminė vieta (klientui suteikiant galimybę bendrauti su RC darbuotoju, jeigu pokalbių roboto atsakymai netenkino kliento).

DI sprendinio konteinerių diagrama

3 iliustracija. Koncepcinė sistemos konteinerių diagrama

DI sprendinį sudaro šie funkciniai komponentai:

Administravimo komponentai:

  - DI administratoriaus interneto sąsaja – skirta visos sistemos naudotojų ir procesų administravimui. Sąsajos funkcionalumai gali būti įgyvendinti vienoje sąsajoje ar keliose atskirose sąsajose.

  - Administravimo modulis – skirtas valdyti administravimo procesų logikai, kad visi Administravimo sąsajoje esantys duomenys/nustatymai būtų išsaugoti Konfigūracijų ir procesų vykdymo koordinavimo duomenų bazėje.

RC darbuotojams skirtas komponentas:

  - RC KA darbuotojo sąsaja – skirta RC Klientų darbuotojams ir integruota į tokias kasdieninėje veikloje naudojamas programas kaip, MS Teams, „Microsoft SharePoint“ ar „Confluence“.

Statiniai duomenų ir procesų koordinavimo komponentais:

  - Statinių duomenų paruošimo modulis – skirtas valdyti duomenų importavimą iš įvairių RC žinių saugojimo duomenų bazių bei saugyklų, ir jų surinkimą į vientisą ŽB bei jų paruošimą duomenų indeksavimui LLM. Importavimas vykdomas periodiškai automatiniu būdu.

Statinių duomenų valdymo modulis – skirtas RC ŽB duomenų indeksavimo valdymui. Indeksavimas vykdomas paimant duomenis/dokumentus iš ŽB ir juos nusiunčiant į LLM indeksavimo servisą. Indeksavimas vykdomas periodiškai automatiniu būdu.

DI valdymo modulis – modulis valdantis LLM modelius, RAG asistentus, dokumentų/duomenų indeksus, užklausų, skirtų LLM modelių analizę ir jų atsakymų parengimą, taip pat išvertimą angliško teksto į lietuvių kalbą, bei lietuvių kalbos vertimą į anglų kalbą. Šis modulis gali naudoti išorines arba vidines LLM sistemas.

Interneto svetainės pokalbių komponentai:

  - Interneto svetainės pokalbių roboto valdiklis – pokalbių roboto valdiklis (angl. widget), kuris diegiamas į RC WEB, Savitarną, skirtas klientams.

  - Interneto svetainės pokalbių valdymo modulis – skirtas valdyti klientų užklausas/pokalbius vykdomus per interneto svetainės pokalbių roboto valdiklį.

  - Teksto ir balso konvertavimo modulis – skirtas transkribuoti balsu pateiktas užklausas į tekstą (angl. speech–to–text) bei atlikti teksto į kalbą sintezę (angl. text–to–speech).

Klientų atsakymų valdymo modulis gali generuoti arba pasirinkti iš anksto paruoštų atsakymų, kurie geriausiai atitinka klientų poreikius. Tai apima tiek automatizuotus atsakymus, tiek pagalbą, kai reikia žmogaus įsikišimo. Šis modulis gali užtikrinti, kad pokalbis su klientu būtų nuoseklus ir svarbiausi klientų klausimai ar problemos būtų tinkamai sekami bei išspręsti, atsižvelgiant į visą pokalbio kontekstą.

Kokybės valdymo modulis – skirtas analizuoti ir vertinti tekstu ir balsu vykdomų pokalbių kokybę, bei atlikti kiekybinę analizę.

Duomenų bazės:

  - Pokalbių išsaugojimo duomenų bazė, kuri saugo įrašytus darbuotojų ir klientų pokalbius tekstu (ir balsu, jei buvo pateiktas klausimas/atsakymas balsu) analizės ir kokybės užtikrinimo tikslais. Pasibaigus nustatytam saugojimo terminui, pokalbio tekstai yra ištrinami automatiniu būdu užtikrinant trynimo dokumentavimą.

  - Konfigūracijų ir procesų vykdymo koordinavimo duomenų bazė, kuri gali būti išskaidyta į keletą duomenų bazių arba jos aprašomas funkcionalumas yra įdiegtas tiesiogiai į kitus modulius.

Žinių bazė, kur saugomi RC ŽB duomenys. Šie duomenys gali būti sudaryti iš tekstų, dokumentų, failų. Tai atrinkti ir paruošti duomenys DI sistemos indeksavimui. Šie duomenys yra periodiškai atnaujinami pagal administratoriaus nustatymus.

Išorinės sistemos (schemoje pateiktų išorinių sistemų sąrašas):

  - Išorinė LLM sistema;

RC statinių informacijos duomenų sistemos („Microsoft SharePoint“, „Confluence“).

Funkciniai  reikalavimai DI sprendimui

Bendri reikalavimai

Asistentai (kitaip, robotai) turi būti įdiegti keli, atskiri skirtingoms naudotojų grupėms.

Įdiegtame DI sprendinyje asistentai turi būti priskirti prie konkrečių duomenų sričių bei su skirtingomis sisteminėmis pradinėmis užklausomis (angl. system prompt), siekiant suvaldyti informacijos supainiojimą (haliucinaciją) ir informacijos privatumą.

Vidiniai DI sprendinio naudotojai turi būti susiejami ir periodiškai automatiškai sinchronizuojami iš RC „Active directory“ naudotojų katalogo, apimant ne mažiau kaip šiuos duomenis:

  - Vardas, pavardė;

  - Padalinys;

  - Pareigos;

  - Prisijungimo vardas;

  - El. pašto adresas;

  - Aktyvumas.

Iš „Active directory“ importuotų DI sprendinio naudotojų duomenų neturi būti galima keisti (redaguoti).

Virtualus asistentas turi gebėti teikti konsultacijas, užklausas susijusias su RC teikiamomis administracinėmis paslaugomis. Reikalingų duomenų šaltinių medžiagą identifikuoja ir paruošia RC darbuotojai.

Naudojamas LLM turi gebėti atlikti įvesties konteksto analizę.

Visi DI sprendiniai negali turėti prieigos prie asmens duomenų ar teikti susijusios informacijos.

DI sprendimas (asistentai / robotai) turi:

  - Įgarsinti pokalbių roboto lange pateikiamą tekstą klientui (jei užklausa buvo pateikta balsu);

  - Turi galėti nukreipti į reikiamą puslapį RC WEB (pateikia puslapio nuorodą, kur galima užsisakyti paslaugą).

Pokalbių robotai turi pateikti vieningą ir klausimo esmei tinkantį atsakymą, užduodant skirtingai formuluojamus klausimus ta pačia tema (vykdant priėmimo testavimą, kiekvienai konsultuojamai sričiai/paslaugai bus pateikta ne mažiau 5 besikartojančių klausimų, siekiant įvertinti, ar atsakymai atitinka klausimo esmę).

Siekiant aukšto lygio duomenų saugumo, DI sprendimas turi užtikrinti saugią prieigą prie pirminių informacijos šaltinių, taikant šifravimą, autorizaciją, API integracijas ir kitus atitinkamus saugumo mechanizmus, kurie turės būti aiškiai apibrėžti ir suderinti su RC atstovais techninėje dokumentacijoje.

Turi būti užtikrinti RAG proceso žingsniai: ŽB sukūrimas, RC ŽB bazės patikra, teksto pavertimas į vektorius (angl. embedding) naudojant modelį, paieškos įgyvendinimas pagal vektorių pranašumą (angl. retrieval), rastos informacijos perdavimas į LLM modelį, atsakymo sugeneravimas.

Asistentai/ pokalbių robotai klientams ir darbuotojams turi gebėti atsakyti į naudotojo užklausas, remdamiesi iš anksto paruoštais klausimais ir atsakymais.

ŽB reikalavimai

ŽB turi apimti RC KA srities informaciją: vidinius procesus, atmintines, mokymų medžiagą, dažniausiai užduodamus klausimus (DUK), RC WEB ir Savitarnos turinį, taip pat duomenis, saugomus „Confluence“ ir „Microsoft SharePoint“ platformose.

ŽB turi turėti tiesiogines integracijas su „Confluence“ ir „Microsoft SharePoint“.

ŽB ir DI pagalba (Projekto imtyje) turi būti skaitmenizuotas konsultavimas RC teikiamų administracinių paslaugų, kurių medžiagą ir jas remiančius šaltinius pateiks RC.

ŽB turinyje turi būti išskirta, kurią informaciją galima pateikti išoriniams naudotojams, o kuri pateikiama tik RC KA darbuotojams, užtikrinant pastariesiems naudotojams pateikiamos informacijos tikslumą per jiems skirtas sąsajas.

ŽB turi būti realizuotas sprendimas, kuris užtikrintų, kad RC darbuotojai galėtų lengvai atnaujinti ŽB esančius informacijos šaltinius (RC darbuotojai yra atsakingi už tai, kad aktualiausia informacija būtų naudojama, nepasenusi bei savalaikiai teikti atnaujinimui). Tiekėjas turi sudaryti sąlygas, kad naują informaciją būtų galima paprastai (be papildomų programavimo žinių) atnaujinti.

ŽB turi būti suformuota kaip vienintelis DI duomenų šaltinis, t. y. kur vienoje vietoje yra visa informacija naudojama darbuotojo / kliento asistentų.

ŽB turi būti sukurtas dinaminis naujos informacijos įkėlimas bei dinamiškas esamos informacijos pakeitimas (kai nauja informacija atsiranda šaltiniuose, iš kurių ŽB yra formuojama – failų užkėlimas, nuorodų atnaujinimas, svetainių adresų atnaujinimas).

DI administratorius turi galėti kurti, redaguoti, šalinti informaciją iš ŽB.

DI sprendimas turi galėti apdoroti ne mažiau nei 50 GB duomenų, kuriuos gali sudaryti doc., .docx, .pdf, .txt, .pptx, .html formatų failai.

DI sprendimas turi galėti atvaizduoti naudotojams duomenis (informacijos šaltinį, dokumentus, paveikslėlius, video failus, CSV failus, garso įrašus ir pan.), kurių formatai gali būti šie: PDF, XLS, CSV, XLSX, DOC, DOCX, PPT, PPTX, ODT, JPEG/JPG, PNG, SVG, MPG, MOV, AVI.

ŽB turi leisti koreguoti/ taisyti informaciją keliems naudotojams kartu realiuoju laiku.

ŽB turi būti registruojami visi veiksmai, atliekami su įrašais (veiklos istorija / žurnalas), minimaliai fiksuojant šiuos duomenis:

  - Veiksmo data ir laikas;

  - Veiksmo tipas;

  - Veiksmą atlikęs naudotojas.

Vienos pokalbių sesijos metu ne ilgesnis nei nustatytas maksimalus simbolių kiekis pokalbio turinys yra pateikiamas kaip kontekstas naujai pateiktos užklausos atsakymui sugeneruoti.

Turi būti užtikrinta integracija tarp ŽB ir RAG komponento (paieška papildyta generacija).

DI sprendinio funkciniai reikalavimai

Reikalavimai administravimui

Turi būti galimybė konfigūruoti ŽB, nustatant kaupiamų duomenų grupes.

Turi būti galimybė nustatyti kiekvienai duomenų grupei naudotojus ir / ar naudotojų grupes, kurie turi teisę naudotis tais duomenimis.

Turi būti galimybė konfigūruoti Statinių duomenų paruošimo modulį kiekvienai RC statinės informacijos duomenų sistemai nustatant, iš kokios sistemos duomenys yra paimami ir atnaujinami ŽB, kokiai duomenų kategorijai jie yra priskiriami.

Turi būti galimybė konfigūruoti Statinių duomenų valdymo modulį, nustatant, kurie ŽB esantys dokumentai, duomenys ir failai turi būti apdorojami DI sprendinio.

Turi būti galimybė konfigūruoti DI valdymo modulio funkcijas, nustatant, kuris LLM modelis yra naudojamas, įdiegiant reikalingus RAG asistentus ir susiejant juos su DI sprendinio naudojama informacija iš ŽB, susiejant RAG asistentus ir naudotojų sąsajas, nustatant RAG asistentų parametrus.

DI administratorius konfigūruodamas RAG asistentus, naudojamus pokalbių robotams, turi galėti:

  - Pateikti sisteminę instrukciją (angl. system prompt), kokiu atveju, kokia ŽB informacija naudojama ir kaip formuojamas atsakymas, o pokalbių robotas konsultuoja pagal pateiktą instrukciją;

  - Pateikti proceso instrukciją (angl. flow / prompt flow), kaip yra įvertinama pateikta užklausa ir kokiu atveju atsakoma naudojant tik ŽB informaciją, o kuriais atvejais LLM modelis naudojamas tik klausimo kontekstui suprasti, o atsakymas yra pateikiamas iš ŽB neinterpretuotas, t. y. žodis į žodį su papildoma medžiaga taip, kaip suformuotas ŽB.

Turi būti galimybė priskirti esamas licencijas (jei jos yra) sistemos naudotojams.

Turi būti galimybė, esant poreikiui, atlikti duomenų rezervinį kopijavimą.

Turi būti galimybė stebėti našumo metrikas, peržiūrėti API veikimo ir klaidų pranešimus (audito žurnalus).

Turi būti galimybė administruoti naudotojus, naudotojų grupes ir jų roles.

Turi galėti nustatyti maksimalų užklausos ilgio simbolių dydį (bet ne didesnį nei 5 000 simbolių), kurį pasiekus RC klientui suteikiama galimybė susijungti su RC darbuotoju.

Turi galėti nustatyti maksimalią pokalbių roboto sesijos trukmę, bet ne ilgesnę nei 15 min.

Turi būti galimybė nustatyti, kiek ilgai pokalbių sesijos bus saugomos.

Kiekvienai pokalbių sesijai galima pasirinkti RAG pagrįstas asistentą iš aktyvių RAG asistentų sąrašo.

Turi būti galimybė apibrėžti temas ir klausimus, į kuriuos virtualus asistentas neatsakinėtų RC klientams, nors savo esme klausimai nepažeidžia teisės aktų (pvz., skirti kitai institucijai, yra iš bendrųjų gyvenimo sričių ar pan.).

Reikalavimai pokalbių robotui RC darbuotojams

Pateikęs atsakymus iš dokumentų ar kitų informacinių sistemų, pokalbių robotas turi pateikti nuorodas į vidinius ir išorinius šaltinius, kuriais remiantis buvo pateikti atsakymai.

Pateiktų atsakymų teisingumą darbuotojai turi galėti vertinti (angl. thumb up/ down), įvertinus pateiktą atsakymą kaip netinkamą (thumb down), darbuotojas gali pateikti savo komentarą/ pastabą dėl atsakymo korekcijos.

Virtualus asistentas turi būti lengvai konfigūruojamas ( DI Administratorius gali keisti atsakymų logika) be papildomos programavimo paslaugos užsakymo.

Reikalavimai pokalbių robotui RC klientams

Pokalbių robotas turi būti pasiekiamas visiems prisijungusiems ir neprisijungusiems prie savitarnos klientams svetainėje www.registrucentras.lt.

Asistentas turi realiu laiku pateikti atsakymus į klientų klausimus ar užklausas.

Pateikus atsakymus iš dokumentų ar kitų informacinių sistemų pokalbių robotas turi parodyti išnašas tik į viešai prieinamus šaltinius.

Pokalbių roboto įskiepis svetainėje turi turėti balso ir teksto įvestis ir išvestis.

Pokalbių robotas identifikavęs paslaugas turi gebėti pateikti nuorodas į paslaugos užsakymo pradžią klientui.

Pokalbių robotas turi pateikti pasiūlymą klientui įvertinti pokalbį su virtualiu asistentu.

Turi būti sudaryta galimybė peržiūrėti atsakymus RC darbuotojui, kurie buvo įvertinti kaip neteisingi ar netenkinantys kliento, o DI Administratorius pagal tai gali koreguoti atsakymų tikslumą.

Klientai turi būti sujungti su RC Klientų aptarnavimo darbuotoju tik darbo valandomis. RC darbuotojo nedarbo valandomis klientai turi matyti informacinius pranešimus, jog nedarbo valandomis darbuotojai nėra pasiekiami.

Asistentas turi turėti nedidelį pokalbių langą (gali būti svetainės įskiepis (angl. widget)), kurį klientas galėtų lengvai pasiekti ir matyti RC WEB (ww.registrucentras.lt) ir savitarnoje.

Jeigu kliento užklausa viršija nustatytą užklausos simbolių kiekį, RC klientas turi turėti galimybę perduoti užklausą darbuotojui.

Jeigu kliento užklausa viršija nustatytą maksimalų užklausos simbolių kiekį, virtualus asistentas tokios užklausos turi nepriimti ir pasiūlyti klientui sujungti su RC darbuotoju.

Pokalbių robotas turi gebėti pasiūlyti sujungimą su darbuotoju kai kliento netenkina atsakymas arba nerandama informacija atsakymui pateikti.

Reikalavimai statistikai ir ataskaitoms

DI sprendimas turi turėti galimybę peržiūrėti statistinę informaciją įvairiais pjūviais, siekiant užtikrinti pilnavertį DI sprendimo veikimą ir tobulinimą. DI sprendimas turi turėti įskaitant bet neapsiribojant ataskaitas bet ne daugiau nei 15 vnt. Galutinis sąrašas turi būti patikslintas ir suderintas su RC atstovais analizės ar projektavimo metu.

- 2 lentelė. DI sprendimo ataskaitų sąrašas

| Rodiklis | Aprašymas | Matuojama kaip |
| --- | --- | --- |
| Bendras pokalbių skaičius | Viso užmegztų pokalbių per pasirinktą laikotarpį | Kiekis per valandą/ dieną /savaitę /mėnesį /metus. |
| Vidutinė pokalbio trukmė | Vidutinė pokalbio trukmė su pokalbių robotu | Minutės, sekundės. |
| Sėkmingų pokalbių % | Pokalbiai, kuriuose pokalbių robotas užklausą išsprendė | % nuo visų pokalbių. |
| Nesėkmingų pokalbių % | Pokalbiai su netinkamu atsakymu ar be atsakymo | % nuo visų pokalbių. |
| Pasitenkinimo įvertinimas | Vartotojų vertinimas po pokalbio (jei yra) | Vidutinis įvertinimas (1-5) |
| Vidutinis atsako laikas | Pokalbių roboto atsakymo pateikimo laikas | Sekundės |
| Nukreipimai į žmogų | Kiek kartų pokalbis buvo nukreiptas darbuotojui | Kiekis per valandą/ dieną /savaitę /mėnesį /metus. |
| Dažniausios užklausos | Populiariausios temos | % nuo visų pokalbių |
| Sistemos klaidos | Trikdžių ar neveikimo atvejų skaičius | Kiekis per valandą/ dieną /savaitę /mėnesį /metus. |

Papildomi asmens duomenų apsaugos reikalavimai

DI sprendimas visais atvejais turi pokalbio pradžioje informuoti klientą, kad jis bendrauja ne su RC darbuotoju, o su virtualiu asistentu ir kad atsakymą sugeneravo DI sistema (skaidrumo principas).

DI sprendimas turi užtikrinti duomenų subjektų (tiek klientų, tiek ir darbuotojų) galimybę pasinaudoti savo teisėmis, numatytomis BDAR:

Teisė susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis – turi būti įdiegti techniniai sprendiniai tiksliam tvarkomų konkretaus duomenų subjekto asmens duomenų atrinkimui ir jų pateikimui struktūruotu, plačiai naudojamu formatu (pvz., JSON, CSV).

  - Teisė ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“) – turi būti turi būti įdiegti techniniai sprendiniai asmens duomenų ištrynimui, gavus duomenų subjekto prašymą (turi būti fiksuojami ištrynimo veiksmai, t. y. faktas kad duomenys buvo ištrinti, kas ištrynė, data ir laikas).

Teisė apriboti duomenų tvarkymą – turi būti turi būti įdiegti techniniai sprendiniai pažymėti, kad stabdomi bet kokie veiksmai su asmens duomenimis, išskyrus jų saugojimą.

  - Teisė į duomenų perkeliamumą (jei duomenų tvarkymas bus atliekamas kliento sutikimo pagrindu) – turi būti įdiegtas įrankis arba API, kuris leistų RC administratoriui automatiškai išgauti reikiamus duomenis iš įrašų, pašalinus kitų asmenų duomenis (pvz., darbuotojo balsas arba vardas ir pavardė) bei sudaryta galimybė duomenis pateikti standartizuotais formatais (pvz., garso įrašai: MP3 arba WAV formatu, teksto duomenys: CSV, JSON, XML (jei reikia struktūruotų duomenų) arba PDF, papildomi duomenys: pvz., pokalbio data ir laikas JSON formatu).

Turi būti realizuotas DI sprendinys nepriimti duomenų subjektų atžvilgiu jokių automatizuotų sprendimų, be RC darbuotojų įsitraukimo.

DI sprendimo tvarkomi asmens duomenys negali būti perduodami į trečiąją valstybę už ES ar EEE ribų.

Nefunkciniai reikalavimai DI sprendimui

Bendri reikalavimai

DI sprendimas turi veikti debesijos pagrindu (angl. SaaS).

Turi būti įdiegtos bent dvi aplinkos paslaugų vykdymui – testavimo ir produkcinė. DI sprendimas ir jo pakeitimai turi būti perkeliami į produkcinę aplinką tik juos suderinus su RC.

DI sprendimas turi turėti standartizuotą integracijos mechanizmą su kitomis informacinėmis sistemomis, kuris naudoja plačiai pripažintus duomenų formatų ir protokolų standartus, tokius kaip REST/JSON, SOAP, REST/XML, siekiant užtikrinti sklandžius duomenų mainus bei suderinamumą tarp skirtingų sistemų.

Virtualus asistentas turi gebėti savalaikiai atsinaujinti informaciją iš prijungtų žinių šaltinių, išvengiant pasenusios ar neaktualios informacijos.

Virtualus asistentas turi veikti ir būti pasiekiamu, režimu 7x24 (7 dienas per savaitę, 24 valandas per parą), ne mažiau 99% viso laiko.

Virtualaus asistento įskiepis turi būti prieinamas įvairaus dydžio ekranuose įskaitant ir mobiliųjų telefonų, nešiojamųjų kompiuterių bei kitų įrenginių su interneto sąsaja.

Virtualus asistentas RC darbuotojams turi palaikyti lietuvių kalbą.

Virtualus asistentas RC klientams turi palaikyti lietuvių ir anglų kalbas.

Pokalbių robotas, sutarties galiojimo laikotarpiu, turi būti pasiekiamas per „Safari“, „Chrome“, „Firefox“ ir „Edge“ naršykles, jei jų naudojama versija yra naujausia arba ne senesnė nei dvi ankstesnės oficialiai palaikomos versijos.

Virtualaus asistento atsakymo greitis turi atitikti šiuos kriterijus:

  - Atsakymas pateikiamas per ne ilgiau nei 1–3 sekundes, jei pokalbio ilgis ne ilgesnis nei 200 simbolių.

  - Atsakymas pateikiamas per ne ilgiau nei 1–5 sekundes , jei pokalbio ilgis yra nuo 201 iki 600 simbolių.

  - Atsakymas pateikiamas per ne ilgiau nei 1–10 sekundžių, jei pokalbio ilgis yra nuo 600 iki 1 800 simbolių.

Virtualus asistentas turi turėti integraciją su jau naudojama RC telefonijos sistema, kliento sujungimui su darbuotoju pokalbiui tekstu.

Reikalavimai saugumui

Reikalavimai saugai ir integralumui, DI sprendimas turi atitikti:

  - TIS 2 direktyvą (Direktyva (ES) 2022/2555).

  - Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą dėl viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo (ES 2016/ 2102).

  - Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2024/ 1689 (Dirbtinio intelekto aktas).

  - Valstybinės duomenų inspekcijos paskelbtomis gaires „Pritaikytoji ir standartizuotoji duomenų apsauga informacinės sistemos gyvavimo cikle“.

  - 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

  - Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą.

  - Informacinės visuomenės plėtros komiteto direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymą Nr. T–36 „Dėl Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“.

  - DI asistento klientams įskiepio dizainas ir stilius turi būti pritaikomas pagal RC svetainės dizainą ir stilių bei turi turėti pritaikymą pagal „Web Content Accessibility Guidelines 2.2“ skaitmeninio turinio prieinamumo gaires (https://www.w3.org/TR/WCAG22/)

Numatomos taikyti tokios kibernetinio saugumo priemonės:

  - Įdiegtas DI sprendimas negali turėti Open Web Application Security Project nurodytų pažeidžiamumų periodiškai skelbiamame aktualiame dokumente ir ankstesnėse šio dokumento versijose.

  - Diegiant DI sprendimą:

    - Naudoti įvesties tikrinimo mechanizmus, kad būtų užtikrinta, jog pokalbių robotai neapdoroja kenkėjiško turinio (kaip pvz., SQL injekcijų ar XSS atakų nukreiptų į svetainę.)

    - Įdiegti algoritmus, kurie aptinka ir blokuoja draudžiamą turinį arba užklausas, kurios gali išprovokuoti pokalbių robotus generuoti neigiamos reputacijos atsakymus, taip pat nebūtų pateikta per jautrios (konfidencialios) informacijos.

DI sprendimas turi būti apsaugotas nuo:

  - Neautentifikuotos prieigos;

  - Nesankcionuoto naudotojo sesijos perėmimo;

  - Nesankcionuoto duomenų perėmimo ar jų įterpimo;

  - Kitų saugumo pažeidimų, kurie įvardijami https://www.owasp.org, neapsiribojant OWASP TOP 10 periodiškai skelbiamame aktualiame dokumente ir ankstesnėse šio dokumento versijose nurodytais pažeidžiamumais;

  - Priešpriešinio mašinų mokymosi (angl. Adversarial Machine Learning, AML);

  - Duomenų apnuodijimo (angl. Data Poisoning);

  - Privaloma užtikrinti įvesties, specialiai sukurtos mašininio mokymosi modeliui apgauti, ribojimus ar nepatikimų naudotojų užklausų atskyrimus;

  - Veikimo be leidimo naudotojams atlikti neleistinus veiksmus;

Visi DI sprendiniai turi užtikrinti informacijos saugumą ir vientisumą, t. y. informacija iš informacijos šaltinių negali būti pakeista, nutekinta ar prarasta.

IT sprendimas turi užtikrinti, kad nebūtų prarasta (neleistinai ištrinta, nutekinta, neleistinai pakeista, iškraipyta ir t.t.) ŽB esanti informacija.

Diegiant skaitmeninį sprendimą turi būti užtikrinamas tinkamas šifravimas ir Saugus bendravimas naudojant stiprius šifravimo standartus, ne žemesnės nei AES–256 maišos funkcijos, kai duomenys saugomi ramybės būsenoje, o perduodami duomenys turi būti šifruojami atsižvelgiant į SSL/TLS diegimo gerąsias praktikas pagal Qualys SSL Labs (https://www.ssllabs.com/projects/best-practices/index.html). Turi būti užtikrinama, kad visos skaitmeninio asistento ir išorinių paslaugų ryšiui naudojamos API būtų saugios ir naudotų tinkamus autentifikavimo metodus.

Įdiegus DI sprendimą turi būti vykdoma reguliarus pokalbių robotų saugumo testavimas, įskaitant pažeidžiamumų išnaudojimą.

Tam, kad būtų galima stebėti ir kontroliuoti įeinantį ir išeinantį tinklo srautą pagal iš anksto nustatytas saugumo taisykles, turi būti įdiegiamos ugniasienės.

Įtartinoms veikloms ir galimoms grėsmėms nustatyti ir į jas reaguoti turi būti naudojamos įsilaužimų aptikimo ir prevencijos sistemos (IDPS), saugos žurnalų įrašų stebėsena, galinių įrenginių bei tinklo stebėsenos ir atsako sistemos (EDR, NDR). VPN turi būti naudojamas saugiai prieigai, ypač techninei fizinių stendų priežiūrai ir atnaujinimams, užtikrinti.

Tam, kad būtų aptiktas įtartinas elgesys, turi būti įdiegtos sistemos veiklos stebėjimo realiuoju laiku priemonės, kurios bus dalis reguliariai atnaujinamo reagavimo į incidentus plano, kad būtų galima greitai ir veiksmingai reaguoti į saugumo pažeidimus. Tam pačiam tikslui pasiekti turi būti įdiegiami apsaugos nuo DDoS (angl. Distributed Denial of Service) mechanizmus, kad sistema būtų apsaugota nuo plataus masto atakų, galinčių sutrikdyti paslaugų prieinamumą.

Reikalavimai licencijoms

Visi reikalingos programinės įrangos kaštai turi būti įskaičiuoti į pasiūlymą.

Tiekėjas, įvertinęs RPO reikalavimus, turi pateikti reikiamą programinę įrangą ir licencijas (ar bet kokius kitus leidimus (sertifikatus, prenumeratas ir pan.) naudoti programinę įrangą) reikalingas siūlomo sprendimo realizacijai. Jeigu šiuose RPO tokia programinė įranga ar licencijos nėra išreikštinai reikalaujamos, tačiau yra būtinos DI sprendimo kūrimo veikloms įgyvendinti (pavyzdžiui, aplikacijų serveriai, ataskaitų programinė įranga, programavimo karkasai (angl. framework) ar pan.), Tiekėjas turi pateikti tokias licencijas, galiojančias ne trumpiau nei 12 mėn.

Tiekėjo pateikiama standartinė licencinė programinė įranga (angl. Commercial Off-The-Shelf Software) (pvz., aplikacijų serveriai, monitoringo programinė įranga, ataskaitų sudarymo programinė įranga, programavimo karkasai, turinio valdymo sistemos ir pan.), kuri reikalinga DI sprendimo veikimui, turi būti pateikiama kartu su visomis reikiamomis licencijomis (jeigu yra licencijuojama) visam Sutarties galiojimo laikotarpiui (kad RC nereikėtų įsigyti papildomų licencijų ar kitaip patirti išlaidų programinės įrangos veikimui).

Jeigu siūloma programinė įranga yra licencijuojama priklausomai nuo sistemą naudojančių naudotojų (žmonių ar sistemų) kiekio, tarnybinių stočių parametrų ar pan., tai Tiekėjas turi pateikti licencijas, kurios užtikrintų racionalų ir efektyvų DI sprendimo veikimą ir naudojimą visam Sutarties laikotarpiui ne mažiau nei 355 pokalbių robotų vidiniams naudotojams, ne mažiau nei 5 DI sprendimo administratoriams ir gebėtų palaikyti ne mažiau nei 200 tūkstančių klientų žinučių per metus.

Licencijų galiojimo trukmė pagal RPO turi būti skaičiuojama nuo bandomosios eksploatacijos pradžios.

Jeigu licencijos yra būtinos kūrimo etape (iki bandomosios eksploatacijos), Tiekėjas turi pateikti atitinkamas licencijas jų galiojimo termino neįtraukiant į aukščiau reikalaujamą licencijų galiojimo terminą, atitinkamai prisiimant visus su tuo susijusius kaštus.

Tiekėjas turi pateikti programinę įrangą ir licencijas visoms numatomoms įdiegti ir eksploatuoti DI sprendimo aplinkoms (testavimo bei produkcinei aplinkai).

Licencijuojama programinė įranga visam Sutarties laikotarpiui turi turėti gamintojo palaikymą: atnaujinimų parsisiuntimą ir diegimą.

Pasiūlytų licencijų (jei tokios pasiūlytos) ir jų palaikymo kaina turi būti aiški pasiūlymo pateikimo metu nurodytai pirkimo apimčiai ir privaloma, kad ateityje gali būti lengvai keičiama priklausomai nuo pasikeitusio naudotojų skaičiaus.

Reikalavimai Paslaugų teikimui

Reikalavimai RPO įgyvendinimui

RPO naudojamos frazės „turi būti galimybė“ arba „turi būti galima“ arba „turi būti“ reiškia, kad tokia funkcija turi būti pateikta ir įdiegta bei DI sprendinio naudotojas (jei jam suteiktos atitinkamos teisės) turi galėti vykdyti funkciją be papildomų DI sprendinio diegimo paslaugų ir be kitų papildomų veiksmų ir sąnaudų, kai DI sprendimas bus įdiegtas.

Tiekėjo atsakomybė yra pašalinti diegimo metu atsiradusius įgyvendinimo trūkumus (įskaitant ir saugumo trūkumus).

Visi apibrėžti reikalavimai yra pradiniai. Tiekėjas detalios analizės ir projektavimo etapų vykdymo metu turi patikslinti ir detalizuoti pateiktą funkcinių reikalavimų įgyvendinimą.

Tiekėjas neturi teisės atskleisti jokios su paslaugų teikimu susijusios informacijos trečiosioms šalims be RC raštiško leidimo, išskyrus, jei to reikalauja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

Paslaugos teikimas pradedamas nuo Sutarties pasirašymo datos.

Tiekėjas privalo realizuoti visus RPO reikalavimus.

Tiekėjas privalo skirti ir užtikrinti reikiamą specialistų kiekį, kad paslauga būtų įvykdyta pilna apimtimi ir laiku.

Tiekėjas, vykdysiantis Sutartį, turės pasirašyti RC pateiktą Konfidencialumo pasižadėjimą.

Tiekėjas privalo vadovautis Sutarties vykdymo metu aktualiomis teisės aktų redakcijomis. Jei naujai priimti / pakeisti teisės aktai prieštarauja Techninėje specifikacijoje aprašytiems reikalavimams, Tiekėjas turi įgyvendinti reikalavimus vadovaudamasis Sutarties vykdymo metu priimtų / pakeistų teisės aktų redakcijomis.

Tiekėjas turės bendrauti su RC susitikimų metu, raštu ir el. paštu, ir dalyvauti rengiamų sprendimų aptarime su suinteresuotomis šalimis bei suteikti pagalbą pristatant ir aptariant pateikiamą sprendimą Registrų centrui. Visų susitikimų turinys turi būti protokoluojamas taip, kaip nurodyta Paslaugų teikimo reglamente.

Tiekėjas pats pasirūpina Paslaugai teikti reikalingomis darbo priemonėmis ir technine įranga.

RC įsipareigoja perkamo objekto įgyvendinimui suburti Projekto komandą.

RC įsipareigoja į Tiekėjo pateiktus klausimus ar prašymus atsakyti iškart arba ne ilgiau nei per 2 d. d. kai tam nereikia specialaus pasiruošimo, analizės ar duomenų rinkimo. Atsakymams, kuriems reikalingas specialus pasiruošimas, pateikiamas per abipusiai sutartą laiką.

Sutarties vykdymo metu kviečiami Tiekėjo specialistai turės dalyvauti RC organizuojamuose susitikimuose.

Paslaugų teikimo vieta – teikiamos nuotoliu, o susitikimai vyks Vilniuje, Studentų g. 39.

Tiekėjas turi įvertinti, kad Paslaugų teikimo laikotarpiu gali būti vykdomas susijusių informacinių sistemų ar registrų ar jųduomenis naudojančių komponentų informacinių technologijų infrastruktūros (tame tarpe ir standartinės programinės įrangos) atnaujinimas ir vystymas. RCsuteiks visą reikiamą informaciją susijusią su pokyčiais sistemose reikalaujančiose integracijų su DI sprendimu.

Reikalavimai Paslaugų teikimo valdymui

Per 10 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo Tiekėjas turi surengti įvadinį susitikimą su RC, pristatyti Paslaugų teikimo reglamentą ir jį suderinti.

Tiekėjas turi užtikrinti, kad visa komunikacija Paslaugų teikimo metu vyktų lietuvių ir/ar anglų kalba. Jei pasitelkiami užsienio šalių ekspertai, Tiekėjas turi pasirūpinti vertimo į lietuvių ir/ar anglų kalbą paslaugomis savo sąskaita.

Tiekėjas Paslaugų teikimui turi paskirti Projekto vadovą, kuris užtikrins Paslaugų teikimo ir valdymo procedūrų įgyvendinimą.

Tiekėjas ne rečiau kaip kas savaitę privalo su RC rengti susitikimus, kuriuose pateiktų:

  - Informaciją apie Paslaugų teikimo sutarties vykdymo eigą;

  - Informaciją apie per ataskaitinį mėnesį užfiksuotas rizikas ir problemas;

  - Kitą informaciją, numatytą Paslaugų teikimo reglamente.

Tiekėjas turi tiesiogiai bendradarbiauti su RC.

Paslaugų perdavimas ir priėmimas įforminamas Paslaugų priėmimo–perdavimo aktu, kurio formą, pagal sutarties sąlygas, nustato RC, o pagal sutarties sąlygas pateikia Tiekėjas. Tiekėjui kokybiškai ir laiku suteikus Paslaugas, Paslaugų gavėjas neturi teisės nepagrįstai atsisakyti pasirašyti priėmimo–perdavimo aktą.

Visa paslaugos Tiekėjui pateikta medžiaga, reikalinga DI sprendimui įgyvendinti, yra konfidenciali. Paslaugos tiekėjas įsipareigoja laikytis konfidencialumo reikalavimų.

3 lentelė. Pirkimo objekto elementų aprašymas

| Etapas | Projekto etapo veiklos | Preliminari trukmė | Pateikiami Projekto etapo rezultatai |
| --- | --- | --- | --- |
| Pasiruošimas paslaugų suteikimui | Paslaugų teikimo reglamentas | Per 10 darbo dienų nuo Pirkimo sutarties su Tiekėju įsigaliojimo dienos | Suderintas ir patvirtintas Paslaugų teikimo reglamentas. |
| Projektavimas ir analizė | Dokumentacijos rengimas | Per 3 mėn. nuo sutarties pasirašymo | 1. Išgryninti pagrindiniai poreikiai funkcionalumui. 2. Identifikuotos reikalingos integracijos užtikrinti DI sprendimo tinkamą veikimą. |
| Naudotojų mokymai | Naudotojų mokymai | 2026 vasario 1 d. | 1. Įvykdyti mokymai administratoriams; 2. Parengti naudotojų vadovai (naudotojų instrukcijos ar kt.). |
| DI sprendimo priėmimo testavimas | DI sprendimo funkcinis ir saugumo testavimas | Nuo 2026 vasario 1 d. iki 2026 m. kovo 1 d. | 1. Įdiegtas DI sprendimas testavimo aplinkoje; 2. Identifikuoti trūkumai / klaidos. |
| DI testavimų klaidų taisymas | DI testavimų klaidų taisymas | Nuo 2026 m. kovo 1 d. iki 2026 kovo 23 d. | Paruošta versija pakartotiniam testavimui. |
| DI sprendimo pakartotinis testavimas | DI sprendimo pakartotinis testavimas | Nuo 2026 kovo 23 d. iki 2026 m. balandžio 4 d. | 1. Ištaisyti identifikuoti trūkumai / klaidos tenkinant sėkmingo priėmimo testavimo kriterijus; 2. Paruoštas DI sprendimas diegimui į produkcinę aplinką. |
| DI sprendimo diegimas į produkcinę aplinką | DI sprendimo diegimas į produkcinę aplinką | 2026 m. balandžio 10 d. | DI sprendimas sudiegtas į produkcinę aplinką. |
| Priėmimo–perdavimo akto pasirašymas | DI priėmimas | 2026 balandžio 17 d. | Pasirašytas priėmimo–perdavimo aktas. |

Reikalavimai sprendimo derinimui

Tiekėjo DI sprendimo dokumentacija turi būti parengta lietuvių kalba, vadovaujantis bendrinės lietuvių kalbos taisyklėmis (išskyrus techninius dokumentus, kuriuose dalis informacijos gali būti pateikiama anglų kalba), pagal poreikį iliustruota schemomis, lentelėmis, grafikais bei kitomis vaizdinėmis priemonėmis, pateikiama medžiaga išdėstoma aiškiai, nuosekliai ir detaliai.

DI sprendimas turi būti perduodamas pilnai veikiantis ir suderintas su RC .

Tiekėjo sukurtas ir/ar įdiegtas DI sprendimas turės būti suderinti su RC. Detalūs dokumentų derinimo principai ir terminai turės būti pateikti ir suderinti Tiekėjo parengtame Paslaugų teikimo reglamente.

Tiekėjas gali siūlyti alternatyvius architektūros realizavimo būdus, kurie užtikrintų lygiavertę ar geresnę greitaveiką, aukštą prieinamumą, plečiamumą, interoperabilumą, palaikymą, saugumą ir patogumą.

Reikalavimai dokumentacijai

Visi Tiekėjo parengti dokumentai turės būti suderinti su RC atstovais.

Su RC atstovais suderinti dokumentai turi (gali) būti keičiami vėlesnių etapų metu, jeigu yra vykdomi diegiamo DI sprendimo pakeitimai, bet ne vėliau kaip iki galutinio priėmimo-perdavimo akto pateikimo dienos.

Dokumentų galutinės versijos turi būti pateiktos elektroniniu (MS Word arba kitu su RC suderintu redagavimui tinkamu) formatu.

Turi būti parengti šie dokumentai:

Projekto vykdymo reglamentas, kuris turi apimti, bet neapsiriboti šiomis dalimis:

    - Paslaugų atlikimo ir pateikčių pateikimo terminai;

    - Paslaugų teikimo organizacinė struktūra;

    - Komunikacijos tvarka;

    - Rezultatų pridavimo ir derinimo tvarka;

    - Kokybės valdymas;

    - Rizikų ir pakeitimų valdymas.

  - Detalios analizės dokumentai, kuriuose išanalizuojami ir detalizuojami funkciniai, nefunkciniai ir kiti reikalavimai, detalizuojami pageidaujamos padėties DI sprendinio panaudojimo atvejai;

  - Projektavimo dokumentai, kuriuose detalizuojami PVS architektūriniai sprendimai, naudojamos technologijos (jų pavadinimai, versijos), informaciniai, funkciniai aprašymai, detalizuojama kiekvienos integracinės ir duomenų mainų sąsajos paskirtis, realizavimo sprendimas, siunčiamus / gaunamos užklausos, teikiami / gaunami duomenys, prisijungimo ir kiti parametrai ir kita aktuali informacija, aprašanti integracinės sąsajos veikimą, jos naudojimą bei kt. reikalinga informacija;

  - Priėmimo testavimo metodika ir priėmimo testavimo scenarijai;

  - Mokymų planas ir mokymų medžiaga;

  - PVS administravimo dokumentai (instrukcija, vadovas ar pan.).

Reikalavimai testavimui

Priėmimo testavimas (angl. acceptance testing) turi būti atliekamas dalyvaujant Tiekėjui, RC atstovams ir kitoms suinteresuotoms šalims.

Priėmimo testavimo veiklos turi būti vykdomos remiantis apibrėžtu priėmimo testavimo metodika ir priėmimo testavimo scenarijais.

Atlikti priėmimo testavimai turi užtikrinti, kad DI sprendimas yra tinkamas eksploatacijai.

Priėmimo testavimų metu turi būti vykdomas identifikuotų klaidų, problemų ir trūkumų registravimas. Už registravimą atsakingas Tiekėjas.

Tiekėjas turės atsižvelgti į testavimo metu nustatytus trūkumus, išskyrus ne nuo Tiekėjo priklausančius trūkumus (pvz., trūkumus dėl RC pateiktos techninės infrastruktūros ribojimų, jei tokia buvo pateikta).

DI sprendimui privalo būti atliktas atsparumo įsilaužimui testavimas (angl. penetration testing). Gamybinėje aplinkoje įdiegto DI sprendinio atveju negali būti kritinių ir svarbių trūkumų ar klaidų, kurios būtų nurodytos atliktoje atsparumo įsilaužimui testavimo ataskaitoje. Atsparumo įsilaužimui testavimą gali inicijuoti RC. Tokiu atveju Tiekėjas įsipareigoja pašalinti ataskaitoje nurodytus trūkumus ir klaidas per terminą, suderintą su RC atstovais. Jei Tiekėjas turi nešališko paslaugos tiekėjo atliko atsparumo įsilaužimui testavimą visam arba daliai RC diegiamo įrankio (bet ne vėliau nei 2025-04-01), RC priims pateiktą testavimo bei trūkumų pašalinimo ataskaitas ir atitinkamoje apimtyje pakartotinio atsparumo įsilaužimui testavimo neatliks.

Reikalavimai mokymams

Tiekėjas turi užtikrinti, kad mokymai būtų tinkami ir suprantami tik lietuvių kalbą mokantiems DI administratoriams.

Tiekėjas turi vesti DI administratorių mokymus – apmokomi ne mažiau 5 administratoriai darbui su DI sprendinio administravimo funkcionalumu.

Reikalavimai garantinei priežiūrai

Tiekėjas turi užtikrinti Sutarties vykdymo metu įdiegto DI funkcionalumo nemokamą garantinę priežiūrą bei visų šios Techninės specifikacijos įgyvendinimo metu suteiktų paslaugų rezultatų (dokumentacijos, įdiegimo konfigūracijos ir kt.) garantinę priežiūrą.

Garantinė priežiūra turi būti vykdoma pagal su Perkančiąja organizacija suderintą garantinės priežiūros procedūros dokumentą.

Garantinės priežiūros terminas – 12 mėnesių nuo paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo.

Garantinės priežiūros paslaugos apima įdiegtos programinės įrangos sutrikimų už kuriuos atsakingas Tiekėjas šalinimą. Garantinė priežiūra turi būti teikiama nemokamai, ne mažiau nei garantinis laikotarpis.

Tiekėjas turi vykdyti RC atsakingų asmenų konsultavimą dirbtinio intelekto sprendimo neveikimo klausimais. Konsultacijos turi būti teikiamos - telefonu, el. paštu, vaizdo konferenciniais susitikimais, naudojant priežiūros tarnybos (angl. Help Desk) programinę įrangą (RC eksploatuojamą pagalbos tarnybos programinę įrangą) ar atvykus į Perkančiąją organizaciją.

Programinės įrangos veikimo sutrikimu laikoma situacija, kai DI naudotojai (vidiniai darbuotojai ar klientai) dėl Tiekėjo įdiegtų DI funkcionalumo trūkumų negali atlikti numatytų funkcijų (neveikia funkcija, neveikia sistema, neveikia integracinė sąsaja, robotai nepateikia informacijos, atsakymų laikas pradeda žymiai vėluoti nei nurodyta.

Tiekėjo reakcijos į sutrikimą laikas – ne ilgiau kaip 1 val. nuo pranešimo apie sutrikimą gavimo sutartu būdu (reakcijos laikas – laiko trukmė nuo incidento užfiksavimo iki atsako gavimo iš paslaugų teikėjo, kad incidentas gautas ir pradėtas nagrinėti).

Sutrikimų atstatymo trukmė:

  - Kritinių trūkumų šalinimas – ne ilgiau kaip 4 valandos neįskaitant Tiekėjo reakcijos į gautą pranešimą sutartu būdu laiką. Jei sutrikimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, kartu su RC sutariama dėl sutrikimo pašalinimo laiko.

  - Kritinis sutrikimas – funkcijos neveikimas, be galimybės reikiamą funkciją vykdyti įdiegtais DI sprendimais.

Gavus pranešimą apie sutrikimą Tiekėjas privalo atlikti problemos analizę, jeigu yra įtarimų, jog sutrikimas yra susijęs su jo įdiegta sistema, turi būti nustatyta gedimo priežastis ir gedimas privalo būti pašalintas. Identifikavus, kad gedimas atsirado dėl trečiųjų šalių ar RC sistemų sutrikimų (sistemų diegimai, atnaujinimai, gedimai), tokiu atveju Tiekėjas nebus atsakingas tiesiogiai už sutrikimo pašalinimą, tačiau privalės:

  - Nedelsiant informuoti RC atstovus apie problemos priežastį.

Esant poreikiui, bendradarbiauti su trečiųjų šalių tiekėjais, siekiant kuo greičiau pašalinti sutrikimą;

Informuoti kokių veiksmų buvo imtasi (jeigu buvo atlikti konkretūs veiksmai valdant gedimą) siekiant suvaldyti gedimą ir kokios tolimesnės rekomendacijos;

Svarbių sutrikimų šalinimas – ne ilgiau kaip 2 darbo dienos nuo Tiekėjo reakcijos į gautą pranešimą sutartu būdu. Jei sutrikimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, kartu su RC sutariama dėl sutrikimo pašalinimo laiko.

Svarbus sutrikimas – neapibrėžtas funkcijos veikimas, kuris reikšmingai paveikia naudojimąsi dirbtinio intelekto sprendimais, tačiau įdiegti sprendimus ar funkcijas naudotojai gali pasiekti.

Neesminių sutrikimų šalinimas – ne ilgiau kaip 10 darbo dienų nuo Tiekėjo reakcijos į gautą pranešimą sutartu būdu. Jei sutrikimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, kartu su RC suderinamas susitarimas dėl sutrikimo pašalinimo laiko. Neesminis sutrikimas – kosmetinės ar panašios DI sprendimo klaidos, kurios neturi įtakos korektiško funkcijų veikimui.

Pašalinus sutikimus RC turi būti pateikiamas atnaujintas dirbtinio intelekto išeities kodas ir atliekamas atnaujinto dirbtinio intelekto kodo įdiegimas į visas dirbtinio intelekto aplinkas.

Reikalavimai aplinkos apsaugai

Atsižvelgiant į tai, kad perkamos Paslaugos yra nematerialaus pobūdžio intelektinės paslaugos nesusijusios su materialaus objekto sukūrimu, kurių metu nebus sukurtas neigiamas poveikis aplinkai, taip pat nebus sukuriamas taršos šaltinis ar generuojamos atliekos, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508, Pirkimas laikomas žaliuoju.

Koncepcinės DI sprendimo panaudos atvejų diagramos.

Kliento užklausos internetu vykdymas

4 iliustracija. Kliento užklausos internetu vykdymo procesas

Klientas:

  - Procesas prasideda klientui aktyvavus pokalbių roboto įskiepį.

  - Klientas pateikia užklausą pokalbių roboto lange (tai gali būti ir nebe pirma užklausa arba atsakymas į pokalbių roboto užduotą klausimą).

  - Užklausa gali būti pateikta tekstu arba balsu, lietuvių arba anglų kalbomis.

Pokalbių robotas:

  - Ar užklausa pateikta balsu?

  - Jei taip, aktyvuojamas balso–teksto konvertavimo modulis ir atliekama tekstinės užklausos saugumo patikra.

  - Jei ne, atliekama tekstinės užklausos saugumo patikra.

  - Užklausos gali būti pateiktos LT ir EN kalbomis, esant EN – transkripcija verčiama ir saugoma ir LT kalba.

Atliekama konteksto analizė:

  - Atliekama kliento pateiktos užklausos konteksto analizė, norint nustatyti užduotą klausimą ar problemą, kurią išsakė klientas. Taip pat nustatoma ar reikalingai informacijai pateikti yra būtinas kliento identifikavimas. Pokalbių robotas konteksto analizę atlieka pasitelkęs LLM modelį.

Tikrinama ar pagal nustatytus kriterijus klientas turi būti sujungtas pokalbiui su RC NKS darbuotoju. Kriterijus nustato DI administratorius (pvz. užklausos teksto ilgis viršija nustatytą teksto kiekį):

  - Jei kriterijai viršija nustatytus (rodyklė „Taip“ schemoje) – įskiepis perjungiamas į pokalbio režimą su RC NKS darbuotoju.

  - Jei kriterijai neviršija nustatytų (rodyklė „Ne” schemoje) – procesas tęsiamas.

Suformuojamas atsakymas į užklausą panaudojant rastą informaciją ir panaudojant LLM (žingsnis „Suformuojamas DI atsakymas”).

Turint atsakymo turinį atsakymas yra formatuojamas (žingsnis „Suformatuojamas atsakymas”):

  - Atsakymas pateikiamas tekstu interneto klientui pokalbių roboto įskiepyje. Jei klientas uždavė klausimą balsu atsakymas pateikiamas tekstu ir balsu. Jei klientas uždavė klausimą lietuvių kalba, atsakymas pateikiamas lietuvių kalba. Jei klientas uždavė klausimą anglų kalba, atsakymas pateikiamas anglų kalba.

  - Uždavus kiekvieną klausimą ir pateikus atsakymą klausimas–atsakymas yra išsaugomas Pokalbių išsaugojimo duomenų bazėje. Jei klausimas ar atsakymas buvo pateiktas balsu, yra išsaugomi jų garso įrašai.

Pokalbio užbaigimas ir analizė:

  - Jei kliento užklausai įvykdyti reikia papildomų duomenų, vykdoma tęstinė užklausa, pateikus klientui reikiamus tolimesnius proceso žingsnius, kuriuos jis turi atlikti.

  - Jei pokalbis atitinka nustatytus DI administratoriaus kriterijus, jam suteikiama galimybė rinktis ar toliau bendrauti su pokalbių robotu ar pokalbį pratęsti su RC NKS darbuotoju (pvz., nustatyta kiek užklausų jau pateikė klientas arba kiek atsakymų jau gavo klientas).

  - Jei klientas pasirenka bendrauti su RC NKS darbuotoju per pokalbių roboto įskiepį, įskiepis perjungiamas į pokalbio režimą su RC NKS darbuotoju.

  - Jei klientas pateikė papildomą užklausą (klausimą/atsakymą), užklausa tęsiama.

  - Jei klientas nebetęsia pokalbio, jam pateikiama pokalbio vertinimo anketa. Tai gali būti vertinimas patinka/nepatinka arba pasirenkant vertinimo reikšmę (pvz., vertinama tarp 1 ir 5) ir paliekant komentarą po atsakymu.

Pagrindiniai moduliai ir jų funkcijos

Pokalbių robotas: Klientų užklausų apdorojimas.

Balso–teksto modulis: Balso konvertavimas į tekstą.

DI valdymo modulis: Informacijos paieška ir atsakymų formavimas.

Dinaminės informacijos modulis: Informacijos apie paslaugas gavimas.

RC KA darbuotojas: Procesų valdymas ir pokalbio vertinimas.

Kliento užklausos internetu įvykdymas, perduodant pokalbį RC KA darbuotojui

5 iliustracija. Kliento užklausos internetu vykdymo procesas, kai pokalbį tęsia RC KA darbuotojas

Interneto klientas:

  - Procesas prasideda klientui roboto įskiepyje pasirinkus bendravimą su RC KA darbuotoju.

  - Klientas pateikia užklausą pokalbių roboto lange (tai gali būti ir nebe pirma užklausa).

  - Užklausa gali būti pateikta tekstu arba balsu, lietuvių arba anglų kalbomis.

Pokalbių roboto langas:

  - Ar užklausa pateikta balsu?

  - Jei taip, aktyvuojamas balso–teksto konvertavimo modulis.

  - Užklausos gali būti pateiktos LT ir EN kalbomis, esant EN kalbai – išverčiama į lietuvių kalbą.

  - Jei tai pirmoji užklausa, ji įkeliama į užklausų eilę. Klientas informuojamas, kad jo užklausa laukia eilėje.

RC KA darbuotojas:

  - Turi pasirinkti užklausą iš užklausų eilės, ir aktyvuoti pokalbio aplinką RC KA darbuotojo sąsajoje – tuomet prasideda pokalbis tarp kliento ir RC KA darbuotojo.

  - Pateikia atsakymą/klausimą klientui.

Informacijos gavimas ir atsakymo formavimas:

  - Turint atsakymo turinį atsakymas yra formatuojamas (žingsnis „Suformatuojamas atsakymas”).

  - Atsakymas pateikiamas tekstu interneto klientui pokalbių roboto įskiepyje.

Uždavus kiekvieną klausimą ir pateikus atsakymą klausimas–atsakymas yra išsaugomas Pokalbių išsaugojimo duomenų bazėje.

Pokalbio užbaigimas ir analizė. Pokalbio baigties variantai:

  - Jei klientas pateikė papildomą užklausą (klausimą/atsakymą), pokalbis tęsiamas.

  - Jei klientas nebetęsia pokalbio, RC KA darbuotojas pabaigia pokalbio sesiją, klientui pateikiama pokalbio vertinimo anketa. Klientas nebegali tęsti pokalbio jei sesija yra uždaryta. Klientas gali užpildyti atsiliepimą, kuris išsaugomas duomenų bazėje.

Pagrindiniai moduliai ir jų funkcijos:

Pokalbių robotas: Klientų užklausų apdorojimas.

RC KA darbuotojas: Pokalbio su klientu palaikymas, procesų valdymas ir pokalbio vertinimas.

RC KA darbuotojo užklausos įvykdymas

6 iliustracija. RC KA darbuotojo užklausos vykdymo procesas

RC KA darbuotojas:

  - Pateikia užklausą pokalbių roboto lange (tai gali būti ir nebe pirma užklausa arba atsakymas į pokalbių roboto užduotą klausimą).

  - Užklausa gali būti pateikta tekstu.

Pokalbių robotas:

  - Užklausos teikiamos lietuvių kalba.

Atliekama konteksto analizė:

  - Atliekama darbuotojo pateiktos užklausos konteksto analizė, norint nustatyti užduotą klausimą ar problemą, kurią išsakė darbuotojas. Pokalbių robotas konteksto analizę atlieka pasitelkęs LLM modelį.

Surandama reikiama informacija iš DI valdymo modulyje turimos indeksuotos ŽB arba pačios ŽB. Atsakymai, kurių turinys turi būti pateiktas būtent taip, kaip yra suformuluotas Žinių bazėje, turi būti pateikti nepakeitus žodžių ir turinio formuluotės bei sekos. Minimu atveju, LLM ir dokumentų indeksas naudojamas klausimo kontekstui suprasti ir susieti jį su reikiama klausimo–atsakymo pora.

Suformuojamas atsakymas į užklausą panaudojant rastą informaciją ir panaudojant LLM (žingsnis „Suformuojamas DI atsakymas”).

Įvertinamas atsakymo tikslumas pagal pateiktą pokalbio vertinimo metodiką.

Informacijos gavimas ir atsakymo formavimas:

  - Turint atsakymo turinį atsakymas yra formatuojamas (žingsnis „Suformatuojamas atsakymas”).

Pokalbio užbaigimas. RC KA darbuotojas:

  - Darbuotojas turi galimybę įvertinti atsakymo tikslumą/kokybę. Tai gali būti vertinimas patinka/nepatinka arba pasirenkant vertinimo reikšmę (pvz. vertinama tarp 1 ir 5) ir paliekant komentarą po atsakymu.

Jei užklausai įvykdyti reikia papildomų duomenų, vykdoma tęstinė užklausa, pateikus darbuotojui reikiamus tolimesnius proceso žingsnius, kuriuos jis turi atlikti.

Jei RC darbuotojas pateikė papildomą klausimą, užklausa tęsiama.

Pagrindiniai moduliai ir jų funkcijos:

Pokalbių robotas: Analizuoja užklausą ir koordinuoja atsakymo formavimo procesą.

DI valdymo modulis: Suformuoja atsakymą naudodamas vidinius ir išorinius duomenis iš ŽB.

DI administravimas

7 iliustracija. DI administravimo procesas

DI administratorius vykdo duomenų resursų paruošimą ir paruoštų duomenų priskyrimą naudotojų grupėms. Duomenys paimami iš RC Statinių informacijos duomenų sistemų. Kiekvieno naujo resurso duomenų paėmimui gali būti sukurtas atskiras modulio papildinys arba naudojamas jau esamas, kuris turi specializuotą procedūrų ir algoritmų rinkinį pritaikytą pagal konkretaus resurso specifikaciją.

DI administratorius inicijuoja naujo duomenų resurso priskyrimo procedūrą.

Sistema leidžia:

  - Sukurti/aktyvuoti naujus resursus, modulius ir testavimo scenarijus. Resursų priskyrimas leidžia pasirinkti arba jau ankščiau sukonfigūruotus, bet šiuo metu nenaudojamus resursus arba sukurti/priskirti naujus.

  - Išsaugoti naujo duomenų resurso konfigūraciją administravimo modulyje.

Inicijuojama duomenų paėmimo ir paruošimo procedūra.

Duomenys paruošiami indeksavimui.

Administratorius mato proceso rezultato informaciją (kiek duomenų sėkmingai/nesėkmingai paruošta, kiek įkelta pagal nurodytus šaltinius, ir pan.).

Inicijuojamas paruoštų duomenų indeksavimas LLM sistemoje arba atskirai, nuo LLM sistemos, parenkant reikiamus nustatymus (pvz., Indeksavimui naudojamą mažąjį kalbų modelį).

Atliekamas duomenų indeksavimo procesas.

Inicijuojamas indeksuotų duomenų testavimas parenkant reikiamas testavimo metodikas ir procesus.

Administravimo modulis ir Dirbtinio intelekto valdymo modulis vykdo testavimo procedūras, kurios apima automatines užklausas ir jų rezultatų vertinimą.

Testavimo rezultatai automatiškai patikrinami ar atitinka minimalius reikalavimus.

Administratorius peržiūri testavimo rezultatus.

Jei viskas atlikta tinkamai, procesas baigiamas. Jei testavimo rezultatai netenkina, yra koreguojami nustatymai, tikrinami duomenys, tikrinami jų indeksuoti rezultatai, keičiami LLM užklausų procesai ar sisteminės užklausos (angl. system prompts).

- Papildomi scenarijai:

Jei testavimo metu nustatoma klaidų, sistema leidžia administratoriui atlikti koregavimus ir pakartoti procesą.

Visi procesai automatizuoti, tačiau administratorius turi galimybę stebėti ir valdyti kiekvieną etapą.

Pagrindiniai moduliai ir jų funkcijos:

Administravimo modulis: Valdo naujų duomenų resursų priskyrimą ir konfigūraciją.

Statinių duomenų valdymo modulis: Atsakingas už duomenų apdorojimą ir paruošimą. Užtikrina, kad duomenys būtų tinkami indeksavimui.

DI modulis: Atlieka indeksavimo užduotis. Testuoja duomenų naudojimo tikslumą ir kokybę.

https://eviesiejipirkimai.lt/index.php?option=com_vptpublic&task=sutartys&Itemid=109&filter_show=1&filter_limit=10&vpt_unite=&filter_tender=SAVITAR&filter_number=&filter_proctype=&filter_dok_id=&filter_authority=registr%C5%B3+centras&filter_jarcode=&filter_purchaseCode=&filter_cpv=&filter_valuefrom=&filter_valueto=&filter_contractdate_from=&filter_contractdate_to=&filter_expirationdate_from=&filter_expirationdate_to=&filter_supplier=&filter_supplier_jarcode=&filter_agreement_type=

(51) <...>. Bet kokių novatoriškų technologijų, įskaitant dirbtinį intelektą, naudojimas turėtų atitikti Sąjungos duomenų apsaugos teisės aktus, įskaitant tokius duomenų apsaugos principus, kaip duomenų tikslumo, duomenų kiekio mažinimo, sąžiningumo ir skaidrumo, taip pat duomenų saugumo, pavyzdžiui, pažangiausio šifravimo. Turėtų būti visapusiškai naudojamasi Reglamente (ES) 2016/679 nustatytais pritaikytosios ir standartizuotosios duomenų apsaugos reikalavimais;