Pirkimo sąlygų

Techninės specifikacijos

1 priedas

REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

ESPBI IS Į SERVISUS ORIENTUOTOS ARCHITEKTŪROS, PAREMTOS FHIR5 STANDARTU SUKŪRIMO, DVIEJŲ ESPBI IS VERSIJŲ (SENOS FHIR0.8 IR NAUJOS FHIR5) LYGIAGRETAUS VEIKIMO IŠBANDYMO (ANGL. PROOF OF CONCEPT) PASLAUGOS

​​I pirkimo objekto dalis​

Turinys

Contents

1.	Aprašymas ir kontekstas	3

1.1.	Terminai ir santrumpos	3

1.2.	Projekto aprašymas ir kontekstas	4

1.3.	Prielaidos ir tikrinimo poreikiai	4

1.4.	AS-IS aprašymas	5

1.5.	Technologijos	5

1.6.	Apribojimai ir iššūkiai	5

1.6.1.	Centralizuota monolitinė architektūra	5

1.6.2.	Duomenų modelis	5

1.6.3.	Keitimosi duomenimis mechanizmai	5

1.7.	Bendrieji PoC tikslai	6

2.	Viso sprendimo architektūra	7

3.	PoC reikalavimai ir tikslai išsamiau	8

3.1.	Bendrieji PoC tikslų aspektai	8

3.2.	PoC diegimas	9

3.3.	PoC apimtyje naudojami medicininiai dokumentai	9

3.4.	PoC naudojami sinchronizuoti resursai	9

3.5.	Nesinchronizuojami resursai	10

3.6.	Validacijos (kontrolės priemonės), kurias reikia testuoti	10

3.7.	Greitaveikos reikalavimai	11

3.8.	Galimos šiuo metu nustatytos problemos	11

3.9.	PoC tikslų aprašymas	13

3.9.1.	Pirmo prioriteto tikslai	13

3.9.1.1.	1 tikslas. Įgyvendinti FHIR v5.0.0	13

3.9.1.2.	2 tikslas. Įdiegti FHIR DSTU1 (v0.0.82) ir FHIR v5.0.0.0 sinchronizavimo mechanizmą su pilnos sinchronizacijos scenarijumi	16

3.9.1.3.	3 tikslas. Užtikrinti, kad tarp FHIR DSTU1 (v0.0.82) ir FHIR v5.0.0.0 nesinchronizuojami duomenys būtų identifikuojami ir vizualizuojami galutiniam vartotojui HTML ar kitais rekomenduojamais formatais.	20

3.9.1.4.	4 tikslas. Tobulinti ESPBIS autentifikacijos ir autorizacijos technologiją	28

3.9.2.	Antro prioriteto tikslai	30

3.9.2.1.	5 tikslas. Įdiegti integraciją nuolatiniam kliento naudojimui (mobilioji programa, specializuotas portalas, HIS) ir užtikrinti iframe arba lygiavertį sprendimą duomenų pateikimui	30

3.9.2.2.	6 tikslas. Įgyvendinti integraciją su ULSVIS	35

4.	Ilgalaikė ESPBI architektūra	38

4.1.	Bendrieji reikalavimai:	38

4.2.	Konkretūs reikalavimai:	38

5.	Paslaugų teikimo reikalavimai	40

5.1.	Analizės ir projektavimo reikalavimai	40

5.2.	Projekto kalba	40

5.3.	Reikalavimai dokumentams ir jų derinimui	40

5.4.	Projekto valdymo reikalavimai	40

5.5.	Pakeitimų valdymo reikalavimai	41

5.6.	Atsakomybė už projekto rezultatus	42

5.7.	Bendrieji projekto reikalavimai	42

6.	Įgyvendinimo veikla ir rezultatai	44

6.1.	Projekto terminų reikalavimai	44

6.2.	Inicijavimo ir bendras projekto valdymo etapas	44

6.2.1.	Bendrieji etapo reikalavimai	44

6.2.2.	Atsakomybė	44

6.2.3.	Reikalaujami etapo rezultatai	44

6.3.	Reikalavimų analizės etapas	45

6.3.1.	Bendrieji etapo reikalavimai	45

6.3.2.	Atsakomybė	45

6.3.3.	Reikalaujami etapo rezultatai	46

6.4.	Projektavimo etapas	46

6.4.1.	Bendrieji etapo reikalavimai	46

6.4.2.	Atsakomybė	47

6.4.3.	Reikalaujami etapo rezultatai	47

6.5.	Kūrimo ir konfigūravimo etapas	49

6.5.1.	Bendrieji etapo reikalavimai	49

6.5.2.	Atsakomybė	50

6.5.1.	Reikalaujami etapo rezultatai	50

6.6.	Diegimo į testavimo aplinką etapas	51

6.6.1.	Bendrieji etapo reikalavimai	51

6.6.2.	Atsakomybė	51

6.6.3.	Reikalaujami etapo rezultatai	52

6.7.	UAT etapas	52

6.7.1.	Bendrieji etapo reikalavimai	52

6.7.2.	Atsakomybė	52

6.7.1.	Reikalaujami etapo rezultatai	53

6.8.	Garantijos etapas	54

6.8.1.	Bendrieji etapo reikalavimai	54

6.8.2.	Incidentų valdymas (taikomas 6 mėnesių garantijos laikotarpiu)	54

6.8.3.	Palaikymas ir techninė priežiūra (taikoma 6 mėnesių garantijos laikotarpiu)	55

7.	Licencijavimo reikalavimai	56

# Aprašymas ir kontekstas

## Terminai ir santrumpos

- Naudotos sąvokos ir santrumpos pateiktos 1 lentelėje "Naudotos sąvokos ir santrumpos".

1 lentelė. Naudojamos sąvokos ir santrumpos

| Terminas / santrumpa | Aprašymas |
| --- | --- |
| API | Taikomosios programos sąsaja |
| Užsakovas | Valstybės įmonės Registrų centras arba RC |
| ESPBI IS | Lietuvos elektroninių sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinė sistema (liet. Elektroninė sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinė sistema) |
| eLAB | ESPBI laboratorinės diagnostikos posistemė (Laboratorinių tyrimų posistemė ESPBI) |
| EMR | Elektroninis medicininis įrašas |
| FHIR | Tarptautinis sveikatos duomenų mainų standartas, užtikrinantis sklandų sistemų suderinamumą. |
| HIS | Ligoninės informacinė sistema |
| IS | Informacinė sistema |
| JSON | "JavaScript" objektų užrašas |
| Keycloak | Atvirojo kodo tapatybės ir prieigos valdymo sprendimas. |
| PoC | Bandymo projektas |
| RC | Valstybės įmonė Registrų centras (liet. Registrų centras) |
| SAM | Sveikatos apsaugos ministerija (liet. Sveikatos apsaugos ministerija) |
| Paslaugų teikėjas | Įmonė, teikianti programinės įrangos kūrimo paslaugas projektui įgyvendinti. |
| ULSVIS | Valstybinės užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų informacinė sistema |
| XML | eXtensible Markup Language |

## Projekto aprašymas ir kontekstas

- Kelių FHIR versijų palaikymo Lietuvos elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (ESPBI IS) projekto tikslas - užtikrinti sklandų perėjimą prie naujesnės FHIR versijos.

- ESPBI IS šiuo metu veikia su pasenusia FHIR DSTU1 (v0.0.82) standarto versija. Perėjimas prie naujesnės FHIR versijos yra būtinas žingsnis siekiant pagerinti sąveiką, suderinti duomenis su šiuolaikiniais sveikatos priežiūros duomenų standartais ir užtikrinti duomenų ir funkcionalumo plečiamumą, kad būtų galima įvykdyti būsimus veiklos reikalavimus. Tačiau šis perėjimas turi iššūkių, į kuriuos reikėtų atsižvelgti:

- Sistemos duomenų modelis yra grįstas FHIR DSTU1 standartu. Perėjimas prie naujesnių FHIR versijų gali kelti sunkumų, kadangi:

  - Daugelis duomenų laukų nėra tiesiogiai suderinami su naujesnių FHIR versijų struktūromis.

  - Kai kurie DSTU1 resursų tipai neturi tiesioginių atitikmenų naujesnėse versijose, todėl perėjimo metu padidėja duomenų praradimo arba neteisingo pateikimo rizika.

- Reikia atnaujinti keitimosi duomenimis protokolus, kad jie atitiktų naujesnius FHIR standartus:

  - API ir integracijos sluoksnių pertvarkymas.

  - Investicijos tiek į vidaus srautų, tiek į išorės partnerių valdomų sistemų srautų pritaikymą naujiems standartams.

- Vykdomos ESPBI IS iniciatyvos, tokios kaip pacientų registracijos komponentų atnaujinimas, telemedicinos ir ligų prevencijos programos, gali turėti įtakos sistemos veiksmų planui. Šie tarpusavyje susiję projektai gali turėti įtakos prioritetams, dizainui ir funkcijoms migracijos proceso metu.

- Atsižvelgiant į šiuos iššūkius, norint nustatyti ir sumažinti galimą riziką bei užtikrinti sklandų perėjimą, labai svarbu atlikti PoC (bandymo projektą). Pagrindiniai PoC tikslai yra šie:

- Patvirtinti FHIR versijos perkėlimo galimybę išsaugant duomenų vientisumą.

- Įvertinti API ir integracijos sluoksnių atnaujinimo techninį bei resursų poveikį.

- Užtikrinti sąveiką su esamais ir būsimais sistemos komponentais.

- Užtikrinti sklandų ir priimtiną migracijos procesą sistemos klientams bei galutiniams naudotojams.

## Prielaidos ir tikrinimo poreikiai

- Šis bandymo projektas (angl. Proof of Concept, PoC) atliktas darant pagrindinę prielaidą, kad tiesioginis duomenų susiejimas (angl. mapping) tarp FHIR DSTU1 ir FHIR v5.0.0 šiuo metu neįmanomas. Svarbu pabrėžti, kad ši išvada dar nėra patvirtinta ir bus tikrinama vykdant kitus projektus.

- Dėl laiko ir resursų apribojimų šis PoC bus vykdomas remiantis nustatyta prielaida, nesiekiant tiesioginio visų duomenų susiejimo.

- Numatoma, kad atskiri būsimi projektai patikrins šią prielaidą, bandydami nustatyti, ar tiesioginė visų duomenų sąsaja yra įmanoma. Šių iniciatyvų rezultatai bus svarbūs priimant ilgalaikius strateginius sprendimus dėl standartinio perėjimo ir sąveikos sprendimų.

- Todėl PoC architektūra nesiekiama užtikrinti visiško visų resursų atvaizdavimo, nors pasiekti tokią aprėptį būtų idealu. Vietoj to daugiausia dėmesio bus skiriama pagrindinių FHIR resursų susiejimui.

## AS-IS aprašymas

- ESPBI IS, esama situacija, aprašyta viešai prieinamuose dokumentuose.

## Technologijos

- Portalų, ESPBI ir susijusių komponentų naudojamos technologijos:

- Portal API and ESPBI core– spring: 3.2.2 (Java 1.8)

- DB: oracle (ojdbc8): 19.18.0.0.

- Portal web:

- Angular.js - 1.5.11

- Angular: 16.1.8

## Apribojimai ir iššūkiai

## Centralizuota monolitinė architektūra

- ESPBI IS portalai (paciento, specialisto, vaistininko) yra tiesiogiai susieti su verslo logikos ir keitimosi duomenimis sluoksniais.

- Atnaujinimo ar priežiūros veikla kelia sistemos neveikimo (angl. downtime) riziką tiek visiems portalams, tiek keliems sistemos komponentams, trikdydama galutinių naudotojų prieigą ir sistemos veikimą. Nors portalai yra sujungti per apkrovos balansavimo sistemą, dabartinė architektūra yra glaudžiai integruota su pagrindine sistema, todėl bet kokie pakeitimai gali turėti įtakos visiems prijungtiems komponentams ir portalams.

## Duomenų modelis

- ESPBI IS duomenų valdymui ir saugojimui šiuo metu savo centralizuotoje duomenų bazėje naudoja duomenų modelį su unikalia duomenų struktūra, glaudžiai susijusią su FHIR DSTU1 (v0.0.82).

- DSTU1 yra ankstyvoji beta versija, skirta eksperimentams, o ne gamybiniam naudojimui.

- Duomenų modelis yra mažiau struktūrizuotas, o tai riboja jo galimybes atvaizduoti sudėtingus sveikatos priežiūros scenarijus, kad būtų galima išgauti, normalizuoti ir analizuoti duomenis įžvalgoms ar klinikiniams tyrimams atlikti.

- Duomenų struktūrų pakeitimai reikalauja daug kūrimo pastangų, nes duomenų modelis nėra lankstus.

- Sistemoje nėra patikimų mechanizmų, užtikrinančių duomenų kokybę ir nuoseklumą, kurie numatyti naujesniuose FHIR standartuose.

## Keitimosi duomenimis mechanizmai

- Ryšys tarp portalų ir verslo logikos sluoksnio palaikomas naudojant RESTful paslaugas, pagrįstas FHIR DSTU1.

- Sistemoje nėra mechanizmų, kurie leistų vienu metu apdoroti skirtingų FHIR versijų užklausas ir duomenis. Šiuo metu toks tikslas nenustatytas, nes naudojama tik FHIR DSTU1.

- Naudojant DSTU1 kyla suderinamumo problemų integruojant į platesnį sveikatos priežiūros IT ekosistemą ir API, kuriose įrankiai, technologijos ir sistemos yra kuriamos pagal atvirus standartus, pavyzdžiui, naudojant naujesnes FHIR versijas. Tai reikalauja specializuotų integracijos sluoksnių, didina kūrimo ir priežiūros kaštus.

## Bendrieji PoC tikslai

- PoC projektas suskirstomas į konkrečius uždavinius, kad būtų galima apibrėžti ir valdyti jo apimtį ir tikslus. Kiekvienas iš šių tikslų išsamiau apibrėžtas toliau dokumente.

| Ne. | Tikslas | Pagrindinės užduotys |
| --- | --- | --- |
|  | Įgyvendinti FHIR v5.0.0.0 branduolį (angl. core) | Sukurti atskirą ESPBI Core V2 sistemą, naudojančią FHIR v5.0.0 standartą. Išsamesnė informacija pateikiama kitame skyriuje (žr.PoC tikslų aprašymas Pirmo prioriteto tikslai 1 tikslas. Įgyvendinti FHIR v5.0.0 |
|  | FHIR DSTU1 (v0.0.82) ir FHIR v5.0.0.0 sinchronizavimo įgyvendinimas su visiško atvaizdavimo scenarijumi | Sukurti FHIR DSTU1 (v0.0.82) ir FHIR v5.0.0.0 sinchronizacijos mechanizmą ir reikiamus komponentus, leidžiančius užtikrinti sąveiką tiek pirmyn, tiek atgal, užtikrinant pilną nurodytų resursų duomenų suderinamumą (angl. mapping): 1.1. Pacientas (angl. patient), 1.2. Organizacija (angl. organization), 1.3. Specialistas (angl. practitioner), 1.4. Vizitas / apsilankymas (angl. encounter), 1.5. Būklė / liga (angl. condition), 1.6. Alergijos netoleravimas (angl. allergyintolerance), 1.7. Vaistai (angl. medication), 1.8. Medžiaga (angl. substance). Išsamesnė informacija pateikiama kitame skirsnyje (žr.2 tikslas. Įdiegti FHIR DSTU1 (v0.0.82) ir FHIR v5.0.0.0 sinchronizavimo mechanizmą su pilnos sinchronizacijos scenarijumi |
|  | Užtikrinti, kad neperkeliami duomenys tarp FHIR DSTU1 (v0.0.82) ir FHIR v5.0.0.0 būtų identifikuojami ir vizualizuojami galutiniam vartotojui HTML ar kitais rekomenduojamais formatais. | Ši užduotis apima ir testuoja scenarijus, kai duomenys tarp FHIR DSTU1 (v0.0.82) ir FHIR v5.0.0.0 nėra sinchronizuojami, daugiausia dėmesio skiriant duomenų vizualizavimui kitais būdais. Vizualizavimas turėtų būti įgyvendintas HTML arba kitais rekomenduojamais formatais, kad galutinis naudotojas galėtų perskaityti duomenis net iš skirtingų FHIR versijų informacinės sistemos. Išsamesnė informacija pateikiama kitame skyriuje (žr.3 tikslas. |
|  | Tobulinti ESPBIS autentifikacijos ir autorizavimo technologiją | Sukurti autentifikavimo ir autorizavimo procesus, pagrįstus "Keycloak IAM" sprendimu. Paslaugų teikėjas gali pasiūlyti naudoti alternatyvų "Keycloak" sprendimą, tačiau jis turi būti suderintas su Užsakovu ir visiškai atitikti visas "Keycloak" funkcijas ir licencijavimo sąlygas. Išsamesnė informacija pateikiama kitame skyriuje (4 tikslas. Tobulinti ESPBIS autentifikacijos ir autorizacijos technologiją |
|  | Įgyvendinti integraciją reguliariam klientų naudojimui (mobilioji programėlė, specialistų portalas, HIS) ir užtikrinti duomenų pateikimą per iframe arba lygiavertį sprendimą. | Sukurti reikiamas sąsajas, kad nuolatiniai klientai (portalas, mobilioji programėlė ir HIS) galėtų naudotis ESPBI IS PoC. Išsamesnė informacija pateikiama kitame skirsnyje (Antro prioriteto tikslai 5 tikslas. Įdiegti integraciją nuolatiniam kliento naudojimui (mobilioji programa, specializuotas portalas, HIS) ir užtikrinti iframe arba lygiavertį sprendimą duomenų pateikimui |
|  | Įgyvendinti integraciją su ULSVIS | Sukurti reikiamas sąsajas ir komponentus, kad būtų galima integruoti su ULSVIS. Išsamesnė informacija pateikiama kitame skyriuje (žr.6 tikslas. Įgyvendinti integraciją su |

# Viso sprendimo architektūra

- Pateikiama visos apimties architektūra, kuri vėliau dokumente suskirstyta į mažesnes dalis pagal kiekvieną iš tikslų. Žalia spalva pažymėtos sudedamosios dalys ir integracijos - tai dalys, kurių šiuo metu nėra ir kurios turėtų būti sukurtos projekto metu.

- Esamų sistemų testines versijas projekto metu pateiks Užsakovas, tačiau integraciją ar konfigūraciją turėtų atlikti Paslaugų teikėjas (išsamiau aprašyta kitame skirsnyje).

- Paslaugų teikėjas turi teisę siūlyti alternatyvius architektūros principus projekto tikslams pasiekti, tačiau jie turi būti suderinti su Užsakovu ir projekto tikslais.

- Paveikslas1 : Pilna sprendimo architektūra

# PoC reikalavimai ir tikslai išsamiau

## Bendrieji PoC tikslų aspektai

- Šiame skyriuje pateikiamas išsamus kiekvieno projekto tikslo aprašymas. Pateikiama kiekvieno tikslo komponentų architektūra ir paaiškinimai. Jei reikia, pateikiamos sekos diagramos, iliustruojančios tikslo duomenų srautą (šios diagramos yra pavyzdžiai ir gali būti koreguojamos pagal paslaugų teikėjo rekomendacijas). Be to, pateikiami testavimo scenarijai arba patvirtinimo kriterijai, kuriais remiantis bus vertinamas kiekvienas tikslas. Tikimasi, kad paslaugų teikėjas pateiks savo įžvalgas ir rekomendacijas tikslų įgyvendinimui. Paslaugų teikėjas gali siūlyti papildomus ar patikslintus testavimo scenarijus ar sudedamąsias dalis, jei jie suderinti su Užsakovu.

## PoC diegimas

- Paslaugų teikėjas atsakingas už visų komponentų, duomenų integracijų ar infrastruktūros, reikalingos PoC įgyvendinimui, užtikrinimą, nebent techninėje specifikacijoje nurodyta kitaip. Architektūroje nepažymėtus kaip keičiamus komponentus (FHIR DSTU1 komponentus) kartu su TEST aplinka pateiks Užsakovas, tačiau šie komponentai gali reikalauti modifikacijų siekiant įgyvendinti PoC tikslus. Paslaugų teikėjas atsakingas ne tik už papildomų komponentų užtikrinimą, bet ir už esamų ESPBI komponentų modifikavimą TEST aplinkoje šiems tikslams pasiekti.

- Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad visi teikiami komponentai būtų suderinami su esama ESPBI infrastruktūra ir galėtų integruotis į Užsakovo sistemas be didelių pakeitimų.

- Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad visus teikiamus komponentus būtų galima įdiegti Užsakovo pateiktoje "OpenShift" platformoje ir kad juos būtų galima integruoti su esamais komponentais be didelių pakeitimų.

- Paslaugų teikėjas turi dokumentuoti visų PoC teikiamų komponentų diegimo, konfigūravimo ir nustatymo procedūras. Išsamesnė dokumentacija pateikiama kituose skirsniuose.

## PoC apimtyje naudojami medicininiai dokumentai

- PoC scenarijai turėtų būti atliekami naudojant pasirinktus medicininius dokumentus. Kiekvienas scenarijus (jei taikoma) turėtų būti išbandytas su visais minėtais dokumentais. Testavimo tikslais buvo nustatyti šie dokumentai:

  - E027: Medicininių dokumentų santrauka / siuntimas (forma 027/a).

  - E027-ats: Atsakymas į siuntimą.

  - EREC01: receptas

## PoC naudojami sinchronizuoti resursai

- Numatoma, kad bent šie resursai bus sinchronizuojami (angl. mapping). Paslaugų teikėjas atlieka šių resursų sinchronizavimą ir užtikrina galimybę užtikrinti šių resursų sąveiką (jei projekto metu būtų nustatyti papildomi resursai, tokie resursai taip pat galėtų būti sinchronizuojami remiantis papildomų valandų principu (pakeitimo užsakymas (angl. change request)):

  - Pacientas (angl. patient),

  - Organizacija (angl. organization),

  - Specialistas (angl. practitioner),

  - Vizitas / apsilankymas (angl. encounter),

  - Būklė / liga (angl. condition),

  - Alergijos netoleravimas (angl. allergyintolerance),

  - Vaistai (angl. medication),

  - Medžiaga (angl. substance).

- Toliau pateikta statistika parodo apytikslį per 7 dienas valdomų resursų kiekį ESPBI:

  - Pacientas - 202 731

  - Specialistas - 1 110

  - Organizacija - 31

  - Vaistai - 2 092

  - Medžiaga - 277

  - Vizitas / apsilankymas - 3 349 710

  - Būklė / liga - 2 524 094

  - Alergijos netoleravimas - 7

  - Dokumentų (kreipimųsi) skaičius - 261 871.

## Nesinchronizuojami resursai

- Scenarijuose, kuriuose reikia išbandyti nesinchronizuojamus resursus, reikėtų atsižvelgti į šiuos resursus:

  - ImunizacijaRekomendacija (angl. immunizationRecommendation) - įrašai apie planuojamus skiepijimus.

  - Stebėjimas / tyrimas (angl. observation). Įvairių tipų stebėjimai:

    - rizikos veiksniai (angl. risk factors)

    - darbingumo lygis (angl. work capacity level)

    - neįgalumo lygis (angl. disability level)

    - specialieji poreikiai (angl. special needs).

  - Įrenginys (medicinos prietaisai / implantai) - (šiuo metu nėra, bet tikimasi, kad bus įtrauktas į kitą konkursą. Struktūra jau apibrėžta, o galutinis duomenų Device (prietaiso) duomenų atidavimas (angl. endpoint) egzistuoja, bet dar nenaudojamas).

  - Procedūra - chirurginės procedūros.

  - AdverseReaction - įtariamos nepageidaujamos reakcijos.

## Validacijos (kontrolės priemonės), kurias reikia testuoti

- Atliekant PoC testavimą daugiausia dėmesio bus skiriama dviem toliau nurodytoms validacijoms, nebent būtų nustatytos papildomos kritinės validacijos, kurias reikia išbandyti. Jei projekto metu būtų nustatyti papildomi validacijų poreikiai, jie galėtų būti atliekami pagal papildomų valandų principą (pakeitimo prašymą). Visi tokie papildomi validacijų procesai bus aptariami atskirai ir dėl jų bus susitarta su Užsakovu. Šių validacijų tikslas – nustatyti, ar dvi skirtingos FHIR standarto informacinės sistemos gali efektyviai veikti kartu ir užtikrinti duomenų sąveiką pagal numatytus PoC tikslus.

  - Validacija Nr. 1 - RMPR_0024 Pranešimo tekstas: Vaistas, kurio ATC kodas yra 5 lygio, jau buvo paskirtas, o gydymo kursas dar nepasibaigė.

    - Sistema patikrina, ar pacientui jau yra paskirtas vaistas su nurodytu 5 lygio ATC kodu:

    - Jei recepto būsena yra "Aktyvus", sistema patikrina, ar [jau išrašyto vaisto data] + [vartojimo trukmė dienomis] <= naujai išrašyto vaisto data.

  - Validacija Nr. 2 - ERMPR_3005 pranešimo tekstas: Jei vaistas yra LTI , jis turi būti išrašytas su konkrečia veikliąja medžiaga, išskyrus atvejus, kai jis išrašomas pirmą kartą. Taikoma tiek kompensuojamiesiems, tiek nekompensuojamiesiems vaistams.

    - Jei paciento istorijoje nėra ankstesnių receptų, konkretaus recepto skirti nereikia.

    - Jei veiklioji medžiaga buvo išrašyta anksčiau, naujame recepte turi būti nurodytas konkretus vaistas su tokia veikliąja medžiaga.

## Greitaveikos reikalavimai

- Sistema turi būti pajėgi sinchronizuoti visos dienos duomenis iš ESPBIv1 į ESPBIv2 per vieną valandą, jei visos HIS sistemos sinchronizaciją pradedama vienu metu.

- Per šį laikotarpį sistema turi apdoroti apytiksliai šiuos duomenų kiekius:

  - Apsilankymas (angl. encounter) - 480 000 resursų per valandą (8 000 per minutę, ~133 per sekundę).

  - Būklė (angl. condition) - 360 000 resursų per valandą (6000 per minutę, ~100 per sekundę).

  - Pacientas - 30 000 resursų per valandą (500 per minutę, ~8 per sekundę).

  - Bendra apkrova - 870 000 resursų per valandą (14 500 per minutę, ~242 per sekundę).

- Sinchronizavimo pranešimai turi būti tolygiai paskirstyti per kiekvieną minutę, kad būtų užtikrintas stabilus sistemos veikimas ir išvengta didžiausios apkrovos šuolių.

- Kiekvienas sinchronizacijos pranešimas turi būti visiškai apdorotas ne vėliau kaip per 3 sekundes nuo jo išsiuntimo iš ESPBIv1 į ESPBIv2.

- Sistema turi palaikyti sinchronizacijos užklausų iš kelių HIS sistemų apdorojimą vienu metu, nesumažinant našumo.

- Reikia užtikrinti mastelio keitimą, kad ateityje būtų galima apdoroti didėjantį duomenų kiekį, išlaikant nustatytą 3 sekundžių apdorojimo laiką.

- Turi būti įdiegtas klaidų tvarkymo mechanizmas, kad būtų galima aptikti ir atkurti sinchronizavimo sutrikimus.

- Nesėkmingi pranešimai turi būti automatiškai bandomi iš naujo per leistiną 3 sekundžių apdorojimo laikotarpį, taip užtikrinant galutinį nuoseklumą.

- Sinchronizavimui iš ESPBIv2 į ESPBIv1 nenustatyti jokie našumo reikalavimai, nes manoma, kad ESPBIv1 saugyklų optimizavimu pasirūpins Paslaugų teikėjas.

## Galimos šiuo metu nustatytos problemos

- Šiame skirsnyje aprašomos šiuo metu nustatytos problemos, į kurias turi atsižvelgti Paslaugų teikėjas. Paslaugų teikėjas turėtų atsižvelgti į šias problemas, jas spręsti ir analizės dokumentuose pateikti įžvalgas dėl kiekvienos iš jų. Šie susirūpinimą keliantys klausimai nėra pilni ir projekto metu gali keistis arba būti paneigti:

  - Dėl specialistų resursų tipų skirtumų tarp FHIR versijų gali būti neteisingai atvaizduoti duomenų laukai paieškos metu. Dėl to gali atsirasti nenuoseklumų, susijusių su tuo, kaip informacija pasiekiama ir pateikiama įvairiose sistemose.

  - Naudojant filtrus specialistų užklausoms DSTU1 ir v5.0 versijose, dėl resursų apibrėžčių ir užklausos parametrų skirtumų duomenų paieškos rezultatai gali būti neišsamūs arba nesutapti.

  - Jei organizacijų identifikatoriai skirtingose duomenų bazėse ar FHIR versijose generuojami ar struktūruojami skirtingai, nesuderintas susiejimas gali paveikti paciento duomenų prieinamumą per apsilankymus, galimai trukdydamas duomenų integracijai.

  - Skirtumai, kaip aktyvūs apsilankymai yra atvaizduojami ar susiejami skirtingose duomenų bazėse, gali apsunkinti jų tikrinimą, paveikdami prieigos kontrolę ir duomenų tikslumą, nepaisant pilnų susiejimo pastangų.

  - Neturint aiškaus ir standartizuoto prieigos teisių nustatymo metodo, duomenų užklausos gali būti taikomos nevienodai skirtingose sistemose ar paslaugose. Tai gali lemti neteisėtą prieigą arba pagrįstos prieigos atmetimą dėl skirtingų teisių nustatymo interpretacijų.

  - Pereinamuoju laikotarpiu sistemoms gali tekti tvarkyti skirtingus rezultatų pateikimo formatus, pavyzdžiui, "AtomFeed" DSTU1 versijoje ir "Bundle" v5.0 versijoje, ir skirtingas ID struktūras. Tai gali sukelti duomenų suderinamumo problemų naudotojams, vienu metu dirbantiems su abiem FHIR versijomis.

  - Esamų diagnozių tvarkymo nesuderinamumas tarp FHIR versijų, pavyzdžiui, resursų struktūrų ar kodavimo sistemų skirtumai, gali sutrikdyti gydymo tęstinumą. Gali būti neteisingai pateikta arba prarasta esminė diagnostinė informacija, ir ši problema išryškėja testavimo scenarijuose, susijusiuose su diagnozių duomenų perkėlimu.

  - Atnaujinant duomenis skirtingose FHIR versijose gali kilti versijų konfliktų arba klaidų dėl resursų schemų, patvirtinimo taisyklių arba atnaujinimo mechanizmų skirtumų, o tai gali turėti įtakos duomenų vientisumui.

  - Dėl nenuoseklios XML/JSON duomenų, skirtų pasirašytiems PDF dokumentams, struktūros skirtingose FHIR versijose gali kilti saugojimo, paieškos ir patvirtinimo problemų. Šis nenuoseklumas gali turėti įtakos teisiškai reikšmingų dokumentų vientisumui ir prieinamumui.

  - Siekiant išvengti neužbaigtų procesų ir užtikrinti priežiūros tęstinumą (visas procesas turi būti užbaigtas ir nesustoti dėl FHIR versijų skirtumų), labai svarbu užtikrinti pilną proceso suderinamumą.

  - Pereinamuoju laikotarpiu dėl senųjų ir naujųjų standartų neatitikimo duomenys gali būti suskaidyti arba prarasti. Siekiant išlaikyti duomenų vientisumą perėjimo laikotarpiu, būtina įgyvendinti duomenų sinchronizavimo strategijas.

## PoC tikslų aprašymas

## Pirmo prioriteto tikslai

## 1 tikslas. Įgyvendinti FHIR v5.0.0

- Tikslas bus laikomas pasiektu, kai bus įvykdytos šios sąlygos:

  - ESPBI Core V2 atskira sistema atitinka reikalavimus, pateiktus Lentelė1 : 1 tikslo įgyvendinimo reikalavimai ir komponentų aprašymas

  - ESPBI Core V2 atskirą sistemą sudaro komponentai ir duomenų integracijos, pateiktosPaveikslas2 : 1 tikslas. Komponentų schema

  - Patikrinti testavimo scenarijai ir pasiekti reikiami rezultatai, išvardyti toliau pateiktoje lentelėjeLentelė2 : 1 tikslas. Testavimo scenarijai

Lentelė1 : 1 tikslo įgyvendinimo reikalavimai ir komponentų aprašymas

| Nr. | Reikalavimas | Komponentų diagramos žymėjimas |
| --- | --- | --- |
|  | "ESPBI Core V2" turi atlikti proceso ir duomenų iš FHIR serverių fhir-emr-server-r5 ir fhir-master-data-server-r5 patvirtinimą ir atmesti negaliojančius arba reikalavimų neatitinkančius įvesties duomenis. | validation |
|  | "ESPBI Core V2" turėtų transformuoti duomenis tarp XML ir JSON formatų. | xml-json-converter |
|  | "ESPBI Core V2" turėtų būti serveris, kuriame būtų galima tvarkyti einamuosius duomenis (kurie vienodai rašomi ir skaitomi). | fhir-emr-server-r5 |
|  | ESPBI Core V2 turėtų būti serveris, kuriame būtų galima tvarkyti demografinius duomenis (kurie rečiau perrašomi). | fhir-master-data-server-r5 |
|  | ESPBI Core V2 turėtų turėti duomenų bazę, kuri reikalinga FHIR resursams saugoti. | fhir-r5-db |
|  | "ESPBI Core V2" turėtų turėti duomenų bazės kopiją, kad būtų galima iš pagrindinės duomenų bazės iškrauti daug skaitymo reikalaujančias operacijas ir pagerinti sistemos našumą. | fhir-r5-db-replica |
|  | ESPBI Core V2 turėtų būti galima siųsti ir gauti duomenis arba užklausas. | espbi2-api |

Paveikslas2 : 1 tikslas. Komponentų schema

Lentelė2 : 1 tikslas. Testavimo scenarijai

| Nr. | Scenarijus | Aprašymas | Laukiamas rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sukurtas naujas resursas | Sukuriamas naujas resursas (pvz., paciento resursas) pagal FHIR r5 versiją. | Naujas resursas kuriamas pagal FHIR r5 standartą. |
|  | Skaitomas naujas dokumentas, sudarytas iš naujai sukurto resurso | Peržiūrimas naujas dokumentas iš sąrašo (žr.PoC apimtyje naudojami medicininiai dokumentai ), kurį sudaro naujai sukurtas resursas. | Dokumentas sukurtas ir peržiūrėtas. |
|  | Resursų konversija | Naujai sukurtas resursas konvertuojamas iš XML į JSON formatą. | Resursai konvertuojami į kitą formatą. |
|  | Atitinkamam FHIR serveriui sukurtas naujas resursas | 2 resursai sukuriami ir pagal jų tipą įrašomi į atitinkamą FHIR duomenų serverį. | Sukurti 2 resursai - vienas demografinių duomenų serveriui (paciento resursas), kitas - nedemografinis (FHIR emr duomenų serveris). |

## 2 tikslas. Įdiegti FHIR DSTU1 (v0.0.82) ir FHIR v5.0.0.0 sinchronizavimo mechanizmą su pilnos sinchronizacijos scenarijumi

- Tikslas bus laikomas pasiektu, kai bus įvykdytos šios sąlygos:

  - Sinchronizavimo mechanizmas atitinka reikalavimus, pateiktusLentelė3 : 2 tikslas. Įgyvendinimo reikalavimai ir komponentų aprašymas

  - Sinchronizavimo mechanizmą sudaro toliau pateikti komponentai ir procesai.

  - Sinchronizavimo mechanizmas turi užtikrinti tiesioginę ir atgalinę sąveiką su visais resursų atvaizdavimo scenarijais.

    - Pacientas (angl. patient),

    - Organizacija (angl. organization),

    - Specialistas (angl. practitioner),

    - Vizitas / apsilankymas (angl. encounter),

    - Būklė / liga (angl. condition),

    - Alergijos netoleravimas (angl. allergyintolerance),

    - Vaistai (angl. medication),

    - Medžiaga (angl. substance).

  - Atliktas testavimas ir pasiektas reikiamas rezultatas, nurodytasLentelė4 : 2 tikslas. Testavimo scenarijai

Lentelė3 : 2 tikslas. Įgyvendinimo reikalavimai ir komponentų aprašymas

| Nr. | Reikalavimas | Komponentų diagramos žymėjimas |
| --- | --- | --- |
|  | Naujoji "Core V2" architektūra turi palaikyti operacijas naudojant serverius fhir-emr-server-r5 ir fhir-master-data-server-r5, kartu užtikrinant duomenų suderinamumą ir sinchronizavimą su senąja "Core V1" architektūra. | fhir-emr-server-r5 fhir-master-data-server-r5 |
|  | Senoji sistema (ESPBI Core V1) turi palaikyti operacijas naudojant fhir-server-0.82, kartu užtikrinant duomenų suderinamumą ir sinchronizavimą su naująja Core V2 architektūra. | the fhir-server-0.82 |
|  | Sinchronizavimo mechanizmas turi apimti įvykių (sukūrimo, ištrynimo, atnaujinimo) prenumeratų stebėjimo, valdymo ir pranešimo apie resursų atnaujinimus komponentus abiejuose ESPBI pagrindiniuose komponentuose v1 ir v2. | fhir-subscription |
|  | Turi būti užtikrinta nuolatinė FHIR resursų saugykla, palaikanti versijų kūrimą, patvirtinimą ir veiksmingą užklausų teikimą EPBI branduolio V2 FHIR serveriuose. | fhir-storage |
|  | Sinchronizavimo mechanizmas turi apimti centrinį pranešimų tarpininką, skirtą resursų atnaujinimams skelbti ir platinti. | Message broker |
|  | Sinchronizavimo mechanizmas turi apimti komponentus, skirtus palengvinti FHIR resursų sinchronizavimą nuo FHIR 0.82 iki FHIR R5, ir užtikrinti atgalinį ir išankstinį suderinamumą. | fhir-sync |
|  | Sinchronizavimo mechanizmas turi apimti komponentus, kurie konvertuoja FHIR resursus iš FHIR 0.82 į FHIR R5 ir užtikrina atgalinį ir pirminį (backward and forward) suderinamumą. | fhir-version-converter |
|  | Sinchronizavimo mechanizmas turi apimti komponentus, kuriuose saugomi su sinchronizavimo operacijomis susiję metaduomenys ir žurnalai (pvz., ryšys tarp resursų atvaizdavimų skirtingose sistemose). | sync-db |

Paveikslas3 : 2 tikslas. Komponentų diagrama

Paveikslas4 : 2 tikslas. Sekos diagrama

Lentelė4 : 2 tikslas. Testavimo scenarijai

| Nr. | Scenarijus | Aprašymas | Laukiamas rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Naujoje (R5) ir versijoje (DSTU1) sukurtas, atnaujintas, ištrintas resursas. | Resursas sukuriamas, atnaujinamas, ištrinamas FHIR R5 ir turi būti skaitomas FHIR DSTU1, o visi resursai sinchronizuojami (atvaizduojami) tarp versijų. Testavimas turėtų būti atliekamas su minėtais sinchronizuojamais resursais. | Resursas pateikiamas su visais susietais duomenų laukais. |
|  | Sukurtas, atnaujintas, ištrintas senojoje (DSTU1) ir perskaitytas naujojoje (R5) versijoje resursas | Resursas sukuriamas, atnaujinamas, ištrinamas FHIR DSTU1 ir turi būti skaitomas FHIR R5, o visi resursai sinchronizuojami (atvaizduojami) tarp versijų. Testavimas turėtų būti atliekamas su minėtais sinchronizuojamais resursais. | Resursas pateikiamas su visais susietais duomenų laukais. |
|  | Atvaizduotų resursų nuorodos ID | Sukūrus naują resursą, jo ID prilyginamas atitinkamos pagrindinės sistemos ID FHIR sinchronizavimo komponente. | Resursų su atvaizduotais ID sąrašas. |
|  | Nepavyksta sinchronizuoti apsilankymo (vizitas) | Naujas apsilankymas užregistruotas pagrindinėje v1 (FHIR DSTU1), tačiau nepavyksta sinchronizuoti su nauja sistema. Todėl bandant pasiekti šį apsilankymą naujoje sistemoje, jis bus nepasiekiamas dėl to, kad nėra sinchronizavimo tarp dviejų sistemų. | Neturėtų būti įmanoma tvarkyti duomenų be užregistruoto apsilankymo. Paslaugų teikėjas papildomai turi pateikti (ne tik šio scenarijaus atveju) įžvalgas, kaip būtų galima valdyti riziką. |

## 3 tikslas. Užtikrinti, kad tarp FHIR DSTU1 (v0.0.82) ir FHIR v5.0.0.0 nesinchronizuojami duomenys būtų identifikuojami ir vizualizuojami galutiniam vartotojui HTML ar kitais rekomenduojamais formatais.

- Paslaugų teikėjas turi sukurti mechanizmą ir reikiamus komponentus, skirtus duomenims iš FHIR DSTU1 (v0.0.82) ir FHIR v5.0.0.0 tvarkyti neįgyvendinant tiesioginio atvaizdavimo ar sinchronizavimo. Vietoj to daugiausia dėmesio bus skiriama nesusinchronizuotų duomenų vizualizavimui HTML arba lygiaverčiu formatu. Šis metodas grindžiamas prielaida, kad tiesioginis duomenų atvaizdavimas tarp FHIR DSTU1 ir FHIR v5.0.0.0 šiuo metu neįmanomas (žr.Error! Reference source not found.

- Tikslas bus laikomas pasiektu, kai bus įvykdytos šios sąlygos:

  - Duomenų tvarkymo mechanizmas atitinka reikalavimus, pateiktusLentelė5 : 3 tikslas. Įgyvendinimo reikalavimai ir komponentų aprašymas

  - Duomenų tvarkymo mechanizmą sudaro kitame skirsnyje pateikti komponentai ir procesaiPaveikslas6 : 3 tikslas. Sekos diagrama irPaveikslas7 : 3 tikslas. Sekos diagrama (dalinio atvaizdavimo scenarijus)

  - Atlikti testavimo scenarijai ir pasiektas reikiamas rezultatas, nurodytasLentelė6 : 3 tikslas. Testavimo scenarijai.

Lentelė5 : 3 tikslas. Įgyvendinimo reikalavimai ir komponentų aprašymas

| Nr. | Reikalavimas | Komponentų diagramos žymėjimas |
| --- | --- | --- |
|  | Duomenų tvarkymo mechanizmas turėtų apimti FHIR DSTU1 (v0.0.82) versiją r0.8-data-provider ESBI Core V2, kuri veikdama su fhir-server-0.82 ESPBI Core V1 ištraukia duomenis ir transformuoja juos į HTML (ar panašų) formatą, kad ESBI Core V2 galėtų skaityti ir rodyti rezultatus. | r0.8-data-provider |
|  | Duomenų tvarkymo mechanizmas turėtų apimti FHIR v5.0.0 versiją r5-data-provider ESBI Core V1, kuri veikdama su fhir-emr-server-r5 ir fhir-master-data-server-r5 ESPBI Core V2 ištraukia duomenis ir transformuoja juos į HTML (ar panašų) formatą, kad ESBI Core V1 galėtų skaityti ir rodyti rezultatus. | r5-data-provider |

Paveikslas5 : 3 tikslas. Komponentų diagrama

Paveikslas6 : 3 tikslas. Sekos diagrama

Paveikslas7 : 3 tikslas. Sekos diagrama (dalinio atvaizdavimo scenarijus)

Paveikslas8 : 3 tikslas. Sekos diagrama (dalinio atvaizdavimo scenarijus)

Lentelė6 : 3 tikslas. Testavimo scenarijai

| Nr. | Scenarijus | Aprašymas | Laukiamas rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dokumentas sukurtas, atnaujintas, ištrintas naujoje (R5) ir perskaitytas senojoje (DSTU1) versijoje | Dokumentas (dokumentų sąrašas pateikiamas kitame skirsnyje) sukurtas, atnaujintas, ištrintas FHIR r5 ir turi būti nuskaitytas FHIR DSTU1. Atvaizduoti dokumento duomenys turėtų būti tinkamai sinchronizuojami, o neatvaizduoti duomenys turėtų būti rodomi HTML arba lygiaverčiu paslaugų teikėjo pasiūlytu formatu. | Pateikiamas dokumentas su visais atvaizduotais duomenų laukais. Jei duomenų laukai nėra sinchronizuojami, papildomai pateikiamas HTML dokumentas. Dokumentas, su kuriuo reikėtų atlikti testavimą, pateikiamas kitame skyriuje. |
|  | Sukurtas, atnaujintas, ištrintas dokumentas senojoje (DSTU1) ir perskaitytas naujojoje (R5) versijoje | Dokumentas sukurtas, atnaujintas, ištrintas FHIR DSTU1 ir turi būti perskaitytas FHIR R5. Atvaizduoti dokumento duomenys turėtų būti tinkamai sinchronizuojami, o neatvaizduoti duomenys turėtų būti rodomi HTML arba lygiaverčiu paslaugų teikėjo pasiūlytu formatu. | Pateikiamas dokumentas su visais atvaizduotais duomenų laukais. Jei duomenų laukai nėra sinchronizuojami, papildomai pateikiamas HTML dokumentas. |
|  | Naujoje (R5) versijoje sukurtas, atnaujintas, ištrintas ir senojoje (DSTU1) versijoje perskaitytas resursas | Resursas sukuriamas, atnaujinamas, ištrinamas FHIR R5 ir turi būti skaitomas FHIR DSTU1. Tačiau resursas nėra atvaizduotas, todėl jis turėtų būti pateikiamas panašiu į HTML formatą. Testui turėtų būti pateikti bent 5 resursai, dėl kurių turėtų būti nuspręsta projekto metu. | Resursas pateikiamas su visais atvaizduotais duomenimis, o neatvaizduoti duomenys turėtų būti pateikiami HTML ar panašiu formatu. |
|  | Sukurtas, atnaujintas, ištrintas senojoje (DSTU1) ir perskaitytas naujojoje (R5) versijoje resursas | Resursas sukuriamas, atnaujinamas ir ištrinamas FHIR DSTU1 ir turi būti skaitomas FHIR R5. Tačiau resursas nėra atvaizduotas, todėl jis turėtų būti pateikiamas panašiu į HTML formatą. Testui turėtų būti pateikti bent 5 resursai, dėl kurių turėtų būti nuspręsta projekto metu. | Resursas pateikiamas su visais atvaizduotais duomenimis, o neatvaizduoti duomenys turėtų būti pateikiami HTML ar panašiu formatu. |
|  | Dokumentų paieška | Konkretaus tipo dokumentų ieškoma ir senojoje, ir naujojoje FHIR versijos duomenų bazėse. Gauti abiejų versijų dokumentų sąrašai sujungiami ir rodomi kartu. Tačiau dokumentai pateikiami struktūrizuotai tik tuo atveju, jei jų formato versija atitinka šiuo metu naudojamą versiją. Prieš atveriant kitos versijos dokumentus, jie pirmiausia turi būti konvertuojami į HTML formatą. Siekiant užtikrinti, kad paieškos rezultatai būtų suvienodinti, turėtų būti valdoma puslapiavimo rizika, o sistema turėtų nustatyti, kuriuos rezultatus rodyti. Taip pat turėtų būti galima rūšiuoti arba filtruoti rezultatus. | Visų pasirinktų abiejų versijų dokumentų tipų sąrašas. |
|  | Resursų duomenų sąrašas | FHIR R5 specialistas pateikia užklausą, kad gautų visų konkrečių resursų, kurie nebuvo sinchrinizuoti, sąrašą. Testavimas turėtų apimti scenarijus, kai abiejose versijose resursų tipai tiesiogiai nesutampa, pavyzdžiui, kai vienas FHIR DSTU1 resursas FHIR R5 versijoje padalijamas į atskirus resursus. | Pateikiamas resursų sąrašas. |
|  | Duomenų gavimas iš ankstesnės FHIR versijos | Specialistas kuria naują dokumentą ir turi pasirinkti esamą paciento diagnozę, nes jis tęsia anksčiau pradėtą gydymą. Sistema gauna paciento diagnozių istoriją, įskaitant aktyvius apsilankymus, užtikrindama, kad apsilankymų duomenys būtų tiksliai atvaizduoti tarp FHIR versijų. | Sistema gauna paciento diagnozės istoriją. Pasirinkta diagnozė susiejama su nauju dokumentu. |
|  | Užklausos šakojimosi vengimas | Kad būtų išvengta daugkartinių užklausų (šakojimosi), sistema turi nustatyti, kurios duomenų bazės užklausą pateikti, kad būtų išlaikytas didelis našumas. Šį scenarijų reikėtų išbandyti bent 3 atvejais. | Užklausa vykdoma tik konkrečioje duomenų bazėje. |

## 4 tikslas. Tobulinti ESPBIS autentifikacijos ir autorizacijos technologiją

- Tikslas bus laikomas pasiektu, kai bus įvykdytos šios sąlygos:

  - Autentifikacijos ir autorizacijos procesai atitinka reikalavimus, pateiktusLentelė7 : 4 tikslas. Įgyvendinimo reikalavimai ir komponentų aprašymas

  - Autentifikacijos ir autorizacijos procesus sudaro komponentai ir procesai, pateiktiPaveikslas9 : 4 tikslas. Komponentų diagrama

- Atlikti testavimo scenarijai ir pasiektas Lentelė8 : 4 tikslas. Testavimo scenarijai

Lentelė7 : 4 tikslas. Įgyvendinimo reikalavimai ir komponentų aprašymas

| Nr. | Reikalavimas | Komponentų diagramos žymėjimas |
| --- | --- | --- |
|  | Sukurtuose autentifikacijos ir autorizacijos procesuose turėtų būti numatytas tarpinės programinės įrangos komponentas Core V2 API, kuris tvarko žetonų patvirtinimą ir teisių nustatymą. Turi būti sukonfigūruota teisių politika ir sukurti atitinkamą rolę turintys naudotojai. | espbi2-api |

Paveikslas9 : 4 tikslas. Komponentų diagrama

Lentelė8 : 4 tikslas. Testavimo scenarijai

| Nr. | Scenarijus | Aprašymas | Laukiamas rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Naudotojo autorizavimas | Konfigūruojama "Keycloak" teisių politika ir sukuriamas naujas naudotojas su atitinkama role. Naudotojas bando prisijungti ir gauti prieigą prie duomenų, kuriems turi reikiamas teises. Vėliau jis bando prisijungti prie duomenų, kuriems neturi teisių, ir prieiga turėtų būti uždrausta. | Naudotojo teisės leidžia / neleidžia naudotojui naudotis duomenimis pagal rolės informaciją. |
|  | Išorinės sistemos autorizacija (SPĮ IS FHIR v5) | SPĮ IS FHIR v5 atlieka autorizaciją ir prašo duomenų. Duomenys, kuriems SPĮ IS FHIR v5 turi reikiamas teisės, pateikiami, o prieiga prie neautorizuotų duomenų neleidžiama. | Autorizavimo mechanizmas leidžia / neleidžia išorinei sistemai naudotis duomenimis. |

## Antro prioriteto tikslai

## 5 tikslas. Įdiegti integraciją nuolatiniam kliento naudojimui (mobilioji programa, specializuotas portalas, HIS) ir užtikrinti iframe arba lygiavertį sprendimą duomenų pateikimui

- Tikslas bus laikomas pasiektu, kai bus įvykdytos šios sąlygos:

  - Sukurtos sąsajos atitinka reikalavimus, pateiktusLentelė9 : 5 tikslas. Įgyvendinimo reikalavimai ir komponentų aprašymas

  - Sukurtas sąsajas sudaro komponentai ir procesai, pateiktiPaveikslas10 : 5 tikslas. Komponentų diagrama

  - Atlikti testavimo scenarijai ir pasiektas reikiamas rezultatas, nurodytasLentelė10 : 5 tikslas. Testavimo scenarijai

Lentelė9 : 5 tikslas. Įgyvendinimo reikalavimai ir komponentų aprašymas

| Nr. | Reikalavimas | Komponentų diagramos žymėjimas |
| --- | --- | --- |
|  | Planuojama, kad naujai sukurtame portale bus galima naudotis senosios sistemos (v1) duomenimis ir naudotojai galės juos peržiūrėti tiesiogiai naujajame portale. PoC testinis portalas turėtų apimti prisijungimą ir atsijungimą per KeyCloak kartu su operacijomis su įvairiais nesinchronizuotais ESPBI dokumentais ir resursais, paminėtais testavimo scenarijuose prie PoC tikslų. Nors senoji sistema (v1) palaikys duomenų peržiūrą per iframe, naujoji sistema gali nesuteikti šios funkcijos dėl galimų problemų, susijusių su autorizacijos žetonų užkeitimu. Todėl naujojoje sistemoje nėra privaloma įdiegti iframe funkcionalumo, tačiau paslaugų teikėjas turi apibrėžti, kaip šis funkcionalumas turėtų veikti, ir aprašyti galimus scenarijus bei sprendimo alternatyvas. | poc-test-portal poc-test-portal-frontend |
|  | Patobulintame specialistų portale turėtų būti galima naudotis naujos (v2) sistemos duomenimis ir juos turėtų būti galima peržiūrėti tiesiogiai specialistų portale. Be duomenų konvertavimo į HTML formatą arba dokumento atidarymo per kitą portalą, duomenys turėtų būti pasiekiami per iframe arba panašų Paslaugų teikėjo pasiūlytą funkcionalumą. | doctor-portal-v1 doctor-portal-frontend |
|  | Sukurta v2 API turi sklandžiai teikti atvaizduotus duomenis, o neatvaizduoti duomenys turi būti pateikiami HTML arba panašiu formatu kaip SPĮ IS FHIR v5 sistemoje. | espbi2-api |
|  | Sukurta v2 API turėtų gauti duomenų užklausas ir parametrus, tokius kaip UserID, PatientID, DocumentTypeCode, EncounterOrganizationID, DateFrom ir DateTill, iš ESPBI Mobile per visą adapterį. Adapteris turėtų gauti ir apdoroti duomenis iš abiejų sistemų (V1 ir V2) unifikuotai ir grąžinti juos viename atsakyme. Atsakyme pateikiami dokumentai ir apsilankymo duomenys, kaip nurodytaLentelė10 : 5 tikslas. Testavimo scenarijai | espbi-mobile-adapter espbi2-api espbi-api |

Paveikslas10 : 5 tikslas. Komponentų diagrama

Lentelė10 : 5 tikslas. Testavimo scenarijai

| - Nr. | Scenarijus | Aprašymas | Laukiamas rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dokumentas sukurtas naujoje (R5) ir perskaitytas senojoje (DSTU1) versijoje (Iframe arba lygiavertė funkcija) | Dokumentas, susijęs su seka, pavyzdžiui, kreipimasis ir atsakymas į jį, tvarkomas vienoje sistemoje. Kai specialistas atidaro dokumentą senojoje sistemos versijoje ir siekia peržiūrėti duomenis iš naujosios sistemos, duomenis turėtų būti galima peržiūrėti tiesiogiai senojoje sistemoje. Peržiūrai duomenys turėtų būti pateikiami HTML ar panašiu formatu. Naudotojo funkcijoms, užuot konvertavus duomenis į HTML formatą arba reikalaujant atidaryti dokumentą kitoje sistemoje, duomenys turėtų būti pasiekiami per iframe arba panašią Paslaugų teikėjo pasiūlytą funkciją. | Duomenys pateikiami tiesiogiai sistemoje naudojant iframe ar panašią funkciją. |
|  | Dokumentas, sukurtas senojoje (DSTU1) ir perskaitytas naujojoje (R5) versijoje (SPĮ IS FHIR v5) | Naujos versijos portale (FHIR v5 sistema) atidaromas dokumentas, o naudotojas siekia peržiūrėti senosios Core v1 sistemos duomenis. Duomenys turėtų būti pateikiami HTML arba panašiu formatu. Kitu atveju specialistas uždaro FHIR v5 sistemą, prisijungia prie "Core v1" portalo ir atidaro tą patį dokumentą, norėdamas jį peržiūrėti. Reikėtų aprašyti (geriausia - pateikti) Iframe funkcionalumą, tačiau jis nėra būtinas, nes gali kilti problemų keičiantis žetonais. Paslaugų teikėjas turėtų apibrėžti galimybes ir alternatyvas, kaip šiam tikslui būtų galima naudoti iframe arba panašų metodą. | HIS specialistas patikrina dokumentą, naudodamas HTML pateikimo galimybę ir galimybę naudotis senąja (core1) portalo versija bei pateikia įžvalgas ir rekomendacijas dėl iframe ar panašaus funkcionalumo. |
|  | Žetonų mainų funkcija | "Core v1" sistemoje numatyta galimybė pateikti duomenis naudojant "iframe" ar panašią funkciją. Kadangi "Core v1" naudoja SSO v1, o naujoji "Core v2" - SSO v2, naudotojui neturėtų būti teikiamos papildomos autorizacijos užklausos. Šį scenarijų reikėtų išbandyti viena kryptimi - atidaryti senąją sistemą ir rodyti naujosios sistemos duomenis. Atvirkštinis scenarijus turėtų būti aprašytas tik nustatant riziką ir pateikiant galimus sprendimus bei pasiūlymus. | Apsikeičiama žetonais ir rodomas iframe, kad būtų galima pateikti duomenis. Papildomo autorizavimo nereikia. |
|  | Pacientų apsilankymų sąrašas | ESPBI mobilusis adapteris pateikia užklausą gauti paciento apsilankymų sąrašą dviejose lygiagrečiose ESPBI sistemose (FHIR DSTU1 ir FHIR R5 branduoliuose). Sistema siunčia užklausą, norėdama gauti konkretaus paciento apsilankymo duomenis, įskaitant tokius parametrus kaip UserID, PatientID, DocumentTypeCode, EncounterOrganizationID, DateFrom ir DateTill. Duomenys gaunami iš abiejų sistemų, suvienodinami ir grąžinami viename atsakyme. Atsakyme pateikiama išsami apsilankymo informacija, pavyzdžiui, apsilankymo ID, būsena, klasė, tipas, susiję paciento ir organizacijos duomenys, registro informacija ir apsilankymo laikotarpiai. Scenarijus išbandytas siekiant užtikrinti, kad duomenys būtų gauti tiksliai iš abiejų sistemų, neatsižvelgiant į duomenų bazių struktūros ar FHIR versijų skirtumus. | Pacientų sąrašo duomenys pateikiami mobiliajai programėlei. |
|  | Paciento dokumentų sąrašas | ESPBI mobilusis adapteris pateikia užklausą gauti konkretaus paciento dokumentų sąrašą iš dviejų ESPBI sistemų (FHIR DSTU1 ir FHIR R5 branduolių). Užklausoje pateikiami tokie parametrai kaip UserID, PatientID, DocumentTypeCode, DocumentOrganizationID, DocumentEncounterID, DateFrom ir DateTill. Sistema gauna dokumentų duomenis iš abiejų sistemų, juos konsoliduoja ir grąžina suvienodintą sąrašą. Atsakyme pateikiama tokia dokumento informacija, kaip dokumento ID, tipas, pavadinimas, susijusi paciento ir organizacijos informacija, susidūrimo ID, dokumento sukūrimo data, autoriaus duomenys ir papildoma dokumentui būdinga informacija. Scenarijus testuojamas siekiant patikrinti, ar teisingai gaunami ir grąžinami suvienodinti dokumentų duomenys, kartu užtikrinant, kad pereinamuoju laikotarpiu sistema galėtų efektyviai apdoroti didelius duomenų kiekius. | Paciento dokumentų duomenys pateikiami mobiliajai programėlei. |

## 6 tikslas. Įgyvendinti integraciją su ULSVIS

- Tikslas bus laikomas pasiektu, kai bus įvykdytos šios sąlygos:

  - Integracija atitinka reikalavimus, pateiktusLentelė11 : 6 tikslas. Įgyvendinimo reikalavimai ir komponentų aprašymas

  - Sukurtas sąsajas sudaro komponentai ir procesai, pateiktiPaveikslas11 : 6 tikslas. Komponentų diagrama.

  - Atlikti testavimo scenarijai ir pasiektas reikiamas rezultatas, nurodytasLentelė12 : 6 tikslas. Testavimo scenarijai

Lentelė11 : 6 tikslas. Įgyvendinimo reikalavimai ir komponentų aprašymas

| Nr. | Reikalavimas | Komponentų diagramos žymėjimas |
| --- | --- | --- |
|  | Integracija turi leisti ULSVIS prašyti duomenų per naujai sukurtą posistemės adapterio komponentą, kuriame duomenys turėtų būti apibendrinti ir pateikti ULSVIS. | subsystem-adapter |
|  | Integracija turi apimti autentifikacijos ir autorizacijos procesus, kurie tvarko žetonų patvirtinimą ir rolių nustatymą, taip pat turi būti sukonfigūruota teisių politika. | subsystem-adapter |

Paveikslas11 : 6 tikslas. Komponentų diagrama

Lentelė12 : 6 tikslas. Testavimo scenarijai

| Nr. | Scenarijus | Aprašymas | Laukiamas rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Išorės sistemos autorizacija (ULSVIS) | ULSVIS autentifikuojasi per KeyCloak (espbi-sso-v2) ir gauna prieigos žetoną, leidžiantį sistemai gauti E027-ats dokumentus. Paslaugų teikėjas turi sukonfigūruoti reikiamas autorizavimo politikas KeyCloak sistemoje, kad sugeneruotas žetonas galiotų naudojimo atvejui. | Užklausa per posistemio adapterį naudojant tokį žetoną yra autorizuota. Užklausa per posistemės adapterį naudojant bet kurį kitą kliento žetoną atmetama. |
|  | ULSVIS duomenų integracija | ULSVIS sistema pasiekia Subsystem Adapter komponentą ir pateikia užklausą dėl E027-ats dokumentų. Subsystem Adapter surenka duomenis tiek iš espbi-core-v1 (naudojant esamus integracijos mechanizmus, kuriuos ULSVIS naudoja dokumentų užklausoms šiuo metu), tiek iš naujai įdiegto espbi-core-v2 (per espbi2-api), susieja juos į ULSVIS tinkamą formatą ir sujungia rezultatus į vieną rinkinį. Su našumo testavimu būtina įvertinti didelių duomenų kiekių apdorojimą, siekiant nustatyti galimas rizikas ir našumo kliūtis. Taip pat būtina pateikti rekomendacijas dėl duomenų integracijos optimizavimo tiek ULSVIS, tiek ir kitiems ateities klientams, turintiems panašius reikalavimus. | Kombinuotas E027-ats dokumentų rinkinys grąžinamas į ULSVIS. Surenkami našumo matavimai ir pateikiami klientui su rekomendacijomis, kaip mechanizmą galima patobulinti. |

# Ilgalaikė ESPBI architektūra

- Projekto metu Paslaugų teikėjui gali būti pavesta, remiantis atskiru papildomu užsakymu, parengti ilgalaikę ESPBI architektūrą. Ši architektūra turi apimti visus ESPBI komponentus, įskaitant jų vidines ir išorines integracijas. Ji turi būti parengta keliomis dimensijomis: veiklos logikos, duomenų (įskaitant integracijas), saugumo, technologijų ir aplikacijų architektūros aspektais. Paslaugų teikėjas pateiks šias architektūrines gaires Užsakovo architektūros valdybai peržiūrai ir patvirtinimui.

## Bendrieji reikalavimai:

- Paslaugų teikėjas parengia visą būsimos (ilgalaikės) architektūros dokumentaciją, įskaitant architektūros schemas ir išsamius jos aprašymus.

- Architektūros dokumente aprašoma esama ESPBI architektūra ir pateikiamos įžvalgos apie dabartines problemas ir iššūkius, kuriuos turėtų spręsti ilgalaikė architektūra.

- Į architektūrą įtraukiami vykdomi projektai, kurie dar nėra įdiegti į gamybinę aplinką (PROD).

- Architektūra apima papildomus funkcinius komponentus, kurie šiuo metu nėra ESPBI sistemos dalis, bet kuriuos Paslaugų teikėjas rekomenduoja įdiegti ateityje.

- Architektūros diagramos rengiamos naudojant Achimate (pageidautina) arba Draw.io įrankį.

- Architektūra apima išsamius kiekvieno komponento, proceso ir duomenų srauto aprašymus.

- Prireikus architektūra papildoma schemomis ir papildomais aprašymais, kad būtų užtikrintas aiškumas.

## Konkretūs reikalavimai:

- Verslo (veiklos logikos) architektūra

  - Verslo architektūroje turi būti nustatyti įvairūs sistemos naudotojų tipai ir jų sąveika su ESPBI.

  - Verslo architektūroje turi būti išsamiai aprašyti palaikomi verslo procesai ir jų suderinamumas su organizacijos tikslais.

- Duomenų architektūra

  - Duomenų architektūroje turi būti aprašyti vidiniai ir išoriniai duomenų srautai, įskaitant sąveiką su organizacijos duomenų saugyklos sprendimais. Visos duomenų integracijos turi būti aprašytos su nustatytais dabartinių duomenų integracijos mechanizmų pakeitimais.

  - Duomenų architektūra pateikia įžvalgas apie duomenų kokybės valdymo praktiką ir rekomendacijas dėl tobulinimo.

- Saugumo architektūra

  - Saugumo architektūroje apibrėžiami prieigos kontrolės mechanizmai, saugumo priemonės ir rolės, kad būtų užtikrinta duomenų apsauga ir atitiktis.

  - Saugumo architektūroje nustatomos galimos pažeidžiamosios vietos ir rekomenduojamos jų mažinimo strategijos.

- Aplikacijų architektūra

  - Aplikacijų architektūroje turi būti aprašytas esamų aplikacijų gyvavimo ciklas, įskaitant atnaujinimus, priežiūrą ir eksploatavimo nutraukimo planus.

  - Taikomųjų programų architektūra turi ištirti galimybes integruoti arba priimti naujas aplikacijos, kad būtų patenkinti būsimi poreikiai.

- Laikydamasis šių reikalavimų Paslaugų teikėjas užtikrins, kad ilgalaikė ESPBI architektūra būtų orientuota į ateitį ir atitiktų Užsakovo strateginius tikslus bei pramonės tendencijas.

# Paslaugų teikimo reikalavimai

## Analizės ir projektavimo reikalavimai

## Projekto kalba

- Projekto dokumentacija turi būti parengta tiek lietuvių, tiek anglų kalbomis. Tarpiniai dokumentai (negalutiniai) gali būti rengiami viena kalba, tačiau visi galutiniai rezultatai turi būti pateikti abiem kalbomis.

- Projekto komunikacija gali vykti lietuvių arba anglų kalbomis.

- Naudotojų mokymai gali vykti lietuvių arba anglų kalbomis.

## Reikalavimai dokumentams ir jų derinimui

- Užsakovas peržiūri dokumentus, o paslaugų teikėjas atlieka korekcijas. Jei pastabos nėra aiškios, paslaugų teikėjas organizuoja susitikimus jų išsiaiškinimui. Užsakovas gali vykdyti vidinį dokumento suderinimą, atsižvelgdamas į jo turinį, įtraukiant kibernetinio saugumo specialistus, produktų savininkus ar kitas atitinkamas šalis, jei tai reikalinga peržiūros procesui.

- Visa Paslaugų teikėjo parengta projekto dokumentacija turi būti parengta vadovaujantis atitinkamos kalbos gramatikos ir formatavimo taisyklėmis, iliustruotomis diagramomis, lentelėmis, grafikais ir kitomis vaizdinėmis priemonėmis, pateikta medžiaga turi būti išdėstyta aiškiai, nuosekliai ir išsamiai.

- Projekto dokumentacija turi būti atnaujinama atsižvelgiant į projekto etapus, veiklas ir visus patvirtintus sprendimus. Galutinėse versijose turi atsispindėti visi pakeitimai (net ir anksčiau patvirtinti dokumentai turi būti atnaujinami), nebent susitarta kitaip.

- Jei projektas įgyvendinamas keliais etapais (pvz.: įgyvendinamos 1 prioriteto ataskaitos, o vėliau kitų), kiekvienas iš jų turi atitikti visus reikalavimus, įskaitant visus dokumentus, nebent būtų susitarta kitaip.

- Projekto dokumentacija turi būti saugoma ir koordinuojama Užsakovo Confluence aplinkoje, o projekto užduočių valdymas turi būti vykdomas Užsakovo Jira aplinkoje. Prieigą prie šių sistemų Užsakovas suteiks projekto pradžioje.

- Paslaugų teikėjas privalo suderinti visus dokumentų šablonus su Užsakovu. Nors projekto metu dokumentų struktūra gali keistis, jie turėtų būti pateikiami kiekvieno dokumento rengimo etapo pradžioje, kad būtų suderinti pradiniai lūkesčiai.

- Galutinės dokumentų versijos turi būti pateikiamos elektroniniu būdu redagavimui tinkamu formatu (pvz., .doc, .docx ar kitu sutartu formatu), įskaitant diagramas ir kitą turinį, nebent būtų susitarta kitaip. Diagramos turi būti parengtos naudojant draw.io įrankį.

- Kai taikoma, Paslaugų teikėjas turi taikyti naudojimo atvejus, parengtus UML, BPMN arba lygiaverčiu žymėjimu.

- Užsakovas ir kitos susijusios šalys įsipareigoja peržiūrėti dokumentus ir pateikti pastabas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas (nebent susitarta kitaip).

- Užsakovo "GitLab" saugykla turi būti naudojama sistemos šaltinio kodams saugoti (jei taikoma).

## Projekto valdymo reikalavimai

- Paslaugų teikėjas privalo tiesiogiai bendradarbiauti su Užsakovu, Projekto partneriais, Projekto technines priežiūros 3-iosios šalies tiekėjais ir kitomis suinteresuotomis šalimis, dalyvaujančiomis Projekte. Tai apima atviro bendravimo palaikymą per visą projekto laikotarpį.

- Paslaugų teikėjas privalo reguliariai informuoti Užsakovą apie Paslaugų teikimo eigą, organizuodamas būsenos susitikimus ir, Užsakovui pageidaujant, parengti bei pateikti rezultatus įvairiuose paslaugų teikimo etapuose.

- Paslaugų teikėjas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos turi suorganizuoti pradinį susitikimą. Tiksli Projekto pradžios susitikimo darbotvarkė turi būti suderinta su Užsakovu Projekto pradžioje.

- Projekto įgyvendinimo metu ne rečiau kaip 1–2 kartus per savaitę Paslaugų teikėjas turi organizuoti Projekto komandos darbinius susitikimus (gali būti organizuojami nuotoliniu būdu). Po kiekvieno susitikimo dokumentuoti priimtus sprendimus naudojant Užsakovo pateiktą protokolo šabloną arba registrą, dėl kurio susitarta Projekto pradžioje.

- Padėti Užsakovui parengti medžiagą Projekto valdymo komiteto posėdžiams, pavyzdžiui:

  - Detalizuoti problemas, galimus sprendimus, alternatyvas. Rengti sąnaudų ir naudos analizes ir prireikus priimti sprendimus dėl biudžeto didinimo;

  - Pateikti naujausią suvestinę informaciją apie projekto eigą, pažangą ir kt.

- Parengti visus dokumentus Projekto įgyvendinimo metu, atsižvelgiant į Užsakovui prieinamus šablonus arba naudojant Užsakovo šablonus. Naudoti kitus dokumentų šablonus tik gavus Užsakovo patvirtinimą.

- Dalijimasis duomenimis, taip pat projekto metu sukurtais / kuriamais dokumentais vyksta saugiais kanalais su šifravimo (slaptažodžio) apsauga arba be jos. Dėl to su Užsakovu susitariama Projekto pradžioje.

- Atsižvelgiant į tai, kad Užsakovas planuoja vienu metu įgyvendinti ne tik šį projektą, bet ir papildomus projektus, paslaugų teikėjas turi būti pasirengęs skirti reikiamus išteklius ir dalyvauti susitikimuose, skirtuose aptarti tarp projektinę tarpusavio priklausomybę.

- Projektas turi būti vykdomas pagal pripažintą projektų valdymo praktiką kaip SDLC, greičiausiai įgyvendinant hibridinį agile ir “waterfall” metodą, užtikrinant, kad būtų taikomos sistemingos planavimo, stebėjimo ir pristatymo metodikos.

## Pakeitimų valdymo reikalavimai

- Užsakovas pasilieka teisę (bet neprivalo) užsakyti iš Paslaugų teikėjo papildomų paslaugų pagal pasiūlyme nurodytą valandinį įkainį. Papildomų paslaugų apimtis aprašyta pirkimo dokumentuose.

- Paslaugų teikėjas privalo taikyti valandinį įkainį, ne didesnį nei nurodyta pasiūlyme. Prieš pradėdamas papildomus darbus, Paslaugų teikėjas privalo pateikti detalų užduoties aprašymą, laiko sąmatą su pagrindimu ir įgyvendinimo tvarkaraštį, dėl kurių visa tai turi būti suderinta su Užsakovu. Užsakovas pasilieka teisę patvirtinti arba atmesti pakeitimo prašymą, remdamasis įvertinimu. Sąmatos parengimas turi būti atliekamas Paslaugų teikėjo sąskaita.

- Paslaugų teikėjas privalo nustatyti ir su Užsakovu suderinti išsamią papildomų paslaugų teikimo tvarką, įskaitant papildomų paslaugų užsakymų nustatymo, apskaičiavimo ir dokumentavimo taisykles.

- Paslaugų teikėjas turi nustatyti ir susitarti su Užsakovu dėl išsamios papildomų paslaugų teikimo tvarkos, įskaitant papildomų paslaugų užsakymų nustatymo, apskaičiavimo ir dokumentavimo taisykles.

- Tai yra preliminarūs galimų papildomų paslaugų tipai:

  - Nenumatytų sričių ar funkcionalumo pakeitimai.

  - Papildomos integracinės sąsajos.

  - Papildomi mokymai ar konsultacijos.

  - Garantiniu laikotarpiu išspręstos problemos, kurios galiausiai nebuvo nustatytos kaip faktinės problemos arba nepateko į garantijos taikymo sritį, tačiau vis tiek pareikalavo Paslaugų teikėjo laiko ir pastangų.

  - Kitos su Užsakovu sutartos užduotys.

- Paslaugų teikėjas privalo atsiskaityti ir į savo skaičiavimus įtraukti visus projekto dokumentus, kurie turi būti parengti ar atnaujinti, kartu su visais būtinais pakeitimais, kad būtų pasiekti pakeitimo užklausos tikslai.

- Papildomoms paslaugoms taikomas tas pats garantinis laikotarpis kaip ir Sistemai. Jei baigiantis garantiniam laikotarpiui pateikiamos papildomos pakeitimų užklausos, šiems rezultatams bus taikoma minimali 2 mėnesių garantija. Papildomos paslaugos, dėl kurių atsiranda reikšmingų naujų pakeitimų (netgi galimai įdiegtų į gamybinę aplinką), gali reikalauti kitokio garantinio laikotarpio nuostatų. Tai turėtų būti nurodyta pakeitimo užklausoje ir įvertinta Paslaugų teikėjo.

- Paslaugų teikėjas arba Užsakovas gali pasiūlyti alternatyvų įgyvendinimo būdą arba lygiavertę funkciją, užtikrinančią, kad nebūtų neigiamo poveikio konkurso tikslams ar teisinei atitikčiai. Alternatyvoms reikalingas Užsakovo patvirtinimas. Jei keičiamas reikalavimas, Paslaugų teikėjas pakeitimą turi pagrįsti raštu, įvertindamas jo poveikį, kritiškumą ir laiko sąnaudas

## Atsakomybė už projekto rezultatus

- Visi dokumentai ir/ar informacija, parengti ar gauti teikiant Projekto paslaugas, turi būti perduoti Užsakovui (įskaitant dokumentus ir informaciją, pateiktą elektroniniu ar skaitmeniniu formatu) ir tapti Užsakovo, kuris gali jais naudotis savo nuožiūra, nuosavybe. Jei Paslaugų teikėjas pasiūlo standartinį sprendimą, šis reikalavimas netaikomas ir nuosavybės teisės neperduodamos. Tokiais atvejais Užsakovui perduodama tik sukurtų pasirinktinių modifikacijų nuosavybės teisė.

- Paslaugų teikėjas turi perduoti Sistemos šaltinio kodą, sukurtą projekto metu.

## Bendrieji projekto reikalavimai

- Reikalavimuose minimi pavyzdžiai, požymiai, kriterijai, parametrai, taisyklės ir klasifikatoriai yra orientaciniai ir neišsamūs. Jie turi būti išsamūs ir suderinti su Užsakovu analizės ir projektavimo etapų metu.

- Turi būti įtraukti visi duomenų laukeliai, būtini tinkamam sistemos funkcionalumui užtikrinti, su simbolių apribojimais ir integravimo metodais, dėl kurių susitarta analizės ir projektavimo metu.

- Sprendimas turi atitikti galiojančius teisinius reglamentus (tuos, kurie galioja pasiūlymo pateikimo dieną).

- Paslaugų teikėjas turi suderinti dokumentaciją su Užsakovu ir pademonstruoti sistemos prototipus analizės, projektavimo ir testavimo etapuose.

- Atsižvelgiant į pirkimo objekto specifiką, Paslaugų teikėjo specialistui gali būti suteikta prieiga prie reikalingų duomenų bazės schemų pirkimo objekto vykdymui.

- Paslaugų teikėjas kartu su Sutartimi pasirašo asmens duomenų tvarkymo sutartį.

- Paslaugų teikėjas užtikrina, kad atsakingas asmuo pasirašytų Užsakovo pateiktą Konfidencialumo įsipareigojimą.

# Įgyvendinimo veikla ir rezultatai

## Projekto terminų reikalavimai

- Visos projekto paslaugos ir rezultatai turi būti užbaigti ir pateikti iki sutartyje nurodytos datos.

- Projekto inicijavimo dokumentai pateikiami ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo.

## Inicijavimo ir bendras projekto valdymo etapas

## Bendrieji etapo reikalavimai

- Paslaugų teikėjas privalo paskirti konkrečius asmenis, atsakingus už paslaugų teikimo sutarties vykdymą ir komunikacijos su Užsakovu bei techninės priežiūros paslaugų teikėju valdymą. Apie šiuos paskyrimus Užsakovas turi būti informuotas per 2 darbo dienas nuo paslaugų teikimo sutarties pasirašymo dienos.

- Paslaugų teikėjas privalo per 2 darbo dienas priskirti projekto komandą ir pateikti reikiamų prisijungimų sąrašą JIRA, Confluence ar kitiems reikalingiems įrankiams, kuriuos Užsakovas gali pateikti.

- Paslaugų teikėjas turi pateikti Užsakovui atvirų klausimų arba reikalingos informacijos sąrašą per 10 darbo dienų nuo paslaugos teikimo pradžios dienos.

- Bendrieji rezultatų priėmimo kriterijai:

  - Jei nenustatoma kritinių problemų ir ne daugiau kaip 10 nekritinių problemų, galima patvirtinti UAT etapą.

## Atsakomybė

| Paslaugų teikėjo bendrosios pareigos | Bendrosios Užsakovo pareigos |
| --- | --- |
| - Rengia dokumentus. | - Teikia reikiamą informaciją; - Teikia pastabas ir rekomendacijas. |

## Reikalaujami etapo rezultatai

3 lentelė. Etapų rezultatai

| Rezultatas Nr. | Rezultato pavadinimas | Rezultatų aprašymas |
| --- | --- | --- |
|  | Projekto inicijavimo dokumentacija | - Parengta projekto inicijavimo dokumentacija, detalizuojanti: - Projekto tikslai, uždaviniai ir prioritetai, - rezultatų aprašymas (etapų apimtis ir rezultatai), - suinteresuotosios šalys (suinteresuotosios šalys) - projekto komanda ir atsakomybė (sprendimų priėmimo proceso organizacinės struktūros detalizavimas) - darbo grafikas (detaliai nurodant orientacines datas ir buferio laiką) - rizika ir jos valdymo metodai, - komunikacijos principai, - tarpinių ir rezultatų priėmimo kriterijai, - pakeitimų valdymo procedūros. |
|  | Kas dvi savaites rengiama projekto eigos ataskaita | - Parengta projekto eigos dokumentacija, detalizuojanti: - Projekto grafiko būseną - Atitinkamą projekto riziką ir jos situaciją - Esamus atvirus klausimus - Pagrindines veiklas, atliktas per pastarąsias 2 savaites - Pagrindines veiklas planuojamos per ateinančias 2 savaites |

## Reikalavimų analizės etapas

## Bendrieji etapo reikalavimai

- Paslaugų teikėjas turi organizuoti susitikimus su Užsakovo atstovais ir peržiūrėti visus aktualius Užsakovo dokumentus. Kiekvienas susitikimas turi turėti aiškią darbotvarkę, o diskusijų temomis turi būti dalijamasi iš anksto.

- Paslaugų teikėjas aktyviai teikia įžvalgas ir pasiūlymus, pagrįstus geriausia praktika.

## Atsakomybė

| Paslaugų teikėjo bendrosios pareigos | Bendrosios Užsakovo pareigos |
| --- | --- |
| - Atlieka esamos ir pageidaujamos situacijos vertinimą; - Rengia dokumentus detaliai analizei; - Vykdo kitą analizės etape numatytą veiklą. | - Teikia reikiamą informaciją; - Teikia pastabas ir rekomendacijas; - Patvirtina pateiktus etapo rezultatus. |

## Reikalaujami etapo rezultatai

3 lentelė. Etapų rezultatai

| Rezultatas Nr. | Rezultato pavadinimas | Rezultatų aprašymas |
| --- | --- | --- |
|  | Reikalavimų analizės ataskaita | - Parengta reikalavimų analizės ataskaita, kurioje išsamiai aprašoma: - Kiekvieno techninėje specifikacijoje pateikto funkcinio ir nefunkcinio reikalavimo aprašymas, nebent būtų susitarta kitaip (pagal kai kuriuos reikalavimus papildomo aprašymo gali ir nebūti). Aprašymo tikslas yra visiškai suderinti Užsakovo ir Paslaugų teikėjo kiekvieno reikalavimo tikslą. - Vartotojų istorijų (RPO) ir naudojimo atvejų paruošimas, pateikiamas naudojimo atvejų diagramų pavidalu pagal UML (Unified Modeling Language) žymėjimą, su išsamiais vykdymo etapų aprašymais, įskaitant pagrindinį kursą, alternatyvią pažangą ir kitus apribojimus. Prireikus taip pat įtraukiami sistemos naudotojų ir jų teisių aprašymai (jei taikoma). - Įžvalgos apie nustatytas būtinas pakeitimų užklausas. |

## Projektavimo etapas

## Bendrieji etapo reikalavimai

- Paslaugų teikėjas konfigūruoja šias sprendimų aplinkas, nebent su Užsakovu būtų susitarta kitaip:

  - Demonstravimo

  - Testavimo

- Visas aplinkas paruoš Užsakovas. Paslaugų teikėjas yra atsakingas už sistemos konfigūravimą ir diegimą visose aplinkose.

- Paslaugų teikėjas peržiūri Užsakovo turimus infrastruktūros dokumentus, kad nustatytų sprendimui reikalingus infrastruktūros reikalavimus.

- Jei projekto metu yra parengiama sistemos architektūra, Paslaugų teikėjas, Užsakovui pareikalavus, ją pristato Užsakovo architektūros valdybai ir modifikuoja pagal gautus atsiliepimus. Jei reikia, gali būti organizuojami papildomi pristatymai.

## Atsakomybė

| Paslaugų teikėjo bendrosios pareigos | Bendrosios Užsakovo pareigos |
| --- | --- |
| - Atlieka projektavimą ir rengia projektinę dokumentaciją; - Analizuoja ir rengia dokumentus, kuriuose aprašomos integravimo sąsajos; - Suderina naujas integravimo sąsajas su duomenų teikėjais ir gavėjais; - Parengia integravimo sąsajų specifikacijas ir suderina jas su duomenų gavėjais ir teikėjais bei Užsakovu. | - Teikia reikiamą informaciją; - Teikia pastabas ir rekomendacijas. - Patvirtina pateiktus etapo rezultatus. |

## Reikalaujami etapo rezultatai

3 lentelė. Etapų rezultatai

| Rezultatas Nr. | Rezultato pavadinimas | Rezultatų aprašymas |
| --- | --- | --- |
|  | Sprendimo projektavimo ataskaita | - Parengta sprendimo projektavimo ataskaita, kurioje išsamiai aprašoma: - Diegimas ir programinės įrangos konfigūravimas: - Reikalavimų įgyvendinimo aprašai, įskaitant funkcijas, ekranus, taisykles, apribojimus ir visas papildomas funkcijas, neįtrauktas į specifikaciją. - Paaiškinama, ar reikalavimai įgyvendinami kaip standartinės sistemos dalis, ar atliekant pakeitimus. - Sistemos parametrų ir konfigūracijų aprašymai. - Sistemos architektūra: - Sistemos architektūros diagrama ir komponentų aprašymai, išsamiai apibūdinantys integraciją su esama ESPBI architektūra. - Naudojamos technologijos, įskaitant pavadinimus ir versijas. - Diegimo rodinys (angl deployment view), iliustruojantis programinės įrangos komponentų paskirstymą aparatinėje įrangoje. - Saugos, didelio pasiekiamumo ir apimties keitimo sprendimai. - Techninės architektūros dokumentas, apimantis pagrindinius sistemos komponentus. - Duomenų bazės architektūra: - Loginė ir fizinė duomenų bazės struktūra. - Informacinis vaizdas, įskaitant duomenų bazių struktūras ir sąsajų diagramas. - Sukurtas loginis duomenų bazės modelis. - Integruotos sąsajos specifikacijos, įskaitant sukurtas sąsajos ir keitimosi duomenimis specifikacijas. - Funkcinis &; UX / UI dizainas - Funkcinis vaizdas, detalizuojantis sistemos blokus, jų funkcijas, tarpusavio ryšius ir naudotojo sąsajos prototipus. - UX / UI dizaino modeliai, įskaitant: - Naudotojo sąsajos diagramos. - Struktūra ir dizainas. - Pradinis naudotojo sąsajos prototipas. - Integravimas ir diegimas: - Integruotas vaizdas, apibrėžiantis sąsajas tarp vidinių ir išorinių sistemų. - Išsamūs integravimo duomenys, valdymo ir diegimo sritys. - Infrastruktūros reikalavimai: - Operacinis paveikslėlis, apibūdinantis sistemos procesus, algoritmus ir periodines operacijas. - Parengta infrastruktūros reikalavimų techninė specifikacija, apimanti: - Techniniai ir sisteminiai programinės įrangos reikalavimai tinkamam sprendimo veikimui. - Papildomos techninės ir programinės įrangos suderinamumo su esama Užsakovo infrastruktūra analizė. - Rolės ir jų teisės: - Išsami rolių ir teisių informacija, įskaitant rolių sąrašą, jų apibrėžimus ir tikslus. |
|  | Testavimo scenarijų (UAT) ataskaita | - Parengta testavimo UAT scenarijų ataskaita, kurioje pateikiama išsami informacija: - Testavimo scenarijus, jo aprašymas ir laukiamas rezultatas. Dokumente pateiktus testavimo scenarijus prireikus reikėtų pakoreguoti arba pridėti naujų scenarijų, kurie būtų naudingi projekto tikslams ir rezultatams. |
|  | Infrastruktūros reikalavimų ataskaita | - Parengta infrastruktūros reikalavimų ataskaita, kurioje išsamiai nurodoma: - Reikiamos infrastruktūros poreikis sprendimui diegti. |
|  | Sprendimų aplinkų ataskaita | - Paruoštų sprendimų aplinkų ataskaita, kurioje išsamiai aprašoma: - Kiekvienos sprendimo aplinkos ir jos tikslo aprašymas. - Užsakovo ir Paslaugų teikėjo atsakomybė už aplinkos valdymą. - Terminai nurodanti, kada bus naudojama kiekviena aplinka. - Diegimo į aplinkas planas. |

## Kūrimo ir konfigūravimo etapas

## Bendrieji etapo reikalavimai

- Paslaugų teikėjas parengia visus kūrimo ir konfigūravimo veiksmus, kad parengtų sprendimą ir pasiektų projekto tikslus.

- Visa Paslaugų teikėjo vykdoma kūrimo veikla turi būti atliekama tiesiogiai Užsakovo serveriuose.

- Paslaugų teikėjas atlieka vidinius testavimus ir užtikrina, kad UAT pateiktame sprendime nebūtų reikšmingų klaidų.

- Paslaugų teikėjas privalo atlikti vidinius atskirų komponentų testavimus nedalyvaujant Užsakovo atstovams. Tačiau Paslaugų teikėjas privalo pateikti tokio testavimo įrodymus, įskaitant vidinio testavimo ataskaitas, automatinius testavimo scenarijus, įkeltus į Užsakovo "GitLab" versijų valdymo sistemą, ir nustatytų neatitikimų sąrašą. Vidinis testavimas turi būti atliekamas kūrimo aplinkoje. Automatiniai testai turi būti integruoti į CI/CD procesus. Vidaus testavimo veikla turi būti vykdoma naudojant Teikėjo parengtus testavimo scenarijus Užsakovo testų valdymo priemonėje XRAY.

- Paslaugų teikėjas turi sukurti automatizuotus Sistemos ir jos komponentų testavimo ir diegimo procesus, naudodamas Užsakovo "GitLab" platformą, skirtą nuolatiniam integravimui ir pristatymui (CI/CD).

- Paslaugų teikėjas atlieka visus būtinus testavimus, kad užtikrintų, jog gaminys atitinka reikalaujamus kokybės ir eksploatacinių savybių standartus. Visą testavimų sąrašą, kuris turi būti suderintas su Užsakovu, gali sudaryti, bet tuo neapsiriboja:

  - Vieneto (angl. unit) testavimas

  - Integralumo (angl. integration) testavimas

  - Funkcinis (angl. funcional) testavimas

  - Greitaveikos (angl. performance) testavimas

  - Saugumo (angl. security) testavimas

  - Diegimo (angl. installation) testavimas

  - Konfigūracijos (angl. configuration) testavimas

## Atsakomybė

| Paslaugų teikėjo bendrosios pareigos | Bendrosios Užsakovo pareigos |
| --- | --- |
| - Atlieka būtinus programavimo ir konfigūravimo uždavinius (savo programavimo aplinkoje), įgyvendina funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus; - Atlieka testavimą, vidinį saugumo testavimą, posistemio vidinį testavimą, sąsajos su kitomis sistemomis testavimą; - Atlieka kuriamo posistemio demonstravimus, atsižvelgia į Užsakovo pastabas; - Parengia vidinę testavimo ataskaitą. | - Teikia reikiamą informaciją; - Dalyvauja posistemio demonstracijose, teikia grįžtamąjį ryšį; - Peržiūri ir vertina vidinių testavimų rezultatus; - Teikia pastabas ir rekomendacijas. |

## Reikalaujami etapo rezultatai

3 lentelė. Etapų rezultatai

| Rezultatas Nr. | Rezultato pavadinimas | Rezultatų aprašymas |
| --- | --- | --- |
|  | Vidinio testavimo ataskaita | - Parengta vidinio testavimo ataskaita, kurioje išsamiai aprašoma: - Išsami vidinio testavimo ataskaita, apimanti: - Testavimo apimtis. - Vykdymo metodika. - Atliktų testavimų tipai. - Testavimo procedūros. - Įžvalgos ar komentarai, kur UAT metu turėtų būti skiriamas papildomas dėmesys. - Kiekvieno testavimo scenarijaus rezultatai. - Vidaus saugumo testavimo rezultatai, įskaitant atliktų saugumo testavimo rezultatus. |
|  | Naudotojo vadovas (įprastiems naudotojams) | - Parengtas naudotojo vadovas (įprasti naudotojai), kuriame išsamiai aprašoma: - Visos naudotojo funkcijos turėtų apimti išsamias nuoseklias instrukcijas, atitinkamas ekrano kopijas, galimas alternatyvas ir visą papildomą reikalingą informaciją. |
|  | Naudotojo vadovas (administratoriaus naudotojams) | - Paruoštas naudotojo vadovas (administratoriaus naudotojams), kuriame išsamiai aprašoma: - Administratoriaus instrukcijos, kaip sistemos konfigūracijos, duomenų integravimo konfigūracija, atsarginės kopijos ir kt. Paslaugų teikėjas pateikia atitinkamas ekrano kopijas, galimas alternatyvas ir visą papildomą būtiną informaciją. |

## Diegimo į testavimo aplinką etapas

## Bendrieji etapo reikalavimai

- Sistema turi būti įdiegta testinėje aplinkoje.

## Atsakomybė

| Paslaugų teikėjo bendrosios pareigos | Bendrosios Užsakovo pareigos |
| --- | --- |
| - Paruošia ir pateikia programinę įrangą, tinkamą įdiegti Užsakovo testavimo aplinkoje; - Konsultuoja Užsakovą Užsakovo testavimo aplinkos įgyvendinimo klausimais; - Paruošia duomenų įkėlimo scenarijus į Užsakovo testavimo aplinką; - Rengia priėmimo testavimo scenarijus, testavimo metodiką ir planą; - Rengia instrukcijas įprastiems naudotojams ir administratoriams | - Peržiūri ir vertina diegimo planą; - Teikia reikiamą informaciją; - Kontroliuoja testavimo aplinką; - Įdiegia pateiktą programinę įrangą į Užsakovo testavimo aplinką; |

## Reikalaujami etapo rezultatai

3 lentelė. Etapų rezultatai

| Rezultatas Nr. | Rezultato pavadinimas | Rezultatų aprašymas |
| --- | --- | --- |
|  | Diegimo į testavimo aplinką ataskaita | - Parengta diegimo į TEST aplinką ataskaita, kurioje išsamiai aprašoma: - Aprašymas, kaip programinė įranga buvo paruošta ir įdiegta Užsakovo testavimo aplinkoje. - Testavimo scenarijai, testavimo metodika ir planas, parengtas ir suderintas su suinteresuotaisiais subjektais. - Paruošti testo duomenys (SQL ir/ar kiti scenarijai). - Sukurtos naudotojų ir administratoriaus instrukcijos. |

## UAT etapas

## Bendrieji etapo reikalavimai

- Paslaugų teikėjas dalyvauja visuose UAT sesijose, teikia įžvalgas, konsultacijas ir rekomendacijas.

- Sistema turi būti įdiegta Užsakovo testavimo aplinkoje ir sukonfigūruota.

- Paslaugų teikėjas yra atsakingas už visų testavimo scenarijų registravimą Užsakovo vidinėje problemų valdymo sistemoje (JIRA).

- Jei užregistruojama klaida, Paslaugų teikėjas atlieka vidinius testavimus ir užtikrina, kad susijusi funkcija būtų ištestuota prieš vėl pateikiant ją UAT.

- Paslaugų teikėjas turi parengti pakankamai testinių duomenų, kad užtikrintų, jog priėmimo testavimo metu Sistemoje būtų pakankamai importuotų duomenų, kad būtų galima visiškai patvirtinti visas naujai sukurtas ar pakeistas funkcijas. Testo duomenų importavimą į TEST aplinką atliks Užsakovo atstovai, naudodamiesi Paslaugų teikėjo pateiktais importavimo įrankiais (scenarijais, aprašymais ar kitomis priemonėmis).

## Atsakomybė

| Paslaugų teikėjo bendrosios pareigos | Bendrosios Užsakovo pareigos |
| --- | --- |
| - Aktyviai dalyvauja priėmimo testavime ir teikia konsultacijas; - Pašalina įrašytus trūkumus (klaidas); - Atlieka reikiamus koregavimus, pagrįstus atsparumo įsibrovimui ir našumo testavimo rezultatais, kuriuos atliks Užsakovas; - Parengia priėmimo testo ataskaitą; - Pagal poreikį atnaujina testavimo scenarijus. | - Atlieka priėmimo testavimą; - Teikia reikiamą informaciją; - Pateikia papildomus aktualius testavimo scenarijus; - Teikia pastabas ir rekomendacijas. |

## Reikalaujami etapo rezultatai

3 lentelė. Etapų rezultatai

| Rezultatas Nr. | Rezultato pavadinimas | Rezultatų aprašymas |
| --- | --- | --- |
|  | UAT ataskaita | - Parengta UAT ataskaita, kurioje išsamiai aprašoma: - Visi UAT metu užregistruoti incidentai (klaidos / klausimai) ir jų statusas - Visi ištestuoti testavimo scenarijai ir jų būsena. - Užsakovas gali atlikti skverbimosi (angl. penetration) ir (arba) našumo testavimą bei pasidalinti rezultatais su paslaugų teikėju. Nustatytos problemos turi būti išspręstos paslaugų teikėjo, įgyvendinant būtinus pakeitimus. Po korekcijų Paslaugų teikėjo turi būti atliktas pakartotinis patikslintų vietų patikrinimas, siekiant patvirtinti, kad visos problemos yra pašalintos. |
|  | Projekto įžvalgos ir papildomos rekomendacijos | - Parengta projekto įžvalgų ir papildomų rekomendacijų ataskaita, kurioje pateikta išsami informacija: - PoC metu vykdytos veiklos ir rezultatų santrauka. - Kiekvieno PoC scenarijaus aprašymas ir komentarai apie jo eigą. - Turi būti pateiktos visų būtinų aspektų (duomenų architektūros, loginės architektūros ir kt.) PoC architektūros schemos. - Apsvarstytos alternatyvos ir jų vertinimai (tiek aukšto lygio strateginės alternatyvos, tiek scenarijaus lygio alternatyvos). - Nustatyta rizika ir jos mažinimo strategijos (tiek techninės, tiek verslo organizacinės). - Parengtas rizikų sąrašas, į kurį įtraukta rizika, kurios nepavyko visiškai sumažinti per PoC, ir paaiškinta, kodėl ši rizika išlieka. - Įvertinti, ar siūlomas FHIR versijos diegimo principas yra optimalus, ir rekomenduoti būtinus architektūros pakeitimus. - Įtraukti skyrių apie patirtį ir geriausią praktiką, nustatytą per PoC. - Pasiūlyti galimus būsimus patobulinimus ar optimizavimą, remdamiesi PoC rezultatais (ne tik susijusiais su FHIR versijos atnaujinimu, bet ir visais projekto metu aptartais klausimais). - Kitos rekomendacijos dėl būsimo įgyvendinimo. |

## Garantijos etapas

## Bendrieji etapo reikalavimai

- Paslaugų teikėjas turi užtikrinti sukurto sprendimo ir įdiegtos licencijuotos programinės įrangos garantiją.

- Garantija netaikoma paties Užsakovo atliktiems pakeitimams.

- Garantinis laikotarpis - 6 mėnesiai nuo galutinio perdavimo-priėmimo akto pasirašymo. Tačiau Paslaugų teikėjas turi užtikrinti galimybę Užsakovui demonstruoti parengtą PoC sprendimą 12 mėnesius nuo galutinio perdavimo-priėmimo akto pasirašymo (visa PoC architektūra turi būti prieinama Užsakovui 12 mėnesius po projekto užbaigimo (Užsakovas turi turėti galimybę ją patikrinti, pristatyti atitinkamoms suinteresuotosioms šalims)).

- Prieš prasidedant garantiniam laikotarpiui Paslaugų teikėjas privalo su Užsakovu suderinti išsamią garantinės priežiūros procedūrą.

## Incidentų valdymas (taikomas 6 mėnesių garantijos laikotarpiu)

- Kritiniai incidentai. Sistemos sutrikimai, kritinės funkcijos gedimai arba tokios problemos kaip saugos pažeidimai ar duomenų sugadinimas.

- Nekritiniai incidentai. Nedideli sutrikimai, kosmetinės klaidos arba problemos, susijusios su galimais sprendimo būdais.

- Incidentai turi būti registruojami ir stebimi Užsakovo problemų valdymo programinėje įrangoje JIRA.

- Incidentų valdymas turi būti valdomas pagal toliau nurodytą lentelę:

| Aspektas | Taisyklė |
| --- | --- |
| Taikomas laikotarpis | 6 mėnesiai po galutinio pristatymo ir priėmimo akto pasirašymo. |
| Aktualios veikimo valandos | Garantinis aptarnavimas turi veikti nuo 08:00 iki 18:00 (Lietuvos laiko juosta), atsižvelgiant į Užsakovo darbo dienas |
| Kritinių incidentų reakcijos laikas | Turi būti sureaguojama per 2 darbo valandas |
| Nekritinių incidentų reakcijos laikas | Turi būti sureaguojama per 4 darbo valandas |
| Kritinių incidentų sprendimo laikas | Turi būti išsprendžiama per 1 darbo dieną |
| Nekritinių incidentų sprendimo laikas | Turi būti išsprendžiama per 10 darbo dienų |

## Palaikymas ir techninė priežiūra (taikoma 6 mėnesių garantijos laikotarpiu)

- Palaikymas telefonu ir el. paštu ("Karštoji linija") turi būti pasiekiamas Užsakovo darbo valandomis t.y. nuo 08:00 iki 18:00 (Lietuvos laiko juosta), atsižvelgiant į Užsakovo darbo dienas. Turi būti užtikrinta tik 2-ojo lygio karštoji linija, o Užsakovas užtikrins 1-ojo lygio liniją.

- Sistemos programinio kodo naujinimai turi būti pateikti Užsakovui peržiūrėti po pataisymų.

- Garantiniu laikotarpiu Paslaugų teikėjas privalo atnaujinti programinę įrangą, jei atsiranda nauja versija.

3 lentelė. Etapų rezultatai

| Rezultatas Nr. | Rezultato pavadinimas | Rezultatų aprašymas |
| --- | --- | --- |
|  | Garantijos planas | - Parengtas garantinis planas, detalizuojantis: - Užsakovo ir Paslaugų teikėjo atsakomybes. - Komunikacijos procedūros (kanalai, priemonės ir kt.). |
|  | Garantijos ataskaita | - Parengta garantijos ataskaita, kurioje detalizuojama: - Visi garantijos metu užregistruoti incidentai ir jų statusas. - Visos pakeitimų užklausos (visam projektui) ir jų būsena. |

# Licencijavimo reikalavimai

- Nenumatoma, kad šiam projektui reikės specialių licencijų. Tačiau, jei būtų reikalingos tam tikros licencijos, jų įsigijimas ir užtikrinimas viso projekto laikotarpiu bei 12 mėnesius po projekto užbaigimo būtų Paslaugų teikėjo atsakomybė. Užsakovui priklausančių šiuo metu naudojamų sistemų ar infrastruktūros licencijas užtikrins Užsakovas.

https://www.esveikata.lt/espbi-specifikacija

Atvaizduoti resursai reiškia, kad FHIR DSTU1 ir FHIR v5 resursai yra atvaizduoti tarp skirtingų versijų.

Nepriskirti resursai reiškia, kad FHIR DSTU1 ir FHIR v5 resursai nėra visiškai priskirti skirtingoms versijoms.

Mažas terapinis indeksas (liet. mažo terapinio indekso).

Informacija apie pacientus, susijusius asmenis (specialistus ir jų grupes).