ATSAKYMAI Į TIEKĖJO PAKLAUSŪIMUS
Klausimas Nr. 1. „11.1. Paslaugas, nurodytas šios techninės užduoties 6.1.1–6.1.4 papunkčiuose, atlikti per 14 kalendorinių dienų nuo užsakovo raštiško prašymo dėl paslaugų atlikimo gavimo.“
Ar į terminą įeina ir leidimų gavimas ir suderinimas? Jei taip tai tyrimų laikas per trumpas.

Atsakymas. Jei reikės gauti leidimus ir (ar) suderinimus ir tai pateks į paslaugų atlikimo laiką (14 kalendorinių dienų), paslaugos terminas bus pratęsiamas tiek, kiek truko aplinkybės, trukdančios paslaugas atlikti laiku, bet ne ilgesniam nei 30 d. terminui, Pirkėjui pateikus prašymą su uždelsimą pagrindžiančiais dokumentais.
Klausimas Nr. 2. „11.2. Paslaugas, nurodytas šios techninės užduoties 6.1.5 papunktyje, atlikti per 7 kalendorines dienas, kai užsakovas su lydraščiu pateiks paimtų mėginių geocheminių savybių ir granuliometrinės sudėties tyrimų rezultatus.“
Laboratoriniams tyrimams atlikti yra per trumpas laikas, neužteks laiko net laboratorinių tyrimų technologijai išlaikyti.

Atsakymas. Geocheminių savybių ir granuliometrinės sudėties tyrimus atliks kitas tiekėjas. Jų atlikimas truks apie 30 kalendorinių dienų.

Pagal šį pirkimą tiekėjui paslaugas, nurodytas techninės užduoties 6.1.5 papunktyje, reikės atlikti per 7 kalendorines dienas, kai jis su lydraščiu gaus iš užsakovo (pirkėjo) paimtų mėginių geocheminių savybių ir granuliometrinės sudėties tyrimų rezultatus.
Klausimas Nr. 3. „6.1.5. Užsakovo atstovams pateikus paimtų mėginių geocheminių savybių ir granuliometrinės sudėties tyrimų rezultatus bei vadovaujantis lauko tyrimų metu surinkta medžiaga, parengti apibendrinančią geologinių tyrimų ataskaitą.“
Geomechaninių savybių – ar tai reikia mechanines grunto savybes, ar reikia atlikti lauko bandymus kaip statinis ar dinaminis zondavimas.

Pagal  STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ ataskaitai pakanka atlikti tik vieną mėginį ar viena lauko bandymą ir bus ataskaita į vertinta teigiamai. Tačiau tai visai neinformatyvu. Prašome aiškiai detalizuoti kiekį. Nes konkurso metu tyrinėtojai gali nusimatyti labai skirtingus kiekius.

Apibendrinančią geologinių tyrimų ataskaitą – tokios ataskaitos negalėsime priduoti LGT ir gauti teigiamo ataskaitos vertinimo.

Atsakymas. Paslaugų apimtis yra nurodyta techninės užduoties 6 skyriuje. Tiekėjo nėra prašoma atlikti geomechaninių savybių nustatymo. Paslaugai atlikti nėra taikomas STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“.

Tiekėjas turės registruoti žemės gelmių tyrimų registre ekogeologinį tyrimą ir, užbaigus paslaugas, pateikti LGT ekogeologinio tyrimo ataskaitą.

Klausimas Nr. 4. Ar rangovas pats turi nusimatyti plausto nuomos kainą, ar plaustas bus atskirai vertinamas sąmatoje?
Atsakymas. Taip, tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti plausto nuomos kainą.
Klausimas Nr. 5. Darbų metu surinkta informacija ir parengta gręžimo darbų ataskaita bus naudojami IV užterštumo klasės grunto pagal LAND46a-2002 išplitimui į gylį nustatyti, taip pat geologiniams sluoksniams, kurių tarša mažesnė nei IV užterštumo klasės ir (arba) sluoksnių, susiformavusių ankstesniais geologiniais periodais, identifikuoti.

„9.2.3. papildomai smėlio ir dumblo gruntus skirstyti į nuosėdų tipus vadovaujantis aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND46A-2002 „Gruntų kasimo jūrų ir jūrų uostų akvatorijose ir iškasto grunto šalinimo taisyklės“ 1 lentele. Ar jums reikia ir ekogeologinių tyrimų ataskaitos?

Nes pagal LGT ir reikalavimus vienoje atskaitoje negali būti inžinerinė ir ekogeologinė, reikia parengti dvi atskiras ataskaitas.

Atsakymas. Pagal šią techninę užduotį rengiama geologinių darbų ataskaita traktuojama kaip ekogeologinių tyrimų ataskaita. Inžinerinės ataskaitos rengti nereikia.
