ELEKTRONINIO RAŠALO (ANGL. E-INK) TECHNOLOGINĖS SISTEMOS KELEIVIŲ INFORMAVIMO ŠVIESLENČIŲ ĮRENGIMO VILNIAUS MIESTO VIEŠOJO TRANSPORTO STOTELĖSE PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendra informacija

  - Perkančioji organizacija - savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos" (toliau – Užsakovas).

  - Pirkimo objektas – elektroninio rašalo (angl. E-ink) technologinės sistemos keleivių informavimo švieslenčių su saulės moduliais (toliau – švieslenčių) įrengimo stotelėse projektavimo paslaugos (toliau visos paslaugos kartu – paslaugos).

  - Preliminarus Švieslentės brėžinys su parametrais pateiktas Techninės specifikacijos 2 priede. Esant poreikiui Užsakovas, kartu su užsakymu, pateiks Paslaugų teikėjui reikalingus švieslenčių techninius parametrus

  - Viešojo transporto stotelių (toliau – stotelės), kuriose reikia atlikti projektavimą, sąrašas pateiktas Techninės specifikacijos 1 priede.

- Projektų parengimas ir derinimas

  - Projektavimo paslaugos apima:

- švieslenčių įrengimo Užsakovo nurodytose vietose (1 priedas) galimybės įvertinimą;

- švieslenčių įrengimo projektų parengimas aktualiausioje topografinėje nuotraukoje;

- parengtų projektų suderinimas su valstybės ir (ar) savivaldybės institucijomis ir inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis. Švieslenčių įrengimo projektai turi būti suderinti su Vilniaus miesto savivaldybe, Kultūros paveldo apsaugos departamentu (pagal poreikį), kitomis susijusiomis institucijomis ir trečiaisiais fiziniais ar juridiniais asmenimis, vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Derinimo procesas su Užsakovu vykdomas raštu. Projektų derinimo su šiame punkte nurodytomis institucijomis ir trečiaisiais fiziniais ir juridiniais asmenimis terminas įskaičiuojamas į Techninės specifikacijos 2.8 punkte nurodytą projektavimo paslaugų teikimo terminą.

  - Paslaugų teikėjas turi parengti švieslenčių įrengimo projektus, maksimalus kiekis – 60 vnt. (kiekvienai stotelei iš šios Techninės specifikacijos 1 priede pateikto sąrašo) vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, normatyviniais statybos techniniais reglamentais ir kitomis teisės aktų normomis ir taisyklėmis.

  - Švieslentės įrengimo vieta viešojo transporto stotelėje turi būti parenkama atsižvelgiant į Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisykles (kadangi ant švieslentės atramos įrengiamas stotelės kelio ženklo skydas) ir Vilniaus miesto viešojo transporto stotelių projektavimo rekomendacijas (kartu su užsakymu pateikia Užsakovas).

  - Esant poreikiui keisti kitų stotelėje esančių elementų (suolas, šiukšliadėžė ir t.t.) vietą paslaugos teikėjas, suderinus su Užsakovu, šiuos darbu turi įtraukti į projekto apimtį.

  - Projekto dokumentacija turi būti parengta lietuvių kalba.

  - Paslaugų teikėjas atsako už priimtus projektinius sprendimus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

  - Jeigu kurioje nors stotelėje nėra techninių galimybių įrengti švieslentės (trukdo inžineriniai tinklai ar kita infrastruktūra) ar iškyla kitokių nenumatytų aplinkybių, Paslaugų teikėjas apie tai nedelsiant bet ne ilgiau kaip per 2 d. d. elektroniniu paštu informuoja Užsakovą. Susiklosčius tokioms nenumatytoms aplinkybėms, Užsakovas turi teisę atsisakyti projekto rengimo atitinkamoje stotelėje arba suderinus su Paslaugų teikėju, pakeisti atitinkamą stotelę į kitą alternatyvią stotelę. Už vienos stotelės pakeitimą į kitą stotelę papildomai nebus mokama. Paslaugų teikėjas turi įvertinti galimybę vieną stotelę pakeisti kita ir galimas papildomas išlaidas įskaičiuoti į pasiūlyme pateiktą vienos stotelės švieslentės įrengimo projekto įkainį.

  - Užsakovui pateikus užsakymą el. paštu, paslaugos turi būti suteiktos ne ilgiau kaip per 3 mėn. nuo užsakymo pateikimo dienos. Užsakymai pateikiami dalimis, vieno užsakymo apimtis neviršys 20 vnt. stotelių. Tarp užsakymų negali būti trumpesnis nei 1 mėn. laikotarpis. Atskiru Užsakovo ir Paslaugų teikėjo susitarimu, dėl nuo Paslaugų teikėjo nepriklausančių priežasčių, terminas gali būti pratęstas, tačiau termino pratęsimas negali būti ilgesnis kaip 1 mėn.

  - Kai Techninės specifikacijos 2.7. punkte nustatytais atvejais stotelė keičiama nauja stotele Paslaugų atlikimo terminas naujai stotelei pradedamas skaičiuoti iš naujo. Termino pratęsimas derinamas elektroniniu paštu.

  - Paslaugų teikėjas turi elektroniniu paštu pateikti parengtų projektų dokumentų skaitmenines versijas PDF, o brėžinius papildomai dwg formatu.

  - Paslaugų teikėjui elektroniniu paštu pateikus parengtų, patvirtintų ir suderintų projektinių dokumentų skaitmenines kopijas, Užsakovas ir paslaugų teikėjas pasirašo priėmimo-perdavimo aktą sutartyje nustatyta tvarka.

  - Patvirtindamas projektą ir pasirašydamas paslaugų priėmimo – perdavimo aktą (-us), Užsakovas neprisiima jokios atsakomybės už projekto klaidas ar kitus trūkumus bei jų pasekmes (netinkamą paslaugų atlikimą). Jeigu projekte ar kitoje Paslaugų teikėjo parengtoje projektinėje dokumentacijoje randama klaidų, prieštaravimų ar kitokių trūkumų, tokios klaidos ir trūkumai turi būti ištaisyti Paslaugų teikėjo sąskaita  ne ilgiau kaip per 10 d. d. nuo pastabų gavimo. Esant sudėtingiems atvejams klaidų taisymo terminas gali būti nustatytas ilgesnis. Klaidų taisymo terminai tarp Paslaugų teikėjo ir Užsakovo derinami elektroniniu paštu.

- Baigiamosios nuostatos

  - Vykdomas žaliasis pirkimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“, 4.4.4 punktą Tiekėjas, teikdamas paslaugas, sutarties vykdymo metu turi siekti mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Užsakovui dokumentus, susijusius su sutarties vykdymu, (tarpinius ir galutinius) teikti tik elektroniniu formatu, o visa su paslaugų teikimu susijusi dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma - turi būti pasirašoma el. parašu ir pateikiama Užsakovo už sutartį atsakingam asmeniui. Išimtiniais atvejais su sutarties vykdymu susiję dokumentai gali būti pateikiami fiziniu dokumentų formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus ir (ar) Užsakovas nurodo tokį būtinumą.

VIEŠOJO TRANSPORTO STOTELIŲ PROJEKTAVIMO SĄRAŠAS

1 PRIEDAS

1 lentelė. Viešojo transporto stotelių projektavimo sąrašas

| Eil. Nr. | Stotelės ID | Stotelės pavadinimas | Kryptis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3303 | Medeinos st. | Justiniškių g., į centrą |
| 2. | 0414 | Aguonų st. | Kauno g., iš Stoties |
| 3. | 3211 | Justiniškės | Justiniškių g., link Laisvės pr. |
| 4. | 1611 | Lazdynai | Erfurto g., link Gariūnų |
| 5. | 3607 | Karaliaučiaus st. | Vydūno g., į centrą |
| 6. | 3609 | Gilužio st. | Karaliaučiaus g., į miestą |
| 7. | 0817 | Šaltinėlio st. | Žirmūnų g., į centrą |
| 8. | 5165 | Piliakalnio st. | Pilaitės pr., iš Pilaitės |
| 9. | 3214 | Lūžiai | Justiniškių g., į centrą |
| 10. | 3803 | Takas | Vėtrungių g., į centrą |
| 11. | 1910 | Buivydiškių st. | Buividiškių g., link Laisvės pr. |
| 12. | 1809 | Spaudos rūmai | Laisvės pr., iš centro |
| 13. | 3634 | Pilaitė | Pilaitės pr., iš Pilaitės |
| 14. | 1928 | Gelvonų st. | Gelvonų g., iš centro |
| 15. | 1606 | Ąžuolo st. | Architektų g., iš centro |
| 16. | 1104 | Leono Sapiegos st. | Antakalnio g., iš centro |
| 17. | 3822 | Liongino Baliukevičiaus-Dzūko st. | Ateities g., link Fabijoniškių g. |
| 18. | 1705 | Karoliniškių poliklinika | L.Asanavičiūtės g., į centrą |
| 19. | 3825 | Pamiškė | Simono Stanevičiaus g., į centrą |
| 20. | 3202 | Taikos st. | Justiniškių g., iš centro |
| 21. | 0423 | Subačiaus st. | Subačiaus g., į centrą |
| 22. | 3828 | Jovaro st. | Simono Stanevičiaus g., iš centro |
| 23. | 5164 | Piliakalnio st. | Pilaitės pr., į Pilaitę |
| 24. | 2009 | Didlaukio st. | Didlaukio g., link Geležinio Vilko g. |
| 25. | 1105 | Petro Vileišio st. | Antakalnio g., į centrą |
| 26. | 3613 | Bitėnų st. | Bitėnų g., į miestą |
| 27. | 3219 | Čiobiškio st. | Laisvės pr., į centrą |
| 28. | 3602 | Pilaitė | Pilaitės pr., į pilaitę |
| 29. | 1804 | Lūžiai | Justiniškių g., iš centro |
| 30. | 1616 | Lazdynų seniūnija | Erfurto g., link Architektų g. |
| 31. | 1504 | Prūsų st. | Dariaus ir Girėno g., į stotį |
| 32. | 3624 | Įsruties st. | Pilaitės pr., į centrą |
| 33. | 1618 | Šalnos st. | Architektų g., iš centro |
| 34. | 0518 | Naujamiestis | Kauno g., link stoties |
| 35. | 0112 | Šeimyniškių st. | Šeimyniškių g., link Žirmūnų tilto |
| 36. | 0807 | Verkių st. | Kareivių g., link Kalvarijų g. |
| 37. | 0913 | Trimitų st. | Tuskulėnų g., link Žirmūnų tilto |
| 38. | 3220 | Kaukaro st. | Justiniškių g., į centrą |
| 39. | 4119 | Šviesos st. | Kovo 11-osios g. į Vilnių |
| 40. | 2404 | Vilkpėdės st. | Savanorių pr., į centrą |
| 41. | 1001 | Saulėtekis | Saulėtekio al., iš centro |
| 42. | 1710 | Ugniagesių st. | L.Asanavičiūtės g., į centrą |
| 43. | 3629 | Smalinės st. | Pilaitės pr., į centrą |
| 44. | 4107 | Kunigiškių st. | Kovo 11-osios g., į Vilnių |
| 45. | 1803 | Pal. Jurgio Matulaičio bažnyčia | Laisvės pr., į centrą |
| 46. | 1620 | Riešutų st. | Architektų g., link Laisvės pr. |
| 47. | 2412 | Sausupio st. | Savanorių pr., į centrą |
| 48. | 2406 | Riovonys | Savanorių pr., į centrą |
| 49. | 0928 | Ulonų st. | Ulonų g., link Apkasų g. |
| 50. | 1605 | Ąžuolo st. | Architektų g., į centrą |
| 51. | 1614 | Žėručio st. | Erfurto g., link Architektų g. |
| 52. | 0113 | Nacionalinė dailės galerija | Konstitucijos pr., link Kalvarijų g. |
| 53. | 0910 | Tuskulėnai | Tuskulėnų g., link Kalvarijų g. |
| 54. | 1132 | Lizdeikos st. | Lizdeikos g., link Žirmūnų |
| 55. | 0909 | Tuskulėnai | Tuskulėnų g., į centrą |
| 56. | 3628 | Karaliaučiaus st. | Karaliaučiaus g., į centrą |
| 57. | 0108 | Studentų st. | Geležinio Vilko st., link Konstrukcijos pr. |
| 58. | 0424 | Drujos st. | Drujos g., į stotį |
| 59. | 1207 | Drujos st. | Zarasų g., į N.Vilnia |
| 60. | 5197 | Giraitės st. | Geležinio vilko g., iš Ž.Panerių |

ELEKTRONINIO RAŠALO (ANGL. E-INK) TECHNOLOGINĖS SISTEMOS KELEIVIŲ INFORMAVIMO ŠVIESLENČIŲ PRELIMINARUS BRĖŽINYS

2 PRIEDAS

Pav. 1 Švieslentės ir saulės modulio įrengimo viešojo transporto stotelėje preliminarus vaizdas

Pav. 2 Švieslentės preliminarūs pamato išmatavimai