LIETUVOS TEISMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS (LITEKO) vystymo paslaugų

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

TURINYS

1.	Bendrosios nuostatos	2

2.	Informacija apie projektą	3

3.	Esamos situacijos aprašymas	4

3.1.	LITEKO	4

3.2.	LITEKO modernizavimas	5

3.3.	Documentum platforma	5

3.4.	Modernizuotos LITEKO architektūra ir naudojamos technologijos	7

4.	Projekto vykdymui aktualūs teisės aktai	10

5.	Siekiama situacija	11

6.	Bendrieji reikalavimai	12

6.1.	Bendrieji reikalavimai	12

7.	Funkciniai reikalavimai	12

7.1.	Reikalavimai LITEKO bylos medžiagos (dokumentų) išrašo formavimui ir tvarkymui	12

7.2.	Reikalavimai administravimui	17

7.3.	Reikalavimai auditavimui	17

8.	Nefunkciniai reikalavimai	18

8.1.	Reikalavimai integracijos sąsajos realizacijai	18

8.2.	Našumo reikalavimai	18

8.3.	Reikalavimai išeities kodui	19

8.4.	Saugumo reikalavimai	19

8.5.	Atitikties teisės aktams ir standartams reikalavimai	20

9.	Reikalavimai paslaugoms ir jų valdymui	20

9.1.	Reikalavimai Paslaugų valdymui	20

9.2.	Reikalavimai dokumentacijai	22

9.3.	Reikalavimai analizei ir projektavimui	22

9.4.	Reikalavimai diegimui	23

9.5.	Reikalavimai testavimui	24

9.6.	Reikalavimai mokymams	25

9.7.	Reikalavimai bandomajai eksploatacijai	26

9.8.	Reikalavimai papildomoms paslaugoms	27

9.9.	Reikalavimai pakeitimų valdymui	28

9.10.	Reikalavimai garantiniam aptarnavimui	29

10.	Reikalavimai Paslaugų teikimo etapams	30

11.	Baigiamosios nuostatos	35

Bendrosios nuostatos

Nacionalinė teismų administracija (toliau – NTA arba Perkančioji organizacija), kartu su Valstybine mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kaip Projekto vykdytoju) (toliau – VMI) ir Informatikos ir ryšių departamentu prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos bei VĮ Registrų centru (kaip Projekto partneriais) įgyvendina projektą „Vienas langelis prievolėms valstybei sumokėti“ (toliau – Projektas), finansuojamą Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.

Projekto tikslas – sudaryti prielaidas skaitmenizuoti ir automatizuoti išieškojimo valstybės naudai pagal teismų paskirtas prievoles (baudos kaip bausmės, bylinėjimosi išlaidos, procesinės nuobaudos civiliniame, baudžiamajame ir administraciniame procesuose) ir žyminių mokesčių bei paskirtų prievolių apskaitos procesus.

Projektu siekiama VMI perduoti žyminių mokesčių, teismų paskirtų prievolių (bylinėjimosi išlaidų, baudų kaip bausmių ir kt.) administravimo funkcijas, tokiu būdu supaprastinti ir efektyvinti tokių prievolių vykdymo valstybės naudai procesą, siekti tokių prievolių savalaikio įvykdymo.

Siekiant Projekto tikslų yra planuojama modernizuoti Lietuvos teismų informacinės sistemos (toliau – LITEKO) ir Mokesčių apskaitos informacinės sistemos (toliau – MAIS) bei kitų sistemų (Antstolių informacinės sistemos, Administracinių nusižengimų registro ir kt.) integracines sąsajas, taip pat įgyvendinti reikalingus pakeitimus LITEKO.

Šio pirkimo objektas – LITEKO funkcionalumų vystymo paslaugos (toliau – Paslaugos).

Paslaugos turės būti teikiamos vystant modernizuotą LITEKO veikiančia OpenText Documentum platformos pagrindu arba realizuojant atskirą reikalavimus atitinkantį programinį sprendimą, kuris per integracinę sąsają turėtų sąveiką su LITEKO.

Šis pirkimas į dalis neskaidomas, kadangi suskaidžius pirkimą į dalis pirkimo sutarties vykdymas taptų per daug sudėtingas techniniu požiūriu: skirtingų pirkimo objekto dalių įgyvendinimas būtų glaudžiai susijęs ir dėl to Perkančiajai organizacijai atsirastų būtinybė koordinuoti šių dalių tiekėjus, o tai keltų riziką netinkamai įvykdyti pirkimo sutartį.

Šioje Techninėje specifikacijoje naudojamos santrumpos ir sąvokos pateikiamos žemiau esančioje lentelėje.

1 lentelė. Šiame dokumente naudojamos santrumpos ir sąvokos

| Santrumpa | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| DMP | LITEKO duomenų mainų platforma |
| LITEKO | Nacionalinės teismų administracijos valdoma Lietuvos teismų informacinė sistema |
| MAIS | Mokesčių apskaitos informacinė sistema |
| Paslaugų teikėjas / Diegėjas | LITEKO integracijos su MAIS realizacijos, bei LITEKO funkcionalumų vystymo paslaugų teikėjas |
| Perkančioji organizacija / NTA | Nacionalinė teismų administracija |
| Projektas | Projektas „Vienas langelis prievolėms valstybei sumokėti“ |
| VMI | Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos |
| Teisingumo ministerija | Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija |
| Paslaugos | Darbo su LITEKO bylų išrašais priemonių sukūrimo, modernizavimo ir vystymo paslaugos |

Informacija apie projektą

Vykdant Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Tvarių viešųjų finansų plėtros programoje įvardintas priemones didinti (gerinti) mokestinių prievolių vykdymą, didinti viešųjų finansų ir valstybės turto valdymo ir panaudojimo efektyvumą projektu “Vienas langelis prievolėms sumokėti“, atlikta teisinės aplinkos analizė ir atliekami  teisės aktų pakeitimai, reglamentuojantys baudų, ekonominių piniginių sankcijų ir kitų nemokestinių prievolių valstybei administravimo procesą, pavedant ji vykdyti vienam mokesčių administratoriui – VMI. Taip pat nustatytos institucijos, kurios pagal šiuos teises aktus turi teisę skirti baudas ir kontroliuoti jų sumokėjimą. Išvengiant funkcijų dubliavimo ir siekiant automatizavimo, VMI taps vieninteliu piniginių prievolių valstybei administratoriumi. Visos asmenų ir verslo prievolės valstybei bus apskaitomos ir išieškomos kartu su kitomis VMI administruojamomis prievolėmis. Informacija apie asmenų prievoles iš teismų ir kitų valstybės institucijų VMI pasieks automatizuotai per integracines informacinių sistemų sąsajas. Bus optimizuotas ir skaitmenizuotas prievolių valstybei administravimo procesas ir atsisakyta popierinėmis priemonėmis atliekamų operacijų, o duomenys apie pinigines prievoles valstybei ir jų vykdymą bus kaupiami ir sisteminami vienoje vietoje.

Projekto apimtyje siekiama sudaryti galimybes LITEKO naudotojams tiesiogiai sistemoje dirbti su formuojamais bylų išrašais, sudarytais iš nestruktūrizuotų bylos dokumentų. Šis funkcionalumas turi būti vertinamas kaip evoliucinio LITEKO tobulinimo ir vystymo dalis. Nurodytame vystymo ir tobulinimo procese siekiama „minkštomis“ priemonėmis sudaryti sąlygas automatiniam teismų procesinių sprendimų apdorojimui ir duomenų gavimui. Kadangi automatinio duomenų apdorojimo viena iš sąlygų yra pavyzdinės duomenų aibės, kuri gali būti naudojama automatinio apdorojimo sprendimo naujų dokumentų struktūrizavimui, parengimas, šiame Projekte siekiama vietoj taikymo atskiro retrospektyvinio uždavinio, orientuoto į anksčiau LITEKO prisegtų teismų procesinių dokumentų analizės, kurios metu atitinkami specialistai turėtų nurodyti aktualias dokumentų struktūrines dalis, įskaitant baudų kaip bausmių, procesinių baudų, bylinėjimosi išlaidų nurodymą, pavyzdinę duomenų aibę rengti palaipsniui, leidžiant teisėjams ir teismų tarnautojams / darbuotojams darbo su bylos medžiaga metu nurodyti atitinkamas dokumentų struktūrines dalis. Tokiu būdu siekiama sudaryti galimybes organiškai formuoti duomenų (struktūrizuotų dokumentų) aibę. Ši aibė galės būti naudojama apmokant specialų automatizuotą sprendimą, skirtą apdoroti teismo procesinius dokumentus. Atitinkamai šis sprendimas leistų eliminuoti poreikį LITEKO naudotojams pakartotinai sistemoje pildyti duomenis iš teismų procesinių sprendimų. Šie duomenys galėtų būti automatiškai struktūrizuojami ir perkeliami į sistemą.

Atsižvelgiant į numatytus Projekto terminus ir nurodytus teismo procesinių dokumentų struktūrizavimo poreikius, šiame Projekte nėra keliamas uždavinys sukurti automatizuoto teismo procesinių sprendimų struktūrizavimo priemonę. Projekto rezultate turi būti modernizuotas esamas ir (ar) sukurtas naujas funkcionalumas, leidžiantis LITEKO naudotojams darbo su bylos medžiaga metu fiksuoti dokumentų struktūrines dalis, taip formuojant automatizuoto teismų procesinių dokumentų apdorojimo sprendimo apmokymui naudotiną duomenų (dokumentų) aibę.

Projekto uždavinys – perkelti į elektroninę erdvę žyminių mokesčių ir paskirtų prievolių (priteistų sumų)  administravimą bei suvienodinti visų VMI administruojamų prievolių išieškojimo procesą. Įgyvendinus Projektą, bus automatizuoti mokesčių apskaitos ir nepriemokų administravimo veiklos procesai, kurie atitiks ES Komisijos direktyvų, reglamentų ir LR teisės aktų nuostatų pakeitimus.

Esamos situacijos aprašymas

LITEKO

LITEKO, buvo sukurta 2004 m., Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai (toliau – Teisingumo ministerija) įgyvendinus PHARE projektą LT01.07.02 „Lietuvos teismų gebėjimų stiprinimas“. Vėlesniais metais buvo plečiamas LITEKO funkcionalumas, kuriant bylų skirstymo, proceso dalyvių užimtumo patikrinimo, teisėjų darbo apkrovimo skaičiavimo, teismo įsakymo išdavimo automatizavimo, procesinių terminų kontrolės modulius.

Pradinėje stadijoje LITEKO buvo sukurta kaip decentralizuota sistema, turinti lokalias tarnybines stotis kiekviename teisme ir centrinį duomenų mazgą NTA, bet 2010 m. LITEKO buvo centralizuota ir šiuo metu visi Lietuvos Respublikos teismai dirba su viena centrine duomenų baze.

LITEKO tikslas yra sudaryti sąlygas teismams automatizuotu būdu rinkti, kaupti, sisteminti ir teikti duomenis, susijusius su teismų gautais ir teisingumo vykdymo funkcijų įgyvendinimo procese reikalingais dokumentais ir duomenimis, teismų sprendimais, teismų veiklos statistika, taip pat keistis duomenimis su registrais bei informacinėmis sistemomis, sudaryti sąlygas viešųjų elektroninių paslaugų gavėjams gauti teismų teikiamas viešąsias elektronines paslaugas.

LITEKO uždaviniai:

- kompiuterizuoti dokumentų ir bylų duomenų tvarkymą teismuose;

- automatizuoti procesinių terminų kontrolę;

- automatizuoti teisėjų darbo krūvio skaičiavimo ir bylų skirstymo procesus;

- automatizuoti teismų informacijos viešinimo procesus;

- automatizuoti teismų tvarkomų duomenų mainų su kitų institucijų informacinėmis sistemomis ir (ar) registrais procesus;

- automatizuoti taikinamojo tarpininkavimo vykdymo ir viešųjų elektroninių paslaugų teikimo ir valdymo procesus.

Pagrindinės LITEKO funkcijos:

- tvarkyti teismų gautus procesinius dokumentus ir kitus teismams teikiamus duomenis bei informaciją;

- sudaryti ir tvarkyti teismų procesinius dokumentus, fiksuoti bylų nagrinėjimo eigą;

- tvarkyti ir teikti (skelbti) nuasmenintus teismų sprendimus, nutartis ir nutarimus, teismų posėdžių tvarkaraščius;

- generuoti teisėjų ir teismų veiklos statistines ataskaitas;

- atlikti teismo procesui reikalingų dokumentų ir duomenų paiešką LITEKO bei kitose teismo procesui reikalingus duomenis tvarkančiose informacinėse sistemose ir (ar) registruose;

- formuoti procesinius dokumentus ir teikti teismui;

- tvarkyti ir pateikti žyminio mokesčio, teismų nustatomų mokėjimo prievolių duomenis LITEKO paslaugų naudotojams;

- pateikti LITEKO paslaugų naudotojams susipažinimui bylos medžiagą, informuoti LITEKO paslaugų naudotojus apie paslaugos teikimo būklę elektroniniu būdu;

- vykdyti elektroninį susirašinėjimą, vykdant taikinamąjį tarpininkavimą.

LITEKO modernizavimas

Dėl technologiškai pasenusios LITEKO realizacija buvo pradėtas jos modernizavimas, visą modernizavimą išskaidant į kelis etapus. 2016–2017 m. NTA įvykdė LITEKO nuostatuose apibrėžtus pirmuosius modernizavimo etapus, įgyvendinant tiesioginio finansavimo projektą „Teismų informacinės sistemos (bylų tvarkymo ir teismo posėdžių garso įrašymo sistemų) modernizavimas“ vykdytą pagal 2009–2014 metų Norvegijos finansinio mechanizmo programą „Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvos teismuose“.

NTA įsigijo licencijas Documentum ECM platformai bei įsigytos platformos pagrindu buvo realizuoti baziniai teismų veiklos procesai.

2017–2024 m. įgyvendinant projektą „Teismų veiklos efektyvumo didinimas“ NTA vykdė LITEKO nuostatuose apibrėžtus tolimesnius modernizavimo etapus, kurių metu buvo:

- sukurtas bylų skirstymo posistemis;

- sukurtas teismų informacijos viešinimo posistemis;

- sukurtas paieškos posistemis;

- sukurtas dokumentų valdymo ir apskaitos posistemis;

- vystyti ir tobulinti LITEKO platformoje realizuoti baziniai teismų veiklos procesai.

Šiuo metu modernizuota LITEKO dar nėra eksploatuojama pilna apimtimi (reali eksploatacija yra vykdoma tik Dokumentų valdymo ir apskaitos posistemio) nes yra baigiami paskutiniai modernizavimo etapai, kurių metu yra vykdomi:

- Duomenų mainų ir integracijos posistemio kūrimas bei reikiamų integracijų su kitomis informacinėmis sistemomis ir registrais realizavimas;

- VEP posistemio integracijos su LITEKO darbai;

- duomenų migravimas;

- Statistikos posistemės kūrimas.

Modernizuota LITEKO bus pradėta eksploatuoti užbaigus visus modernizavimo etapus.

Documentum platforma

Opentext Documentum platforma yra viena iš labiausiai paplitusių ir pasauliniu mastu pripažintų turinio valdymo (angl. Enterprise Content Management, sutrumpintai ECM) platformų, skirtų įvairių procedūrų, procesų, dokumentų bei kito turinio valdymo automatizavimui ir standartizavimui.

Opentext Documentum platforma yra skirta ypač didelio kiekio dokumentų ir duomenų valdymui. Sklandžiam darbui užtikrinti numatyti tokie architektūriniai sprendimai kaip replikavimas, palaikomas turinio/failų podėliavimas (angl. caching), duomenų saugojimo optimizavimas ir panašiai. Taip pat kompleksinės saugumo ir stebėjimo (monitoringo) priemonės, kurios tikrina, kad valdomas turinys yra integralus ir apsaugotas, bei turinio valdymo aplikacijų kūrimo platformos, kurios užtikrina galimybę naudotojams patogiai dirbti su turiniu, jį kurti, modifikuoti ir galiausiai suarchyvuoti. Opentext Documentum platforma yra pritaikyta dirbti su dideliais duomenų kiekiais ir užtikrina aukštą našumą dirbant tūkstančiams naudotojų vienu metu. Platformos gamintoja yra atlikusi našumo testus su 1.000.000.000 dokumentų, su 4.000 konkurentinių sesijų ir su 100.000 naudotojų.

Platformos architektūra susideda iš penkių lygmenų (sluoksnių):

- Infrastruktūros lygmuo. Šiame lygmenyje užtikrinamas fizinio turinio saugojimas ir valdymas.

- Repozitorijos lygmuo. Lygmenyje turinys surenkamas, palaikomas, integruojamas.

- Tarnybų / paslaugų lygmuo. Šiame lygmenyje teikiamos įvairios aplikacijų lygio paslaugos, skirtos turinio organizavimui, kontrolei, pristatymui į ir iš repozitorijos.

- Komponentų / konstravimo lygmuo. Lygmenyje pateikiamos priemonės turiniu paremtų aplikacijų konstravimui ir diegimui / paleidimui.

- Taikymo / naudojimo lygmuo. Lygmuo užtikrina karkasą ir įrankius, reikalingus naudotojui vykdyti ir naudoti turinio valdymo funkcijas, naudojantis naršykle ar klientine darbastalio aplikacija.

1 paveikslas. Documentum platformos architektūra

Platformos funkcionalumas visada gali būti išplėstas standartinių, su platforma suderinamų sprendimų sistemų, paslaugų ir komponentų pagalba. Dalis jų yra gamintojo produktai, kas užtikrina, kad produktų suderinamumas bus palaikomas ir ateityje, o platformos išplėtimas papildomais komponentais yra paprastas ir sklandus. Opentext Documentum platforma skirta įvairių veiklos procedūrų, procesų, dokumentų ir kito turinio valdymui, standartizavimui ir automatizavimui, darbui tiek su rašytiniais, tiek su elektroniniais dokumentais.

Documentum platformoje pagrindinis aplikacijų ir susijusių komponentų vystymo komponentas yra „xCelerated Composition Platform (xCP) Designer“ arba „xCP Designer“. xCP Designer – tai unifikuotas įrankių rinkinys, skirtas greitai projektuoti ir centralizuotai diegti taikomąją programinę įrangą. xCP Designer įgalina aplikacijų kūrėjus sukurti ir pakartotinai panaudoti programų elementus, taip mažinant laiko ir pinigų, reikalingų vystymui sąnaudas. Tai leidžia organizacijoms didesnį dėmesį skirti automatizuojamų procesų ar realizuojamų veiklos reikalavimų tikslinimui ir realizavimo metu konfigūruoti jau paruoštus komponentus, o ne kurti unikalius programinius sprendimus.

Aplikacijų funkcionalumo plėtra ir modifikavimas nereikalauja programavimo žinių ir darbų, atliekamas vidinėmis xCP priemonėmis (xCP designer, diegimo skriptai ir pan.). Aplikacijos naudotojo sąsaja ir funkcionalumas realizuojamas komponentiškai, naudojant iš anksto paruoštus grafinės sąsajos elementus (angl. widgets).

Modernizuotos LITEKO architektūra ir naudojamos technologijos

Modernizuota LITEKO yra realizuota NTA valdomoje kompiuterių techninės įrangos infrastruktūroje. LITEKO komponentai yra įdiegti šioje infrastruktūroje esančiuose serverių klasterių virtualiose mašinose. Įdiegtose virtualiose mašinose veikia operacinės sistemos, aplikacijų serverių programinė įranga ir LITEKO komponentai. LITEKO komponentai yra sudėtinės Documentum platformos dalys arba yra sukurti jų pagrindu.

Komponentų detalizavimas yra pateiktas 3 paveiksle.

LITEKO loginėje architektūroje yra pavaizduoti šie Documentum platformos komponentai:

- LITEKO2 xCP – Documentum xCP pagrindu sukurta žiniatinklio aplikacija (angl. webapp);

- Documentum Content Transformation Services 7.2 – paslaugų rinkinys, atliekantis į LITEKO sistemą įkeltų dokumentų ir rinkmenų transformaciją iš vieno formato į kitą;

- Documentum Document Image Services 7.0 – paslaugų rinkinys, skirtas dokumentų santraukų, dokumento dalių pateikimui;

- xCP Viewer Services 2.3 – paslaugų rinkinys, užtikrinantis dokumentų peržiūrą LITEKO žiniatinklio aplikacijoje;

- Documentum Process Engine 2.3 – verslo procesų vykdymo mechanizmas;

- Documentum Content Server 7.2 – turinio valdymo platforma, LITEKO atliekanti į sistemą talpinamų rinkmenų valdymą;

- Documentum Business Activity Monitor 2.3 – LITEKO procesų vykdymo duomenų surinkimo ir išsaugojimo komponentas;

- Documentum Process Integrator 2.3 – komponentas, atliekantis pranešimų gavimą iš išorinių sistemų ir jų apdorojimo stebėseną;

- Documentum xPlore 1.5 – indeksavimo komponentas, skirtas aukšto spartos tekstinei paieškai;

- Documentum Administrator 7.2 – komponentas, skirtas LITEKO administravimo funkcijų realizavimai;

- LITEKO2 xDA 2.3 – komponentas, skirtas LITEKO xCP žiniatinklio aplikacijos diegimo procedūroms vykdyti.

Naudojama duomenų bazės valdymo sistema:

- PostgreSQL 9.6 duomenų bazės valdymo sistema, skirta Documentum Content Server komponento valdomoje turinio saugykloje esančių rinkmenų metaduomenų ir veiklos objektų saugojimui.

Papildomai naudojama ši programinė įranga:

- Apache jUDDI 3.3.2 – žiniatinklio paslaugų aprašymo, paieškos ir integracijos specifikacijos (angl. universal description, discovery and Integration, UDDI) programinė įranga;

- Apache ServiceMix 7.0 – pranešimų maršrutizavimo ir žiniatinklio paslaugų programinės įrangos paketas;

- Apache Tomcat 8.0.32 – aplikacijų serveris, aptarnaujantis LITEKO xCP žiniatinklio aplikaciją;

- Apache HTTP Server 2.4.6 – HTTP serveris, be HTTP paslaugų teikimo taip pat atliekantis ir apkrovos paskirstymo (angl. load balancing) funkciją.

Naudojamos operacinės sistemos:

- Visose virtualiose mašinose, išskyrus skirtą Documentum Content Transformation Service komponentui, yra įdiegta Red Hat Linux 7.2 operacinė sistema. Documentum Content Transformation Services komponentą palaikančioje virtualioje mašinoje yra įdiegta Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 operacinė sistema.

2 paveikslas. Modernizuotos LITEKO loginė architektūra

Projekto vykdymui aktualūs teisės aktai

Teikiant Paslaugas, privaloma vadovautis šių teisės aktų aktualiomis redakcijomis:

- Lietuvos Respublikos teismų įstatymu;

- Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu;

- Lietuvos Respublikos administracinių teisės nusižengimų kodeksu;

- Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksu;

- Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymu;

- Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymu;

- Lietuvos Respublikos įmonių atskaitomybės įstatymu;

- Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu;

- Lietuvos teismų informacinės sistemos nuostatais ir saugos politiką įgyvendinančiais teisės aktais, patvirtintais 2011 m. lapkričio 28 d. Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 6P-112-(1.1) „Dėl Lietuvos teismų informacinės sistemos nuostatų ir Lietuvos teismų informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“;

- Lietuvos Respublikos teismų procesinių dokumentų tvarkymo ir apskaitos reikalavimų aprašu, patvirtintu Teisėjų tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 13P-155-(7.1.2) „Dėl Lietuvos Respublikos teismų procesinių dokumentų tvarkymo ir apskaitos reikalavimų aprašo patvirtinimo“;

- Baudžiamųjų bylų kategorijų klasifikatoriumi, Civilinių bylų kategorijų klasifikatoriumi, Teismų procesinių sprendimų baudžiamosiose bylose kategorijų klasifikatoriumi bei Teismų procesinių sprendimų civilinėse bylose kategorijų klasifikatoriumi patvirtintais Teisėjų tarybos 2024 m. gegužės 3 d. nutarimu Nr. 13P-59-(7.1.2.) „Dėl Teisėjų tarybos 2016 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 13P-56-(7.1.2) „Dėl baudžiamųjų ir civilinių bylų kategorijų bei teismo procesinių sprendimų baudžiamosiose ir civilinėse bylose kategorijų klasifikatorių patvirtinimo“ pakeitimo“;

- Administracinių bylų kategorijų klasifikatoriumi, Teismų procesinių sprendimų administracinėse bylose kategorijų klasifikatoriumi patvirtintais Teisėjų tarybos 2016 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 13P-102-(7.1.2) „Dėl administracinių ir administracinių nusižengimų bylų kategorijų bei teismų procesinių sprendimų administracinėse ir administracinių nusižengimų bylose kategorijų klasifikatorių patvirtinimo“;

- Administracinių nusižengimų bylų kategorijų klasifikatoriumi bei Teismų procesinių sprendimų administracinių nusižengimų bylose kategorijų klasifikatoriumi patvirtintais Teisėjų tarybos 2024 m. gegužės 3 d. nutarimu Nr. 13P-58-(7.1.2.) „Dėl Teisėjų tarybos 2016 m. rugsėjo 30 d. nutarimo Nr. 13P-102-(7.1.2) „Dėl administracinių ir administracinių nusižengimų bylų kategorijų bei teismų procesinių sprendimų administracinėse ir administracinių nusižengimų bylose kategorijų klasifikatorių patvirtinimo“ pakeitimo“.

Taip pat įgyvendinant Projektą yra aktualūs šie informacinių sistemų kūrimą, modernizavimą ir tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai:

- Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

- Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas;

- 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas);

- Asmens duomenų tvarkymo teismuose taisyklės, patvirtintos Teisėjų tarybos 2018 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. 13P-80-(7.1.2.) „Dėl asmens duomenų tvarkymo teismuose taisyklių patvirtinimo“;

- Kibernetinio saugumo reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. lapkričio 6 d. nutarimą Nr. 945 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1209 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 818 „Dėl Nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos patvirtinimo“ pakeitimo“;

- Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodika, patvirtinta Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. T-29 „Dėl Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo“;

- ir kiti Paslaugų teikimo metu galiojantys teisės aktai.

Pateikiamas teisės aktų sąrašas nėra baigtinis ir Paslaugų teikimo metu galės būti plečiamas. Jei yra ar bus priimti su Paslaugų teikimu susiję teisės aktai, kuriais privaloma vadovautis ir kurie nėra skelbiami viešai, perkančioji organizacija sutarties vykdymo metu paslaugų teikėjui pateiks šiuos aktus.

Siekiama situacija

Projektu siekiama sukurti teisėjams ir teismų tarnautojams / darbuotojams sukurti galimybes formuoti ir dirbti su bylų išrašais LITEKO. LITEKO naudotojams turės turėti galimybę formuoti jų nurodyto turinio bylos medžiagos (dokumentų) išrašus. Formuojami bylų išrašai būtų saugomi LITEKO ir pateikiami atitinkamas teises turintiems naudotojams. LITEKO naudotojai  turėtų galimybę susipažinti su suformuotais bylų išrašais bei komentuoti (žymėti) pasirinktus tekstus, naudodami LITEKO integruotas priemones. Bylos medžiagos (dokumentų) išrašo komentavimas sudarytų galimybes nurodyti taikomas žymas, kurios galėtų būti naudojamos automatizuojamuose procesuose.

Bendrieji reikalavimai

Bendrieji reikalavimai

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Pateiktuose reikalavimuose minimi pavyzdžiai, pavyzdiniai duomenys, požymiai, kriterijai, taisyklės, klasifikatoriai yra informacinio pobūdžio, t. y., nėra pateikiami baigtiniai sąrašai. Analizės ir projektavimo etapo metu Diegėjas pateiktą informaciją turės detalizuoti ir suderinti su Perkančiąja organizacija. |
|  | Pateiktuose reikalavimuose naudojama sąvoka „turi būti galimybė“, reiškia, kad toks funkcionalumas ar požymis turi būti realizuoti Paslaugų teikimo metu. |
|  | Reikalavimuose vardinami duomenų laukų tipų sąrašai nėra baigtiniai, detaliosios analizės ir projektavimo etapu metu su Perkančiąja organizacija turi būti suderinti visi laukai, kurie yra reikalingi Techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų įgyvendinimui, siekiant reikalaujamų funkcionalumų tinkamo veikimo. Sąvoka „neapsiribojant“ reiškia, jog analizės ir projektavimo metu gali būti reikalinga detalizuoti papildomus laukus, kuriems funkcionalumai yra aprašyti Techninėje specifikacijoje, tačiau ne naujus laukus, kurie reikalautų papildomo funkcionalumo. |
|  | Techninėje specifikacijoje išvardintų reikalavimų realizacija turi būti pilnai suderinama su modernizuotoje LITEKO naudojamomis technologijomis. |

Funkciniai reikalavimai

Reikalavimai LITEKO bylos medžiagos (dokumentų) išrašo formavimui ir tvarkymui

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Turi būti modernizuotas esamas bylos medžiagos (dokumentų) išrašo formavimo funkcionalumas arba sukurtas naujas bylos medžiagos (dokumentų) išrašo formavimo funkcionalumas, sudarant galimybę naudotojui, turinčiam atitinkamas teises, formuoti bylos medžiagos (dokumentų) išrašą iš naudotojo nurodytų pasirinktos bylos ar bylų dokumentų. |
|  | LITEKO saugant elektroniniu parašu pasirašytą procesinį dokumentą turi būti automatiškai suformuojama ir išsaugoma tekstinė dokumento versija PDF formatu. |
|  | Išsaugota dokumento versija PDF formatu neturi būti atvaizduojama LITEKO formose. Diegėjas gali siūlyti dokumentų versijų PDF formatu saugojimo sprendimą, kuris saugotų šiuos dokumentus atskirai nuo LITEKO procesinių dokumentų. |
|  | Su Perkančiąja organizacija analizės ir projektavimo etapų gali būti suderintas dokumento versija PDF formatu asinchroninis kūrimas. Asinchroninio kūrimo suderinimas turės apimti dokumentų versijų PDF formatu, |
|  | Saugant dokumentų versijas PDF formatu turi būti automatiškai išsaugomas ryšys su dokumentu, kurio pagrindu buvo sukurta versija PDF formatu. |
|  | Turi būti užtikrinta, kad dokumento versija PDF formatu formuojama ir saugoma Perkančiosios organizacijos nurodytoje infrastruktūroje. |
|  | Jeigu elektroniniu parašu pasirašytas dokumentas turi priedų, formuojant dokumento versiją PDF formatu turi būti naudojami dokumento priedai ir suformuota dokumento versija PDF formatu turi apimti pagrindinį dokumentą ir jo priedus. |
|  | Jeigu sistemoje keičiamas dokumentas (naikinamas dokumento pasirašymas), kurio pagrindu buvo suformuota dokumento versija PDF formatu, turi būti automatiškai suformuojama nauja dokumento versija PDF formatu, pakeičianti ankstesnę versiją. |
|  | Jeigu elektroniniu parašu pasirašyto procesinio dokumento pagrindu negali būti sukurta dokumento versija PDF formatu, LITEKO turi būti automatiškai išsaugomas dokumento požymis, kad atitinkamas dokumentas nenaudotinas bylos medžiagos (dokumentų) apyrašo formavime. |
|  | Jeigu elektroniniu parašu pasirašyto procesinio dokumento pagrindu formuojant dokumento versiją PDF formatu nustatoma, kad tam tikras dokumento priedas negali būti naudojamas dokumento versiją PDF formatu formavimui, dokumente versiją PDF formatu turi būti pateikiamas nurodymas, kad dokumentas turi priedą, kuris nėra įtraukiamas į bylos medžiagos (dokumentų) apyrašą. |
|  | Su Perkančiąja organizacija detaliosios analizės metu turi būti suderintas sąrašas dokumentų formatų, kurie naudojami dokumento versijos PDF formatu formavimui. Dokumentų formatų sąrašas neturi apimti dokumentų formatų, kurių pateikimas per teismų elektroninių paslaugų portalą nėra numatytas. |
|  | Bylos medžiagos (dokumentų) apyrašas turi būti formuojamas arba papildomas, naudojant dokumentų versijas PDF formatu. |
|  | Naudotojui turi būti pateikiamas pasirinktai bylai ar byloms priklausančių dokumentų sąrašas. |
|  | Jei tam tikrų bylos dokumentų, kurie yra pasirašyti elektroniniu parašu, pagrindu nebuvo suformuota jų versija PDF formatu,, atitinkamas dokumentas pateikiamas nurodytame sąraše, bet turi būti neleidžiama pasirinkti juos įtraukimui į bylos medžiagos (dokumentų) išrašą. |
|  | Bylos medžiagos (dokumentų) išrašo formavimui turi būti leidžiama rinktis tik elektroniniu parašu pasirašytus dokumentus. Elektroniniu parašu nepasirašyti dokumentai, priklausantys atitinkamai bylai ar byloms, turi būti pateikiami dokumentų sąraše, tačiau turi būti neleidžiama pasirinkti juos įtraukimui į bylos medžiagos (dokumentų) išrašą. |
|  | Bylai ar byloms priklausančių dokumentų sąraše pateikiami šalių procesiniai dokumentai, kuriuos teismas atsisakė priimti, turi būti grafiškai išskiriami ir pateikiamas paaiškinimas, kad teismas atsisakė priimti atitinkamą dokumentą. Atsisakymo priimti šalies procesinį dokumentą faktas turi būti nustatomas naudojant atitinkamos bylos su dokumentu susijusių įvykių duomenis. Su Perkančiąja organizacija analizės ir projektavimo metu turės būti suderintos procesinio dokumento atsisakymo priimti fakto nustatymo pagal susijusius bylos įvykius taisyklės. |
|  | Turi būti užtikrinta, kad dokumentų pasirinkimų sąraše nebūtų atvaizduojami bylai ar byloms priklausantys dokumentai, kuriems suteiktas neviešinimo statusas (LITEKO nurodytas atitinkamas dokumento požymis). |
|  | Detalios analizės ir projektavimo metu turi būti suderintos su Perkančiąja organizacija dokumentų sąrašo atvaizdavimo galutinės taisyklės. |
|  | Naudotojui turi būti sudaryta galimybė pasirinkti dokumentą ar dokumentus, kurie turi būti naudojami bylos medžiagos (dokumentų) išrašo formavimui. Naudotojui turi būti sudaryta galimybė nurodyti įtraukti bylos medžiagos (dokumentų) išrašą įtraukti visus dokumentų sąraše pateikiamus dokumentus arba visus dokumentų sąraše pateikiamus dokumentus, išskyrus teismo nepriimtus bylos proceso dalyvių procesinius dokumentus. Naudotojui turi būti leidžiama panaikinti konkretaus dokumento įtraukimo į bylos medžiagos (dokumentų) išrašo pasirinkimą, įskaitant atvejus, kai dokumentas buvo pasirinktas nurodant įtraukti visus dokumentus. |
|  | Naudotojui turi būti leidžiama formuoti daugiau nei vieną bylos medžiagos (dokumentų) išrašą vienoje bylos kortelėje. |
|  | Naudotojui turi būti leidžiama nurodyti formuojamo bylos medžiagos (dokumentų) išrašo pavadinimą. Išrašo pavadinime turi būti leidžiama naudoti visas lietuvių kalbos abėcėlės raides. |
|  | Naudotojo pasirinkimo pagrindu turi būti formuojamas PDF formato failas, kuriame pateikiami visi naudotojo nurodyti dokumentai. |
|  | Jei bylos medžiagos (dokumentų) išrašo formavimui naudojamas naujai sukurtas funkcionalumas, kuris nėra integrali LITEKO dalis, turi būti užtikrintas bylos medžiagos (dokumentų) išrašo formavimui reikalingų dokumentų ir dokumentų metaduomenų perdavimas per integracinę sąsają tarp LITEKO ir bylos apyrašo formavimą vykdančio sprendimo. |
|  | Bylos medžiagos (dokumentų) apyrašo PDF formato failas turi būti formuojamas naudojant suformuotas naudotojo pasirinktų dokumentų versijas PDF formatu. |
|  | Turi būti leidžiama atlikti jau sukurto bylos medžiagos (dokumentų) apyrašo PDF formato failo papildymą. |
|  | Naudotojui turi būti leidžiama pasirinkti vieną jo anksčiau sukurtą bylos medžiagos (dokumentų) apyrašą. |
|  | Naudotojui turi būti leidžiama pasirinkti naujus į bylos medžiagos (dokumentų) apyrašą įtraukiamus dokumentus. Naudotojui neturi būti leidžiama pasirinkti įtraukti į bylos medžiagos (dokumentų) apyrašą jame jau esantį dokumentą. |
|  | Papildant bylos medžiagos (dokumentų) apyrašą naujai į apyrašą pridedami dokumentai turi būti pateikiami apyrašo gale po ankstesnėje apyrašo versijoje buvusių dokumentų. |
|  | Papildant bylos medžiagos (dokumentų) apyrašą turi būti išlaikomi visi ankstesnėje apyrašo versijoje buvę komentarai ir teksto žymėjimai, įskaitant duomenis apie šių komentarų ir teksto žymėjimų autorystę. |
|  | Papildytai bylos medžiagos (dokumentų) apyrašo versijai turi būti automatiškai priskiriamas toks pavadinimas kaip ir ankstesnės apyrašo versijos. |
|  | Sukūrus papildytą bylos medžiagos (dokumentų) apyrašo versiją ankstesnė apyrašo versija turi būti neatvaizduojama apyrašų sąraše. |
|  | Bylos medžiagos (dokumentų) išrašo PDF formato failas turi būti saugomas Perkančiosios organizacijos suteiktoje infrastruktūroje. Saugojimui negali būti naudojama Diegėjo ar trečiųjų šalių debesijos infrastruktūra. |
|  | Turi būti užtikrintas formuojamo bylos medžiagos (dokumentų) išrašo metaduomenų saugojimas: išrašo formavimo data, išrašą suformavęs naudotojas, išrašo pavadinimas. Analizės ir projektavimo metu turi būti suderintas galutinis bylos medžiagos (dokumentų) išrašo saugomų metaduomenų sąrašas. |
|  | Turi būti užtikrinta, kad vienoje bylos kortelėje vienam naudotojui, turinčiam atitinkamą teisę, nebūtų leidžiama suformuoti bylos medžiagos (dokumentų) išrašų daugiau nei leidžiama sistemos nustatymuose. |
|  | Turi būti modernizuotas esamas bylos medžiagos (dokumentų) išrašo formavimo funkcionalumas arba sukurtas naujas suformuotų bylos medžiagos (dokumentų) išrašų sąrašo atvaizdavimo funkcionalumas. |
|  | Naudotojui pateikiamame suformuotų bylos medžiagos (dokumentų) išrašų sąraše turi būti pateikiami kiekvieno bylos medžiagos (dokumentų) išrašo metaduomenys (išrašo formavimo data, išrašą suformavęs naudotojas, išrašo pavadinimas) |
|  | Naudotojui turi būti sudaryta galimybė inicijuoti pasirinkto bylos medžiagos (dokumentų) išrašo peržiūrą (plačiau žr. FR-7). |
|  | Naudotojui turi būti sudaryta galimybė atsisiųsti pasirinktą bylos medžiagos (dokumentų) išrašą. |
|  | Naudotojui turi būti sudaryta galimybė ištrinti pasirinktą bylos medžiagos (dokumentų) išrašą. Jei ištrinama papildyta bylos medžiagos (dokumentų) apyrašo versija, naudotojui turi būti pateikiamas pasirinkimas, ištrinti kartu ir visas ankstesnes apyrašo versijas arba atsisakyti ankstesnių apyrašo versijų trynimo. Atsisakius ištrinti visas bylos medžiagos (dokumentų) apyrašo versijas, apyrašų sąraše turės būti atvaizduojama paskutinė atitinkamo bylos medžiagos (dokumentų) apyrašo versija. |
|  | Turi būti sukurtas ir integruotas į LITEKO architektūrą įrankis, skirtas suformuoto bylos medžiagos (dokumentų) išrašo peržiūrai. |
|  | Turi būti užtikrinta, kad bylos medžiagos (dokumentų) išrašo peržiūrą galėtų inicijuoti tik atitinkamą teisę turintis naudotojas. Detalios analizės metu turi būti suderintos naudotojo teisių peržiūrėti bylos apyrašą nustatymo taisyklės (pvz., ryšio su byla ar bylą nagrinėjančiu teisėju buvimas). Bylos medžiagos (dokumentų) išrašo peržiūros įrankis turi užtikrinti tinkamą naudotojų turimų susipažinimo ir komentavimo teisių (ar šių teisių nustatymui reikalingų duomenų) gavimą ir naudojimą, suteikiant galimybes peržiūrėti bylos medžiagos (dokumentų) išrašą ar (ir) komentuoti atitinkamą išrašą. |
|  | Naudotojui, inicijavusiam bylos medžiagos (dokumentų) išrašo peržiūrą, turi būti pateikiamas PDF failo turinys. Peržiūra turi būti vykdoma naudotojo naudojamos naršyklės lango naujame skirtuke. |
|  | Jei bylos medžiagos (dokumentų) išrašo peržiūrai naudojamas naujai sukurtas funkcionalumas, kuris nėra integrali LITEKO dalis, turi būti užtikrinta naudotojo duomenų perdavimas bylos medžiagos (dokumentų) išrašo peržiūros įrankiui. Iš naudotojo neturi būti reikalaujama identifikuoti ir autentifikuoti save. |
|  | Bylos medžiagos (dokumentų) išrašo peržiūra turi sudaryti galimybę peržiūrėti bylos medžiagos (dokumentų)išraše anksčiau sukurtus ir išsaugotus teksto žymėjimus bei komentarus. Teksto žymėjimų ir komentarų peržiūros funkcionalumas turi užtikrinti informacijos apie atlikto komentavimo ar žymėjimo autorių pateikimą bei išsaugoto komentaro atvaizdavimą. Naudotojui turi būti sudaryta galimybė atlikti komentarų ar žymėjimų filtravimą, nurodant, kad bylos medžiagos (dokumentų) išrašo atvaizdavime būtų pateikiami tik jo nurodytus kriterijus atitinkantys komentarai ir (ar) teksto žymėjimai. Filtravimas galėtų būti vykdomas pagal komentaro ar teksto žymėjimo autorių, komentare nurodytą žymą (angl. tag). |
|  | Bylos medžiagos (dokumentų) išrašo peržiūros įrankis turi būti realizuotas, kaip autonomiškai veikiantis sprendimas, kuris bylos medžiagos (dokumentų) išrašo formavimui bei darbui su suformuotu išrašui reikalingus duomenis, įskaitant dokumentus, gauna per įrankio ir LITEKO integracinę sąsają. |
|  | Turi būti sukurtas suformuoto bylos medžiagos (dokumentų) išrašo komentavimo LITEKO funkcionalumas. |
|  | Turi būti sukurta galimybė bylos medžiagos (dokumentų) išrašo peržiūros įrankyje naudotojui atlikti šiuos komentavimo veiksmus: |
|  | Pažymėti pasirinktą tekstą, nurodant pasirinktą teksto žymėjimo spalvą. |
|  | Palikti komentarą naudotojo pažymėtam tekstui. Teksto komentavimo funkcionalumas turi sudaryti galimybes atlikti šiuos veiksmus: |
|  | Naudotojui turi būti leidžiama rašyti laisvo teksto komentarus. |
|  | Naudotojui turi būti leidžiama nurodyti komentare aktualią žymą (angl. tag). Žymos nurodymą turi būti leidžiama atlikti pasirenkant žymą iš standartinio žymų sąrašo (pvz., @bauda, @bylinėjimosi_išlaidos ir pan.) arba naudotojui nurodant jo sukuriamą žymą ar pasirenkant jo anksčiau sukurtą žymą. Aktualios žymos nurodymas turi būti leidžiamas neužpildant komentaro teksto ir saugant tik pažymėtam tekstui priskirtą aktualią žymą ar žymas. |
|  | Vienam komentarui turi būti leidžiama priskirti daugiau nei vieną aktualią žymą. |
|  | Naudotojo žymos sukūrimą turi būti leidžiama atlikti naudojant specialųjį simbolį (pvz., grotžymė, angl. hashtag, arba @ (eta) simbolį) bei žymos tekstą. |
|  | Naudotojo žymų atvaizdavimas turi būti grafiškai atskiriamas nuo standartinių žymų atvaizdavimo, naudojant skirtingas spalvas ar kitu Diegėjo su Perkančiąja organizacija suderintu būdu. |
|  | Turi būti užtikrinta, kad, kai naudotojas nepriskiria sukurtam komentarui aktualios žymos, komentarui būtų automatiški priskiriama tam tikra nustatyta žyma. |
|  | Turi būti užtikrintas naudotojo atliekamų komentavimo veiksmų duomenų saugojimas. Duomenų saugojimas turi užtikrinti, kad bylos medžiagos (dokumentų) išrašo atsisiuntimo atveju, pateiktas failas turėtų išsaugotus komentarus ir teksto žymėjimus. |
|  | Turi būti sudaryta galimybė ištrinti bylos medžiagos (dokumentų) išraše atliktus teksto žymėjimus ir komentarus. Komentaro ir teksto žymėjimo trynimo teisė turi būti suteikiama tik atitinkam komentaro ar teksto žymėjimo autoriui. |
|  | Turi būti sudaryta galimybė komentaro autoriui redaguoti bylos medžiagos (dokumentų) išraše jo sukurtą komentarą, įskaitant komentarui nurodytą aktualią žymą ar žymas. |
|  | Turi būti sukurta galimybė atlikti teksto kopijavimą iš bylos medžiagos (dokumentų) išrašo. Kopijavimas turi apimti pažymėto teksto kopijavimą, su pažymėtu tekstu susijusio komentaro ir aktualios žymos ar žymų bei komentaro autoriaus duomenų kopijavimą. Turi būti užtikrinta, kad kopijuotų duomenų įterpimo metu būtų atskiriamas nukopijuotas tekstas, komentaras, aktualios žymos bei komentaro autoriaus duomenys. |
|  | Turi būti leidžiama atlikti pažymėto teksto kopijavimą. |
|  | Turi būti leidžiama inicijuoti visų komentarais pažymėtų tekstų kopijavimą, nurodant žymą, kurią turi turėti su tekstais susiję komentarai. |

Reikalavimai administravimui

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Naujai sukurtų funkcionalumų ar integracinės sąsajos administravimas turi būti galimas vykdyti esamomis LITEKO administravimo priemonėmis. |
|  | Jei bylos medžiagos (dokumentų) išrašo formavimui naudojamas naujai sukurtas funkcionalumas, kuris nėra integrali LITEKO dalis, bylos medžiagos (dokumentų) išrašo funkcionalumo administravimas gali būti vykdomas šio sprendimo priemonėmis (pvz., standartinių žymų (angl. tag) sąrašo tvarkymas). |
|  | Turi būti sukurtas funkcionalumas, skirtas tvarkyti standartinių žymų (angl. tag) sąrašo įrašus. |
|  | Naudotojui turi būti leidžiama peržiūrėti sukurtų standartinių žymų (angl. tag) sąrašą bei atlikti paiešką sąraše. |
|  | Naudotojui turi būti leidžiama sukurti naują standartinę žymą (angl. tag) bei aktyvuoti ją. |
|  | Naudotojui turi būti leidžiama koreguoti anksčiau sukurtą žymą (angl. tag). |
|  | Naudotojui turi būti leidžia deaktyvuoti sukurtą žymą (angl. tag). |
|  | Turi būti užtikrinta, kad bylos medžiagos (dokumentų) išrašo komentaruose būtų leidžiama naudoti tik aktyvias standartines žymas (angl. tag). |

Reikalavimai auditavimui

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Turi būti atliekamas naujai sukurtų funkcionalumų vykdymo auditavimas. |
|  | LITEKO naudotojų atliekamų veiksmų su naujai sukurtomis ar pakeistomis funkcijomis auditavimas turi būti atliekamas esamomis LITEKO auditavimo priemonėmis. Jei funkcijų realizacijai skirtas naujas sprendimas, tiesiogiai neintegruotas į LITEKO, šiame sprendime atliekamų veiksmų auditavimui gali būti naudojamas sprendimo atskiras auditavimo funkcionalumas. |
|  | Baigtinis auditavimo metu kaupiamos informacijos sąrašas turi būti suderintas projektavimo metu. |

Nefunkciniai reikalavimai

Reikalavimai integracijos sąsajos realizacijai

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Jei bylos medžiagos (dokumentų) išrašo peržiūrai ir komentavimui naudojamas naujai sukurtas funkcionalumas, kuris nėra integrali LITEKO dalis, duomenų mainai turi būti vykdomi naudojant žiniatinklio paslaugas ar lygiavertes technologijas (SOAP, HTTPS (RESTfull) ar lygiavertį protokolą). |
|  | Jei integracija realizuota WS pagrindu, duomenų patikrinimas turi vykti naudojant XML schemas (XSD). |
|  | Jei integracija realizuota žiniatinklio paslaugų (angl. web service) pagrindu, duomenų teikimui turi būti: |
|  | naudojamas XML (angl. Extensible Markup Language) formatas; |
|  | atlikta žiniatinklio paslaugos patikra pagal WS-I (angl. Web Services Interoperability) standartą; |
|  | naudojamas vieningas duomenų teikimo protokolas SOAP 1.1 (angl. Simple Object Access Protocol). |
|  | Diegėjas gali siūlyti alternatyvius integracinės sąsajos realizavimo būdus (technologijas, apimtis ir kt.), jeigu jie niekaip nedarytų neigiamos įtakos projekto tikslui, uždaviniams ir galutiniams rezultatams bei neprieštarautų viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams. Pasiūlytas alternatyvus integracijos realizavimo būdas turi užtikrinti lygiavertę ar geresnę sąsajos greitaveiką, aukštą prieinamumą, plečiamumą, interoperabilumą, palaikymą ir saugumą. |
|  | Kiekvienas siūlomas alternatyvus integracijos realizavimo būdas turi būti suderinamas su Perkančiąja organizacija ir duomenų teikėju/gavėju. Siūlant alternatyvų integracijos realizacijos būdą, jis turi būti detaliai aprašytas kaip projektavimo dokumento dalis ir gali būti realizuojamas tik tuo atveju jei projektavimo dokumentacija būna patvirtinta. |
|  | Neveikiant bylos medžiagos (dokumentų) išrašo peržiūrai ir komentavimui naudojamam naujai sukurtam funkcionalumui, kuris nėra integrali LITEKO dalis, LITEKO funkcijos turi veikti korektiškai, išskyrus funkcijas, kurių pilno korektiško veikimo užtikrinti nėra įmanoma. |
|  | Su Perkančiąja organizacija turi būti suderintos integracinės sąsajos veikimo taisyklės, apribojimai, aktualūs valdymo parametrai ir kiti su integracinių sąsajų veikimu susiję aspektai. |

Našumo reikalavimai

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Paslaugų teikimo metu kuriami funkcionalumai ar integracija neturi ženkliai įtakoti LITEKO greitaveikos. |
|  | Paslaugų teikimo metu Techninės priežiūros paslaugų teikėjas atliks greitaveikos testavimą į kurio rezultatus Diegėjas turės atsižvelgti ir esant poreikiui atlikti pakeitimus funkcionalumų ar integracinės sąsajos realizacijoje. |

Reikalavimai išeities kodui

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Visa programinė įranga, kuri bus sukurta Paslaugų vykdymo apimtyje turi būti pilnai perduota Perkančiajai organizacijai (perduodamos visos turtinės teisės ir išeities kodai bei konfigūracijos). |
|  | Perduodami išeities kodai pateikiami Perkančiosios organizacijos GitHub aplinkoje ir turi atitikti šiuos reikalavimus: |
|  | išeities kodai turi būti perduoti dviem variantais: |
|  | kompiliavimui paruoštų rinkmenų paketų forma, nurodant standartines kompiliavimo priemones ir kompiliavimo eigą; |
|  | tų įrankių, kuriais jie sukurti, formatu (jeigu toks formatas egzistuoja); |
|  | išeities kodai turi būti su komentarais ir atitikti gerąsias programinio kodo formatavimo, kintamųjų bei funkcijų įvardinimo praktikas. |
|  | Perkančiajai organizacijai turi būti perduoti pilni, korektiški išeities kodai, iš kurių naudojant standartines priemones būtų kompiliuojama naudojimui parengta programinė įranga, atliekanti jai specifikuotas funkcijas. |
|  | Veiklas, susijusias su išeities kodų valdymu, Paslaugų teikėjas turi atlikti vadovaudamasis NTA direktoriaus 2013 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 6P-55-(1.1) „Dėl Darbo su LITEKO išeities kodo valdymo ir versijavimo sistema tvarkos aprašo patvirtinimo“ arba kitomis su Perkančiąja organizacija suderintomis nuostatomis. |
|  | Paslaugų teikimo metu Techninės priežiūros paslaugų teikėjas atliks perduodamo programinės įrangos kokybės vertinimą į kurio rezultatus Diegėjas turės atsižvelgti. |

Saugumo reikalavimai

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Visi LITEKO pakeitimai bei integracinės sąsajos realizacija neturi / negali turėti neigiamos įtakos LITEKO saugumui. |
|  | Visi LITEKO pakeitimai bei integracinės sąsajos realizacija turi būti projektuojama ir kuriama atsižvelgiant į: |
|  | Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymą; |
|  | Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. lapkričio 6 d. nutarimą Nr. 945 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“; |
|  | Realizuojami LITEKO pakeitimai ar integracijos realizacija negali turėti Open Web Application Security Project (OWASP) Top 10 periodiškai skelbiamame aktualiame dokumente ir ankstesnėse šio dokumento versijose nurodytų pažeidžiamumų. |
|  | Duomenų sauga turi būti užtikrinama: |
|  | užtikrinant duomenų vientisumą ir korektiškumą; |
|  | registruojant naudotojų atliekamus veiksmus su duomenimis, įskaitant duomenų paiešką ir peržiūrėjimą bei integracinės sąsajos vykdomus duomenų mainus; |
|  | sukuriant priemones, sudarančias galimybes administratoriui patikrinti naudotojų veiksmus ir duomenų mainus; |
|  | numatant apsaugos nuo atsitiktinio duomenų ištrynimo (pvz., perspėjimai apie numatomą duomenų ištrynimą) priemones; |
|  | tikrinant duomenų įvedimą dėl galimų įskverbties (angl. injection) tipo atakų; |
|  | saugoma informacija negali būti ištrinta jokiais kitais būdais ar aplinkybėmis išskyrus analizės ir projektavimo etape numatytais atvejais; |
|  | realizuojant integracinės sąsajos sprendimus užtikrinančius saugų duomenų apsikeitimą. |
|  | Paslaugų teikimo metu Techninės priežiūros paslaugų teikėjas atliks sukurtų funkcionalumų ar integracijos atsparumo įsilaužimui testavimą į kurio rezultatus Diegėjas turės atsižvelgti ir esant poreikiui atlikti pakeitimus funkcionalumų ar integracinės sąsajos realizacijoje. |

Atitikties teisės aktams ir standartams reikalavimai

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Sukurta programinė įranga turi atitikti teisės aktų nurodytų 4, 8.1 ir 8.4 skyriuose reikalavimus bei visus jų pakeitimus jei pakeitimai yra priimami iki analizės ir projektavimo etapo pabaigos. |

Reikalavimai paslaugoms ir jų valdymui

Reikalavimai Paslaugų valdymui

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Diegėjas turi tiesiogiai bendradarbiauti su Perkančiąja organizacija, LITEKO modernizavimą atliekančiu diegėju, LITEKO palaikymo ar garantinės priežiūros paslaugų teikėju, techninės priežiūros paslaugų teikėju bei kitomis Projektu suinteresuotomis šalimis (toliau kartu vadinama – suinteresuotos šalys). |
|  | Diegėjas iš savo pusės turi paskirti Projekto vadovą, kuris būtų atsakingas už komunikaciją tarp Diegėjo komandos ir Perkančiosios organizacijos bei kitų Projektu suinteresuotų šalių. |
|  | Diegėjas turi užtikrinti, kad visa komunikacija Paslaugų metu vyktų lietuvių kalba. Jei pasitelkiami užsienio šalių ekspertai, diegėjas turi pasirūpinti vertimo į lietuvių kalbą paslaugomis. |
|  | Diegėjas turi tiesiogiai bendradarbiauti suinteresuotomis šalimis vadovaujantis šiomis sąlygomis: - Bendradarbiavimas turi būti vykdomas visą sutarties galiojimo terminą (įskaitant ir garantinės priežiūros laikotarpį); - Apie visus sprendžiamus klausimus turi būti informuojama ir Perkančioji organizacija; - Perkančioji organizacija iš anksto turi būti informuojama apie rengiamus susitikimus, kurių metu bus sprendžiami Paslaugų teikimo klausimai, bei sudaroma galimybė tokiose susitikimuose dalyvauti Perkančiosios organizacijos atstovams; - Pastebėjus problemas, apie tai ne vėliau nei per 1 d. d. turi būti informuojama Perkančioji organizacija; - Diegėjas bendradarbiaudamas su suinteresuotomis šalimis, išskyrus Perkančiąją organizacija ir techninės priežiūros paslaugų teikėju, turi teisę neatskleisti komercinės ar konfidencialios informacijos tiesiogiai nesusijusios su Paslaugomis; - Diegėjas prieš atlikdamas veiksmus, kurie turi įtakos LITEKO veikimui, šiuos veiksmus privalo suderinti su LITEKO modernizavimą ar priežiūrą atliekančiu tiekėju ir Perkančiąja organizacija. |
|  | Per 2 savaites nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo dienos Diegėjas turi pateikti Paslaugų vykdymo reglamento projektą, kuriame turi būti detalizuoti Paslaugų etapai, jų rezultatai (pateiktys), dalyvių vaidmenys, tarpusavio komunikacijos būdai, pateikti pagrindiniai riboženkliai (angl. milestones) ir detalus Perkančiosios organizacijos nurodytus terminus atitinkantis kalendorinis darbų vykdymo grafikas. |
|  | Paslaugų vykdymo reglamentas bus pateikiamas ir VMI. Jei Paslaugų vykdymo reglamente Diegėjas bus pateikęs konfidencialios informacijos, kuria nenorės dalintis, turės parengti atskirą Paslaugų vykdymo reglamento, be konfidencialios informacijos, versiją. |
|  | Paslaugų įgyvendinimo metu Diegėjas turi rengti tarpines veiklos ataskaitas, kuriose turi būti aprašomos ataskaitinio laikotarpio metu įgyvendintos veiklos, pateikiamas aktualus kalendorinis darbų vykdymo grafikas, apibrėžiantis įvykdytas, tuo metu vykdomas ir nepradėtas vykdyti veiklas, ir įvardintos aktualios Paslaugų teikimo rizikos. Tarpinės ataskaitos turi būti rengiamos kas mėnesį nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo dienos bei susitikimo metu pristatomos Perkančiosios organizacijos atstovams. |
|  | Diegėjas turi parengti galutinę sutarties įvykdymo ataskaitą. Galutinė ataskaita Perkančiajai organizacijai turi būti pateikta per 5 d. d. nuo paskutinio Paslaugų teikimo etapo pabaigos. |
|  | Įvykus susitikimams Paslaugų teikimo klausimais tarp Diegėjo ir Perkančiosios organizacijos ar kitų suinteresuotų šalių, Diegėjas turi parengti ir pateikti derinimui dalyvavusioms šalims susitikimų protokolus, kuriuose turi būti aprašomi aptarti klausimai ir priimti sprendimai. |

Reikalavimai dokumentacijai

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Visa Diegėjo rengiama dokumentacija turi būti suderinta su Perkančiąja organizacija. |
|  | Visa Diegėjo rengiama dokumentacija turi būti parengta lietuvių kalba ir laikantis bendrinės lietuvių kalbos taisyklių. |
|  | Visa parengta dokumentacija turi atitikti informatikos inžinerijos gerąją praktiką: turi būti numeruoti dokumentų skyriai ir poskyriai, pateikta informacija ir duomenys gali būti lengvai randami ir unikaliai identifikuojami, rengiamos diagramos turi atitikti pasirinktos notacijos reikalavimus ir būti aprašytos tekstu. |
|  | Paslaugų teikimo metu Diegėjas prieš pradėdamas rengti sutarties vykdymo rezultatus (dokumentus) preliminarų jų turinį ir formą turi suderinti su Perkančiąja organizacija. |
|  | Derinimui skirtos dokumentų versijos turi būti pateikiamos el. formatu el. paštu ar kitomis su Perkančiąja organizacija suderintomis el. ryšio priemonėmis. |
|  | Rezultatai pateikiami peržiūrai, vertinami ir derinami vadovaujantis tokiomis bendromis taisyklėmis: |
|  | Perkančioji organizacija derinimui pateiktus rezultatų šablonus (preliminarus turinys ir forma) peržiūri ir pastabas pateikia per 3 d. d., dokumentus iki 100 psl. apimties peržiūri ir pastabas pateikia ne daugiau kaip per 5 d. d., didesnės apimties dokumentus peržiūri ne daugiau kaip per 7 d. d. Šalių sutarimu gali būti suderinami ir kiti dokumentų peržiūros ir derinimo terminai; |
|  | Diegėjas dokumentus iki 100 psl. apimties turi pataisyti ne daugiau kaip per 3 d. d., o didesnės apimties dokumentus turi pataisyti ne daugiau kaip per 5 d. d. nuo dokumento grąžinimo taisymui dienos. Šalių sutarimu gali būti suderinami ir kiti dokumentų taisymo terminai. |
|  | Dokumentų galutinės versijos turi būti pateiktos elektroniniu (.docx arba lygiaverčiu ar .pdf arba lygiaverčiu formatu) formatu, esant poreikiui, Perkančioji organizacija gali paprašyti pateikti ir popieriniu formatu |
|  | Galutinės dokumentacijos, apimančios projektavimo dokumentus, techninę dokumentaciją, administratorių ir naudotojų vadovus, pagalbos vadovus, versijos turi būti aktualios ir atitikti įdiegtus Paslaugų teikimo metu realizuotus LITEKO pakeitimus. |
|  | Garantinio aptarnavimo metu Diegėjo parengta dokumentacija (detalūs projektavimo dokumentai, naudotojo ir administratorių vadovai, pagalbos vadovas, techninė dokumentacija) turi būti atnaujinama, taip, kad pateikti aprašymai atitiktų aktualią LITEKO būseną (su visais garantinio aptarnavimo metu įdiegtais pakeitimais). Taip pat turi būti pateikiami ir atnaujinti išeities tekstai bei diegimo skriptai, instrukcijos. |

Reikalavimai analizei ir projektavimui

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Analizės ir projektavimo veiklos turės būti vykdomos lygiagrečiai. |
|  | Analizės ir projektavimo metu, turės būti parengti: |
|  | Detalios analizės dokumentas; |
|  | Projektavimo dokumentas; |
|  | Integracinę sąsają aprašantys dokumentai (jei bylos medžiagos (dokumentų) išrašo peržiūrai naudojamas naujai sukurtas funkcionalumas, kuris nėra integrali LITEKO dalis); |
|  | Infrastruktūros resursų poreikių sąrašas. |
|  | Detalios analizės dokumentuose išanalizuojami ir detalizuojami visi funkciniai ir nefunkciniai Techninės specifikacijos reikalavimai bei kiti, su realizuojamais reikalavimais susiję, Perkančiosios organizacijos išsakyti poreikiai. Sudėtingesni naudojimo atvejai ar jų grupės turi būti detalizuojami pateikiant panaudos atvejų diagramas, panaudos atvejų aprašymus, veiklos bei veikimo procesus, naudojant procesų modeliavimo diagramas (angl. UML activity diagram, BPMN (Business Process Model and Notation) ar lygiavertes diagramas). Pateikiami pastarųjų diagramų struktūrizuoti aprašai. Turi būti atliktas visų šios Techninės specifikacijos funkcinių ir nefunkcinių reikalavimų susiejimas su detalios analizės dokumento turiniu. |
|  | Projektavimo dokumente turi būti pateiktas architektūros aprašymas fizinių komponentų ir programinių komponentų požiūriu, naudojamos technologijos (jų pavadinimai, versijos), informacinis vaizdas (duomenų bazės struktūros (su paaiškinimais), duomenų bazių sąsajų schemos ir kt.), funkcinis vaizdas (funkciniai vienetai, jų funkcijos, tarpusavio sąsajos ir kt.), integracinis vaizdas (sąsajos tarp vidinių ir išorinių sistemų kuriamos sistemos atžvilgiu), operacinis vaizdas (sisteminiai procesai, algoritmai, periodiniai sisteminiai darbai ir pan.), dislokavimo vaizdas (programinių komponentų pasiskirstymas techninėje įrangoje) ir kt. |
|  | Integracinę sąsają aprašančiuose dokumentuose turi būti detalizuojama realizuojamos integracinės ir duomenų mainų sąsajos paskirtis, realizavimo sprendimas, siunčiamos / gaunamos užklausos, teikiami / gaunami duomenys, prisijungimo ir kiti parametrai, integracinės sąsajos naudojimo pavyzdžiai ir scenarijai (angl. sequence diagram) ir kita aktuali informacija, aprašanti integracinės sąsajos veikimą, jos naudojimą. |
|  | Esant infrastruktūros poreikiui turi būti parengtas Infrastruktūros resursų poreikių sąrašas, kuriame turi būti pateikiami infrastruktūros, skaičiavimo resursų ir paslaugų poreikis. |

Reikalavimai diegimui

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | LITEKO vystymo darbai turi būti atliekami Diegėjo diegimo ar testinėje aplinkoje. Po vidinio testavimo atlikimo LITEKO pakeitimai ar nauji funkcionalumai turi būti sudiegti į LITEKO testavimo aplinka (Perkančiosios organizacijos infrastruktūroje) ir tik o po sėkmingo priėmimo testavimo (ir kitų susijusių veiklų) LITEKO pakeisti ar naujai sukurti komponentai galės būti diegiami į LITEKO preprodukcinę ir produkcinę aplinkas (Perkančiosios organizacijos infrastruktūroje). |
|  | Iki pakeitimų diegimo (į testinę, preprodukcinę ar produkcinę aplinkas) pradžios Diegėjas turi parengti diegimo planą, kuriame turi būti pateikiama: |
|  | diegimo veiklų grafikas; |
|  | diegimo instrukcija; |
|  | atstatymo (angl. rollback) planą įvykus diegimo incidentui; |
|  | diegimo schema. |
|  | Visi LITEKO pakeitimai turi būti įdiegti Perkančiosios organizacijos infrastruktūroje. |
|  | Atlikus diegimą turi būti įsitikinta, kad visi LITEKO komponentai veikia ir yra pasiekiami. |
|  | Įgyvendinus visas suplanuotas diegimo veiklas, Diegėjas turės parengti diegimo ataskaitą, kurioje būtų aprašyti diegimo veiklų rezultatai, išvados. |

Reikalavimai testavimui

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Turi būti įgyvendintas sukurtų funkcinių komponentų vidinis testavimas (konstravimo etapo metu Diegėjas turi įgyvendinti savarankiškai ir pateikti Vidinio testavimo ataskaitą) ir funkcinis testavimas (priėmimo testavimo etapo metu Diegėjas turi dalyvauti jį vykdant kartu su Perkančiąja organizacija), remiantis iš anksto parengtais testavimo planu ir metodika bei testavimo scenarijais. |
|  | Testavimo metu turi būti: |
|  | įsitikinta, kad yra įgyvendinti visi šioje Techninėje specifikacijoje nustatyti funkciniai ir nefunkciniai reikalavimai; |
|  | įsitikinta, kad reikalavimų įgyvendinimas atliktas tinkama apimtimi ir atitinka analizės ir projektavimo metu suderintus sprendimus; |
|  | įsitikinta, kad reikalavimų įgyvendinimas tenkina Perkančiąją organizaciją ir kitas Projektu suinteresuotas šalis; |
|  | įsitikinta, kad sukurta programinė įranga atitinka jai keliamus saugumo (saugumo testavimas bus atliekamas techninės priežiūros paslaugų teikėjo) ir pajėgumo (apkrovos testavimas bus atliekamas techninės priežiūros paslaugų teikėjo) reikalavimus; |
|  | identifikuotos, užregistruotos ir ištaisytos sukurtų funkcionalumų veikimo klaidos (angl. bugs). |
|  | Diegėjas turi parengti testavimo metodiką ir planą, kuriame turi būti pateikiama: |
|  | testavimo vykdymo ir klaidų bei trūkumų (funkcinių neatitikčių) fiksavimo tvarka; |
|  | testavimo dalyvių atsakomybės; |
|  | testavimo veiklų grafikas; |
|  | testavimo priėmimo kriterijai. |
|  | Diegėjas turi parengti testavimo scenarijus, kurie būtų skirti ištestuoti visus funkcinius ir integracinius reikalavimus. |
|  | Funkcinis testavimas turi apimti tiek korektiškų, tiek ir nekorektiškų duomenų įvedimą bei reakcijos į pateiktus duomenis tikrinimą. |
|  | Priėmimo testavimas turi būti vykdomas Perkančiosios organizacijos turimoje, arba Perkančiosios organizacijos nurodytoje, techninėje infrastruktūroje. Jeigu priėmimo testavimo metu nebus tokios galimybės, testavimas turės būti vykdomas naudojant Paslaugų teikėjo pateiktą techninę įrangą (jos pagrindu veikiančią testinę aplinką). Tokiu atveju Perkančiajai organizacijai pateikus reikalingą techninę įrangą, turės būti atliktas atskiras priėmimo testavimas. |
|  | Testavimų metu turi būti registruojamos visos identifikuotos klaidos (problemos) ir trūkumai bei jų būsenos. Klaidų, trūkumų registravimui turi būti naudojama specializuota problemų registravimo ir sekimo programinė įranga (angl. issue tracking software), pasiekiama naudojant interneto naršyklę. |
|  | Diegėjas turi pateikti tokį klaidų (problemų) ir trūkumų registravimo įrankį, kuris būtų nuolatos prieinamas internetu Perkančiosios organizacijos ir techninės priežiūros paslaugas teikiantiems atstovams (iki 10 konkurentinių individualių naudotojų), kuriems turi būti prieinamos visos registruotos klaidos (problemos) ir trūkumai. Užregistravus klaidą ar trūkumą, jo kortelėje, turi būti pateikiami klaidą ar trūkumą registravusio naudotojo identifikaciniai duomenys, leidžiantys įvardinti registratorių. |
|  | Diegėjas turi parengti ir pateikti visus testavimams reikalingus duomenis, jei tokių duomenų neturi ar negali pateikti Perkančioji organizacija. |
|  | Po kiekvienos testavimo sesijos per su Perkančiąja organizacija suderintą terminą Diegėjas turės pateikti testavimo ataskaitą bei nustatytų klaidų ir trūkumų šalinimo planą ir jas ištaisyti. |
|  | Tenkinant testavimo plane numatytus priėmimo kriterijus Diegėjas turės parengti Testavimo ataskaitą. |

Reikalavimai mokymams

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Mokymų etapo pradžioje Diegėjas turi pateikti mokymų planą, kuriame turi būti pateikiama: |
|  | mokymų tvarkaraštis, aprašantis kada ir kaip bus atliekami mokymai; |
|  | mokymų apimtis (temos ir dalyvių skaičius); |
|  | įrankiai ir medžiaga (informacija), kurie bus naudojami mokymų įgyvendinimo metu. |
|  | Ne trumpiau negu 2 sav. iki mokymų vykdymo pradžios Diegėjas turės parengti (arba atnaujinti esamus) administratorių ir naudotojų vadovus, kurie turi atitikti tokius reikalavimus: |
|  | visa pateikta medžiaga turi būti suskirstyta pagal funkcines sritis, parengta lietuvių kalba ir iliustruota naudotojo sąsajos ekranvaizdžiais; |
|  | vadovai turi būti išsamūs ir suprantami skaitytojui savarankiškai vykdant konkrečias užduotis, apimti visas realizuotas LITEKO funkcijas; |
|  | vadovuose turi būti pateikti visų sukurtos programinės įrangos laukų paaiškinimai. |
|  | Diegėjas mokymų plane nustatyta tvarka turi įvykdyti šių naudotojų grupių mokymus: |
|  | administratorių (iki 10 asmenų); |
|  | naudotojų. |
|  | Naudotojų mokymai turi būti parengti įrašant naujų funkcionalumų demonstravimo įrašus ir juos patalpinant specializuotoje mokymų aplinkoje bei perduodami Perkančiajai organizacijai. |
|  | Paslaugų teikėjas turi užregistruoti visus mokymuose dalyvavusius asmenis ir pateikti mokymų dalyvių sąrašą Perkančiajai organizacijai. |

Reikalavimai bandomajai eksploatacijai

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Iki bandomosios eksploatacijos pradžios Diegėjas turi parengti bandomosios eksploatacijos planą, kuriame turi būti pateikiama: |
|  | bandomosios eksploatacijos vykdymo ir klaidų bei trūkumų fiksavimo tvarka; |
|  | bandomosios eksploatacijos dalyvių funkcijos ir atsakomybės; |
|  | bandomosios eksploatacijos veiklų grafikas; |
|  | bandomosios eksploatacijos priėmimo kriterijai. |
|  | Bandomosios eksploatacijos metu klaidų registravimui turi būti naudojama specializuota problemų registravimo ir sekimo programinė įranga (angl. issue tracking software), pasiekiama naudojant interneto naršyklę. Paslaugų teikėjas turi pateikti tokį klaidų (problemų) registravimo įrankį, kuris būtų nuolatos būtų prieinamas internetu Perkančiosios organizacijos ir techninės priežiūros paslaugas teikiantiems atstovams (bent 10 individualių konkurentinių naudotojų), kuriems turi būti prieinamos visos pateiktos problemos (klaidos). Užregistravus klaidą, jos kortelėje, turi būti pateikiami klaidą registravusio naudotojo identifikaciniai duomenys, leidžiantys įvardinti klaidos registratorių. |
|  | Registruojamos klaidos turi būti klasifikuojamos į kritines ir nekritines klaidas (Bandomosios eksploatacijos plane galės būti suderinta ir papildoma klaidų klasifikacija): |
|  | kritinė klaida, tai klaida kai – LITEKO komponentas nustoja veikti, prarandami įvesti duomenys, darbų sekos LITEKO nėra įmanoma tęsti be klaidos pašalinimo, neveikia šioje techninėje specifikacijoje ir projektavimo dokumentuose numatytos funkcijos ir nėra alternatyvių galimybių tokių funkcijų atlikimui; |
|  | nekritinė klaida, tai klaida kai – prie tam tikrų sąlygų neveikiančios techninėje specifikacijoje ar projektavimo dokumentuose numatytos funkcijos, kurioms galima lengvai surasti alternatyvų sprendimą, rašybos ar vertimo klaidos, netinkamas informacijos išdėstymas ir pan. |
|  | Bandomoji eksploatacija turi būti vykdoma gamybinėje aplinkoje, naudotojams realiai dirbant su LITEKO. |
|  | Paslaugų teikėjas privalo pašalinti visas bandomosios eksploatacijos metu užfiksuotas klaidas ir trūkumus bandomosios eksploatacijos plane nustatyta tvarka. |
|  | Pagrindinės bandomosios eksploatacijos nuostatos: |
|  | reakcijos į klaidą laikas – kritinės – ne ilgiau kaip 2, o nekritinės – ne ilgiau kaip 4 Perkančiosios organizacijos darbo laiko valandos. Reakcijos į klaidą laikas suprantamas kaip laikotarpis, kuris prasideda nuo problemos užregistravimo ir apima Paslaugų teikėjo vykdomą papildomų duomenų apie problemą surinkimą, problemos detalizaciją, atsakingų už problemos sprendimą asmenų priskyrimą. Reakcija į problemą nėra laikomas automatizuotas pranešimų siuntimas; |
|  | kritinės klaidos sprendimo (klaidos šalinimo ir funkcionalumo atnaujinimo) trukmė – ne ilgiau kaip 8 Perkančiosios organizacijos darbo valandos nuo reakcijos laiko į problemą pabaigos. Jei gedimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, su Perkančiąja organizacija turi būti suderinama dėl gedimo pašalinimo laiko; |
|  | nekritinės klaidos sprendimo (problemos šalinimo ir funkcionalumo atnaujinimo) trukmė – ne ilgiau kaip 16 Perkančiosios organizacijos darbo valandos nuo reakcijos laiko į problemą pabaigos. Jei gedimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, su Perkančiąja organizacija turi būti suderinama dėl gedimo pašalinimo laiko; |
|  | Pasibaigus bandomajai eksploatacijai, Paslaugų teikėjas turi pateikti jos rezultatus apibendrinančią ataskaitą, kurioje būtų pateikiama informacija apie bandomosios eksploatacijos metu nustatytus ir iki bandomosios eksploatacijos pabaigos pašalintus klaidas ir trūkumus. |
|  | Bandomosios eksploatacijos metu atlikus programinio kodo pakeitimus, Paslaugų teikėjas privalo Perkančiajai organizacijai pateikti atnaujintas (galutines) LITEKO techninės dokumentacijos ir išeities kodo versijas. Perkančiajai organizacijai turi būti sudarytos galimybės atlikti diegimo testą, siekiant įsitikinti pateiktų išeities kodų tinkamumu tolimesniam naudojimui. |

Reikalavimai papildomoms paslaugoms

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Perkančioji organizacija turi teisę ir galimybę (bet neįsipareigoja) nuo sutarties įsigaliojimo dienos užsakyti papildomų paslaugų pagal Paslaugų teikėjo pasiūlyme nurodytą valandinį įkainį. Papildomų paslaugų kiekis (apimtis) – iki 200 darbo valandų. Paslaugos užsakomos pagal Perkančiosios organizacijos poreikį. |
|  | Papildomos darbo valandos gali būti panaudotos paslaugų teikimo metu papildomų, šioje techninėje specifikacijoje nenurodytų paslaugų ar funkcionalumų užsakymui, kad būtų užtikrintas Projekto tikslų pasiekimas. |
|  | Paslaugų teikėjas įsipareigoja taikyti ne didesnį paslaugų atlikimo įkainį, negu įkainis, nurodytas pasiūlyme. Kiekvienu atskiru atveju prieš pradedant papildomus darbus, Diegėjas turės pristatyti (detalizuoti) ir su Perkančiąja organizacija suderinti planuojamų atlikti tobulinimo darbų aprašymą (specifikaciją), laiko sąnaudas, pateikiant laiko sąnaudų pagrindimą bei įgyvendinimo terminą ir grafiką. |
|  | Papildomų poreikių užsakymo procedūra: |
|  | identifikuojamas ir trumpai aprašomas papildomo funkcionalumo poreikis; |
|  | poreikis patvirtinamas Perkančiosios organizacijos; |
|  | Diegėjas parengia siūlymą, kuriame aprašo papildomo funkcionalumo realizavimo principus, realizavimo terminą ir įvertina realizacijai reikalingą valandų skaičių; |
|  | Perkančiajai organizacijai patvirtintus tiekėjo siūlymą, siūlymo pagrindu formuojamas papildomas funkcionalumo užsakymas, kuris pasirašomas Perkančiosios organizacijos ir Diegėjo. |
|  | Visiems sutarties apimtyje realizuotiems papildomiems poreikiams turi būti taikomi garantinės priežiūros reikalavimai. |
|  | Realizavus papildomą poreikį, turi būti atnaujinama dokumentacija, atliekamas realizuoto funkcionalumo testavimas. |

Reikalavimai pakeitimų valdymui

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Šioje techninėje specifikacijoje nustatyti funkciniai ir / ar nefunkciniai reikalavimai gali būti keičiami Diegėjo ar Perkančiosios organizacijos iniciatyva Paslaugų teikimo sutartyje nustatyta tvarka, nepažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatyme numatytų viešųjų pirkimų principų ir pirkimo tikslo. |
|  | Pakeitimų atsiradimas gali būti sąlygojamas aplinkybių, kurios atsiranda arba tampa žinomos po sutarties sudarymo, jų atsiradimo pasiūlymo pateikimo ar sutarties sudarymo metu nebuvo galima protingai numatyti ir kontroliuoti, taip pat, iš anksto įvertinti ir jų atsiradimo rizikos. |
|  | Pakeitimų teikimo ir tvirtinimo procedūra: |
|  | identifikuojamas ir trumpai aprašomas pakeitimo poreikis; |
|  | pakeitimas patvirtinamas Perkančiosios organizacijos; |
|  | Diegėjas parengia siūlymą, kuriame aprašo pakeitimo realizavimo principus, terminą; |
|  | Perkančiajai organizacijai patvirtintus Diegėjo siūlymą, siūlymo pagrindu keičiama Paslaugų metu rengta dokumentacija (jei yra poreikis) ir vykdomi pakeitimo realizacijos darbai. |
|  | Pakeitimai yra galimi esant visoms šioms aplinkybėms: |
|  | pakeitimas yra dokumentuotas, nurodant jo poreikį, poveikį, kritiškumo laipsnį (neesminis, vidutinis, kritinis) ir pasekmes; |
|  | pakeitimas nedaro neigiamos įtakos Perkančiosios organizacijos Projekto tikslų pasiekimui; |
|  | pakeitimas yra autorizuotas (pasirašytas Perkančiosios įgalioto asmens); |
|  | atlikti su pakeitimu susiję techninės dokumentacijos pakeitimai; |
|  | apie pakeitimą tinkamai informuotos visos Projektu suinteresuotos šalys, kurių veiklai pakeitimas gali turėti įtakos. |
|  | Atliekant šioje Techninėje specifikacijoje numatytų reikalavimų pakeitimus (jei taikytina), papildomai turi būti atliekamas pakeisto funkcionalumo testavimas. |
|  | Visiems realizuotiems pakeitimams turi būti taikomi garantinės priežiūros reikalavimai. |

Reikalavimai garantiniam aptarnavimui

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Garantinė priežiūra turi būti teikiama 12 mėnesius nuo galutinio Paslaugų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos. |
|  | Garantinė priežiūra turi būti teikiama: |
|  | Paslaugų teikimo metu sukurtai programinei įrangai; |
|  | pateiktos licencinės programinės įrangos konfigūracijai (jei tokia yra teikiama); |
|  | visai pateiktai dokumentacijai. |
|  | Paslaugų teikėjas privalo registruoti eksploatavimo sutrikimus bet kuriuo garantinės priežiūros metu prieinamoje el. sutrikimų registravimo sistemoje (pvz., specializuotoje per naršyklę pasiekiamoje programinėje įrangoje arba per pagalbos teikimo liniją (angl. Service Desk)). Perkančiajai organizacijai turi būti suteiktos programinės priemonės (iki 10 konkurentinių naudotojų), skirtos klaidų registravimo ir jų šalinimo eigos stebėjimui. |
|  | Registruojamos klaidos turi būti klasifikuojamos į kritines ir nekritines pagal PR-48 reikalavime nustatytas sąlygas. |
|  | Paslaugų teikėjo teikiamos garantinės priežiūros paslaugos turi apimti: |
|  | klaidų ar netikslumų registravimą; |
|  | klaidų ar netikslumų taisymą, testavimą, diegimą ir atnaujintų programinių priemonių išeities tekstų pateikimą Perkančiajai organizacijai; |
|  | dokumentacijos tikslinimą pagal atliktus taisymus; |
|  | konsultacijų apie sukurtą ir įdiegtą programinę įrangą teikimą garantiniais klausimais. |
|  | Pagrindinės konsultacijų teikimo sąlygos: |
|  | konsultacijos turi būti teikiamos Perkančiosios organizacijos darbuotojams su sukurtų funkcionalumų ar integracijos realizacija susijusiais klausimais; |
|  | konsultacijos turi būti teikiamos žodžiu (telefonu, vaizdo konferencijų būdu) bei raštu; |
|  | konsultacijoms turi būti skiriama iki 20 val. per mėnesį; |
|  | konsultacijos turi būti teikiamos Perkančiosios organizacijos darbo metu t. y. pirmadienis – penktadienis, 8:00 – 17:00; |
|  | klaidų ar problemų analizės laikas negali būti įtraukiamas į konsultacijoms skirtą laiką. |
|  | Pagrindinės garantinės priežiūros paslaugų teikimo sąlygos: |
|  | reakcijos į problemą laikas – kritinės – ne ilgiau kaip 1, o nekritinės – ne ilgiau kaip 4 Perkančiosios organizacijos darbo laiko valandos. Užregistravus problemą, ne ilgiau nei per 5 min. Perkančiajai organizacijai turi pateikiamas registracijos patvirtinimas, kurioje nurodomas problemai suteiktas unikalus numeris, problemos klasifikavimo duomenys, aprašas ir kiti atributai. Reakcijos į problemą laikas suprantamas kaip laikotarpis, kuris prasideda nuo problemos užregistravimo ir apima Paslaugų teikėjo vykdomą papildomų duomenų apie problemą surinkimą, problemos detalizaciją, atsakingų už problemos sprendimą asmenų priskyrimą. Reakcija į problemą nėra laikomas automatizuotas pranešimų siuntimas; |
|  | kritinės problemos sprendimo (problemos šalinimo ir funkcionalumo atnaujinimo) trukmė – ne ilgiau kaip 4 Perkančiosios organizacijos darbo valandos nuo reakcijos laiko į problemą pabaigos. Jei gedimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, su Perkančiąja organizacija turi būti suderinama dėl gedimo pašalinimo laiko; |
|  | nekritinės problemos sprendimo (problemos šalinimo ir funkcionalumo atnaujinimo) trukmė – ne ilgiau kaip 16 Perkančiosios organizacijos darbo valandų nuo reakcijos laiko į problemą pabaigos. Jei gedimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, su Perkančiąja organizacija turi būti suderinama dėl gedimo pašalinimo laiko; |
|  | techninės dokumentacijos atnaujinimai (jei to reikalauja Perkančioji organizacija) turi būti atlikti per 5 darbo dienas po problemos išsprendimo; |
|  | konsultacijos telefonu (telefono numeris, turi būti dedikuotas problemų sprendimui) ir / ar el. paštu (angl. Hot line) turi būti teikiamos Perkančiosios organizacijos specialistams darbo dienomis Perkančiosios organizacijos oficialiai patvirtintu darbo laiku. |
|  | Kas 3 mėnesius Paslaugų teikėjas turi pateikti garantinės priežiūros paslaugų teikimo ataskaitą, kurioje būtų pateikiama informacija apie suteiktų konsultacijų skaičių ir registruotas bei išspręstas problemas. |
|  | Detali garantinės priežiūros paslaugų teikimo tvarka turi būti suderinta su Perkančiąja organizacija ir dokumentuota Garantinio aptarnavimo reglamente. |

Reikalavimai Paslaugų teikimo etapams

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Visi šioje techninėje specifikacijoje pateikiami reikalavimai turi būti realizuoti žemiau pateikiamoje lentelėje numatytais etapais ir terminais. |
|  | Pasirašius Paslaugų teikimo sutartį, bendru sutarimu (esant pagrindimui ir Perkančiosios organizacijos pritarimui), gali būti tikslinamas Paslaugų veiklų grafikas (etapų terminai, dokumentų priskyrimas etapams ir pan.). |
|  | Kiekvienos etapo pabaiga bus laikoma pasirašius konkretaus etapo priėmimo perdavimo aktą. |

5 lentelė. Paslaugų teikimo etapai

| Nr. | Etapas | Reikalavimai etapo veikloms | Etapo rezultatai | Terminai* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Inicijavimas | Diegėjas: - Parengia Paslaugų reglamentą. Perkančioji organizacija: - Suteikia reikalingą informaciją; Teikia pastabas ir rekomendacijas. | - Paslaugų reglamentas. | Etapo rezultatai turi būti pateikti per 2 savaites nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo datos bei suderinti ne ilgiau kaip per 1 mėn. |
|  | Detali analizė ir projektavimas | Diegėjas: - Atlieka reikalavimų įvertinimą, parengia detalios analizės dokumentaciją; - Parengia projektavimo dokumentaciją; - Parengia integracinę sąsają aprašančius dokumentus. Perkančioji organizacija: - Suteikia reikalingą informaciją; - Teikia pastabas ir rekomendacijas; - Tvirtina etapo rezultatus. | - Detalios analizės dokumentas. - Projektavimo dokumentas. - Integracinę sąsają aprašantys dokumentai. - Infrastruktūros resursų poreikių sąrašas (esant poreikiui). | Etapo rezultatai turi būti suderinti per 6 mėn. nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo datos. |
|  | Kūrimas ir vidinis testavimas | Diegėjas: - Vykdo reikalingus programavimo ir konfigūravimo darbus (savo kūrimo aplinkoje), įgyvendina funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus; - Parengia testavimo scenarijus; - Atlieka komponentų vidinį testavimą, sąsajų su kitomis informacinėmis sistemomis ir registrais (integravimo) testavimą ir parengia vidinio testavimo ataskaitą. Perkančioji organizacija: - Suteikia reikalingą informaciją; - Peržiūri ir įvertina vidinio testavimo rezultatus; - Tvirtina etapo rezultatus. | - Testavimo scenarijai. - Vidinio testavimo ataskaita. - Programinė įranga parengta diegimui testinėje aplinkoje. | Etapo rezultatai turi būti suderinti per 9 mėn. nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo datos. |
|  | Diegimas testavimo aplinkoje | Diegėjas: - Parengia programinę įrangą, tinkamą įdiegimui Perkančiosios organizacijos testavimo aplinkoje; - Parengia Diegimo planą; - Atlieka sukurtos programinės įrangos įdiegimą testavimo aplinkoje. - Parengia Diegimo ataskaitą. Perkančioji organizacija: - Suteikia reikalingą informaciją; - Organizuoja testavimo aplinkos paruošimą; - Teikia pastabas ir rekomendacijas; - Tvirtina etapo rezultatus. | - Diegimo planas (diegimui testavimo aplinkoje). - Diegimo ataskaita. - Sukurta programinė įranga, įdiegta Perkančiosios organizacijos testavimo aplinkoje. | Etapas turi būti baigtas iki priėmimo testavimo etapo pradžios. |
|  | Priėmimo testavimas | Diegėjas: - Vykdo priėmimo testavimą; - Atlieka testavimo metu registruotų klaidų / neatitikčių taisymus; - Parengia priėmimo testavimo ataskaitą. Perkančioji organizacija: - Vykdo priėmimo testavimą; - Priima programinę įrangą diegimui į gamybinę aplinką; - Tvirtina etapo rezultatus. | - Testavimo planas. - Priėmimo testavimo ataskaita. - Sėkmingai atliktas priėmimo testavimas (tenkinami sėkmingo priėmimo testavimo kriterijai). - Diegimui į gamybinę aplinką parengta programinė įranga. | Etapo rezultatai turi būti suderinti per 11 mėn. nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo datos. |
|  | Diegimas gamybinėje aplinkoje | Diegėjas: - Parengia programinę įrangą tinkamą įdiegimui Perkančiosios organizacijos gamybinėje aplinkoje; - Parengia Diegimo planą; - Atlieka sukurtos programinės įrangos įdiegimą gamybinėje aplinkoje. - Parengia Diegimo ataskaitą. Perkančioji organizacija: - Suteikia reikalingą informaciją; - Organizuoja gamybinės aplinkos paruošimą; - Teikia pastabas ir rekomendacijas; - Tvirtina etapo rezultatus. | - Diegimo planas (diegimui gamybinėje aplinkoje). - Diegimo ataskaita. - Sukurta programinė įranga įdiegta Perkančiosios organizacijos gamybinėje aplinkoje. - Perkančiajai organizacijai perduoti išeities kodai, susiję komponentai bei konfigūracijos. | Etapas turi būti baigtas iki bandomosios eksploatacijos etapo pradžios. |
|  | Mokymai | Diegėjas atlieka šiuos darbus: - Parengia mokymų planą; - Parengia administratorių ir naudotojų vadovus mokymų medžiagą; - Vykdo mokymus. Perkančioji organizacija: - Pateikia pastabas mokymų dokumentacijai; - Dalyvauja mokymuose; - Tvirtina etapo rezultatus. | - Mokymų planas. - Naudotojų ir administratorių vadovai. - Mokymų medžiaga. - Įvykdyti mokymai. | Etapas turi būti baigtas iki bandomosios eksploatacijos etapo pradžios. |
|  | Bandomoji eksploatacija | Diegėjas: - Parengia Bandomosios eksploatacijos planą; - Teikia konsultacijas bandomosios eksploatacijos klausimais; - Šalina eksploatacijos metu nustatytus defektus; - Parengia garantinės priežiūros reglamentą. - Parengia bandomosios eksploatacijos ataskaitą. Perkančioji organizacija: - Dirba su įdiegta programine įranga; - Registruoja bandomosios eksploatacijos metu nustatytas klaidas; - Vykdo bandomosios eksploatacijos metu nustatytų problemų šalinimo kontrolę; - Tvirtina etapo rezultatus. | - Garantinio aptarnavimo reglamentas. - Bandomosios eksploatacijos planas. - Parengta bandomosios eksploatacijos ataskaita. - Sėkmingai baigta bandomoji eksploatacija. - Perkančiajai organizacijai perduoti atnaujinti išeities kodai, susiję komponentai bei konfigūracijos. | Bandomosios eksploatacijos trukmė derinama su Perkančiąja organizacija, tačiau negali būti trumpesnė kaip 1 mėn. ir baigtis vėliau nei 12 mėn. nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo datos. |

* Tarpinių etapų Paslaugų suteikimo rezultatų terminai gali būti keičiami abiejų šalių susitarimu, tačiau galutinis Paslaugų suteikimo terminas negali būti vėlesnis nei iki 2026 m. vasario 28 d.

Baigiamosios nuostatos

Visi šioje Techninėje specifikacijoje apibrėžti reikalavimai yra suprantami kaip minimalūs ir įgyvendinant Paslaugas bus aptariami su Diegėju, detalizuojami ir galutinai suderinami.

Visi pateikti reikalavimai yra technologiškai nepriklausomi, paremti atviromis technologijomis ar standartais. Jei Diegėjas Techninėje specifikacijoje rastų reikalavimą, susijusį su konkretaus gamintojo nuosavybės teisėmis apsaugota technologiją (angl. proprietary), Diegėjas gali siūlyti lygiavertes technologijas, atitinkančias keliamus reikalavimus, t. y. visi šiame dokumente nurodyti konkretūs modeliai ar šaltiniai, standartai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba apima ir jiems lygiaverčius produktus ar procesus, nepriklausomai nuo to, ar šalia yra prierašas „arba lygiavertis“ (sąlyga netaikytina, jeigu šaltinis, standartas, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba nurodyta, apibrėžiant Perkančiosios organizacijos turimus produktus ir esamus procesus).