2025-04-10

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO Nr.1

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – Perkančioji organizacija) gavo suinteresuoto tiekėjo klausimą dėl (EcoCost Nr. 5837) Magistralinio kelio A2 Vilnius–Panevėžys 70,016 km viaduko (kairėje pusėje) rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas pirkimo (CVP IS ID 2042044), (toliau – pirkimas), atliekamo supaprastinto atviro konkurso būdu.

Perkančioji organizacija teikia suinteresuoto tiekėjo klausimą ir atsakymą į jį*:

| Eil. Nr. | Klausimas** | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
|  | Laba diena Užsakovas Via lietuva vykdo pirkimą "Magistralinio kelio A2 Vilnius–Panevėžys 70,016 km viaduko (kairėje pusėje) rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas" šį pirkimą perkančioji organizacija paskelbė 2025-04-04, o pasiūlymo pateikimo terminas paskelbtas 2025-04-16. Atsižvelgiant į pirkimo apimtį ir sudėtingumą, prašome perkelti pasiūlymo pateikimą iki 2025-05-16d. | Perkančioji organizacija atideda pasiūlymų pateikimo terminą iki skelbime nurodyto termino. |
|  | Laba diena, Prašome pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą iki 2025-04-24 dienos, kad tiekėjai turėtų perkamų paslaugų kompleksiškumui ir sudėtingumui adekvatų laikotarpį paslaugų apimčių įvertinimui ir dar spėtų pateikti klausimus, o gavus atsakymus, visi tiekėjai galėtų vienodai interpretuoti perkamų paslaugų apimtis, nes konkursas buvo paskelbtas 2025-04-04 13:54 (penktadienį), o jau 2025-04-08 (antradienį) yra paskutinė diena klausimų pateikimui, kas suteikia užduoties įvertinimui mažiau nei 2,5 darbo dienos. Akivaizdu, kad dabar numatytas laikotarpis klausimams pateikti yra per trumpas. | Perkančioji organizacija atideda pasiūlymų pateikimo terminą iki skelbime nurodyto termino. |
|  | - Pateikta pasiūlymo forma numatyta darbų be projektavimo sutarčiai. Ar bus tikslinama pasiūlymo forma? - Su pirkimo dokumentais pateiktas SPS priedas Nr. 25. Sąlygose nenurodyta, jog šis priedas yra pasiūlymo sudedamoji. Patvirtinkite, jog šio priedo tiekėjai teikiant pasiūlymą pateikti neturi. - Konkursas paskelbtas 2025-04-04 darbo dienos pabaigoje. Klausimų pateikimo termino pabaiga 2025-04-08, tai sudaro vos 2 d. d. nuo konkurso paskelbimo. Vertinant, kad tiekėjai susipažįsta su naujai paskelbtais konkursais su uždelsimu, klausimų pateikimas šiuo konkrečiu atveju dar trumpesnis. Siekiant įsigilinti į konkursą ir pateikti konkurencingą pasiūlymą prašome pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą (tuo pačiu ir klausimų pateikimo terminą) racionaliam laikotarpiui. - Pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 11 p., kai rengiamas Statybos įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 1–5 punktuose nurodytas statinio projektas ir šio įstatymo nustatyta tvarka privaloma gauti statybą leidžiantį dokumentą. Statinio projektas rengiamas dviem etapais: pirma rengiami projektiniai pasiūlymai, pagal kuriuos išduodamas statybą leidžiantis dokumentas, vėliau – techninis darbo projektas. Prašome patvirtinti, kad projektas turi būti rengiamas vienu etapu. Jei vis dėlto Perkančioji organizacija numato statinio projekto rengimą dviem etapais, prašome patikslinti techninę projektavimo darbų užduotį. - Pirkimo dokumentų SPS priedo Nr.4 Techninė užduotis. Techninės specifikacijos 3 skyriaus BENDRIEJI REIKALAVIMAI TIEKĖJUI IR DOKIMENTACIJAI, 3.3 p. rašoma ,,Kreiptis į Užsakovą dėl įgaliojimo (Užsakovas įsipareigoja pateikti įgaliojimą per 5 (penkias) darbo dienas nuo Tiekėjo prašymo) dėl prisijungimo sąlygų, statybą leidžiančio dokumento (pagal poreikį) ir kitų reikalingų duomenų bei dokumentų gavimo Sutarčiai vykdyti ir procedūroms atlikti”. Pagal Statybos įstatymo 14 str. statytojas (užsakovas) privalo pateikti statinio projektuotojui privalomuosius statinio projekto rengimo dokumentus. Prašome patikslinti pirkimo dokumentus ir pateikti: - Projektuojamo statinio specialiuosius architektūrinius reikalavimus; - Inžinerinių tinklų prisijungimo/technines sąlygas, t. y. projektuojamo statinio, žemės sklype esančių ar busimų inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų prijungimo prie kitiems savininkams priklausančių inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų sąlygas. Pažymėtina, kad potencialūs tiekėjai, kaip savo srities profesionalai, įvertinę pirkimo ir sutarties vykdymo metu galimas atsirasti aplinkybes (darbų apimtis nėra aiškiai apibrėžta), kurios galėtų daryti įtaką darbų atlikimo terminui, ir pagrįstai manydami, kad darbų (projektavimo ir statybos) vykdymo terminas pratęsiamas nebus, galimai nuspręs neprisiimti rizikos atlikti darbų per nustatytą terminą ir dalyvauti konkurse arba tiekėjai, teikdami pasiūlymus, nurodys didesnę kainą, įvertindami papildomų resursų poreikį, norint sutartį įvykdyti laiku. Perkančioji organizacija, nustatydama neapibrėžtus reikalavimus pirkimo objektui, galimai pažeis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 2 dalyje įtvirtintus principus ir, sudariusi sutartį, nepasieks viešojo pirkimo tikslo – įsigyti reikalingas paslaugas/darbus ir racionaliai naudoti tam skirtas lėšas. - Prašome pateikti statinio techninį pasą. - Prašome patikslinti ar k. p. viaduko rekonstravimo metu eismą bus galima organizuoti esamu d. p. viaduku? - Ar reikalinga ant perdangos įrengti išlyginamąjį betono sluoksnį? - Pirkimo dokumentų SPS priedo Nr. 4 Techninė užduotis 10.3. p. rašoma „projektavimo paslaugų apimtis: Viaduko pakloto (danga, hidroizoliacija, deformaciniai pjūviai (vienprofiliniai arba lygiaverčiai), atitvarai (atitvarai, pagal KPT TAS 09 projektavimo taisyklių nurodymus) šalitilčiai, turėkliniai bortai, turėklai) elementų įrengimas, pereinamųjų plokščių ir gulekšnių įrengimas, perdangos įrengimas (gelžbetonis), naujų atramų įrengimas, atraminių guolių įrengimas, vandens surinkimo ir nuleidimo sistemos įrengimas, kūgių šlaitų sutvirtinimo įrengimas, šlaitinių laiptų ir turėklų pakeitimas.” Reikalinga atlikti perdangos (gelžbetonis) ir naujų atramų įrengimą, ar galima juos remontuoti/taisyti remontiniais mišiniais (analogiškai atlikta greta esančiame d. p. viaduke)? - Pirkimo dokumentų SPS priedo Nr. 4 Techninė užduotis 10.11. p. rašoma ,,kiti reikalavimai: <...> nuo 69,517 iki 69,777 km pratęsti apsauginius kelio atitvarus, juos sujungiant su greta esančiomis atitvarų sistemomis (apie 260 m, tikslinti projektavimo metu). <...> nuo 69,530 iki 70,070 km platinti lėtėjimo juostą pagal reikalavimus”. 3.23. p. rašoma ,,Dangos suvedimo sprendinius rengti esamos kelio juostos (žemės sklypo) ribose, išskyrus išimtinius atvejus, kai tai padaryti techniškai neįmanoma ir / ar netikslinga ekonominiu ir / ar eismo saugos požiūriu, ir kai tam atlikti yra laisvos valstybinės žemės. Tokiu atveju dangos suvedimo sprendiniams, kurie numatomi už kelio juostos (žemės sklypo) ribų, turi būti gautas valstybinės žemės valdytojo sutikimas dėl tokių sprendinių laisvoje valstybinėje žemėje. Projekte turi būti pateikti gretimų, su projektuojamo statinio sklypu besiribojančių sklypų ribos ir kadastriniai numeriai. 3.24. p. rašoma ,,Jeigu rengiant kelio statinio Projektą, projektiniai sprendiniai „netelpa“ registruoto kelio statinio ribose ir patenka į valstybinę žemę, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, yra gautas valstybinės žemės valdytojo sutikimas tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius (laisvoje valstybinėje žemėje), tuomet Projekte turi būti pridedamas brėžinys (.dwg formatu), kuriame būtų aiškiai grafiškai pažymėta kuriose vietose kelio statinio projektiniai sprendiniai „netelpa“ įregistruoto kelio statinio ribose ir patenka į laisvą valstybinę žemę.” Ar neprieštarauja punktai 3.23 ir 3 24 tarpusavyje? Prašome patvirtinti, kad yra gautas valstybinės žemės valdytojo sutikimas tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius (laisvoje valstybinėje žemėje). | 1. Perkančioji organizacija patikslina SPS priedą Nr. 5 Pasiūlymo forma. SPS priedas Nr. 5 Pasiūlymo forma pridedamas. 2. Su Tiekėjų pasiūlymu pateikiami dokumentai nurodyti Specialiųjų pirkimo sąlygų 6.1 punkte. 3. Perkančioji organizacija atideda pasiūlymų pateikimo terminą iki skelbime nurodyto termino. 4. Statinio projekto rengimo etapai išdėstyti Techninės specifikacijos 6 punkte. Perkančioji organizacija šiuo pirkimu siekia įsigyti visas statinio projektavimo paslaugas minėtame punkte išvardytais etapais. 5. Perkančioji organizacija šiuo pirkimu siekia įsigyti paslaugas, kurios apima ir tiekėjo savarankišką kreipimąsi dėl prisijungimo sąlygų ir kitų reikalingų dokumentų gavimo. Prašome vadovautis pateikta dokumentacija ir savo pasiūlyme įkainoti minėtas paslaugas. 6. Numatoma, kad statinio techninis pasas bus pateiktas pirkimo sutartį sudariusiam Tiekėjui prieš statybos užbaigimo procedūrų pradžią. 7. Taip, galima. 8.Viaduko konstrukcija turi tenkinti galiojančių norminių dokumentų reikalavimus. Konstrukcija parenkama projektavimo metu. 9. Viadukas pilnai perstatomas. 10. Tiekėjas pagal sutarties sąlygas įsipareigoja sprendinius parengti kelio sklypo ribose. Išimtinais atvejais, kai to padaryti techniškai neįmanoma ir/ar netikslinga ekonominiu ir/ar eismo saugos požiūriu, ir kai tam atlikti yra laisvos valstybinės žemės turi būti gautas valstybinės žemės valdytojo sutikimas. Sutikimo leidimai yra paslaugos Tiekėjo atsakomybė. Punktai 3.23 ir 3.24 neprieštarauja vienas kitam. Valstybinės žemės valdytojo sutikimo gavimu rūpinasi Tiekėjas. |

* Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.

**Čia ir kitur tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.

Pridedama: SPS priedas Nr. 5 Pasiūlymo forma.