Ecocost Nr. 2741

paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties Specialiosios sąlygos

| Sutarties pavadinimas | Nr. 2741. Paviršinių nuotekų tinklo Vilniaus g., Vilniaus m., projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sutarties data | 2025 m. |  |  |  | Sutarties numeris |  |  | ST-25-00 |  |
| 1. SUTARTIES ŠALYS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Pirkėjas |  | 1.1.1. Pavadinimas |  |  |  |  | Uždaroji akcinė bendrovė „Grinda“ (toliau – Bendrovė) |  |  |
|  |  | 1.1.2. Juridinio asmens kodas |  |  |  |  | 120153047 |  |  |
|  |  | 1.1.3. Adresas |  |  |  |  | Eigulių g. 32, Vilnius |  |  |
|  |  | 1.1.4. PVM mokėtojo kodas |  |  |  |  | LT201530410 |  |  |
|  |  | 1.1.5. Atsiskaitomoji sąskaita |  |  |  |  | LT76 7180 3000 1046 7627 |  |  |
|  |  | 1.1.6. Bankas |  |  |  |  | AB Šiaulių bankas |  |  |
|  |  | 1.1.7. Telefonas |  |  |  |  | +370 5 215 2089 |  |  |
|  |  | 1.1.8. El. paštas |  |  |  |  | info@grinda.lt |  |  |
|  |  | 1.1.9. Šalies atstovas |  |  |  |  | Direktorius Jonas Davidavičius |  |  |
|  |  | 1.1.10. Atstovavimo pagrindas |  |  |  |  | Bendrovės įstatai |  |  |
| 1.2. Tiekėjas |  | 1.2.1. Pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.2. Juridinio asmens kodas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.3. Adresas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.4. PVM mokėtojo kodas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.5. Atsiskaitomoji sąskaita |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.6. Bankas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.7. Telefonas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.8. El. paštas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.9. Šalies atstovas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.10. Atstovavimo pagrindas |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ATSAKINGI ASMENYS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Pirkėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, Paslaugų priėmimą, Sąskaitų per informacinę sistemą SABIS priėmimą |  |  |  | (nurodyti padalinį / skyrių, pareigas, vardą, pavardę, tel., el. paštą) |  |  |  |  |
| 2.2. Tiekėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą |  |  |  | (nurodyti padalinį / skyrių, pareigas, vardą, pavardę, tel., el. paštą) |  |  |  |  |
| 2.3. Pirkėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties viešinimą |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. SUTARTIES DALYKAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Sutarties dalykas |  |  |  | Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje numatytomis sąlygomis suteikti Pirkėjui Paviršinių nuotekų tinklo Vilniaus g., Vilniaus m., projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugas (toliau – Paslaugos). Išsamus Paslaugų aprašymas ir kiti reikalavimai teikiamoms Paslaugoms nustatyti Sutarties priede Nr.1 „Techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija) |  |  |  |  |
| 3.2. Pirkimo pavadinimas ir numeris |  |  |  | Ecocost Nr. 2741; Pirkimo ID _____ |  |  |  |  |
| 3.3. Informacija apie Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą arba kitą projektą |  |  |  | Netaikoma |  |  |  |  |
| 4. PASLAUGŲ SUTEIKIMO TERMINAI IR PASLAUGŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO TVARKA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Paslaugų suteikimo terminas, kai Paslaugos yra vienkartinio pobūdžio, teikiamos periodiškai arba pagal Pirkėjo Užsakymą |  |  |  | Tiekėjas Paslaugas įsipareigoja teikti nuo Sutarties įsigaliojimo dienos |  |  |  |  |
| 4.1. Paslaugų suteikimo terminai, kai Paslaugos teikiamos etapais |  |  |  | Paslaugos teikiamos etapais: 1 etapas - Projektinių pasiūlymų parengimas - per ______ dienų /nurodomas tiekėjo pasiūlytas terminas/, bet ne ilgesnis kaip 180 (vienas šimtas aštuoniasdešimt) dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. 2 etapas - Statybą leidžiančio dokumento gavimas – per ______ dienų /nurodomas tiekėjo pasiūlytas terminas/, bet ne ilgesnis kaip 240 (du šimtai keturiasdešimt) dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 3 etapas - Techninio darbo projekto parengimas – per ______ dienų /nurodomas tiekėjo pasiūlytas terminas/, bet ne ilgesnis kaip 330 (trys šimtai trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 4 etapas - Statinio Projekto vykdymo priežiūra - atliekama per visą statybos darbų vykdymo laikotarpį iki objekto atidavimo naudojimui kai bus įvykdytas rangos darbų pirkimas dėl paviršinių nuotekų tinklo Vilniaus g., Vilniaus m. |  |  |  |  |
| 4.2. Paslaugų / jų dalies / etapo / periodo suteikimo termino pratęsimas |  |  |  | Tiekėjas turi teisę į Paslaugų suteikimo termino pratęsimą, tačiau tik tuo atveju, jei atsiranda įrodymais pagrįstų kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui Tiekėjas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako, ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims, ar kitų aplinkybių, kurių Tiekėjas negalėjo iš anksto numatyti. Aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti Paslaugų suteikimo terminą, jokiu būdu negali priklausyti nuo Tiekėjo. Kiekvienu tokiu atveju, Tiekėjas raštu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas apie tai praneša Pirkėjui, pateikdamas minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus. Nurodytas aplinkybes vertina Pirkėjas. Pirkėjui sutikus, Paslaugų suteikimo terminas gali būti pratęsiamas tik minėtų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau nei iki 6 mėn. (taikoma 1-3 paslaugų etapams bendrai). |  |  |  |  |
| 4.3. Užsakymų teikimo tvarka |  |  |  | Netaikoma |  |  |  |  |
| 4.4. Dėl minimalios Užsakymo vertės ar apimties |  |  |  | Netaikoma |  |  |  |  |
| 4.5. Pateikiami dokumentai |  |  |  | Turi būti pateikiami šie dokumentai: Paslaugų perdavimo-priėmimo aktas; Sąskaita; dokumentai, nurodyti Projektavimo užduotyje (pateikiami pagal etapus). Tiekėjui nepateikus nurodytų dokumentų, laikoma, kad Paslaugos neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų. |  |  |  |  |
| 5. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Sutarčiai taikomas kainos apskaičiavimo būdas |  |  |  | Fiksuotos kainos kainodara |  |  |  |  |
| 5.2. Pradinės Sutarties vertė ir Sutarties kaina, kai taikoma fiksuotos kainos kainodara |  |  |  | Pradinės Sutarties vertė be PVM yra ___ Eur (nurodyti sumą skaičiais) PVM 21 proc. sudaro ___ Eur (nurodyti sumą skaičiais) Sutarties kaina su PVM yra ____ Eur (nurodyti sumą skaičiais). Šioje Sutartyje Pradinės Sutarties vertė yra lygi Tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, nurodytai už visą pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytą Paslaugų kiekį ir (ar) apimtį. |  |  |  |  |
| 5.3. Sutarties kainos / įkainių perskaičiavimas taikant peržiūros taisykles |  |  |  | Sutarties kaina bus perskaičiuojama: 5.3.1. dėl PVM tarifo pasikeitimo; 5.3.2. dėl kainų lygio pokyčio |  |  |  |  |
| 5.3.1. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl PVM tarifo pasikeitimo |  |  |  | Jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai, darantys tiesioginę įtaką Tiekėjo teikiamų Paslaugų Sutartyje nurodytai kainai, Sutarties perskaičiuojama nekeičiant Paslaugų kainos be PVM. Perskaičiavimas įforminamas Susitarimu ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo PVM mokėjimą reglamentuojančių teisės aktų pasikeitimo, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Perskaičiuota Sutarties kaina įforminama Susitarimu ir turi būti taikoma nuo naujo PVM įvedimo datos (nepriklausomai nuo to, kada pasirašytas Susitarimas). |  |  |  |  |
| 5.3.2. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kitų mokesčių, lemiančių Paslaugų kainos / įkainių pokytį, pasikeitimo |  |  |  | Netaikoma |  |  |  |  |
| 5.3.3. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio |  |  |  | 5.3.3.1. Bet kuri Sutarties Šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutarties kainos peržiūrą (keitimą) ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (jeigu peržiūra jau buvo atlikta – nuo Susitarimo dėl paskutinio perskaičiavimo pagal šį Specialiųjų sąlygų punktą įsigaliojimo dienos), jeigu Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta 5.3.3.6 punkte, viršija 5 procentus. Sutarties kainos peržiūra atliekama ne rečiau kaip kas 6 mėnesiai. 5.3.3.2. Sutarties kaina peržiūrimi tik tai Sutarties daliai, kuri nėra išpirkta, t. y. Paslaugoms, kurios nėra priimtos ir apmokėtos. Vėlesnė Sutarties kainos peržiūra negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atlikta peržiūra. 5.3.3.3. Jeigu Paslaugų teikimas vėluoja dėl Tiekėjo kaltės, uždelstų suteikti Paslaugų kaina nėra perskaičiuojami dėl kainų lygio kilimo (gali būti mažinami, tačiau negali būti didinami). 5.3.3.4. Atlikdamos Sutarties kainos peržiūrą Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis. Iš kitos Šalies nereikalaujama pateikti oficialaus Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo. 5.3.3.5. Šalys privalo Susitarime nurodyti vartojimo prekių ir paslaugų indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jo nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jo nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotą Sutarties kainą, perskaičiuotą Pradinės Sutarties vertę. 5.3.3.6. Nauja Sutarties kaina apskaičiuojami pagal žemiau pateiktą formulę: a1=a+k100×a, kur a – kaina (Eur be PVM) (jei peržiūra jau buvo atlikta, tai po paskutinio perskaičiavimo) a1 – perskaičiuota (pakeista) kaina (Eur be PVM) k – pagal vartotojų kainų indeksą apskaičiuotas Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę: k =IndnaujausiasIndpradžia×100-100, (proc.) kur Indnaujausias – kreipimosi dėl kainos peržiūros išsiuntimo kitai Šaliai dieną paskelbtas naujausias vartojimo prekių ir paslaugų indeksas. Indpradžia – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) vartojimo prekių ir paslaugų indeksas. Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Sutarties įsigaliojimo dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo. 5.3.3.7. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas įkainis „a1“ suapvalinamas iki dviejų skaitmenų po kablelio. 5.3.3.8. Šalis, siekianti Sutarties kainos peržiūros, privalo raštu kreiptis į kitą Šalį ir prašyme pateikti visą reikalingą informaciją: Sutarties pavadinimą, numerį, datą, neperduotų ir neapmokėtų Paslaugų sąrašą su kiekiais, indekso reikšmes su nuorodomis į viešus šaltinius Valstybės duomenų agentūros Oficialiosios statistikos portale. Prašyme Šalis neturi teisės nurodyti kito indekso ar prašyti perskaičiavimo pagal kitą indeksą nei nurodytas šioje procedūroje. 5.3.3.9. Susitarimas turi būti sudarytas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Šalies pateikto tinkamo prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą gavimo dienos. 5.3.3.10. Susitarimu Šalys neturi teisės keisti procedūroje nurodytos tvarkos ar kitų Sutarties nuostatų, išskyrus, jei keitimas atliekamas pagal VPĮ nuostatas. |  |  |  |  |
| 5.3.4. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio pagal Paslaugų grupių kainų pokyčius |  |  |  | Netaikoma |  |  |  |  |
| 5.4. Sutarties kainos / įkainių apskaičiavimas taikant kiekio (apimties) keitimo taisykles |  |  |  | Netaikoma |  |  |  |  |
| 5.5. Atsiskaitymo su Tiekėju terminas ir tvarka |  |  |  | Tiekėjui už suteiktas Paslaugas bus apmokama dalimis, nurodytais procentais už kiekvieną atliktą paslaugų etapą: 1 etapas - Projektinių pasiūlymų parengimas – 20 proc. nuo sutarties vertės. 2 etapas - Statybą leidžiantis dokumentas – 30 proc. nuo sutarties vertės. 3 etapas - Techninis darbo projekto parengimas - 40 proc. nuo sutarties vertės. 4 etapas - Statinio projekto vykdymo priežiūra atliekama per visą statybos darbų vykdymo laikotarpį iki objekto atidavimo naudojimui – 10 proc. nuo sutarties vertės. Už statinio projekto vykdymo priežiūrą Paslaugų tiekėjui bus mokama kiekvieną mėnesį, visą statybos laikotarpį iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti dokumento gavimo dienos, proporcingai įvykdytų rangos darbų apimčiai, pagal žemiau pateikiamą formulę (1): ba∙c=d; (1) čia: a - bendra rangos darbų vertė, Eur; b - per ataskaitinį mėnesį Užsakovo priimtų rangos darbų vertė, Eur; c - bendra projekto vykdymo priežiūros paslaugų kaina, Eur; d - per ataskaitinį mėnesį atliktų projekto vykdymo priežiūros paslaugų dalis, Eur. Pirkėjas atsiskaito su Tiekėju ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos, kurią Tiekėjas įsipareigoja pateikti per 2 (dvi) darbo dienas nuo Paslaugų perdavimo, bet ne vėliau kaip iki sekančio mėnesio 5 (penktos) dienos. |  |  |  |  |
| 5.6. Avansas |  |  |  | Netaikoma |  |  |  |  |
| 5.7. Avanso užtikrinimas |  |  |  | Netaikoma |  |  |  |  |
| 6. PASLAUGŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Garantinis terminas |  |  |  | Garantiniai įsipareigojimai taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. |  |  |  |  |
| 6.2. Terminas Paslaugų trūkumams pašalinti |  |  |  | Paslaugų trūkumai pastebėti Paslaugų perdavimo – priėmimo metu ar (ir) po akto pasirašymo turi būti pašalinti per 10 darbo dienų nuo informavimo apie pastebėtus trūkumus. |  |  |  |  |
| 6.3. Kokybinių kriterijų įgyvendinimo ir tikrinimo tvarka |  |  |  | Netaikoma |  |  |  |  |
| 7. SUTARTIES VYKDYMUI PASITELKIAMI SUBTIEKĖJAI IR (AR) SPECIALISTAI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai |  |  |  | Sutarties vykdymui subtiekėjai ir (ar) specialistai nepasitelkiami. arba Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai yra nurodyti Sutarties priede Nr. [...] „Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai“ |  |  |  |  |
| 8. PRIEVOLIŲ PAGAL SUTARTĮ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimas |  |  |  | Prievolių pagal Sutartį įvykdymas užtikrinamas netesybomis (delspinigiais, bauda) |  |  |  |  |
| 8.2 Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas |  |  |  | Netaikoma |  |  |  |  |
| 8.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimas |  |  |  | Netaikoma |  |  |  |  |
| 9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Pirkėjui taikomos netesybos už mokėjimų pagal Sutartį vėlavimą |  |  |  | Jei Pirkėjas, gavęs tinkamai pateiktą ir užpildytą Sąskaitą, uždelsia atsiskaityti už tinkamai Tiekėjo suteiktas kokybiškas Paslaugas per Sutartyje nurodytą terminą, Tiekėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos skaičiuoja Pirkėjui 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos be PVM už kiekvieną vėlavimo dieną. |  |  |  |  |
| 9.2. Tiekėjui taikomos netesybos |  |  |  | 9.2.1. Jeigu Tiekėjas vėluoja suteikti Paslaugas arba nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų pagal etapus, Pirkėjas nuo kitos nei nustatytas etapo terminas dienos Tiekėjui skaičiuoja 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesuteiktų Paslaugų ar kitų sutartinių įsipareigojimų nevykdymo kainos be PVM. 9.2.2. Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui netesybas per 10 (dešimt) dienų nuo Pirkėjo pareikalavimo, jeigu netesybų suma nėra išskaitoma iš Tiekėjui mokėtinos sumos. 9.2.3. Už nustatytų Paslaugų trūkumų nepašalinimą per nustatytą terminą Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 proc. nuo neįvykdytų įsipareigojimų pagal etapus už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet kokiu atveju ne mažiau kaip 30,00 EUR (trisdešimt eurų 00 ct) už vieną vėlavimo laikotarpį). |  |  |  |  |
| 9.3. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo ar nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka |  |  |  | 9.3.1. Nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, nustatyto Sutarties Specialiosiose sąlygose, mokama 10 (dešimt) procentų dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte. |  |  |  |  |
| 9.4. Tiekėjui taikoma bauda dėl esamų subtiekėjų ar specialistų pakeitimo / naujų subtiekėjų pasitelkimo nesilaikant Bendrosiose sąlygose nurodytos subtiekėjų ir (ar) specialistų keitimo tvarkos |  |  |  | Netaikoma |  |  |  |  |
| 9.5. Tiekėjui taikomos baudos dėl aplinkosauginių ir (arba) socialinių kriterijų nesilaikymo |  |  |  | Netaikoma |  |  |  |  |
| 9.6. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda dėl konfidencialumo reikalavimų nesilaikymo |  |  |  | Netaikoma |  |  |  |  |
| 9.7. Tiekėjui taikomos netesybos dėl pirkimo dokumentuose nustatytų kokybinių kriterijų nepasiekimo Sutarties vykdymo metu |  |  |  | Taikoma 30 Eur bauda už kiekvieną vėlavimo dieną, jeigu Paslaugų teikėjas vėluoja suteikti paslaugas pagal Sutarties 4.1 punkte nurodytus Paslaugų suteikimo terminus. |  |  |  |  |
| 9.8. Tiekėjui taikomos netesybos dėl Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepratęsimo |  |  |  | Netaikoma |  |  |  |  |
| 9.9. Tiekėjui taikoma bauda dėl Pirkėjo simbolių, pavadinimo ir ženklo reklamoje ar rinkodaroje naudojimo reikalavimų nesilaikymo bei draudimo naudotis Pirkėjo sukurtais intelektiniais veiklos rezultatais nesilaikymo |  |  |  | Netaikoma |  |  |  |  |
| 9.9. Kitos netesybos |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 10. ESMINĖS SUTARTIES SĄLYGOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. Esminės Sutarties sąlygos |  |  |  | Paslaugų atlikimo terminai pagal etapus. |  |  |  |  |
| 11. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KEITIMAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. Sutarties sudarymas ir įsigaliojimas |  |  |  | Ši Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos (antrosios Šalies pasirašymo dieną). Sutartis galioja iki visiško prievolių įvykdymo (kol bus išnaudota Pradinės Sutarties vertė, bet jos terminas negali būti ilgesnis kaip 36 mėnesiai |  |  |  |  |
| 11.2. Sutarties galiojimo termino pratęsimas |  |  |  | Netaikoma |  |  |  |  |
| 12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. Sutarties nutraukimo pagrindai |  |  | Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu Šalių susitarimu arba vienašališkai, Bendrosiose sąlygose ir šiais Specialiosiose sąlygose nurodytais atvejais ir nustatyta tvarka |  |  |  |  |  |
| 12.2. Esminiai Sutarties pažeidimai |  |  | 11.2.1. jeigu Tiekėjas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų už Sutartyje nustatytą Sutarties kainą; 11.2.2. jeigu Tiekėjas nesilaiko Sutartyje nustatytų Paslaugų teikimo terminų 2 (du) kartus iš eilės; 11.2.3. jeigu paaiškėja, kad Tiekėjas nevykdo įsipareigojimų, kurie pasiūlymų vertinimo metu pirkimo dokumentuose buvo nustatyti kaip pasiūlymų vertinimo kriterijai ir už kuriuos Tiekėjui buvo skiriamos reikšmės, kai pasiūlymas vertintas pagal kainos / sąnaudų ir kokybės santykį; 11.2.4. jeigu Tiekėjas pažeidžia Paslaugų teikimo terminus ir priskaičiuotų netesybų už vėlavimą suma viršija 20 (dvidešimt) proc. Pradinės sutarties vertės; 11.2.5. Tiekėjas pažeidžia Bendrųjų sąlygų nuostatas dėl Sutarties vykdymui pasitelkiamų naujų subtiekėjų ir (ar specialistų) / esamų subtiekėjų ir (ar) specialistų keitimo. |  |  |  |  |  |
| 13. APLINKOS APSAUGOS IR SOCIALINIAI KRITERIJAI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. Su perkamomis paslaugomis susiję aplinkos apsaugos kriterijai |  |  | Pirkimas vykdomas vadovaujantis 2022 gruodžio 13 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-401 „Dėl LR aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1D-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.3. punktu „perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos.“ |  |  |  |  |  |
| 13.2. Su perkamomis Paslaugomis susiję socialiniai kriterijai |  |  | Netaikoma |  |  |  |  |  |
| 14. SUTARTIES PRIEDAI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. Priedas Nr. 1 |  |  | Techninė specifikacija ir jos priedai |  |  |  |  |  |
| 15. ŠALIŲ ATSTOVŲ PARAŠAI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PIRKĖJAS |  |  |  |  |  | TIEKĖJAS |  |  |
| (nurodomos atstovo pareigos, vardas, pavardė) |  |  |  |  |  | (nurodomos atstovo pareigos, vardas, pavardė) |  |  |