| Tiekėjams |  | 2025-04-11 |
| --- | --- | --- |
| DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS IR PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO NUKĖLIMO |  |  |

Pranešame, kad Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos susirašinėjimo priemonėmis gauti tiekėjų paklausimai.

1. Klausimas (2025-04-04 pranešimas Nr. 142694):

„Kiekių žiniaraščiuose numatytas vidutinio tankumo miško pjovimas. Patikslinkite, ar reikia įsivertinti šalinamų medžių atkuriamąją vertę? Jei taip, nurodykite konkrečią sumą“ (kalba netaisyta).

Atsakymas. Ne, atkuriamosios vertės įsivertinti nereikia.

2. Klausimas (2025-04-07 pranešimas Nr. 144199):

„1) Projekte yra nurodyta projektinei kelio ašies aukščiai, bet žiniaraštyje nėra žemės darbų susijusių su kelio sankasos įrengimu. Klausimas: ar reikės laikytis projektinių ašies altitudžių?

2) Keliose vietose šalia kelio auga medžiai, pagal projektą pro juos reiks įrengti kelio griovį. Pvz. Nuo PK 47+60 iki PK 49+00 kairėje pusėje. Dabartinė situacija, kad esamas paviršius yra aukščiau už kelią. Kasant griovį bus vietų, kai reiks kasti iki 1m į gylį prie pat medžių kamienų. Tokius medžius reikia pjauti arba neįrenginėti griovio, tai projekte nenumatyta“ (kalba netaisyta).

Atsakymas.

1. Žiniaraštis pakoreguotas įtraukiant žemės sankasos įrengimo darbus.

2. Žiniaraštis pakoreguotas įtraukiant medžių kirtimo kiekius.

3. Klausimas (2025-04-07 pranešimas Nr. 144393):

„Apie PK 40+40 dešinėje pusėje yra dujas žymintis stulpas, bet projekto brėžiniuose jo nematyti. Klausimas ar minimoje vietoje yra dujų trasa ir ar ji darys įtaką atliekamiems darbams?“ (kalba netaisyta)

Atsakymas. Dujotiekio šioje vietoje nėra.

4. Klausimas (2025-04-08 pranešimas Nr. 145774):

„1.	III etapo paruošiamuosiuose darbuose numatyta vidutinio tankumo miško pjovimas -0,1 ha (darbų kiekių žiniaraščio 1.8 poz.). Tam, kad tiekėjas galėtų tinkamai įvertinti paruošiamųjų darbų kainą, prašome patikslinti, kiek  ir kokių kamienų vid. storio medžių numatyta pašalinti šiame 0,1 ha ? Taip pat patikslinkite, ar reikia įvertinti šalinamų medžių atkuriamąją vertę ir kokiai sumai ?

2.	Techninių specifikacijų 2.9.2.1 punkte minima, kad asfaltbetonio sluoksnis turi būti šiurkštinamas. Taip pat minima, kad asfalto mišinių mineralinės medžiagos turi atitikti TRA ASFALTAS 08 pateiktus reikalavimus. 2024-02-14 įsigaliojo naujos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės TRA ASFALTAS 24 ir ĮT ASFALTAS 24. Prašome patikslinti, kuriomis taisyklėmis vadovautis vykdant asfalto dangos įrengimo darbus. Taip pat prašome papildyti darbų kiekių žiniaraštį asfaltbetonio dangos šiurkštinimo darbais“ (kalba netaisyta).

Atsakymas.

1. Medžių pjovimas d<16 – 12 vnt.

Medžių pjovimas 17 < d < 24 - 8 vnt.

Medžių pjovimas d>25 - 5 vnt.

Atkuriamosios vertės vertinti nereikia.

2. Prašome vadovautis TRA ASFALTAS 24 ir ĮT ASFALTAS 24. Asfalto šiurkštinimo darbų kiekiai yra lygus asfalto dangos kvadratų kiekiui. Pridedamas patikslintas darbų kiekių žiniaraštis.

Taip pat pranešame, kad nukeliamas pasiūlymų pateikimo terminas iki 2025-04-16 10.00 val.

PRIDEDAMA. Patikslintas darbų kiekių žiniaraštis, 2 lapai.