SPS 1 priedas

# VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ SANTAROS KLINIKOS

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDROS IT PLATFORMOS PROGRAMAVIMO IR DIEGIMO DARBAI

I. BENDRA INFORMACIJA

1. Perkančioji organizacija Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Miokardo infarkto klasterio skaitmenizavimo, pasinaudojant EuroHeart sprendimu, bandomąjį projektą“ (projekto Nr.  09-069-P-0001) (toliau – Projektas), kurio kokybiškam veiklų įgyvendinimui yra reikalinga įsigyti bendros IT platformos programavimo ir diegimo darbus.

Projekto tikslas – pagerinti širdies ir kraujagyslių ligų (toliau – ŠKL) valdymui reikalingų duomenų surinkimą nacionaliniu lygiu ir įgalinti jų analizę realiu laiku.

Vadovaujantis Europos kardiologų draugijos EuroHeart bendradarbiavimo platformos standartu, parengti ŠKL valdymui reikalingą standartizuotą Miokardo Infarkto (toliau – MI) rodiklių rinkinį ir sukurti įrankius, įgalinančius atlikti automatinį duomenų surinkimą iš VULSK, RŠL, LSMU KK sistemų ir detalią duomenų analizę.

Santrumpos:

ASPĮ – asmens sveikatos priežiūros įstaigos;

ASPĮ IS – asmens sveikatos priežiūros įstaigų informacinės sistemos;

IS – informacinė sistema;

LSMU KK – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos;

MI – Miokardo infarktas;

PO – perkančioji organizacija;

RŠL – Respublikinė Šiaulių ligoninė;

SANTA-HIS – Santaros klinikų ligoninės informacinė sistema;

SAM – Sveikatos apsaugos ministerija;

VULSK – Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos;

VDA – Valstybinė duomenų agentūra;

VDV IS – duomenų valdysenos informacinė sistema.

II. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

2. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti kvalifikacinius reikalavimus ir, jeigu taikytina, laikytis kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų (SPS 11 punkto 2 lentelė); tiekėjas, dalyvaujantis pirkime (taip pat tiekėjo siūlomos paslaugos), turi atitikti reikalavimus, susijusius su nacionaliniu saugumu (SPS 11 punkto 1 lentelė).

III. DARBŲ APRAŠYMAS, TEIKIMO SĄLYGOS IR TVARKA

3.	Projekto užduotis - bendros IT platformos programavimo darbai skirti bendrais principais paremtu duomenų ASPĮ informacinėse sistemose surinkimui ir kokybės kontrolei bei VDV IS platformoje Euroheart paskirtos aplinkos parengimui duomenų kaupimui, pateikimui ir analizei pagal Euroheart standartą bei agreguotų ataskaitų generavimui ir perdavimui atskaitingoms institucijoms ir tarptautiniams registrams (pvz. Euroheart).

4.	Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kitose pirkimo dokumentuose galimai  nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis”.

5. 	Atliekant platformos programavimo ir diegimo darbus Tiekėjas turi tenkinti šiuos reikalavimus:

  - Programavimo ir diegimo darbai turi būti teikiami 960 valandų iki Projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos (2025-06-30). PO neįsipareigoja išpirkti viso nurodyto valandų kiekio.

  - Programavimo ir diegimo darbai turi vykti pagal iš anksto sudarytą ir su PO suderintą planą, kuriame turi būti numatyti skiriami resursai laike, o darbai, užduotys ir rezultatai derinami eigoje, taikant Agile metodiką.

  - Platformos programavimo ir diegimo darbai gali būti teikiami nuotoliu ir/arba Partnerių patalpose. Į paslaugų kainą turi būti įtrauktos visos kelionių išlaidos lankantis PO ir  Partnerių įstaigose, nurodytais adresais: VULSK (Santariškių g. 2, Vilnius), LSMU KK (Eivenių g. 2, Kaunas), RŠL (V. Kudirkos g. 99, Šiauliai), VDA (Gedimino pr. 29, Vilnius).

  - Paslaugų teikimo pradžia – įsigaliojus viešojo pirkimo sutarčiai.

  - Tiekėjas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Viešojo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos, turės pateikti PO suderinimui paslaugų teikimo planą pagal etapus ir jo įgyvendinimo grafiką. Planas ir grafikas laikomas patvirtintu tik gavus PO raštišką patvirtinimą el. laišku.

  - Kiekvienas paslaugų teikimo etapas pradedamas tik suderinus detalias etapo užduotis ir gavus PO raštišką patvirtinimą el. laišku.

  - Programavimo ir diegimo darbų perdavimas-priėmimas etapais (pagal suderintą ir PO patvirtintą planą) vykdomas pagal  priėmimo-perdavimo aktą, kurį pasirašo PO ir Tiekėjas viešojo pirkimo sutartyje nustatyta tvarka. Tiekėjui įvykdžius kiekvieno iš etapų užduotis PO paskirtas ekspertas įvertina atliktų paslaugų kokybę. Jeigu PO ekspertas nustato trūkumus, tai pažymima priėmimo- perdavimo akte nurodant ne ilgesnį kaip 4 (keturių) savaičių terminą trūkumams pašalinti. Pašalinus paslaugų perdavimo-priėmimo akte nurodytus neatitikimus ar trūkumus, Šalys pasirašo naują perdavimo – priėmimo aktą (be trūkumų). Tik pasirašius konkretaus etapo perdavimo-priėmimo aktą be trūkumų, Tiekėjas gali pradėti teikti sekančiame etape suplanuotus darbus. Jeigu PO ekspertas įvertina, kad paslaugų perdavimo-priėmimo akte nurodyti trūkumai nėra pašalinti, PO turi teisę atsisakyti tolesniuose etapuose numatytų paslaugų ir sutartį su Tiekėju nutraukti viešojo pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

  - Remiantis Tiekėjo ir PO pasirašytu galutiniu perdavimo-priėmimo aktu (be trūkumų), Tiekėjas PO išrašo sąskaitą-faktūrą už visas faktiškai suteiktas paslaugas (darbo valandas). Už paslaugas bus apmokama tik pilnai atlikus visus programavimo ir diegimo darbus per 30 darbo dienų nuo sąskaitos – faktūros išrašymo. Jei mokėjimai pagal sutartis visiškai arba iš dalies atliekami iš tarpinių finansuojančių organizacijų gautomis lėšomis, taip pat kitomis objektyviai pagrįstomis aplinkybėmis, atsiskaitymo terminą PO gali pratęsti iki 60 dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos.

  - Atsiradus poreikiui gali būti rengiami PO ir Tiekėjo atstovų susitikimai. Atskiri klausimai, PO sutikus, gali būti derinami bendraujant elektroniniu paštu.

  - Tiekėjas turės vykdyti žemiau įvardintas užduotis (pateiktas preliminarių užduočių sąrašas gali keistis), kurios bus detalizuotos prieš  pradedant vykdyti etapus:

    - Partnerio įstaigų informacinėse sistemose, kurios yra .NET platformoje, sukurti sprendimus MI pacientų stebėsenai;

    - Partnerio įstaigų informacinėse sistemose, kurios yra .NET platformoje, sukurti sprendimus duomenų kontrolei, duomenų iš ligoninių informacinių sistemų transformavimui pagal EuroHeart standartą ir perdavimui į VDA VDV IS;

5.10.3. Partnerio įstaigų informacinėse sistemose sukurti standartizuotus  MI pacientų judėjimo ir   kitus būsenos kitimo laikų fiksavimo sprendimus, naudojant optinį brūkšninių kodų  skenavimą, RFID darbuotojų identifikavimą bei sąlyginę prieigos kontrolę (angl. Conditional Access Control).

5.10.4. VDA VDV IS Palantir platformoje sukurti suderintus su PO duomenų kokybės kontrolės įrankius, skirtus kiekvieno Partnerio duomenims atskirai, VDA surinktiems iš trečiųjų šalių bei  apjungtiems duomenims;

    - VDA VDV IS Palantir platformoje sukurti suderintas su PO Partnerių ir bendrųjų rodiklių, jų palyginimo bei tendencijų vizualizavimo interaktyvias švieslentes;

    - VDA VDV IS Palantir platformoje sukurti suderintus su PO įrankius agreguotų duomenų ataskaitų, skirtų SAM (apie 12 rodiklių) ir EuroHeart (apie 140 parametrų pagal 36 požymius), pateikimui;

    - Pasinaudojus VDA VDV IS Palantir platformoje sukurtais įrankiais paruošti periodinę EuroHeart ataskaitą;

    - Partnerio įstaigų informacinėse sistemose sukurti Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelės (forma Nr.110/a) importo sprendimą;

    - Pagal atsiradusį poreikį vykdyti kitus su projekto veiklomis susijusius programavimo darbus.

  - Pateikti rodiklių švieslenčių, duomenų kokybės kontrolės ir ataskaitų pateikimo įrankių detalią realizacijos techninę dokumentaciją.

  - Pateikti Partnerių įstaigose įvykdytų užduočių techninę dokumentaciją.

  - Suderintu su PO būdu perduoti sukurtą ar panaudotą programinį kodą bei dokumentaciją PO tolimesniam jo tobulinimui.

  - Pagal poreikį dalyvauti bendruose pasitarimuose ir Projekto valdymo posėdžiuose.

IV. KITOS SĄLYGOS

- Tiekėjas, teikdamas paslaugas privalės užtikrinti, kad visa gauta informacija ir visos autorių ir (ar) bet kurios kitos intelektinės nuosavybės teisės bus saugomos ir nebus viešinamos trečiosioms šalims, nebent tiek, kiek tai yra būtina teikiant paslaugas arba LR teisės aktų numatytais atvejais.

- Tiekėjui susipažinimui yra pateikiamas EuroHeart standarto aprašymas. Žiūrėti Priedas Nr. 1.

- PO ir Partnerių komunikacija su Tiekėju vykdoma lietuvių kalba. Tiekėjo visa dokumentacija turi būti parengta lietuvių kalba.

- Visos autorių turtinės ir bet kokios kitos intelektinės nuosavybės teisės į suteiktų paslaugų rezultatus, sukurtus tiekėjo šio viešojo pirkimo sutarties vykdymo metu, nuo galutinio paslaugų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos priklauso PO. Tiekėjas, nepažeisdamas autoriaus teisių turėtojo ar trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teisių, sutartimi perduoda PO autorių turtines teises į pagal užsakymą sukurtą programinę įrangą ir parengtus projektinius dokumentus įskaitant, bet neapsiribojant, teisę neribotą laiką ir be papildomo atlygio naudoti sukurtą programinę įrangą; teisę daryti sukurtos programinės įrangos kopijas; teisę modifikuoti ir toliau vystyti sukurtą programinę įrangą; teisę perkelti programinę įrangą į kitą technologinę infrastruktūrą. Tiekėjui (programinės įrangos autoriui) paliekama teisė sukurtą programinę įrangą toliau vystyti, tobulinti ir atlikti kitus veiksmus tik gavus PO rašytinį sutikimą, kuris negali būti nepagrįstai atidėliojamas ar be pagrindo neduodamas.

- Paslaugų teikėjas įsipareigoja teikti tik kokybiškas ir profesionalias paslaugas pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias.

- Tiekėjas yra atsakingas už visų dokumentų, informacijos, kurią, suteikdamas paslaugas, privalės parengti pagal šią techninę specifikaciją, kokybę. Tiekėjas privalo atsižvelgti į dokumentų derinimo metu PO pateikiamas pastabas ir pasiūlymus bei atitinkamai koreguoti derinamus dokumentus.

- Šiame pirkime taikomi aplinkos apsaugos kriterijai (žaliųjų pirkimų reikalavimai). Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija), 4.4.3 p. (perkamos paslaugos yra nematerialaus pobūdžio intelektinės paslaugos, nesusijusios su materialaus objekto sukūrimu, kurių teikimo metu nebus sukurtas neigiamas poveikis aplinkai, taip pat nebus sukuriamas taršos šaltinis ar generuojamos atliekos).

- Tiekėjas gali naudoti nuotolinę prieigą prie teikiamos įrangos tik per PO taikomą privilegijuotų naudotojų valdymo sprendimą prieš tai suderinęs su PO.

- Sukurtam sprendimui ir jos priežiūrai nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos taikomas 12 mėnesių kokybės garantinis terminas.