IS modernizavimo paslaugų pirkimo sąlygų

Techninės specifikacijos

1 priedas

REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

ESPBI IS MODERNIZAVIMO, SIEKIANT SUKURTI MEDICININIŲ KLASTERIŲ DUOMENŲ MAINŲ IR STEBĖSENOS PLATFORMA, PASLAUGOS

TURINYS

1. PIRKIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI	5

1.1. Santrauka	5

1.2. Sąvokos ir sutrumpinimai	5

1.3. IS modernizavimą bei veikimą ir Paslaugų teikimą reglamentuojantys teisės aktai	6

1.4. Pirkimo tikslas	7

1.5. Pirkimo uždaviniai ir veiklos	7

1.6. Sprendžiamų problemų aprašymas	8

2. ESAMOS BŪSENOS APRAŠYMAS	9

2.1. Sistemos organizacinė struktūra	9

2.2. Sistemos naudotojai ir tikslinės grupės	10

2.3. Sistemos funkcinė struktūra architektūrai	12

2.3.1. Sistemos loginis modelis	13

2.3.2. Naudojamos technologijos	18

2.4. Sistemos infrastruktūros aplinkos	19

2.4.1. Sistemos infrastruktūros fizinės aplinkos	19

2.4.2. Sistemos infrastruktūros loginės aplinkos	19

2.5. Sistemos saugumo sprendimai	20

3. SISTEMOS PAGEIDAUJAMOS BŪSENOS APRAŠYMAS	20

4. FUNKCINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠYMAS	21

4.1. Funkciniai reikalavimai ESPBI IS modernizavimui	21

4.1.1. Reikalavimai duomenų subjektų teisių įgyvendinimui	22

4.2. Reikalavimai Sistemos funkcinei architektūrai	23

4.2.1. Reikalavimai Sistemos loginiam modeliui	23

4.2.2. Reikalavimai Sistemos loginio modelio sluoksniams	24

4.2.3. Reikalavimai Sistemos loginio modelio sluoksnių sudėtinėms dalims	25

5. NEFUNKCINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠYMAS	26

5.1. Kriterijai nefunkcinių reikalavimų įgyvendinimui	26

5.2. Reikalavimai Sistemos architektūrai	27

5.2.1. Bendri reikalavimai daugiapakopei architektūrai	27

5.2.2. Reikalavimai mikroservisų architektūrai	32

5.2.3. Kiti reikalavimai architektūrai	32

5.3. Reikalavimai technologijoms	33

5.4. Reikalavimai Sistemos prieinamumui	33

5.5. Reikalavimai plečiamumui	34

5.6. Reikalavimai rezervinių kopijų darymui ir atstatymui	35

5.7. Reikalavimai sistemos monitoringui	36

5.8. Reikalavimai duomenų modeliui	36

5.9. Reikalavimai Sistemos administravimui	36

5.10. Reikalavimai Sistemos patikimumui	37

5.11. Reikalavimai našumui ir greitaveikai	37

5.12. Reikalavimai programinei įrangai ir programinės įrangos licencijoms	39

5.13. Reikalavimai integracinėmis sąsajoms	41

5.14. Reikalavimai naudotojų sąsajai ir patogumui naudoti	43

5.15. Reikalavimai duomenų archyvavimui	44

5.16. Reikalavimai standartų taikymui	44

6. REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI	46

6.1. Reikalavimai darbo vietai	46

6.2. Reikalavimai paslaugų užsakymui	46

6.3. Reikalavimai RPO įgyvendinimui	47

6.4. Reikalavimai paslaugų teikimo etapams	48

6.4.1. Reikalavimai dokumentacijai ir jos derinimui	58

6.4.2. Reikalavimai analizei ir projektavimui	58

6.4.3. Reikalavimai demonstracijoms	59

6.4.4. Reikalavimai diegimui	60

6.4.5. Reikalavimai testavimui	60

6.4.6. Reikalavimai mokymams	62

6.4.7. Reikalavimai bandomajai eksploatacijai	63

6.5. Reikalavimai Sistemos priėmimui	63

6.6. Reikalavimai garantinei priežiūrai	64

6.7. Reikalavimai Projekto valdymui	65

6.8. Reikalavimai pakeitimų valdymui	66

7. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI	67

7.1. Reikalavimai saugai	67

7.1.1. Reikalavimai duomenų apsaugai ir informacijos saugumo valdymui	67

7.1.2. Reikalavimai saugą reglamentuojančių teisės aktų taikymui	68

7.1.3. Paslaugų teikimo duomenų saugos reikalavimai	69

7.1.4. Reikalavimai naudotojų valdymo saugumui	69

7.1.5. Reikalavimai auditavimui	70

7.1.6. Reikalavimai rizikų, grėsmių ir pažeidžiamumų valdymui	71

7.1.7. Reikalavimai susiję su nacionaliniu saugumu	72

8. PRIEDAI	74

1 priedas. IS sąrašas su kuriomis reikalingos integracinės sąsajos, iš kurių turi būti surinkti ir ESPBI IS išsaugoti medicininių klasterių rodiklių apskaičiavimui reikalingi pirminiai duomenys	74

2 priedas. Medicininių klasterių rodiklių aprašymai	74

3 priedas. Papildomų paslaugų užsakymo forma	74

4 priedas. Medicininių klasterių rodiklių FIT /GAP	74

PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS

1 pav. Sistemos naudotojų schema	10

2 pav. Sistemos funkcinės architektūros komponentų diagrama	13

3 pav.  ESPBI IS funkcinės architektūros pageidaujamos būsenos diagrama	24

LENTELIŲ SĄRAŠAS

1 lentelė. Naudojamos sąvokos ir sutrumpinimai	5

2 lentelė. Sistemos naudotojų aprašymas	11

3 lentelė. Paslaugų įgyvendinimo etapai	49

# PIRKIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

## 1.1. Santrauka

- Sistemos modernizavimo paslaugų pirkimo sąlygų techninės specifikacijos reikalavimų pirkimo objektui  (toliau – Reikalavimai pirkimo objektui arba RPO) pateikiami reikalavimai, pagal kuriuos turi būti modernizuojama Sistema.

- RPO pateikiama informacija apie teisės aktus ir standartus, kuriais turi vadovautis Sistemos modernizavimo paslaugų Teikėjas modernizuojant Sistemą, įvardijami Pirkimo tikslas ir uždaviniai, veiklos, pateikiama numatoma Sistemos funkcinė architektūra ir jos aprašymas, aprašoma siekiama būsena bei nurodomi funkciniai ir nefunkciniai reikalavimai, modernizuojant Sistemą.

## 1.2. Sąvokos ir sutrumpinimai

- RPO naudojamos sąvokos ir sutrumpinimai pateikti 1 lentelėje „Naudojamos sąvokos ir sutrumpinimai“.

1 lentelė. Naudojamos sąvokos ir sutrumpinimai

| Sąvoka/sutrumpinimas | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| ASPĮ | Asmens sveikatos priežiūros įstaiga |
| DB | Duomenų bazė |
| DBVS | Duomenų bazių valdymo sistema |
| DEV | RC informacinių technologijų infrastruktūros kūrimo (angl. Development environment) aplinka, kurioje vyksta sistemos kūrimas ir vidinis testavimas |
| ESI | Elektroninė sveikatos istorija |
| ESPBI IS | Elektroninė sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinė sistema |
| FHIR | FHIR technologinį standartą aprašanti specifikacija (angl. „Fast Healthcare Interoperability Resources“ standard) |
| HIS | Ligoninės informacinė sistema (angl. „hospital information system“) |
| IS | Informacinė sistema |
| LNKC | Lietuvos nacionalinis elektroninės sveikatos kontaktų centras |
| LOINC | Loginių stebinių identifikatorių, pavadinimų ir kodų sistema |
| MedVAIS | Nacionalinė medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų informacinė sistema |
| MPP | Medicinos pagalbos priemonės |
| PĮ | Programinė įranga |
| RC testinė aplinka, TEST | RC informacinių technologijų infrastruktūros aplinka skirta programinei įrangai testuoti (angl. Testing environment) aplinka, kurioje vyksta sistemos priėmimo testavimas, TEST |
| RPO | Reikalavimai pirkimo objektui |
| Sistema | „ESPBI IS“ informacinė sistema |
| SPĮ IS | Sveikatos priežiūros įstaigos informacinė sistema (angl. hospital information system) |
| TP | Techninė priežiūra, Projekto techninę priežiūrą atliekantis teikėjas |
| TPL | Tarpinė pagalbos ligoninė |
| VDA | Valstybinė duomenų agentūra |
| VDV IS | Valstybės duomenų valdysenos informacinė sistema |
| VIISP | Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma |
| Vystymo aplinka | RC infrastruktūros aplinka skirta kūrimo bei vystymo darbams vykdyti (angl. Development environment) |
| VLK | Valstybinė ligonių kasa |
| WS, web service | Žiniatinklio paslauga (angl. web service) |

- Kitos RPO vartojamos sąvokos apibrėžtos žemiau išvardintuose teisės aktuose.

## 1.3. IS modernizavimą bei veikimą ir Paslaugų teikimą reglamentuojantys teisės aktai

- Valstybės Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymas Nr. T-36 „Dėl duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“;

- Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. spalio 2 d. įsakymas  Nr. V-1119 „Dėl Skaitmeninės sveikatos sistemos funkcinės, techninės ir programinės įrangos architektūros aprašo patvirtinimo“;

- Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr. V-657 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

- Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. V-1079 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų informacinių sistemų susiejimo su e. Sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūra reikalavimų ir techninių sąlygų patvirtinimo“.

- Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. T-29 „Dėl Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo“.

- Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-89 „Dėl Reikalavimų sveikatos priežiūros įstaigose diegiamoms informacinėms sistemoms patvirtinimo“.

## 1.4. Pirkimo tikslas

- Modernizuoti ESPBI IS (toliau – Sistemos) funkcionalumą ir duomenų mainų sąsajas siekiant sukurti Medicininių klasterių duomenų mainų ir stebėsenos platformą.

- Šio pirkimo apimtyje Paslaugų teikėjas turi modernizuoti ESPBI IS, kad būtų surinkti pirminiai medicininių klasterių rodiklių apskaičiavimui reikalingi duomenys, bei išsaugoti duomenys leidžiantys ETL atlikti medicininių klasterių rodiklių apskaičiavimui reikalingų duomenų atranką (filtravimą) iš pirminių duomenų.

- Šio pirkimo pagrindinis apimties apibrėžimas yra medicininių klasterių rodiklių ir jų apskaičiavimui reikalingų duomenų aprašymas pateiktas prieduose.

- Šio pirkimo apimtis yra skaidoma į 3 dalis:

  - Medicinos klasterių rodiklių I prioriteto komplektas (užsakomas pasirašius pirkimo sutartį),

  - Medicinos klasterių rodiklių II prioriteto komplektas (gali būti užsakytas papildomai),

  - Papildomų paslaugų užsakymai (gali būti užsakyta papildomai).

## 1.5. Pirkimo uždaviniai ir veiklos

- Pirkimo uždaviniai:

  - Sumodeliuoti ESPBI IS duomenų mainuose naudojamas medicininių dokumentų formas ir duomenų rinkinius, praplečiant duomenimis, kurių reikia medicininių klasterių rodiklių apskaičiavimui.

  - Modernizuoti ESPBI IS duomenų mainų sąsajas, kurios leistų priimti ir išsaugoti medicininių klasterių rodiklių apskaičiavimui reikalingus pirminius duomenis iš SPĮ IS;

  - Surinkti ir išsaugoti medicininių klasterių rodiklių apskaičiavimui reikalingus pirminius duomenis iš kitų IS ir kitų ESPBI IS komponentų į ESPBI IS;

  - Sukurti ESPBI IS medicininių klasterių rodiklių skaičiavimui reikalingų klasifikatorių administravimo funkcijas, išsaugoti medicininių klasterių rodiklių klasifikatorių duomenis;

  - Modernizuoti ESPBI IS specialistų ir pacientų portalus siekiant atvaizduoti ir surinkti pakeistų medicininių dokumentų formų duomenis;

  - Modernizuoti E. sveikatos mobilios programėlės paciento sritį siekiant atvaizduoti ir surinkti pakeistų medicininių dokumentų formų duomenis;

  - Konsultuoti ETL komponento kūrimo komandą siekiant sukurti ETL komponentą skirtą medicininių klasterių rodiklių apskaičiavimui reikalingų duomenų paėmimui (atrankai), transformavimui ir pateikimui į duomenų atvaizdavimo sistemą;

  - Atnaujinti ESPBI IS išpildymo (būseną po diegimo apibrėžiančią) reglamentinę ir integracijų dokumentaciją.

- Paslaugų teikimo sutarties įgyvendinimo metu turi būti vykdomos tokios veiklos:

  - Paslaugų teikimo sutarties įgyvendinimo inicijavimas;

  - Detali poreikių ir reikalavimų analizė;

  - Sistemos funkcinės architektūros pakeitimų ir duomenų mainų sąsajų projektavimas;

  - Sistemos analizės ir projektavimo dokumentacijos parengimas ir suderinimas;

  - Sistemos funkcinės architektūros pakeitimų, duomenų mainų sąsajų, klasifikatorių administravimo, specialistų ir pacientų portalų modernizavimo funkcijų realizavimas (programavimas) ir diegėjo vidinis testavimas;

  - Modernizuotų funkcijų diegimas testavimo aplinkoje;

  - Modernizuotų funkcijų priėmimo testavimas;

  - Modernizuotų funkcijų diegimas gamybinėje aplinkoje;

  - Duomenų migravimas/korekcijos (esant poreikiui);

  - Sistemos pakeitimų ESPBI dokumentacijos parengimas;

  - Mokymų medžiagos parengimas ir/arba naudotojų mokymų vykdymas;

  - Modernizuotų funkcijų bandomoji eksploatacija;

  - Sistemos pridavimas-priėmimas;

  - Sistemos garantinė priežiūra.

- Perkamų paslaugų rezultatai:

  - sukurta, įdiegta ir ištestuota modernizuota ESPBI IS;

  - sukurtos sąsajos susijusios  su klasterio rodiklių automatiniam apskaičiavimui reikalingų pirminių duomenų surinkimu bei saugojimu;

  - parengta ESPBI IS išpildymo reglamentinė ir integracijų dokumentacija;

  - apmokyti Sistemos naudotojai ir/arba perduota mokymų medžiaga;

  - suteikta Sistemos garantinė priežiūra.

## 1.6. Sprendžiamų problemų aprašymas

- Šiuo metu skirtingose klasterio ASPĮ rankiniu būdu renkami duomenys apie I-ajam etapui priskirtų numatomų skaitmenizuoti medicininių klasterių veiklos kokybės rodiklius: miokardo infarkto su ST segmento pakilimu klasterio (MISTPK), miokardo infarkto be ST segmento pakilimo klasterio (MISTNK), ūminio galvos smegenų insulto klasterio (UGSK), onkologinių ligų klasterio (OLK), sunkių traumų klasterio (STK), siekiant sukurti prielaidas gerinti aktyvaus gydymo kokybę.

- Administracinė našta tenka klasterių rodiklių duomenų rinkėjams ir teikėjams (klasterių ASPĮ) – šiuo metu duomenų teikimas ir rodiklių skaičiavimas yra sudėtingas procesas, nes nėra atliekamas informacinių technologijų įrankiais, o kintamiesiems reikalingi duomenys renkami rankiniu būdu, todėl renkant duomenis pasitaiko žmogiškų klaidų, dublikatų, netikslumų: automatizuotas rodiklių duomenų surinkimas sumažins laiko sąnaudas rodiklių duomenų rinkimui, apskaičiavimui ir ataskaitų ruošimui bei teikimui.

- Klasterių rodikliams skaičiuoti reikalingi duomenys skirtingose IS: ESPBI IS, tiek kt. IS (HIS arba SPĮ IS) medicininių dokumentų formose, arba neskaitmenizuoti: klasterių ASPĮ duomenys reikalingi rodiklių kintamiesiems skaičiuoti turi būti iš anksto apibrėžtu vienodu būdu ir formatu, bei perduodami į ESPBI IS ir ten toliau tvarkomi.

- Rodiklių skaičiavimas nėra vykdomas centralizuotai: turint medicininių klasterių rodiklių apskaičiavimui reikalingus duomenis, bei pateikus paruoštus duomenis į VDV IS bus užtikrintas vienodų kintamųjų ir skaičiavimo algoritmų naudojimas.

# ESAMOS BŪSENOS APRAŠYMAS

- Šiuo metu Medicininių klasterių gydymo įstaigos turi atlikti šiuos veiksmus, susijusius su duomenų apie teikiamų paslaugų rinkimu, kaupimu, saugojimu ir teikimu:

- Medicininių klasterių gydymo įstaigos registruoja pacientų duomenis ESPBI IS, arba HIS (toliau – Registras)) kurie vėliau naudojami klasterio kokybės rodikliams apskaičiuoti;

  - Klasterio kokybės rodiklių kintamiesiems reikalingi duomenys renkami rankiniu būdu iš Registro, nėra centralizuoto ir automatizuoto rodiklių apskaičiavimo;

  - Duomenys dėl neįvestų reikšmių Registre yra nepakankami tam tikrų rodiklių skaičiavimui, taip pat renkant duomenis pasitaiko žmogiškų klaidų juos fiksuojant, dublikatų, netikslumų;

  - Klasterinės ASPĮ renkant duomenis rodikliams susiduria su problema, kad tik dalį kintamųjų, reikalingų nustatyti klasterių veiklos kokybės rodiklių reikšmes, teikia į ESPBI IS, nėra visi reikalingi duomenys kaupiami ESPBI IS – vieningame Registre;

  - ne visi rodikliams reikalingų duomenų teikėjai (pvz. TPL) teikia duomenis neelektroniniu būdu, nes dažniausiai neturi skaitmenizuotų formų (ar nepildo formų), o tik teikia ataskaitas. Todėl klasterio rodikliams reikalingi duomenys ne visi skaitmenizuoti, ne visi yra renkami iš ESPBI IS – vieningo registro;

  - Šiuo metu duomenų tvarkymas nėra efektyvus, klasterių ASPĮ yra įpareigotos teikti rodiklius bei duomenų rinkinius VLK, VDA skirtingais tikslais, nėra pasinaudojama pakartotinio pateiktų duomenų panaudojimo galimybe naudojant vieningą Registrą – ESPBI IS;

  - Medicininių klasterių rodikliams reikalingų duomenų informacijos kokybės užtikrinimo veiklą ASPĮ vykdo įvairiai, priklauso nuo ASPĮ vadovo paskyrimo kas vykdys šią veiklą. Kokybės užtikrinimo procesas sudėtingas, nėra privalomų kritinių indikatorių žymėjimo, nepakankamas duomenų pilnumas, duomenų suvedimas Registre.

  - Dalis klasterių veiklos rodiklių skaičiavimui reikalingų duomenų yra įvedama kaip laisvos struktūros tekstiniai duomenys, todėl sudėtinga juos panaudoti aritmetiniuose veiksmuose;

### 2.1. Sistemos organizacinė struktūra

- ESPBI IS organizacinę struktūrą sudaro:

- ESPBI IS valdytojas ir ESPBI IS asmens duomenų valdytojas:

  - Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija;

- ESPBI IS tvarkytojai:

  - ESPBI IS pagrindinis tvarkytojas ir ESPBI IS asmens duomenų pagrindinis tvarkytojas  – valstybės įmonė Registrų centras;

  - ESPBI IS tvarkytojai ir ESPBI IS asmens duomenų tvarkytojai  – sveikatinimo įstaigos;

- ESPBI IS duomenų teikėjai:

  - Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;

  - Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Ekonomikos ir inovacijų ministerijos;

  - Asmens sveikatos priežiūros įstaigos;

  - Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija;

  - Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;

  - Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos;

  - Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba;

  - Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos;

  - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

  - Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

  - Lietuvos medicinos biblioteka;

  - Valstybės įmonė „Regitra“;

  - Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;

  - Lietuvos Respublikos odontologų rūmai;

  - Asmens sveikatos priežiūros įstaigos;

  - Vaistinės;

### 2.2. Sistemos naudotojai ir tikslinės grupės

- Žemiau yra pateikiama ESPBI IS naudotojų schema. Ji yra paruošta vadovaujantis  Lietuvos e. sveikatos sistemos funkcinės, techninės ir programinės įrangos architektūros modeliu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. V-1119:

1 pav. Sistemos naudotojų schema

Toliau sekančioje lentelėje yra pateikiama ESPBI IS naudotojų bei tikslinės grupės aprašymas.

2 lentelė. Sistemos naudotojų aprašymas

| Naudotojas | Aprašymas |
| --- | --- |
| Pacientai | Autentifikuoti fiziniai asmenys gali: - Peržiūrėti savo ESPBI IS ESI esančius įrašus apie jų sveikatą; - turi galimybę pareikšti savo valią dėl prieinamumo prie jų ESI esančių įrašų; - Per IPR IS tiesiogiai rezervuoti laiką gydytojo konsultacijai; - matyti artimiausius laikus pas reikiamą specialistą; - vykdyti duomenų paiešką. |
| Sveikatingumo veiklą vykdantys specialistai | Autentifikuotas naudotojas turintis teisę: - Turėti sveikatinimo veiklą vykdančių įstaigos specialisto paskyrą; - gauti būtiną informaciją apie sveikatinimo veiklą vykdančius specialistus ir įstaigas; - gauti paciento informaciją registracijai; - gauti paciento anksčiau darytus diagnostinius tyrimus, epikrizės, išrašus iš ambulatorinio gydymo; - registruoti medicinines paslaugas teikiamas pacientams; - gauti sveikatos priežiūros sektoriaus informacinių išteklių – ESI, registrų, klasifikatorių, terminų žodynų duomenis, statistinės informacijos; - vykdyti duomenų paiešką; - formuoti ataskaitas. |

- Prie pacientų naudotojų grupės gali būtų priskirti:

  - LR gyventojai (fiziniai asmenys) - Lietuvos Respublikos gyventojai (įskaitant ir Lietuvos Respublikos piliečius, gyvenančius Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybėse), ar Lietuvoje gyvenantys užsienio šalių piliečiai, turintys prieigą prie interneto;

  - Pacientai - Lietuvos Respublikos gyventojai (įskaitant Lietuvoje esančius kitų šalių piliečius ir Lietuvos Respublikos piliečius, gyvenančius Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybėse), kurie naudojasi sveikatos priežiūros įstaigų teikiamomis paslaugomis, nepaisant to, ar jie sveiki, ar ligoniai;

  - Paciento įgaliotas asmuo - fizinis asmuo, kuris yra įgaliotas atlikti su Paciento sveikata susijusius veiksmus;

  - Ūkio subjektai - Lietuvos ar Lietuvoje veikiančios įmonės, įstaigos, institucijos, organizacijos ar kiti ūkio subjektai, turintys interneto prieigą;

- Prie sveikatingumo veiklą vykdančių specialistų grupės gali būtų priskirti, paslaugas gaunantys :

  - Sveikatos priežiūros specialistai -  vykdantys asmens sveikatos priežiūros, ar visuomenės sveikatos priežiūros ar kitą sveikatinimo veiklą, kurios rūšis ir reikalavimus nustato Sveikatos apsaugos ministerija.

  - Farmacijos specialistai - vaistininkai ir vaistininko padėjėjai, įstatymų nustatyta tvarka įgalioti išduoti vaistinius preparatus;

  - Sveikatos priežiūros administracijos darbuotojai (pvz. priėmimo skyriaus darbuotojai);

  - Farmacinių įmonių administracija;

- Prie sveikatingumo veiklą vykdančių specialistų grupės gali būtų priskirti, paslaugas teikiantys:

  - e. sveikatos paslaugų teikėjai: viešojo administravimo institucijos (valstybės valdymo ir savivaldybės institucijos) ir kiti viešąsias paslaugas teikiantys subjektai, kurie yra tiesiogiai atsakingi už e. sveikatos paslaugų teikimą;

  - e. sveikatos paslaugų komponentų teikėjai: sveikatinimo veiklą vykdančios įstaigos ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimo subjektai, viešojo administravimo institucijos ir kiti subjektai, kurie teikiant e. sveikatos paslaugas dalyvauja netiesiogiai, pavyzdžiui, tos institucijos, kurios teikia reikalingus duomenis institucijai, tiesiogiai teikiančiai e. sveikatos paslaugas paslaugos gavėjams;

  - ESPBI IS pagrindinis tvarkytojas, kuris suteikia ESPBI IS veikimui reikalingas technines priemones ir užtikrina ESPBI IS technologinio proceso veikimą.

### 2.3. Sistemos funkcinė struktūra architektūrai

- Sistemos nuostatų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. spalio 2 d. įsakymas Nr. V-1119 „Dėl Lietuvos e. Sveikatos sistemos funkcinės, techninės ir programinės įrangos architektūros modelio patvirtinimo“ 5 punkte nurodyti Sistemos funkciniai komponentai sudaro Sistemos funkcinę architektūrą ir aprašomi Sistemos loginiame modelyje.

- ESPBI IS architektūra paremta įvykių informacijos mainų modeliu (angl. Event-based Communication Model). Šis modelis yra pranašesnis už centralizuotu komunikacijos modeliu paremtas sistemas (pvz., lengvesnis ir pigesnis sistemos plėtimas). Informacijos mainams tarp įvairių ESPBI IS dalių yra naudojama tarpinė programinė įranga (angl. middleware).

- ESPBI IS elektroninių paslaugų funkcijos realizuojamos kaip tinklinės paslaugos (angl. web services).

- ESPBI IS Specifikacija aprašyta viešai prieinamame dokumente.

Žemiau pateikta Sistemos funkcinės architektūros komponentų diagrama.

2 pav. Sistemos funkcinės architektūros komponentų diagrama

### 2.3.1. Sistemos loginis modelis

- ESPBI IS loginis modelis sudarytas iš loginių posistemių ir komponentų, kurie žemiau aprašyti ir pavaizduoti 2 paveiksle „Sistemos funkcinės architektūros komponentų diagrama“ remiantis Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos nuostatais. Pateikti su projektu susiję komponentai:

  - Pacientų ir sveikatinimo specialistų prieigos prie e. paslaugų posistemė - E. sveikatos portalas (2 pav. Vaizdavimo ir paslaugų lygmuo) – kompiuterinių priemonių, skirtų vieno langelio prieigos:

    - gyventojams (2 pav. P.1. Paciento sritis) bei sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistams  (2 pav. P.2 Specialistų sritis) principui įgyvendinti, visuma. E. sveikatos portalas (toliau – Portalas) naudojamas prieigai prie e. sveikatos sistemoje suteiktų elektroninių paslaugų, naudotojams informuoti, komunikuoti ir elektroniniams dokumentams formuoti;

    - Specialistų srities integruotas komponentas turi sąsają su:

      - Farmacijos specialistų sritis (2 pav. Vaistinių IS) – e. sveikatos portalo komponentas, realizuojantis e. sveikatos paslaugų, skirtų farmacijos specialistams, teikimą vieno langelio principu;

      - Sveikatos priežiūros įstaigų sritis (toliau – SPĮ IS) (2 pav. SPĮ IS) - SPĮ IS užtikrina pacientų duomenų tvarkymą elektroniniu būdu, jų perdavimą į ESPBI IS pagal nustatytus reikalavimus. SPĮ IS duomenų mainų terpės ir jomis siunčiamų pranešimų formatai atitinka ESPBI IS ir SPĮ IS susiejimo reikalavimus ir technines sąlygas;

    - Vaizdavimo ir paslaugų lygmuo realizuotas ir E. sveikatos mobilios programėlėmis – mobilios programėlės komponentai, skirti įgyvendinti vieno langelio prieigos principą gyventojams bei slaugos (slauga namuose) specialistams;

      - Paciento sritis (2 pav. Mobili programėlė: Paciento sritis) – e. sveikatos mobilios programėlės komponentas, realizuojantis e. sveikatos paslaugų, skirtų gyventojams, teikimą vieno langelio principu;

      - Slaugytojo (slaugos namuose) sritis (2 pav. Mobili programėlė: Slaugytojo sritis) – e. sveikatos mobilios programėlės komponentas, realizuojantis e. sveikatos paslaugos, skirtos slaugytojui, teikiančiam slaugos namuose paslaugą, teikimą vieno langelio principu.

    - Portale atliekama naudotojo identifikacija ir autentifikavimas (2 pav. Išorinės sistemos: Autentifikavimo portalas: VIISP, RC sistemos: iPasas.lt) -  naudotojui pateikiamas skaitmeninis turinys pagal tam naudotojui nustatytas prieigos teises. VIISP priemonėmis ar tiesioginėmis ESPBI IS naudotojų identifikavimo priemonėmis užtikrina ESPBI IS naudotojų tapatybės nustatymą, e. sveikatos portalo naudotojų tapatybės nustatymą, generuoja elektroninį spaudą ir leidžia pasirašyti elektronines dokumentų formas elektroniniu spaudu. Visų ESPBI IS naudotojų autentifikavimas vykdomas per VIISP naudotojų tapatybės nustatymo modulį;

    - Administravimo sritis (2 pav. Administravimo sritis) užtikrina ESPBI IS valdymą, efektyvias ESPBI IS administravimo priemones ir ESPBI IS vykstančių techninių (sisteminių) procesų stebėjimą;

  - Veiklos logikos lygmuo (2 pav. Veiklos logikos lygmuo) aprašytas žemiau.

    - Portalas sudarytas iš keturių funkcinių komponentų:

      - Pacientų sritis (2 pav. Pacientų srities komponentai) – e. sveikatos portalo komponentas, realizuojantis e. sveikatos paslaugų, skirtų gyventojams, teikimą vieno langelio principu;

      - Sveikatos priežiūros specialistų sritis (2 pav. Specialistų srities komponentai) – e. sveikatos portalo komponentas, realizuojantis e. sveikatos paslaugų, skirtų sveikatos priežiūros specialistams, teikimą vieno langelio principu;

      - Administravimo sritis (2 pav. Administravimo srities komponentai) – e. sveikatos portalo komponentas, realizuojantis ESPBI IS valdymą, efektyvias ESPBI IS administravimo priemones ir ESPBI IS vykstančių techninių (sisteminių) procesų stebėjimą;

      - Mobiliųjų aplikacijų komponentai (API) - (2 pav. Mobiliųjų aplikacijų komponentai (API)) – realizuojantys pacientų srities ir slaugytojo (slaugos namuose) srities mobilių programėlių veikimą.

    - Duomenų mainų posistemė (2 pav. Duomenų mainų posistemė) užtikrina duomenų mainus tarp ESPBI IS ir kitų e. sveikatos sistemos komponentų (sveikatinimo veiklą vykdančių įstaigų informacinių sistemų, sveikatos sektoriaus registrų ir informacinių sistemų ir kitų viešojo administravimo sektorių), elektroninės medicininės istorijos (EMI) duomenų mainus tarp e. sveikatos mobiliosios programėlės ir kitų duomenų mainų komponentų, taip pat teikia ESPBI IS klasifikatorių duomenis sveikatinimo įstaigų ir suinteresuotų institucijų informacinėms sistemoms;

    - Veiklos logikos lygmenyje yra ir šie veiklos logikos komponentai:

      - Pacientų posistemė (2 pav. F1) užtikrina pacientų bendrųjų duomenų tvarkymą ir paiešką, paciento identifikavimą pagal jo vardą, pavardę ir gimimo datą, asmens kodą, lytį, ESI identifikacinį numerį;

      - Metodinės pagalbos teikimo sveikatinimo specialistui (2 pav. F2) posistemė teikia informaciją apie rekomenduojamus tyrimo, gydymo būdus, teikia vaistinių preparatų klinikinę informaciją ir kitą metodinę informaciją;

      - Klasifikatorių posistemė (2 pav. F3) centralizuotai tvarko klasifikatorių duomenis, teikia klasifikatorių duomenis ESPBI IS tvarkytojams, ESPBI IS duomenų teikėjams ir kitoms suinteresuotoms institucijoms, užtikrina klasifikatorių duomenų paiešką;

      - Duomenų analizės, ataskaitų formavimo ir informavimo (2 pav. F4) posistemė teikia ataskaitas pagal iš anksto nustatytus rodiklius, užtikrina duomenų analizės įvairiais pjūviais, naudojant programines analizės priemones, vykdymą, užtikrina ligų ir sergamumo analizės bei ataskaitų rengimą, rengia ir teikia statistines ir visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitas ir kitas sveikatinimo veiklos valdymo subjektams reikalingas ataskaitas, formuoja statistines ir analitines ataskaitas iš kitų posistemių duomenų, teikia visuomenei viešą statistinę informaciją;

      - Sveikatinimo paslaugų (2 pav. F5) posistemė kaupia ir teikia duomenis apie suteiktas sveikatinimo paslaugas, rengia ir teikia suteiktų sveikatinimo paslaugų, kompensuojamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ataskaitas, gauna savo veiklai vykdyti reikalingus paciento demografinius duomenis, informaciją apie jo draustumą, išrašus ar epikrizes apie buvusius gydymo epizodus, išrašytus e. receptus ir kt;

      - ESI posistemė (2 pav. F6) užtikrina ESI duomenų tvarkymą ir paiešką, paciento duomenų teikimą ESPBI IS duomenų mainų ir E. sveikatos portalo posistemėms;

      - Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių (2 pav. F7) posistemė - registruoja nėščiąsias, gimdyves ir naujagimius ir vykdo jų paiešką, kaupia ir saugo klinikinę informaciją apie nėščiąsias, gimdyves ir naujagimius, atlieka duomenų statistinę analizę ir formuoja ataskaitas, vykdo duomenų mainus su kitomis informacinėmis sistemomis;

      - Slaugos (2 pav. F8) paslaugų posistemė - kaupia ir saugo duomenis apie asmens slaugą, leidžia slaugytojui fiksuoti visą su slauga susijusią informaciją elektroninių dokumentų formose;

      - Audito posistemė (2 pav. F9) užtikrina efektyvias ESPBI IS stebėsenos ir audito priemones, registruoja visus ESPBI IS naudotojų veiksmus, užtikrina audito įrašų vientisumą ir įrašų paiešką, rengia ESPBI IS naudotojų veiksmų ataskaitas;

      - Saugos posistemė (2 pav. F10) registruoja ESPBI IS naudotojus, suteikia ir tvarko ESPBI IS naudotojų prieigos prie duomenų teises, užtikrina ESPBI IS naudotojų tapatybės nustatymą ir Portalo naudotojų tapatybės nustatymą, pasitelkiant VIISP priemones, užtikrina ESPBI IS naudotojų teisių valdymą, užtikrina ESPBI IS duomenų saugą, užtikrina ESPBI IS duomenų archyvavimą ir rezervinių duomenų kopijų darymą;

      - Administravimo posistemė (2 pav. F.11) - užtikrina ESPBI IS valdymą, efektyvias ESPBI IS administravimo priemones ir ESPBI IS vykstančių techninių (sisteminių) procesų stebėjimą;

      - E. Recepto (2 pav. F.12) posistemė – sudaro sąlygas išrašyti vaistinius preparatus ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones elektroniniu būdu, tvarko elektroniniu būdu išrašytų receptų duomenis, kaupia ir teikia duomenis apie paskirtus vaistinius preparatus ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones, rengia ir teikia išrašytų vaistinių preparatų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių ataskaitas, duomenis apie jų įsigijimą, užtikrina e. receptų duomenų paiešką, teikia ir kaupia informaciją apie vaistinių preparatų tarpusavio sąveikas;

      - Autentifikavimo (2 pav. F.13) posistemė – užtikrina ESPBI IS naudotojų tapatybės nustatymą, E. sveikatos portalo posistemės naudotojų tapatybės nustatymą, pasitelkiant VIISP priemones ar naudojant tiesiogines ESPBI IS naudotojų identifikavimo priemones, kuria ir leidžia pasirašyti elektronines dokumentų formas specialisto elektroniniu parašu arba patvirtinti jas įstaigos elektroniniu spaudu, ESPBI IS programinėmis priemonėmis užtikrina galimybes patikrinti išduotų elektroninių dokumentų informacijos, užkoduotos QR kodu, autentiškumą ir galiojimą;

      - Lietuvos nacionalinis elektroninės sveikatos kontaktų centras (toliau - LNKC (2 pav. F.14) posistemė –   Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos platforma, skirta keistis elektroninės sveikatos sistemos dokumentais ir duomenimis su kitų Europos Sąjungos valstybių nacionaliniais elektroninės sveikatos kontaktų centrais ir elektroninių sveikatos paslaugų integruotam teikimui užtikrinti.

      - Laboratorinių tyrimų posistemė (2 pav. F.15) – sudaro galimybę sveikatinimo specialistams užsakyti laboratorinius tyrimus, keistis laboratorinių tyrimų rezultatais, peržiūrėti laboratorinių tyrimų skyrimus ir jų rezultatus ESPBI IS sistemoje ir sveikatinimo įstaigų ir laboratorijų informacinėse sistemose, vykdo duomenų apsikeitimą naudojant Loginių stebinių identifikatorių, pavadinimų ir kodų sistemą (toliau - LOINC), įtraukiant struktūrizuotus paciento fiziologinius ir biocheminius parametrus, sudaro galimybę pacientui matyti savo tyrimų užsakymus ir rezultatus.

      - Psichikos sveikatos duomenų posistemė (2 pav. F.16) - kaupia ir saugo psichikos sveikatos duomenis, užtikrina apsikeitimą informacija tarp sveikatos priežiūros įstaigų apie asmenis, kurie kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą dėl psichikos ir elgesio sutrikimų, vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas.

  - Duomenų lygmuo (2 pav. Duomenų lygmuo) ESPBI IS saugomi šie duomenys:

    - ESI (ir e. dokumentų archyvo DB) duomenų bazėje (2 pav. D.1.) saugomi paciento viso gyvenimo elektroniniai sveikatos įrašai, gauti iš Sveikatos priežiūros įstaigų informacinių sistemų ar suvesti tiesiogiai per e. sveikatos portalą;

    - Medicininių vaizdų DB (2 pav. D2.) - medicininių vaizdų DB saugomi medicininiai vaizdai skaitmeniniu formatu. Medicininiai vaizdai į medicininių vaizdų DB perduodami iš SPĮ IS per duomenų mainų posistemę;

    - ESI ir e. dok. archyvo DB (2 pav. D3.) - saugomi ESI ir kitų elektroninių dokumentų istoriniai duomenys;

    - Klasifikatorių DB (2 pav. D.4.) saugomi ESPBI IS darbui užtikrinti reikalingi klasifikatoriai;

    - E. Receptų DB (2 pav. D.5.) - E. receptų DB  saugomi SPĮ išrašyti e. receptai ir e. receptai, pagal kuriuos vaistinėse parduoti (išduoti) e. receptai;

    - Medicinos prietaisų DB (2 pav. D.6.) saugomi medicinos prietaisų duomenys;

    - Pacientų DB (2 pav. D.7.) saugomi pacientų demografiniai duomenys. Pacientų DB užtikrina paciento elektroninių sveikatos įrašų susiejimą su paciento ESI;

    - Ataskaitų ir statistinės informacijos DB (2 pav. D.8.) saugomos tipinės ataskaitos, suformuotos pagal iš anksto nustatytus kriterijus, taip pat ataskaitos, suformuotos pagal atskirų naudotojų poreikius;

    - LNKC duomenų bazė (2 pav. D.9.) - tvarkomi ir saugomi duomenys apie perduotus e. receptus ir vaistinių preparatų išdavimo (pardavimo) dokumentus kitoms Europos Sąjungos valstybėms narėms ir gautus e. receptus ir vaistinių preparatų išdavimo (pardavimo) dokumentus iš kitų Europos Sąjungos valstybių narių, pacientų sutikimų duomenys, nuorodos į e. receptų duomenis ESPBI IS e. receptų duomenų bazėje, pacientų ESI santraukų duomenys.

  - Registrai ir informacinės sistemos (2 pav. Registrai/katalogai bei RC sistemos) turintys sąsajas su  ESPBI IS, nurodyti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. spalio 2 d. įsakyme  Nr. V-1119 „Dėl Skaitmeninės sveikatos sistemos funkcinės, techninės ir programinės įrangos architektūros aprašo patvirtinimo“ bei .

  - Išorinės sistemos turinčios sąsajas su ESPBI IS:

    - SPĮ IS (2 pav. SPĮ IS) - sveikatinimo veiklą vykdančios įstaigos, kurios veiklos procesams vykdyti iš ESPBI IS gauna būtiną informaciją apie sveikatinimo veiklą vykdančius specialistus ir įstaigas, paciento informaciją registracijai, paciento anksčiau darytus diagnostinius tyrimus, epikrizes, išrašus iš ambulatorinio gydymo, sveikatos priežiūros sektoriaus registrų, klasifikatorių, terminų žodynų duomenis, statistinę informaciją ir kt.

    - Greitosios medicinos pagalbos IS (2 pav. GMP IS) užtikrina duomenų teikimą iš Greitosios medicinos pagalbos IS į ESPBI IS.

    - Vaistinių IS (2 pav. Vaistinių IS) užtikrina informacijos apie pacientui pagal e. receptus išduotus vaistus perdavimą per duomenų mainų sritį į ESPBI IS. E. recepto posistemė sudaro sąlygas išrašyti vaistinius preparatus ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones elektroniniu būdu ir kaupia duomenis apie juos, tvarko elektroniniu būdu išrašytų receptų duomenis, rengia ir teikia išrašytų vaistinių preparatų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių ataskaitas, užtikrina e. receptų duomenų paiešką;

    - Valstybės duomenų agentūros (VDA) Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos (VDV IS) (2 pav. VDV IS) – teikia visuomenei įvairius su sveikata susijusius duomenis iš valstybės ir kitų informacinių sistemų, įskaitant ESPBI IS, kuriuos gali gauti mokslininkai, privataus sektoriaus atstovai, ir kiti fiziniai, juridiniai asmenys, jų padaliniai, ar organizacijos, jei vykdo veiklą Lietuvoje.

    - MedVAIS (2. pav. MedVAIS) nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų informacinė sistema - užtikrina nacionalinės medicininių vaizdų saugyklos veikimą, tvarko medicininius vaizdus, užtikrina sveikatos priežiūros specialistams ir pacientams prieigą prie saugomų medicininių vaizdų.

### 2.3.2. Naudojamos technologijos

- Tiekėjas, suderinęs su Pirkėju, turi naudoti naujai kuriamai PĮ jos kūrimo dieną esamas naujausias programinių paketų (pvz. Microsoft Office 2019 WordML technologijos naudojimui), bibliotekų (pvz. jQuery v3.7.1, jQuery.min, Bootstrap ir kt.), programavimo kalbų, jų kompiliatorių bei interpretatorių versijas (pvz., JDK21, .NET 4.8, .NET Core, PHP 8.0).

- Portal API and ESPBI core– spring: 3.2.2 (Java 1.8)

- DB: Oracle Database 19c Enterprise Edition: 19.20.0.0.

- Oracle EE

- Java

- Java JWT

- SpringBoot

- Angular

- Spring

- Swagger

- Apache POI

- Apache HttpClient

- Jnit Jupiter

- Mockito extension

- iTextPDF

- Jackson

- JAX-RS

- Google Analytics

- Google Tag Manager

- Bootstrap Less

- Npm

- Jasmine

- TypeScript

- TSlint

- Red Hat Fuse

- Apache CXF

- Spring-DM

- Apache Camel

- Solr

- Spring Rabbit

- Node

- Apache Tomcat

- Javax Servlet

- Spring Boot

- RabbitMQ

- Erlang

- Dart

- Flutter

- PHP

- CentOS Linux

- Power BI

- Nginx

### 2.4. Sistemos infrastruktūros aplinkos

### 2.4.1. Sistemos infrastruktūros fizinės aplinkos

- Sistemos eksploatacijos, vystymo, diegimo metu naudojamos tokios RC informacinių technologijų infrastruktūros aplinkos (toliau — Aplinkos):

  - RC vystymo aplinka (angl. Development environment), toliau – DEV. Tai Aplinka, kuri taip pat gali būti skirta Teikėjui  Sistemos vystymo, kūrimo ir vidinio testavimo darbams vykdyti. DEV vyksta Sistemos vystymas bei vidinis jos versijų testavimas;

  - RC testinė aplinka (angl. Testing environment),  toliau – TEST. Tai Aplinka, kurioje Sistemos testavimą vykdo Pirkėjo paskirti atsakingi asmenys. Į šią aplinką Sistemos diegimą naudojant Teikėjo parengtus diegimo failus vykdys RC specialistai ir tik tada, kai diegiamos Sistemos versija bus ištestuota Teikėjui skirtoje testinėje aplinkoje;

  - Produkcinė aplinka (angl. Production environment), toliau – PROD. Tai Aplinka, kurioje eksploatuojama sistema. Į šią aplinką Sistemos diegimą vykdo RC specialistai  tik tada, kai diegiamos sistemos versija bus ištestuota RC testinėje aplinkoje.

- Sistemos versijų diegimo principas, kai TEST aplinkoje bei PROD aplinkoje diegimus vykdo RC specialistai, bus taikomas atsižvelgiant į RC saugumo politiką.

### 2.4.2. Sistemos infrastruktūros loginės aplinkos

- Pirkėjo fizinėje infrastruktūroje sukurta Sistemos loginė Mokymo aplinka (toliau – MOK). Tai aplinka, kurioje gali būti vykdomi Pirkėjo ir kitų suinteresuotų Sistemos naudotojų darbuotojų mokymai darbui su Sistema. Šios aplinkos fizinę infrastruktūrą Sistemos diegimą naudojant Teikėjo parengtus diegimo failus vykdys RC specialistai ir tik tada, kai diegiamos Sistemos versija bus ištestuota RC skirtoje testinėje aplinkoje;

- Pirkėjo fizinėje infrastruktūroje sukurta Sistemos loginė PREPROD aplinka (toliau – PREPROD). Tai aplinka, kurioje gali būti vykdoma Sistemos bandomoji eksploatacija. Į šios aplinkos fizinę infrastruktūrą Sistemos diegimą naudojant Teikėjo parengtus diegimo failus vykdo RC specialistai ir tik tada, kai diegiamos Sistemos versija bus ištestuota RC skirtoje testinėje aplinkoje.

### 2.5. Sistemos saugumo sprendimai

- Sistemoje realizuoti tokie saugumo sprendimai:

  - Priėjimas prie Sistemos tinklinių paslaugų bei naudotojo sąsajų bus galimas tik HTTPS protokolu;

  - Išorinės sistemos, kurių duomenys teikiami sistemai per šios sistemos tinklines paslaugas, identifikuojamos remiantis WS-Security bei WS-SecurityPolicy standartų apibrėžtais reikalavimais.

  - Naudotojai prie sistemos šiuo metu jungiasi šiais būdais:

    - per RCSC identifikavimo moduliu iPasas. Šis modulis suteikia galimybę naudotojui identifikuoti save naudojant stacionarų skaitmeninį sertifikatą, mobilų skaitmeninį sertifikatą, elektroninės bankininkystės informacinę sistemą. Taip pat naudotojas gali pasirinkti savo, kaip naudotojo, tipą:  fizinis asmuo, fizinis asmuo, veikiantis kaip juridinio asmens vadovas, fizinis asmuo, veikiantis pagal juridinio asmens suteiktą įgaliojimą, fizinis asmuo, veikiantis pagal jo darbovietės ir RC pasirašytą bei vartotojų administravimo posistemėje registruotą duomenų teikimo sutartį;

    - per VIISP. Šis asmens identifikavimo modulis suteiks naudotojui identifikuoti save stacionarų skaitmeninį sertifikatą, mobilų skaitmeninį sertifikatą, elektroninės bankininkystės informacinę sistemą, valstybės tarnautojo kortelę.

# SISTEMOS PAGEIDAUJAMOS BŪSENOS APRAŠYMAS

- Šios Paslaugų teikimo sutarties apimtyje siekiama modernizuoti Sistemą, kuri realizuotų žemiau aprašytus pakeitimus.

  - Paciento srities ir Specialistų srities  komponentai – turi būti modifikuoti, siekiant atvaizduoti ir surinkti pakeistų medicininių dokumentų formų duomenis.

  - Administravimo srities komponentai - turi būti modernizuojami užtikrinant ESPBI IS valdymą ir ESPBI IS vykstančių techninių (sisteminių) procesų stebėjimą modernizavus specialistų ir pacientų portalus siekiant suformuoti ir atvaizduoti pakeistų medicininių dokumentų formų duomenis, bei tvarkant klasterių klasifikatorių duomenis.

  - Mobiliųjų aplikacijų komponentai - turi būti modernizuojami užtikrinant pacientų srities pakeistų dokumentų atvaizdavimą.

  - Duomenų mainų posistemė - turi būti modifikuota, kad automatiškai priimtų/perduotų medicininių klasterių rodiklių apskaičiavimui reikalingus pirminius duomenis iš SPĮ IS bei kitų IS, surenkant, išsaugant ESPBI IS.

  - Klasifikatorių posistemė – turi būti modifikuota siekiant sukurti medicininių klasterių rodiklių skaičiavimui reikalingų klasifikatorių administravimo funkcijas ir išsaugotų klasifikatorių duomenis.

  - ESI posistemė – turi būti modifikuota, kad užtikrintų ESI ir paciento duomenų teikimą siekiant atvaizduoti ir suformuoti modernizuotus medicininius elektroninius dokumentus;

  - Sveikatinimo paslaugų posistemė – turi būti modifikuota, kad:

    - būtų vykdomas medicininių klasterių rodiklių apskaičiavimui reikalingų pirminių duomenų priėmimas, surinkimas, jų perdavimas į ESPBI IS išsaugojimui;

    - būtų korektiškai atvaizduotos pakeistų medicininių dokumentų formos.

  - Laboratorinių tyrimų posistemė - turi būti užtikrintas sveikatinimo specialistų užsakytų laboratorinių tyrimų, laboratorinių tyrimų rezultatų, reikalingų klasterių rodiklių duomenų surinkimui, gavimas į ESPBI IS;

  - MedVAIS - turi būti užtikrintas medicininių klasterių rodiklių apskaičiavimui reikalingų pirminių duomenų apie medicininius vaizdus surinkimas ir jų perdavimas į ESPBI IS;

  - Duomenų bazės lygmuo - turi būti atlikti pakeitimai ESI bei klasifikatorių DB siekiant užtikrinti per duomenų mainų posistemę iš SPĮ perduodamų medicininių klasterių rodiklių apskaičiavimui reikalingų pirminių duomenų išsaugojimą ESPBI IS.

# FUNKCINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠYMAS

## 4.1. Funkciniai reikalavimai ESPBI IS modernizavimui

- Šiame skyriuje pateikti funkciniai reikalavimai, kuriuos Teikėjas turės patikslinti ir suderinti su Perkančiosios organizacijos (toliau – Pirkėjas, PO, Registrų centras, RC) atstovais detalios analizės ir projektavimo etapų metu. Esant poreikiui, funkciniai reikalavimai gali būti pakoreguoti, bet tik suderinus ir patvirtinus keitimus su Pirkėju. Priėmimo testavimo metu Teikėjas privalės pademonstruoti visus toliau išvardytus funkcinius reikalavimus:

  - Sumodeliuoti ESPBI IS duomenų mainuose naudojamas medicininių dokumentų formas ir duomenų rinkinius, praplečiant duomenimis, kurių reikia medicininių klasterių rodiklių apskaičiavimui:

    - Sumodeliuoti ESPBI IS duomenų mainuose naudojamas medicininių dokumentų formas ir duomenų rinkinius, papildant reikiamais duomenimis. Medicininių klasterių rodiklių apskaičiavimui reikalingų duomenų sąrašas ir medicininių dokumentų formos pateikti Priede Nr. 2;

    - Paruošti modernizuotų FHIR 0.8 versijos resursų profilius, schemas (XSD Schema ir Schematron validavimo rinkmenas), pavyzdžius;

    - Paruošti FHIR R5 versijos resursų profilius, schemas (XSD Schema ir Schematron validavimo rinkmenas), išsamų 0.8 ir 5 versijų duomenų palyginimą (angl. Mapping) bei konvertavimo taisykles;

    - Šio projekto apimtyje turi būti modernizuojama ESPIB IS FHIR 0.8 versija. Tačiau ateityje planuojama ESPBI IS migruoti į FHIR 5 versiją. Tiekėjas, kuriant naujus ar praplečiant senus resursus, privalo atsižvelgti į FHIR 5 versijos duomenų struktūras ir užtikrinti ateityje kuo sklandesnį perėjimą prie šios versijos. Tiekėjas turi pateikti ir suderinti FHIR 5 versijos schemas, išsamų 0.8 ir 5 versijų duomenų palyginimą (angl. Mapping) bei konvertavimo taisykles, užtikrinant duomenų vientisumą, tikslumą ir palengvinant migraciją į naują versiją.

  - Modernizuoti ESPBI IS duomenų mainų sąsajas, kurios leistų priimti ir išsaugoti medicininių klasterių rodiklių apskaičiavimui reikalingus pirminius duomenis iš SPĮ IS :

    - Įdiegti pakeitimus FHIR serveryje ir atnaujinti validavimo taisykles (pvz. laukų privalomumą) skirtas užtikrinti medicininių klasterių rodiklių apskaičiavimui reikalingų pirminių duomenų priėmimą, išsaugojimą (pilnai visas duomenų mainų FHIR CRUD operacijas);

    - Modernizuoti automatizuotai vykdomus gautų FHIR resursų duomenų išsaugojimo DB procesus;

    - Modernizuoti pakeistų medicininių dokumentų formavimo (generavimo) pasirašymui el.parašu komponentą įtraukiant papildytus duomenis;

  - Surinkti ir išsaugoti medicininių klasterių rodiklių apskaičiavimui reikalingus pirminius duomenis iš kitų IS ir kitų ESPBI IS komponentų į ESPBI IS, kurie nėra saugomi FHIR serveryje:

    - Modernizuoti ESPBI IS duomenų mainų posistemę sukuriant integracines sąsajas su Priede 1 pateiktomis IS, iš kurių būtų surinkti ir ESPBI IS išsaugoti medicininių klasterių rodiklių apskaičiavimui reikalingi pirminiai duomenys; Medicininių klasterių rodiklių apskaičiavimui reikalingų duomenų sąrašas ir medicininių dokumentų formos, kuriuose jie saugomi, pateikta klasterių rodiklių aprašymuose Priede Nr. 2;

    - ESPBI IS turi būti sukurtas atskiras medicininiams rodikliams reikalingų duomenų komponentas tokių duomenų saugojimui su atitinkamais metaduomenimis. Medicininių klasterių rodiklių apskaičiavimui reikalingų pirminių duomenų komponentas turi būti projektuojamas ir kuriamas laikantis išplečiamumo (scalability), moduliškumo (modularity) ir konfigūravimo (Configurability) principų, kad jį būtų galima panaudoti kitų nei šio projekto apimtyje įtrauktų medicinos klasterių, bei kitų medicininių rodiklių apskaičiavimui reikalingų duomenų saugojimui.

  - Sukurti ESPBI IS medicininių klasterių rodiklių skaičiavimui reikalingų klasifikatorių administravimo funkcijas, išsaugoti medicininių klasterių rodiklių klasifikatorių duomenis:

    - Papildyti ESPBI IS administravimo posistemę klasterių klasifikatoriams administruoti;

    - Papildyti esamą klasifikatorių administravimo modulį naujais kiekvieno klasterio klasifikatoriais, užtikrinant medicininių klasterių rodiklių skaičiavimui reikalingų duomenų pagal dimensijas surinkimą ir filtravimą;

    - Numatyti galimybę versijuoti medicininių klasterių rodiklių klasifikatorių rinkinius, sudarant galimybę susieti medicininių klasterių rodiklių apskaičiavimui atrinktus duomenis su atrankai panaudotų klasifikatorių versija.

  - Modernizuoti ESPBI IS specialistų ir pacientų portalus siekiant atvaizduoti ir surinkti pakeistų medicininių dokumentų formų duomenis, įskaitant naudotojo sąsajos instrukcijas, paaiškinimus ir laukų pavadinimus, leidžiančius patikslinti kokių duomenų tikimasi iš naudotojo.

    - Modernizuoti ESPBI IS specialistų ir pacientų portalų duomenų įvedimo ir atvaizdavimo formas leidžiančias pildyti ir atvaizduoti pakoreguotas medicinines dokumentų formas ir duomenų rinkinius;

  - Konsultuoti ETL komponento kūrimo komandą siekiant sukurti ETL komponentą skirtą medicininių klasterių rodiklių apskaičiavimui reikalingų duomenų paėmimui (atrankai), transformavimui ir pateikimui į duomenų atvaizdavimo sistemą.

### 4.1.1. Reikalavimai duomenų subjektų teisių įgyvendinimui

- Vystant Sistemą Teikėjas turi įvertinti BDAR keliamus reikalavimus ir vadovautis duomenų subjektų teisių Sistemoje esamais įgyvendinimo sprendimais, siekiant sudaryti galimybes įgyvendinti duomenų subjektų, kurių duomenys tvarkomi Sistemos priemonėmis, teises.

- Turi būti aktualizuota naudotojams skirta informacija apie Sistemą ir jame atliekamą asmens duomenų tvarkymą, duomenų subjektų teises ir jų įgyvendinimą.

- Vystymo metu Sistema turi būti sukonfigūruota taip, kad pagal nutylėjimą sisteminiai parametrai užtikrintų didžiausią asmens duomenų apsaugą (angl. Privacy by default).

## 4.2. Reikalavimai Sistemos funkcinei architektūrai

### 4.2.1. Reikalavimai Sistemos loginiam modeliui

- Sistemos loginis modelis turi būti sudarytas iš loginių posistemių ir modulių, kurie žemiau aprašyti ir pavaizduoti 3 paveiksle „ESPBI IS funkcinės architektūros pageidaujamos būsenos diagrama“. Raudona spalva pažymėti komponentai, kuriuose reikalingi pokyčiai. Geltona spalva pažymėti komponentai, kuriuose pokyčiai nėra būtini.

3 pav.  ESPBI IS funkcinės architektūros pageidaujamos būsenos diagrama

### 4.2.2. Reikalavimai Sistemos loginio modelio sluoksniams

- Modernizuota Sistema turi atitikti esamą daugiasluoksnį sistemų kūrimo principą, kai Sistemos komponentai yra išskaidomi tiek į fizinius, tiek į loginius sluoksnius.

- Po modernizacijos Sistemos loginio modelio sudėtis išliks tokia kaip ir iki modernizacijos, kaip aprašyta RPO  2.3.1. „Sistemos loginis modelis“.

### 4.2.3. Reikalavimai Sistemos loginio modelio sluoksnių sudėtinėms dalims

- 3 Paveiksle ESPBI IS funkcinės architektūros pageidaujamos būsenos diagramoje Raudona spalva pažymėti komponentai, kuriuose reikalingi pokyčiai modernizuotoje Sistemoje ir jiems numatomi tokie reikalavimai:

  - Gyventojams (3 pav. P.1. Paciento sritis) bei sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistams  (3 pav. P.2 Specialistų sritis) skirto E. sveikatos portalo (toliau – Portalas) naudojama prieiga prie e. sveikatos sistemoje suteiktų elektroninių paslaugų - turi būti atvaizduoti ir suformuoti modernizuoti medicininiai elektroniniai dokumentai;

  - Administravimo sritis (3 pav. Administravimo sritis) – turi būti modernizuojama užtikrinant ESPBI IS valdymą ir ESPBI IS vykstančių techninių (sisteminių) procesų stebėjimą modernizavus specialistų ir pacientų portalus siekiant atvaizduoti pakeistų medicininių dokumentų formų duomenis, bei tvarkant klasterių klasifikatorių duomenis;

  - E. sveikatos mobilios programėlės (3 pav. Mobili programėlė: Paciento sritis) – paciento srityje turi būti suformuoti ir atvaizduoti pakeisti medicininiai elektroniniai dokumentai;

  - Veiklos logikos lygmuo (3 pav. Veiklos logikos lygmuo) funkciniai komponentai:

    - Pacientų sritis (3 pav. Pacientų srities komponentai) – paciento srityje turi būti suformuoti ir atvaizduoti pakeisti medicininiai elektroniniai dokumentai;

    - Sveikatos priežiūros specialistų sritis (3 pav. Specialistų srities komponentai) – sveikatos priežiūros specialistų srityje turi būti suformuoti ir atvaizduoti pakeisti medicininiai elektroniniai dokumentai;

    - Administravimo sritis (3 pav. Administravimo srities komponentai) – turi būti modernizuojama administravimo sritis užtikrinant ESPBI IS valdymą ir ESPBI IS vykstančių techninių (sisteminių) procesų stebėjimą modernizavus specialistų ir pacientų portalus siekiant suformuoti ir atvaizduoti pakeistų medicininių dokumentų formų duomenis;

    - Mobiliųjų aplikacijų komponentai (API) (3 pav. Mobiliųjų aplikacijų komponentai (API)) – užtikrinti paciento srities mobilios programėlės pakeitimus;

  - Duomenų mainų posistemė (3 pav. Duomenų mainų posistemė) – turi būti užtikrintas pirminių duomenų reikalingų medicininių klasterių rodiklių surinkimui ir apskaičiavimui, bei atvaizdavimui dimensijomis iš SPĮ IS bei kitų IS priėmimas, surinkimas ir teikimas atvaizdavimui bei išsaugojimui ESPBI IS;

  - Veiklos logikos lygmenyje reikalavimai komponentams:

    - Klasifikatorių posistemė (3 pav. F3) – įtraukti naujus ir atnaujinti esamus (jei reikia) centralizuotai tvarkomus klasifikatorių sąrašus, teikti klasifikatorių duomenis ESPBI IS siekiant atvaizduoti ir suformuoti modernizuotus medicininius elektroninius dokumentus bei užtikrinti  klasifikatorių sąrašus reikalingus medicininių klasterių rodiklių duomenų surinkimui bei atvaizdavimui, filtravimui, pagal dimensijas;

    - Sveikatingumo paslaugų posistemė (3 pav. F.5.) – turi būti užtikrintas medicininių klasterių rodiklių apskaičiavimui reikalingų pirminių duomenų priėmimas, surinkimas, jų perdavimas į ESPBI IS išsaugojimui, taip pat korektiškai atvaizduoti pakeistų medicininių dokumentų formas. SPĮ IS duomenų mainų terpės ir jomis siunčiamų pranešimų formatai turi atitikti ESPBI IS ir SPĮ IS susiejimo reikalavimus ir technines sąlygas.

    - ESI posistemė (3 pav. F6) - užtikrinti ESI ir paciento duomenų teikimą ESPBI IS duomenų mainų ir E. sveikatos portalo posistemėms siekiant atvaizduoti ir suformuoti modernizuotus medicininius elektroninius dokumentus;

    - Administravimo posistemė (3 pav. F.11) - turi būti modernizuojama užtikrinant ESPBI IS valdymą, efektyvias ESPBI IS administravimo priemones ir ESPBI IS vykstančių techninių (sisteminių) procesų stebėjimą procesų modernizavus specialistų ir pacientų portalus siekiant atvaizduoti pakeistų medicininių dokumentų formų duomenis, bei tvarkant klasterių klasifikatorių duomenis;

    - Laboratorinių tyrimų posistemė (3 pav. F.15) – turi būti modernizuojama užtikrinant sveikatinimo specialistų užsakytų laboratorinių tyrimų, laboratorinių tyrimų rezultatų reikalingų klasterių rodiklių duomenų surinkimui gavimą.

  - Duomenų lygmuo (3 pav. Duomenų lygmuo) ESPBI IS saugomi šie duomenys:

    - ESI (ir e. dokumentų archyvo DB) duomenų bazėje (3 pav. D.1.) - užtikrinti ESI ir paciento duomenų saugojimą ESPBI IS gautų iš Sveikatos priežiūros įstaigų informacinių sistemų ar suvesti tiesiogiai per e. sveikatos portalą modernizavus medicininių elektroninių dokumentų formas;

    - Klasifikatorių DB (3 pav. D.4.) – turi būti įtraukti nauji ir atnaujinti esami (jei reikia) centralizuotai tvarkomi klasifikatorių sąrašai, reikalingi suformuoti pakeistus medicininius elektroninius dokumentus bei reikalingi medicininių klasterių rodiklių duomenų surinkimui, filtravimui, paieškai pagal dimensijas;

  - Sveikatos priežiūros sektoriaus registrai ir informacinės sistemos (3 pav. Registrai/katalogai) turintys sąsajas su  ESPPBI IS:

  - SPĮ IS (3 pav. SPĮ IS) - turi būti užtikrintas medicininių klasterių rodiklių apskaičiavimui reikalingų pirminių duomenų iš pacientui suformuotų dokumentų priėmimas, surinkimas jų perdavimas per duomenų mainų sritį į ESPBI IS išsaugojimui;

  - Greitosios medicinos pagalbos IS (3 pav. GMP IS) - turi būti užtikrintas medicininių klasterių rodiklių apskaičiavimui reikalingų pirminių duomenų apie greitosios medicinos pagalbos paslaugų suteikimą priėmimas, surinkimas jų perdavimas per duomenų mainų sritį į ESPBI išsaugojimui;

  - MedVAIS (3 pav. MedVAIS) - turi būti užtikrintas medicininių klasterių rodiklių apskaičiavimui reikalingų pirminių duomenų apie medicininius vaizdus priėmimas, surinkimas jų perdavimas į ESPBI IS išsaugojimui;

  - Valstybės duomenų agentūros (VDA) Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos (VDV IS) (3 pav. VDV IS) – atnaujinti jei reikia teikiamus duomenis VDA kurie susiję su pakeistų medicininių elektroninių dokumentų formomis ar klasifikatoriais.

# NEFUNKCINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠYMAS

## 5.1. Kriterijai nefunkcinių reikalavimų įgyvendinimui

- Teikėjas privalo realizuoti visus specifikacijos reikalavimus.

- Šiame dokumente vartojami terminai „turi būti / turėti / veikti / užtikrinti / leisti / atitikti“, „turi turėti galimybę“, „turi būti galima“ yra lygiaverčiai ir reiškia, kad Teikėjas privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą ir suteikti atitinkamas paslaugas. Funkcionalumas, kuris yra nurodytas būsimuoju laiku („bus“, „leis“, „apims“) nurodo siekiamą įgyvendinti būseną ir reiškia, kad Teikėjas privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą.

- Teikėjas ar RC gali siūlyti alternatyvų atskiro specifikacijos reikalavimo įgyvendinimo būdą arba reikalavimo įgyvendinimo iškeitimą į lygiavertį funkcionalumą, kuris niekaip neigiamai neturėtų įtakos Pirkimo tikslui, uždaviniams ir galutiniams rezultatams bei neprieštarautų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams. Kiekvienas siūlomas alternatyvus ar reikalavimą keičiantis funkcionalumas turi būti suderinamas su RC. Reikalavimo keitimo į lygiavertį funkcionalumą atveju, Teikėjas turės pateikti raštišką pagrindimą, apimantį pakeitimo poveikio ir kritiškumo aprašymą, pagrindžiant, kad pakeitimas neįtakoja viso Sistemos  funkcionalumo. Taip pat turi būti atliktas iškeičiamo funkcionalumo vertinimas pagal laiko sąnaudas (detalizuojamos iškeičiamo funkcionalumo realizavimo laiko sąnaudos ir pateikiamos naujo funkcionalumo realizavimo laiko sąnaudos). Alternatyvių specifikacijos reikalavimų įgyvendinimui turi būti taikoma Paslaugų teikimo reglamente apibrėžta pokyčių valdymo procedūra.

- Teikėjas gali siūlyti alternatyvius architektūros realizavimo būdus, kurie užtikrintų lygiavertę ar geresnę Sistemos greitaveiką, aukštą prieinamumą, plečiamumą, interoperabilumą, palaikymą, saugumą ir patogumą. Kiekvienas siūlymas turi būti įvertintas ir patvirtintas Pirkėjo.

## 5.2. Reikalavimai Sistemos architektūrai

### 5.2.1. Bendri reikalavimai daugiapakopei architektūrai

- Sistemos realizacija turi remtis daugiasluoksne architektūra, kuri leistų Sistemą plėsti ir pritaikyti prie besikeičiančių poreikių. Kiekviena ESPBI IS posistemė turi būti realizuota ne mažiau kaip pagal trijų lygių programų architektūros modelį (angl. three–tier, 3–tier) ir turėti galimybę būti integruojama atskirų sluoksnių lygmenyse:

Atvaizdavimo lygmuo arba  naudotojo sąsaja (angl. Presentation Layer) – turi užtikrinti naudotojo sąveiką su informacine sistema bei informacijos pateikimą naudotojui. Šiam lygiui turi būti panaudoti (įvardinti) posistemiai;

Veiklos logikos lygmuo (angl. Application Layer)  – turi užtikrinti veiklos procesų ir taisyklių taikymą informacinės sistemos veikimo logikoje. Aplikacijų lygis turi būti realizuotas tarnybinės stotyse. Naudotojo kompiuteriui turi tekti tik grafinio atvaizdavimo uždavinys.;

Duomenų bazės lygmuo (angl. Database Layer)  – turi užtikrinti informacinės sistemos veikimui reikalingų duomenų kaupimą, tvarkymą ir pateikimą;

Integracijų lygmuo (angl. Integration Layer) turi užtikrint reikalingų duomenų mainus tiek tarp vidinių Sistemos komponentų, kur tai bus aktualu, tiek ir su išorinėmis informacinėmis sistemomis. Duomenų mainai užtikrinami su Pirkėju suderintai būdais.

  - Posistemei aktualūs vidiniai ir išoriniai duomenų mainai turi būti vykdomi naudojant esamas ESPBI IS priemones.

  - Sistema turi būti realizuota remiantis SOA (angl. Service–Oriented Architecture) principais, išlaikant kuo didesnę ją sudarančių komponentų tarpusavio nepriklausomybę.

  - Sistema turi būti suderinama su Sistemos klaidų toleravimo, trikdžių ir apkrovų tvarkymo bei konfigūravimo įrankiais. Sistemos trikdžių ir apkrovų tvarkymui bei konfigūravimui gali būti naudojama atviro kodo programinė įranga (pvz., Nagios Core). Konkreti programinė įranga turi būti suderinta analizės ir projektavimo metu.

- ESPBI IS turi turėti klaidų toleravimo ir tvarkymo mechanizmą, apkrovų valdymo ir aukšto sistemos prieinamumo valdymo galimybes.

  - Sistema turi palaikyti ir būti suderinama su XML (eXtensible Markup Language) ir XML žiniatinklio paslaugomis.

  - Visi Sistemos duomenys turi būti saugomi duomenų bazėje, senesni PDF įrašai turėtų būti perkeliami į atskirą saugyklą (failinę sistemą ar lygiavertį sprendimą).

  - Sistema turi būti pritaikyta palaikyti tinkamą fizinį tarnybinių stočių dubliavimą, įrangos klasterizaciją ir saugojimą bent dvejose tarnybinių stočių saugyklose.

- Visos Sistemos dalys turi būti tarpusavyje integruotos. Visi informacijos pasikeitimai vienoje dalyje turi atsispindėti susijusiose dalyse be papildomų sistemos naudotojų veiksmų, klasifikatorių bei priimamų ir surenkamų duomenų iš kitų SPĮ IS, kt. IS duomenų mainai reikalingi ETL komponentui gali būti vykdomi asinchroniškai (periodiškai).

- Sistemoje turi būti galimybė techniniam administratoriui  matyti ir riboti prisijungusių naudotojų ir paslaugų vartotojų skaičių.

- Sistemoje turi būti galimybė techniniam administratoriui atjungti iš Sistemos pasirinktą prisijungusį naudotoją ar paslaugų vartotoją, t. y. turi būti galimybė nutraukti pasirinkto naudotojo ar paslaugų vartotojo darbo sesiją su Sistema, taip sudarant galimybę padidinti laisvus techninės įrangos resursus.

- Sistema neturi reikalauti iš Sistemos paslaugų vartotojų turėti techninio administratoriaus teises savo darbo vietoje tuo atveju, jei siūloma Sistema automatiškai instaliuoja būtinus programinius komponentus.

- Tvarkomų ir saugomų duomenų dydis neturi būti ribojamas Sistemos programinio sprendimo ir jo funkcinės architektūros.

- Sistemoje turi būti numatyta galimybė keisti įrašų atributų skaičių bei jų charakteristikas, pridėti naujus atributus (kadangi ateityje Sistemą numatoma plėsti, turi būti galimybė lentelėse, formose, ataskaitose pridėti papildomus laukus, kurti naujas lenteles).

- Sistema turi palaikyti leidimo ir ribojimo naudotis funkcijomis ir duomenimis lentelių, įrašų ir skilčių (laukų) lygyje, priemones.

- Programinė sprendimo realizacija turi būti orientuojama į atitikimą atviriems standartams, t. y. turi būti siekiama pritaikyti kuo daugiau atvirų standartų.

- Jeigu Diegėjas siūlo naudoti atviro kodo komponentus, jie turi būti ne kartą pritaikyti veikiančiose sistemose, turėti aktyvią bendruomenę, būti sukurti laikantis standartų ir turėti aktyvų vystymą bei priežiūrą, diegėjas privalo užtikrinti tokių komponentų palaikymą sutartu laikotarpiu.

  - Visi Sistemos funkciniai komponentai turi palaikyti Unicode UTF-8 koduotę.

  - Sistema privalo naudoti ESPBI IS šiuo metu naudojamas technologijas naujų ir/ar plečiamų Sistemos funkcinių komponentų kūrimui.

- Pagrindiniam tvarkytojui turi būti perduoti pilni, korektiški išeities tekstai, iš kurių naudojant standartines ir viešai prieinamas priemones, būtų kompiliuojama parengta naudojimui programinė įranga, atliekanti jai specifikuotas funkcijas.

- Sistemos programų kompiliavimas, konfigūravimas ir diegimas turi būti atliekamas iš programinio kodo saugyklų, esančių Registrų centro infrastruktūroje. Sistemos programų kompiliavimas, konfigūravimas ir diegimas turi būti atliekamas naudojant Teikėjo pateiktas automatizuotas kompiliavimo priemones.

  - ESPBI IS programų kompiliavimas, konfigūravimas ir diegimas turi būti atliekamas naudojant automatizuotas nuolatinės integracijos (angl. Continuous integration) priemones. Šias  priemones diegėjas turi įdiegti Pagrindinio tvarkytojo infrastruktūroje.

- Pirkimo metu sukurtos/modifikuotos programinės įrangos išeities tekstai turi būti su komentarais ir atitikti gerąsias programinio kodo formatavimo, kintamųjų bei funkcijų įvardinimo praktikas (apimant, tačiau neapsiribojant):

  - kintamųjų ir funkcijų pavadinimai ir visas programų tekstas turi būti anglų kalba;

  - pagal pavadinimą turi būti galima suprasti programinio kodo elemento paskirtį;

  - kodo formatavimas turi leisti suprasti kodo struktūrą.

  - Gera praktika yra rašyti kodą, kuris nereikalauja detalių komentarų. Jeigu ESPBI nėra programavimo notacijų vadovo, tai siūlytina jį sukurti. Visiems su ESPBI Core susijusiems produktams. Naudojant tarptautinius standartus, pvz. HL7 būtų pažangu naudoti objektų, kintamųjų ir kt. pavadinimus anglų kalba. Tai leistų taip pat pritraukti tarptautinius ekspertus.

- ESPBI IS programų kompiliavimas, konfigūravimas ir diegimas ESPBI IS aplinkose (testavimo arba gamybinėje) turi būti atliekamas tik gavus Pirkėjo leidimą.

- Sistemoje turi būti galimybė techniniam administratoriui konfigūruoti Sistemos ar funkcionalumo parametrus (pvz., nustatyti naudotojų teises, nustatyti šventines dienas, nustatyti dokumento patvirtinimo terminą, nustatyti klasifikatorių reikšmes ir pan.). Konfigūruojami parametrai bus suderinti Analizės, Projektavimo etapo metu.

- Technologinė platforma turi būti suderinta su Pirkėjo naudojamomis technologijomis ir infrastruktūra, kurios komponentai bus panaudoti realizuojant Projektą. Duomenų saugojimui turi būti naudojama Pirkėjo duomenų saugykla, tinklo apsaugai turi būti naudojama Registrų centro ugniasienės / maršrutizatoriai.

- Sistema turi veikti Pirkėjo techninėje infrastruktūroje. Jeigu Paslaugų teikėjas numatys keisti tarnybinių stočių platformą, turi būti naudojamos labiausiai paplitusios UNIX, Linux ir Windows operacinės sistemos.

- Duomenų bazių ir aplikacijų serverių konfigūracijų pakeitimai turi būti derinami su Registrų centru.

  - Turi būti užtikrintas Registrų centro turimos DBVS panaudojimas Sistemos veikimui.

- Sistemoje tvarkomų duomenų įrašų skaičius neturi būti ribojamas, išskyrus tuos apribojimus, kurie atsiranda dėl naudojamos techninės įrangos fizinių, virtualios infrastruktūros ir sisteminės programinės įrangos parametrų.

- Rengiant duomenų modelį, Teikėjas privalės užtikrinti tokį duomenų normalizacijos lygį, kuris užtikrintų kokybiško duomenų normalizavimo ir duomenų bazės našumo kompromiso pasiekimą.

- Visoms duomenų struktūroms turės būti įvesti prasmingi komentarai ir paaiškinimai, pagal kuriuos turės būti sudaroma aktuali duomenų modelio dokumentacija.

  - Sistemos naudotojai ir paslaugų vartotojai neturi turėti galimybės atlikti operacijų tiesiai duomenų bazėje.

- Sistemos komponentai ir vidinė bei išorinė komponentų integracija turi būti realizuota remiantis šiais principais:

  - Standartizuotos servisų sutartys (angl. service contract) – servisai turi būti suderinti pagal tuos pačius sutarčių - sąsajų projektavimo standartus. Servisai turi atitikti komunikavimo susitarimą, kuris turi būti aprašytas viename ar keliuose serviso aprašymuose ir susijusiuose dokumentuose;

  - Servisų silpnas susiejimas (angl. service loose coupling) – servisų sutartyse (sąsajose) turi būti nustatyti minimalūs susiejimui su jų naudotojais keliami reikalavimai, o patys servisai turi būti atskirti nuo aplinkos. Servisai turi talpinti sąryšius, kurie minimizuotų priklausomybes ir reikalautų tik kad jie išsaugotų vieno apie kitą supratimą;

  - Servisų abstraktavimas (angl. service abstraction) – servisų sutartys turi apimti tik esminę informaciją. Informacija apie servisus turi būti apribota tuo, kas paskelbta serviso sutartyje. Serviso vidinė logika turi nepriklausyti nuo informacijos, kuri nėra aprašyta serviso sutartyje;

  - Servisų pernaudojimas (angl. service reusability) – servisų sprendimų logika turi būti nepriklausoma nuo verslo procesų ar technologijos. Logika turi būti padalinta į paslaugas, skatinant jas panaudoti pakartotinai;

  - Servisų autonomiškumas (angl. service autonomy) – servisai turi atlikti bent bazinę savo veikimo aplinkos kontrolę. Servisai turi kontroliuoti juos inkapsuluojančią logiką;

  - Servisų būsenos neišsaugojamumas (angl. service statelessness) – servisai turi minimizuoti išteklių naudojimą. Esant poreikiui servisai turi atidėti savo būsenos informacijos valdymą. Servisai turi minimizuoti veiksmui saugomą specifinę informaciją;

  - Servisų matomumas (angl. service discoverability) – servisai turi turėti jiems priskirtus komunikavimo metaduomenis, pagal kuriuos turi būti galima šiuos servisus efektyviai surasti ir interpretuoti. Servisai turi būti suprojektuoti taip, kad juos būtų galima aptikti naudojant Sistema turimas servisų paieškos priemones;

  - Servisų kompoziciškumas (angl. service composability) – servisai turi būti efektyvūs kompozicijos dalyviai, nepriklausomai nuo tos kompozicijos dydžio ar sudėtingumo. Formuojant kompozicinius servisus turi būti galima sudaryti ir koordinuoti servisų rinkinius.

- Teikėjas analizės ir projektavimo etapo metu turi pateikti sprendimus dėl realizavimo būdų ir suderinti juos su Pirkėju. Detali Sistemos architektūra ir Sistemai veikimui reikalingos IT infrastruktūros tinklo schema turi būti suderintos su Pirkėju ir panaudojant UML diagramas bei tinklo infrastruktūros grafinius simbolius dokumentuotos projektavimo etape.

- Sistemos kūrimui naudojama technologinė platforma turi būti suderinta su Pirkėjo naudojamomis technologijomis ir infrastruktūra.

- Turi būti užtikrintas aukštas Sistemos prieinamumas kritinių komponentų dubliavimo metodais. Užtikrinant aukštą prieinamumą gali būti naudojamos serverių dubliavimo, apkrovų paskirstymo, duomenų rezervinio kopijavimo, replikavimo ar panašios technologijos. Tiek duomenų, tiek logikos sluoksnių tarnybinės stotys, kuriose eksploatuojama aukšto patikimumo reikalavimais pasižyminčios posistemės, turi būti dubliuojamos. Žemesnio patikimumo reikalavimais pasižyminčių posistemių veikimo tęstinumas gali būti užtikrinamas naudojant rezervines arba dvigubos paskirties tarnybines stotis.

- Sistemos architektūra ir jos realizacija turi užtikrinti Sistemos pajėgumų plėtimą, prijungiant papildomą techninę įrangą. Sistemos programinė įranga neturi būti ribojantis veiksnys didinant Sistemos našumą.

- Sistemos programinė įranga turi būti instaliuojama tarnybinėje stotyje. Naudotojo kompiuteryje (darbo vietoje) neturi būti instaliuojami jokie Sistemos komponentai.

  - Sistemoje turi būti priemonės, užtikrinančios vieningą duomenų suvedimą (angl. Single Data Entry), t.y., suvedus tam tikrą duomenų reikšmę, pavyzdžiui, adresą, tam pačiam IS objektui dubliuojančių reikšmių suvedimas nebūtų galimas, kt.

- Bendrų registrų (klasifikatorių) duomenys Sistemoje turi būti įvedami vieną kartą, t.y., negali būti dubliuojami nei vieno registro duomenys.

- Sistema turi turėti grafinę sąsają per kurią galima būtų peržiūrėti bei atlikti veiksmus su Sistemos funkciniais objektais.

- Sesijų valdymui naudoti HTTP Cookie antraštėse arba HTTP hidden laukuose naudoti POST duomenų perdavimo metodą.

- Pašalinti lokalių failų skaitymo pažeidžiamumą ESPBI IS.

- FHIR dokumentai (lentelė: FHIR_DOCUMENT_VERSION) turi būti kuriami optimizuoti, paliekant tik reikalingus duomenis, kurių reiks suformuojant duomenų išrašą PDF formatu.

- Sukuriant FHIR dokumentus (lentelė: FHIR_DOCUMENT_VERSION) PDF turinio įrašai duomenų bazėje nėra kuriami. Jei reikia duomenų išrašo apie dokumentą, PDF dokumentas suformuojamas realiu laiku iš FHIR dokumento.

- Siekiant sumažinti duomenų bazės apimtį, seniau sukurti dokumentų įrašai su PDF turiniu perkeliami į atskirą saugyklą (failinę sistemą ar lygiavertį sprendimą).

- Sveikatos įrašai pasirašomi arba specialisto parašu arba įstaigos spaudu.

- Pasirašant sveikatos įrašą, elektroniniu parašu/spaudu pasirašomas sveikatos įrašas (FHIR dokumentas: FHIR_DOCUMENT_VERSION).

- Sveikatos įrašo pagrindu formuojamas išrašas PDF formatu pasirašomas RC spaudu.

- Didelės apimties duomenų pateikimas per FHIR turi būti apribotas. Tuo tikslu FHIR užklausos gali būti: blokuojamos, asinchroniškai apdorojamos, nukreipiamos vykdyti į atskirą, tik duomenų skaitymui pritaikytą FHIR serverį.

- FHIR serverio užklausas praplėsti leidžiant naudoti kartu datos nuo ir datos iki filtro sąlygas.

- FHIR serverio nefunkciniai reikalavimai:

  - užklausų blokavimai pagal tam tikrus naudojamų parametrų reikšmes ir kombinacijas

  - užklausų skaičiaus apribojimas laike pagal IP adresą, įstaigą, specialistą.

  - galimas asinchroninis duomenų surinkimo užklausų vykdymo būdas

- Turi būti įgyvendintos ESPBI IS klasifikatorių tvarkymo priemonės (webservisai), kurios leistų užtikrinti centralizuotą ESPBI IS klasifikatorių peržiūrą, jų modifikavimą ir kūrimą. Šiomis priemonėmis tvarkomi klasifikatoriai turi būti pasiekiami iš visų ESPBI IS funkcinių komponentų.

- ESPBI IS klasifikatorių tvarkymo priemonės turi leisti tvarkyti kelių lygių (hierarchinius) klasifikatorius.

- ESPBI IS turi vykdyti loginį duomenų tikrinimą duomenų laukų lygiu (pvz., asmens varde neturi būti skaičių) ir duomenų laukų grupių lygiu (pvz., paieškos pradžios data turi būti ankstesnė už paieškos pabaigos datą). Prieš išsaugant įvestus duomenis, turi būti atliktas išsamus loginis jų patikrinimas (pvz., patikrinimas, ar visuose būtinuose duomenų laukuose įvesti duomenys).

- Jei loginio duomenų tikrinimo metu nustatoma klaida, ESPBI IS turi įspėti E. sveikatos paslaugų gavėją ar ESPBI IS naudotoją klaidos pranešimu, kuriame kiek įmanoma tiksliau nurodoma, kokia ir kurioje vietoje įvyko klaida (pvz., turi būti rodomi laukų pavadinimai ir klaidos tipas, jos aprašymas).

- Išsaugant duomenų objektą, ESPBI IS turi automatiškai išsaugoti papildomus sisteminius/meta duomenis (pvz., įrašo sukūrimo datą, sukūrusio naudotojo identifikatorių ir pan.).

### 5.2.2. Reikalavimai mikroservisų architektūrai

- Sistema turi būti vystoma ir diegiama vadovaujantis mikroservisų architektūros principais:

  - Sistema turi būti dekomponuojama į logiškus, racionalius, savarankiškai veikiančius programinius vienetus (mikroservisus), kurie su kitais Sistemos mikroservisais komunikuotų RESTful ar lygiaverčių technologijų principais;

  - Mikroservisai turi realizuoti nuosavas duomenų struktūras (tiesiogiai naudojamas tik paties mikroservisų) (išimtys taikomos analizės PĮ);

  - turi būti naudojama PĮ, kuri užtikrintų automatinį mikroservisų paleidimą veikti (angl. auto scaling), kai yra pasiekiamos nustatytos ribinės mikroserviso apkrovos. Bendras Sistemos sprendimas turi leisti (neriboti) mikroservisų automatinio paleidimo funkcionalumą;

  - turi būti naudojamas mikroservisų paieškos servisas (angl. Service registry, service discovery);

  - komunikavimui tarp mikroservisų turi būti naudojama žinučių eilių valdymo (angl. Message queuing) ar lygiavertė programinė įranga;

  - mikroservisų įdiegimas, veikimas ir išjungimas turi būti nepriklausomas nuo kitų mikroservisų veikimo ar neveikimo;

  - turi būti naudojami ir kiti būtini mikroservisų architektūros realizavimo principai, remiantis Sistemos architektūros realizavimui naudojamos PĮ gamintojų rekomendacijomis;

  - naujų Sistemos versijų diegimas neturi sustabdyti Sistemos teikiamų paslaugų (funkcijų) naudotojams arba toks paslaugų sustabdymas turi būti ypač trumpas (kelios sekundės);

  - turi būti realizuotas Sistemos komponentų automatizuotas testavimas ir diegimas (angl. Continuous Integration and Delivery (CI/CD)). Turi būti realizuotas automatinis testų vykdymas ir testavimo duomenų generavimas. Teikėjas turi realizuoti automatinius testus ir automatinį testavimo duomenų generavimą pagal projektavimo etape suderintas apimtis, kurios užtikrintų kiek įmanoma platesnį automatizuotą Sistemos funkcionalumo testavimą;

  - turi būti pateiktos priemonės ir realizuoti sprendimai užtikrinantys kuriamų, testuojamų ir diegiamų Sistemos versijų suderinamumą (angl. Contract testing);

  - turi būti pateiktos priemonės ir realizuoti sprendimai užtikrinantys Sistemos kūrimo ir diegimų pokyčių valdymą;

  - turi būti vengiama realizuoti monolitines aplikacijas – programinę įrangą, kuri skirtingus dalykinius uždavinius ir savarankiškus panaudos atvejus realizuoja vienoje (ar vos keliuose) aplikacijoje (vienas (ar keli) sukompiliuoti programinės įrangos išeities kodų failai įdiegti viename aplikacijų serveryje);

  - turi būti naudojami kiti, mikroservisų architektūros užtikrinimui būtini gerosiomis praktikomis paremti sprendimai. Teikėjo siūlomi sprendimai turi būti patvirtinti Pirkėjo analizės ir projektavimo etape.

### 5.2.3. Kiti reikalavimai architektūrai

- Turi būti naudojami atviri dokumentų ir duomenų formatai, t. y. oficialiai įregistruoti rinkmenų tarptautiniai standartai (HTML, PDF/A, PDF, ADOC, TIFF, JPEG, PNG, ODF formatai, OOXML formatai, XML ir kt.).

- Sistemos kūrimui turi būti remiamasi bendrai priimtais technologiniais ir veikimo standartais šiuo metu naudojamais Registrų centre arba suderintais su Pirkėju.

- Esant kelioms galimoms standarto ar reikalavimo interpretacijoms, reikia laikytis geriausios praktikos principo.

- Sistemos specialistų ir pacientų portaluose, turi būti galimybė dirbti nutolusioje darbo vietoje, naudojantis saugia nuotoline prieiga (pavyzdžiui, VPN (angl. Virtual Private Network (VPN)) ar analogiškomis priemonėmis).

- ESPBI IS architektūriniai komponentai turi būti stabilūs ir plačiai naudojami praktikoje. Diegėjas negali siūlyti naudoti programinių komponentų versijų, kurios yra testavimo stadijoje, pažymėti „beta“ ar kitais tai pažyminčiais būdais.

- Sistema turi būti suprojektuota ir realizuota taip, kad būtų lanksti modifikuojant – realizavus funkcionalumo pakeitimus vienoje ar keliose funkcinėse srityse, pakeitimai neturi būti visos sistemos perkūrimo priežastimi.

- Turi būti užtikrinta, kad atliekami Sistemos naudotojų veiksmai ir kiti sisteminiai veiksmai neblokuotų kitų Sistemos naudotojų ir sistemos veiksmų, išskyrus atvejus, kai dėl duomenų integralumo, Sistemos naudotojams ar sistemai blokuojama prieiga prie tuo metu kitų Sistemos naudotojų ar sistemos tvarkomų duomenų. Jeigu yra sąlygų, kurioms esant vyksta Sistemos naudotojo blokavimas, šios sąlygos turi būti aprašytos ir suderintos. Apie blokavimo priežastis Sistemos naudotojai turi būti informuoti informatyviais pranešimais, pateikiamais blokavimo metu.

## 5.3. Reikalavimai technologijoms

- Projekto realizavimui turi būti remiamasi bendrai priimtais technologiniais ir veikimo standartais (pvz. SOA, OSGi, SSL ir pan.) bei šiuo metu naudojamomis technologijomis (žr. RPO 2.3.5 poskyrį „Naudojamos technologijos“).

- Esant kelioms galimoms standarto ar reikalavimo interpretacijoms, reikia laikytis geriausios praktikos principo.

- Jei bus nustatytas poreikis naudoti nepaminėtas technologijas, Teikėjas turės patikslinti ir suderinti su Pirkėjo atstovais detalios analizės ir projektavimo etapų metu.

- Visi kuriami funkciniai komponentai privalo palaikyti Unicode (UTF-8) standartą.

## 5.4. Reikalavimai Sistemos prieinamumui

- Architektūrinis sprendimas turi užtikrinti Sistemos aukštą prieinamumą (angl. High Availability, HA), kuris gali būti realizuojamas virtualizacijos programinės įrangos funkcionalumu, konteinerių orkestravimo programinės įrangos funkcionalumu, operacinių sistemų funkcionalumu, techninės įrangos galimybėmis ar kitos programinės įrangos pagalba. Aukštas prieinamumas turi būti realizuojamas paslaugų lygyje, integracijų lygyje ir duomenų lygyje.

- Visų diegiamų komponentų ir jų valdymo komponentų diegimas turi užtikrinti jų aukštą prieinamumą. Aukšto prieinamumo sprendimai turi būti paremti naudojamos PĮ gamintojo rekomendacijomis (pateikiant nuorodas į gamintojo skelbiamas diegimo (aukšto patikimumo) rekomendacijas.

- Aukšto prieinamumo sprendimai turi veikti automatiškai (incidentų atveju). Žmogaus įsitraukimas gali būti reikalingas tik Sistemos veikimą atstatant į būseną, kuri buvo prieš incidentą.

- Aukšto prieinamumo sprendimas turi būti aprašytas projektavimo dokumente ir patvirtintas Pirkėjo.

- Aukšto prieinamumo užtikrinimui ir srautų balansavimui turi būti naudojami apkrovų balansatoriai (angl. Load Balancers), kurie gali būti diegiami kaip programinė įranga arba naudojama specializuota duomenų centro teikiama techninė įranga (angl. Appliances).

- Architektūrinis sprendimas turi užtikrinti Sistemos aukštą prieinamumą (angl. High Availability, HA), kuris turi būti realizuojamas paslaugų lygyje, integracijų lygyje ir duomenų lygyje.

- Sistemos vidinė architektūra turi būti pritaikyta palaikyti Sistemos prieinamumą visus metus, 24 valandos per parą ir 7 dienos per savaitę -  ne mažiau kaip 99,7 proc. Sistemos infrastruktūros neveikimas ir planiniai darbai, kurių metu Sistema nedirba, nėra traukiami į prieinamumo procentą.

- Sistema turi tenkinti visus (svarbūs duomenys) valstybės institucijų ir įstaigų informacinėms sistemoms keliamus reikalavimus;

- Sistema turi užtikrinti korektišką avarinių situacijų, kurias sukėlė neteisingi Sistemos naudotojų ir paslaugų vartotojų veiksmai, neteisingas įvedamų duomenų formatas arba neleidžiamos įvedamų duomenų reikšmės, valdymą. Nurodytais atvejais, atlikus neteisingą (neleidžiamą) komandą arba nekorektiškai įvedus duomenis, Sistema turi rodyti atitinkamus avarinius pranešimus ir po to grįžti į darbo būklę;

- Teikėjo siūloma Sistemos architektūra ir / ar infrastruktūra turi užtikrinti pakeičiamumo principą, t. y. įvykus vieno ar kelių komponentų gedimams, Sistema turi tęsti darbą su esamais ištekliais.

- Įvykus incidentui dėl kurio Sistemos programinė įranga perleidžiama iš naujo (pvz., elektros energijos tiekimo sutrikimas), programinės įrangos paleidimas turi įvykti automatiškai be žmogaus įsikišimo, negali dingti incidento metu apdorojami duomenys ar programinės įrangos konfigūracijos duomenys.

- Turi būti galima dirbti su Sistema, kol vykdomi kiti darbai, pavyzdžiui, atliekamų paketinių užduočių veiksmai, registravimai, naudotojo veiksmai, išskyrus Sistemos administratoriaus veiksmus, neturi blokuoti kito naudotojo veiksmų ir neturi daryti įtakos Sistemos greitaveikai ir pan.

## 5.5. Reikalavimai plečiamumui

- Architektūra turi palaikyti Sistemos pajėgumų plėtros galimybes prijungiant papildomą techninę įrangą arba virtualią infrastruktūrą.

- Architektūra turi būti projektuojama daugiapakopės architektūros pagrindu, sudarant jos plėtros atskirų sluoksnių lygmenyse galimybes.

- ESPBI posistemė turi turėti funkcionalumą konfigūruoti ir plėsti kiekvieną iš programų architektūros lygių individualiai, nepriklausomai nuo kitų lygių.

- Sistema turi būti suprojektuota ir realizuota taip, kad būtų lanksti modifikuojant – realizavus funkcionalumo pakeitimus vienoje ar keliose funkcinėse srityse, pakeitimai neturi būti visos Sistemos perkūrimo priežastimi.

- Sistema turi būti realizuota taip, kad pereinant prie aukštesnės Sistemos versijos (keičiant / papildant Sistemos funkcionalumą) ir / arba keičiant duomenų bazę nereikėtų atlikti papildomų darbų (išskyrus tuos, kuriuos standartiškai rekomenduoja Sistemos gamintojas pereinant iš vienos Sistemos versijos į kitą).

- Sistemos programinė įranga neturi būti ribojantis veiksnys didinant Sistemos našumą, t.y., Sistemos našumui padidinti užtenka pridėti reikalingos aparatinės įrangos, tuo pačiu nekeičiant Sistemos programinės įrangos išeities tekstų.

- Sistemos techninės ir / arba programinės įrangos modifikavimas, tobulinimas ir klaidų taisymas negali turėti įtakos anksčiau įvestų duomenų vientisumui.

- Sistema turi būti realizuota taip, kad atliekant atnaujinimus, susijusius su architektūriniais komponentais ir / ar keičiant duomenų bazę, būtų galima atlikti visų duomenų migravimą be papildomų paslaugų ir licencijų nuomos iš Diegėjo / Sistemos gamintojo.

- Sistemos versijos atnaujinimas Sutarties galiojimo laikotarpiu turi būti atliekamas suderinus atnaujinimą su Užsakovu. Versijų naujinimo darbai turi būti įskaičiuoti į Pasiūlymo kainą.

- Sistemoje atliekant pakeitimą ir / ar atnaujinimą, turi būti funkcionalumas, kuris užtikrintų, kad:

  - Visi saugomi duomenys bus perkelti į naują duomenų bazės struktūrą;

  - Bus išlaikytas duomenų vientisumas ir integralumas;

  - Jokie saugomi duomenys nebus prarasti;

  - Nebus sutrikdytas Sistemoje realizuotas funkcionalumas.

## 5.6. Reikalavimai rezervinių kopijų darymui ir atstatymui

- Teikėjas turi apibrėžti bei realizuoti rezervinių kopijų darymo procesus, priemones ir taisykles, pagal RC pateiktą atsarginių kopijų darymo politiką, naudojant RC turimas atsarginių kopijų darymo priemones ir resursus.

- Vystoma Sistema  turi būti suderinta su Registrų centro turima rezervinio kopijavimo įranga, kad būtų neautomatinio ir automatinio rezervinio kopijavimo galimybė visiems saugomiems duomenims, t. y. Sistema turi būti įdiegta taip, kad būtų pilnai galima panaudoti Registrų centro turimą rezervinio kopijavimo įrangą (šiuo metu Registrų centro naudojama rezervinio kopijavimo įranga – EMC Networker).

- Sistema turi būti suderinta su Registrų centro turima rezervinio kopijavimo įranga, kad techniniai administratoriai turėtų galimybę nustatyti automatinį rezervinį kopijavimą pagal nurodytą dažnumą, nustatytą duomenų saugojimo vietą (loginis diskas, nutolusios stotys ir kt.), kopijuojamų dokumentų kategorijas, įrašus, dokumentus, taip pat vykdyti visos Sistemos kopijavimą.

Sistema turi būti suderinta su Registrų centro turima rezervinio kopijavimo įranga, kad techniniai administratoriai turėtų teisę inicijuoti sistemos duomenų atstatymo iš rezervinės kopijos procedūrą. Atstačius duomenis turi būti užtikrintas duomenų integralumas.

- Sistema turi būti taip suderinta su Registrų centro turima rezervinio kopijavimo įranga, kad Sistemoje būtų galimybė generuoti rezervinio kopijavimo žurnalą bei būtų užtikrinta galimybė peržiūrėti ir atsispausdinti žurnalą, kuriame turi būti registruojama: rezervinės kopijos data, laikas, rezervinės kopijos sudarymo būdas (automatinis, rankinis), rezervinės kopijos bylos pavadinimas, spausdinti rezervinio kopijavimo žurnalą.

- Duomenų rezervinio kopijavimo procedūrų metu turi būti tenkinami Sistemos greitaveikai keliami reikalavimai.

- Rengiant Sistemos rezervinę kopiją arba archyvą, neturi būti prarastos Sistemoje vykdomos transakcijos ir apdorojami duomenys, t.y., prieš rezervinės kopijos arba archyvo parengimą, turi būti užbaigiamos visos vykdomos transakcijos ir išsaugojami įvesti duomenys.

- Sistema turi būti pritaikyta palaikyti tinkamą fizinį tarnybinių stočių dubliavimą, įrangos klasterizaciją ir saugojimą bent dvejose tarnybinių stočių saugyklose.

## 5.7. Reikalavimai sistemos monitoringui

- Turi būti galimybė naudoti Pirkėjo monitoringo programines priemones Sistemos ir jos komponentų veikimo tikrinimo taškų (angl. Checkpoint) monitoringui:

  - kiekvienas tikrinimo taškas turi būti pasiekiamas per http/https protokolą;

  - tikrinimo taško iškvietimas turi nesukelti pastebimų šalutinių efektų Sistemos veikimui;

  - tikrinimo taško rezultatas turi grąžinti paprastą tekstinio tipo atsakymą (kiti galimi atsakymai turi būti suderinti projektavimo metu):

  - „OK“ – jeigu tikrinamas funkcionalumas veikia;

  - „FAIL“ – jeigu neveikia.

## 5.8. Reikalavimai duomenų modeliui

- Sistemos tvarkomi duomenys turi būti įvedami vieną kartą ir automatiškai susiejami ar perpanaudojami ten, kur tai gali būti taikoma.

- Projektuojant Sistemos komponentų modifikavimą, turės būti nuolatos pildomas ir su RC derinamas struktūrizuotų ir viešam pakartotiniam naudojimui teiktinų duomenų sąrašas.

## 5.9. Reikalavimai Sistemos administravimui

- Sistemos administratorius turi turėti galimybę sukurti Sistemos naudotojams prisijungimo duomenis (prisijungimo vardą ir slaptažodį), įvesti Sistemos naudotojo vardą ir pavardę, el. pašto adresą. Sistema neturi riboti registruotų Sistemos naudotojų skaičiaus.

- Sistemos administratorius turi turėti galimybę Sistemos naudotojams suteikti skirtingas teises (leisti ir drausti naudotis jos funkcijomis).

- Duomenų bazės ir taikomųjų programų tarnybinės stotys turi būti sukonfigūruotos taip, kad veiktų naudodamos atskiras paskyras su priskirtomis žemiausiomis operacinės sistemos (OS) privilegijomis.

- Sistemos administratorius galės peržiūrėti Sistemos naudotojų audito žurnalą, kuriame bus fiksuojami visi naudotojų veiksmai, jų gaunami sisteminiai klaidų pranešimai, taip pat kokie duomenys į kokius buvo pakeisti. Turi būti fiksuojama veiksmo data, laikas, naudotojo vardas, interneto prieigos naudotojų tinklo IP adresas arba vidinio tinklo naudotojų IP ir MAC adresai.

## 5.10. Reikalavimai Sistemos patikimumui

- Sistemos veikimas turi būti atstatytas ne ilgiau, kaip per (nurodyti skaičių, pvz., 1) darbo dieną, arba suderinti trukmę su Pirkėju tam tikriems komponentams.

- Įvykus sisteminei klaidai, Sistema turi teikti visas paslaugas (funkcijas), kurių teikimui sutrikęs komponentas nėra reikalingas.

- Vystoma Sistema turi savaime atsistatyti, be papildomo Sistemos administratoriaus įsikišimo, pašalinus gedimo priežastis, jei gedimą sukėlė nutrūkę ryšiai tarp Sistemos programinių ar aparatūrinių komponentų.

- Duomenų rezervinio kopijavimo procedūrų metu turi būti tenkinami Sistemos greitaveikai keliami reikalavimai.

- Vystomos Sistemos projektavimo metu turi būti aprašytos duomenų saugojimo, perdavimo ir archyvavimo procedūros: kokiu periodiškumu, į kokias informacines laikmenas ir kokios duomenų bazės turi būti kopijuojamos, kur ir kiek laiko tos kopijos turi būti saugomos.

- Turi būti parengtos procedūros Sistemos priežiūrai ir Sistemos atnaujinimui, siekiant užtikrinti duomenų patikimumą ir saugumą.

## 5.11. Reikalavimai našumui ir greitaveikai

- Sistemos greitaveikos reikalavimai naudotojo darbui:

  - Sistemos greitaveika turi būti ne mažesnė nei:

    - Duomenų išsaugojimo operacija po keitimo turi trukti ne ilgiau nei 1 sekundę;

    - ESPBI IS duomenų mainuose dalyvaujančių žiniatinklio paslaugų atsakymai turi būti pateikiami per ne ilgiau nei 2 sekundes;

    - Sąrašo reikšmių pateikimas (konkretaus klasifikatoriaus reikšmių) turi trukti ne ilgiau nei 1 sekundę.

    - Detalaus lango (su visais norimais objektais) atidarymas turi trukti ne ilgiau nei 2 sekundes;

    - Meniu sąrašo (Sistemos funkcijų pasirinkimo) naudotojams pateikimas turi trukti ne ilgiau nei 1 sekundę;

    - Navigacija tarp skirtingų Sistemos naudotojo sąsajos langų (tiek naujo lango atidarymas, tiek lango pakeitimas) turi trukti ne ilgiau kaip 2 sekundes (išskyrus atvejus, kai generuojama ataskaita);

    - Navigacija tarp skirtingų duomenų įvedimo laukų turi trukti ne ilgiau kaip 2 sekundes (išskyrus atvejus, kai generuojama ataskaita);

    - Sąrašo reikšmių pateikimas (konkretaus klasifikatoriaus reikšmių) turi trukti ne ilgiau nei 1 sekundę.

  - Duomenų paieška sistemoje, baigtinio paieškos rezultato atvaizdavimas - iki 5 (penkių) sekundžių, išskyrus kompleksinėms, sudėtingoms užklausoms;

  - Duomenų importas ir priskyrimas – Sistema turi apdoroti ne mažiau kaip 200 importuojamos rinkmenos eilučių per 1 sekundę (visi tarpiniai duomenų apdorojimai, duomenų rašymai į tarpines lenteles ir pan. turi būti atliekami per tą patį laiką);

  - Automatinės (paketinės, foninės) užduotys (masiniam duomenų apdorojimui) – Sistema turi apdoroti ne mažiau 100 objektų per 1 sekundę (visi tarpiniai duomenų apdorojimai, veiksmai su duomenimis, duomenų rašymai į tarpines lenteles ir pan. turi būti atliekami per tą patį laiką).

  - Ataskaitų generavimas – ne daugiau kaip 1 sekundė vieno paprastos ataskaitos puslapio generavimui ir ne daugiau 10 sekundžių vieno suvestinės ataskaitos puslapio generavimui (pavyzdžiui, suvestine ataskaita laikomos tokios ataskaitos, kai jose atvaizduojami agreguoti, sugrupuoti duomenys). Sistemos diegimo projekto metu visos ataskaitos turės būtų suskirstytos į paprastas ir suvestines bei suderinta, kurioms ataskaitoms šis reikalavimas bus keliamas.

  - Didelės apimties ir galinčių turėti įtakos ESPBI IS našumui ataskaitų kūrimui, ,turi būti užtikrinta galimybė atlikti jų suformavimą pagal ataskaitų užsakymo eiliškumą, informuojant naudotoją, kad jo užsakyta ataskaita yra įtraukta į ataskaitų formavimo eilę ir pateikiant prognozuojamą ataskaitos suformavimo laiką.

  - Projekto metu su Užsakovu gali būti suderintos funkcijos, kurioms nėra taikomos šiame reikalavime numatytos trukmės ir gali būti suderinti konkretūs sudėtingi atvejai (pavyzdžiui, kurių metu atliekamas informacijos agregavimas), kuriems taikomos kitos greitaveikos trukmės. Šie išimtiniai atvejai gali būti taikomi tik gavus Užsakovo patvirtinimą.

  - Greitaveikos reikalavimai neapima Užsakovo infrastruktūros interneto ryšio.

- Diegėjo siūlomos Sistemos techninės infrastruktūros architektūros modelyje turi būti galimybė naudoti balanso / apkrovos paskirstymą tarp serverių mechanizmą. (angl. Load Balancing).

- Turi būti realizuotas užklausų, kurios viršija nustatytus našumo reikalavimus, auditavimas. Audito įraše turi būti pakankamai duomenų, kad būtų galima nustatyti kuri Sistemos funkcija netenkina našumo reikalavimų.

- Integracinių sąsajų realizacija turi užtikrinti, kad projektavimo metu apibrėžti integraciniai scenarijai įvyks per racionalų laiko tarpą ir niekaip neigiamai neįtakos Sistemos aplikacijų naudojimo patogumo ir našumo.

- Priėmimo testavimo etapo metu (ar kitu sutartu metu) Teikėjas turi sudaryti visas reikiamas sąlygas RC atstovų specialistams, kurie atliks našumo ir greitaveikos testavimą. Esant poreikiui Teikėjas turės atlikti konfigūravimo ar programavimo darbus, kurie bus būtini siekiant išbandyti našumą

- vairiais jos naudojimo scenarijais. Teikėjas neturės pateikti jokios programinės ar techninės įrangos, skirtos našumo ir greitaveikos testavimo vykdymui.

- Teikėjas turi atlikti reikiamus Sistemos programavimo ir /ar konfigūravimo darbus, atsižvelgiant į RC atstovų atliktų našumo ir greitaveikos testavimų rezultatus, jeigu testų rezultatai netenkins aukščiau punktuose įvardintų našumo ir greitaveikos reikalavimų.

- Sistema turi veikti pagal greitaveikos reikalavimus kai vienu metu su ESPBI IS lygiagrečiai veiksmus inicijuos ne mažiau kaip 20000 ESPBI IS naudotojų, kurie dirbtų tiek eSveikatos portale (Pacientai, Sveikatos priežiūros specialistai), tiek dirbantys savo SPĮ IS ir per integracinę terpę inicijuojantys veiksmus ESPBI IS, iš jų posistemė MedVAIS turi palaikyti ne mažiau kaip 2.000 medicininių vaizdų siuntimo konkurentinių sesijų.

- Turi būti užtikrinta, kad atliekami Sistemos naudotojų ir paslaugų vartotojų veiksmai neblokuotų kitų Sistemos naudotojų ir paslaugų vartotojų veiksmų ir nedarytų įtakos Sistemos greitaveikai (išskyrus atvejus, kai duomenų integralumo sumetimais, Sistemos naudotojams ir paslaugų vartotojams blokuojama prieiga prie tuo metu kitų Sistemos naudotojų ar E. paslaugų gavėjų tvarkomų duomenų.)

- ESPBI IS ir išorinė posistemių integracija turi būti realizuota remiantis paskirstyto skaičiavimo ir duomenų saugojimo (angl. distributed computing and storage architecture) architektūriniais principais.

- Sistema turi gebėti priimti, apdoroti ir išsaugoti 250 000 FHIR dokumentų per 1 val.

- Automatinės (foninės, paketinės, ataskaitų) užduotys neturi daryti įtakos Sistemos naudotojų darbui.

## 5.12. Reikalavimai programinei įrangai ir programinės įrangos licencijoms

- Sistema bus vystoma laikantis principo, jog Užsakovui nereikėtų įsigyti papildomos mokamos programinės įrangos, būtinos sistemos funkcionalumui veikti. Tačiau, jei tam tikram funkcionalumui realizuoti nebus įmanoma panaudoti nemokamos programinės įrangos, ji bus nupirkta bei kartu su reikiamomis licencijomis perduota Pirkėjui.

- Teikėjas privalo pateikti visą kitą standartinę programinę įrangą ir licencijas reikalingas Sistemos veikimui (išskyrus operacines sistemas, virtualizavimo programinę įrangą).

- Sistemos  naudojimas neturi būti apribotas licenciniais reikalavimais.

- Diegėjo pateikiama standartinė licencinė programinė įranga (angl. Commercial Off-The-Shelf Software), kuri reikalinga Posistemės veikimui, turi būti pateikiama kartu su visomis reikiamomis neriboto galiojimo licencijomis (jeigu yra licencijuojama). Diegėjas turi pateikti tokią programinę įrangą ir licencijas visoms ESPBI IS aplinkoms.

- Visos reikalingos licencinės programinės įrangos kaštai turi būti įskaičiuoti į Pasiūlymą.

- Visos reikalingos licencijos turi būti įgyjamos Pirkėjo vardu. Pirkėjui turi būti perduotos visos (įvardinti) veikimui reikalingos licencijos. Pateikiamų licencijų galiojimo pradžia turi būti ne ankstesnė nei bandomosios eksploatacijos etapo pradžia ir ne vėlesnė nei garantinės priežiūros etapo pradžia (esant pagrįstoms priežastims su Pirkėju gali būti sutartas kitas terminas).

- Diegėjas turi garantuoti nuostolių atlyginimą Perkančiajai organizacijai dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų ar prekių (paslaugų) ženklų naudojimo, susijusio su sukurtos programinės įrangos naudojimu, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Pirkėjo kaltės.

- Visa programinė įranga, kuri bus sukurta Pirkimo vykdymo apimtyje turi būti pilnai perduota Pirkėjui (perduodamos visos turtinės teisės ir išeities kodai).

- Perduodami išeities tekstai (angl. Source Code), pateikiami tik elektroninėje laikmenoje ir turi atitikti šiuos reikalavimus:

- Išeities kodas prieš kiekvieną diegimą turi būti padėtas į Pirkėjo GIT aplinką ir iš ten paruošti diegimo paketai į testinę bei gamybinę aplinkas.

  - Išeities tekstai turi būti su komentarais ir atitikti gerąsias programinio kodo formatavimo, kintamųjų bei funkcijų įvardinimo praktikas.

- Išeities kodas turi būti ne mažiau kaip 60%  padengtas automatiniais testais (unit tests).

  - Perkančiajai organizacijai turi būti perduoti pilni, korektiški išeities tekstai, iš kurių naudojant standartines priemones būtų kompiliuojama naudojimui parengta programinė įranga, atliekanti jai specifikuotas funkcijas.

  - Posistemės duomenų archyvavimui turi būti taikomos esamos ESPBI IS duomenų archyvavimo priemones.

  - Detalios analizės projektavimo etape turi būti apibrėžtos archyvuotinų duomenų taisyklės (dažnumas, apimtis ir pan.).

- Sistemos vystymui ir jos komponentų vystymui/kūrimui turi būti naudojamas pasirinktas Spring, Spring Boot, Symfony ar lygiavertis žiniatinklių ir (ar) mikroservisų kūrimo karkasas.

- Sistema ir jos komponentai turi gebėti veikti su bendru duomenų sluoksniu (angl. Persistent storage).

- Sistemos ir jos turi gebėti veikti su bendru atminties sluoksniu (angl. RAM).

- Pirkėjas pateiks visus reikalingus skaičiavimo ir kompiuterinių  tinklų resursus (techninę įrangą), jų veikimui reikiamą licencinę programinę įrangą (operacinių sistemų, virtualizavimo programinės įrangos, serverių valdymo, duomenų saugyklų valdymo, tinklo įrangos valdymo, duomenų archyvavimo, rezervinio kopijavimo), todėl šių komponentų kaina neturi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą.

- Diegėjas, įvertinęs specifikacijos reikalavimus, turi pateikti reikiamą programinę įrangą ir licencijas (ar bet kokius kitus leidimus (sertifikatus, prenumeratas ir pan.) naudoti programinę įrangą) reikalingas siūlomo sprendimo realizacijai. Jeigu šioje techninėje specifikacijoje tokia programinė įranga ar licencijos nėra išreikštinai reikalaujamos, tačiau yra būtinos Posistemei įgyvendinti, Diegėjas turi pateikti tokią programinę įrangą ir licencijas.

- Diegėjo pateikiama standartinė licencinė programinė įranga (angl. Commercial Off-The-Shelf Software), kuri reikalinga Posistemės veikimui, turi būti pateikiama kartu su visomis reikiamomis neriboto galiojimo licencijomis (jeigu yra licencijuojama). Diegėjas turi pateikti tokią programinę įrangą ir licencijas visoms ESPBI IS aplinkoms.

- Licencijuojama programinė įranga turi turėti gamintojo palaikymą: atnaujinimų parsisiuntimą ir diegimą, naujų komponentų pateikimą ne trumpesniam kaip 36 mėnesių laikotarpiui.

- Jeigu siūloma programinė įranga yra licencijuojama priklausomai nuo sistemą naudojančių naudotojų (žmonių ar sistemų) kiekio, tarnybinių stočių parametrų ar pan., tai Diegėjas turi pateikti licencijas, kurios užtikrintų racionalų ir efektyvų Posistemės veikimą ir naudojimą 3 metų perspektyvoje.

- Jei Sistemoje yra įkoduotų (angl. Hard Coded) duomenų, Diegėjas Užsakovui turi pateikti visus įkoduotų duomenų aprašymus, jog esant poreikiui, įkoduotus duomenis galėtų keisti ir kitas diegėjas ir / ar Užsakovas.

- Sistemos aplinkos (pvz.: demonstracinė, vystymo, testavimo, instruktavimo ir darbinė aplinkos) turi būti atskiros viena nuo kitos.

- Visi ESPBI IS funkciniai komponentai turi korektiškai saugoti, apdoroti ir atvaizduoti informaciją lietuvių kalba su specifiniais lietuvių kalbos rašmenimis ir taisyklėmis.

- Projekto metu sukurtos programinės įrangos išeities tekstai Perkančiajai organizacijai turi būti perduoti kompiliavimui paruoštų rinkmenų paketų forma nurodant standartines kompiliavimo priemones ir kompiliavimo eigą, o kuriamas kodas turi būti saugomas RC Git repositorijoje.

- ESPBI IS taikomosios ir sisteminės programinės įrangos licencijos turi būti nuolatinio galiojimo ir įsigyjamos (angl. Perpetual) bei pateikiamos ne nuomos ar panašiu teisiniu pagrindu ar su kitokiu jų galiojimo apribojimu laike: ESPBI IS taikomosios ir sisteminės programinės įrangos licencijų galiojimas privalo būti nuolatinis ir be pabaigos, nepriklausomai nuo to, ar bus įsigyjamos programinės įrangos techninio aptarnavimo paslaugos, ar ne. Diegėjas turi Perkančiajai organizacijai perleisti visas turtines teises į visus savo siūlomus ir Sukūrimo ir įdiegimo paslaugų teikimo metu sukurtus programinius sprendimus.

- Viešai pasiekiamų ESPBI IS sričių arba E. sveikatos paslaugų gavėjų ar teikėjų (sveikatinimo specialistų, sveikatinimo įstaigų ir kitų dalyvaujančių institucijų darbuotojų ar jų informacinių sistemų ir registrų) pasiekiamų ESPBI IS sričių ir funkcinių komponentų veikimą užtikrinančios programinės įrangos licencijos negali būti ribojamos naudotojų skaičiumi. Šios programinės įrangos licencijos turi būti teikiamos per techninės įrangos parametrus (pvz., procesorių skaičių), vadovaujantis Diegėjo siūlomu techninės architektūros modeliu ir Diegėjo parengta infrastruktūros išteklių specifikacija.

- ESPBI IS pagrindinio tvarkytojo darbuotojų pasiekiamų sričių veikimą užtikrinančios programinės įrangos licencijos gali būti ribojamos ne pagal techninės įrangos išteklius, bet pagal naudotojų skaičių. Jeigu siūloma programinės įrangos licencija ribojama pagal naudotojų skaičių, ji turi būti pateikiama mažiausiai 40-iai vardinių naudotojų arba 20 nevardinių (konkurentinių) naudotojų ir papildomai nereikalauti licencijuoti techninės įrangos išteklių (pvz., pagrindinių procesorių skaičiaus).

- ESPBI IS taikomosios ir sisteminės programinės įrangos licencijose neturi būti jokių licencinių apribojimų tokios programinės įrangos integracijai ir / ar naudojimui su kitomis ESPBI IS posistemėmis ir / ar jos elementais.

- ESPBI IS apdorojamos informacijos apimtys neturi būti ribojamos Diegėjo suteiktomis licencijomis, programinėmis priemonėmis ar kitomis jo suteiktomis priemonėmis.

- Diegėjas turi pasiūlyti tokią licencijų apimtį, kuri tenkina visus Užsakovo keliamus funkcinius, nefunkcinius ir kitus reikalavimus. Jei Projekto eigoje paaiškės, kad tam tikriems reikalavimams įgyvendinti yra reikalinga didesnė licencijų apimtis, Diegėjas turės pateikti visas trūkstamas reikalingas licencijas savo sąskaita.

- Perkama programinė įranga turi būti licencijuojama ir turinti nepriklausomą nuo konkrečių pavienių Užsakovų vystymo planą ir gyvavimo ciklą

- Sistemos veikimo užtikrinimui reikalingi papildomi sprendimai ir trečiųjų šalių licencijos, pavyzdžiui, interaktyvaus žemėlapio šaltinio prieigos licencija, kaštai ir naudojimo teisė, yra Diegėjo atsakomybė.

- Diegėjas, įvertinęs specifikacijos reikalavimus, turi pateikti reikiamą programinę įrangą ir licencijas (ar bet kokius kitus leidimus (sertifikatus, prenumeratas ir pan.) naudoti programinę įrangą) reikalingas siūlomo sprendimo realizacijai. Jeigu šioje techninėje specifikacijoje tokia programinė įranga ar licencijos nėra išreikštinai reikalaujamos, tačiau yra būtinos Posistemei įgyvendinti, Diegėjas turi pateikti tokią programinę įrangą ir licencijas.

- Diegėjas turi užtikrinti, kad Perkančiajai organizacijai nemokamai bus suteiktos teisės naudotis trečiųjų šalių autorinių teisių objektais ta apimtimi, kiek tai būtina sutarties rezultatams pasiekti.

- Visa programinė įranga, kuri bus sukurta Projekto vykdymo apimtyje turi būti pilnai perduota Perkančiajai organizacijai (perduodamos visos turtinės teisės ir išeities kodai bei konfigūracijos).

## 5.13. Reikalavimai integracinėmis sąsajoms

- Sistemoje turi būti realizuotos šio dokumento reikalavimuose pateiktos preliminarios integracinės sąsajos. Integracinės sąsajos įgyvendinamos gavus Užsakymą. Detalios integracinės sąsajos turės būti suderintos Projekto metu.

- Diegėjas turi parengti ir suderinti integracinės sąsajos techninę specifikaciją, t.y., parengti projektinę integracinės sąsajos dokumentaciją, kurios pagrindu kita šalis turės atlikti reikalingus informacinės sistemos vystymo darbus, susijusius su reikiama integracine sąsaja.

- Duomenų lygis turi būti realizuotas operacinių sistemų rinkmenų sistemos, duomenų bazių, duomenų talpyklų ar saugyklų pavidalu. Duomenų lygmenyje skirtingi duomenų rinkiniai turi būti integruojami į vieną unifikuotą duomenų mainų posistemę naudojantis veiklos logikos lygmenyje esančiais komponentais.

- Duomenų mainai turi būti vykdomi naudojant perdavimo protokolus ir standartus:

  - SOAP (Simple Object Access Protocol) – naudojamas struktūrizuotos informacijos mainams;

  - WSDL (Web Services Description Language) – elektroninių paslaugų aprašymo kalba;

  - WS-Addressing ir WS-Security – užtikrina pranešimų adresavimą ir saugumą;

  - SAML (Security Assertion Markup Language) – XML formato autentifikavimo ir autorizavimo informacijos keitimosi tarp duomenų mainų dalyvių standartas, naudojamas užklausėjo prieigos prie paciento medicininių duomenų teisėms nustatyti;

  - HL7 v3 ir HL7 v3 CDA – sveikatos priežiūros informacijos mainams;

  - IHE profiliai (ATNA, HPD, PIX, PDQ, XDS) – skirti sveikatos priežiūros informacijos integracijai;

  - ebXML – elektroninio verslo veikla naudojant XML;

  - RFC3881 ir XOP – saugumo audito ir dvejetainių duomenų optimizavimui;

  - Informacijos mainai vykdomi SOAP MTOM/XOP žinutėmis, naudojantis ESPBI IS elektroninėmis paslaugomis;

  - Visi dokumentai ir įvykiai, siunčiami iš SPĮ IS į ESPBI IS, turi būti pasirašyti elektroniniu parašu;

  - Naudojami HL7 v3 objekto identifikatoriai, identifikuojantys Lietuvą, su šakniniu OID: 2.16.840.1.113883.2.11.

- Teikėjas turi užtikrinti, kad nebus sutrikdytas jau RC informacinių technologijų infrastruktūroje veikiančių integracinių sąsajų veikimas.

- Teikėjas privalo naudoti veikiančių RC komponentų egzistuojančias integracines sąsajas.

- Sistemos korektiškas veikimas neturi būti įtakojamas dėl integracinių sąsajų veikimo/ neveikimo, t. y. integruotai išorinei ar vidinei sistemai neveikiant (ar veikiant nekorektiškai) neturi būti sutrikdomas Sistemos veikimas, t. y. sistema neturi liautis veikusi ir privalo vykdyti savo funkcijas, kurios nesusijusios su neveikiančia (ar veikiančia nekorektiškai) išorine ar vidine sistema.

- Jeigu Pirkimo įgyvendinimo metu nebus galimybės sukurti integracijos su išorine sistema dėl išorinės sistemos neveikimo (neegzistavimo) ar kitų techninių ir organizacinių kliūčių, tokios integracijos turės būti realizuotos garantinio laikotarpio metu, jeigu šio laikotarpio metu susidarys sąlygos tokiai integracijai įgyvendinti. Už integracinių sąsajų įgyvendinimo teisinius aspektus atsakingas Pirkėjas. Teikėjas privalo informuoti Pirkėją ne vėliau kaip du mėnesiai iki konstravimo etapo pabaigos, jeigu iškyla techninių ar organizacinių kliūčių realizuoti integracines sąsajas.

- ESPBI IS duomenų mainų priemonės turi būti pagrįstos šiais standartais: JSON, XML, HTTP(S), RESTful, SOAP, WSDL.

- Sistemoje turi būti realizuotos šio dokumento reikalavimuose pateiktos preliminarios integracinės sąsajos. Integracinės sąsajos įgyvendinamos gavus Užsakymą. Detalios integracinės sąsajos turės būti suderintos Projekto metu.

- Diegėjas turi parengti ir suderinti integracinės sąsajos techninę specifikaciją, t.y., parengti projektinę integracinės sąsajos dokumentaciją, kurios pagrindu kita šalis turės atlikti reikalingus informacinės sistemos vystymo darbus, susijusius su reikiama integracine sąsaja.

- Diegėjas turi užtikrinti, kad nebus sutrikdytas jau veikiančių integracinių sąsajų veikimas.

- Integracinių sąsaju pranešimai turi būti šifruojami pasirašomi SHA256 skaitmeniniu parašu.

## 5.14. Reikalavimai naudotojų sąsajai ir patogumui naudoti

- Naudotojo sąsajos sukūrimui turi būti panaudotos paplitusios atvirosios technologijos.

- Projektuojant naudotojo sąsają turės būti parengtos naudotojo sąsajos gairės bei naudotojo sąsajos prototipas.

- Teikėjas turi sukurti/modernizuoti Sistemos naudotojo sąsają Administravimo posistemei, reikalingai:

- medicininių klasterių rodiklių surinkimui ir apskaičiavimui, bei atvaizdavimui dimensijomis reikalingų klasifikatorių administravimui,

- Teikėjas projektuodamas Sistemos sąsajas turi atsižvelgti į šiuos reikalavimus:

- Naudotojo sąsaja turi būti realizuota lietuvių kalba ir turi būti naudojama laikantis bendrinių kalbos taisyklių. Sistemos administratoriams skirtos programinės priemonės gali būti anglų kalba;

- Naudotojo sąsajos sukūrimui turi būti panaudotos paplitusios atvirosios technologijos.

- E. sveikatos portalo grafinė naudotojo sąsaja turi būti pritaikyta neįgaliesiems pagal Europos Sąjungos WAI (angl. Web Accessibility Initiative) gaires (Web Content Accessibility Guidelines 2.0).

- Naudotojo sąsaja turi būti kuriama laikantis LST EN ISO 9241 standartų šeimos ergonomikos reikalavimų ir rekomendacijų.

- Teikėjas privalo užtikrinti funkcionalumo, kuris pasiekiamas žiniatinklio (angl. WEB) priemonėmis, naudotojo sąsajos korektišką veikimą pagal šiuo metu naudojamus ESPBI IS reikalavimus naršyklėms bei versijoms.

- Keičiama naudotojo sąsaja turi atitikti atviruosius W3C standartus pagal W3C standartų validatorių;

  - Sistemos naudotojo sąsaja turi būti intuityvi, suprantama ir nesudėtinga naudoti naudotojams, turintiems reikalaujamą kompiuterinio raštingumo lygį (nurodyti, pvz., ECDL ar aukštesnį), bei atitikti šiuolaikinius ergonomikos reikalavimus;

  - Naudotojo sąsajos valdymas turi remtis pelės ir klaviatūros įrenginiais;

  - Naudotojų sąsajos klaidų pranešimai turi būti suformuluoti taip, kad naudotojui būtų aišku, kas atsitiko ir kokius veiksmus jam toliau reikia atlikti, kad galėtų tęsti darbą;

  - Duomenų įvedimo formose duomenų laukai turi būti užpildomi automatiškai, jeigu Sistemos duomenų bazėje ar integruotose duomenų bazėse yra saugomi atitinkami duomenys;

  - ESPBI IS posistemės turi būti prieinamos naudojantis vieningomis ESPBI IS Saugos posistemės teikiamomis saugos priemonėmis, vieningo prisijungimo (angl. Single Sign On - SSO) principu.

- Vieningo prisijungimo prie portalų ir sesijų valdymo (SSO) posistemė turi būti realizuota pagal PKCE standartą.

## 5.15. Reikalavimai duomenų archyvavimui

- Turi būti galimybė automatiškai archyvuoti Audito posistemėje saugomus duomenis. Neturi būti suteikiama galimybė keisti Audito archyvo duomenis bei atlikti paiešką archyvuose.

## 5.16. Reikalavimai standartų taikymui

- Sistemos vystymui, neapsiribojant, turi būti taikomi šie ar lygiaverčiai standartai (nurodyti privalomai taikytinus standartus):

  - ODBC (angl. Open Database Connectivity) arba JDBC (angl. Java Database Connectivity) pagrindu veikiančios arba lygiavertės taikomosios programinės įrangos programavimo sąsaja (API) prisijungimui prie duomenų bazių;

  - SOAP saityno paslaugų priemonėmis vykdomų duomenų mainų protokolas (angl. Simple Object Access Protoco (SOAP v1.1), www.w3.org/TR/soap/);

  - saityno paslaugų funkcionalumo aprašymo kalba WSDL (angl. Web Services Description Language, http://www.w3.org/TR/wsdl arba lygiavertė;

  - Keičiant bei kuriant naudotojo sąsajas turi būti vadovaujamasi tarptautiniais tinkamumo standartais LST EN ISO 9241-110:2020 „Žmogaus ir sistemos sąveikos ergonomika. 110 dalis. Sąveikos principai“, LST EN ISO 9241-210:2019 „Žmogaus ir sistemos sąveikos ergonomika. 210 dalis. Į žmogų orientuotas sąveikiųjų sistemų projektavimas“;

  - SMTP (angl. Simple Mail Transfer Protocol, http://tools.ietf.org/html/rfc821);

  - saityno paslaugų interoperabilumo WS-I arba lygiaverčiai standartai ir specifikacijos (angl. Web Services Interoperability, http://www.ws-i.org/;

  - SSL arba lygiavertis kriptografinis protokolas internetu ir kitais tinklais perduodamos informacijos saugai užtikrinti (angl. Secure Sockets Layer (SSL)) šiuose komunikacijos scenarijuose: sistema – naudotojas ir sistema – sistema;

  - HTTP (angl. Hypertext Transfer Protocol (HTTP, https://tools.ietf.org/html/rfc2616);

  - JSON(angl. JavaScript Object Notation, https://tools.ietf.org/html/rfc7159);

  - URI (angl. Uniform Resource Identifier, https://tools.ietf.org/html/rfc3986);

  - XML (angl. Extensible Markup Language, https://www.w3.org/TR/xml/);

  - CSS (angl. Cascading Style Sheets, (CSS, https://www.w3.org/Style/CSS/specs.en.html);

  - LDAP (angl. Lightweight Directory Access Protocol, https://tools.ietf.org/html/rfc4511);

  - (nurodyti naudojamą standartą, pvz.,  AMQP (angl. Advanced Message Queuing Protocol (AMQP),http://docs.oasis-open.org/amqp/core/v1.0/amqp-core-messaging-v1.0.html);

  - (nurodyti taikomo programinio kodo kokybės užtikrinimo standartą, pvz., (ISO/IEC 25010:2011 Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models).

  - ESPBI IS ESI posistemė turi būti įgyvendinta vadovaujantis ISO/HL7 DIS 10781 „Elektroninės sveikatos istorijos informacinės sistemos funkcinis modelis, antrasis leidimas“ (angl. Electronic Health Record-System Functional Model, Release 2.0) ar naujesniu lygiaverčiu standartu.

  - ESPBI IS taikymo lygmens (angl. application layer) protokolai ir sąveikos su kitomis sveikatinimo sektoriaus IS ir registrais turi būti įgyvendinti ir adaptuoti sveikatos priežiūros sričiai naudojantis HL7 FHIR  (angl. Health Level-7 Fast Healthcare Interoperability Resources). Pastaba: HL7 FHIR standartas apima koncepcijos, dokumentų, aplikacijų ir pranešimų reikalavimus.

  - Pastaba: HL7 FHIR standartas apima koncepcijos, dokumentų, aplikacijų ir pranešimų reikalavimus.

  - ESPBI IS medicininių dokumentų, skirtų informacijos mainams, koduotė, struktūra ir semantika turi būti įgyvendinta vadovaujantis HL7  FHIR (angl. HL7 Fast Healthcare Interoperability Resources)) XML formatu paremtu standartu.

  - Sveikatos priežiūros specialistams nurodant diagnozes, ESPBI IS sprendimas turi naudoti TLK-10 - sisteminį ligų sąrašą.

  - Sveikatos priežiūros specialistams nurodant ligas, sužalojimus, būkles ir procedūras, ESPBI IS sprendimas turi naudoti ACHI – Australijos medicininių intervencijų klasifikaciją.

  - Diegėjo rengiamuose ESPBI IS analizės ir projektavimo dokumentuose, veiklos procesų schemų, modelių, duomenų bazių schemų, programinių komponentų sąsajų schemų ir kitų esybių sąsajų schemų projektavimui turi būti naudojama ne žemesnė kaip 2.0 UML standarto (angl. Unified Modeling Language) versija.

  - Siekiant užtikrinti internetu perduodamos informacijos saugą, turi būti naudojamas SSL kriptografinis protokolas v.3.0 (angl. Secure Sockets Layer) šiuose komunikacijos scenarijuose: sistema – naudotojas ir pagal poreikį sistema – sistema.

  - Turi būti palaikomas X.509 arba naujesnis standartas naudojant skaitmeninius sertifikatus sąveikose: sistema – sistema ir sistema – naudotojas.

  - Šifravimo standartas AES (angl. Advanced Encryption Standard) arba lygiavertis ar naujesnis.

  - Turi būti naudojama ne žemesnė kaip HTML5 (angl. Hypertext Markup Language) versija

  - Turi būti naudojama ne žemesnė kaip 3 lygio CSS3 (angl. Cascading Style Sheets Language 3).

  - PDF (angl. Portable Document Format) formatas turi būti naudojamas neredaguojamiems tekstiniams dokumentams. Turi būti naudojama ne žemesnė kaip PDF/A-2 (LST 19005-2) versija.

  - Turi būti palaikomas X.509 arba naujesnis standartas naudojant skaitmeninius sertifikatus sąveikose: sistema – sistema ir sistema – naudotojas.

  - Techniniai valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1V-832 „Dėl Techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų patvirtinimo“;

  - Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašo patvirtinimo“;

  - Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“. Diegėjas turi užtikrinti, kad teikiamos Paslaugos atitinka Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“, nurodytus reikalavimus. Teikiant Paslaugas turi būti vadovaujamasi saugaus projektavimo ir kodavimo (angl. Secure Coding) praktika ir metodais (The Open Web Application Security Project (OWASP) Secure Coding Practices, programinės įrangos saugos užtikrinimo standartu (angl. Application Security Verification Standard) ar lygiaverčius), o atliekant patikrinimus (testavimus) turi būti remiamasi Open Web Application Security Project (OWASP) Testing Guide v4, Penetration Testing Execution Standard (PTES), Open Source Security Testing Methodology Manual (OSSTMM), Information Systems Security Assessment Framework (ISSAF), SANS, NIST SP 800-30 ar lygiavertėmis saugumo patikrinimo metodikomis, siekiant užtikrinti, kad Paslaugų rezultatai neturėtų saugumo spragų.

  - Sukurta programinė įranga turi atitikti tarptautinius saugumo standartus LST ISO/IEC 27002, LST ISO/IEC 27001 ar lygiaverčius standartus.

# REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI

## 6.1. Reikalavimai darbo vietai

- Pagal numatytas procedūras Paslaugų teikėjo darbuotojams dalyvaujantiems Pirkimo objekto vykdyme (toliau – Teikėjo specialistai), suteiks prieigą prie Pirkėjo išteklių (toliau – prieiga):

  - Teikėjo specialistams bus suteikta prieiga prie Pirkėjo aplikacijų: JIRA, CONFLUENCE;

  - Pagal Pirkimo objekto specifiką Teikėjo specialistui gali būti suteikta prieiga prie DEV aplinkoje pirkimo objekto vykdymui reikalingų DB schemų;

  - Teikėjo specialistams,  aplikacijų programuotojams bus suteikta prieiga prie Pirkėjo GIT saugyklos, skirtos Pirkimo objekto programinės įrangos pirminio kodo versijų valdymui, bei prie serverių, skirtų Pirkimo objekto vykdymui infrastruktūros plėtros aplinkoje (DEV) (nesuteikiant administracinių teisių) ir reikalingų duomenų bazių (DB) schemų.

  - Pagal poreikį, Pirkėjas galės suteikti Teikėjo specialistų kompiuterinėms darbo vietoms saugią nuotolinę VPN prieigą prie jiems dedikuotų išteklių reikalingų Pirkimo objekto vykdymui.

- Teikėjo specialistams nebus suteikta prieiga prie Pirkėjo produkcinių duomenų, ar produkcinių aplinkų. Visi kūrimo, testavimo ir priežiūros darbai bus vykdomi Pirkėjo kūrimo (DEV) ir testavimo aplinkose, naudojant Pirkėjo pateiktus nuasmenintus arba testinius duomenis.

## 6.2. Reikalavimai paslaugų užsakymui

- Paslaugų teikėjas gali teikti papildomas paslaugas, kurių apimtyje Pirkėjas gali užsakyti papildomus funkcionalumus. Vystymo paslaugų apimtis – iki 1000 val.

- Papildomo funkcionalumo užsakymo tvarka:

  - identifikuojamas papildomo funkcionalumo poreikis;

  - poreikis patvirtinamas Pirkėjo;

  - paslaugų teikėjas parengia siūlymą, kuriame aprašo papildomo funkcionalumo realizavimo principus, realizavimo terminą ir įvertina realizacijai reikalingą valandų skaičių (žr. 3 priedas: Papildomų paslaugų užsakymo forma)

  - Perkančiajai organizacijai patvirtinus siūlymą, siūlymo pagrindu formuojamas papildomas funkcionalumo užsakymas, kuris pasirašomas Pirkėjo ir Paslaugų teikėjo.

- Papildomais funkcionalumais negali būti laikomi šiame RPO apibrėžti reikalavimai, juos detalizuojantys sprendimai.

- Patvirtintos paslaugos bus užsakomos Pirkėjo JIRA  pateikiant užduotis – konkrečios užduotys priskiriamos Teikėjo specialistui(-ams), kuriems prieš tai suteikiama prieiga prie Pirkėjo JIRA (žr. 6.1 „Reikalavimai darbo vietai“).

- Mažiausiai 12 mėnesių garantija turi būti taikoma visoms papildomai užsakytoms paslaugoms.

## 6.3. Reikalavimai RPO įgyvendinimui

- Teikėjas privalo realizuoti visus RPO reikalavimus.

- Paslaugų teikėjas ar Pirkėjas gali siūlyti alternatyvų atskiro RPO reikalavimo įgyvendinimo būdą, arba reikalavimo įgyvendinimo iškeitimą į lygiavertį funkcionalumą, kuris niekaip neigiamai neturėtų įtakos Pirkimo tikslui, uždaviniams ir galutiniams rezultatams, bei neprieštarautų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams. Kiekvienas siūlomas alternatyvus, ar reikalavimą keičiantis funkcionalumas, turi būti suderinamas su Pirkėju. Reikalavimo keitimo į lygiavertį funkcionalumą atveju, Teikėjas turės pateikti raštišką pagrindimą, apimantį pakeitimo poveikio ir kritiškumo aprašymą, pagrindžiant, kad pakeitimas neįtakoja viso Sistemos funkcionalumo. Taip pat turi būti atliktas iškeičiamo funkcionalumo vertinimas pagal laiko sąnaudas (detalizuojamos iškeičiamo funkcionalumo realizavimo laiko sąnaudos ir pateikiamos naujo funkcionalumo realizavimo laiko sąnaudos). Alternatyvių specifikacijos reikalavimų įgyvendinimui turi būti taikoma Paslaugų teikimo reglamente apibrėžta pokyčių valdymo procedūra. Teikėjas gali siūlyti alternatyvius architektūros realizavimo būdus, kurie užtikrintų lygiavertę ar geresnę Sistemos greitaveiką, aukštą prieinamumą, plečiamumą, interoperabilumą, palaikymą, saugumą ir patogumą. Kiekvienas siūlymas turi būti įvertintas ir patvirtintas Pirkėju.

- Teikėjas kartu su Sutartimi, pasirašo asmens duomenų tvarkymo susitarimą.

- Teikėjas užtikrina, kad asmuo, vykdysiantis Sutarties Techninės dalies įgyvendinimą pasirašytų Pirkėjo pateiktą Konfidencialumo pasižadėjimą.

- Teikėjas privalo vadovautis Sutarties vykdymo metu aktualiomis teisės aktų redakcijomis. Teikėjui privalomi ir visi Sutarties vykdymo metu naujai priimti / pakeisti teisės aktai, jeigu jie susiję su Sutarties įgyvendinimu. Jei naujai priimti / pakeisti teisės aktai prieštarauja Techninėje specifikacijoje aprašytiems reikalavimams, Teikėjas turi įgyvendinti reikalavimus vadovaudamasis Sutarties vykdymo metu priimtų / pakeistų teisės aktų versijomis.

- Per 15 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo Paslaugų teikėjas turi surengti įvadinį susitikimą su Registrų Centru bei pateikti derinimui ir pristatyti Paslaugų teikimo reglamentą (pagrindinės dalys nurodytos 3 lentelėje).

- Teikėjas turės bendrauti su Pirkėju susitikimų metu, raštu ir e. paštu, ir dalyvauti rengiamų dokumentų aptarime su suinteresuotomis šalimis bei suteikti pagalbą pristatant ir aptariant pateikiamų dokumentų turinį bei teikti kitas su Specifikacijos parengimu susijusias konsultacijas Registrų centrui. Visų susitikimų turinys turi būti protokoluojamas taip kaip nurodyta Paslaugų teikimo reglamente.

- Paslaugų teikėjas yra atsakingas už reikalingų įrankių ir techninės įrangos įsigijimą Paslaugoms atlikti.

- Teikėjo pasiūlyti specialistai turi gebėti žodžiu ir raštu bendrauti lietuvių ir anglų kalbomis (ne mažesniu nei C1 lygiu pagal Bendrąją Europos kalbų mokėjimo orientacinę sistemą). Jei specialistas nemoka lietuvių ar anglų kalbos, reikalavimas gali būti įvykdytas užtikrinant vertimo paslaugas Sutarties vykdymo metu, kurios turi būti įtrauktos į pasiūlymo kainą.

## 6.4. Reikalavimai paslaugų teikimo etapams

- Visos paslaugos turi būti suteiktos Paslaugų teikimo sutartyje numatytais terminais ir sąlygomis bei vadovaujantis žemiau pateikiama 3 lentele „Paslaugų teikimo etapai“, kurioje pateikta Paslaugų teikimo etapai, jų metu atliekami darbai (veiklos), etapų rezultatai (taip pat atnaujinta/parengta dokumentacijai), diegimo dalyvių atsakomybių aprašymas..

3 lentelė. Paslaugų įgyvendinimo etapai

| Etapas | Atsakomybių aprašymas | Rezultatai/reikalavimai | Terminas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inicijavimas | Teikėjas: - Parengia Paslaugų teikimo reglamentą, detalų darbų grafiką ir suderina su Pirkėju. Pirkėjas: - Suteikia reikalingą informaciją; - Teikia pastabas ir rekomendacijas. | - Parengtas Paslaugų teikimo reglamentas. Paslaugų teikimo reglamente nurodoma projekto tikslai, prioritetai, etapų apimtys ir rezultatai, suinteresuotos šalys, darbų atlikimo grafikas, kokybiniai reikalavimai, rizikos ir jų suvaldymo būdai, komunikavimo principai, atsakomybės, tarpinių ir galutinių rezultatų priėmimo kriterijai, papildomų užsakymų valdymo procedūra ir kita svarbi informacija. - Parengtas detalus darbų grafikas ir pateikti pagrindiniai riboženkliai (angl. milestones) | Etapo rezultatai turi būti pateikti ir suderinti su Pirkėju ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo datos. |  |  |
| Detali analizė | Teikėjas: - Atlieka esamos ir siekiamos padėties įvertinimą; - Parengia detalios analizės dokumentaciją; - Vykdo kitas veiklas numatytas analizės etapo metu. Pirkėjas: - Suteikia reikalingą informaciją; - Teikia pastabas ir rekomendacijas; - Tvirtina pateiktus etapo rezultatus. | - Parengtas detalios analizės dokumentas, kuriame išanalizuojami ir detalizuojami funkciniai ir nefunkciniai RPO reikalavimai bei kiti RC išsakyti poreikiai, parengiami naudotojų pasakojimai (angl. User Story) ir panaudojimo atvejai (angl. use case), kurie pateikiami panaudos atvejų diagramomis pagal UML (angl. Unified Modeling Language) notaciją ir detalizuojami aprašant kiekvieno panaudos atvejo vykdymo žingsnius (pagrindinę eigą, alternatyvią eigą, išimtinę eigą) ir kitus apribojimus. Jei reikia, aprašomi IS vartotojai ir jų teisės. | Pagal suderintą darbų grafiką. |  |  |
| Projektavimas | Teikėjas: - Atlieka projektavimą ir parengia projektavimo dokumentaciją; - Parengia ir suderina infrastruktūros reikalavimų techninę specifikaciją; - Išanalizuoja ir parengia integracinių sąsajų aprašymo dokumentus; - Suderina naujas integracines sąsajas su duomenų teikėjais ir gavėjais; - Parengia integracinių sąsajų specifikacijas bei jas suderina su duomenų gavėjais ir teikėjais bei Pirkėju; - Atnaujina ir su Pirkėju suderina ESPBI IS techninį aprašymą. Pirkėjas: - Suteikia reikalingą informaciją; - Teikia pastabas ir rekomendacijas. - Tvirtina pateiktus etapo rezultatus. | - Sukurtas Projektavimo dokumentas (dokumente pateikiama: projekto architektūros aprašymas fizinių komponentų ir programinių komponentų požiūriu, naudojamos technologijos (jų pavadinimai, versijos), informacinis vaizdas (duomenų bazės struktūros, duomenų bazių sąsajų schemos ir kt.), funkcinis vaizdas (projekto funkciniai vienetai, jų funkcijos, tarpusavio sąsajos, naudotojo sąsajos prototipai), integracinis vaizdas (sąsajos tarp vidinių ir išorinių sistemų, kuriamos sistemos atžvilgiu), operacinis vaizdas (sisteminiai procesai, algoritmai, periodiniai sisteminiai darbai ir pan.), dislokavimo vaizdas (programinių komponentų pasiskirstymas techninėje įrangoje), saugumo sprendimai, aukšto prieinamumo sprendimai, plečiamumo sprendimai ir kt.); - Parengta infrastruktūros reikalavimų techninė specifikacija (dokumente pateikiami detalūs reikalavimai techninei ir sisteminei programinei įrangai, kuri bus reikalinga užtikrinant tinkamą Teikėjo siūlomo sprendimo funkcionavimą. Mažiausiai turi būti pateikiama: reikalavimai techninei įrangai; reikalavimai sisteminei programinei įrangai; papildomos techninės ir sisteminės programinės įrangos suderinamumo su esama Pirkėjo infrastruktūra analizė ir reikalavimai.) - Sukurtas techninės architektūros dokumentas; - Sukurtas Loginis DB modelis; - Sukurtos Integracinių sąsajų specifikacijos (sukurtos sąsajų specifikacijos ir duomenų apsikeitimo specifikacijos); - Atnaujintas techninis aprašymas (reglamentinė specifikacija); 7. Parengtos pradinės naudotojo sąsajos gairės, apimančios: 7.1. naudotojo sąsajos schemas; 7.2. struktūrą (naudojamą ESPBI IS); 7.3. parengtas pradinis naudotojų sąsajos prototipas. . | Pagal suderintą darbų grafiką. |  |  |
| Programavimas | Teikėjas: - Parengia ir pateikia diegimo į testinę aplinką planą; - Vykdo reikalingus programavimo ir programinio konfigūravimo darbus (savo kūrimo aplinkoje), įgyvendina funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus; - Parengia ir pateikia testavimo planą; - Atlieka komponentų (angl. unit) testavimą, vidinį saugumo testavimą, posistemės vidinį testavimą, sąsajų su kitomis sistemomis testavimą; - Vykdo kuriamos posistemės demonstracijas, atsižvelgia į išsakytas Pirkėjo pastabas; - Rengia priėmimo testavimo scenarijus; - Parengia vidinio testavimo ataskaitą; - Patikslina detalios analizės ir projektavimo dokumentaciją (jei reikia). Pirkėjas: - Suteikia reikalingą informaciją; - Parengia gamybinę ir testavimo aplinkas turimoje infrastruktūroje; - Dalyvauja posistemės demonstracijose, teikia atsiliepimus; - Peržiūri ir įvertina vidinio testavimo rezultatus; - Teikia pastabas ir rekomendacijas. | - Parengtas ir suderintas diegimo į testinę aplinką planas; - Parengtas ir suderintas testavimo planas; - Parengta testavimo aplinka Pirkėjo infrastruktūroje; - Atlikta kuriamos posistemės demonstracija; - Pateikta vidinio testavimo ataskaita, kurioje aprašyti atlikto vidinio saugumo testavimo rezultatai ir vidinio testavimo rezultatai (apimtis, vykdymo metodika, testavimo tipai, procedūra, įėjimo/išėjimo kriterijai, testavimo aplinka), pateikiant informaciją apie posistemės sritis, į kurias reikia atkreipti papildomą dėmesį testavimo metu; - Parengta programinė įranga diegimui; - Pagal poreikį atnaujinta detalios analizės ir projektavimo dokumentacija. | Pagal suderintą darbų atlikimo grafiką. Vidinio testavimo ataskaita turi būti pateikta bent prieš 5 darbo dienas iki diegimo testavimo aplinkoje etapo pradžios. Kuriamos posistemės demonstracijos turi būti vykdomos nuolatos, pagal atskirai suderintą grafiką. |  |  |
| Diegimas į testavimo aplinką | Teikėjas: - Parengia ir pateikia programinę įrangą tinkamą įdiegimui Pirkėjo testavimo aplinkoje; - Konsultuoja Perkančiąją organizaciją diegimo į Pirkėjo testavimo aplinką klausimais; - Parengia duomenų užkrovimo skriptus į Pirkėjo testinę aplinką; - Rengia priėmimo testavimo scenarijus, testavimo metodiką ir planą; - Parengia naudotojų ir administratorių instrukcijas. Pirkėjas: - Peržiūri ir įvertina diegimo planą; - Suteikia reikalingą informaciją; - Kontroliuoja testavimo aplinką; - Peržiūri ir įvertina testavimo planą; - Įdiegia pateiktą programinę įrangą į Pirkėjo testavimo aplinką; - Kontroliuoja testavimo aplinką. Duomenų teikėjai/gavėjai: 1. Peržiūri ir įvertina testavimo planą. | - Parengta programinė įranga diegimui į Pirkėjo testavimo aplinką; - Programinė įranga įdiegta Pirkėjo testavimo aplinkoje; - Parengti testavimo scenarijai; - Parengti duomenys testavimui (SQL ir/arba kitų skriptų pavidalu); - Parengtas bei suderinas su Pirkėju ir duomenų teikėjais/gavėjais testavimo planas; - Parengti priėmimo testavimo scenarijai, testavimo metodika ir planas; - Parengti naudotojų vadovai ir administratorių instrukcijos. | Diegimo etapas turi būti baigtas iki priėmimo testavimo etapo pradžios pagal suderintą darbų grafiką. |  |  |
| Integracinis testavimas | Teikėjas: - Atlieka testavimą su duomenų teikėjais ir gavėjais Pirkėjo testinėje aplinkoje; - Atlieka koregavimą pagal pateiktas pastabas bei ištaiso klaidas; - Sukuria visą projekto techninę dokumentaciją; - Parengia testavimo ataskaitą. Pirkėjas: - Suteikia reikalingą informaciją; - Registruoja testavimo metu Pirkėjo nustatytas klaidas; - Vykdo testavimo metu nustatytų problemų šalinimo kontrolę. | - Integracinio testavimo ataskaita. Integracinio testavimo ataskaitoje turi būti įvertinti integracinio testavimo metu nustatyti defektai, pateiktas jų išsprendimo būdas ir statusas; - Sukurta visa techninė dokumentacija; - Sukurti analizės ir projektavimo dokumentai, diegimo instrukcijos, projekto surinkimo ir kompiliavimo instrukcijos; - Sukurtos vartotojų ir administratorių instrukcijos; - Parengtos Klaidų šalinimo ataskaitos. | Integracinio testavimo etapas turi būti baigtas iki Diegimo į gamybinę aplinką pradžios pagal suderintą darbų grafiką. |  |  |
| Priėmimo testavimas | Teikėjas: - Parengia naudotojų vadovus ir administravimo instrukcijas. - Remiantis parengtais ir suderintais naudotojų vadovais papildo nauja informacija ESPBI IS pagalbos sistemą; - Vykdo priėmimo testavimą; - Šalina užfiksuotus trūkumus (klaidas); - Atlieka reikiamus pakeitimus atsižvelgiant į atsparumo įsilaužimams ir našumo testavimo rezultatus; - Parengia priėmimo testavimo ataskaitą; - Parengia testavimo scenarijus. Pirkėjas: - Teikia pastabas priėmimo testavimo planui ir testavimo scenarijams; - Vykdo priėmimo testavimą pagal testavimo plane apibrėžtą testavimo plane apibrėžtą testavimo metodiką ir testavimo scenarijus; - Atrinktas nepriklausomas Teikėjas vykdo saugumo testavimą pagal šios techninės specifikacijos apibrėžtas testavimo metodikas ir testavimo scenarijus; - Priima programinę įrangą bandomąjai eksploatacijai. | - Sėkmingai atliktas priėmimo testavimas. - Atlikti reikiami pakeitimai atsižvelgiant į atsparumo įsilaužimams ir našumo testavimo rezultatus. - Parengti naudotojų vadovai ir administravimo instrukcijos. - Parengta priėmimo testavimo ataskaita. - Priimta programinė įranga bandomąjai eksploatacijai. | Priėmimo testavimas turi būti atliktas iki bandomosios eksploatacijos pradžios pagal suderintą darbų atlikimo grafiką. |  |  |
| Diegimas į gamybinę aplinką | Teikėjas: - Parengia ir suderina diegimo į gamybinę aplinką planą; - Parengia ekploatacijos pradžios planą; - Parengia ir pateikia programinę įrangą tinkamą įdiegimui Pirkėjo gamybinėje aplinkoje; - Parengia duomenų užkrovimo skriptus į Pirkėjo gamybinę aplinką; - Parengia ir suderina Bandomosios eksploatacijos planą; - Patikslina naudotojų ir administratorių instrukcijas. Perkačioji organizacija: - Peržiūri ir įvertina diegimo planą; - Suteikia reikalingą informaciją; - Vadovauja naujo funkcionalumo paleidimui; - Peržiūri ir įvertina bandomosios eksploatacijos planą; - Įdiegia pateiktą programinę įrangą į gamybinę aplinką; - Kontroliuoja gamybinę aplinką. | - Parengta programinė įranga diegimui į gamybinę aplinką; - Programinė įranga įdiegta gamybinėje aplinkoje; - Parengti duomenys gamybinei ekploatacijai (SQL ir/arba kitų scriptų pavidalu); - Parengtas ekploatacijos pradžios planas; - Suderintas naujo funkcionalumo paleidimo planas su visais duomenų gavėjais/teikėjais; - Atliktas naujo funkcionalumo paleidimas. Per nustatytą laiko tarpą sistema parengta eksploatacijai. - Diegimo dokumentacija: - Diegimo aprašai, kuriuose turi būti pateikta: - Realizuotų sprendimų apibendrinantis aprašymas; - Parengti duomenų struktūrų, atributų, duomenų mainų aprašai; - Techninės realizacijos aprašymas (apimantis reikalavimų techniniam sprendimui detalizaciją, Sistemos plėtimo galimybes; - Kita aktuali informacija; - Išeities tekstai ir detali projekto surinkimo instrukcija; - Diegimo planas, apimantis: - Diegimo dalyvių atsakomybes; - Diegimo veiklų aprašymą; - Diegimo veiklų grafiką; - Diegimo schemą. | Šis diegimas gali vykti tik po sėkmingai įvykusio priėmimo testavimo. Šis diegimo etapas turi būti baigtas per 1 (vieną) savaitę nuo priėmimo testavimo etapo pabaigos ir baigtas iki bandomosios eksploatacijos pradžios. |  |  |
| Mokymai (jei reikia) | Teikėjas: - Parengia mokymo aplinką (jeigu tokia reikalinga); - Vykdo apmokymus. Pirkėjas: - Užtikrina mokymo dalyvių dalyvavimą Teikėjo organizuojamuose mokymuose. - Vykdo mokymų kontrolę. | - Mokymų dokumentacija: - Mokymų planas; - Administratorių ir naudotojų vadovai; - Pagalbos vadovas (angl. Help) (tik elektroniniu formatu); - Mokymų medžiaga (detalūs reikalavimai skyriuje ); - Parengtos metodinės rekomendacijos duomenų teikėjams ir gavėjams; - Įvykdyti mokymai sutartam naudotojų kiekiui; - Pateikta mokymų ataskaita. | Pagal suderintą darbų atlikimo grafiką. |  |  |
| Bandomoji eksploatacija | Teikėjas: - Teikia konsultacijas bandomosios eksploatacijos klausimais; - Reaguoja į eksploatacijos metu nustatytus defektus; - Užtikrina ekspertų konsultavimą Pirkėjo darbuotojams ir IT specialistams; - Užtikrina ekspertų konsultavimą Pirkėjo darbuotojams ir IT specialistams; - Parengia bandomosios eksploatacijos ataskaitą; - Užtikrina Sistemos duomenų integralumą ir vientisumą. Pirkėjas: - Dirba su parengta sistema; - Registruoja bandomosios eksploatacijos metu nustatytas klaidas; | - Pašalintos bandomosios eksploatacijos metu nustatytos klaidos. Teikėjas bandomosios eksploatacijos metu pagal suderintą klaidų šalinimo grafiką turi šalinti visus suderintos sistemos funkcionalumo trūkumus užregistruotus bandomosios eksploatacijos problemų registre; - Bandomosios eksploatacijos dokumentai: - Bandomosios eksploatacijos ataskaita. Bandomosios eksploatacijos ataskaitoje turi būti įvertinti bandomosios eksploatacijos metu nustatyti defektai, pateiktas jų išsprendimo būdas ir būsena, pateiktos rekomendacijos dėl tolesnės eksploatacijos; - Bandomosios eksploatacijos problemų registras. | Pagal suderintą darbų atlikimo grafiką. |  |  |
| Priėmimas-perdavimas | Teikėjas: - Atnaujina techninę dokumentaciją; - Įgyvendinus visas paslaugas teikia galutinę sutarties įvykdymo ataskaitą. Pirkėjas: - Priima ir tvirtina Teikėjo parengtus rezultatus; - Pasirašomas perdavimo-priėmimo aktas; - Teikia pastabas Teikėjo pateiktai dokumentacijai ir pasiūlymus tobulinimui. | - Galutinė sutarties įvykdymo ataskaita; - Perdavimo-priėmimo aktas; - Sukurta projekto dokumentacija. | Visos paslaugos turi būti suteiktos išskyrus garantinį aptarnavimą. |  |
| Garantinė priežiūra | Teikėjas: - Parengia garantinės priežiūros reglamentą; - Suteikia numatyto laikotarpio garantinį aptarnavimą. Pirkėjas: - Dirba su parengta sistema; - Registruoja eksploatacijos metu nustatytas klaidas. | - Suderintas Garantinės priežiūros procedūros dokumentas; - Aprašyta skyriuje 6.6 „Reikalavimai garantinei priežiūrai“. |  | Garantinės priežiūros procedūros dokumentas turi būti pateiktas likus mėnesiui iki Projekto įgyvendinimo pabaigos. |

### 6.4.1. Reikalavimai dokumentacijai ir jos derinimui

- Visa Teikėjo rengiama Projekto dokumentacija turi būti parengta lietuvių kalba vadovaujantis bendrinės lietuvių kalbos taisyklėmis (išskyrus techninius dokumentus, kaip Diegimo planas, kuriuose dalis informacijos gali būti pateikiama anglų kalba), iliustruoti schemomis, lentelėmis, grafikais bei kitomis vaizdinėmis priemonėmis, pateikiama medžiaga išdėstoma aiškiai, nuosekliai ir detaliai.

- Teikėjo pataisyti dokumentai turi būti teikiami su matomais pakeitimais („track changes“ funkcija).

- Su Pirkėju suderinti dokumentai turi (gali) būti keičiami vėlesnių etapų metu, jeigu yra vykdomi modifikuojamos Sistemos pakeitimai, atsižvelgiant į priėmimo testavimo bei bandomosios eksploatacijos rezultatus, kitas projekto veiklas ir aplinkybes, kurios susijusios su pateiktos dokumentacijos turiniu. Projekto dokumentacija turi būti aktualizuojama (atnaujinama) ir galutinės versijos pateiktos su Pirkėju suderintais terminais bet ne vėliau kaip iki galutinio priėmimo perdavimo akto pateikimo dienos.

- Dokumentų galutinės versijos turi būti pateiktos Confluence, MS Word arba kitu su Perkančiąją organizacija suderintu redagavimui tinkamu formatu įkeliant dokumentą(-us) į suderintą direktoriją.

- Preliminarios (projektinės) versijos turi būti pateikiamos elektroniniu formatu elektroninio ryšio priemonėmis. Pastabos bei korekcijos dokumentų projektuose turi būti teikiamos Confluence, MS Office programinio paketo (ar lygiaverčio) pakeitimų sekimo (angl. track changes) bei komentavimo funkcijomis. Turi būti vykdomas pateikiamų dokumentų versijavimas (versijų kontrolė).

- Teikėjas turės parengti dokumentaciją, nurodytą 3 lentelėje „Paslaugų įgyvendinimo etapai“.

- Visi Teikėjo parengti dokumentai turės būti suderinti su Pirkėju ir Techninės priežiūros paslaugų teikėju. Detalūs dokumentų derinimo principai ir terminai turės būti pateikti ir suderinti Teikėjo parengtame Paslaugų teikimo reglamente.

- Dokumentų galutinės versijos turi būti pateiktos dviem formatais: redagavimui tinkamu elektroniniu (.doc, .docx, .pdf arba kitu su Pirkėju suderintu formatu) ir Teikėjo atsakingo asmens parašu (elektroniniu arba įprastu) pasirašytu formatu. Dokumentų tarpinės versijos teikiamos tik elektroniniu formatu.

- Visa Teikėjo parengta Projekto dokumentacija turi būti patvirtinta Pirkėjo atsakingų asmenų, detaliau aprašyta Darbo reglamente.

- Pirkėjas ir kitos suinteresuotos šalys pateikia pastabas vertinamai dokumentacijai:

  - ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų iki 100  psl. apimties dokumentams;

  - per su Teikėju suderintą laikotarpį, kuris ne mažesnis nei  10 darbo dienų, didesniems nei 100 psl. apimties dokumentams;

  - Pirkėjui ar kitoms suinteresuotoms šalims pateikus pastabas vertinamai dokumentacijai, Teikėjas turi atlikti taisymus atsižvelgdamas į šiuos reikalavimus:

    - iki 100 psl. apimties dokumentai turi būti taisomi ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas;

    - didesni nei 100 psl. apimties dokumentai turi būti taisomi ne ilgiau kaip per 10  darbo dienų

    - Sistemos išeities kodų laikymui turi būti naudojama Pirkėjo kodo saugykla – GitLab.

### 6.4.2. Reikalavimai analizei ir projektavimui

- Teikėjas analizės ir projektavimo etapų vykdymo metu turi atlikti detalią veiklos procesų ir poreikių analizę bei projektavimą ir parengti detalios reikalavimų analizės ir projektavimo dokumentus, kurie detalizuoti RPO skyriuje  6.4.1 „Reikalavimai dokumentacijai ir  jos derinimui“.

- Detalios reikalavimų analizės dokumente turi būti pateikti pagal Techninės specifikacijos funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus bei pagal Pirkėjo išsakytus poreikius parengti panaudos atvejai (angl. Use Case) (panaudos atvejų diagramos ir detalūs panaudos atvejų aprašymai, nurodant žingsnius (pagrindinę eiga, alternatyvią eigą, išimtinę eigą) ir kitus apribojimus, naudojant UML (angl. Unified Modeling Language) notaciją. Turi būti atliktas visų Techninės specifikacijos funkcinių ir nefunkcinių reikalavimų susiejimas su detalios analizės dokumento turiniu (skyriais, panaudos atvejais, diagramomis ir pan.). Siejimas turi būti atliekamas tokia forma, kad būtų aišku kokiu būdu yra projektuojamas ir realizuojamas kiekvienas RPO reikalavimas.

- Atliekant analizę ir projektavimą Teikėjas turi vykdyti susitikimus su Pirkėjo paskirtais veiklos specialistais ir kitų susijusių institucijų specialistais.

- Detalios analizės ir projektavimo etapų metu Teikėjas turi detalizuoti RPO funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus, kad jais vadovaujantis būtų galima realizuoti poreikius atitinkančius Sistemos funkcionalumus.

### 6.4.3. Reikalavimai demonstracijoms

- Teikėjas vystymo etape po kiekvienos iteracijos pabaigos turi atlikti Sistemos demonstracijas gyvai demonstruojant Sistemos veikimą. Turi būti atliekamas Sistemos demonstravimas, o ne prototipo.

- Demonstruojamo funkcionalumo apimtys ir laikiškumas turi būti nustatyti Paslaugų teikimo reglamente. Iki priėmimo testavimo etapo pradžios Perkančiajai organizacijai turi būti pademonstruotas visas Sistemos funkcionalumas, išskyrus tą funkcionalumą, kuris bus suderintas kaip nedemonstruotinas (pavyzdžiui, integracijos).

- Demonstracijų tikslas – supažindinti Perkančiąją organizaciją su kuriama programine įranga bei gauti atsiliepimus dėl sukurto (kuriamo) funkcionalumo.

- Pastabos (atsiliepimai) gali būti išsakomos pakartotinai priėmimo testavimo etape, jeigu į jas nebus atsižvelgta iki pastarojo etapo.

- Demonstracijų metu išsakomi atsiliepimai (pastabos) turi būti registruojami susitikimo protokoluose ar kita sutarta forma (pavyzdžiui, specializuotoje klaidų registravimo ir sekimo sistemoje).

- Funkcionalumo demonstraciją turi vykdyti Teikėjo specialistai, o jo metu Pirkėjo atstovai, siekdami objektyviai įvertinti Teikėjo demonstruojamų funkcionalumų galimybes, galės užduoti Teikėjui klausimus.

- Demonstravimas turi būti atliekamas lietuvių kalba arba su vertimu į lietuvių kalbą.

- Jeigu Teikėjas negalėtų pademonstruoti atitinkamų funkcionalumų dėl techninių kliūčių, demonstracija galėtų būti vieną kartą atidedama 1 darbo dienai, per kurią Teikėjas turėtų pašalinti technines kliūtis ir atlikti demonstraciją.

- Funkcionalumas turėtų būti demonstruojamas veikiančioje demonstracinėje aplinkoje, t. y. negalėtų būti pateikiamas vaizdo įrašas ar pan.

### 6.4.4. Reikalavimai diegimui

- Iki sprendimo diegimo pradžios Teikėjas turi parengti diegimo planą (kuris tvirtinamas Pirkėjo), kuriame turi būti pateikiama:

  - Diegimo dalyvių atsakomybės;

  - Diegimo veiklų aprašymai (diegimo instrukcija);

  - Diegimo veiklų grafikas;

  - Diegimo schema.

- Diegimo plane turi būti aprašyti ir suderinti sistemos atstatymo veiksmai įvykus nesėkmingam pakeitimų diegimui.

- Programinės įrangos diegimas turi būti vykdomas Pirkėjo infrastruktūroje tuo metu, kai Sistemos naudojamumas yra mažiausias (pvz.: ne darbo valandomis arba savaitgalį). Konkretus laikas (grafikas) turi būti suderintas su Pirkėju.

- Diegimo schema turi būti sudaryta laikantis Pirkėjo reikalavimų saugumui, greitaveikai, naudojamumui ir kt.

- Atlikus diegimą turi būti įsitikinta, kad visi Sistemos komponentai veikia ir yra pasiekiami iš išorinių tinklų, jei tai yra būtina.

- Nepriklausomai nuo sprendimo diegimo būdo, Paslaugų teikėjas turi paruošti bendrą Sistemos diegimo paketą (apimantį tiek esamas, tiek modernizuotas ir naujas Sistemos funkcijas), kurį Pirkėjas galėtų įdiegti savarankiškai bet kada pasibaigus Projektui.

### 6.4.5. Reikalavimai testavimui

- Turi būti atlikti Sistemos versijų testavimai (toliau – Testavimas).

- Testavimo tikslai

  - Įsitikinti, kad yra įgyvendinti visi funkciniai ir nefunkciniai Techninės specifikacijos reikalavimai;

  - Įsitikinti, kad reikalavimų įgyvendinimas atliktas tinkama apimtimi;

  - Nustatyti ar reikalavimų įgyvendinimas tenkina Perkančiąją organizaciją ir kitas suinteresuotas šalis;

  - Identifikuoti, užregistruoti ir ištaisyti funkcionalumo klaidas (angl. bugs);

- Paslaugų teikėjas turi parengti ir su Pirkėju suderinti testavimo planą, kuriame turi būti pateikiama:

  - testavimo metodika;

  - testavimo dalyvių atsakomybės;

  - testavimo apimtis;

  - testavimo aplinka;

  - testavimo scenarijų struktūra;

  - testavimo veiklų grafikas;

  - testavimui reikalingi duomenys (sąlygos);

  - testavimo vykdymo ir klaidų bei trūkumų (funkcinių neatitikčių) registravimo ir šalinimo tvarka;

  - testavimo priėmimo kriterijai;

  - kita aktuali informacija.

- Turi būti atlikti šie testavimai:

  - Vidinis testavimas. Vidinius atskirų komponentų testavimus Teikėjas turi atlikti nedalyvaujant Pirkėjo atstovams, tačiau turi pateikti tokio testavimo įrodymus – vidinio testavimo ataskaitas, automatinių testavimų scriptus (scriptai turi būti įkelti į Pirkėjo kodų versijavimo sistemą GitLab) ir nustatytų neatitikimų sąrašą. Vidinis testavimas turi būti atliktas Teikėjo kūrimo aplinkoje. Automatiniai testai turi būti įtraukti į automatinius CI/CD procesus. Vidinio testavimo veiklos turi būti vykdomos pagal suderintą Paslaugų teikimo reglamentą ir Pirkėjo testavimo valdymo priemonėje XRAY Teikėjo parengtais testavimo scenarijais. Apkrovos ir našumo testavimas. Šį testavimą Teikėjas turi atlikti savo kūrimo aplinkoje, nedalyvaujant Pirkėjo atstovams. Šio testavimo rezultatai turi atsispindėti vidinio testavimo ataskaitoje. Pirkėjo testavimo aplinkoje bus vykdomi papildomi apkrovos ir našumo testavimai. Jei Pirkėjo atlikti testavimo rezultatai netenkins nurodytų reikalavimų, Teikėjas turės atlikti reikiamas sistemos optimizavimo veiklas;

  - Integracinis testavimas (angl. Integrity Testing). Šį testavimą Teikėjas turi atlikti TEST aplinkoje su Pirkėjo atstovais. Šio testavimo rezultatai būtini įsitikinti ar Sistemos vystymo sprendimas parengtas diegimui į PROD aplinką. Šio testavimo metu rastos klaidos ir neatitikimai turi būti pašalinti ir ištaisyta Sistemos versija sėkmingai ištestuota testavimo aplinkoje;

  - Priėmimo testavimas (angl. Acceptance Testing). Šis testavimas turi būti atliekamas testavimo aplinkoje dalyvaujant Teikėjui, Pirkėjui ir kitoms suinteresuotoms šalims;

  - Šio testavimo metu turi būti tikrinamas testavimo tikslų įgyvendinimas (įgyvendinimo lygio nustatymas). Priėmimo testavimo veiklos turi būti vykdomos remiantis priėmimo testavimo planu, kurį pateiks Teikėjas, priėmimo testavimo scenarijais parengtais Teikėjo Pirkėjo testavimo valdymo priemonėje XRAY;

  - Atliktas testavimas turi užtikrinti, kad Sistemos versija yra tinkama bandomajai eksploatacijai;

  - Testavimo metu turi būti vykdomas identifikuotų klaidų (problemų) registravimas elektronine forma vedamajame pastebėtų klaidų (problemų) ir jų būsenų kaupimo žurnale. Jei nebus sutarta kitaip, klaidos turi būti registruojamos Pirkėjo įrankyje JIRA;

  - Kai paslaugos teikimas apima ir testavimo (nepriklausomai nuo aplinkos) veiksmus, Teikėjas, teikdamas paslaugą, turi užtikrinti (naudoti) testavimui reikalingus išteklius (testinius duomenis, įskaitant asmens duomenis, kai testavimo negalima atlikti su sintetiniais (nerealiais) asmens duomenimis);

  - Priėmimo testavimas turi būti vykdomas Pirkėjo įsigytos techninės įrangos pagrindu;

  - Teikėjas turės parengti ir pateikti visus testavimui reikalingus duomenis, įrankius ar kitas priemones;

  - Teikėjas turės sudaryti ir kitus testavimo duomenis, kurie bus reikalingi tam, kad patikrinti šių RPO funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus. Kiti reikalingi testavimo duomenys, reikiamos priemonės ir sąlygos turi būti detalizuotos priėmimo testavimo plane bei suderintos su Pirkėju;

  - Priėmimo testavimas užbaigiamas, kai tenkinami testavimo plane įvardinti testavimo priėmimo kriterijai;

  - Atliktas testavimas turi užtikrinti, kad Sistemos versija yra tinkama bandomajai eksploatacijai.

- Teikėjas turės parengti pačios Sistemos ir ją sudarančių komponentų automatizuoto testavimo ir diegimo (angl. Continuous Integration and Delivery (toliau - CI/CD)) procesus Pirkėjo naudojamoje priemonėje GitLab.

- Teikėjo su Pirkėju suderinti ir sudaryti CI/CD procesai (angl. Pipeline) turi užtikrinti:

  - Artefaktų pagaminimą;

  - Artefaktų ir kodo kokybės patikrinimą;

  - Artefaktų ir kodo saugumo patikrinimą (Pirkėjas pateiks įrankius reikalingus kodo saugumui patikrinti);

  - Automatinį testų vykdymą;

  - Diegimą į testavimo aplinką;

  - Diegimą į bandomosios eksploatacijos aplinką;

  - Diegimą į gamybinę aplinką.

- Pirkėjas savo iniciatyva gali atlikti bet kokius kitus Sistemos testavimus ir bandymus (išeities kodų tikrinimą, konfigūracijos tikrinimą, našumo tikrinimą, aukšto prieinamumo tikrinimą, plečiamumo tikrinimą, funkcionalumo tikrinimą ir kt.) siekdama užtikrinti sistemos kokybę ir atitikimus reikalavimams. Teikėjas turės atsižvelgti į Pirkėjo atstovų atliktų bandymų ir testavimų rezultatus, fiksuotus JIRA sistemoje, atlikti visų testavimų rezultatuose nurodytų trūkumų (pažeidimų, rekomendacijų) šalinimą. Teikėjas turės sudaryti reikiamas sąlygas suplanuotiems testavimams ir bandymams atlikti – pateikti išeities kodą, pateikti prisijungimo duomenis prie sistemos komponentų, sukurti testavimui reikalingus naudotojus, įjungti / išjungti sistemos komponentus, sudaryti prieigos galimybes specializuotai testavimo ir bandymų programinei įrangai, atlikti kitas reikiamas veiklas, kurios užtikrintų pilnavertį testavimų ir bandymų proceso įvykdymą.

### 6.4.6. Reikalavimai mokymams

- Teikėjas turi parengti ir suderinti su Pirkėju mokymo planą, mokymų medžiagą bei parengti mokymams reikalingą aplinką.

- Mokymų medžiaga turi apimti:

  - atskiroms naudotojų grupėms skirtus naudojimosi funkcionalumais aprašus (paremtus naudotojų instrukcijomis);

  - animuotas naudojimosi instrukcijas ir/ arba vaizdinę (video) medžiagą, leidžiančią organizuoti mokymus atskiroms naudotojų grupėms nuotoliniu būdu.

- Mokymų medžiaga turi atitikti tokius reikalavimus:

  - Visa pateikta medžiaga turi būti suskirstyta pagal sukurtos programinės įrangos funkcines sritis, parengta lietuvių kalba ir iliustruota naudotojo sąsajos ekranvaizdžiais;

  - Vadovai turi būti išsamūs ir suprantami skaitytojui savarankiškai vykdant konkrečias užduotis, apimti visas numatytas sistemos funkcijas;

  - Vadovuose turi būti pateikti visų sukurtos programinės įrangos laukų paaiškinimai;

  - Administratorių vadove, turės būti pateikiamas išsamus duomenų importo iš kitų sistemų aprašymas.

- Mokymų medžiaga turi būti patalpinta su Pirkėju suderintose vietose/direktorijose ir pasiekiama po Projekto.

- Mokymai turi būti vykdomi testinėje ar kitoje specialiai mokymams parengtoje aplinkoje.

- Pirkėjo naudotojų mokymams turi būti apmokyti ne daugiau kaip 20 asmenų.

- Naudotojų mokymų vietą turi parinkti Teikėjas prieš tai suderinęs su Pirkėju (suderinus mokymai galės būti vykdomi ir nuotoliniu būdu). Su mokymų vieta susijusios išlaidos yra Teikėjo atsakomybė.

### 6.4.7. Reikalavimai bandomajai eksploatacijai

- Turi būti atlikta Sistemos bandomoji eksploatacija, kurios tikslas – užtikrinti Sistemos kokybę, išbandyti gamybinę sistemos komponentų konfigūraciją, identifikuoti ir pašalinti bandomosios eksploatacijos metu pastebėtus defektus, stabilizuoti darbinės aplinkos konfigūraciją, atsižvelgiant į bandomosios eksploatacijos metu sukauptą patirtį.

- Iki bandomosios eksploatacijos pradžios Paslaugų teikėjas turi parengti bandomosios eksploatacijos planą, kuriame turi būti pateikiama:

  - bandomosios eksploatacijos dalyvių komunikavimo schema;

  - bandomosios eksploatacijos dalyvių atsakomybės;

  - bandomosios eksploatacijos veiklų grafikas;

  - bandomosios eksploatacijos vykdymo ir klaidų bei trūkumų registravimo ir šalinimo tvarka;

  - bandomosios eksploatacijos priėmimo kriterijai.

- Teikėjas turi konsultuoti Pirkėją bandomosios eksploatacijos aplinkos parengimo klausimais:

  - sistemos komponentų instaliavimo ir konfigūravimo;

  - visų būtinų sistemos duomenų migravimo (suvedimo) bei perteklinių (bandomajai eksploatacijai nereikalingų) duomenų pašalinimo.

- Pirkėjas užtikrina sistemos veikimą visos bandomosios eksploatacijos metu, jeigu nebus sutarta kitaip.

- Bandomosios eksploatacijos metu turi būti vykdomas identifikuotų klaidų (problemų) registravimas ir šalinimas:

  - klaidos turi būti registruojamos Pirkėjo klaidų sekimo įrankyje – JIRA;

  - Teikėjas privalo nedelsiant per bandomosios eksploatacijos plane numatytus terminus pašalinti sistemos trūkumus atsižvelgiant į užregistruotas bandomosios eksploatacijos problemų registre klaidas.

- Pasibaigus bandomajai eksploatacijai Paslaugų teikėjas turi parengti bandomosios eksploatacijos ataskaitą, kurioje būtų pateikta rastų ir ištaisytų klaidų suvestinė, pateikiama informacija apie kitas bandomosios eksploatacijos metu įgyvendintas veiklas.

- Pirkėjas pradės Sistemos priėmimo veiklas tik tada, kai Sistema tenkins bandomosios eksploatacijos plane apibrėžtus priėmimo kriterijus.

## 6.5. Reikalavimai Sistemos priėmimui

- Galutinis Sistemos ar atskirų Sistemos komponentų priėmimas bus vykdomas pasibaigus bandomajai eksploatacijai, t. y. priėmimas galės būti vykdomas tik tada, kai bus pasiekti bandomosios eksploatacijos priėmimo kriterijai.

- Teikėjas privalo prieš priduodamas Sistemą Pirkėjui pateikti galutines dokumentacijos ir Sistemos išeities kodo versijas, jeigu jos buvo pakeistos nuo paskutinio pridavimo.

- Visos Paslaugas bus priimami pasirašant galutinį priėmimo-perdavimo aktą.

- Siekiant užtikrinti sklandų Pirkimo tęstinumą:

  - Teikėjas, nepažeidžiant autoriaus teisių turėtojo ar trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teisių, sutartimi perduoda Pirkėjui autorių turtines teises į pagal užsakymą sukurtą programinę įrangą ir parengtus projektinius dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant, teisę neribotą laiką ir be papildomo atlygio naudoti sukurtą programinę įrangą; teisę daryti sukurtos programinės įrangos kopijas; teisę modifikuoti ir toliau plėtoti sukurtą programinę įrangą; teisę perkelti programinę įrangą į kitą technologinę platformą; teisę naudoti ir keisti jai sukurtos programinės įrangos pradinį kodą (mašininės kalbos pradinius tekstus);

  - jeigu Projekte sukurtoje programinėje įrangoje panaudota kita autoriaus teisių turėtojo ar trečiųjų šalių programinė įranga, kuri integruota į pagal užsakymą sukurtą programinę įrangą ar kitaip susieta su atliktu užsakymu ir autoriaus turtinių teisių į sukurtą programinę įrangą ar parengtus projektinius dokumentus, jos perdavimas Pirkėjui neturi apriboti šias teises perdavusio Teikėjo teisės be atskiro Pirkėjo sutikimo toliau vystyti, tobulinti, platinti ir atlikti kitus reikiamus veiksmus su sukurta programine įranga ar parengtais projektiniais dokumentais;

  - kartu su kompiuterine programa, kaip ši sąvoka apibrėžta LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme, Pirkėjui perduodamas ir programos išeitinis kodas. Kompiuterių programos autoriaus asmeninės neturtinės teisės negali būti naudojamos tokiu būdu, kuris suvaržytų autorių turtinių teisių į šią kompiuterinę programą turėtojo teises, tarp jų ir teisę savo nuožiūra adaptuoti, keisti ir neatlygintinai platinti šiuos kūrinius. Šiame punkte numatytos autorių turtinės teisės, vadovaujantis Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo ir Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 12 str. nuostatomis,  perduodamos ir suteikiamos LR ir ES šalių teritorijoje neribotam laikui;

  - Teikėjas turi perduoti Pirkėjui Pirkimo metu sukurtą Sistemos programinę įrangą ir jos išeitinį kodą ar atskirų Sistemos komponentų paslaugų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo datai;

  - Teikėjas neturi teisės atskleisti jokios su paslaugų teikimu susijusios informacijos trečiosioms šalims be Pirkėjo raštiško leidimo arba jei to reikalauja įstatymai.

## 6.6. Reikalavimai garantinei priežiūrai

- Paslaugų teikėjas po galutinio Paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos turės:

  - suteikti ne trumpesnę kaip 12 mėnesių trukmės garantinę priežiūrą;

  - užtikrinti Sistemos veiklos atkūrimą visiško arba dalinio funkcionavimo sutrikimo atvejais, įskaitant sutrikimus, atsiradusius dėl klaidų standartinėje ir nestandartinėje programinėje įrangoje (išskyrus atvejus atsiradusius dėl Pirkėjo kaltės);

  - atstatyti sugadintus programinės įrangos komponentus ir duomenis (išskyrus atvejus, atsiradusius dėl Pirkėjo kaltės);

  - nemokamai taisyti sukurtos ar modifikuotos programinės įrangos bei kitų sukurtų ar modifikuotų sprendimų klaidas, netikslumus ir neatitikimus Techninėje specifikacijoje apibrėžtiems reikalavimams, taip pat parengti, ištestuoti ir paruošti diegimui reikalingus atnaujinimus pagal Teikėjo parengtas ir su Pirkėju suderintas atnaujinimų diegimo procedūras

- Garantinio aptarnavimo metu Teikėjas privalo registruoti Sistemos eksploatavimo sutrikimus ir neatitiktis problemų / sutrikimų registravimo sistemoje (pvz., specializuotoje interneto svetainėje arba per pagalbos teikimo liniją (angl. Service Desk) pagal su Pirkėju suderintas informavimo ir registravimo procedūras.

- Garantinio aptarnavimo metu visos atsiradusios ir nustatytos klaidos, trikdžiai, sutrikimai ir problemos turi būti klasifikuojami:

  - Kritinis sutrikimas – kai nustatytas trikdis ir (ar) problema, dėl kurios naudotojas negali vykdyti numatytų būtinų funkcijų ir nežinomas joks kitas Perkančiajai organizacijai priimtinas alternatyvus šios funkcijos vykdymo kelias;

  - Nekritinis sutrikimas – kai nustatytas trikdis ir (ar) problema, kuris sukelia sunkumus naudojantis Sistema, bet neturi įtakos Sistemos funkcijų veikimui ir nedaro jokio kito poveikio.

- Pagrindinės privalomos garantinės priežiūros sąlygos:

  - reakcijos į problemą laikas (problema užregistruota ir perduota sprendimui) – ne ilgiau kaip 2 val.;

  - problemos sprendimo trukmė:

    - Kritinių sutrikimų šalinimas – ne ilgiau kaip 8 valandos nuo pranešimo gavimo sutartu būdu;

    - Nekritinių sutrikimų šalinimas – ne ilgiau kaip 40 darbo valandų nuo pranešimo gavimo sutartu būdu.

- Konsultacijos dėl nustatytų neatitikimų ir apie atliktus programinės įrangos pasikeitimus telefonu ir elektroniniu paštu (angl. Hot line) – darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val.

- Galimybė visą parą registruoti problemas internetu bei stebėti problemų sprendimo būklę naudojant Pirkėjo naudojamą klaidų registravimo įrankį (nebent projekto metu būtų šalių sutarta naudoti Teikėjo klaidų registravimo įrankį).

- Kiekvieno ketvirčio pradžioje Paslaugų teikėjas per 5 darbo dienas turės parengti praėjusio ketvirčio garantinės priežiūros vykdymo ataskaitą.

- Detali garantinės priežiūros tvarka (garantinės priežiūros komunikacijos būdai, atnaujinimų diegimo procedūros ir kt.) turi būti suderinta su Pirkėju aprašyta Teikėjo parengtame garantinės priežiūros reglamente.

## 6.7. Reikalavimai Projekto valdymui

- Teikėjas turi užtikrinti, kad visa komunikacija Projekto metu vyktų lietuvių kalba. Jei pasitelkiami užsienio šalių ekspertai, Teikėjas turi pasirūpinti vertimo į lietuvių kalbą paslaugomis savo sąskaita.

- Pirkimo paslaugos turi būti įgyvendinamos kompleksiniu projekto įgyvendinimo metodu. Etapų (prieaugių) trukmę ir darbų išskaidymą į prieaugius Teikėjas turi suderinti su Pirkėju.

- Teikėjas turi informuoti Perkančiąją organizaciją apie Paslaugų vykdymo eigą ir Pirkėjo prašymu rengti Paslaugų teikimo etapų rezultatų pristatymus.

- Teikėjas turi tiesiogiai bendradarbiauti su Pirkėju, Projekto partneriais bei kitomis Projekto suinteresuotomis šalimis.

- Teikėjas turi pateikti ir su Pirkėju suderinti Paslaugų teikimo reglamentą, kuriame turi būti detalizuoti Paslaugų teikimo etapai ir jų rezultatai (pateiktys), pateiktas detalus Pirkėjo nurodytus terminus atitinkantis kalendorinis darbų vykdymo grafikas, aprašytos komunikacijos ir rizikų valdymo priemonės bei dokumentų derinimo tvarka.

- Teikėjas turi kas mėnesį rengti ir Pirkėjui teikti tarpines Paslaugų teikimo ataskaitas, kuriose būtų pateikiama:

  - informacija apie Paslaugų teikimo sutarties vykdymo eigą;

  - informacija apie per ataskaitinį mėnesį užfiksuotas rizikas ir problemas;

  - informaciją apie suderintus pakeitimus pakeitimų registre.

- Tarpinės Paslaugų teikimo ataskaitos Pirkėjui privalo būti pateiktos per (nurodyti skaičių, pvz., 5) darbo dienas nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

- Baigus visus darbus, Teikėjas turi parengti galutinę Paslaugų teikimo ataskaitą. Galutinė ataskaita Pirkėjui turi būti pateikta per 10 darbo dienų nuo paskutinio Paslaugų teikimo etapo pabaigos.

- Teikėjas turi tiesiogiai bendradarbiauti su Pirkėju, Projekto partneriais bei kitomis Projekto suinteresuotomis šalimis.

## 6.8. Reikalavimai pakeitimų valdymui

- RPO, Techninėje specifikacijoje ar kituose Paslaugų teikimo sutarties prieduose nustatyti reikalavimai gali būti keičiami Teikėjo ar Pirkėjo iniciatyva.

- Pakeitimų atsiradimas gali būti sąlygojamas aplinkybių, kurios atsiranda arba tampa žinomos po pirkimo sutarties sudarymo, jų atsiradimo pasiūlymo pateikimo ar pirkimo sutarties sudarymo metu nebuvo galima protingai numatyti ir kontroliuoti, taip pat, iš anksto įvertinti ir jų atsiradimo rizikos.

- Pakeitimas turi būti įforminamas Paslaugų teikėjui ir Perkančiajai organizacijai patvirtinus keitimą raštu, vadovaujantis tarp Paslaugų teikėjo ir Pirkėjo sudarytos Paslaugų teikimo sutarties ir šios Techninės specifikacijos sąlygomis, nepažeidžiant viešųjų pirkimų principų, esant visoms šioms aplinkybėms:

  - dokumentuotas funkcionalumo pakeitimo poveikis, aprašytas jo kritiškumo laipsnis (neesminis, vidutinis, kritinis) ir pasekmės;

  - funkcionalumo pakeitimas nėra kritinis ir nedaro įtakos viso techninio sprendimo  funkcionalumui;

  - atlikti techninės dokumentacijos ir veiklos procesų pakeitimai, susiję su funkcionalumo pakeitimu;

  - funkcionalumo pakeitimas buvo/yra pažymėtas testavimo plane ir bus papildomai ištestuotas;

  - atlikti techninės dokumentacijos, veiklos procesų ir / ar teisės aktų pakeitimai, susiję su funkcionalumo pakeitimu;

  - funkcionalumo pakeitimas yra autorizuotas (pasirašytas Pirkėjo įgalioto asmens) bei yra peržiūrėtas („code/peer review“) užtikrinant kodo gerąsias praktikas bei kokybę, ir eliminuojant neautorizuotų pokyčių diegimo riziką;

  - apie funkcionalumo pakeitimą yra tinkamai pranešta visoms su Paslaugų teikimu susijusioms šalims;

  - keičiamas funkcionalumas neapsunkina pirkimo tikslų pasiekimo;

  - visi su funkcionalumu susiję pakeitimai yra vedami funkcionalumų pakeitimo registracijos žurnale.

- Jeigu funkcionalumo pakeitimas yra įvykdytas nesilaikant ankstesniame punkte nustatytos tvarkos, toks funkcionalumo pakeitimas laikomas negaliojančiu.

# SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI

## 7.1. Reikalavimai saugai

### 7.1.1. Reikalavimai duomenų apsaugai ir informacijos saugumo valdymui

- Duomenų sauga turi būti užtikrinta vadovaujantis Sistemos duomenų saugos nuostatais, asmens duomenų apsauga turi būti užtikrinta remiantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

- Teikėjas, teikdamas Paslaugas, turi laikytis ir užtikrinti, kad Paslaugos atitiktų Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme, Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatyme,  Informacinės visuomenės plėtros komiteto direktoriaus 2014 m. vasario mėn. 25 d. įsakymu Nr. T-29 patvirtintą Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodika, Kibernetinio saugumo reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ nustatytus esminiam subjektui, kaip  Sistemos tvarkytojui, keliamus saugumo reikalavimus (ir tais atvejais, jeigu tokie reikalavimai keičiasi arba jų atsiranda po viešojo pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo).

- Po Pirkimo darbų įvykdymo Sistemoje saugomi duomenys turi būti apsaugoti nuo nesankcionuoto priėjimo, naudojimo, pakeitimo, atskleidimo, sunaikinimo ar praradimo.

- Asmens duomenys perduodami viešais duomenų perdavimo kanalais turi būti šifruojami.

- Draudžiama fizinių asmenų asmens kodus skelbti viešai.

- Turi būti įgyvendintos Sistemos naudotojų veiksmų, atliktų per sąsajas, veiklos atsekamumo priemonės. Tikslius audituojamus duomenis Teikėjas turi suderinti su Pirkėju analizės ir projektavimo etapų metu.

- Siekiant išvengti perteklinės audito informacijos kaupimo, tikslūs audito įrašų darymo momentai turi būti identifikuoti detalios analizės metu kartu su Perkančiąja organizacija.

- Teikėjas projektuojant Sistemos turi su Perkančiąja organizacija suderinti, kokias apsaugas ir kuriam Sistemos funkcionalumui naudoti. Sistema turi būti apsaugota nuo šių grėsmių:

  - Siekiant išvengti saugumo spragų ir pažeidžiamumo programinėje neautentifikuotos prieigos;

  - nesankcionuoto naudotojo sesijos perėmimo;

  - nesankcionuoto duomenų perėmimo ar jų įterpimo;

  - žalingo kodo įterpimo (angl. Injection, XSS (Cross-sitescripting));

  - kitų saugumo pažeidimų, kurių sąrašas skelbiamas Atviro tinklo programų saugumo Pirkimo (angl. The Open Web Application Security Project (OWASP) interneto svetainėje www.owasp.org).

- Sutrikus sistemų darbui, sistemos naudotojams turi būti pateikiami atitinkami pranešimai.

- Įrangoje, kurią naudojant teikiamos paslaugos, Teikėjas, kurdamas programinę įrangą, turi vadovautis visuotinai pripažintais saugaus kodavimo standartais ir gerąja praktika (angl. The Open Web Application Security Project, OWASP) Secure Coding Practices ar lygiaverte). Kuriama programinė įranga neturi turėti nesankcionuotos prieigos prie duomenų ir kitų saugumo pažeidimų, kurie įvardijami naujausiame OWASP Testing Guide (neapsiribojant „OWASP Top 10“ pažeidžiamumais) (https://www.owasp.org) sąraše, The OWASP API Security sąraše ir kt. OWASP parengtose IS saugumo metodikose arba lygiaverčiuose dokumentuose.

- Saugumo patikrinimai (grėsmių modeliavimai, išeities kodo pažiūros ir kt. saugaus kodavimo standartuose ir gerojoje praktikoje numatyti saugumo patikrinimai) turi būti vykdomi kiekviename programinės įrangos kūrimo etape, vadovaujantis (nurodyti teisės aktą, pvz. Elektroninių paslaugų kūrimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymu, nustatančią reikalavimus atsparumo įsilaužimui testavimui, kurį turi atlikti nuo elektroninių paslaugų kūrimą vykdančio subjekto (Teikėjo) nepriklausomas paslaugų teikėjas. Atliekant saugumo patikrinimus turi būti remiamasi visuotinai pripažintuose metodikose nurodytais saugumo patikrinimo metodais (OWASP application security verification standard, OWASP Testing Guide, Penetration Testing Execution Standard (PTES), Open Source Security Testing Methodology Manual (OSSTMM), Information Systems Security Assessment Framework (ISSAF), SANS, NIST SP 800-30“ ar lygiavertėmis saugumo patikrinimo metodikomis).

- Sistemos teikiamų žiniatinklio paslaugų sauga turi būti vykdoma vadovaujantis WS-S (Web Services Security) standarto reikalavimais.

- Teikėjas turi naudoti Pirkėjo pateiktus reikiamus sertifikatus, skirtus užtikrinti žiniatinklio paslaugų saugą.

- Teikėjas turi nedelsiant informuoti apie sutarties vykdymo metu Pirkėjo informacinių technologijų infrastruktūroje pastebėtus elektroninės informacijos saugos incidentus, neveikiančias arba netinkamai veikiančias saugos užtikrinimo priemones, informacijos saugumo reikalavimų nesilaikymą, nusikalstamos veikos požymius, Informacinių sistemų saugumo spragas, pažeidžiamumą, kitus svarbius saugai įvykius bei, suderinus su Perkančiąja organizacija, imtis atitinkamų priemonių ir veiksmų siekiant nustatyti elektroninės informacijos saugos incidentų priežastis, išvengti susijusios rizikos. Taip pat pagal kompetenciją vykdyti visus Pirkėjo saugos įgaliotinio nurodymus ir pavedimus, susijusius su saugos politikos įgyvendinimu.

- Teikdamas paslaugas pagal Sutartyje nustatytus reikalavimus Teikėjas turi įgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti informacinių sistemų elektroninę informaciją nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo, naudoti suteiktą prieigą tik sutarties vykdymo tikslais.

### 7.1.2. Reikalavimai saugą reglamentuojančių teisės aktų taikymui

- Pagrindiniai saugą (tiek programinės įrangos, tiek duomenų) reglamentuojantys teisės aktai, kuriais turi būti vadovaujamasi kuriant Sistema yra šie:

  - 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR)), saugumo valdymo standartas LST ISO/IEC 27001:2017 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo sistemos. Reikalavimai“, LST ISO/IEC 27002:2017 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo kontrolės priemonių praktikos nuostatai“ ir ISO/IEC 27701:2019 „Saugumo metodai – ISO/IEC 27001 ir ISO/IEC 27002 papildymas dėl privatumo valdymo – Reikalavimai ir gairės“;

  - Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

  - Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas;

  - Kibernetinio saugumo reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo;

  - Informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-941 „Dėl Informacinių technologijų saugos atitikties vertinimo metodikos patvirtinimo“;

  - Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijos, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. T-36 „Dėl Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“.

- Teikėjas turės atlikti Sistemos atitikties vertinimą pagal aukščiau išvardintus teisės aktus ir pateikti tokio vertinimo ataskaitą, kuri turi būti suderinta su RC. Atitikties vertinimas turi būti atliktas ne vėliau nei Sistemos bandomosios eksploatacijos pradžia.

### 7.1.3. Paslaugų teikimo duomenų saugos reikalavimai

- Informacinių išteklių vystymo ir priežiūros saugumas (saugus kodavimas ir kt. turi būti užtikrintas, kaip reikalaujama Lietuvos standartuose LST EN ISO/IEC 27001 ir LST EN ISO/IEC 27002LST ES ISO/IEC 27002.

- Pirkėjo tvarkomų registrų ir informacinių sistemų duomenų saugos nuostatuose, saugos politiką įgyvendinančiuose dokumentuose, Kibernetinių ir elektroninės informacijos saugos incidentų valdymo tvarkos apraše ir kituose teisės aktuose nustatytus saugumo reikalavimus (ir tais atvejais, jeigu tokie reikalavimai keičiasi arba jų atsiranda po viešojo pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo).

- Duomenų sauga turi būti užtikrinama:

  - užtikrinant duomenų vientisumą, prieinamumą ir konfidencialumą;

  - registruojant Sistemos naudotojų atliekamus veiksmus su duomenimis, įskaitant duomenų paiešką ir peržiūrėjimą (nustatytai grupei Sistemos naudotojų turi būti privaloma įvesti sistemoje atliekamų veiksmų priežastį ir /ar teisinį pagrindą;

  - sukuriant priemones, sudarančias galimybes Sistemos administratoriui patikrinti Sistemos naudotojų veiksmus;

  - numatant apsaugos nuo atsitiktinio duomenų ištrynimo (pvz. perspėjimai apie numatomą duomenų ištrynimą) priemones bei duomenų trynimo veiksmo tvirtinimą keliems naudotojams („keturių akių principas“). Šis principas turi būti taikomas veiklos bei administravimo aplikacijose;

  - darbui su komponentais Sistemos naudotojus suskirstant į grupes pagal duomenų tvarkymo pobūdį, kai kuriems iš jų suteikiant specialiąsias teises (roles) atlikti tam tikrus tvarkymo veiksmus. Sistemos naudotojų grupių ir rolių aprašymai turi būti parengti analizės ir projektavimo etape;

  - saugoma informacija negali būti ištrinta jokiais kitais būdais ar aplinkybėmis išskyrus analizės ir projektavimo etapuose numatytais atvejais);

  - Teikėjas turi suderinti failų formatus, kuriuos leidžiama įkelti į Sistemą, ir suderinti juos su Perkančiąja (pvz. neturi būti leidžiama prisegti potencialiai nesaugių, galinčių automatiškai pasileisti (angl. Self-executive) failų).

### 7.1.4. Reikalavimai naudotojų valdymo saugumui

- Sistema turi automatiškai nutraukti naudotojų darbo seansą praėjus parametrais apibrėžtam neaktyvumo laikotarpiui ir informuoti apie atjungimo priežastį pranešimu. Sistemos administratoriui turi būti galimybė keisti neaktyvumo laikotarpio parametro reikšmę.

- Turi būti numatytas naudotojų privalomas slaptažodžio keitimas kas nustatytą laikotarpį. Šis reikalavimas taikomas tik tais atvejais, kai autentifikavimo būdas pasirinktas „Sistemos priemonėmis“.

- Sistemos naudotojų vardai, kiti asmens duomenys, kuriems taikomos duomenų apsaugos įstatymo nuostatos, slaptažodžiai turi būti saugomi su tinkamu prieigos kontrolės užtikrinimu ir informacijos šifravimu.

- Sistema turi būti galimybė suskirstyti naudotojus į atskiras roles su skirtingomis priėjimo teisėmis prie atskirų sistemos funkcijų ir pan. Sistemos naudotojas turi galėti peržiūrėti ir keisti tik tokią informaciją ir naudotis tik tokiomis funkcijomis, kurios yra nustatytos priėjimo teisėmis.

- Sistemos naudotojui pagal jo pateiktą užklausą turi būti rodomi tik tie duomenys, kuriuos jis turi teisę peržiūrėti.

- ESPBI IS, pateikdama duomenų tvarkymo priemones naudotojams, turi pateikti tik tas priemones, kurias ESPBI IS naudotojas turi teisę naudoti (ESPBI IS naudotojų vaidmenys bei galutinis teisių sąrašas turės būti suderintas su Pagrindiniu tvarkytoju Projekto analizės ir projektavimo metu).

- ESPBI IS, pateikdama užklausų rezultatus naudotojui, turi rodyti tik tuos įrašus, kuriuos ESPBI IS naudotojas turi teisę peržiūrėti (galutinis teisių sąrašas turės būti suderintas su Pagrindiniu tvarkytoju Projekto analizės ir projektavimo metu).

- ESPBI IS naudotojų darbo seansas turi būti automatiškai užbaigiamas, jei neveikimo laikas viršija nustatytą (konfigūruojamą) trukmę.

- Modernizavimo metu turės būti išlaikomos visos ESPBI IS šiuo metu naudojamos saugumo ir privatumo priemonės.

- Turi būti užtikrinta galimybė riboti prieigą prie ESPBI IS klasterių klasifikatorių administravimo, pagal naudotojų teises.

### 7.1.5. Reikalavimai auditavimui

- Turi būti vykdomas visų Sistemos komponentų funkcionalumo naudojimo (naudotojų atliekamų veiksmų) ir komponentų veikimo auditavimas.

- Turi būti realizuotas audito įrašų tvarkymo komponentas, kuris:

  - gautų ir kauptų Sistemos veikimo bei naudojimo duomenis;

  - realizuotų galimybę atlikti audito įrašų analizę (paiešką, filtravimą pagal įvairius parametrus). Reikalingi analitiniai veiksmai su auditavimo įrašais turi būti identifikuoti ir suderinti su Perkančiąja organizacija analizės ir projektavimo etapų vykdymo metu;

  - apsaugotų žurnalinius įrašus nuo nesankcionuoto ar netyčinio pakeitimo bei ištrynimo;

  - vykdytų audito įrašų šalinimą bei archyvavimą pagal nustatytas taisykles, kurios turi būti suderintos analizės ir projektavimo etape;

  - sudarytų galimybę eksportuoti pasirinktus audito įrašus į (nurodyti bylos formatą, pvz. CSV ar lygiaverčio formato rinkmeną).

- Atliekant auditavimo įrašo išsaugojimą duomenų bazėje, turi būti kaupiama:

  - kas atliko veiksmą (vartotojas);

  - kada atliko veiksmą (data, laikas);

  - kokius duomenis peržiūrėjo;

  - kokius duomenis atnaujino;

  - kokius duomenis įterpė;

  - naudotojo IP adresas;

  - kokius duomenis pašalino;

  - kokias paieškos frazes naudojo;

  - kita informacija, nustatyta analizės ir projektavimo etapų metu.

- Turi būti audituojami su vidinėmis ir išorinėmis sistemomis integracinėmis sąsajomis siunčiami/ gaunami duomenys, išsaugant informaciją:

  - iš kokios sistemos, registro ar duomenų bazės gaunami duomenys;

  - į kokią sistemą, registrą ar duomenų bazę siunčiami duomenys;

  - duomenų gavimo/siuntimo data ir laikas;

  - siųsti / gauti duomenys (jeigu tam yra poreikis);

  - kita informacija, nustatyta detalios analizės ir projektavimo etapu metu.

### 7.1.6. Reikalavimai rizikų, grėsmių ir pažeidžiamumų valdymui

- Turi būti rizikų, grėsmių ir pažeidžiamumų valdymas:

  - Teikėjas privalo vadovautis pripažintomis saugaus programinės įrangos kūrimo metodikomis, tokiomis kaip ISO/IEC 27034-1 arba lygiavertėmis;

  - Teikėjas privalo užtikrinti, kad visi programinės įrangos kūrime dalyvaujantys darbuotojai susipažinę su saugaus programinės įrangos kūrimo metodikomis;

  - Teikėjas privalo atlikti patikrinimą siekdamas identifikuoti pagrindines Sistemos saugumo rizikas bei saugumo pažeidžiamumus, nurodytus  CWE/SANS TOP 25 Most Dangerous Software Errors OWASP 10 Most Critical Web Application Security Risks sąrašuose ir rastas rizikas bei pažeidžiamumus pašalinti. Teikėjas atlikęs patikrinimą ir rizikų/pažeidžiamumų šalinimą turi pateikti deklaraciją, kurioje būtų nurodyta jog po kūrimo darbų įvykdymo Sistemoje nėra CWE/SANS TOP 25 ir OWASP TOP 10 sąrašuose nurodytų rizikų/pažeidžiamumų;

  - Teikėjas privalo pateikti visų, sistemoje naudojamų trečių šalių komponentų sąrašą;

  - Teikėjas privalo imtis tinkamų veiksmų (angl. Reasonable Effort) užtikrinant, kad trečių šalių komponentai atitinka Pirkėjo saugumo reikalavimus.

- Priėmimo testavimo etapo metu ar bandomosios eksploatacijos etapo metu (ar kitu sutartu metu) Teikėjas turi sudaryti visas reikiamas sąlygas Pirkėjo atstovų specialistams, kurie atliks atsparumo įsilaužimams testavimą. Esant poreikiui Teikėjas turės atlikti konfigūravimo ar programavimo darbus, kurie bus būtini siekiant ištestuoti Sistemos saugumą įvairiais jos naudojimo scenarijais. Teikėjas neturės pateikti jokios programinės ar techninės įrangos, skirtos šio testavimo vykdymui.

- Teikėjas turi atlikti reikiamus Sistemos programavimo ir / ar konfigūravimo darbus, atsižvelgiant į Pirkėjo atstovų atliktų atsparumo įsilaužimams testavimų rezultatus, kad prieš pradedant eksploatuoti Sistema būtų pašalinti visi nustatyti svarbūs saugumo pažeidžiamumai.

- Teikėjas privalo dokumentuoti ir teikti ataskaitas apie atliktus saugumo patikrinimus, įskaitant nustatytus pažeidžiamumus ir jų šalinimo veiksmus.

### 7.1.7. Reikalavimai susiję su nacionaliniu saugumu

- Teikėjas turi užtikrinti, kad siūlomos paslaugos atitinka Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“, nurodytus reikalavimus (ir tais atvejais, jeigu tokie reikalavimai keičiasi arba jų atsiranda po viešojo pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo).

- Teikėjas turės pasirašyti susitarimą dėl asmens duomenų tvarkymo, kaip tai nustatyta 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) 28 straipsnio 3 dalyje, kuriame turės būti nustatytas asmens duomenų tvarkymo dalykas ir trukmė, duomenų tvarkymo pobūdis ir tikslas, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijos bei Registrų centro prievolės ir teisės.

- Teikėjas atsako už Lietuvos Respublikoje galiojančių darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų ir kitų darbuotojų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojančių dokumentų reikalavimų.

7.1.8. Kiti saugos reikalavimai

- Projekto įgyvendinimo metu turės būti išlaikomos visos ESPBI IS šiuo metu naudojamos saugumo ir privatumo priemonės.

- Teikėjas Sistemos kūrimui turi naudoti naujausias stabilias programinės įrangos versijas ir jos pataisymus (angl. Patch / Fix). Sistemos įdiegimo į PROD aplinką etapo metu turi būti užtikrinta, kad Sistema naudojamos naujausios stabilios PĮ versijos, jeigu tai nekeičia esminių Sistemos architektūros ir funkcionalumo principų, kurie numatyti Projektavimo etape. Neturi būti naudojamos programinių komponentų versijos, kurios yra testavimo stadijoje arba yra oficialiai programinės įrangos gamintojo paskelbta, kad programinė įranga nuo tam tikros datos nebebus palaikoma, tobulinama ir / ar vystoma (angl. End-of-life product).

- Sistemoje draudžiama bet kokia neautorizuota ar nedokumentuota nuotolinė ar lokali prieiga/ paskyros ar bet koks slaptas (nedokumentuotas) funkcionalumas galintis pažeisti sistemos saugumą. Teikėjas įsipareigoja pateikti sistemą, kurioje nėra paslėptų ar saugumą silpninančių funkcijų, įskaitant kenksmingą programinę įrangą, virusus, „kirminus“, „laiko minas“, neautorizuotas prieigas ar funkcijas (pvz., Trojans, backdoors, easter eggs), taip pat bet kokius kitus komponentus, galinčius kelti saugumo riziką.

- Saugi konfigūracija:

  - Teikėjas privalo pateikti detalias sistemos ir platformos (OS, DBMS, Middleware) saugumo konfigūravimo instrukcijas;

  - Instrukcijos turi būti periodiškai atnaujinamos, siekiant užtikrinti atitiktį naujausiems saugumo standartams, tokiems kaip CIS Benchmarks, ir atsižvelgiant į sistemos atnaujinimus bei naujai identifikuotas saugumo rizikas;

  - Sistemos Teikėjas privalo pateikti sistemos funkcionavimui būtinų platformos komponentų, sisteminių paslaugų, prievadų sąrašą. Visi nebūtini Sistemos funkcionalumui komponentai turi būti deaktyvuoti prieš pradedant sistemos eksploataciją.

- Tinklo architektūra:

  - duomenų srautai tarp skirtingų lygių turi būti dokumentuoti, nurodant reikalingus komunikacijai prievadus ir protokolus, bei ribojami ugniasienių;

  - duomenų perdavimui turi būti naudojami tik šifruoti protokolai, atitinkantys naujausius saugumo standartus, tokie kaip TLS 1.3 arba lygiaverčiai;

  - sistemos išorinis portalas turi būti atskirame nuo Sistemos vidinių posistemių tinklo segmente.

- Visa identifikavimo informacija turi būti saugoma šifruotu pavidalu tokiu būdu, kad iš saugomos informacijos būtų neįmanoma atkurti pirminių duomenų (pavyzdžiui, slaptažodžių).

- Integracinių sąsaju pranešimai turi būti šifruojami pasirašomi SHA256 skaitmeniniu parašu.

# PRIEDAI

## 1 priedas. IS sąrašas su kuriomis reikalingos integracinės sąsajos, iš kurių turi būti surinkti ir ESPBI IS išsaugoti medicininių klasterių rodiklių apskaičiavimui reikalingi pirminiai duomenys

## 2 priedas. Medicininių klasterių rodiklių aprašymai

## 3 priedas. Papildomų paslaugų užsakymo forma

## 4 priedas. Medicininių klasterių rodiklių FIT /GAP

https://www.esveikata.lt/espbi-specifikacija

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.406145/asr

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3ca13d10e51311e99f05bdf72918ad4e/asr