## Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

1 PIRKIMO DALIS

PLATFORMOS EKSTRAKTYVIAM AUTOMATINIŲ SANTRAUKŲ SUDARYMUI SKIRTO TEKSTYNO ANALIZEI, VALIDAVIMUI IR TIKRINIMUI SUKŪRIMO PASLAUGOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

- Perkančioji organizacija (Vytauto Didžiojo universitetas) kartu su partneriu (Vilniaus universitetas) bendrai įgyvendina projektą „Santraukų tekstynai dirbtiniam intelektui“ (toliau – Projektas), projekto Nr. 02-101-K-0001, inicijuotą pagal kvietimą teikti projektų įgyvendinimo planus „Mišrių lietuvių kalbos tekstų santraukų/abstraktų tekstynų sukūrimas (automatinio sudarymo giliojo mokymo pagrindu veikiančių sistemų apmokinimui)“, kvietimo Nr. 02-101-K. Kvietimas parengtas vadovaujantis 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės skaitmeninimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-002-01-07-08 „Kurti technologinius sprendimus ir įrankius, leidžiančius saugiai ir patogiai naudotis paslaugomis“ veiklos „Kalbinių išteklių dirbtinio intelekto technologijų sprendimų poreikiams plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 5 (toliau – Aprašas), patvirtintu Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2024 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 4-84 „Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 4-869 „Dėl 2021-2030 metų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės skaitmeninimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-002-01-07-08 „Kurti technologinius sprendimus ir įrankius, leidžiančius saugiai ir patogiai naudotis paslaugomis“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ ir Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos pateiktu kvietimų teikti projektų įgyvendinimo planus planu. Projektas finansuojamas iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (toliau – EGADP) subsidijos lėšų ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų, skirtų ES fondų lėšomis netinkamam finansuoti pridėtinės vertės mokesčiui (toliau – PVM) apmokėti.

- Projekto tikslas – parengti ir validuoti mišrius lietuvių kalbos tekstų santraukų/abstraktų tekstynus, skirtus automatinio sudarymo giliojo mokymo pagrindu veikiančių sistemų apmokymui.

- Projektu sprendžiamos problemos. Projektas tiesiogiai sprendžia 2021–2030 metų valstybės skaitmeninimo plėtros programoje įvardytą problemą – ribotą inovatyvių skaitmeninių sprendimų kūrimui tinkamų technologinių išteklių pasiūlą. Augant dirbtinio intelekto (DI) rinkai ir plečiantis DI sprendimų taikymams įvairiose srityse, didėja pažangių lietuvių kalbai skirtų išteklių poreikis. Tokie ištekliai būtini efektyviems DI algoritmams, ypač generatyviniams modeliams, mokyti ir tobulinti. Trūkstant didelės apimties ir kokybiškų lietuvių kalbos duomenų, kyla grėsmė, kad lietuvių kalba nepavys pasaulinių DI raidos tempų, o tai ilgainiui gali lemti ne tik kalbos, bet ir valstybės skaitmeninį atsilikimą.

- Projekto paskirtis. Projektas skirtas parengti du lietuvių kalbai aktualius resursus – mišrius lietuvių kalbos tekstų santraukų/abstraktų tekstynus, pritaikytus (tinkamai anotuotus ir validuotus numatytiems naudojimo poreikiams) giliojo mokymo pagrindu veikiančių automatinio santraukų sudarymo sistemų apmokymui. Sukurti tekstynai bus laisvai prieinami ir galės būti naudojami kuriant išmanias dirbtiniu intelektu paremtas tekstų santraukų/abstraktų generavimo sistemas ir teikiant įvairias lietuvių kalba paremtas santraukų/abstraktų generavimo paslaugas. Tokie ištekliai leis plėtoti inovatyvias technologijas versle, moksle, viešajame sektoriuje, prisidės prie didesnio šalies skaitmeninio konkurencingumo, inovacijų kūrimo ir visuomenės poreikius atitinkančių sprendimų diegimo.

- PIRKIMO OBJEKTAS

Pirkimo objektas – platformos ekstraktyvių santraukų sudarymui skirto tekstyno analizei, validavimui bei pirminiam tikrinimui parengimo paslauga.

- REIKALAVIMAI PLATFORMOS PARENGIMUI IR TEKSTYNŲ ANALIZEI BEI VALIDAVIMUI

- Techniniai reikalavimai platformos sukūrimui:

  - Platforma turi suteikti galimybę įkelti surinktus tekstynų dokumentus, juos peržiūrėti ir kurti jų ekstraktyvias santraukas.

  - Platforma turi suteikti patogią galimybę vartotojui kurti, taisyti ir analizuoti dokumento santrauką.

  - Platforma turi suteikti galimybę santraukos kūrimo metu ir vėliau koreguoti kiekvieną parašytą santrauką, t. y., ištaisyti klaidas, pakeisti sakinius ir pan.

  - Platformoje turi būti galimybė generuoti tik ekstraktyvaus tipo santraukas.

  - Platforma turi palaikyti integraciją su kitomis sistemomis, pvz., duomenų bazėmis ir dokumentų valdymo platformomis.

  - Platforma turi koduoti dokumentus ne mažesnė nei UTF-8 koduote.

  - Platforma normaliomis sąlygomis (iki 10 naudotojų vienu metu) turi veikti be didelių trikdžių, kurie galėtų daryti įtakos naudotojų darbui.

  - Platforma turi registruoti vartotojų atliktus veiksmus: kas atliko anotacijas, peržiūras ar pataisymus.

  - Platforma turi kaupti pagrindinę statistiką apie kiekvieną anotatorių.

  - Platforma turi suteikti galimybę tą pačią duomenų imtį peržiūrėti arba anotaciją atlikti keliems naudotojams.

- Tekstyno analizės, validavimo ir tikrinimo reikalavimai:

  - Platformoje turi būti galimybė kurti, koreguoti ir tikrinti ekstraktyvias tekstų santraukas.

  - Platforma turi gebėti suanotuotus dokumentus eksportuoti BIO (angl. Begining, Inside, Outside) ir XML (angl. Extensible Markup Language) standartais.

  - Platforma turi turėti galimybę įkeltus tekstynus grupuoti pagal temas, kategorijas ir kitus požymius bei kriterijus.

  - Platforma turi suteikti galimybę apskaičiuoti pagrindinius tekstų santraukų kokybės rodiklius (pvz.: sakinių ilgį, pasiskirstymą, temas ir pan.)

  - Platforma turi suteikti galimybę patikrinti, ar sugeneruota santrauka yra ekstraktyvaus tipo, t .y, sudaryta tik iš dokumente egzistuojančių sakinių.

  - Platforma turi suteikti galimybę patikrinti, ar santraukos dydis yra ne mažesnis, nei 10% visų teksto sakinių.

  - Platforma turi suteikti galimybę atlikti gautų rezultatų (suanotuotų dokumentų) analizę bei matyti kokybės rodiklius (pvz.: anotacijų skaičių, santraukose esančių klaidų kiekį, santraukų ilgius ir pan.)

- Vartotojo sąsajos reikalavimai:

  - Platformos vartotojo sąsaja turi būti aiški, patogi ir intuityvi.

  - Platformos vartotojo sąsaja turi leisti vartotojui paprastai pasiekti visus techninėje specifikacijoje minimus funkcionalumus.

  - Platformos vartotojo sąsaja turi palaikyti darbą bei prisitaikyti prie įvairios rezoliucijos monitorių.

  - Platformos administratorius ir platformos vartotojai turi turėti atskiras vartotojo sąsajas bei prieigą prie atskirų funkcijų.

- Papildomos funkcijos:

  - Platformoje turi būti galimybė importuoti duomenis iš kelių standartinių formatų (pvz., .txt, .xlsx, .csv).

  - Platforma turi būti pritaikytas darbui su įvairių kalbų tekstais, įskaitant lietuvių kalbą.

  - Platforma turi turėti naudotojų valdymo funkciją, leidžiančią administratoriui priskirti naudotojams roles ir teises.

- Garantijos ir palaikymo reikalavimai:

  - Tiekėjas turi užtikrinti garantinį platformos aptarnavimą ne trumpiau kaip iki projekto pabaigos.

  - Tiekėjas turi užtikrinti techninę pagalbą ir programinės įrangos atnaujinimus garantiniu laikotarpiu.

  - Tiekėjas turi užtikrinti, kad bus atliekami reguliarus platformoje esančios duomenų bazės atsarginių kopijų kūrimas.

- Dokumentavimo reikalavimai:

  - Platformai turi būti parengta dokumentacija, kurioje rezultatas bus detaliai apibūdintas bei aprašytas per šiuos kelis aspektus:

    - bendruoju principu aprašomi pagrindiniai platformos funkcionalumai;

    - aprašoma platformos sistemos architektūra;

    - aprašomos platformoje integruotos santraukų įvertinimo metrikos;

    - aprašomas galimas platformos integracijų sąrašas;

    - aprašomi duomenų importavimo, eksportavimo bei saugojimo formatai;

    - pateikiama detali platformos naudojimo instrukcija.

  - Visa dokumentacija turi būti parengta laikantis bendrinės lietuvių kalbos taisyklių. Visi Paslaugų teikėjo parengti dokumentai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija. Dokumentų galutinės versijos turi būti pateiktos elektroniniu formatu (MS Word arba kitu su Perkančiąja organizacija suderintu redaguoti tinkamu formatu). Pastabos ir korekcijos dokumentų projektuose turi būti teikiamos naudojant MS Office programinio paketo (ar lygiaverčio) pakeitimų sekimo (angl. track changes) ir komentavimo funkcijas.

- Teisiniai reikalavimai:

  - Kuriant platformą privalu laikytis:

    - autorių ir gretutines teises reguliuojančių Lietuvos ir ES teisės aktų;

    - duomenų apsaugą reguliuojančių Lietuvos ir ES teisės aktų;

    - dirbtinio intelekto sistemoms rengiamų mokymo duomenų kokybę reguliuojančių Lietuvos ir Europos teisės aktų;

  - Kuriant visus produktus (rezultatus) rekomenduojama atsižvelgti į dirbtinio intelekto aktą (EUR-Lex - 52021PC0206 - EN - EUR-Lex (europa.eu) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52021PC0206).

  - Turi būti parengta platformos naudojimo licencija, kuri užtikrina atvirą ir nemokamą prieigą.

  - Visos turtinės teisės į paslaugų rezultatus perleidžiamos Perkančiajai organizacijai.

- REIKALAVIMAI PAŽANGOS STEBĖSENAI IR PASLAUGŲ REZULTATŲ PATEIKIMO ETAPAMS

- Pasirašius Sutartį, Teikėjas per 10 (dešimt) darbo dienų turės parengti ir derinimui su Perkančiąja organizacija pateikti:

  - Reglamentą, kuriame turi būti nustatyta paslaugų teikimo progreso rezultatų pateikimo, Perkančiosios organizacijos informavimo apie paslaugų teikimo progresą tvarka, grafikas, komunikavimo tvarka;

  - Platformos kūrimo metodinę dokumentaciją, kurioje turi būti pateiktos su platformos kūrimu susijusios metodikos ir strategija. Viena iš privalomų sąlygų – laikantis 1 lentelėje pateikto grafiko, Paslaugų tiekėjas Perkančiajai organizacijai pateikia informaciją apie užbaigtame etape pasiektus rezultatus.

  - Perkančioji organizacija pastabas derinimui pateiktiems dokumentams turi pateikti per 5 (penkias) darbo dienas nuo dokumentų gavimo dienos. Paslaugų teikėjas pagal Perkančiosios organizacijos pateiktas pastabas dokumentus turi ištaisyti per 5 (penkias) darbo dienas (nuo pastabų gavimo dienos). Techninės specifikacijos 11.1 punkte  nustatyti dokumentai su Perkančiąja organizacija turi būti suderinti ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo Sutarties pasirašymo dienos.

- Platformos kūrimo rezultatai pateikiami etapais, susijusiais su apmokėjimu už atitinkamas atsiskaitymų dalis, nurodytas techninėje specifikacijoje pateiktoje 1 lentelėje. Kiekvieno etapo pabaigoje turi būti pateikti rezultatai su progresą detalizuojančia ir aiškinančia dokumentacija.

- Paslaugų rezultatų metaduomenys turi būti aprašyti pagal Lietuvos teisės aktais nustatytą ir Reglamente su Perkančiąja organizacija suderintą metaduomenų standartą, taip pat turi būti pateikti Perkančiosios organizacijos nustatytoje metaduomenų saugykloje.

- Platformos kūrimo paslaugos laikomos pilnai suteiktomis, kai galutinis paslaugų rezultatas – platforma – yra sukurtas pilna apimtimi, yra pateikta pilna ir išsami dokumentacija, licencijos, platforma aprašyta metaduomenimis, metaduomenys ir platforma (įskaitant jos aprašymą ir kt. reikalingą dokumentaciją) pateikti Perkančiosios organizacijos nurodytose serveriuose / saugyklose ir išpildyti visi kiti techninėje specifikacijoje nustatyti reikalavimai bei pasirašytas paslaugų perdavimo-priėmimo aktas.

- Po kiekvieno etapo, nurodyto 1 lentelėje, Perkančioji organizacija sumoka Paslaugų teikėjui už tinkamai ir kokybiškai suteiktas paslaugas šalims pasirašius paslaugų perdavimo-priėmimo aktą ir Paslaugų teikėjui Sutartyje nustatyta tvarka pateikus sąskaitą-faktūrą.

- Paslaugos turi būti suteiktos per 4 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

- Paskutinis atsiskaitymas atliekamas tik po to, kai Perkančioji organizacija pasirašo paslaugų perdavimo-priėmimo aktą.

1 lentelė

| - Etapo eil. Nr. | - Etapas | - Numatomas vykdymo terminas | - Atsiskaitymų dalys |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pateikiamas pirminis platformos variantas su įgyvendintais pagrindiniais techniniais reikalavimais. | 2 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos | 40 (keturiasdešimt) proc. pradinės Sutarties vertės |
| 2 | Pateikiamas antrinis platformos variantas su tekstyno validavimo ir tikrinimo funkcionalumais. | 3 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos | 40 (keturiasdešimt) proc. pradinės Sutarties vertės |
| 3 | Pateikiama platforma su pilnu funkcionalumu. | 4 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos | Galutinis atsiskaitymas. 20 (dvidešimt) proc. pradinės Sutarties vertės |

- PERKANČIOJI ORGANIZACIJA VYKDO ŽALIĄJĮ PIRKIMĄ.

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.3 punktu:

Perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos.

Pastaba:

Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje  nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai - tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. - gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan.

____________________________________

2 PIRKIMO DALIS

PLATFORMOS ABSTRAKTYVIAM AUTOMATINIŲ SANTRAUKŲ SUDARYMUI SKIRTO TEKSTYNO ANALIZEI, VALIDAVIMUI IR TIKRINIMUI SUKŪRIMO PASLAUGOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

- Perkančioji organizacija (Vytauto Didžiojo universitetas) kartu su partneriu (Vilniaus universitetas) bendrai įgyvendina projektą „Santraukų tekstynai dirbtiniam intelektui“ (toliau – Projektas), projekto Nr. 02-101-K-0001, inicijuotą pagal kvietimą teikti projektų įgyvendinimo planus „Mišrių lietuvių kalbos tekstų santraukų/abstraktų tekstynų sukūrimas (automatinio sudarymo giliojo mokymo pagrindu veikiančių sistemų apmokinimui)“, kvietimo Nr. 02-101-K. Kvietimas parengtas vadovaujantis 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės skaitmeninimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-002-01-07-08 „Kurti technologinius sprendimus ir įrankius, leidžiančius saugiai ir patogiai naudotis paslaugomis“ veiklos „Kalbinių išteklių dirbtinio intelekto technologijų sprendimų poreikiams plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 5 (toliau – Aprašas), patvirtintu Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2024 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 4-84 „Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 4-869 „Dėl 2021-2030 metų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės skaitmeninimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-002-01-07-08 „Kurti technologinius sprendimus ir įrankius, leidžiančius saugiai ir patogiai naudotis paslaugomis“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ ir Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos pateiktu kvietimų teikti projektų įgyvendinimo planus planu. Projektas finansuojamas iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (toliau – EGADP) subsidijos lėšų ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų, skirtų ES fondų lėšomis netinkamam finansuoti pridėtinės vertės mokesčiui (toliau – PVM) apmokėti.

- Projekto tikslas – parengti ir validuoti mišrius lietuvių kalbos tekstų santraukų/abstraktų tekstynus, skirtus automatinio sudarymo giliojo mokymo pagrindu veikiančių sistemų apmokymui.

- Projektu sprendžiamos problemos. Projektas tiesiogiai sprendžia 2021–2030 metų valstybės skaitmeninimo plėtros programoje įvardytą problemą – ribotą inovatyvių skaitmeninių sprendimų kūrimui tinkamų technologinių išteklių pasiūlą. Augant dirbtinio intelekto (DI) rinkai ir plečiantis DI sprendimų taikymams įvairiose srityse, didėja pažangių lietuvių kalbai skirtų išteklių poreikis. Tokie ištekliai būtini efektyviems DI algoritmams, ypač generatyviniams modeliams, mokyti ir tobulinti. Trūkstant didelės apimties ir kokybiškų lietuvių kalbos duomenų, kyla grėsmė, kad lietuvių kalba nepavys pasaulinių DI raidos tempų, o tai ilgainiui gali lemti ne tik kalbos, bet ir valstybės skaitmeninį atsilikimą.

- Projekto paskirtis. Projektas skirtas parengti du lietuvių kalbai aktualius resursus – mišrius lietuvių kalbos tekstų santraukų/abstraktų tekstynus, pritaikytus (tinkamai anotuotus ir validuotus numatytiems naudojimo poreikiams) giliojo mokymo pagrindu veikiančių automatinio santraukų sudarymo sistemų apmokymui. Sukurti tekstynai bus laisvai prieinami ir galės būti naudojami kuriant išmanias dirbtiniu intelektu paremtas tekstų santraukų/abstraktų generavimo sistemas ir teikiant įvairias lietuvių kalba paremtas santraukų/abstraktų generavimo paslaugas. Tokie ištekliai leis plėtoti inovatyvias technologijas versle, moksle, viešajame sektoriuje, prisidės prie didesnio šalies skaitmeninio konkurencingumo, inovacijų kūrimo ir visuomenės poreikius atitinkančių sprendimų diegimo.

- PIRKIMO OBJEKTAS

Pirkimo objektas – platformos abstraktyvių santraukų sudarymui skirto tekstyno analizei, validavimui bei pirminiam tikrinimui parengimo paslauga.

- REIKALAVIMAI PLATFORMOS PARENGIMUI IR TEKSTYNŲ ANALIZEI BEI VALIDAVIMUI

- Techniniai reikalavimai platformos sukūrimui:

  - Platforma turi suteikti galimybę įkelti surinktus tekstynų dokumentus, juos peržiūrėti ir kurti jų abstraktyvias santraukas.

  - Platforma turi suteikti patogią galimybę vartotojui kurti, taisyti ir analizuoti dokumento santrauką.

  - Platforma turi suteikti galimybę santraukos kūrimo metu ir vėliau koreguoti kiekvieną parašytą santrauką, t. y., ištaisyti klaidas, perrašyti sakinius ir pan.

  - Platforma turi palaikyti integraciją su kitomis sistemomis, pvz., duomenų bazėmis ir dokumentų valdymo platformomis.

  - Platforma turi koduoti dokumentus ne mažesnė nei UTF-8 koduote.

  - Platforma normaliomis sąlygomis (iki 10 naudotojų vienu metu) turi veikti be didelių trikdžių, kurie galėtų daryti įtakos naudotojų darbui.

  - Platforma turi registruoti vartotojų atliktus veiksmus: kas atliko anotacijas, peržiūras ar pataisymus.

  - Platforma turi kaupti pagrindinę statistiką apie kiekvieną anotatorių.

  - Platforma turi suteikti galimybę tą pačią duomenų imtį peržiūrėti arba anotaciją atlikti keliems naudotojams.

- Tekstyno analizės, validavimo ir tikrinimo reikalavimai:

  - Platformoje turi būti galimybė kurti, koreguoti ir tikrinti abstraktyvias tekstų santraukas.

  - Platforma turi gebėti suanotuotus dokumentus eksportuoti BIO (angl. Begining, Inside, Outside) ir XML (angl. Extensible Markup Language) standartais.

  - Platforma turi turėti galimybę įkeltus tekstynus grupuoti pagal temas, kategorijas ir kitus požymius bei kriterijus.

  - Platforma turi suteikti galimybę apskaičiuoti pagrindinius tekstų santraukų kokybės rodiklius (pvz.: sakinių ilgį, pasiskirstymą, temas ir pan.)

  - Platforma turi suteikti galimybę patikrinti, ar santraukos dydis yra ne mažesnis, nei 10% visų teksto sakinių.

  - Platforma turi suteikti galimybę atlikti gautų rezultatų (suanotuotų dokumentų) analizę bei matyti kokybės rodiklius (pvz.: anotacijų skaičių, santraukose esančių klaidų kiekį, santraukų ilgius ir pan.)

- Vartotojo sąsajos reikalavimai:

  - Platformos vartotojo sąsaja turi būti aiški, patogi ir intuityvi.

  - Platformos vartotojo sąsaja turi leisti vartotojui paprastai pasiekti visus techninėje specifikacijoje minimus funkcionalumus.

  - Platformos vartotojo sąsaja turi palaikyti darbą bei prisitaikyti prie įvairios rezoliucijos monitorių.

  - Platformos administratorius ir platformos vartotojai turi turėti atskiras vartotojo sąsajas bei prieigą prie atskirų funkcijų.

- Papildomos funkcijos:

  - Platformoje turi būti galimybė importuoti duomenis iš kelių standartinių formatų (pvz., .txt, .xlsx, .csv).

  - Platforma turi būti pritaikytas darbui su įvairių kalbų tekstais, įskaitant lietuvių kalbą.

  - Platforma turi turėti naudotojų valdymo funkciją, leidžiančią administratoriui priskirti naudotojams roles ir teises.

- Garantijos ir palaikymo reikalavimai:

  - Tiekėjas turi užtikrinti garantinį platformos aptarnavimą ne trumpiau, kaip 12 mėn. nuo galutinio priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

  - Tiekėjas turi užtikrinti techninę pagalbą ir programinės įrangos atnaujinimus garantiniu laikotarpiu.

  - Tiekėjas garantiniu laikotarpiu turi užtikrinti, kad bus atliekami reguliarus platformoje esančios duomenų bazės atsarginių kopijų kūrimas.

- Dokumentavimo reikalavimai:

  - Platformai turi būti parengta dokumentacija, kurioje rezultatas bus detaliai apibūdintas bei aprašytas per šiuos kelis aspektus:

    - bendruoju principu aprašomi pagrindiniai platformos funkcionalumai;

    - aprašoma platformos sistemos architektūra;

    - aprašomos platformoje integruotos santraukų įvertinimo metrikos;

    - aprašomas galimas platformos integracijų sąrašas;

    - aprašomi duomenų importavimo, eksportavimo bei saugojimo formatai;

    - pateikiama detali platformos naudojimo instrukcija.

  - Visa dokumentacija turi būti parengta laikantis bendrinės lietuvių kalbos taisyklių. Visi Paslaugų teikėjo parengti dokumentai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija. Dokumentų galutinės versijos turi būti pateiktos elektroniniu formatu (MS Word arba kitu su Perkančiąja organizacija suderintu redaguoti tinkamu formatu). Pastabos ir korekcijos dokumentų projektuose turi būti teikiamos naudojant MS Office programinio paketo (ar lygiaverčio) pakeitimų sekimo (angl. track changes) ir komentavimo funkcijas.

- Teisiniai reikalavimai:

  - Kuriant platformą privalu laikytis žemiau išvardintų reikalavimų:

    - autorių ir gretutines teises reguliuojančių Lietuvos ir ES teisės aktų;

    - duomenų apsaugą reguliuojančių Lietuvos ir ES teisės aktų;

    - dirbtinio intelekto sistemoms rengiamų mokymo duomenų kokybę reguliuojančių Lietuvos ir Europos teisės aktų;

    - vadovautis kitais teisės aktais reglamentuojančiais platformos kūrimą.

  - Kuriant visus produktus (rezultatus) rekomenduojama atsižvelgti į dirbtinio intelekto aktą (EUR-Lex - 52021PC0206 - EN - EUR-Lex (europa.eu) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52021PC0206).

  - Turi būti parengta platformos naudojimo licencija, kuri užtikrina atvirą ir nemokamą prieigą.

  - Visos turtinės teisės į paslaugų rezultatus perleidžiamos Perkančiajai organizacijai.

- REIKALAVIMAI PAŽANGOS STEBĖSENAI IR PASLAUGŲ REZULTATŲ PATEIKIMO ETAPAMS

- Pasirašius Sutartį, Teikėjas per 10 (dešimt) darbo dienų turės parengti ir derinimui su Perkančiąja organizacija pateikti:

  - Reglamentą, kuriame turi būti nustatyta paslaugų teikimo progreso rezultatų pateikimo, Perkančiosios organizacijos informavimo apie paslaugų teikimo progresą tvarka, grafikas, komunikavimo tvarka;

  - Platformos kūrimo metodinę dokumentaciją, kurioje turi būti pateiktos su platformos kūrimu susijusios metodikos ir strategija. Viena iš privalomų sąlygų – laikantis 1 lentelėje pateikto grafiko, Paslaugų tiekėjas Perkančiajai organizacijai pateikia informaciją apie užbaigtame etape pasiektus rezultatus.

  - Perkančioji organizacija pastabas derinimui pateiktiems dokumentams turi pateikti per 5 (penkias) darbo dienas nuo dokumentų gavimo dienos. Paslaugų teikėjas pagal Perkančiosios organizacijos pateiktas pastabas dokumentus turi ištaisyti per 5 (penkias) darbo dienas (nuo pastabų gavimo dienos). Techninės specifikacijos 10.1 ir 10.2 punktuose  nustatyti dokumentai su Perkančiąja organizacija turi būti suderinti ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo Sutarties pasirašymo dienos.

- Platformos kūrimo rezultatai pateikiami etapais, susijusiais su apmokėjimu už atitinkamas atsiskaitymų dalis, nurodytas techninėje specifikacijoje pateiktoje 1 lentelėje. Kiekvieno etapo pabaigoje turi būti pateikti rezultatai su progresą detalizuojančia ir aiškinančia dokumentacija.

- Paslaugų rezultatų metaduomenys turi būti aprašyti pagal Lietuvos teisės aktais nustatytą ir Reglamente su Perkančiąja organizacija suderintą metaduomenų standartą, taip pat turi būti pateikti Perkančiosios organizacijos nustatytoje metaduomenų saugykloje.

- Platformos kūrimo paslaugos laikomos pilnai suteiktomis, kai galutinis paslaugų rezultatas – platforma – yra sukurtas pilna apimtimi, yra pateikta pilna ir išsami dokumentacija, licencijos, platforma aprašyta metaduomenimis, metaduomenys ir platforma (įskaitant jos aprašymą ir kt. reikalingą dokumentaciją) pateikti Perkančiosios organizacijos nurodytose serveriuose / saugyklose ir išpildyti visi kiti techninėje specifikacijoje nustatyti reikalavimai bei pasirašytas paslaugų perdavimo-priėmimo aktas.

- Po kiekvieno etapo, nurodyto 1 lentelėje, Perkančioji organizacija sumoka Paslaugų teikėjui už tinkamai ir kokybiškai suteiktas paslaugas šalims pasirašius paslaugų perdavimo-priėmimo aktą ir Paslaugų teikėjui Sutartyje nustatyta tvarka pateikus sąskaitą-faktūrą.

- Paslaugos turi būti suteiktos per 4 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

- Paskutinis atsiskaitymas atliekamas tik po to, kai Perkančioji organizacija pasirašo paslaugų perdavimo-priėmimo aktą.

1 lentelė

| - Etapo eil. Nr. | - Etapas | - Numatomas vykdymo terminas | - Atsiskaitymų dalys |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pateikiamas pirminis platformos variantas su įgyvendintais pagrindiniais techniniais reikalavimais. | 2 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos | 40 (keturiasdešimt) proc. pradinės Sutarties vertės |
| 2 | Pateikiamas antrinis platformos variantas su tekstyno validavimo ir tikrinimo funkcionalumais. | 3 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos | 40 (keturiasdešimt) proc. pradinės Sutarties vertės |
| 3 | Pateikiama platforma su pilnu funkcionalumu. | 4 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos | Galutinis atsiskaitymas. 20 (dvidešimt) proc. pradinės Sutarties vertės |

- PERKANČIOJI ORGANIZACIJA VYKDO ŽALIĄJĮ PIRKIMĄ.

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.3 punktu:

Perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos.

Pastaba:

Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje  nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai - tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. - gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan.

____________________________________