PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Paslaugų gavėjas – uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“

  - Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir (ar) jų padalinys įskaitant ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, Subteikėjus, darbuotojus ir kitus teisėtais pagrindais Paslaugų teikimui pasitelktus asmenis.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Paslaugų teikėjo ir Paslaugų gavėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Techninė specifikacija arba TS –  dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

  - Priėmimo-perdavimo aktas arba Aktas –  perdavimo–priėmimo aktas arba kitas lygiavertis dokumentas, pasirašomas Sutarties Šalių, kuriame detaliai (tiksliai nurodant kiekius, apimtis, objektus ir kitą reikšmingą informaciją) nurodomos Paslaugų teikėjo faktiškai Paslaugų gavėjui suteiktos Paslaugos, atitinkančios Techninės specifikacijos nuostatas.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Paslaugų teikėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir (ar) per Paslaugų gavėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Paslaugų kiekiai, suteikimo adresai ir terminas.

  - Susijusios paslaugos – tai paslaugos, kurios nėra nurodytos Techninėje specifikacijoje, tačiau kurios yra susijusios su perkamu Pirkimo objektu.

- PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS IR JO KIEKIAI/APIMTYS

  - Inžinerinių statinių statybos projektų ekspertizės paslaugos (toliau - Paslaugos).

  - Pirkimo objektas skaidomas į 2 (dvi) pirkimo objekto dalis:

    - 1 pirkimo objekto dalis  –  Inžinerinių statinių statybos projektų ekspertizės paslaugos statiniams, esantiems ne kultūros paveldo teritorijoje;

    - 2 pirkimo objekto dalis – Inžinerinių statinių statybos projektų ekspertizės paslaugos statiniams, esantiems kultūros paveldo teritorijoje.

  - Kiekiai/Apimtys: Perkamas Paslaugų kiekis yra preliminarus.

  - Perkantysis subjektas Užsakymus teiks pagal poreikį ir neįsipareigoja užsakyti Paslaugų už visą Sutarties kainą. Paslaugų teikėjui bus apmokoma tik už faktiškai Paslaugų gavėjo užsakytas, tinkamai suteiktas ir Paslaugų gavėjo priimtas Paslaugas.

  - Paslaugų teikėjas turės pagal Paslaugų gavėjo poreikį ir pateiktus atskirus užsakymus suteikti parengtų statinio projektų bendrąsias ir (arba) specialiąsias (paveldosaugines) ekspertizes.

  - Paslaugų teikėjas visas galimas išlaidas įskaičiuoja į Paslaugų įkainį ir (ar) kainą. Siūlomame įkainyje ir (ar) kainoje turi būti įskaičiuotos visos Paslaugų teikėjo išlaidos ir mokėtini mokesčiai, būtini tinkamam Sutarties įvykdymui.

  - Paslaugų teikėjas prisiima visą riziką dėl ne nuo Paslaugų gavėjo priklausančių aplinkybių, dėl kurių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Paslaugų teikėjo išlaidos ir Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Paslaugų teikėjui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Paslaugų kaina ir (ar) įkainiai jokiais atvejais nebus didinami, išskyrus Pirkimo sąlygose nustatytus kainos ir (ar) įkainių peržiūros procedūros atvejus.

  - Paslaugų gavėjas taip pat turi teisę, esant poreikiui, pirkti ir kitas Techninėje specifikacijoje nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias Paslaugas. Panašaus pobūdžio Paslaugos, nenumatytos Techninėje specifikacijoje, bus perkamos ne didesnėmis nei susitarimo pasirašymo dieną galiojančiomis Paslaugų teikėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis šių paslaugų kainomis, arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Paslaugų teikėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis. Bendra tokių nenumatytų Paslaugų vertė negali viršyti 10 (dešimt) proc. Sutarties vertės (EUR be PVM).

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Pirkimo objekto aprašymas

3.1.1. Pagal Paslaugų gavėjo poreikį ir pateiktus atskirus Užsakymus bus perkamos vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų, inžinerinių statinių (įskaitant vandentiekio ir nuotekų šalinimo siurblines) statybos ir (arba) rekonstravimo, ir (arba) remonto statinių projektų ekspertizės (bendrosios ir (arba) specialiosios) atlikimo paslaugos. Inžinerinių statinių projektuose gali būti šios projekto dalys: bendroji, sklypo sutvarkymo (sklypo plano), konstrukcijų, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, elektrotechnikos, elektroninių ryšių (telekomunikacijų), apsauginės signalizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo, procesų valdymo ir automatizacijos, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

3.1.2. Paslaugos turi būti atliekamos vadovaujantis LR Statybos įstatymu, statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais tinkamą Paslaugų atlikimą.

- PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA, TERMINAI IR TVARKA

  - Paslaugų teikimo vieta – Vilniaus m., Vilniaus r., Švenčionių r., Šalčininkų r..

  - Paslaugų vykdymo tvarka – Paslaugų teikėjas Paslaugas pradeda teikti nuo Užsakymo pateikimo Paslaugų teikėjui dienos.

  - Paslaugų teikimo terminai:

    - Perkantysis subjektas užsakys Paslaugas pagal atskirus Užsakymus Sutarties galiojimo laikotarpiu.

    - Užsakymai Paslaugų teikėjui bus teikiami ir tvirtinami el. paštu Sutartyje nurodytu adresu.

    - Kiekvieno Užsakymo įvykdymo (projekto ekspertizės atlikimo) terminas yra ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo Užsakymo pateikimo bei visų dokumentų ir informacijos, reikalingos tinkamam paslaugų suteikimui, dienos. Jeigu Paslaugų teikėjas Pasiūlyme nurodė trumpesnius terminus, tai per Paslaugų teikėjo Pasiūlyme nurodytus terminus;

    - Paslaugų teikimo trukmė – 24 mėn., su galimybe abiejų šalių sutarimu pratęsti sutartį vieną kartą 1 (vieneriems) metams. Sutarties šalis, pageidaujanti pratęsti sutarties terminą dar 1 (vieniems) metams, privalo kreiptis į kitą šalį ne vėliau kaip likus 4 (keturiems) mėnesiams iki Sutarties galiojimo pabaigos.

    - Paslaugų teikimas – bendroji ir (arba) specialioji projekto ekspertizė turi būti atliekama gavus parengtą statinio projektą. Jei ekspertizės atlikimo metu pateikiamos pastabos, pakoreguotas statinio projektas su atsakymais į pateiktas pastabas teikiamas pakartotinai ekspertizės atlikimui.

    - Statinio projekto ekspertizės aktas (nepriklausomai nuo projekto įvertinimo) turi būti pateikiamas per Techninėje specifikacijoje 4.3.3. p. nurodytą terminą.

    - Paslaugų suteikimo terminai skaičiuojami nuo sekančios pranešimo išsiuntimo darbo dienos bei visų dokumentų ir informacijos reikalingos tinkamam paslaugų suteikimui.

    - Jeigu būtų pastabų pateiktam statinio projektui, pakoreguoto projekto ekspertizė turi būti atliekama per 5 d. d. Pakoreguoto projekto ekspertizės kaina turi būti įtraukta į bendrą projekto ekspertizės kainą (t. y. Paslaugų teikėjo nurodytas įkainis turi apimti tiek bendros, tiek pakartotinės ekspertizės atlikimą).

  - Aktavimo tvarka:

    - Atliktų paslaugų aktai (toliau – Aktai) Paslaugų gavėjui teikiami tik pilnai atlikus ekspertizės Paslaugas ir pateikus Paslaugų gavėjui parengtą ekspertizės išvadą.

5. PASLAUGŲ KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

5.1. Trūkumais laikoma neaiškiai/dviprasmiškai arba netvarkingai parengta ekspertizės išvada.

5.2. Nekokybiškos ar Užsakymo ir (ar) Techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų neatitinkančios Paslaugos turi būti ištaisytos nuo Paslaugų gavėjo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos ne vėliau kaip per 2 darbo dienas.

5.3. Paslaugų gavėjas turi teisę kreiptis į Paslaugų teikėją dėl Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumų pašalinimo ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo suteiktų Akto pasirašymo / trūkumų užfiksavimo dienos.

6. SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA

6.1. Paslaugų gavėjas pateikia Paslaugų teikėjui vieną pilnos apimties statinio projekto egzempliorių lietuvių kalba ekspertizei atlikti.

6.2. Paslaugų teikėjas pateikia Paslaugų gavėjui vieną pilną parengtą statinio projekto ekspertizės išvados egzemplioriaus el. versiją (.pdf arba .docx formatu) lietuvių kalba.

7. PASLAUGŲ GAVĖJO IR PASLAUGŲ TEIKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

7.1. Paslaugų gavėjo įsipareigojimai:

7.1.1. Bendradarbiauti su Paslaugų teikėju, teikiant reikalingą informaciją Užsakymų ir (ar) Sutarties vykdymo metu.

7.1.2. Priimti iš Paslaugų teikėjo jo kokybiškai suteiktas Paslaugas, atitinkančių teisės aktų ir Užsakyme ir (ar) Sutartyje numatytų Paslaugų reikalavimus, ir tinkamai bei laiku atsiskaityti su Paslaugų teikėju Sutartyje numatytomis  sąlygomis.

7.1.3. Įsigyti Paslaugų ne mažiau kaip 30 proc. Sutarties vertės.

7.2. Paslaugų teikėjo įsipareigojimai:

7.2.1. Paslaugų teikėjas ir/ar jo darbuotojai turi turėti teisę verstis veikla, kuri reikalinga sutarčiai vykdyti ir bet kuriuo Sutarties vykdymo metu Paslaugų gavėjui paprašius pateikti kvalifikaciją įrodančius dokumentus.

7.2.2. Teikti Paslaugas profesionaliai, kokybiškai ir laiku, vadovaujantis Užsakyme (-uose), Sutartyje nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais Paslaugų teikimą.

8. PRIEDAI

Priedas Nr. 1 – I pirkimo objekto dalies įkainių lentelė;

Priedas Nr. 2 – II pirkimo objekto dalies įkainių lentelė.