VILNIAUS REGIONINIO NEPAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNO TERITORIJOS APŽELDINIMO IR ŽELDINIŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Paslaugų ir prekių teikėjas turi parengti supaprastintą apželdinimo projektą (toliau – Projektas) (plano parengimas, augalų išdėstymas, specifikacijos, augalų dydžių aprašymas) ir pateikti suderinti Paslaugų ir prekių gavėjui. Jei yra poreikis Paslaugų ir prekių teikėjas neimdamas papildomo mokesčio privalo Projektą suderinti atitinkamuose institucijose. Projekto paskirtis – privatumo užtikrinimas, dekoratyvinė funkcija;

2. Preliminarus augalų poreikis:

- Paprastosios eglės gyvatvorių tarpų užpildymui ir pasodinimui iki tujų, preliminarus kiekis - 140 vnt. Aukštis 50-80 cm. su uždara šaknų sistema;

- Penkialapis vinvytis, tvoros ilgis kur planuojama sodinti – 240 m, preliminarus kiekis - 300 vnt.

- Juodosios pušys 50-70 cm aukščio, būtinai su uždara šaknų sistema arba su šaknų gumulu. Preliminarus kiekis 60 vnt.

3. Į vieną paslaugų kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos susijusios su Projekto parengimu ir derinimu, krūmų išpjovimas 2 m atstumu nuo eglių gyvatvorės (be išvežimo paslaugos), visų išvardintų augalų pasodinimas, sodinimo vietų paruošimas, transporto ir kitos susijusios išlaidos. Kiekvieną augalų rūšį Paslaugų tiekėjas turi įkainoti pasiūlyme atskirai. Paslaugų gavėjas moka už faktiškai pasodintą augalų kiekį.

4. Paslaugos teikėjas vienerius metus po augalų pasodinimo privalo teikti jų priežiūros paslaugas. Ši paslauga turi apimti ne mažiau kaip - laistymą pagal poreikį atsižvelgiant į klimatines sąlygas, augalų apdorojimą cheminėmis medžiagomis nuo ligų po pasodinimo bei atsodinimas naujais augalais jei jie žūtų.

5. Paslaugų suteikimo terminai:

- Projekto perengimas ir derinimas su Paslaugos teikėju ir atsakingomis institucijomis (esant poreikiui) – 6 sav. po paslaugų užsakymo el. paštu;

- Augalų pasodinimas po Projekto suderinimo ir Paslaugų tiekėjui užsakius – 4 sav., tačiau sodinimo paslaugos atliekamos ne vegetacijos metu. Nespėjus suderinti Projekto iki augalų vegetacijos pradžios, sodinimo darbai turi būti atliekami rudenį, pasibaigus augalų vegetacijai;

- Augalų priežiūros paslaugos 12 mėn. po augalų pasodinimo.

6. Paslaugų suteikimo ir prekių pristatymo vieta - Vilniaus regioninis nepavojingųjų atliekų sąvartynas, Vievio g. 26, Vidugirių k., Elektrėnų sav.