Tiekėjams						2025-04-17

DĖL GAUTŲ KLAUSIMŲ

Šiaulių apskaitos centras  vykdo pirkimo „Sankryžų tyrimo paslaugos” (CVP IS pirkimo Nr. 2192635) procedūras.

Informuojame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gauti tiekėjo klausimai. Vadovaujantis pirkimo sąlygų 11 sk. perkančioji organizacija atsako į pateiktus klausimus:

1. Klausimas. „Techninėje specifikacijoje nurodyta, kad paslaugos (Sutarties priedas Nr. 2) atlikimo terminas 30 k. d. nuo užsakymo gavimo dienos. Šį terminą galima pratęsti ne ilgiau kaip 7 k. d. laikotarpiui, ir tik tuo atveju, jei atsiranda įrodymais pagrįstų kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui Tiekėjas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako, ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims, ar kitų aplinkybių, kurių Tiekėjas negalėjo iš anksto numatyti. Aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti Paslaugų suteikimo terminą, jokiu būdu negali priklausyti nuo Tiekėjo. Įvertinus tai, kad gali būti užsakomas neapibrėžtas paslaugų kiekis vienu metu, toks nustatytas terminas būtų neįgyvendinamas, jei būtų vienu metu pateikta daugiau nei vienas užsakymas. Siūloma nustatyti sąlygas, kad vienu metu pateikiamas vienas užsakymas. Be to, esant poreikiui papildomos alternatyvos mikromodelio parengimui turi būti skiriamas papildomas terminas.“

Atsakymas. Užsakovas pateiks ne daugiau kaip vieną užsakymą į mėnesį. Esant poreikiui, papildomos alternatyvos mikromodelio parengimui, bus skiriamas 5 d. d. papildomas atlikimo terminas.

2. Klausimas. „Viešojo pirkimo sutarties projekte kai kurios sąlygos dėl sutarties nutraukimo yra per griežtos ir numatomos baudos yra neproporcingos padarytam nusižengimui. Pavyzdžiui, yra nurodyta, kad nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, nustatyto Sutarties Specialiosiose sąlygose, mokama 10 (dešimt) procentų dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės. Prie esminių sutarties pažeidimų yra nurodytas Tiekėjo nesilaikymas Sutartyje nustatytų Paslaugų teikimo terminų 2 (du) kartus iš eilės. Tokiu atveju net vienos dienos vėlavimas du kartus iš eilės gali lemti sutarties nutraukimą ir itin didele baudą, lyginant su paslaugos (už du objektus) verte. Siūloma panaikinti 10 (dešimt) procentų dydžio baudą nuo Pradinės Sutarties vertės, kuri būtų skiriama nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, susijusio Sutartyje nustatytų Paslaugų teikimo terminų nesilaikymu.“

Atsakymas. Sutarties sąlyga, dėl baudos dydžio esant esminiams sutarties pažeidimams, nebus keičiama.

3. Klausimas. „Įvertinant techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus paslaugoms, nustatyta pirkimo sąlygose nustatyta maksimali sutarties vertė visam sutarties vykdymo laikotarpiui ((3 metams) – 66 115,70 Eur (be PVM)) mūsų žiniomis yra neatitinkanti rinkos kainų bent 3 kartus, kas gali sukelti riziką dėl pasiūlymų nepateikimo. Siūloma nustatyti rinkos kainas atitinkančias pirkimo sąlygas arba nenurodyti maksimalios pirkimo kainos.“

Atsakymas. Sutarties vertė nebus keičiama. Išnaudojus visą sutartyje numatytą pinigų sumą (66 115,70 Eur be PVM), sutartis bus laikoma pasibaigusia (Specialiųjų sąlygų 11.1 p. Sutartis galioja iki visiško prievolių įvykdymo (kol bus išnaudota Pradinės Sutarties vertė, bet jos terminas negali būti ilgesnis kaip 36 (trisdešimt šeši) mėn.).

Šis raštas bus siunčiamas visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.

Atkreipiame dėmesį, kad rengiant ir teikiant pasiūlymus prašome vadovautis pateikiamais pirkimo dokumentų paaiškinimais.

Viešojo pirkimo komisija

Šis raštas siunčiamas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

Viešųjų pirkimų specialistas Aidas Povilaitis, tel. Nr. +370 651 03573, el. paštas aidas.povilaitis@sac.lt