ESPBI IS modernizavimo paslaugų pirkimo sąlygų

Techninės specifikacijos

1 priedas

REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

ESPBI IS modernizavimas sukuriant Ankstyvosios diagnostikos prevencinių programų posistemę

MODERNIZAVIMO PASLAUGOMS

v.1.0.

- Turinys

1. PIRKIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI	4

1.1. Santrauka	4

1.2. Sąvokos ir sutrumpinimai	4

1.3. IS modernizavimą bei veikimą ir Paslaugų teikimą reglamentuojantys teisės aktai, reikalavimai ir standartai	7

1.4. Pirkimo uždaviniai	10

1.5. Sprendžiamų problemų aprašymas	11

2. ESAMOS BŪSENOS APRAŠYMAS	12

2.1. Sistemos naudotojai ir tikslinės grupės	13

2.2. Sistemos funkcinė architektūra	14

2.3. Naudojamos technologijos	15

3. SISTEMOS PAGEIDAUJAMOS BŪSENOS APRAŠYMAS	17

4. BENDRŲJŲ IR FUNKCINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠYMAS	19

4.1. Bendrieji reikalavimai	19

4.2. Reikalavimai ADP programų ciklo laiko juostos atvaizdavimui	21

4.3. Reikalavimai ADP programų valdymui	22

4.3.1. Reikalavimai ADP programų valdymo komponentui	22

4.3.2. Reikalavimai informavimo funkcionalumams	24

4.3.3. Funkciniai reikalavimai automatiniam atrankos mechanizmui ir reikalingų duomenų valdymui	24

4.4. Funkciniai reikalavimai medicininių dokumentų sukūrimui	25

4.4.1. Bendriniai reikalavimai formų funkcionalumams	25

4.4.2. Bendri reikalavimai formų FHIR struktūroms	26

4.4.3. Reikalavimai ŠKL formų sukūrimui	26

4.4.4. Reikalavimai ESPBI IS formų modernizavimui	27

4.5. Funkciniai reikalavimai duomenų analizei ir ataskaitoms	27

4.6. Funkciniai reikalavimai integracijoms	28

4.6.1. Reikalingi duomenys	29

5. NEFUNKCINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠYMAS	31

5.1. Kriterijai nefunkcinių reikalavimų įgyvendinimui	31

5.2. Reikalavimai Sistemos architektūrai	31

5.3. Reikalavimai Sistemos prieinamumui	32

5.4. Reikalavimai plečiamumui	33

5.5. Reikalavimai rezervinių kopijų darymui, atstatymui ir archyvavimui	33

5.6. Reikalavimai sistemos monitoringui	34

5.7. Reikalavimai duomenų modeliui	34

5.8. Reikalavimai Sistemos administravimui	34

5.9. Reikalavimai našumui ir greitaveikai	35

5.10. Reikalavimai programinei įrangai ir programinės įrangos licencijoms	36

5.11. Reikalavimai integracinėmis sąsajoms	37

5.12. Reikalavimai naudotojų sąsajai ir patogumui naudoti	38

5.13. Reikalavimai standartų taikymui	39

6. REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI	40

6.1. Reikalavimai darbo vietai	40

6.2. Paslaugų prioritetai	40

6.3. Reikalavimai RPO įgyvendinimui	42

6.4. Reikalavimai papildomų paslaugų užsakymui	42

6.5. Reikalavimai paslaugų teikimo etapams	44

6.6. Reikalavimai dokumentacijai ir jos derinimui	51

6.7. Reikalavimai analizei ir projektavimui	52

6.8. Reikalavimai demonstracijoms	52

6.9. Reikalavimai diegimui	53

6.10. Reikalavimai testavimui	53

6.11. Reikalavimai bandomajai eksploatacijai	55

6.12. Reikalavimai Sistemos priėmimui	55

6.13. Reikalavimai garantinei priežiūrai	56

6.14. Reikalavimai Projekto valdymui	57

6.15. Reikalavimai pakeitimų valdymui	58

7. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI	60

7.1. Reikalavimai saugai	60

7.1.1. Reikalavimai duomenų apsaugai ir informacijos saugumo valdymui	60

7.1.2. Reikalavimai saugą reglamentuojančių teisės aktų ir standartų taikymui	61

7.1.3. Paslaugų teikimo duomenų saugos reikalavimai	61

7.1.4. Reikalavimai auditavimui	62

7.1.5. Reikalavimai rizikų, grėsmių ir pažeidžiamumų valdymui	63

7.1.6. Reikalavimai susiję su nacionaliniu saugumu	63

7.1.7. Kiti saugos reikalavimai	64

8. PRIEDAI	66

8.1. ADPP veiklos modelis	66

8.2. Gimdos kaklelio vėžio prevencinės programos duomenų struktūra	66

8.3. Krūties vėžio prevencinės programos duomenų struktūra	66

8.4. Storosios žarnos vėžio prevencinės programos duomenų struktūra	66

8.5. Prostatos (priešinės liaukos) vėžio prevencinės programos duomenų struktūra	66

8.6. ŠKL prevencinės programos duomenų struktūros	66

8.7. Užsakymo forma	66

# PIRKIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

## Santrauka

- Valstybės įmonė Registrų centras (toliau – RC, Perkančioji organizacija) kartu su partneriais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – SAM), VŠĮ Vilniaus universiteto ligonine Santaros klinikomis (toliau – Santaros klinikos), Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligonine Kauno klinikomis (toliau – Kauno klinikos) ir Lietuvos medicinos biblioteka (toliau – LMB) įgyvendina projektą „Ankstyvosios diagnostikos ir prevencinių programų vykdymo, kokybės užtikrinimo ir kokybės kontrolės informacinės sistemos sukūrimas ar įsigijimas ir įdiegimas“ (toliau – Projektas).

- Projekto tikslas – pagerinti ankstyvosios diagnostikos ir prevencinių programų (toliau – ADPP) pasiekiamumą, koordinavimą ir stebėseną, sukuriant nacionaliniu mastu veikiančią ADP vykdymo koordinavimo, stebėsenos ir analizės informacinę sistemą (Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (toliau – ESPBI IS) Ankstyvosios diagnostikos prevencinių programų posistemę).

- Projekto uždaviniai:

  - sukurti su ADP susijusių tyrimų duomenų modelių, ADP tyrimų ir susijusių su ADP programomis nomenklatūrų ir klasifikatorių valdymo MNKV IS ir sąsajų pakeitimus;

  - sukurti ir įdiegti ADP vykdymo koordinavimo, stebėsenos ir analizės informacinę sistemą (ESPBI IS Ankstyvosios diagnostikos prevencinių programų posistemę);

  - įdiegti ESPBI IS ir Išankstinės pacientų registracijos sistemos (toliau – IPR IS) pakeitimus.

  - sukurti pacientų informavimo apie ADPP priemones.

- Šio pirkimo apimtyje numatoma:

  - sukurti ADPP posistemį, kurio pagalba būtų galima valdyti, stebėti ir vykdyti prevencinių programų įgyvendinimą;

  - atlikti reikalingus ESPBI IS pakeitimus;

  - skaitmenizuoti širdies ir kraujagyslių ligų (toliau – ŠKL) rizikos nustatymo anketą ir ŠKL prevencijos priemonių planą;

  - skaitmenizuoti/ modernizuoti medicinines formas, tokia apimtimi kiek tai yra reikalinga ADPP metu vykdomų tyrimų struktūrizuotam rezultatų aprašymui.

- Pasitelkiant ESPBI IS turimus funkcionalumus turi būti realizuota galimybė:

  - pagal apibrėžtus kriterijus atrinkti tikslines prevencinių programų dalyvių populiacijas;

  - informuoti programų dalyvius apie jų priklausymą konkrečioms programoms;

  - programos vykdymo metu kaupti medicininius duomenis apie prevencinių programų dalyvius ir jų duomenis.

- ESPBI IS portaluose asmens priežiūros specialistams ir pacientams bus suteikta galimybė matyti ir sąveikauti su ADPP posistemio informacija.

## Sąvokos ir sutrumpinimai

- RPO naudojamos sąvokos ir sutrumpinimai pateikti 1 lentelėje „Naudojamos sąvokos ir sutrumpinimai“.

1 lentelė. Naudojamos sąvokos ir sutrumpinimai

| Sąvoka/sutrumpinimas | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| ADP programos, ADPP | Ankstyvos diagnostikos ir prevencijos programos, apimančios gimdos kaklelio vėžio, krūties vėžio, storosios žarnos vėžio, prostatos vėžio, bei širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos ir ankstyvosios diagnostikos programas |
| ADPP posistemis | ESPBI IS Ankstyvosios diagnostikos ir prevencinių programų posistemis |
| ASPĮ | Asmens sveikatos priežiūros įstaiga |
| BDAR | Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas |
| Centralizuotos programos | Gimdos kaklelio vėžio prevencinė programa, Krūties vėžio prevencinė programa, Storosios žarnos vėžio prevencinė programa |
| DB | Duomenų bazė |
| Decentralizuotos programos | Širdies ir kraujagyslių ligų prevencinė programa, Priešinės liaukos (prostatos) vėžio prevencinė programa |
| eLAB | ESPBI IS laboratorinių tyrimų posistemis |
| Elektroninė sveikatos sistema arba E.sveikata | Priemonių, skirtų sveikatinimo veiklai, pasitelkiant informacines ir ryšių technologijas, visuma |
| ESPBI IS | Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistema |
| ESPBI IS bendrieji komponentai | ESPBI IS kaupiama ESI duomenų bazė su jau pasirašytais duomenų rinkiniais |
| ESPBI IS taikomieji sprendimai | ESPBI IS sprendimai, užtikrinantys veiklos procesus - sveikatos priežiūros veikloje pildomų el. formų duomenų rinkiniai ir kiti funkcionalumai (pvz. Telemedicinos posistemės, NGN posistemės, Slaugos posistemės ir kt. veikloje naudojami funkcionalumai) |
| GR | Gyventojų registras |
| HIS | Hospitalinės informacinės sistemos |
| IPR IS | Išankstinės pacientų registracijos informacinė sistema |
| IS | Informacinė sistema |
| Komisija | Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisija |
| LIS | Laboratorijų informacinės sistemos |
| LMB | Lietuvos medicinos biblioteka |
| MedVAIS | ESPBI IS medicininių vaizdų posistemis |
| MIGRIS | Lietuvos migracijos informacinė sistema |
| NVI | Nacionalinis vėžio institutas |
| PAASP | Pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra |
| Paslaugos | Techninėje specifikacijoje apibrėžtų reikalavimų įgyvendinimo paslaugos |
| PĮ | Programinė įranga |
| Pilotinis projektas | Bandomoji veikla, kurios metu Rytų regiono onkologinių ligų ankstyvosios diagnostikos programų koordinavimo centras (VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos) ir Vidurio ir vakarų regiono onkologinių ligų ankstyvosios diagnostikos programų koordinavimo centras (Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos) kviečia, naudojant IPR IS, atitinkamą skaičių tikslinei populiacijai priklausančių asmenų (kurie prisirašę prie bandomojoje veikloje dalyvaujančių pirminių asmens sveikatos priežiūros įstaigų), sudalyvauti Gimdos kaklelio vėžio prevencinėje programoje, Krūties vėžio prevencinėje programoje ir Storosios žarnos vėžio prevencinėje programoje, su tikslu įvertinti trijų prevencinių programų įgyvendinimo alternatyvas, galimas realizacijas, bei padidinti prevencinėse programose dalyvaujančių asmenų skaičių |
| PP | Prevencinė programa |
| Prevencinių programų medicininiai dokumentai, medicininiai dokumentai | Medicininiai dokumentai pateikti prieduose: 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6. Taip pat, prevencinių programų procese dalyvaujančios elektroninės medicininių dokumentų formos: E025, E027, E200/a, E014 ir t.t. |
| Projektas | Valstybės įmonė Registrų centras kartu su partneriais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, VŠĮ Vilniaus universiteto ligonine Santaros klinikomis, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligonine Kauno klinikomis ir Lietuvos medicinos biblioteka įgyvendina projektą „Ankstyvosios diagnostikos ir prevencinių programų vykdymo, kokybės užtikrinimo ir kokybės kontrolės informacinės sistemos sukūrimas ar įsigijimas ir įdiegimas“ |
| PV | Prostatos vėžys |
| PVPP | Prostatos vėžio prevencinė programa |
| RC, Perkančioji organizacija, PO | Valstybės įmonė Registrų centras |
| RPO | Reikalavimai pirkimo objektui |
| SAM | LR Sveikatos apsaugos ministerija |
| Sistema | ESPBI IS Ankstyvosios diagnostikos prevencinių programų posistemis arba bendrąja prasme ESPBI IS ir ESPBI IS Ankstyvosios diagnostikos prevencinių programų posistemis |
| SPĮ | Sveikatos priežiūros įstaiga |
| SPĮ IS | Sveikatos priežiūros įstaigos informacinė sistema |
| Sprendimas | Šio pirkimo apimtyje sukuriami programiniai vienetai |
| SVEIDRA | Privalomojo sveikatos draudimo informacinė sistema |
| ŠKL | Širdies ir kraujagyslių ligos |
| ŠKLPP | Širdies ir kraujagyslių ligų prevencinė programa |
| Testavimo aplinka | RC informacinių technologijų infrastruktūros aplinka, skirta programinei įrangai testuoti (angl. Testing environment). Aplinka, kurioje vyksta sistemos priėmimo testavimas |
| Tiekėjas | Šiame pirkime numatytų Paslaugų įgyvendintojas. |
| Tiekėjo specialistai | Tiekėjo darbuotojai dalyvaujantys Pirkimo objekto vykdyme |
| TP | Techninė priežiūra |
| TS | Techninė specifikacija |
| VDI | Virtuali darbo vieta (angl. Virtual Desktop Infrastructure). Nuotolinė prieiga pasiekti Perkančiosios organizacijos išteklius reikalingus Paslaugų teikimui |
| VDV IS | Valstybės duomenų valdysenos informacinė sistema |
| VIISP | Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma |
| Vystymo aplinka | RC infrastruktūros aplinka skirta kūrimo bei vystymo darbams vykdyti (angl. Development environment) |
| VLK | Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos |
| WS, web service | Žiniatinklio paslauga (angl. web service) |

- Kitos RPO vartojamos sąvokos apibrėžtos žemiau išvardintuose teisės aktuose.

## IS modernizavimą bei veikimą ir Paslaugų teikimą reglamentuojantys teisės aktai, reikalavimai ir standartai

- Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas;

- Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas;

- Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

- Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas;

- Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas;

- Informacinių sistemų steigimo, kūrimo, atnaujinimo, pertvarkymo ir likvidavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 907 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. gegužės 15 d. nutarimo Nr. 349 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“;

- Kibernetinio saugumo reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“;

- Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodika, patvirtinta Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. T-29 „Dėl Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo“;

- Kuriamų viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų tinkamumo naudotojams užtikrinimo priemonių metodinės rekomendacijos, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. T-65 „Dėl Kuriamų viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų tinkamumo naudotojams užtikrinimo priemonių metodinių rekomendacijų patvirtinimo“;

- Neįgaliesiems pritaikytų interneto tinklalapių kūrimo ir testavimo metodinės rekomendacijos, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. T-237;

- Elektroninių paslaugų kūrimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 3-416(1.5 E) „Dėl metodinių dokumentų patvirtinimo“;

- Open Web Application Security Project (OWASP) Testing Guide v4, Penetration Testing Execution Standard (PTES), Open Source Security Testing Methodology Manual (OSSTMM), Information Systems Security Assessment Framework (ISSAF), SANS, NIST SP 800-30 ar lygiavertės saugumo patikrinimo metodikos;

- Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas;

- Valstybės Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymas Nr. T-36 „Dėl duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“;

- Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 7 d. nutarimu Nr. 1057 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“;

- Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-657 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

- Sveikatos priežiūros įstaigų informacinių sistemų susiejimo su e. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūra reikalavimai ir techninės sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. V-1079 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų informacinių sistemų susiejimo su e. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūra reikalavimų ir techninių sąlygų patvirtinimo“;

- Skaitmeninės sveikatos sistemos funkcinės, techninės ir programinės įrangos architektūros aprašas skirtas Skaitmeninės sveikatos sistemos plėtros 2023–2027 metų veiksmų plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. V-878 „Dėl Skaitmeninės sveikatos sistemos plėtros 2023–2027 metų veiksmų plano patvirtinimo“;

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimas Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“, (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2024-11-12;

- Lietuvos medicinos norma MN 14:209 „Šeimos gydytojas“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-1013 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 14:2019 „Šeimos gydytojas“ patvirtinimo“, (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2023-01-14);

- Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2006 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. 1K-43 „Dėl Ligų prevencijos programų vykdymo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“;

- 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas - BDAR);

- Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas;

- Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas;

- Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“;

- Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. 65 „Dėl Informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir asmens sveikatos paslapties kriterijų nustatymo“ (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. V-1328 redakcija);

- Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. V-814 „Dėl nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės 2014–2025 metų programos patvirtinimo“;

- Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. V-1438 „Dėl Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės programos įgyvendinimo ir onkologinės pagalbos organizavimo stebėsenos tarybos ir jos nuostatų patvirtinimo“;

- Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 M. sausio 8 d. įsakymas Nr. V-19 „Dėl Onkologinių ligų ankstyvosios diagnostikos programų koordinavimo centrų skyrimo ir Onkologinių ligų ankstyvosios diagnostikos programų koordinavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

- Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. lapkričio 3 d. įsakymas Nr. V-1630 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir jų bazinių kainų sąrašo bei su šiomis paslaugomis susijusių priedų, mokamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, sąrašų patvirtinimo“;

- Registravimo asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti tvarkos aprašas, patvirtintas 2018 m. liepos 16 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-812 „Dėl Pacientų registravimo asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti tvarkos aprašo patvirtinimo“;

- Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. vasario 17 d. įsakymas Nr. V-156 „Dėl Onkologinėmis ligomis sergančių pacientų srautų valdymo ir paslaugų organizavimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. V-551 redakcija);

- Gimdos kaklelio piktybinio naviko ankstyvosios diagnostikos programos organizavimo, vykdymo ir kokybės reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-482 “Dėl gimdos kaklelio piktybinio naviko ankstyvosios diagnostikos programos organizavimo, vykdymo ir kokybės reikalavimų aprašo ir gimdos kaklelio vėžio ankstyvosios diagnostikos programos patvirtinimo”;

- Gimdos kaklelio vėžio ankstyvosios diagnostikos programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-482 “Dėl gimdos kaklelio piktybinio naviko ankstyvosios diagnostikos programos organizavimo, vykdymo ir kokybės reikalavimų aprašo ir gimdos kaklelio vėžio ankstyvosios diagnostikos programos patvirtinimo”;

- Medicininės radiologijos klinikinio audito organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. V-2390 „Dėl Medicininės radiologijos klinikinio audito organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

- Teleradiologijos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-994 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurias teikiant naudojamos teleradiologijos priemonės, teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“;

- Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. lapkričio 10 d. įsakymas Nr. V-2569 „Dėl Nuotolinių gydytojo ir šeimos gydytojo komandos nario konsultacijų pacientui ir gydytojo konsultacijų gydytojui teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“;

- Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. liepos 24 d. įsakymas Nr. V-881 „Dėl Radiologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“;

- Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. V-432 „Dėl Ultragarsinių tyrimų, atliekamų teikiant ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

- Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. V-680 „Dėl teisės verstis siaura medicinos praktika“;

- Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. V-1118 „Dėl Giminingų diagnozių grupių sąrašo, Normatyvinės gydymo trukmės ir giminingų diagnozių grupėms priskiriamų kainų koeficientų sąrašo bei Medicinos pagalbos priemonių, vaistų, procedūrų ir kraujo komponentų, turinčių įtakos faktinei aktyviojo gydymo atvejo kainai, sąrašo patvirtinimo“;

- Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. V-729 „Dėl Krūties piktybinio naviko ankstyvosios diagnostikos programos organizavimo, vykdymo ir kokybės reikalavimų aprašo ir Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programos patvirtinimo“;

- Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. V-901 "Dėl Atrankinės moterų mamografinės patikros programos atlikimo metodikos patvirtinimo";

- Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. V-508 „Dėl Storosios žarnos piktybinio naviko ankstyvosios diagnostikos programos organizavimo, vykdymo ir kokybės reikalavimų aprašo ir Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos patvirtinimo“;

- Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. V-973 „Dėl priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos patvirtinimo“;

- Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. vasario 23 d. įsakymas Nr. V-164 „Dėl Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtojo pataisyto ir papildyto leidimo „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM) įdiegimo“;

- Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. V-913 „Dėl širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos ir ankstyvosios diagnostikos programos patvirtinimo“.

- Tiekėjas privalo vadovautis ne tik aukščiau išvardintais, bet ir visais kitais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais teisės aktais, taip pat jų naujausiais pakeitimais ir papildymais. Tiekėjas turi vadovautis Sutarties vykdymo metu naujai priimtais teisės aktais, jeigu jie susiję su Sutarties įgyvendinimu ir apie juos sužinota ne vėliau kaip iki projektavimo etapo pabaigos.

- Jei Paslaugų vykdymo metu paaiškėja, kad RPO pateiktų reikalavimų įgyvendinimas prieštaraus teisės aktams, tokie teisės aktų neatitikimai turi būti pateikiami Perkančiajai organizacijai, kad galėtų būti priimtas sprendimas dėl teisės aktų pakeitimų.

## Pirkimo uždaviniai

- Pirkimo uždaviniai:

  - Įsigyti prevencinių programų vykdymo, kokybės užtikrinimo ir kokybės kontrolės ESPBI IS posistemio sukūrimo ir įdiegimo ESPBI IS paslaugas.

- Perkamų paslaugų rezultatai:

  - Sukurtas prevencinių programų posistemis ESPBI IS;

  - Atlikti reikalingi ESPBI IS pakeitimai;

  - Išanalizuotos ir skaitmenizuotos medicininės formos:

    - ŠKL rizikos nustatymo anketa;

    - ŠKL prevencijos priemonių planas;

    - E014 – Patologijos tyrimas;

  - Modernizuotos egzistuojančios medicininės formos:

    - E025 – Ambulatorinio apsilankymo aprašymas;

    - E200/a – Laboratorinis tyrimas;

    - E027 – Medicinos dokumentų išrašas / siuntimas;

    - E027-va. – Diagnostinio tyrimo aprašymas;

    - Rizikos veiksnio Rūkymo vertinimo anketa.

## Sprendžiamų problemų aprašymas

- Pagrindinė Projektu siekiama spręsti problema ta, kad šiuo metu Lietuvoje nėra efektyvaus, centralizuoto ir skaitmenizuoto ankstyvos diagnostikos ir prevencijos programų, apimančių gimdos kaklelio vėžio, krūties vėžio, storosios žarnos vėžio, prostatos (priešinės liaukos) vėžio, bei širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos ir ankstyvosios diagnostikos programas (toliau – ADP programų), koordinavimo ir stebėsenos proceso. Pavyzdžiui (įtraukiant, bet neapsiribojant):

  - vis dar vyksta rankinis potencialių ADP programų dalyvių sąrašų sudarymas, tikslinimas, atrinkimas;

  - negarantuotas tolimesnio ištyrimo užtikrinimas, jeigu tyrimo metu rasta pakitimų. Pacientai patys kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas (toliau – ASPĮ), kartais atlieka tyrimus privačiose įstaigose, nėra ligos atsekamumo algoritmo;

  - nesukurta vieninga ADP programų duomenų bazė, dėl to neužtikrinamas visų reikalingų duomenų tvarkymas bei kokybiška analizė, nėra galimybės pilnavertiškai įvertinti ADP programų eigą bei identifikuoti problemas;

  - nėra galimybės pacientams ESPBI IS pacientų portale matyti jam priklausančias ADP programas;

  - nėra galimybės atsakingiems ASPĮ specialistams ESPBI IS specialistų portale matyti paciento dalyvavimo prevencinėse programose eigą, peržiūrėti atliktų (pagal prevencinę programą numatytų) tyrimų rezultatus bei tyrimų rezultatų vertinimus.

- Žemiau pateikiama dokumento rengimo metu pastebima bendra prevencinių programų problematika:

  - nėra bendradarbiavimo tarp ASPĮ (arba bendradarbiavimas nepakankamas), jei asmuo persirašo į kitą pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigą;

  - išskyrus pilotinio projekto veiklą, tikslinės populiacijos sąrašas sudaromas decentralizuotai, t. y. kiekviena pirminė asmens sveikatos priežiūros įstaiga sudaro savo sąrašus, o sąrašo sudarymui naudojami žmogiški resursai (didelė klaidų tikimybė, jei tikslinės populiacijos sąrašas sudaromas neautomatizuotai);

  - neaišku, ar nustačius piktybinius pakitimus, apie tai yra informuojamas asmens šeimos gydytojas;

  - nėra galimybės užtikrinti tikslius kontaktinius duomenis, todėl informacija ne visada pasiekia gavėją, o procesas ilgėja.

- Nustatytos egzistuojančios problemos, įtakojančios prevencinių programų vykdymą:

  - ESPBI IS ne visada atvaizduojami aktualūs duomenys;

  - Net jei duomenys suvedami į ESPBI IS, jie ne visada teisingi. Pavyzdžiui, gydytojas gali nurodyti, kad pacientui nustatyta vėžio diagnozė, nors pati diagnozė dar nėra patvirtinta, o būna tik spėjimas;

  - Žmogiškos klaidos. Pavyzdžiui, šeimos gydytojas gali pamiršti informuoti pacientą apie nustatytą diagnozę, gali pamiršti laiku nusiųsti tolimesniam gydymuisi;

  - Negalima kliautis duomenimis iš NVI Vėžio registro, nes duomenų perdavimas į vėžio registrą vėluoja;

  - Ne visi tikslinėms populiacijoms priklausantys asmenys yra nurodę savo elektroninį paštą ir (ar) mobilaus telefono numerį.

# ESAMOS BŪSENOS APRAŠYMAS

- 2014 m. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministras patvirtino Nacionalinę vėžio profilaktikos ir kontrolės 2014–2025 metų programą (patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-814 „Dėl Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės 2014–2025 metų programos patvirtinimo“), kurios svarbiausias tikslas – pasiekti, kad iki 2025 m. sumažėtų Lietuvos gyventojų mirštamumas nuo onkologinių ligų. Vienas iš iškeltų Vėžio kontrolės 2014–2025 metų programos tikslams įgyvendinti uždavinių – gerinti atrankinės patikros dėl onkologinių ligų programų organizavimą ir įgyvendinimą.

- Vadovaujantis Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės 2014–2025 metų programa, Lietuvoje vykdoma bandomoji veikla – pilotinis projektas – kuomet Rytų regiono onkologinių ligų ankstyvosios diagnostikos programų koordinavimo centras (VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos) ir Vidurio ir vakarų regiono onkologinių ligų ankstyvosios diagnostikos programų koordinavimo centras (Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos) turi pakviesti, naudojant Išankstinę pacientų registracijos informacinę sistemą (toliau – IPR IS), atitinkamą skaičių tikslinei populiacijai priklausančių asmenų (kurie prisirašę prie bandomojoje veikloje dalyvaujančių pirminių asmens sveikatos priežiūros įstaigų), sudalyvauti Gimdos kaklelio vėžio prevencinėje programoje, Krūties vėžio prevencinėje programoje ir Storosios žarnos vėžio prevencinėje programoje. Pilotinio projekto veiklos metu siekiama įvertinti trijų prevencinių programų įgyvendinimo alternatyvas, galimas realizacijas, bei padidinti prevencinėse programose dalyvaujančių asmenų skaičių.

- Pilotinio projekto veikla koordinavimo centruose vis dar vyksta, tačiau neapima Prostatos (priešinės liaukos) vėžio prevencinės programos bei Širdies ir kraujagyslių ligų prevencinės programos. (Prostatos (priešinės liaukos) vėžio prevencinę programą ir Širdies ir kraujagyslių ligų prevencinę programą koordinuoja bei toliau koordinuos pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo paskirti darbuotojai.)

- Išskyrus pilotinio projekto veiklą, Lietuvoje ankstyvos diagnostikos ir prevencijos programų vykdymui daugiausia naudojamos lokalios asmens sveikatos priežiūros įstaigų informacinės sistemos bei lokalūs įrankiai. Dalis programų vykdymo procesų nėra automatizuoti ir yra imlūs žmogiškiesiems resursams.

- Ataskaitas apie ADP programose dalyvaujančius pacientus teikia Valstybinė ligonių kasa (toliau – VLK), visuomenės sveikatos biurai, Higienos institutas, Nacionalinis vėžio institutas bei kitos įstaigos, t. y. ataskaitos teikiamos individualiai, nėra centralizuoto administravimo.

- ESPBI IS yra pagrindinė skaitmeninės sveikatos sistemos įgyvendinimo priemonė – Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos organizacinių, telekomunikacinių ir programinių priemonių bei duomenų bazių, skirtų elektroninės asmens sveikatos istorijoms centralizuotai formuoti, naudoti ir kaupti bei jomis keistis tarp sveikatinimo veiklą vykdančių įstaigų, jų specialistų ir kitų darbuotojų, visuma. ESPBI IS užtikrina Lietuvos skaitmeninės sveikatos sistemos subjektų bendradarbiavimą ir jų informacinių sistemų integraciją per duomenų mainų posistemę (2 pav. Sistemos funkcinės architektūros komponentų diagrama), skaitmeninės sveikatos paslaugų veikimą ir prieigą prie viešojo administravimo institucijų informacinių išteklių.

## Sistemos naudotojai ir tikslinės grupės

- Sistemos naudotojų schema pateikta 1 paveiksle.

1 pav. Sistemos naudotojų schema

- Sistemos naudotojų aprašymas pateiktas 2 lentelėje.

2 lentelė. Sistemos naudotojų aprašymas

| Nr. | Naudotojas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
|  | Pacientas | Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie naudojasi sveikatos priežiūros paslaugomis. |
|  | Gydytojas | Specialistai, kurie teikia sveikatos priežiūros paslaugas ir dalyvauja sveikatos priežiūros procesuose. |
|  | Administratorius | RC specialistai, kurie stebi sistemos veikimą ir valdo sistemos konfigūraciją. |

## Sistemos funkcinė architektūra

- Sistemos nuostatų IV punkte nurodyti Sistemos funkciniai komponentai sudaro Sistemos funkcinę architektūrą ir aprašomi Sistemos funkcinėje architektūroje. Žemiau pateiktas 2 paveikslas „Sistemos funkcinės architektūros komponentų diagrama“ vizualizuoja pagrindinius sistemos komponentus ir jų tarpusavio sąveikas, atspindėdamas sistemos struktūrą ir funkcionalumą.

2 pav. Sistemos funkcinės architektūros komponentų diagrama

- Žemiau pateiktas funkcinės architektūros (žr. 2 pav.) diagramos elementų aprašymas.

3 lentelė. ESPBI IS loginės architektūros komponentai

| Sluoksnis | Komponentas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Naudotojo sąsajos sluoksnis | Specialistų portalas | Teikia paslaugas sveikatos priežiūros specialistams, dirbantiems įstaigose, neturinčiose sveikatos priežiūros informacinės sistemos. |
|  | Pacientų portalas | Teikia medicininę informaciją ir paslaugas autorizuotiems naudotojams (pacientams). |
|  | Farmacininkų portalas | Teikia paslaugas vaistininkams ir pardavimo vietų darbuotojams, dirbantiems įstaigose, neturinčiose savo informacinės sistemos. |
|  | Administratoriaus portalas | Suteikia ESPBI IS administratorių galimybes stebėti ir valdyti ESPBI IS. |
| Duomenų mainų (integracinis) sluoksnis | FHIR server | Komponentas, atsakingas už duomenų mainus FHIR ištekliais. |
|  | Restful / SOAP API | Komponentas, atsakingas už duomenų mainus naudojant Restful arba SOAP paslaugas. |
|  | Eilės | Komponentas, atsakingas už duomenų mainus naudojant eiles. Naudojamas tik informacinių pranešimų mainams. |
| Veiklos logikos sluoksnis | Paciento srities komponentai | Apdoroja pacientų ir jų užsakomų paslaugų duomenis. |
|  | Specialistų srities komponentai | Apdoroja specialistų ir jų teikiamų paslaugų duomenis. |
|  | Pagalbinių ir kitų funkcijų komponentai | Valdo ESPBI IS pagalbines ir kitas funkcijas, tokias kaip klasifikacijos, duomenų analizė, auditas ir kitos. |
| Duomenų sluoksnis | ESPBI DB | FHIR išteklių ir jų valdymo duomenų bazė, skirta saugoti FHIR pranešimus ir visą reikalingą informaciją DB lentelėse, kurios būtų tinkamos bet kokiai analizei, operaciniam automatiniam duomenų tikrinimui (pagal veiklos reikalavimus) ir jų perdavimui kitų institucijų informacinėms sistemoms. |
| Posistemės | LNKC | Valdo ir teikia nomenklatūras kitiems ESPBI IS komponentams ir HIS. |
|  | eLAB | Valdo ir užtikrina laboratorinių tyrimų duomenų mainus. |
|  | MedVAIS | Valdo ir užtikrina medicininės vaizdinės informacijos duomenų mainus. |
|  | Mobili aplikacija | Pacientų medicininių įrašų atvaizdavimas ir prieigos prie ESPBI IS paslaugų suteikimas pacientams mobilios aplikacijos formatu. |
|  | IPR | Teikia paslaugą pacientams registruotis vizitui pas reikiamą specialistą. |
|  | ESI | Valdo ir užtikrina medicininių dokumentų apdorojimą, saugojimą. |

4 lentelė. Išorinių ESPBI IS sistemų aprašymai

| Komponentas | Perduodami duomenys |
| --- | --- |
| VIISP/iPasas | Duomenys, susiję su ESPBI IS naudotojų tapatybės patvirtinimo paslauga. |
| HIS | Duomenys, kuriuos HIS generuoja e. receptų valdymui, kartu su sveikatos istorijos įrašais. Duomenys, kuriuos HIS generuoja medicininei vaizdinei diagnostikai, gaunami kartu su elektroninės medicininės istorijos įrašais. |
| Farmacininkų IS | Vaistinės ir farmacijos specialistai teikia duomenis apie vaistų ar kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių, medicininių reikmenų išdavimą pagal e. receptus. |
| Valstybinės informacinės sistemos ir registrai | ESPBI IS gauna informaciją apie pacientus, taip pat duomenis apie licencijuotus sveikatos priežiūros specialistus ir įstaigas. Be to, kaupiami duomenys, susiję su sveikatos draudimo statusu, teise į valstybės finansuojamą sveikatos priežiūrą ir socialines išmokas. ESPBI IS teikia agreguotus ir individualius sveikatos priežiūros duomenis tolimesnei analizei, taip pat įvairius duomenis kitoms institucijoms, tokioms kaip Policijos departamentas, Valstybinė ligonių kasa, Valstybės duomenų agentūra, „Regitra“. |

## Naudojamos technologijos

- Naudojamos technologijos:

  - Programming Languages:

    - Java;

    - PHP;

    - Erlang;

    - Dart;

    - TypeScript;

  - Frameworks & Libraries:

    - Spring;

    - Spring Boot;

    - Spring-DM;

    - Spring Rabbit;

    - Apache Camel;

    - Apache CXF;

    - Node.js;

    - Angular;

    - Flutter;

  - Middleware & Integration Tools:

    - Red Hat Fuse;

    - RabbitMQ;

    - Apache Tomcat;

    - Nginx;

  - Databases & Search Platforms:

    - Solr;

    - Oracle EE;

    - PostgreSQL;

  - Operating Systems:

    - CentOS Linux;

  - Business Intelligence Tools:

    - Power BI;

  - Web Technologies:

    - Javax Servlet.

- eLab įgyvendinama RESTful API principais. Naudojamos technologijos:

  - FHIR R5 (HL7 Fast Healthcare Interoperability Resources),

  - Autentifikacijai naudojamas Oauth 1.0 protokolas.

  - Java 17.0.6

  - Oracle 19c

  - PostgreSQL 15

  - Elastic search

  - Redis cache

  - Replikavimas tarp DB

  - Apache

# SISTEMOS PAGEIDAUJAMOS BŪSENOS APRAŠYMAS

2 pav. Konceptuali pageidaujamos situacijos funkcinė schema

- Aukščiau pateikiamoje konceptualioje funkcinėje schemoje yra žalia spalva išskiriami komponentai, kurie yra šio pirkimo apimtis.

- Šio pirkimo apimtyje numatoma sukurti ADPP posistemį, kurio pagalba būtų galima valdyti, stebėti ir vykdyti prevencinių programų įgyvendinimą.

- Realizuojant norimus pajėgumus turi būti pernaudotos standartinės ESPBI IS funkcijos ir komponentai. Numatomi realizuoti pajėgumai:

  - Pagal apibrėžtus kriterijus atrinkti tikslines prevencinių programų dalyvių populiacijas;

  - Informuoti potencialius programų dalyvius apie jų priklausymą konkrečioms programoms;

  - Programos vykdymo metu kaupti medicininius duomenis apie prevencinių programų dalyvius ir jų duomenis.

- ESPBI IS portaluose asmens priežiūros specialistams ir pacientams suteikti galimybę matyti ir sąveikauti su ADPP posistemio informacija.

- Numatomų sukurti funkcionalumų apibrėžimas pateiktas 4 skyriuje.

# BENDRŲJŲ IR FUNKCINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠYMAS

- Šiame skyriuje pateikti bendrieji ir funkciniai reikalavimai, kuriuos Tiekėjas turės patikslinti ir suderinti su Perkančiosios organizacijos (toliau – Pirkėjas, PO, Registrų centras, RC) atstovais detalios analizės ir projektavimo etapų metu. Esant poreikiui, bendrieji ir funkciniai reikalavimai gali būti pakoreguoti, bet tik suderinus ir patvirtinus keitimus su Perkančiąja organizacija. Priėmimo testavimo metu Tiekėjas privalės pademonstruoti visus toliau išvardytus funkcinius reikalavimus.

## Bendrieji reikalavimai

| Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | Kurdamas visas pageidaujamas projekto funkcijas Tiekėjas turi vadovautis šioje techninėje specifikacijoje pateikiamais reikalavimais bei specifikacijos priedais. |
|  | Kūrimo metu turi būti išlaikyti ir nesugadinti visi šiuo metu ESPBI IS esantys funkcionalumai. |
|  | Tiekėjas turės bendradarbiauti su paraleliai vykdomų ESPBI IS modernizavimo veiklų paslaugų tiekėjais ir IPR IS darbo komanda. |
|  | Projekto įgyvendinimas turi būti lankstus, atsižvelgiant į tai, kad paraleliai vykdomi kiti ESPBI IS modernizavimo projektai. Susidūrus su priklausomybėmis nuo kitų ESPBI IS projektų, sistemų ar išteklių, kurios stabdo projekto eigą, Tiekėjas privalo: - Identifikuoti priklausomybes ir jų poveikį projekto įgyvendinimui; - Pasiūlyti alternatyvius sprendimo būdus, kurie sumažintų arba pašalintų priklausomybes, kad projektas būtų sklandžiai įgyvendintas. Alternatyvūs sprendimo būdai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija. |
|  | Projekto įgyvendinimo metu turi būti griežtai atsižvelgta į ESPBI IS: - Naudojamas technologijas; - Naudojamą standartinę programinę įrangą; - Duomenų modelio architektūrą; - Tarnybinių stočių, kompiuterinio tinklo bei jame naudojamų įrenginių architektūrą; - Vidines ir išorines integracijas bei duomenų srautus; - Naudojamas duomenų klasifikacijas; - Naudotojų identifikacijos ir prieigos teisių modelį; - Automatizuotus veiklos procesus. |
|  | Sprendimo funkcijos turi būti kuriamos kaip savarankiškos, pakartotinai naudojamos ir integruojamos paslaugos, suderintos su esamomis ESPBI IS priemonėmis. |
|  | Realizuojant ADPP posistemę turi būti pernaudotos standartinės ESPBI IS funkcijos ir komponentai, pvz.: - Vykdomų veiksmų auditavimui; - Dokumentų valdymui (kūrimui, ruošinių naudojimui ir pan.); - Funkcijoms, susijusioms su komunikacija (pranešimų siuntimas, priminimų teikimas ir pan. ); - Funkcijoms, susijusioms su kalendoriumi; - Administravimui ir kitoms funkcijoms. Tiekėjas turės pateikti reikalavimus standartinių ESPBI IS komponentų (įskaitant IPR IS) pakeitimams, kurie bus reikalingi realizuojant projektą ir su juo susijusius veiklos procesus. Pakeitimai turės būti suderinti su Perkančiąja organizacija. |
|  | Duomenų įvedimo formos turi būti konstruojamos taip, kad duomenų įvedimas būtų kiek įmanoma labiau struktūrizuotas. |
|  | Realizuojant projekto funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus turi būti atitinkamai modifikuojamos ir ESPBI IS administravimo priemonės, leisiančios tinkamai administruoti sukurto Sprendimo funkcionalumus. Visos administravimo priemonės turi būti suderintos detalios analizės ir projektavimo metu. |
|  | Duomenų įvedimo formos turi būti kiek įmanoma automatizuotai užpildomos duomenimis, kurie jau yra saugomi ESPBI IS ar kitose per integracines sąsajas pasiekiamose IS ir registruose. Tiekėjas detalios analizės ir projektavimo etapų metu turi nustatyti ir su Perkančiąja organizacija suderinti, kurie formų duomenys bus automatiškai užpildomi numatytomis reikšmėmis. |
|  | Turi būti vykdomas veiklos procesų žingsnių ir į duomenų įvedimo formas įvedamų duomenų tikrinimas (angl. validation) pagal detalios analizės ir projektavimo metu formoms nustatytas tikrinimo taisykles: |
|  | Turi būti tikrinami privalomi įvesti duomenys; |
|  | Turi būti tikrinamas duomenų formatas (datos, skaičiaus, teksto ar pagal kitas nustatytas taisykles); |
|  | Turi būti tikrinami pridedamų rinkmenų plėtiniai ir rinkmenos dydis; |
|  | Turi būti atliekamas loginis tikrinimas tarp formos elementų – vieno formos elemento parinkimas (įvedimas) turi galėti įjungti/ išjungti kitus formos elementus ir pan. |
|  | Visoms šioje techninėje specifikacijoje aprašytoms funkcijoms, kurių metu yra sukuriami duomenys ar dokumentai, turi būti realizuojamos bendrosios (pvz. duomenų ar dokumentų redagavimo, šalinimo ar anuliavimo, tvirtinimo, pasirašymo ir t.t.) funkcijos, kurios turi būti suderintos su veiklos logika. |
|  | Tiekėjas turi detaliai specifikuoti, kokia informacija ir kokiu pavidalu turi patekti į kuriamus ar modernizuojamus medicininius dokumentus. Turi būti aiškiai nurodyta, į kurias kuriamų ar modernizuojamų medicininių dokumentų sekcijas/blokus, kokiais pavidalais ir kokiu būdu šie duomenys turi patekti. |
|  | Projekto metu realizuotos ar pakeistos duomenų rinkinių valdymo taisyklės turi būti įgyvendinamos laikantis FHIR Duomenų mainų protokolų profile schemų. |
|  | Projekto metu realizuojamos formos turi atitikti visus bendrus ESPBI IS formoms keliamus reikalavimus ir būti realizuotos vieningais principais. |
|  | Prieiga prie ADPP posistemio ir duomenų pasiekiamumas turi būti valdomas per bendrą ESPBI IS teisių prieigos mechanizmą. |
|  | Detalios analizės ir projektavimo metu Tiekėjas su Perkančiąja organizacija turi susiderinti įgalioto, pavaduojančio specialisto, paciento atstovo, specialių naudotojų turimas teises naujai realizuotų funkcijų apimtyje ir papildyti arba sukurti reikalingus klasifikatorius (pvz. sisteminių pranešimų, įgaliojimų tipų klasifikatorių ir t.t.). |
|  | Detalios analizės ir projektavimo etapo metu Tiekėjas su Perkančiąja organizacija turi suderinti visas naujas projekto funkcijų apimties teises ir kaip jos bus valdomos. |
|  | Bendrų registrų duomenys Sistemoje turi būti įvedami vieną kartą, t. y., negali būti dubliuojami nei vieno registro duomenys. |
|  | Vystant Sistemą Tiekėjas turi įvertinti BDAR keliamus reikalavimus, suprojektuoti Sistemos duomenų modelį ir įgyvendinti duomenų subjektų teisių įgyvendinimo sprendimus, siekiant sudaryti galimybes įgyvendinti duomenų subjektų, kurių duomenys tvarkomi Sistemos priemonėmis, teises. |
|  | Turi būti aktualizuota naudotojams skirta informacija apie Sistemą ir jame atliekamą asmens duomenų tvarkymą, duomenų subjektų teises ir jų įgyvendinimą tiek, kiek tai bus susiję su paslaugų rezultatais. |
|  | Vystymo metu Sistema turi būti sukonfigūruota taip, kad pagal nutylėjimą sisteminiai parametrai užtikrintų didžiausią asmens duomenų apsaugą (angl. Privacy by default). |
|  | Perėjimas iš vienos posistemės į kitą (pvz. iš ESPBI IS į IPR IS) ir grįžimas atgal turi būti įgyvendintas minimaliu žingsnių kiekiu ir būti aiškiai suprantamas naudotojui, neturi būti prašoma pakartotinai autentifikuotis. |
|  | Sistema turi būti suderinama su esamais analitikos įrankiais (Power BI), leidžiančiais generuoti standartizuotas ar pritaikytas ataskaitas, remiantis ESPBI IS integracijos sprendimais. Ataskaitos gali būti periodinės ir užklausų principų (ad hoc). Tam tikros periodinės ataskaitos turi būti viešai skelbiamos, pritaikant jau esamus sprendimus. |
|  | Visi vartotojo funkcinių pasirinkimų veiksmai, įskaitant pasirinkimo eiliškumą, turi būti žurnalizuojami. Visuose projekto metu kuriamuose ar keičiamuose servisuose turi būti įgyvendintas audito takelio mechanizmas (angl. audit trail). Audito takelio mechanizmas turi būti realizuojamas naudojant Perkančiosios organizacijos nurodytą auditavimo įrankį. Detaliosios analizės ir projektavimo etapo metu Tiekėjas su Perkančiąja organizacija turi susiderinti, kokie įvykiai ir kokie įvykių atributai turi būti audituojami. |
|  | Projekto metu realizuotuose sąrašuose turi būti realizuotas: - Puslapiavimas; - Sąrašuose turi būti atvaizduojamas įrašų sąraše skaičius. Atlikus sąrašo filtravimą turi būti vaizduojamas rastų įrašų skaičius. Turi būti galima sąrašą filtruoti ir rūšiuoti pagal tam sąrašui priklausančius atributus. Išimtys gali būti taikomos suderinus sprendimą su Perkančiąja organizacija. |
|  | Visos paieškos/ filtravimo funkcijos, išskyrus atvejus, kuriuos Tiekėjas suderins detalios analizės ir projektavimo etapo metu, turi būti realizuotos atsižvelgiant į bendrai taikomas ESPBI IS ir IPR IS taisykles. |
|  | Visi kuriami ar keičiami funkciniai komponentai turi korektiškai saugoti, apdoroti ir atvaizduoti informaciją lietuvių ir anglų kalbomis su specifiniais lietuvių kalbos rašmenimis ir taisyklėmis. |
|  | Naudotojo sąsaja (įskaitant visus klaidų ir informacinius pranešimus) turi būti realizuota lietuvių ir anglų kalbomis (naudotojas gali pasirinkti lietuvių arba anglų) ir naudojama laikantis bendrinių kalbos taisyklių. Tiekėjas detalios analizės ir projektavimo etapo metu turi suderinti vertimus su Perkančiąja organizacija. |
|  | Naudotojo sąsaja turi būti pritaikyta pagal naudotojų ir paslaugų gavėjų tipą ir prieigos teises. Naudotojams turi būti pateikiamos tik jiems aktualios funkcijos, o darbui nereikalingi arba neleistini Sistemos funkcionalumai neturi būti matomi. |

## Reikalavimai ADP programų ciklo laiko juostos atvaizdavimui

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Turi būti realizuoti ADP programų ciklų laiko juosta šioms ADPP (žr. priedą ADPP veiklos modelis): |
|  | Gimtos kaklelio vėžio prevencinė programa – 5.2 skyrius. |
|  | Krūties vėžio prevencinė programa – 5.3 skyrius. |
|  | Storosios žarnos vėžio prevencinė programa – 5.4 skyrius. |
|  | Prostatos (priešinės liaukos) vėžio prevencinė programa – 5.5 skyrius. |
|  | Širdies ir kraujagyslių ligų prevencinė programa – 5.6 skyrius. |
|  | Turi būti užtikrinta galimybė naudotojui stebėti ADP Programų ciklų laiko juostą: |
|  | Pacientas turi matyti tik savo ADPP ciklų laiko juostas. |
|  | Specialistas turi matyti pacientų ADPP ciklų laiko juostas. |
|  | Prie kiekvieno ADP Programos ciklo laiko juostos turi būti galimybė matyti būsenas. Būsenų sąrašas gali būti koreguojamas ir pildomas suderinus su Perkančiąja organizacija. |
|  | „Nepriklauso“; |
|  | „Preliminariai priklauso“; |
|  | „Priklauso“; |
|  | „Išsiųstas informacinis pakvietimas dalyvauti“; |
|  | „Dalyvauja“; |
|  | „Dalyvavimas programoje sėkmingas, laukite kvietimo į kitą programos ciklą po (numatyto kiekvienos ADPP programos algoritme) metų“; |
|  | Turi būti užtikrinama, kad kiekvienos ADP programos ciklo laiko juosta naudotojui būtų rodoma atskirai (individualiai). |
|  | Turi būti užtikrinamas automatinis būsenų pasikeitimas. Kiekvienos būsenos pasikeitimo sąlygos turi būti nustatytos remiantis verslo logika ir procesų eiga (žr. priedą ADPP veiklos modelis). ADPP programų ciklų būsenų nustatymo kriterijai ir pasikeitimo sąlygos turi būti apibrėžiamos ir suderinamos su Perkančiąja organizacija detalios analizės metu. |
|  | Atvaizduojant ADP programų ciklo būsenas laiko juostoje, kartu prie būsenų turi būti pateikiama naudotojui aktuali informacija. Pavyzdžiui pacientui turi būti atvaizduojama informacija apie veiksmus, kuriuos turi atlikti pacientas „Koordinavimo centras greitu metu su Jumis susisieks, papildomų veiksmų atlikti nereikia“; specialistui turi būti atvaizduojama jam aktuali paciento informacija ar kita specialistui aktuali informacija, kuri bus suderinama analizės ir projektavimo etapų metu. |
|  | Atvaizduojant ADP programų ciklo būsenas laiko juostoje, kartu prie būsenų turi būti pateikiamos nuorodos į susietus su būsena medicininius dokumentus. ADPP programų ciklų būsenų ir medicininių dokumentų susiejimo kriterijai ir sąlygos turi būti apibrėžiamos ir suderinamos su Perkančiąja organizacija detalios analizės metu. |
|  | Turi būti užtikrinama galimybė naudotojui, jei pacientas dalyvavo ankstesniuose ADPP cikluose, pasiekti ankstesnių ciklų informaciją. Ciklų informacija kaupiama nuo ADPP posistemio eksploatavimo pradžios. Detali pacientui ir specialistui atvaizduojama informacija turi būti suderinama detalios analizės ir projektavimo etapų metu. |
|  | Net jei naudotojas atsisako būti kviečiamas dalyvauti ADP programoje, sistema turi užtikrinti, kad jis vis tiek turėtų galimybę pasiekti ir peržiūrėti su juo susijusius ADPP ciklo duomenis. |

## Reikalavimai ADP programų valdymui

### Reikalavimai ADP programų valdymo komponentui

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Sistemoje turi būti galimybė valdyti Prostatos (priešinės liaukos) vėžio ir Širdies bei kraujagyslių ligų ADPP, sukuriant kiekvienai programai skirtą atskirą valdymo komponentą. |
|  | Kiekviename ADP programų valdymo komponente turi būti užtikrintos šios funkcijos: |
|  | Pateikiamas ir nuolat atnaujinamas pacientų sąrašas, kuriame atsispindi automatiniu atrankos algoritmu (aprašyti reikalavimai skyriuje Funkciniai reikalavimai automatiniam atrankos mechanizmui ir reikalingų duomenų valdymui) atrinkti programos dalyviai ir aktuali informacija, apimant toliau išvardintus, bet neapsiribojant: - vardas, pavardė; - amžius; - ADPP įsigaliojimo data; - šeimos gydytoja; - ASPĮ; - ADPP ciklo būsena; - atsakingas specialistas; - kontaktiniai duomenys. Informacija turi būti suderinama detalios analizės ir projektavimo etapų metu. |
|  | Turi būti galimybė specialistui filtruoti ir rūšiuoti pacientų sąrašą pagal aktualius kriterijus. Kriterijai turi būti suderinami detalios analizės ir projektavimo etapų metu. |
|  | Turi būti užtikrintas masinis pasirinktų pacientų valdymas, leidžiantis specialistui atlikti grupinius veiksmus: |
|  | Inicijuoti pranešimų išsiuntimą: |
|  | Apie priklausančią ADP programą. |
|  | Pakartotinio pranešimo apie priklausančią ADP programą išsiuntimą. |
|  | Apie sėkmingą dalyvavimą ADP programoje. |
|  | Pažymėti informaciją: |
|  | Kokiu būdu buvo susisiekta su pacientu, pasirenkant reikšmę iš klasifikatoriaus. |
|  | Apie nedalyvavimo ADP programoje priežastį, pasirenkant reikšmę iš klasifikatoriaus. |
|  | Kad atsisakė būti kviečiamas į ADP programą, su galimybe pasirinkti atsisakymo laikotarpį kaip reikšmę iš klasifikatoriaus: ar atsisako būti kviečiamas tik einamuoju ciklu, ar visam laikui atsisako būti kviečiamas dalyvauti programoje. |
|  | Atšaukti ankstesnį atsisakymą dalyvauti ADP programoje. |
|  | Visus veiksmus, kurie yra numatyti prie masinio pasirinktų pacientų valdymo (žr. FR-11.3) turi būti galimybė specialistui inicijuoti ir iš pasirinkto paciento kortelės. |
|  | Visa informacija, įvedama per masinio pacientų valdymo priemones (žr. FR-11.3), turi būti matoma paciento kortelėje ir (ar) ADPP programos ciklo laiko juostoje. Konkretus informacijos atvaizdavimo sprendimas turi būti suderintas detalios analizės ir projektavimo etapuose. |
|  | Turi būti galimybė medicininius dokumentus automatiškai susieti su konkrečios prevencinės programos ciklu. Automatinis susiejimas turi būti vykdomas pagal paciento medicininių dokumentų (E025, E027, E200/a ir t.t.) priskyrimą prevencinei programai (žr. skyrių 4.4.4.). |
|  | Turi būti galimybė pacientui atsisakyti būti kviečiamam į ADPP su galimybe pasirinkti atsisakymo laikotarpį: ar atsisako būti kviečiamas tik einamuoju ciklu, ar visam laikui atsisako būti kviečiamas dalyvauti programoje. |
|  | Turi būti galimybė pacientui atšaukti ankstesnį atsisakymą dalyvauti ADPP. |
|  | Informacija apie paciento atsisakymą būti kviečiamam dalyvauti ADPP programoje ir pasirinktas atsisakymo laikotarpis (tik einamasis ciklas arba visam laikui) turi būti matoma paciento kortelėje ir (ar) ADPP programos ciklo laiko juostoje. Konkretus informacijos atvaizdavimo sprendimas turi būti suderintas detalios analizės ir projektavimo etapuose. |
|  | Specialistas turi turėti galimybę pacientą, kurio prevencinės programos būsena yra „Preliminariai įtrauktas“, įtraukti į programą rankiniu būdu. |

### Reikalavimai informavimo funkcionalumams

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Naudotojams turi būti sudaryta galimybė gauti informacinius pranešimus. Analizės ir projektavimo etapų metu turi būti patikslinti naudotojui teikiamų informacinių pranešimų atvejai, parengiant iki 15 informacinių pranešimų. |
|  | Informacinių pranešimų siuntimas yra inicijuojamas specialistų. Pranešimų tipai, kuriuos specialistai turi teisę inicijuoti, apibrėžti funkcinio reikalavimo punkte FR-11.3.1. |
|  | Kiekvienam pranešimui turi būti sukurta: |
|  | Standartiniai pranešimų šablonai; |
|  | Inicijavimo sąlygos, kintamieji ir lokalizacijos. |
|  | Turi būti galimybė administratoriui konfigūruoti šablonus, sąlygas, kintamuosius ir lokalizacijas. |
|  | Informavimo funkcionalumams turi būti panaudojamas ESPBI IS pranešimų komponentas ir jų realizavimas turi būti atliekamas laikantis esamo komponento technologinių sprendimų bei architektūros principų. |

### Funkciniai reikalavimai automatiniam atrankos mechanizmui ir reikalingų duomenų valdymui

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Turi būti realizuotas automatinis dalyvių atrankos mechanizmas Prostatos (priešinės liaukos) vėžio prevencinei programai ir Širdies bei kraujagyslių ligų prevencinei programai. |
|  | Atrankos mechanizmas pagal nustatytus kriterijus (žr. priedą ADPP veiklos modelis, skyriuose 6.4 ir 6.5) automatiniu būdu identifikuoja pacientus, atitinkančius dalyvavimo prevencinėje programoje sąlygas. |
|  | Sistema turi periodiškai atvaizduoti automatinio dalyvių atrankos mechanizmo rezultatus ADP programų valdymo komponente kaip atrinktų pacientų sąrašą bei pagal naujausius duomenis jį atnaujinti. |
|  | Atrankai turi būti surenkami duomenys, nurodyti veiklos modelio (žr. priedą ADPP veiklos modelis) skyriuose: |
|  | Prostatos (priešinės liaukos) vėžio prevencinės programos atrankos kriterijai – 6.4 skyrius. |
|  | Širdies ir kraujagyslių ligų prevencinės programos atrankos kriterijai – 6.5 skyrius. |
|  | Atrankos algoritmui reikalingi duomenys turi būti surenkami iš ESPBI IS ir išorinių sistemų (žr. daugiau skyriuje 4.6) ir saugomi ADPP posistemyje. |
|  | Turi būti sudaryta galimybė iš duomenų bazės, kurioje kaupiami atrankos algoritmui reikalingi duomenys, juos perduoti PO naudojamam duomenų analizės įrankiui, skirtam atrankoms atlikti (Cloudera). |
|  | Atrankos duomenų surinkimas turi būti vykdomas periodiškai, konfigūruojamu periodiškumo intervalu. |
|  | Turi būti aktualizuotos, apibrėžtos atrankos duomenų struktūros. Galutinė šių duomenų struktūrų versija turi būti suderinta ir patvirtinta PO analizės ir projektavimo etapų metu. |
|  | Detalios analizės ir projektavimo etapų metu Tiekėjas turės parengti ir dokumentuoti 5 (kiekvienai programai atskirai) detalius prevencinių programų atrankos algoritmų aprašymus, kurie turi apimti atrankos kriterijus ir parametrus, duomenų šaltinius, sprendimo logiką bei įgyvendinimo rekomendacijas. |
|  | Atrankos algoritmus duomenų analizės įrankyje (Cloudera) realizuos Perkančiosios organizacijos specialistai, remiantis Tiekėjo pateiktais atrankos algoritmų aprašymais ir kita analizės ir projektavimo etapų metu surinkta informacija. |

## Funkciniai reikalavimai medicininių dokumentų sukūrimui

### Bendriniai reikalavimai formų funkcionalumams

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Šio skyriaus reikalavimai taikomi visoms Projekto apimtyje kuriamoms ar modernizuojamoms formoms. |
|  | Specialistų portale su kuriamais ir modernizuojamais medicininiais dokumentais / formomis turi būti galima atlikti šiuos veiksmus: |
|  | Vykdyti ADPP paslaugų teikimo procesus; |
|  | Atlikti formų paiešką; |
|  | Sukurti ir pildyti formas; |
|  | Redaguoti formas; |
|  | Peržiūrėti formas; |
|  | Atšaukti formas; |
|  | Pasirašyti formas; |
|  | Administratorių portale kuriamų ir modernizuojamų medicininių dokumentų / formų apimtyje turi būti galima: |
|  | Valdyti ADPP dokumentų rinkiniuose naudojamus klinikinius klasifikatorius ir nomenklatūras. |
|  | Valdyti naujų ADPP Projekto apimtyje realizuojamų paprastos struktūros klasifikatorius, perpanaudojant ESPBI IS klasifikatorių administravimo funkcionalumą. |
|  | Klasifikatoriai turi būti suderinami su FHIR standartu. |
|  | Naujai kuriamos ar modernizuojamos medicininių dokumentų formos turi būti įgyvendintos FHIR pagrindu, t. y. turi būti naudojami FHIR versijoje apibrėžti resursai, jų praplėtimai, apribojimai ir duomenų rinkiniai. |
|  | Formos, kurios turi būti sukurtos ar modernizuotos remiantis FHIR v0.0.82 standartu: |
|  | ŠKL rizikos nustatymo anketa; |
|  | ŠKL prevencijos priemonių planas; |
|  | E025; |
|  | E027; |
|  | E027-va išvestinės formos; |
|  | Rizikos veiksnio Rūkymo vertinimo anketa. |
|  | Formos, kurios turi būti sukurtos ar modernizuotos remiantis FHIR v5.0.0 standartu: |
|  | E200/a ir E200/a išvestinės |
|  | E014 išvestinės formos. |
|  | Perkančioji organizacija Tiekėjui paslaugų teikimo metu pateiks FHIR duomenų modelius, reikalingas kodų sistemas ir reikšmių rinkinius šioms formoms: |
|  | ŠKL rizikos nustatymo anketai; |
|  | ŠKL prevencijos priemonių planui; |
|  | E027-va išvestinėms formoms; |
|  | E014 išvestinėms formoms. |
|  | Tiekėjas detalios analizės ir projektavimo metu turi papildyti FHIR struktūras remiantis šioje TS pateiktais reikalavimais ir Perkančiosios organizacijos pateikta informacija šioms formoms: |
|  | E025; |
|  | E027; |
|  | Rizikos veiksnio Rūkymo vertinimo anketai; |
|  | E200/a ir E200/a išvestinėms formoms. |

### Bendri reikalavimai formų FHIR struktūroms

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Šio skyriaus reikalavimai taikomi visoms Projekto apimtyje kuriamoms ar modernizuojamoms formoms. |
|  | Kai taikomas FHIR standartas, komponentai turi būti įgyvendinti remiantis FHIR v0.0.82 versija, nebent konkretus komponentas jau yra sukurtas taikant FHIR v5.0.0. |
|  | Tiekėjas, kuriant naujus ar praplečiant senus resursus FHIR v0.0.82 versijos pagrindu, privalo atsižvelgti į FHIR v5.0.0 versijos duomenų struktūras ir užtikrinti ateityje kuo sklandesnį perėjimą nuo v0.0.82 versijos komponentų prie šios versijos. |
|  | Tiekėjas turi pateikti ir suderinti išsamų v0.0.82 ir v5.0.0 versijų duomenų palyginimą (angl. Mapping) bei konvertavimo taisykles, užtikrinant duomenų vientisumą, tikslumą ir palengvinant migraciją į naują versiją. |

### Reikalavimai ŠKL formų sukūrimui

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Turi būti sukurta Paciento širdies ir kraujagyslių ligų rizikos nustatymo anketa. Anketa turi būti parengta remiantis ADPP Veiklos modelio 10.5-10.9 lentelėmis, priedu 8.6 ŠKL prevencinės programos duomenų struktūros, ŠKL prevencinę programą apibrėžiančio teisės akto 6 priedu (V-913 Dėl Širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos ir ankstyvosios diagnostikos programos patvirtinimo). Galutinė formos struktūra turi būti suderinta su Perkančiąja organizacija detalios analizės ir projektavimo metu. |
|  | Gydytojas specialistas pildydamas ŠKL rizikos nustatymo anketą turi turėti galimybę pasiekti skaičiavimui naudojamas reikšmių lenteles (paruoštukus) (žiūrėti "Kriterijai" ADPP Veiklos modelio 7.5 lentelėje „Širdies ir kraujagyslių ligų prevencinės programos el. dokumentų realizavimo apimtys“): |
|  | ŠKL programoje dalyvaujančio paciento priskyrimo rizikos grupei kriterijus, |
|  | Olandų lipidų klinikų tinklo šeiminės hipercholesterolemijos diagnostikos kriterijus, |
|  | metabolinio sindromo vertinimo kriterijus, |
|  | SCORE 2 rizikos nustatymo lentelę; |
|  | ir kitus duomenis, nustatytus detalios analizės metu. |
|  | Turi būti sukurtas funkcionalumas ŠKL rizikos nustatymo anketoje paskaičiuoti: |
|  | SCORE 2; |
|  | metabolinio sindromo įvertį; |
|  | ŠKL rizikos grupę. |
|  | Turi būti galimybė naudotojui inicijuoti SCORE 2 ir / ar metabolinio sindromo įverčio paskaičiavimus. |
|  | ŠKL rizikos grupė ŠKL rizikos nustatymo anketoje turi būti paskaičiuojama automatiškai esant pakankamai duomenų. |
|  | Turi būti leidžiama koreguoti automatiškai apskaičiuotas vertes. |
|  | Turi būti sukurtas Paciento, priskirto širdies ir kraujagyslių ligų rizikos grupei, širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos priemonių planas (ŠKL prevencijos priemonių planas). Planas turi būti parengtas remiantis ADPP Veiklos modelio 10.10 lentele, priedu 8.6 ŠKL prevencinės programos duomenų struktūros, ŠKL prevencinę programą apibrėžiančio teisės akto 7 priedu (V-913 Dėl Širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos ir ankstyvosios diagnostikos programos patvirtinimo). Galutinė formos struktūra turi būti suderinta su Perkančiąja organizacija detalios analizės ir projektavimo metu. |
|  | Turi būti galimybė peržiūrėti ŠKL rizikos nustatymo anketą (-as) ir ŠKL prevencijos priemonių planą (-us). |

### Reikalavimai ESPBI IS formų modernizavimui

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Formose E025, E200/a, E027 turi būti pridėtas laukas, kuriame nurodoma prevencinė programa, su kuria susijusi pildoma forma. |
|  | Analizės ir projektavimo metu Tiekėjas, vadovaudamasis šiame dokumente pateikiamais priedais, turi peržiūrėti ir esant poreikiui papildyti medicininių formų E025, E200/a, E027 atributus ir duomenų rinkinius. Galutiniai įvardintų formų papildymai turi būti suderinti ir patvirtinti Perkančiosios organizacijos. |
|  | E027-va išvestinės formos turi būti realizuojamos remiantis 8 skyriuje pateiktais priedais. Tiekėjas turi realizuoti iki 12 E027-va išvestinių formų. |
|  | Galutiniai E027-va išvestinių formų laukai ir struktūros turi būti suderinti ir patvirtinti Perkančiosios organizacijos. |
|  | E014 išvestinės formos turi būti realizuojamos remiantis 8 skyriuje pateiktais priedais. Tiekėjas turi realizuoti iki 6 E014 išvestinių formų. |
|  | Galutiniai E014 išvestinių formų laukai ir struktūros turi būti suderinti ir patvirtinti Perkančiosios organizacijos. |
|  | Tiekėjas turi kurti išvestines formas atsižvelgiant į pagrindinės formos keliamus reikalavimus, kad užtikrinti sąsają tarp pagrindinės ir išvestinės formos. Aktualią informaciją apie pagrindines formas pateiks Perkančioji organizacija projekto vykdymo metu. |
|  | Rizikos veiksnio Rūkymo vertinimo anketa turi būti modernizuojama remiantis ADPP Veiklos modelio 10.2.4 skyriumi. |
|  | Galutiniai Rizikos veiksnio Rūkymo vertinimo formos laukai ir struktūra turi būti suderinti ir patvirtinti Perkančiąja organizacija. |
|  | Turi būti sukurta galimybė naudotojui pasiekti ir peržiūrėti rizikos veiksnių rūkymo / alkoholio įpročių vertinimo anketas prie ŠKL prevencinės programos ciklo duomenų. |

## Funkciniai reikalavimai duomenų analizei ir ataskaitoms

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | ADP programose naudojami ir generuojami duomenys turi būti prieinami Pirkėjo duomenų analizės (angl. business inteligence) įrankiui – Power BI. Preliminarūs duomenys: |
|  | Tikslinės populiacijos ir jų atrankos kriterijai; |
|  | Pacientų dalyvavimo programose duomenys; |
|  | Programų ciklų rezultatai, nustatytos diagnozės, tyrimų rezultatai; |
|  | VLK (SVEIDRA) duomenys; |
|  | Galutinė duomenų aibė, prieinama duomenų analizės įrankiui, turi būti suderinta ir patvirtinta Perkančiosios organizacijos. |
|  | ADPP posistemis turi užtikrinti savo kaupiamų duomenų prieinamumą Pirkėjo duomenų analizės įrankiui. |
|  | Pirkėjo duomenų analizės įrankyje turi būti sukonfigūruota iki 20 ataskaitų arba skydelių (angl. dashboard). |
|  | Turi būti sukonfigūruotos ataskaitos arba skydeliai šių rodiklių pagrindu (bet neapsiribojant): |
|  | Rodikliais nurodytais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. V-913 „Dėl širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos ir ankstyvosios diagnostikos programos patvirtinimo“ 8 priede; |
|  | Rodikliais nurodytas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 14 d. įsakyme Nr. V-973 „Dėl priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos patvirtinimo“. |
|  | Konfigūruojamų ataskaitų arba skydelių turinys turi būti suderintas ir patvirtintas Perkančiosios organizacijos. |

## Funkciniai reikalavimai integracijoms

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Duomenų gavimui turi būti realizuotos duomenų mainų sąsajos, pateiktos „Reikalingi duomenys“ skyriuje. |
|  | Jei ESPBI IS jau turi integraciją su šaltiniu, pateiktu skyriuje „Reikalingi duomenys“, Tiekėjas detalios analizės ir projektavimo etapo metu turi įvertinti egzistuojančią integraciją su konkrečiu šaltiniu. Jei turima integracija neužtikrina reikalingų duomenų gavimo ir šaltinis gali teikti reikalingus duomenis, integracija turi būti modernizuota taip, kad būtų gaunami reikalingi duomenys. |
|  | Tiekėjas analizės ir projektavimo metu su Perkančiąją organizacija turės suderinti perduodamų ar gaunamų duomenų apimtis bei duomenų apsikeitimo taisykles, dalyvauti susitikimuose su integruojamų informacinių sistemų ar registrų informacinių sistemų tvarkytojais, bei parengti ar įvertinti duomenų mainų sutarčių priedus, aprašančius integracijos apimtis. |
|  | Turi būti realizuoti integraciniai taškai mainytis prevencinių programų duomenimis su kitomis išorinėmis sistemomis (pvz.: HIS). Duomenys, dalyvaujantys duomenų mainuose: |
|  | Prevencinių programų tikslinių populiacijų sąrašai (tik duomenų skaitymui): |
|  | Širdies ir kraujagyslių ligų prevencinės programos tikslinės populiacijos sąrašas; |
|  | Priešinės liaukos (prostatos) prevencinės programos tikslinės populiacijos sąrašas. |
|  | 5 prevencinių programų ciklų duomenys: |
|  | Decentralizuotų programų ciklų duomenys skaitymui ir rašymui; |
|  | Centralizuotų programų ciklų duomenys tik duomenų skaitymui. |
|  | Duomenys apie paciento sutikimą/ atsisakymą dalyvauti programoje; |
|  | ŠKL rizikos nustatymo anketa; |
|  | ŠKL prevencijos priemonių planas. |
|  | E027-va išvestinės formos; |
|  | E014 išvestinės formos. |
|  | Siekiant realizuoti FHIR integracines sąsajas duomenų apsikeitimui tarp ESPBI IS ir SPĮ IS (HIS/LIS), Tiekėjas turi suprojektuoti ir detaliai specifikuoti kiekvienam realizuojamam ar modernizuojamam medicininiam dokumentui/ formai: |
|  | Integracinius taškus (end-points); |
|  | FHIR duomenų mainų struktūras; |
|  | Duomenų mainų atributus, kurie nepatenka į FHIR duomenų mainų struktūras; |
|  | Fizines reliacines duomenų struktūras, kuriose ESPBI IS gauti dokumentai turės būti išsaugomi, pagal poreikį – išskleistu pavidalu; |
|  | Validavimo taisykles: |
|  | Schematrono arba kitomis priemonėmis; |
|  | Logines taisykles, realizuotas JAVA priemonėmis; |
|  | Klaidų apdorojimo scenarijus; |
|  | Klaidų pranešimus; |
|  | Pagal poreikį – dokumentų išskleidimo į reliacinę struktūrą algoritmus ir taisykles; |
|  | Kitą informaciją, kuri bus reikalinga realizuoti visų numatytų medicininių formų duomenų apsikeitimą tarp ESPBI IS ir SPĮ IS. |
|  | Turi būti peržiūrėtos ir atitinkamai atnaujintos jau egzistuojančios formų, kurios modernizuojamos Projekto apimtyje (E200/a, E025, E027), integracijos (tiek duomenų teikimo, tiek duomenų gavimo). |
|  | eLAB ir kituose ESPBI IS posistemiuose turi būti realizuoti integraciniai taškai, per kuriuos būtų keičiamasi formų duomenimis tarp ESPBI IS komponentų. Reikalavimas turi būti įgyvendinamas bendradarbiaujant ir derinant realizaciją su eLAB plėtros paslaugų tiekėju. |

### Reikalingi duomenys

| Nr. | Šaltinis | Duomenys |
| --- | --- | --- |
|  | GR | - Amžius; - Lytis; - Tėvų ir vaikų giminystės ryšio duomenys. |
|  | GR / Mirties priežasčių registras | - Mirties data; |
|  | Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registras | - Draustumas privalomuoju sveikatos draudimu; |
|  | SVEIDRA | - Prisirašymas prie PAASP paslaugas teikiančių ASPĮ; - Prevencinėms programos aktualių procedūrų (ACHI) kodai; - Prevencinių programų paslaugų kodai (pvz. nustatyta paciento širdies ir kraujagyslių ligų rizika (4255-4258 paslaugos)); |
|  | MIGRIS | - Ar gyvena Lietuvoje. |
|  | VDV IS | - Programų ciklų būsenų duomenys (Pacientai, atrinkti dalyvauti prevencinėse programose; informacija apie atrinktiems dalyviams išsiųstus kvietimus; informacija apie užregistruotus pacientus ir kita). - Sutikimai / atsisakymai dalyvauti programoje. Taikoma programoms: - Gimdos kaklelio vėžio prevencinė programa; - Krūties vėžio prevencinė programa; - Storosios žarnos vėžio prevencinė programa. |
|  | Vėžio registras | - Registruoti onkologiniai susirgimai. |
|  | MNKV IS | Klasifikatoriai naudojami ADPP dokumentų rinkiniuose: - Klinikiniai klasifikatoriai ir nomenklatūros. |

# NEFUNKCINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠYMAS

## Kriterijai nefunkcinių reikalavimų įgyvendinimui

| Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | Tiekėjas privalo realizuoti visus specifikacijos reikalavimus. |
|  | Šiame dokumente vartojami terminai „turi būti / turėti / veikti / užtikrinti / leisti / atitikti“, „turi turėti galimybę“, „turi būti galima“ yra lygiaverčiai ir reiškia, kad Tiekėjas privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą ir suteikti atitinkamas paslaugas. Funkcionalumas, kuris yra nurodytas būsimuoju laiku („bus“, „leis“, „apims“) nurodo siekiamą įgyvendinti būseną ir reiškia, kad Tiekėjas privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą. |
|  | Tiekėjas ar Perkančioji organizacija gali siūlyti alternatyvų atskiro specifikacijos reikalavimo įgyvendinimo būdą arba reikalavimo įgyvendinimo iškeitimą į lygiavertį funkcionalumą, kuris niekaip neigiamai neturėtų įtakos Pirkimo tikslui, uždaviniams ir galutiniams rezultatams bei neprieštarautų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams. Kiekvienas siūlomas alternatyvus ar reikalavimą keičiantis funkcionalumas turi būti suderinamas su Perkančiąja organizacija. Reikalavimo keitimo į lygiavertį funkcionalumą atveju, Tiekėjas turės pateikti raštišką pagrindimą, apimantį pakeitimo poveikio ir kritiškumo aprašymą, pagrindžiant, kad pakeitimas neįtakoja viso Sistemos funkcionalumo. Taip pat turi būti atliktas iškeičiamo funkcionalumo vertinimas pagal laiko sąnaudas (detalizuojamos iškeičiamo funkcionalumo realizavimo laiko sąnaudos ir pateikiamos naujo funkcionalumo realizavimo laiko sąnaudos). Alternatyvių specifikacijos reikalavimų įgyvendinimui turi būti taikoma Paslaugų teikimo reglamente apibrėžta pokyčių valdymo procedūra. |
|  | Tiekėjas gali siūlyti alternatyvius architektūros realizavimo būdus, kurie užtikrintų lygiavertę ar geresnę Sistemos greitaveiką, aukštą prieinamumą, plečiamumą, interoperabilumą, palaikymą, saugumą ir patogumą. Kiekvienas siūlymas turi būti įvertintas ir patvirtintas Perkančiosios organizacijos. |
|  | Sukurti nauji servisai arba aplikacija turi būti pateikta dokerizuotoje aplinkoje. |

## Reikalavimai Sistemos architektūrai

| Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | Programiniai komponentai turi būti stabilūs ir plačiai naudojami praktikoje. Tiekėjas negali siūlyti naudoti programinių komponentų versijų, kurios yra testavimo stadijoje, pažymėti „beta“ ar kitais tai pažyminčiais būdais. |
|  | Viso projekto metu turi būti vadovaujamasi FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) standartu įtraukiant visus reikiamus FHIR resursus (tokius kaip Appointment). |
|  | Visi projekto duomenys turi būti organizuojami ir apdorojami pagal iš anksto apibrėžtas schemas bei struktūras (angl. schema-driven). |
|  | Savarankiškai veikiantys Sprendimo programiniai vienetai (mikropaslaugos), su kitomis ESPBI IS, IPR IS mikropaslaugomis turi komunikuoti RESTful, SOAP ar lygiaverčių technologijų principais, atsižvelgiant į esamą Sistemos įgyvendinimą ir PO rekomendacijas. |
|  | Sprendimas turi užtikrinti 99,95% SLA našumą apdorojant vartotojų užklausas ir kitus veiksmus. Našumas turi būti pasiektas optimaliai valdant resursus, užtikrinant efektyvų srautų valdymą, minimizuojant vėlavimus ir užtikrinant gerą vartotojo patirtį visais apkrovos lygiais. |
|  | Sprendimas turi naudoti Konteinerizavimo technologiją arba analogiškus su Perkančiosios organizacijos infrastruktūra suderinamus mechanizmus, kad užtikrintų automatizuotą mastelio keitimą (angl. auto scaling), palaikant stabilų veikimą esant dinamiškai apkrovai ir neviršijant našumo ribų. |
|  | Sprendimas turi būti įgyvendinamas ir projektuojamas taip, kad palaikytų horizontalų mastelio keitimą (angl. horizontal scaling) naudojant su Perkančiosios organizacijos infrastruktūra suderinamas konteinerizavimo technologijas. |
|  | Duomenų lygis turi būti realizuotas operacinių sistemų rinkmenų sistemos, duomenų bazių, duomenų talpyklų ar saugyklų pavidalu. Duomenų lygmenyje skirtingi duomenų rinkiniai turi būti integruojami į vieną unifikuotą duomenų mainų posistemę naudojantis veiklos logikos lygmenyje esančiais komponentais. |
|  | Duomenų̨ bazės ir taikomųjų̨ programų̨ tarnybinės stotys turi būti sukonfigūruotos taip, kad veiktų naudodamos atskiras paskyras su priskirtomis žemiausiomis operacinės sistemos (OS) privilegijomis. |
|  | Tvarkomų duomenų įrašų skaičius neturi būti ribojamas, išskyrus tuos apribojimus, kurie atsiranda dėl naudojamos virtualios infrastruktūros ir sisteminės programinės įrangos parametrų. |
|  | Atrankos duomenys turi būti saugomi tam skirtoje atskiroje duomenų bazėje. |
|  | Tiekėjas turės bendradarbiauti su Perkančiąja organizacija projektuodamas duomenų architektūra ir struktūras bei aprašydamas duomenų struktūrų palaikymo, modifikavimo taisykles/principus. Galutinės duomenų architektūros ir struktūrų sprendimas turi būti suderintas ir patvirtintas PO. |
|  | Projekto metu realizuotos funkcijos turi turėti klaidų toleravimo ir tvarkymo mechanizmą, apkrovų valdymo ir aukšto sistemos prieinamumo valdymo galimybes. |
|  | Sprendimas turi būti realizuotas ne mažiau kaip pagal keturių lygių programų architektūros modelį (duomenų bazės lygis, veiklos lygis, integracinis lygis, naudotojo sąsajos lygis). |
|  | Projekto realizavimui turi būti remiamasi ISO/IEC 27001:2022 arba analogiškais standartais. |
|  | Esant kelioms galimoms standarto ar reikalavimo interpretacijoms, reikia laikytis geriausios praktikos principo. |
|  | Visi kuriami funkciniai komponentai privalo palaikyti Unicode (UTF – 8) standartą. |
|  | RESTful API Respond JSON struktūra turi būti standartizuota (naudojami tokie laukai kaip status „isSuccess“, „data“, „error“). Atsakyme turi būti aiškiai apibrėžti duomenų tipai (pvz. integer, string, array ar boolean). Kiekvienas laukas turėtų atitikti savo tipą ir struktūrą. |

## Reikalavimai Sistemos prieinamumui

| Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | Naudotojai turi galėti jungtis iš bet kurio suderinamo įrenginio (pvz. kompiuterio, išmaniojo telefono, planšetės). |
|  | Sistemos naudotojo sąsajos turi būti suderinamos su šiomis naršyklėmis: 1. Chromium Engine palaikančios naršyklės; 2. Safari (nuo versijos 15 iki Sprendimo diegimo etapo pradžios vėliausios išleistos versijos). 3. Microsoft Edge. |
|  | Programinis sprendimas turi užtikrinti Sprendimo 99,95% SLA prieinamumą, kuris gali būti realizuojamas virtualizacijos programinės įrangos funkcionalumu, konteinerių orkestravimo programinės įrangos funkcionalumu, operacinių sistemų funkcionalumu, techninės įrangos galimybėmis ar kitos programinės įrangos pagalba. Aukštas prieinamumas turi būti realizuojamas integraciniame lygyje, veiklos lygyje ir duomenų lygyje. |
|  | Įvykus sisteminei klaidai, Sprendimas turi teikti visas paslaugas (funkcijas), kurių teikimui sutrikęs komponentas nėra reikalingas. |
|  | Aukšto prieinamumo sprendimai turi veikti automatiškai (incidentų atveju). Žmogaus įsitraukimas gali būti reikalingas tik Sprendimo veikimą atstatant į būseną, kuri buvo prieš incidentą. |
|  | Aukšto prieinamumo sprendimas turi būti aprašytas detalios analizės ir projektavimo dokumente ir patvirtintas Perkančiosios organizacijos. |
|  | Diegėjo suprojektuotas sprendimas turi užtikrinti, kad Sprendimo prieinamumas visus metus būtų ne mažiau kaip 99,95%. Sistemos infrastruktūros neveikimas ir planiniai darbai, kurių metu Sistema nedirba, nėra traukiami į prieinamumo procentą. |
|  | Turi būti galima dirbti su Sprendimu, kol vykdomi kiti darbai, pavyzdžiui, atliekamų paketinių užduočių veiksmai, registravimai, naudotojo veiksmai, išskyrus Sistemos administratoriaus veiksmus, neturi blokuoti kito naudotojo veiksmų ir neturi daryti įtakos Sprendimo greitaveikai ir pan. |
|  | Sprendimas turi užtikrinti paslaugų atkūrimą (angl. Failover) naudojant paslaugų atradimo mechanizmą (angl. Service discovery). |

## Reikalavimai plečiamumui

| Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | Kuriamas Sprendimas turi būti Perkančiosios organizacijos nuosavybė. Pasibaigus projektui turi būti suteikta galimybė Perkančiajai organizacijai savarankiškai plėtoti ir pritaikyti Sprendimo funkcionalumus pagal naujus kylančius poreikius, be papildomų licencijų, mokesčių ar trečiųjų šalių įsikišimo. |
|  | Projektas turi būti įgyvendintas taip, kad atliekant atnaujinimus, susijusius su architektūriniais komponentais ir/ ar keičiant duomenų bazę, būtų galima atlikti visų duomenų migravimą be papildomų paslaugų ir licencijų nuomos iš Tiekėjo/ Sistemos gamintojo. |

## Reikalavimai rezervinių kopijų darymui, atstatymui ir archyvavimui

| Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | Sprendimui turi būti reguliariai kuriamos rezervinės kopijos. |
|  | Duomenų rezervinio kopijavimo procedūrų metu negali būti sutrikdytas sistemos darbas ir turi būti tenkinami greitaveikai keliami reikalavimai. |
|  | Detalios analizės ir projektavimo etapo metu turi būti aprašytos duomenų saugojimo, perdavimo ir archyvavimo procedūros: kokiu periodiškumu, į kokias informacines laikmenas ir kokios duomenų bazės turi būti kopijuojamos, kur ir kiek laiko tos kopijos turi būti saugomos. |
|  | Sprendime turi būti realizuoti detaliosios analizės ir projektavimo etapo metu suderinti reikalingi kontrolės taškai (angl. checkpoints). Tiekėjas turi aiškiai apibrėžti ir aprašyti kontrolės taškų specifiką. - Kiekvienas kontrolės taškas turi būti pasiekiamas per https protokolą; - Komunikacija su kontrolės taškais neturi pastebimai paveikti sistemos veikimo našumo. - Kontrolės taškas turi grąžinti komponento būseną: - „OK“ – paslauga veikia ir yra pasiekiama. - „FAIL“ – paslauga neveikia. |

## Reikalavimai sistemos monitoringui

| Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | Tiekėjas turi sudaryti reikiamas sąlygas ir atlikti reikiamus darbus (tokius kaip paruošti ir aprašyti monitoringui reikalingus integracinius stebėsenos ir kontrolės taškus ir kt.), kad Perkančiosios organizacijos specialistai galėtų pageidaujamus komponentus prijungti prie naudojamos stebėjimo programinės įrangos (Zabbix). Visa telemetrija turi būti susieta su Perkančiosios organizacijos naudojamais įrankiais. |
|  | Turi būti užtikrinta galimybė web priemonėmis stebėti sistemos bei atskirų jos komponentų veikimo rodiklius (aktyvūs vartotojai, atminties panaudojimas, procesorių apkrova ir kiti svarbūs rodikliai) bei gauti pranešimus sutrikus komponentų veikimui ar rodikliams pasiekus kritines reikšmes. Turi būti užtikrintas Perkančiosios organizacijos specialistų informavimas, kad būtų galima sureaguoti laiku į galimus sutrikimus prieš jiems atsirandant. |
|  | Turi būti realizuoti Sprendimo ir jo komponentų veikimo stebėjimo ir išankstinio perspėjimo (angl. monitoring) sprendimai. Turi būti sukurta galimybė stebėti veiklos, tinklo, serverio našumo ir kitus aktualius rodiklius pvz.: - vienu metu prisijungusių naudotojų kiekį; - CPU ir atminties apkrovą; - tinklo pralaidumas; - vidutinę sesijos trukmę; - laiką, per kurį sistema užmezga ryšį tarp naudotojų; - sesijų, kurios buvo nutrauktos, procentas; - Pateikti rodikliai yra tik pavyzdiniai, tai nėra galutinis sąrašas. Tiekėjas turės išskirti, kritinės svarbos ir kitus parametrus (iki 10 rodiklių). Visi stebėsenos taškai, kuriuose tikrinami šie ir kiti parametrai turės būti pasiūlyti Tiekėjo, suderinti su Perkančiąja organizacija bei aprašyti detalios analizės ir projektavimo etapo metu. |
|  | Tiekėjas projektavimo dokumente turės įvardinti stebimus sistemos vienetus, kaip vieneto neveikimas daro įtaką veiklai, išvardinti kritiškumus. |
|  | Visi projekto metu kuriami ar keičiami servisai turi palaikyti centralizuotą paskirstyto sekimo (angl. Service tracing) mechanizmą, užtikrinantį užklausų ir operacijų stebėjimą per visą jų vykdymo grandinę. |

## Reikalavimai duomenų modeliui

| Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | Turi būti naudojamos iš anksto agreguotų duomenų lentelės (angl. pre – aggregated) agregavimui ir paieškos lentelės (angl. lookup tables) papildomai informacijai išgauti, kad sumažinti pagrindinių duomenų apdorojimo apkrovą ir užtikrintų užklausų optimizavimą. |
|  | Projektuojant realizaciją, turi būti nuolatos pildomas ir su Perkančiąja organizacija derinamas struktūrizuotų duomenų sąrašas. |
|  | Visi techninėje specifikacijoje įvardinti šio projekto veiklos duomenys turi būti realizuoti projekto duomenų modelyje. Tiekėjas turi realizuoti visas duomenų esybes (kartu su atributais ir sąsajomis), kurios yra būtinos siekiant sukurti specifikacijoje įvardintas funkcijas. |

## Reikalavimai Sistemos administravimui

| Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | ESPBI IS Administravimo portale turi būti galimybė peržiūrėti Sistemos naudotojų audito žurnalą, kuriame bus fiksuojami visi naudotojų veiksmai, jų gaunami sisteminiai klaidų pranešimai, taip pat kokie duomenys į kokius buvo pakeisti. |
|  | ESPBI IS Administratoriaus portale turi būti galimybė valdyti Sprendimo funkcijų prieigos teises. Prieigų teisių valdymas turi būti papildytas ir paciento bei gydytojo atstovams. Visos valdomos prieigos teisės turės būti aprašytos detalios analizės ir projektavimo etapo metu ir patvirtintos Perkančiosios organizacijos. |

## Reikalavimai našumui ir greitaveikai

| Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | Sistemos funkcijos turi atitikti greitaveikos reikalavimus: - Detalaus lango (su visais norimais objektais) atidarymas turi trukti ne ilgiau nei 300 milisekundžių; - Duomenų išsaugojimo operacija po keitimo turi trukti ne ilgiau nei 300 milisekundžių; - Duomenų mainuose dalyvaujančių žiniatinklio paslaugų atsakymai turi būti pateikiami per ne ilgiau nei 300 milisekundžių; - Meniu sąrašo (Sistemos funkcijų pasirinkimo) naudotojams pateikimas turi trukti ne ilgiau nei 300 milisekundžių; - Navigacija tarp skirtingų Sistemos naudotojo sąsajos langų (tiek naujo lango atidarymas, tiek lango pakeitimas) turi trukti ne ilgiau kaip 300 milisekundžių (išskyrus atvejus, kai generuojama ataskaita); - Navigacija tarp skirtingų duomenų įvedimo laukų turi trukti ne ilgiau kaip 300 milisekundžių (išskyrus atvejus, kai generuojama ataskaita); - Sąrašo reikšmių pateikimas (konkretaus klasifikatoriaus reikšmių) turi trukti ne ilgiau nei 300 milisekundžių; - Duomenų paieška sistemoje, baigtinio paieškos rezultato atvaizdavimas iki 300 milisekundžių, išskyrus kompleksinėms, sudėtingoms užklausoms; - Automatinės (paketinės, foninės) užduotys (masiniam duomenų apdorojimui) – Sistema turi apdoroti ne mažiau 10000 objektų per 1 sekundę (visi tarpiniai duomenų apdorojimai, veiksmai su duomenimis, duomenų rašymai į tarpines lenteles ir pan. turi būti atliekami per tą patį laiką). Projekto metu su Perkančiąja organizacija gali būti suderintos funkcijos, kurioms nėra taikomos šiame reikalavime numatytos trukmės ir gali būti suderinti konkretūs sudėtingi atvejai (pavyzdžiui, kurių metu atliekamas informacijos agregavimas), kuriems taikomos kitos greitaveikos trukmės. Šie išimtiniai atvejai gali būti taikomi tik gavus Perkančiosios organizacijos patvirtinimą. Greitaveikos reikalavimai neapima Užsakovo infrastruktūros interneto ryšio. |
|  | Sprendimas turi palaikyti bent 10000 vienu metu aktyvių naudotojų be veikimo sutrikimų ar našumo sumažėjimo. Esant didesnei apkrovai turėtų būti atliekamas automatinis resursų plėtimas (angl. auto - scaling). |
|  | Paslaugų teikimo metu Techninės priežiūros paslaugų Tiekėjas atliks greitaveikos testavimą į kurio rezultatus Tiekėjas turės atsižvelgti ir esant poreikiui atlikti pakeitimus funkcionalumų ar integracinės sąsajos realizacijoje. |
|  | Turi būti realizuotas funkcijų ir atliekamų naudotojų veiksmų, kurios viršija nustatytus našumo reikalavimus aprašytus aukščiau, auditavimas. Audito įraše turi būti pakankamai duomenų, kad būtų galima nustatyti, kuri projekto funkcija netenkina našumo reikalavimų. |
|  | Projekto apimtyje turi būti indikuojami ilgiau trunkantys procesai (funkcijos), kad naudotojui būtų aišku, jog ESPBI IS ir Sprendimas veikia ir nėra būtinybės iškviesti tų pačių funkcijų keletą kartų. |
|  | Apie ilgiau trunkančius procesus ir resursų išteklių didelį ar mažėjimą, turi būti informuojami Perkančiosios organizacijos specialistai. |
|  | Automatinės (foninės, paketinės, ataskaitų) užduotys neturi daryti įtakos Sistemos naudotojų darbui. |
|  | Integracinių sąsajų realizacija turi užtikrinti, kad projektavimo metu apibrėžti integraciniai scenarijai įvyks per racionalų laiko tarpą ir niekaip nedarys neigiamos įtakos ESPBI IS naudojimo patogumui ir našumui. |

## Reikalavimai programinei įrangai ir programinės įrangos licencijoms

| Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | Tiekėjas Sprendimą gali realizuoti kurdamas programinę įrangą bei integruodamas įvairius jau sukurtus programinės įrangos komponentus. Įvertinęs specifikacijos reikalavimus, turi numatyti ir pateikti reikiamos programinės įrangos licencijas (ar bet kokius kitus leidimus naudoti programinę įrangą), reikalingas siūlomo sprendimo realizacijai. Jeigu šioje techninėje specifikacijoje tokia programinė įranga ar licencijos nėra išreikštinai reikalaujamos, tačiau yra būtinos projekto kūrimo veikloms įgyvendinti bei vėliau eksploatuojant projektą, Tiekėjas turi pateikti tokią programinę įrangą ir licencijas. |
|  | Jei projekto įgyvendinimui posistemės modernizavimui bus naudojama licencinė programinė įranga, tokios licencinės programinės įrangos licencijavimo tvarka turi būti nuolatinio galiojimo (be jokių galiojimo apribojimų laike ir be jokių papildomų mokesčių norint plėsti ar palaikyti funkcionalumus), kad Perkančiajai organizacijai nereikėtų įsigyti papildomų licencijų ar kitaip patirti išlaidų programinės įrangos veikimui. Tiekėjas turi pateikti tokią programinę įrangą ir licencijas visoms numatomoms įdiegti aplinkoms (testavimo, mokymų bei produkcinei aplinkai). |
|  | Kiekviena siūloma panaudoti licencijuojama PĮ turi būti suderinama su Perkančiąja organizacija. |
|  | Siūlant licencinę programinę įrangą, jos įsigijimo ir viso gyvenimo (angl. lifetime) gamintojo užtikrinto palaikymo kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą. |
|  | Tiekėjas turi garantuoti nuostolių atlyginimą Perkančiajai organizacijai dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų ar prekių (paslaugų) ženklų naudojimo, susijusio su sukurtos programinės įrangos naudojimu, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Perkančiosios organizacijos kaltės. |
|  | Visa programinė įranga, kuri bus sukurta Projekto vykdymo apimtyje, turi būti pilnai perduota Perkančiajai organizacijai (perduodamos visos turtinės teisės ir išeities kodai bei konfigūracijos). |
|  | Perduodami išeities tekstai (angl. source code) pateikiami tik elektroninėje formoje ir turi atitikti šiuos reikalavimus: - Išeities kodas prieš kiekvieną diegimą turi būti padėtas į Perkančiosios organizacijos GIT aplinką ir iš ten paruošti diegimo paketai į testinę bei gamybinę aplinkas. - Išeities tekstai Perkančiajai organizacijai turi būti perduoti kompiliavimui paruoštų rinkmenų paketų forma, nurodant standartines kompiliavimo priemones, kompiliavimo eigą ir kartu su visomis kompiliavimui reikalingomis bibliotekomis; - Išeities tekstai turi būti su išsamiais komentarais ir atitikti gerąsias programinio kodo formatavimo, kintamųjų bei funkcijų įvardinimo praktikas įskaitant, tačiau neapsiribojant praktika, kai pagal pavadinimą galima suprasti programinio kodo elemento paskirtį ir praktiką, kai kodo formatavimas leidžia suprasti kodo struktūrą. - Išeities kodas turi 90% padengtas automatiniais testais (unit tests). Turi būti užtikrintas visų funkcijų, vartotojo sąsajų ir integracijos testavimas. - Perkančiajai organizacijai turi būti perduoti pilni, korektiški išeities tekstai, iš kurių naudojant standartines priemones būtų kompiliuojama naudojimui parengta programinė įranga, atliekanti jai specifikuotas funkcijas. - Turi būti parengtas priėmimo testavimo išeities tekstų testas atliekant išeities tekstų kompiliavimą Perkančiosios organizacijos aplinkoje ir funkcinį kompiliavimo metu gautos versijos testavimą. - Garantinio aptarnavimo metu Tiekėjui atlikus programinės įrangos pakeitimus, išeities tekstai turės būti atnaujinti ir pateikti pagal aukščiau nurodytuose punktuose nustatytas sąlygas. |
|  | Projekto kompiliavimas, konfigūravimas ir diegimas turi būti atliekamas iš programinio kodo saugyklų, esančių Perkančiosios organizacijos infrastruktūroje. |
|  | Projekto kompiliavimas, konfigūravimas ir diegimas turi būti atliekamas naudojant automatizuotas nuolatinės integracijos (angl. Continuous integration) priemones. Šias priemones Tiekėjas turi įdiegti Perkančiosios organizacijos tvarkytojo infrastruktūroje. |
|  | Projekto kompiliavimas, konfigūravimas ir diegimas ESPBI IS aplinkose (testavimo arba gamybinėje) turi būti atliekamas tik gavus Perkančiosios organizacijos leidimą. |
|  | Jeigu Tiekėjas siūlo naudoti atviro kodo komponentus, jie turi būti ne kartą pritaikyti veikiančiose sistemose, turėti aktyvią bendruomenę, būti sukurti laikantis standartų ir turėti aktyvų vystymą bei priežiūrą, Tiekėjas privalo užtikrinti tokių komponentų palaikymą sutartu laikotarpiu. Komponentai turi būti patvirtinti Perkančiosios organizacijos. |
|  | Sistema turi būti kuriama taip, kad duomenys ir aplikacijos konfigūracija būtų laikomi konfigūruojamose saugyklose arba išoriniuose šaltiniuose, o ne įterpti tiesiogiai į programinį kodą (angl. Hard Coded). Išimtinais atvejais Tiekėjas Perkančiajai organizacijai turi pateikti visus įkoduotų duomenų aprašymus, jog esant poreikiui, įkoduotus duomenis galėtų keisti ir kitas Tiekėjas ir/ ar pati Perkančioji organizacija. |
|  | Jeigu naudojama ir vystoma atviro kodo licencinė programinė įranga, turi būti užtikrintas jos tinkamumas vystomai Sistemai ir suteikiamos Perkančiajai organizacijai prieigos teisės prie išeities kodų, bei suteikiama teisė savo resursais (įskaitant samdomas trečiąsias šalis) vystyti šią programinę įrangą ir naudoti PĮ savo reikmėms (kad RC nereikėtų įsigyti papildomų licencijų ar kitaip patirti išlaidų programinės įrangos veikimui). |
|  | Tiekėjas turi pateikti ir į pasiūlymo kainą įskaičiuoti visą reikiamą standartinę ir nestandartinę programinę įranga, jeigu to reikia, kad būtų užtikrintas funkcionalumas ir našus darbas (tenkinantis našumo reikalavimus). |
|  | Esant poreikiui Tiekėjas turi atlikti techninės įrangos konfigūracijas. Jos turi būti atliktos iš Perkančiosios organizacijos nereikalaujant papildomų lėšų. |
|  | Naujos programinės įrangos funkcionalumo ir funkcionalumo pakeitimų realizavimas neturi pareikalauti papildomos techninės ir licencijuojamos standartinės ir nestandartinės programinės įrangos įsigijimo Perkančiajai organizacijai. |
|  | Projekto programinė įranga turi būti instaliuojama tarnybinėje stotyje. Naudotojo kompiuteryje (darbo vietoje) neturi būti instaliuojami jokie projekto komponentai. |

## Reikalavimai integracinėmis sąsajoms

| Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | Tiekėjas, Sprendimo apimtyje turės atlikti visus reikiamus darbus, kad vykdant su techninėje specifikacijoje apibrėžtais veiklos funkcionalumais ESPBI IS būtų atvaizduojami aktualūs duomenys iš kitų informacinių sistemų ir registrų. Detalios analizės ir projektavimo etapų metu turi būti detalizuoti projekto duomenų mainams aktualūs duomenys. |
|  | Tiekėjas turės realizuoti projektui reikalingas sąsajas su išorinių informacinių sistemų ir registrų testavimo aplinkomis, jeigu tokios bus. Esant išorinių informacinių sistemų ir registrų testavimo aplinkoms, Tiekėjas turės realizuoti tokių sistemų imitacines sąsajas (angl. mock-up). |
|  | Duomenų mainai turi būti vykdomi naudojant žiniatinklio paslaugas, RESTful arba lygiavertes technologijas. Tiekėjas turi suderinti duomenų mainams naudojamas technologijas ir protokolą. |
|  | Tiekėjas gali siūlyti alternatyvius integracinių sąsajų realizavimo būdus (technologijas, apimtis ir kt.), jeigu jie niekaip nedarytų neigiamos įtakos projekto tikslui, uždaviniams ir galutiniams rezultatams bei neprieštarautų viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams. Pasiūlytas alternatyvus integracijos realizavimo būdas turi užtikrinti lygiavertę ar geresnę sąsajos greitaveiką, aukštą prieinamumą, plečiamumą, interoperabilumą, palaikymą ir saugumą. Kiekvienas siūlomas alternatyvus integracijos realizavimo būdas turi būti suderinamas su Perkančiąja organizacija ir duomenų tiekėju (IS valdytoju/ tvarkytoju). |
|  | Tiekėjas turi parengti ir suderinti integracinės sąsajos techninę specifikaciją, t. y., parengti projektinę integracinės sąsajos dokumentaciją, kurios pagrindu kita šalis turės atlikti reikalingus informacinės sistemos vystymo darbus, susijusius su reikiama integracine sąsaja. |
|  | Sąsajos turi teikti aiškias klaidų žinutes (pvz. HTTP atsakymus su kodais: „400 Bad Request”, „503 Service Unavailable”). |
|  | Tiekėjas turi užtikrinti, kad nebus sutrikdytas jau veikiančių integracinių sąsajų veikimas. |

## Reikalavimai naudotojų sąsajai ir patogumui naudoti

| Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | Naudotojo sąsaja turi būti vizualiai patraukli ir suderinta su Perkančiosios organizacijos identitetu (spalvos, šriftai). |
|  | Kuriami/ modernizuojami naudotojo sąsajos elementai turi būti pritaikyti neįgaliesiems pagal Europos Sąjungos WAI (angl. Web Accessibility Initiative) gaires (Web Content Accessibility Guidelines 2.1). |
|  | Paslaugų teikimo metu Tiekėjui bus pateiktos patogumo naudoti užtikrinimo priemonių ir sprendimų gairės, naudotojo sąsajos interaktyvus prototipas ir dizaino koncepcija kuriais remiantis turės būti realizuojama Sprendimo naudotojo sąsaja. |
|  | Naudotojų sąsajos klaidų pranešimai turi būti suformuluoti taip, kad naudotojui būtų aišku, kas atsitiko ir kokius veiksmus jam toliau reikia atlikti, kad galėtų tęsti darbą. |
|  | Visi to paties tipo (klaidų, įspėjamieji ir kt.) pranešimai turi būti pateikiami vienodu stiliumi (toje pačioje ekrano vietoje, tuo pačiu stiliumi, išskirti tomis pačiomis spalvomis). |
|  | Turi būti vykdomas loginis duomenų laukų tikrinimas laukų lygiu (pvz.: asmens varde negali būti skaičių) ir laukų grupių lygiu (pvz.: paieškos pradžios data turi būti ankstesnė nei paieškos pabaigos data). Prieš išsaugant pateiktus duomenis turi būti atliekamas išsamus loginis jų patikrinimas (pvz.: ar visi privalomi laukai užpildyti). |
|  | Duomenų įvedimo formose duomenų laukai turi būti užpildomi automatiškai, jeigu Sistemos ar Sprendimo duomenų bazėje ar integruotuose duomenų bazėse yra saugomi atitinkami duomenys. |
|  | Naudotojo sąsajoje visada turi būti matomas pilnas ir interaktyvus navigacijos kelias (angl. Breadcrumbs). |
|  | Naudotojo sąsaja turi prisitaikyti prie įvairaus dydžio ekranų (angl. Responsive design). |

## Reikalavimai standartų taikymui

| Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | Turi būti naudojamas šifravimo standartas AES (angl. Advanced Encryption Standard) arba lygiavertis ar naujesnis. |
|  | Turi būti naudojama ne žemesnė kaip HTML5 (angl. Hypertext Markup Language) versija. |
|  | Turi būti naudojama ne žemesnė kaip 3 lygio CSS3 (angl. Cascading Style Sheets Language 3). |
|  | Naudotojo sąsaja turi būti kuriama laikantis LST EN ISO 9241 standartų šeimos ergonomikos reikalavimų ir rekomendacijų. |
|  | Sukurta programinė įranga turi atitikti tarptautinius saugumo standartus LST ISO/IEC 27002, LST ISO/IEC 27001 ar lygiaverčius standartus. |
|  | Turi būti palaikomas X.509 arba naujesnis standartas naudojant skaitmeninius sertifikatus sąveikose: sistema – sistema ir sistema – naudotojas. |
|  | Norint užtikrinti saugų internetu perduodamų duomenų perdavimą, turi būti naudojamas TLS (Transport Layer Security) protokolas, versija 1.2 arba naujesnė, tiek komunikacijoje tarp sistemos ir naudotojo, tiek, jei reikalinga, ir tarp sistemų. |
|  | Tiekėjo rengiamuose projekto analizės ir projektavimo dokumentuose, veiklos procesų schemų, modelių, duomenų bazių schemų, programinių komponentų sąsajų schemų ir kitų esybių sąsajų schemų projektavimui turi būti naudojama ne žemesnė kaip 2.0 UML standarto (angl. Unified Modeling Language) versija. |
|  | ESPBI IS medicininių dokumentų, skirtų informacijos mainams, koduotė, struktūra ir semantika turi būti įgyvendinta vadovaujantis HL7 FHIR (angl. HL7 Fast Healthcare Interoperability Resources) XML formatu paremtu standartu. |
|  | Projektas turi būti įgyvendinta vadovaujantis ISO/HL7 DIS 10781 „Elektroninės sveikatos istorijos informacinės sistemos funkcinis modelis, antrasis leidimas“ (angl. Electronic Health Record-System Functional Model, Release 2.0) ar naujesniu lygiaverčiu standartu. |

# REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI

## Reikalavimai darbo vietai

| Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | Pagal numatytas procedūras Tiekėjo darbuotojams dalyvaujantiems Pirkimo objekto vykdyme (toliau – Tiekėjo specialistai), bus suteiktos prieigos teisės prie Perkančiosios organizacijos išteklių (toliau – prieiga): - Tiekėjo specialistams bus suteikta prieiga prie Perkančiosios organizacijos aplikacijų: JIRA, CONFLUENCE; - Tiekėjo specialistams, aplikacijų programuotojams bus suteikta prieiga prie Perkančiosios organizacijos GIT saugyklos, skirtos Pirkimo objekto programinės įrangos pirminio kodo versijų valdymui, bei prie serverių, skirtų Pirkimo objekto vykdymui infrastruktūros plėtros aplinkoje (DEV) (nesuteikiant administracinių teisių) ir reikalingų duomenų bazių (DB) schemų. Pagal poreikį, Perkančioji organizacija suteiks saugią nuotolinę prieigą – dedikuotą virtualią darbo vietą (angl. Virtual Desktop Infrastructure, toliau – VDI), per kurią Tiekėjo specialistai pasieks Perkančiosios organizacijos išteklius reikalingus Paslaugų teikimui. |
|  | Pagal poreikį, Perkančioji organizacija galės suteikti Tiekėjo specialistų kompiuterinėms darbo vietoms saugią nuotolinę VPN prieigą prie jiems dedikuotų išteklių reikalingų Pirkimo objekto vykdymui. |
|  | Tiekėjo specialistams nebus suteikta prieiga prie Perkančiosios organizacijos produkcinių duomenų, ar produkcinių aplinkų. Visi kūrimo, testavimo ir priežiūros darbai bus vykdomi Perkančiosios organizacijos kūrimo (DEV) ir testavimo (TEST) aplinkose. |

## Paslaugų prioritetai

| Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | Pirkimo objekto kūrimas ar kiti susiję darbai yra suskirstytas į 2 prioritetines paslaugų grupes: pirmo ir antro prioriteto (PI ir PII). |
|  | PI prioriteto paslaugoms yra priskiriami visi RPO pateikiami reikalavimai išskyrus Pirkimo objektus priskiriamus PII ir apima: |
|  | ADPP IS posistemės sukūrimas ESPBI IS; |
|  | E025, E027, E200/a papildymas. |
|  | PII prioritetas: |
|  | Išvestinių E014 formų skaitmenizavimas; |
|  | Išvestinių E027-va formų skaitmenizavimas/ modernizavimas; |
|  | E025: Rūkymo anketos atnaujinimas Rizikų vertinimo modulyje; |
|  | SMS pranešimų automatinis siuntimas ADPP veikloje; |
|  | E.sveikatos mob. programėlės papildymas; |
|  | PVPP 45-49 metų grupės atranka, kvietimas. |
|  | FHIR versijų konvertavimas ir papildomos struktūros (žr. skyrių 4.4.2). |
|  | PI prioriteto paslaugų įgyvendinimas turi būti atliktas per 7 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos arba iki 2026-04-30 (priklausomai nuo aplinkybių ir nuostatų nustatytų Sutartyje). |
|  | PII prioriteto paslaugos yra laikomos papildomomis paslaugomis, kurias Perkančioji organizacija gali pasirinkti užsakyti iš Tiekėjo, ir jos turi būti atliktos per 24 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (arba kitą laikotarpį nustatytą Sutartyje). |
|  | Tiekėjas gavęs papildomą užsakymą dėl PII prioriteto paslaugų, ar kelis papildomus užsakymus vienu metu, jo įgyvendinimą turi pradėti ne vėliau nei po 1 mėnesio nuo užsakymo pateikimo dienos. Užsakymo metu realizuojami funkcionalumai (išskyrus užsakymus, kurių rezultatas nėra sukurta programinė įranga) turi būti kuriami 6.5 skyriuje Reikalavimai paslaugų teikimo etapams nurodytais etapais, jų įgyvendinimo terminus suderinus su Perkančiąja organizacija. |
|  | Vykdant PII prioriteto darbus gali būti atliekamas jau parengtų dokumentų tikslinimas (o ne rengiami nauji dokumentai) arba dalis veiklų vykdomos kartu su PI prioriteto veiklomis (pvz. kartu vykdomas PI prioriteto ir PII prioriteto reikalavimų priėmimo testavimas). |
|  | Perkančioji organizacija neįsipareigoja užsakyti visų šioje RPO nurodytų PII prioriteto darbų atlikimo. |
|  | Jeigu negalima visa apimtimi įgyvendinti PI prioriteto užduočių, nes jų įgyvendinimui reikalingi PII prioriteto veiklų rezultatai, Tiekėjas turi suderinti su Perkančiąja organizacija: |
|  | Ar PI prioriteto veiklos daline apimtimi yra perkeliamos į PII prioriteto apimtis; |
|  | Ar PII prioriteto veiklos daline apimtimi yra įgyvendinamos kaip PI prioriteto veiklos. |
|  | Lygiagrečiai turi būti įgyvendinami su funkciniais reikalavimais susiję reikalavimai integracinėms sąsajoms. |
|  | Lygiagrečiai turi būti įgyvendinami su funkciniais reikalavimais susiję reikalavimai administravimui. |

Projekto prioritetų detalizavimas

| Prioritetas | Nr. | Užduotis | Detalizavimas |
| --- | --- | --- | --- |
| PI | 1. | ADPP IS posistemės sukūrimas ESPBI IS | ŠKLPP, PVPP atranka, kvietimas ir ataskaitos. (Išskyrus PVPP atranką grupei nuo 45 iki 49 metų). |
|  |  |  | Visų PP statuso atvaizdavimas pacientui ir specialistui (integracija su VDV IS). |
|  |  |  | ŠKL rizikos vertinimo anketos ir ŠKL plano skaitmenizavimas. |
|  |  |  | PP ciklų valdymas ir peržiūra. |
|  | 2. | E025, E027, E200/a papildymas. | Visa apimtimi. |
| PII | 1. | Išvestinių E014 formų skaitmenizavimas | Visa apimtimi. |
|  | 2. | Išvestinių E027-va formų: skaitmenizavimas/ modernizavimas | Visa apimtimi. |
|  | 3. | E025: Rūkymo anketos atnaujinimas Rizikų vertinimo modulyje | Visa apimtimi. |
|  | 4. | SMS pranešimų automatinis siuntimas ADPP veikloje | Visa apimtimi. |
|  | 5. | E. sveikatos mob. programėlės papildymas | Visa apimtimi. |
|  | 6. | PVPP atranka, kvietimas. | PVPP atranka grupei nuo 45 iki 49 metų. |
|  | 7. | FHIR versijų konvertavimas ir papildomos struktūros | Visa apimtimi pateikta 4.4.2 skyriuje. |

## Reikalavimai RPO įgyvendinimui

| Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | Paslaugų Tiekėjas privalo realizuoti RPO reikalavimus. |
|  | Paslaugų Tiekėjas ar Perkančioji organizacija gali siūlyti alternatyvų atskiro RPO reikalavimo įgyvendinimo būdą, arba reikalavimo įgyvendinimo iškeitimą į lygiavertį funkcionalumą, kuris niekaip neigiamai neturėtų įtakos Pirkimo tikslui, uždaviniams ir galutiniams rezultatams, bei neprieštarautų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams. Kiekvienas siūlomas alternatyvus, ar reikalavimą keičiantis funkcionalumas, turi būti suderinamas su Perkančiąja organizacija. Reikalavimo keitimo į lygiavertį funkcionalumą atveju, Tiekėjas turės pateikti raštišką pagrindimą, apimantį pakeitimo poveikio ir kritiškumo aprašymą, pagrindžiant, kad pakeitimas neįtakoja viso Sistemos funkcionalumo. Taip pat turi būti atliktas iškeičiamo funkcionalumo vertinimas pagal laiko sąnaudas (detalizuojamos iškeičiamo funkcionalumo realizavimo laiko sąnaudos ir pateikiamos naujo funkcionalumo realizavimo laiko sąnaudos). Alternatyvių specifikacijos reikalavimų įgyvendinimui turi būti taikoma Paslaugų teikimo reglamente apibrėžta pokyčių valdymo procedūra. Tiekėjas gali siūlyti alternatyvius architektūros realizavimo būdus, kurie užtikrintų lygiavertę ar geresnę Sistemos greitaveiką, aukštą prieinamumą, plečiamumą, interoperabilumą, palaikymą, saugumą ir patogumą. Kiekvienas siūlymas turi būti įvertintas ir patvirtintas Perkančiąja organizacija. |
|  | Tiekėjas kartu su Sutartimi, pasirašo asmens duomenų tvarkymo susitarimą. |
|  | Tiekėjas užtikrina, kad asmuo, vykdysiantis Sutarties Techninės dalies įgyvendinimą pasirašytų Perkančiosios organizacijos pateiktą Konfidencialumo pasižadėjimą. |
|  | Tiekėjas privalo vadovautis Sutarties vykdymo metu aktualiomis teisės aktų redakcijomis. Tiekėjui privalomi ir visi Sutarties vykdymo metu naujai priimti / pakeisti teisės aktai, jeigu jie susiję su Sutarties įgyvendinimu. Jei naujai priimti / pakeisti teisės aktai prieštarauja Techninėje specifikacijoje aprašytiems reikalavimams, Tiekėjas turi įgyvendinti reikalavimus vadovaudamasis Sutarties vykdymo metu priimtų / pakeistų teisės aktų versijomis. |
|  | Per 5 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo Paslaugų Tiekėjas turi surengti įvadinį susitikimą su PO bei pateikti derinimui ir pristatyti Paslaugų teikimo reglamentą (pagrindinės dalys nurodytos 5 lentelėje). |
|  | Tiekėjas turės bendrauti su Perkančiąja organizacija susitikimų metu, raštu ir el. paštu, dalyvauti rengiamų dokumentų aptarime su suinteresuotomis šalimis bei suteikti pagalbą rengiant, pristatant ir aptariant pateikiamų dokumentų turinį bei teikti kitas su Specifikacijos parengimu susijusias konsultacijas PO. Visų susitikimų turinys turi būti protokoluojamas taip kaip nurodyta Paslaugų teikimo reglamente. |
|  | Paslaugų Tiekėjas yra atsakingas už reikalingų įrankių ir techninės įrangos įsigijimą Paslaugoms atlikti, išskyrus tą įrangą kurią suteiks Perkančioji organizacija ir tai yra nurodyta šioje RPO. |

## Reikalavimai papildomų paslaugų užsakymui

| Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | Paslaugų Tiekėjas gali teikti papildomas paslaugas, kurių apimtyje Perkančioji organizacija gali užsakyti papildomus funkcionalumus. Vystymo paslaugų apimtis – iki 3500 val. |
|  | Papildomo funkcionalumo užsakymo tvarka: - Identifikuojamas papildomo funkcionalumo poreikis; - Poreikis patvirtinamas Perkančiosios organizacijos; - Paslaugų Tiekėjas parengia siūlymą, kuriame aprašo papildomo funkcionalumo realizavimo principus, realizavimo terminą ir įvertina realizacijai reikalingą valandų skaičių. Pasiūlymas pateikiamas pagal PO pateiktą užsakymo formą (žr. priedą 8.7); - Perkančiajai organizacijai patvirtinus siūlymą, siūlymo pagrindu formuojamas papildomas funkcionalumo užsakymas, kuris pasirašomas Perkančiosios organizacijos ir Tiekėjo. |
|  | Papildomais funkcionalumais negali būti laikomi šiame RPO apibrėžti reikalavimai, juos detalizuojantys sprendimai. |
|  | Patvirtintos paslaugos bus užsakomos Perkančiosios organizacijos JIRA pateikiant užduotis – konkrečios užduotys priskiriamos Tiekėjo specialistui (-ams), kuriems prieš tai suteikiama prieiga prie Perkančiosios organizacijos JIRA (žr. RPO P-1 papunktį). |
|  | Mažiausiai 12 mėnesių garantinio aptarnavimo laikotarpis turi būti taikomas visoms papildomai užsakytoms paslaugoms |

## Reikalavimai paslaugų teikimo etapams

5 lentelė. Paslaugų įgyvendinimo etapai.

| Etapas | Atsakomybių aprašymas | Rezultatai/reikalavimai | Terminas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inicijavimas | Tiekėjas: - Parengia Paslaugų teikimo reglamentą, detalų darbų grafiką ir suderina su Perkančiąja organizacija. Perkančioji organizacija ir TP (pagal kompetenciją): - Suteikia reikalingą informaciją; - Teikia pastabas ir rekomendacijas. | - Parengtas Paslaugų teikimo reglamentas. Paslaugų teikimo reglamente nurodoma projekto tikslai, prioritetai, etapų apimtys ir rezultatai, suinteresuotos šalys, darbų atlikimo grafikas, kokybiniai reikalavimai, rizikos ir jų suvaldymo būdai, komunikavimo principai, atsakomybės, tarpinių ir galutinių rezultatų priėmimo kriterijai, papildomų užsakymų valdymo procedūra ir kita svarbi informacija. - Parengtas detalus darbų grafikas ir pateikti pagrindiniai riboženkliai (angl. milestones) | Etapo rezultatai turi būti pateikti ir suderinti su Perkančiąja organizacija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo datos. |  |
| Detali analizė | Tiekėjas: - Atlieka esamos ir siekiamos padėties įvertinimą; - Parengia detalios analizės dokumentaciją; Perkančioji organizacija ir TP (pagal kompetenciją): - Suteikia reikalingą informaciją; - Teikia pastabas ir rekomendacijas; - Tvirtina pateiktus etapo rezultatus. | 1.Parengtas detalios analizės dokumentas, kuriame išanalizuojami ir detalizuojami funkciniai ir nefunkciniai RPO reikalavimai bei kiti Perkančiosios organizacijos išsakyti poreikiai, parengiami naudotojų pasakojimai (angl. User Story) ir panaudojimo atvejai (angl. use case), kurie pateikiami panaudos atvejų diagramomis pagal UML (angl. Unified Modeling Language) notaciją ir detalizuojami aprašant kiekvieno panaudos atvejo vykdymo žingsnius (pagrindinę eigą, alternatyvią eigą, išimtinę eigą) ir kitus apribojimus. Jei reikia, aprašomi vartotojai ir jų teisės. | Pagal suderintą darbų grafiką. |  |
| Projektavimas | Tiekėjas: - Atlieka projektavimą ir parengia projektavimo dokumentaciją; - Parengia ir suderina infrastruktūros reikalavimų techninę specifikaciją; - Išanalizuoja ir parengia integracinių sąsajų aprašymo dokumentus; - Suderina naujas integracines sąsajas su duomenų tiekėjais ir gavėjais; - Parengia integracinių sąsajų specifikacijas bei jas suderina su duomenų gavėjais ir tiekėjais bei Perkančiąja organizacija; Perkančioji organizacija ir TP (pagal kompetenciją): - Suteikia reikalingą informaciją; - Teikia pastabas ir rekomendacijas. - Tvirtina pateiktus etapo rezultatus. | - Sukurtas Projektavimo dokumentas (dokumente pateikiama: projekto architektūros aprašymas fizinių komponentų ir programinių komponentų požiūriu, naudojamos technologijos (jų pavadinimai, versijos), informacinis vaizdas (duomenų bazės struktūros, duomenų bazių sąsajų schemos ir kt.), funkcinis vaizdas (projekto funkciniai vienetai, jų funkcijos, tarpusavio sąsajos, naudotojo sąsajos prototipai), integracinis vaizdas (sąsajos tarp vidinių ir išorinių sistemų, kuriamos sistemos atžvilgiu), operacinis vaizdas (sisteminiai procesai, algoritmai, periodiniai sisteminiai darbai ir pan.), dislokavimo vaizdas (programinių komponentų pasiskirstymas techninėje įrangoje), saugumo sprendimai, aukšto prieinamumo sprendimai, plečiamumo sprendimai, komponentų monitorinimo aprašas ir kt.); - Parengta infrastruktūros reikalavimų techninė specifikacija (dokumente pateikiami detalūs reikalavimai techninei ir sisteminei programinei įrangai, kuri bus reikalinga užtikrinant tinkamą Tiekėjo siūlomo sprendimo funkcionavimą. Mažiausiai turi būti pateikiama: reikalavimai techninei įrangai; reikalavimai sisteminei programinei įrangai; papildomos techninės ir sisteminės programinės įrangos suderinamumo su esama Perkančiosios organizacijos infrastruktūra analizė ir reikalavimai.) - Sukurtas techninės architektūros dokumentas; - Sukurtas Loginis DB modelis; - Sukurtos Integracinių sąsajų specifikacijos (sukurtos sąsajų specifikacijos ir duomenų apsikeitimo specifikacijos). | Pagal suderintą darbų grafiką. |  |
| Programavimas | Tiekėjas: - Parengia ir pateikia diegimo į testinę aplinką planą; - Vykdo reikalingus programavimo ir programinio konfigūravimo darbus (savo kūrimo aplinkoje), įgyvendina funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus; - Atlieka komponentų (angl. unit) testavimą, vidinį saugumo testavimą, posistemės vidinį testavimą, sąsajų su kitomis sistemomis testavimą; - Vykdo kuriamos posistemės demonstracijas, atsižvelgia į išsakytas Perkančiosios organizacijos pastabas; - Parengia vidinio testavimo ataskaitą; - Patikslina detalios analizės ir projektavimo dokumentaciją (jei reikia). Perkančioji organizacija ir TP (pagal kompetenciją): - Suteikia reikalingą informaciją; - Parengia gamybinę ir testavimo aplinkas turimoje infrastruktūroje; - Dalyvauja posistemės demonstracijose, teikia atsiliepimus; - Peržiūri ir įvertina vidinio testavimo rezultatus; - Teikia pastabas ir rekomendacijas. | - Parengtas ir suderintas diegimo į testinę aplinką planas; - Parengta testavimo aplinka Perkančiosios organizacijos infrastruktūroje; - Atlikta kuriamos posistemės demonstracija; - Pateikta vidinio testavimo ataskaita, kurioje aprašyti atlikto vidinio saugumo testavimo rezultatai ir vidinio testavimo rezultatai (apimtis, vykdymo metodika, testavimo tipai, procedūra, įėjimo/išėjimo kriterijai, testavimo aplinka), pateikiant informaciją apie posistemės sritis, į kurias reikia atkreipti papildomą dėmesį testavimo metu; - Parengta programinė įranga diegimui; - Pagal poreikį atnaujinta detalios analizės ir projektavimo dokumentacija. | Pagal suderintą darbų atlikimo grafiką. Vidinio testavimo ataskaita turi būti pateikta bent prieš 5 darbo dienas iki diegimo testavimo aplinkoje etapo pradžios. Kuriamos posistemės demonstracijos turi būti vykdomos nuolatos, pagal atskirai suderintą grafiką. |  |
| Diegimas į testavimo aplinką | Tiekėjas: - Parengia ir pateikia programinę įrangą tinkamą įdiegimui Perkančiosios organizacijos testavimo aplinkoje; - Konsultuoja Perkančiąją organizaciją diegimo į Perkančiosios organizacijos testavimo aplinką klausimais; - Parengia duomenų užkrovimo skriptus į Perkančiosios organizacijos testinę aplinką; - Parengia naudotojų ir administratorių instrukcijas. Perkančioji organizacija ir TP (pagal kompetenciją): - Peržiūri ir įvertina diegimo planą; - Suteikia reikalingą informaciją; - Kontroliuoja testavimo aplinką; Perkančioji organizacija: - Įdiegia pateiktą programinę įrangą į Perkančiosios organizacijos testavimo aplinką; - Kontroliuoja testavimo aplinką. | - Parengta programinė įranga diegimui į Perkančiosios organizacijos testavimo aplinką; - Programinė įranga įdiegta Perkančiosios organizacijos testavimo aplinkoje; - Parengti duomenys testavimui (SQL ir/arba kitų skriptų pavidalu); | Diegimo etapas turi būti baigtas iki priėmimo testavimo etapo pradžios pagal suderintą darbų grafiką. |  |
| Integracinis testavimas | Tiekėjas: - Atlieka testavimą su duomenų tiekėjais ir gavėjais Perkančiosios organizacijos testinėje aplinkoje; - Atlieka koregavimą pagal pateiktas pastabas bei ištaiso klaidas; - Parengia testavimo ataskaitą. Perkančioji organizacija ir TP (pagal kompetenciją): - Suteikia reikalingą informaciją; - Registruoja testavimo metu Perkančiosios organizacijos nustatytas klaidas; - Vykdo testavimo metu nustatytų problemų šalinimo kontrolę. | - Integracinio testavimo ataskaita. Integracinio testavimo ataskaitoje turi būti įvertinti integracinio testavimo metu nustatyti defektai, pateiktas jų išsprendimo būdas ir statusas; - Esant poreikiui atnaujinti analizės ir projektavimo dokumentai, diegimo instrukcijos, projekto surinkimo ir kompiliavimo instrukcijos; - Sukurtos vartotojų ir administratorių instrukcijos; | Integracinio testavimo etapas turi būti baigtas iki Diegimo į gamybinę aplinką pradžios pagal suderintą darbų grafiką. |  |
| Priėmimo testavimas | Paslaugų Tiekėjas: - Parengia naudotojų vadovus ir administravimo instrukcijas. - Remiantis parengtais ir suderintais naudotojų vadovais papildo nauja informacija ESPBI IS pagalbos sistemą; - Vadovaujantis TP parengtu testavimo planu ir testavimo scenarijais vykdo priėmimo testavimą; - Šalina užfiksuotus trūkumus (klaidas); - Atlieka reikiamus pakeitimus atsižvelgiant į atsparumo įsilaužimams ir našumo testavimo rezultatus; - Parengia priėmimo testavimo ataskaitą; Perkančioji organizacija ir TP (pagal kompetenciją): - Vykdo priėmimo testavimą pagal testavimo plane apibrėžtą testavimo metodiką ir testavimo scenarijus; - Atrinktas nepriklausomas Tiekėjas vykdo saugumo testavimą pagal šios techninės specifikacijos apibrėžtas testavimo metodikas ir testavimo scenarijus; - Priima programinę įrangą bandomajai eksploatacijai. | - Sėkmingai atliktas priėmimo testavimas. - Atlikti reikiami pakeitimai atsižvelgiant į atsparumo įsilaužimams ir našumo testavimo rezultatus. - Parengti naudotojų vadovai ir administravimo instrukcijos. - Parengta priėmimo testavimo ataskaita. - Priimta programinė įranga bandomajai eksploatacijai. | Priėmimo testavimas turi būti atliktas iki bandomosios eksploatacijos pradžios pagal suderintą darbų atlikimo grafiką. |  |
| Diegimas į gamybinę aplinką | Tiekėjas: - Parengia diegimo į gamybinę aplinką planą; - Parengia ir pateikia programinę įrangą tinkamą įdiegimui Perkančiosios organizacijos gamybinėje aplinkoje; - Parengia duomenų užkrovimo skriptus į Perkančiosios organizacijos gamybinę aplinką; - Patikslina naudotojų ir administratorių instrukcijas. Perkančioji organizacija ir TP (pagal kompetenciją): - Peržiūri ir įvertina diegimo planą; - Suteikia reikalingą informaciją; - Vadovauja naujo funkcionalumo paleidimui; - Įdiegia pateiktą programinę įrangą į gamybinę aplinką; - Kontroliuoja gamybinę aplinką. | - Parengta programinė įranga diegimui į gamybinę aplinką; - Programinė įranga įdiegta gamybinėje aplinkoje; - Parengti duomenys gamybinei eksploatacijai (SQL ir/arba kitų skriptų pavidalu); - Atliktas naujo funkcionalumo paleidimas. Per nustatytą laiko tarpą sistema parengta eksploatacijai. - Diegimo dokumentacija: - Diegimo aprašai, kuriuose turi būti pateikta: - Realizuotų sprendimų apibendrinantis aprašymas; - Parengti duomenų struktūrų, atributų, duomenų mainų aprašai; - Techninės realizacijos aprašymas (apimantis reikalavimų techniniam sprendimui detalizaciją, Sistemos plėtimo galimybes; - Išeities tekstai ir detali projekto surinkimo instrukcija; - Diegimo planas, apimantis: - Diegimo dalyvių atsakomybes; - Diegimo veiklų aprašymą; - Diegimo veiklų grafiką; - Diegimo schemą. | Šis diegimas gali vykti tik po sėkmingai įvykusio priėmimo testavimo. Šis diegimo etapas turi būti baigtas per 1 (vieną) savaitę nuo priėmimo testavimo etapo pabaigos ir baigtas iki bandomosios eksploatacijos pradžios. |  |
| Bandomoji eksploatacija | Tiekėjas: - Teikia konsultacijas bandomosios eksploatacijos klausimais; - Reaguoja į eksploatacijos metu nustatytus defektus; - Užtikrina ekspertų konsultavimą Perkančiosios organizacijos darbuotojams ir IT specialistams; - Parengia bandomosios eksploatacijos ataskaitą; - Užtikrina Sistemos duomenų integralumą ir vientisumą. Perkančioji organizacija ir TP (pagal kompetenciją): - Dirba su parengta sistema; - Registruoja bandomosios eksploatacijos metu nustatytas klaidas; - Pateikia Bandomosios eksploatacijos planą. | - Pašalintos bandomosios eksploatacijos metu nustatytos klaidos. Tiekėjas bandomosios eksploatacijos metu pagal suderintą klaidų šalinimo grafiką turi šalinti visus suderintos sistemos funkcionalumo trūkumus užregistruotus bandomosios eksploatacijos problemų registre; - Bandomosios eksploatacijos dokumentai: - Bandomosios eksploatacijos ataskaita. Bandomosios eksploatacijos ataskaitoje turi būti įvertinti bandomosios eksploatacijos metu nustatyti defektai, pateiktas jų išsprendimo būdas ir būsena, pateiktos rekomendacijos dėl tolesnės eksploatacijos; - Bandomosios eksploatacijos problemų registras. | Pagal suderintą darbų atlikimo grafiką. |  |
| Priėmimas-perdavimas | Tiekėjas: - Atnaujina techninę dokumentaciją; - Įgyvendinus visas paslaugas teikia galutinę sutarties įvykdymo ataskaitą. Perkančioji organizacija ir TP (pagal kompetenciją): - Teikia pastabas Tiekėjo pateiktai dokumentacijai ir pasiūlymus tobulinimui. - Priima ir tvirtina Tiekėjo parengtus rezultatus; - Pasirašomas perdavimo-priėmimo aktas; | - Galutinė sutarties įvykdymo ataskaita; - Galutinis Perdavimo-priėmimo aktas; - Sukurta projekto dokumentacija. | Ne vėliau kaip per 7 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos arba iki 2026-04-30 (priklausomai nuo aplinkybių ir nuostatų, nustatytų Sutartyje). Visos paslaugos turi būti suteiktos išskyrus garantinį aptarnavimą. |
| Garantinė priežiūra | Tiekėjas: - Parengia garantinės priežiūros reglamentą; - Suteikia numatyto laikotarpio garantinį aptarnavimą. Perkančioji organizacija: - Dirba su parengta sistema; - Registruoja eksploatacijos metu nustatytas klaidas. | - Suderintas Garantinės priežiūros procedūros dokumentas; - Aprašyta skyriuje 6.6 „Reikalavimai garantinei priežiūrai“. | Garantinės priežiūros procedūros dokumentas turi būti pateiktas likus mėnesiui iki Projekto įgyvendinimo pabaigos. |

## Reikalavimai dokumentacijai ir jos derinimui

| Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | Visa Tiekėjo rengiama Projekto dokumentacija turi būti parengta lietuvių kalba vadovaujantis bendrinės lietuvių kalbos taisyklėmis (išskyrus techninius dokumentus, kaip Diegimo planas, kuriuose dalis informacijos gali būti pateikiama anglų kalba), iliustruoti schemomis, lentelėmis, grafikais bei kitomis vaizdinėmis priemonėmis, pateikiama medžiaga išdėstoma aiškiai, nuosekliai ir detaliai. |
|  | - Tiekėjo pataisyti dokumentai turi būti teikiami su matomais pakeitimais („track changes“ funkcija). |
|  | Su Perkančiąja organizacija suderinti dokumentai turi (gali) būti keičiami vėlesnių etapų metu, jeigu yra vykdomi modifikuojamos Sistemos pakeitimai, atsižvelgiant į priėmimo testavimo bei bandomosios eksploatacijos rezultatus, kitas projekto veiklas ir aplinkybes, kurios susijusios su pateiktos dokumentacijos turiniu. Projekto dokumentacija turi būti aktualizuojama (atnaujinama) ir galutinės versijos pateiktos su Perkančiąja organizacija suderintais terminais bet ne vėliau kaip iki galutinio priėmimo perdavimo akto pateikimo dienos. |
|  | Dokumentų galutinės versijos turi būti pateiktos Confluence, MS Word arba kitu su Perkančiąja organizacija suderintu redagavimui tinkamu formatu įkeliant dokumentą (-us) į suderintą direktoriją. |
|  | Preliminarios (projektinės) versijos turi būti pateikiamos elektroniniu formatu elektroninio ryšio priemonėmis. Pastabos bei korekcijos dokumentų projektuose turi būti teikiamos Confluence, MS Office programinio paketo (ar lygiaverčio) pakeitimų sekimo (angl. track changes) bei komentavimo funkcijomis. Turi būti vykdomas pateikiamų dokumentų versijavimas (versijų kontrolė). |
|  | Tiekėjas turės parengti dokumentaciją, nurodytą 5 lentelėje „Paslaugų įgyvendinimo etapai“. |
|  | Visi Tiekėjo parengti dokumentai turės būti suderinti su Perkančiąja organizacija ir Techninės priežiūros paslaugų tiekėju. Detalūs dokumentų derinimo principai ir terminai turės būti pateikti ir suderinti Tiekėjo parengtame Paslaugų teikimo reglamente. |
|  | Dokumentų galutinės versijos turi būti pateiktos dviem formatais: redagavimui tinkamu elektroniniu (.doc, .docx, .pdf arba kitu su Perkančiąja organizacija suderintu formatu) ir Tiekėjo atsakingo asmens parašu (elektroniniu arba įprastu) pasirašytu formatu. Dokumentų tarpinės versijos teikiamos tik elektroniniu formatu. |
|  | - Visa Tiekėjo parengta Projekto dokumentacija turi būti patvirtinta Perkančiosios organizacijos atsakingų asmenų, detaliau aprašyta Darbo reglamente. |
|  | Perkančioji organizacija ir kitos suinteresuotos šalys pateikia pastabas vertinamai dokumentacijai: - ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas iki 100 psl. apimties dokumentams; - per su Tiekėju suderintą laikotarpį, kuris ne mažesnis nei 10 darbo dienų, didesniems nei 100 psl. apimties dokumentams; - Perkančiąja organizacijai ar kitoms suinteresuotoms šalims pateikus pastabas vertinamai dokumentacijai, Tiekėjas turi atlikti taisymus atsižvelgdamas į šiuos reikalavimus: - iki 100 psl. apimties dokumentai turi būti taisomi ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas; - didesni nei 100 psl. apimties dokumentai turi būti taisomi ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų. - Sistemos išeities kodų laikymui turi būti naudojama Perkančiosios organizacijos kodo saugykla – GitLab. |

## Reikalavimai analizei ir projektavimui

| Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | Tiekėjas analizės ir projektavimo etapų vykdymo metu turi atlikti detalią veiklos procesų ir poreikių analizę bei projektavimą ir parengti detalios reikalavimų analizės ir projektavimo dokumentus, kurie detalizuoti RPO skyriuje 6.5 „Reikalavimai paslaugų teikimo etapams“. |
|  | Atliekant analizę ir projektavimą Tiekėjas turi vykdyti susitikimus su Perkančiosios organizacijos paskirtais veiklos specialistais ir kitų susijusių institucijų specialistais. |
|  | Detalios analizės ir projektavimo etapų metu Tiekėjas turi detalizuoti RPO funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus, kad jais vadovaujantis būtų galima realizuoti poreikius, atitinkančius Sistemos funkcionalumus. |
|  | Turi būti pateikti pagal RPO funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus bei pagal Perkančiosios organizacijos išsakytus poreikius parengti panaudos atvejai (angl. Use Case) (panaudos atvejų diagramos ir detalūs panaudos atvejų aprašymai, nurodant žingsnius (pagrindinę eiga, alternatyvią eigą, išimtinę eigą) ir kitus apribojimus, naudojant UML (angl. Unified Modeling Language) notaciją. |
|  | Procesų ir grafinių diagramų parengimui turi būti naudojamas draw.io ar kitas lygiavertis Perkančiosios organizacijos įrankis. |
|  | Turi būti atliktas visų RPO funkcinių ir nefunkcinių reikalavimų susiejimas su detalios analizės dokumento turiniu (skyriais, panaudos atvejais, diagramomis ir pan.). Siejimas turi būti atliekamas tokia forma, kad būtų aišku kokiu būdu yra projektuojamas ir realizuojamas kiekvienas RPO reikalavimas. |
|  | Tiekėjas turės pristatyti projektavimo metu sukurtą Sprendimo architektūrą Perkančiosios organizacijos architektūros tarybai ir, atsižvelgdamas į gautus atsiliepimus, ją pakoreguoti. Esant poreikiui, gali būti reikalaujama ir papildomų pristatymų. |

## Reikalavimai demonstracijoms

| Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | Tiekėjas vystymo etapo (paslaugų įgyvendinimo konstravimo etapo ir kiekvieno papildomų darbų konstravimo etapo) metu turi atlikti Sistemos veikimo demonstracijas. Turi būti atliekamas Sistemos demonstravimas, o ne prototipo. |
|  | Demonstruojamo funkcionalumo apimtys ir laikiškumas turi būti nustatyti Paslaugų teikimo reglamente. Iki priėmimo testavimo etapo pradžios Perkančiajai organizacijai turi būti pademonstruotas visas Sistemos funkcionalumas, išskyrus tą funkcionalumą, kuris bus suderintas kaip nedemonstruotinas (pavyzdžiui, integracijos). |
|  | Demonstracijų tikslas – supažindinti Perkančiąją organizaciją su kuriama programine įranga bei gauti atsiliepimus dėl sukurto (kuriamo) funkcionalumo. |
|  | Pastabos (atsiliepimai) gali būti išsakomos pakartotinai priėmimo testavimo etape, jeigu į jas nebus atsižvelgta iki pastarojo etapo. |
|  | Demonstracijų metu išsakomi atsiliepimai (pastabos) turi būti registruojami susitikimo protokoluose ar kita sutarta forma (pavyzdžiui, specializuotoje klaidų registravimo ir sekimo sistemoje). |
|  | Funkcionalumo demonstraciją turi vykdyti Tiekėjo specialistai, o jo metu Perkančiosios organizacijos atstovai, siekdami objektyviai įvertinti Tiekėjo demonstruojamų funkcionalumų galimybes, galės užduoti Tiekėjui klausimus. |
|  | Demonstravimas turi būti atliekamas lietuvių kalba arba su vertimu į lietuvių kalbą. |
|  | Funkcionalumas turėtų būti demonstruojamas veikiančioje demonstracinėje (Diegėjo arba Perkančiosios organizacijos parengtoje) aplinkoje, t. y. negalėtų būti pateikiamas vaizdo įrašas ar pan. |

## Reikalavimai diegimui

| Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | Iki sprendimo diegimo pradžios Tiekėjas turi parengti diegimo planą (kuris tvirtinamas Perkančiosios organizacijos), kuriame turi būti pateikiama: - Diegimo dalyvių atsakomybės; - Diegimo veiklų aprašymai (diegimo instrukcija); - Diegimo veiklų grafikas; - Diegimo schema. |
|  | Diegimo plane turi būti aprašyti ir suderinti sistemos atstatymo veiksmai įvykus nesėkmingam pakeitimų diegimui. |
|  | - Programinės įrangos diegimas į produkcinę (testinę, bandomosios eksploatacijos) aplinką turi būti vykdomas Perkančiosios organizacijos infrastruktūroje tuo metu, kai Sistemos naudojamumas yra mažiausias (pvz.: ne darbo valandomis arba savaitgalį). Konkretus laikas (grafikas) turi būti suderintas su Perkančiąja organizacija. |
|  | - Diegimo schema turi būti sudaryta laikantis Perkančiosios organizacijos reikalavimų saugumui, greitaveikai, naudojamumui ir kt. |
|  | - Atlikus diegimą turi būti įsitikinta, kad visi Sistemos komponentai veikia ir yra pasiekiami iš išorinių tinklų, jei tai yra būtina. |
|  | - Nepriklausomai nuo sprendimo diegimo būdo, Paslaugų Tiekėjas turi paruošti bendrą Sistemos diegimo paketą (apimantį tiek esamas, tiek modernizuotas ir naujas Sistemos funkcijas), kurį Perkančioji organizacija galėtų įdiegti savarankiškai bet kada pasibaigus Projektui. |

## Reikalavimai testavimui

| Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | - Testavimo tikslai: - Įsitikinti, kad yra įgyvendinti visi funkciniai ir nefunkciniai Techninės specifikacijos reikalavimai; - Įsitikinti, kad reikalavimų įgyvendinimas atliktas tinkama apimtimi; - Nustatyti ar reikalavimų įgyvendinimas tenkina Pirkėją ir kitas suinteresuotas šalis; - Identifikuoti, užregistruoti ir ištaisyti funkcionalumo klaidas (angl. Bugs). |
|  | - Turi būti atlikti šie testavimai: - Vidinis testavimas. Vidinius atskirų komponentų testavimus Tiekėjas turi atlikti nedalyvaujant Perkančiosios organizacijos atstovams, tačiau turi pateikti tokio testavimo įrodymus – vidinio testavimo ataskaitas, automatinių testavimų scriptus (scriptai turi būti įkelti į Perkančiosios organizacijos kodų versijavimo sistemą GitLab) ir nustatytų neatitikimų sąrašą. Vidinis testavimas turi būti atliktas Tiekėjo kūrimo aplinkoje. Automatiniai testai turi būti įtraukti į automatinius CI/CD procesus. Vidinio testavimo veiklos turi būti vykdomos pagal suderintą Paslaugų teikimo reglamentą ir Perkančiosios organizacijos testavimo valdymo priemonėje XRAY Tiekėjo parengtais testavimo scenarijais. - Apkrovos ir našumo testavimas. Šį testavimą Tiekėjas turi atlikti savo kūrimo aplinkoje, nedalyvaujant Perkančiosios organizacijos atstovams. Šio testavimo rezultatai turi atsispindėti vidinio testavimo ataskaitoje. Perkančiosios organizacijos testavimo aplinkoje bus vykdomi papildomi apkrovos ir našumo testavimai. Jei Perkančiosios organizacijos atlikti testavimo rezultatai netenkins nurodytų reikalavimų, Tiekėjas turės atlikti reikiamas sistemos optimizavimo veiklas; - Integracinis testavimas (angl. Integrity Testing). Šį testavimą Tiekėjas turi atlikti TEST aplinkoje su Perkančiosios organizacijos atstovais. Šio testavimo rezultatai būtini įsitikinti ar Sistemos vystymo sprendimas parengtas diegimui į PROD aplinką. Šio testavimo metu rastos klaidos ir neatitikimai turi būti pašalinti ir ištaisyta Sistemos versija sėkmingai ištestuota TEST aplinkoje; - Priėmimo testavimas (angl. Acceptance Testing). Šis testavimas turi būti atliekamas TEST aplinkoje dalyvaujant Tiekėjui, Perkančiąja organizacijai ir kitoms suinteresuotoms šalims. Šio testavimo metu turi būti tikrinamas testavimo tikslų įgyvendinimas (įgyvendinimo lygio nustatymas). Priėmimo testavimo veiklos turi būti vykdomos remiantis priėmimo testavimo planu, kurį pateiks Tiekėjas, priėmimo testavimo scenarijais parengtais Perkančiosios organizacijos testavimo valdymo priemonėje XRAY ar kitome su PO suderintame testavimo valdymo įrankyje. Atliktas testavimas turi užtikrinti, kad Sistemos versija yra tinkama bandomajai eksploatacijai. |
|  | Testavimo metu turi būti vykdomas identifikuotų klaidų (problemų) registravimas elektronine forma vedamajame pastebėtų klaidų (problemų) ir jų būsenų kaupimo žurnale. Jei nebus sutarta kitaip, klaidos turi būti registruojamos Perkančiosios organizacijos įrankyje JIRA; |
|  | Kai paslaugos teikimas apima ir testavimo (nepriklausomai nuo aplinkos) veiksmus, Tiekėjas, teikdamas paslaugą, turi užtikrinti (naudoti) testavimui reikalingus išteklius (testinius duomenis, įskaitant asmens duomenis, kai testavimo negalima atlikti su sintetiniais (nerealiais) asmens duomenimis). |
|  | Priėmimo testavimas turi būti vykdomas Perkančiosios organizacijos įsigytos techninės įrangos pagrindu. |
|  | Tiekėjas turės parengti ir pateikti visus testavimui reikalingus duomenis. |
|  | Tiekėjas turės sudaryti ir kitus testavimo duomenis, kurie bus reikalingi tam, kad patikrinti šių RPO funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus. Kiti reikalingi testavimo duomenys, reikiamos priemonės ir sąlygos turi būti detalizuotos priėmimo testavimo plane bei suderintos su Perkančiąja organizacija. |
|  | Priėmimo testavimas užbaigiamas, kai tenkinami testavimo plane įvardinti testavimo priėmimo kriterijai. |
|  | - Tiekėjas turės parengti pačios Sistemos ir ją sudarančių komponentų automatizuoto testavimo ir diegimo (angl. Continuous Integration and Delivery (toliau - CI/CD)) procesus Perkančiosios organizacijos naudojamoje priemonėje GitLab. |
|  | - Tiekėjo su Perkančiąja organizacija suderinti ir sudaryti CI/CD procesai (angl. Pipeline) turi užtikrinti: - Artefaktų pagaminimą; - Artefaktų ir kodo kokybės patikrinimą; - Artefaktų ir kodo saugumo patikrinimą (PO pateiks įrankius, reikalingus kodo saugumui patikrinti); - Automatinį testų vykdymą; - Diegimą į testavimo aplinką; - Diegimą į bandomosios eksploatacijos aplinką; - Diegimą į gamybinę aplinką. |
|  | Perkančioji organizacija savo iniciatyva gali atlikti bet kokius kitus Sistemos testavimus ir bandymus (išeities kodų tikrinimą, konfigūracijos tikrinimą, našumo tikrinimą, aukšto prieinamumo tikrinimą, plečiamumo tikrinimą, funkcionalumo tikrinimą ir kt.) siekdama užtikrinti sistemos kokybę ir atitikimus reikalavimams. Tiekėjas turės atsižvelgti į Perkančiosios organizacijos atstovų atliktų bandymų ir testavimų rezultatus, fiksuotus JIRA sistemoje, atlikti visų testavimų rezultatuose nurodytų trūkumų (pažeidimų, rekomendacijų) šalinimą. Tiekėjas turės sudaryti reikiamas sąlygas suplanuotiems testavimams ir bandymams atlikti – pateikti išeities kodą, pateikti prisijungimo duomenis prie sistemos komponentų, sukurti testavimui reikalingus naudotojus, įjungti / išjungti sistemos komponentus, sudaryti prieigos galimybes specializuotai testavimo ir bandymų programinei įrangai, atlikti kitas reikiamas veiklas, kurios užtikrintų pilnavertį testavimų ir bandymų proceso įvykdymą. |
|  | Priėmimo testavimo etapo metu Tiekėjas turi parengti naudotojų ir administratorių vadovus. Naudotojų ir administratorių vadovai turi būti suderinti ir patvirtinti PO. |
|  | Naudotojų vadovai turi būti parengti pacientams ir specialistams. |
|  | Tiekėjas remiantis parengtais ir suderintais naudotojų vadovais papildo nauja informacija ESPBI IS pagalbos sistemą. |

## Reikalavimai bandomajai eksploatacijai

| Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | Turi būti atlikta Sistemos bandomoji eksploatacija, kurios tikslas – užtikrinti Sistemos kokybę, išbandyti gamybinę sistemos komponentų konfigūraciją, identifikuoti ir pašalinti bandomosios eksploatacijos metu pastebėtus defektus, stabilizuoti darbinės aplinkos konfigūraciją, atsižvelgiant į bandomosios eksploatacijos metu sukauptą patirtį. |
|  | - Tiekėjas, turi konsultuoti Perkančiąją organizaciją bandomosios eksploatacijos aplinkos parengimo klausimais: - Sistemos komponentų instaliavimo ir konfigūravimo; - Visų būtinų sistemos duomenų migravimo (suvedimo) bei perteklinių (bandomajai eksploatacijai nereikalingų) duomenų pašalinimo. |
|  | - Perkančioji organizacija užtikrina sistemos veikimą visos bandomosios eksploatacijos metu, jeigu nebus sutarta kitaip. |
|  | - Bandomosios eksploatacijos metu turi būti vykdomas identifikuotų klaidų (problemų) registravimas ir šalinimas: - Klaidos turi būti registruojamos Perkančiosios organizacijos klaidų sekimo įrankyje – JIRA. - Tiekėjas privalo nedelsiant per bandomosios eksploatacijos plane numatytus terminus pašalinti sistemos trūkumus atsižvelgiant į užregistruotas bandomosios eksploatacijos problemų registre klaidas. |
|  | - Pasibaigus bandomajai eksploatacijai Paslaugų Tiekėjas turi parengti bandomosios eksploatacijos ataskaitą, kurioje būtų pateikta rastų ir ištaisytų klaidų suvestinė, pateikiama informacija apie kitas bandomosios eksploatacijos metu įgyvendintas veiklas. |
|  | - Perkančioji organizacija pradės Sistemos priėmimo veiklas tik tada, kai Sistema tenkins bandomosios eksploatacijos plane apibrėžtus priėmimo kriterijus. |

## Reikalavimai Sistemos priėmimui

| Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | - Galutinis Sistemos ar atskirų Sistemos komponentų priėmimas bus vykdomas pasibaigus bandomajai eksploatacijai, t. y. priėmimas galės būti vykdomas tik tada, kai bus pasiekti bandomosios eksploatacijos priėmimo kriterijai. |
|  | - Tiekėjas privalo prieš priduodamas Sistemą Perkančiąja organizacijai pateikti galutines dokumentacijos ir Sistemos išeities kodo versijas, jeigu jos buvo pakeistos nuo paskutinio pridavimo. |
|  | - Siekiant užtikrinti sklandų Pirkimo tęstinumą: - Tiekėjas, nepažeidžiant autoriaus teisių turėtojo ar trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teisių, sutartimi perduoda Perkančiąja organizacijai autorių turtines teises į pagal užsakymą sukurtą programinę įrangą ir parengtus projektinius dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant, teisę neribotą laiką ir be papildomo atlygio naudoti sukurtą programinę įrangą; teisę daryti sukurtos programinės įrangos kopijas; teisę modifikuoti ir toliau plėtoti sukurtą programinę įrangą; teisę perkelti programinę įrangą į kitą technologinę platformą; teisę naudoti ir keisti jai sukurtos programinės įrangos pradinį kodą (mašininės kalbos pradinius tekstus); - Jeigu Projekte sukurtoje programinėje įrangoje panaudota kita autoriaus teisių turėtojo ar trečiųjų šalių programinė įranga, kuri integruota į pagal užsakymą sukurtą programinę įrangą ar kitaip susieta su atliktu užsakymu ir autoriaus turtinių teisių į sukurtą programinę įrangą ar parengtus projektinius dokumentus, jos perdavimas Perkančiąja organizacijai neturi apriboti šias teises perdavusio Tiekėjo teisės be atskiro Perkančiosios organizacijos sutikimo toliau vystyti, tobulinti, platinti ir atlikti kitus reikiamus veiksmus su sukurta programine įranga ar parengtais projektiniais dokumentais; - Kartu su kompiuterine programa, kaip ši sąvoka apibrėžta LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme, Perkančiąja organizacijai perduodamas ir programos išeitinis kodas. Kompiuterių programos autoriaus asmeninės neturtinės teisės negali būti naudojamos tokiu būdu, kuris suvaržytų autorių turtinių teisių į šią kompiuterinę programą turėtojo teises, tarp jų ir teisę savo nuožiūra adaptuoti, keisti ir neatlygintinai platinti šiuos kūrinius. Šiame punkte numatytos autorių turtinės teisės, vadovaujantis Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo ir Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 12 str. nuostatomis, perduodamos ir suteikiamos LR ir ES šalių teritorijoje neribotam laikui; - Tiekėjas turi perduoti Perkančiąja organizacijai Pirkimo metu sukurtą Sistemos programinę įrangą ir jos išeitinį kodą ar atskirų Sistemos komponentų paslaugų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo datai; - Tiekėjas neturi teisės atskleisti jokios su paslaugų teikimu susijusios informacijos trečiosioms šalims be Perkančiosios organizacijos raštiško leidimo arba jei to reikalauja įstatymai. |

## Reikalavimai garantinei priežiūrai

| Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | - Garantinės priežiūros apimtis yra šio Projekto apimtyje Tiekėjo įdiegti programiniai vienetai. |
|  | - Paslaugų Tiekėjas po galutinio Paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos turės: - Suteikti ne trumpesnę kaip 12 mėnesių trukmės garantinę priežiūrą; Užtikrinti Sistemos veiklos atkūrimą visiško arba dalinio funkcionavimo sutrikimo atvejais, įskaitant sutrikimus, atsiradusius dėl klaidų standartinėje ir nestandartinėje programinėje įrangoje (išskyrus atvejus atsiradusius dėl Perkančiosios organizacijos kaltės); Atstatyti sugadintus programinės įrangos komponentus ir duomenis (išskyrus atvejus, atsiradusius dėl Perkančiosios organizacijos kaltės); Nemokamai taisyti sukurtos ar modifikuotos programinės įrangos bei kitų sukurtų ar modifikuotų sprendimų klaidas, netikslumus ir neatitikimus Techninėje specifikacijoje apibrėžtiems reikalavimams, taip pat parengti, ištestuoti ir paruošti diegimui reikalingus atnaujinimus pagal Tiekėjo parengtas ir su Perkančiąja organizacija suderintas atnaujinimų diegimo procedūras. |
|  | - Garantinio aptarnavimo metu Sistemos eksploatavimo sutrikimai ir neatitikimai turi būti registruoti problemų/ sutrikimų registravimo sistemoje (pvz., specializuotoje interneto svetainėje arba per pagalbos teikimo liniją (angl. Service Desk) pagal su Perkančiąja organizacija suderintas informavimo ir registravimo procedūras. Procedūros turi būti aprašytos garantinės priežiūros reglamente. |
|  | - Garantinio aptarnavimo metu visos atsiradusios ir nustatytos klaidos, trikdžiai, sutrikimai ir problemos turi būti klasifikuojami: - Kritinis sutrikimas – kai nustatytas trikdis ir (ar) problema, dėl kurios naudotojas negali vykdyti numatytų būtinų funkcijų ir nežinomas joks kitas Perkančiajai organizacijai priimtinas alternatyvus šios funkcijos vykdymo kelias; Nekritinis sutrikimas – kai nustatytas trikdis ir (ar) problema, kuris sukelia sunkumus naudojantis Sistema, bet neturi įtakos Sistemos funkcijų veikimui ir nedaro jokio kito poveikio. |
|  | - Pagrindinės privalomos garantinės priežiūros sąlygos: - Reakcijos į problemą laikas (problema užregistruota ir perduota sprendimui) – ne ilgiau kaip 15 min.; - Problemos sprendimo trukmė: - Kritinių sutrikimų šalinimas – ne ilgiau kaip 1 valandos nuo pranešimo gavimo sutartu būdu; - Nekritinių sutrikimų šalinimas – ne ilgiau kaip 4 darbo valandos nuo pranešimo gavimo sutartu būdu. - Jei gedimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, kartu su Perkančiąja organizacija suderinamas kitas gedimo pašalinimo laikas, pateikiant šio laiko poreikio pagrindimą. |
|  | - Konsultacijos dėl nustatytų neatitikimų ir apie atliktus programinės įrangos pasikeitimus telefonu ir elektroniniu paštu (angl. Hot line) – darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val. |
|  | - Galimybė visą parą registruoti problemas internetu bei stebėti problemų sprendimo būklę naudojant Perkančiosios organizacijos naudojamą klaidų registravimo įrankį (nebent projekto metu būtų šalių sutarta naudoti Tiekėjo klaidų registravimo įrankį). |
|  | - Kiekvieno ketvirčio pradžioje Paslaugų Tiekėjas per 5 darbo dienas turės parengti praėjusio ketvirčio garantinės priežiūros vykdymo ataskaitą. |
|  | - Detali garantinės priežiūros tvarka (garantinės priežiūros komunikacijos būdai, atnaujinimų diegimo procedūros ir kt.) turi būti suderinta su Perkančiąja organizacija aprašyta Tiekėjo parengtame garantinės priežiūros reglamente. |

## Reikalavimai Projekto valdymui

| Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | - Tiekėjas turi užtikrinti, kad visa komunikacija Projekto metu vyktų lietuvių kalba. Jei pasitelkiami užsienio šalių ekspertai, Tiekėjas turi pasirūpinti vertimo į lietuvių kalbą paslaugomis savo sąskaita. |
|  | - Pirkimo paslaugos turi būti įgyvendinamos krioklio metodu išskaidytu į iteracijas. Iteracijų trukmę, kiekį ir darbų išskaidymą į iteracijas Tiekėjas turi suderinti su Perkančiąja organizacija |
|  | - Tiekėjas turi informuoti Perkančiąją organizaciją apie Paslaugų vykdymo eigą ir Perkančiosios organizacijos prašymu rengti Paslaugų teikimo etapų rezultatų pristatymus. |
|  | - Tiekėjas turi tiesiogiai bendradarbiauti su Perkančiąja organizacija, Projekto partneriais bei kitomis Projekto suinteresuotomis šalimis. |
|  | - Tiekėjas turi pateikti ir su Perkančiąja organizacija suderinti Paslaugų teikimo reglamentą, kuriame turi būti detalizuoti Paslaugų teikimo etapai ir jų rezultatai (pateiktys), pateiktas detalus RPO nurodytus terminus atitinkantis kalendorinis darbų vykdymo grafikas, aprašytos komunikacijos ir rizikų valdymo priemonės bei dokumentų derinimo tvarka. |
|  | - Tiekėjas turi kas mėnesį rengti ir Perkančiąja organizacijai teikti tarpines Paslaugų teikimo ataskaitas, kuriose būtų pateikiama: - Informacija apie Paslaugų teikimo sutarties vykdymo eigą; - Informacija apie per ataskaitinį mėnesį užfiksuotas rizikas ir problemas; - Informaciją apie suderintus pakeitimus pakeitimų registre. |
|  | - Tarpinės Paslaugų teikimo ataskaitos Perkančiąja organizacijai privalo būti pateiktos per 5 darbo dienas nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos. |
|  | - Baigus visus darbus, Tiekėjas turi parengti galutinę Paslaugų teikimo ataskaitą. Galutinė ataskaita Perkančiąja organizacijai turi būti pateikta per 10 darbo dienų nuo paskutinio Paslaugų teikimo etapo pabaigos. |

## Reikalavimai pakeitimų valdymui

| Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | - RPO, Techninėje specifikacijoje ar kituose Paslaugų teikimo sutarties prieduose nustatyti reikalavimai gali būti keičiami Tiekėjo ar Perkančiosios organizacijos iniciatyva. |
|  | - Pakeitimų atsiradimas gali būti sąlygojamas aplinkybių, kurios atsiranda arba tampa žinomos po pirkimo sutarties sudarymo, jų atsiradimo pasiūlymo pateikimo ar pirkimo sutarties sudarymo metu nebuvo galima protingai numatyti ir kontroliuoti, taip pat, iš anksto įvertinti ir jų atsiradimo rizikos. |
|  | - Pakeitimas turi būti įforminamas Tiekėjui ir Perkančiajai organizacijai patvirtinus keitimą raštu, vadovaujantis tarp Tiekėjo ir Perkančiosios organizacijos sudarytos Paslaugų teikimo sutarties ir šios Techninės specifikacijos sąlygomis, nepažeidžiant viešųjų pirkimų principų, esant visoms šioms aplinkybėms: - Dokumentuotas funkcionalumo pakeitimo poveikis, aprašytas jo kritiškumo laipsnis (neesminis, vidutinis, kritinis) ir pasekmės; Funkcionalumo pakeitimas nėra kritinis ir nedaro įtakos viso techninio sprendimo funkcionalumui; Funkcionalumo pakeitimas buvo / yra pažymėtas testavimo plane ir bus papildomai ištestuotas; Atlikti techninės dokumentacijos, veiklos procesų ir / ar teisės aktų pakeitimai, susiję su funkcionalumo pakeitimu; Funkcionalumo pakeitimas yra autorizuotas (pasirašytas Perkančiosios organizacijos įgalioto asmens); Apie funkcionalumo pakeitimą yra tinkamai pranešta visoms su Paslaugų teikimu susijusioms šalims; Keičiamas funkcionalumas neapsunkina pirkimo tikslų pasiekimo; Visi su funkcionalumu susiję pakeitimai yra vedami funkcionalumų pakeitimo registracijos žurnale. |
|  | - Jeigu funkcionalumo pakeitimas yra įvykdytas nesilaikant ankstesniame punkte nustatytos tvarkos, toks funkcionalumo pakeitimas laikomas negaliojančiu. |

# SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI

## Reikalavimai saugai

### Reikalavimai duomenų apsaugai ir informacijos saugumo valdymui

| Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | Duomenų sauga turi būti užtikrinta vadovaujantis Sistemos duomenų saugos nuostatais, asmens duomenų apsauga turi būti užtikrinta remiantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas). |
|  | - Tiekėjas, teikdamas Paslaugas, turi laikytis ir užtikrinti, kad Paslaugos atitiktų Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme, Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatyme, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimas Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ nustatytus saugumo reikalavimus. |
|  | Po Pirkimo darbų įvykdymo Sistemoje saugomi duomenys turi būti apsaugoti nuo nesankcionuoto priėjimo, naudojimo, pakeitimo, atskleidimo, sunaikinimo ar praradimo. |
|  | Tiekėjas projektuojant Sprendimą turi su Perkančiąja organizacija suderinti, kokias apsaugas ir kuriam Sistemos funkcionalumui naudoti. Sistema turi būti apsaugota nuo šių grėsmių: - Siekiant išvengti saugumo spragų ir pažeidžiamumo programinėje neautentifikuotos prieigos; - Nesankcionuoto naudotojo sesijos perėmimo; - Nesankcionuoto duomenų perėmimo ar jų įterpimo; - Žalingo kodo įterpimo (angl. Injection, XSS (Cross-sitescripting)); - Kitų saugumo pažeidimų, kurių sąrašas skelbiamas Atviro tinklo programų saugumo Pirkimo (angl. The Open Web Application Security Project (OWASP) interneto svetainėje www.owasp.org). |
|  | Sutrikus Sistemos darbui, Sistemos naudotojams turi būti pateikiami atitinkami pranešimai. |
|  | Įrangoje, kurią naudojant teikiamos paslaugos, Tiekėjas, kurdamas programinę įrangą, turi vadovautis visuotinai pripažintais saugaus kodavimo standartais ir gerąja praktika (angl. The Open Web Application Security Project, OWASP) Secure Coding Practices ar lygiaverte). Kuriama programinė įranga neturi turėti nesankcionuotos prieigos prie duomenų ir kitų saugumo pažeidimų, kurie įvardijami naujausiame OWASP Testing Guide (neapsiribojant „OWASP Top 10“ pažeidžiamumais) (https://www.owasp.org) sąraše, The OWASP API Security sąraše ir kt. OWASP parengtose IS saugumo metodikose arba lygiaverčiuose dokumentuose. |
|  | Saugumo patikrinimai (grėsmių modeliavimai, išeities kodo pažiūros ir kt. saugaus kodavimo standartuose ir gerojoje praktikoje numatyti saugumo patikrinimai) bus vykdomi Techninės priežiūros paslaugų tiekėjo. Tiekėjas turės atsižvelgti ir esant poreikiui atlikti pakeitimus funkcionalumų ar integracinės sąsajos realizacijoje. |
|  | Tiekėjas turi nedelsiant informuoti apie sutarties vykdymo metu Perkančiosios organizacijos informacinių technologijų infrastruktūroje pastebėtus elektroninės informacijos saugos incidentus, neveikiančias arba netinkamai veikiančias saugos užtikrinimo priemones, informacijos saugumo reikalavimų nesilaikymą, nusikalstamos veikos požymius, Informacinių sistemų saugumo spragas, pažeidžiamumą, kitus svarbius saugai įvykius bei, suderinus su Perkančiąja organizacija, imtis atitinkamų priemonių ir veiksmų siekiant nustatyti elektroninės informacijos saugos incidentų priežastis, išvengti susijusios rizikos. Taip pat pagal kompetenciją vykdyti visus Perkančiosios organizacijos saugos įgaliotinio nurodymus ir pavedimus, susijusius su saugos politikos įgyvendinimu. |

### Reikalavimai saugą reglamentuojančių teisės aktų ir standartų taikymui

| Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | Pagrindiniai saugą (tiek programinės įrangos, tiek duomenų) reglamentuojantys teisės aktai, kuriais turi būti vadovaujamasi kuriant Sistema yra šie: - 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR)), - Saugumo valdymo standartas LST ISO/IEC 27001:2017 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo sistemos. Reikalavimai“, LST ISO/IEC 27002:2017 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo kontrolės priemonių praktikos nuostatai“ ir ISO/IEC 27701:2019 „Saugumo metodai – ISO/IEC 27001 ir ISO/IEC 27002 papildymas dėl privatumo valdymo – Reikalavimai ir gairės“; - Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas; - Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas; - Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo; - Informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-941 „Dėl Informacinių technologijų saugos atitikties vertinimo metodikos patvirtinimo“; - Kibernetinio saugumo reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. lapkričio 6 d. nutarimą Nr. 945 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1209 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 818 „Dėl Nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos patvirtinimo“ pakeitimo“; - Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijos, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. T-36 „Dėl Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“. |

### Paslaugų teikimo duomenų saugos reikalavimai

| Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | Informacinių išteklių vystymo ir priežiūros saugumas (saugus kodavimas ir kt. turi būti užtikrintas, kaip reikalaujama Lietuvos standartuose LST EN ISO/IEC 27001 ir LST EN ISO/IEC 27002LST ES ISO/IEC 27002. |
|  | Perkančiosios organizacijos tvarkomų registrų ir informacinių sistemų duomenų saugos nuostatuose, saugos politiką įgyvendinančiuose dokumentuose, Kibernetinių ir elektroninės informacijos saugos incidentų valdymo tvarkos apraše ir kituose teisės aktuose nustatytus saugumo reikalavimus (ir tais atvejais, jeigu tokie reikalavimai keičiasi arba jų atsiranda po viešojo pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo). |
|  | Duomenų sauga turi būti užtikrinama: - Užtikrinant duomenų vientisumą, prieinamumą ir konfidencialumą; - Registruojant Sistemos naudotojų atliekamus veiksmus su duomenimis, įskaitant duomenų paiešką ir peržiūrėjimą (nustatytai grupei Sistemos naudotojų turi būti privaloma įvesti sistemoje atliekamų veiksmų priežastį ir /ar teisinį pagrindą; - Sukuriant priemones, sudarančias galimybes Sistemos administratoriui patikrinti Sistemos naudotojų veiksmus; - Numatant apsaugos nuo atsitiktinio duomenų ištrynimo (pvz. perspėjimai apie numatomą duomenų ištrynimą) priemones; - Darbui su komponentais Sistemos naudotojus suskirstant į grupes pagal duomenų tvarkymo pobūdį, kai kuriems iš jų suteikiant specialiąsias teises (roles) atlikti tam tikrus tvarkymo veiksmus. Sistemos naudotojų grupių ir rolių aprašymai turi būti parengti analizės ir projektavimo etape; - Saugoma informacija negali būti ištrinta jokiais kitais būdais ar aplinkybėmis išskyrus analizės ir projektavimo etapuose numatytais atvejais); - Tiekėjas turi suderinti failų formatus, kuriuos leidžiama įkelti į Sistemą, ir suderinti juos su Perkančiąja (pvz. neturi būti leidžiama prisegti potencialiai nesaugių, galinčių automatiškai pasileisti (angl. Self-executive) failų). |

### Reikalavimai auditavimui

| Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | Turi būti vykdomas visų Sistemos komponentų funkcionalumo naudojimo (naudotojų atliekamų veiksmų) ir komponentų veikimo auditavimas. |
|  | Turi būti panaudotas audito įrašų tvarkymo komponentas, kurį projekto vykdymo metu naudoja PO. |
|  | Atliekant auditavimo įrašo išsaugojimą duomenų bazėje, turi būti kaupiama: - kas atliko veiksmą (vartotojas); - kada atliko veiksmą (data, laikas); - kokius duomenis peržiūrėjo; - kokius duomenis atnaujino; - kokius duomenis įterpė; - naudotojo IP adresas; - kokius duomenis pašalino; - kokias paieškos frazes naudojo; - Kita informacija, nustatyta analizės ir projektavimo etapų metu. |
|  | Turi būti audituojami su vidinėmis ir išorinėmis sistemomis integracinėmis sąsajomis siunčiami / gaunami duomenys, išsaugant informaciją: - iš kokios sistemos, registro ar duomenų bazės gaunami duomenys; - į kokią sistemą, registrą ar duomenų bazę siunčiami duomenys; - duomenų gavimo/siuntimo data ir laikas; - siųsti / gauti duomenys (jeigu tam yra poreikis); - Kita informacija, nustatyta detalios analizės ir projektavimo etapu metu. |
|  | Auditavimui reikalingi duomenys, jų atributai turės būti suderinti su PO analizės ir projektavimo etapų metu. |

### Reikalavimai rizikų, grėsmių ir pažeidžiamumų valdymui

| Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | - Turi būti rizikų, grėsmių ir pažeidžiamumų valdymas: - Tiekėjas privalo vadovautis pripažintomis saugaus programinės įrangos kūrimo metodikomis, tokiomis kaip ISO/IEC 27034-1 arba lygiavertėmis; - Tiekėjas privalo užtikrinti, kad visi programinės įrangos kūrime dalyvaujantys darbuotojai susipažinę su saugaus programinės įrangos kūrimo metodikomis; - Tiekėjas privalo atlikti patikrinimą siekdamas identifikuoti pagrindines Sistemos saugumo rizikas bei saugumo pažeidžiamumus, nurodytus CWE/SANS TOP 25 Most Dangerous Software Errors OWASP 10 Most Critical Web Application Security Risks sąrašuose ir rastas rizikas bei pažeidžiamumus pašalinti. Tiekėjas atlikęs patikrinimą ir rizikų/pažeidžiamumų šalinimą turi pateikti deklaraciją, kurioje būtų nurodyta jog po kūrimo darbų įvykdymo Sistemoje nėra CWE/SANS TOP 25 ir OWASP TOP 10 sąrašuose nurodytų rizikų/pažeidžiamumų; - Tiekėjas privalo pateikti visų, sistemoje naudojamų trečių šalių komponentų sąrašą; - Tiekėjas privalo imtis tinkamų veiksmų (angl. Reasonable Effort) užtikrinant, kad trečių šalių komponentai atitinka Perkančiosios organizacijos saugumo reikalavimus. |
|  | Priėmimo testavimo etapo metu ar bandomosios eksploatacijos etapo metu (ar kitu sutartu metu) Tiekėjas turi sudaryti visas reikiamas sąlygas Perkančiosios organizacijos atstovų specialistams, kurie atliks atsparumo įsilaužimams testavimą. Esant poreikiui Tiekėjas turės atlikti konfigūravimo ar programavimo darbus, kurie bus būtini siekiant ištestuoti Sistemos saugumą įvairiais jos naudojimo scenarijais. Tiekėjas neturės pateikti jokios programinės ar techninės įrangos, skirtos šio testavimo vykdymui. |
|  | Tiekėjas turi atlikti reikiamus Sistemos programavimo ir / ar konfigūravimo darbus, atsižvelgiant į Perkančiosios organizacijos atstovų atliktų atsparumo įsilaužimams testavimų rezultatus, kad prieš pradedant eksploatuoti Sistema būtų pašalinti visi nustatyti svarbūs saugumo pažeidžiamumai. |

### Reikalavimai susiję su nacionaliniu saugumu

| Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | Tiekėjo siūlomos paslaugos neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Tiekėjas, teikdamas ir pasirašydamas pasiūlymą, patvirtina, kad jo siūlomos paslaugos nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui. Perkančioji organizacija Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme nustatyta tvarka kreipsis į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją (toliau – Komisija) dėl ketinamo sudaryti sandorio atitikties nacionalinio saugumo interesams patikros ir tuo atveju, jeigu Komisija pareikalaus pateikti papildomus dokumentus Tiekėjas, diegėjų grupės partneriai, ir jų pasitelkiami subtiekėjai privalės juos pateikti. |
|  | Tiekėjas, diegėjų grupės partneriai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi ir jų pasitelkiami subtiekėjai neturi turėti interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui. Perkančioji organizacija, Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme nustatyta tvarka, kreipsis į Komisiją dėl ketinamo sudaryti sandorio atitikties nacionalinio saugumo interesams patikros ir tuo atveju, jeigu Komisija pareikalaus pateikti papildomus dokumentus Tiekėjas, diegėjų grupės partneriai, ir jų pasitelkiami subtiekėjai privalės juos pateikti. |
|  | Perkančioji organizacija, Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme nustatyta tvarka, kreipsis į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją (toliau – Komisija) dėl ketinamo sudaryti sandorio atitikties nacionalinio saugumo interesams patikros ir tuo atveju, jeigu Komisija pareikalaus pateikti papildomus dokumentus tiekėjas, tiekėjų grupės partneriai, ir jų pasitelkiami subtiekėjai privalės juos pateikti. |
|  | Techninės ar programinės įrangos priežiūra ar palaikymas negali būti vykdomas iš šio Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/16f99e01af6811ecaf79c2120caf5094). |
|  | Techninės ar programinės įrangos gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo negali būti registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/16f99e01af6811ecaf79c2120caf5094). |

### Kiti saugos reikalavimai

| Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | Projekto įgyvendinimo metu turės būti išlaikomos visos ESPBI IS šiuo metu naudojamos saugumo ir privatumo priemonės. |
|  | Tiekėjas Sistemos kūrimui turi naudoti naujausias stabilias programinės įrangos versijas ir jos pataisymus (angl. Patch / Fix). Sistemos įdiegimo į PROD aplinką etapo metu turi būti užtikrinta, kad Sistema naudojamos naujausios stabilios PĮ versijos, jeigu tai nekeičia esminių Sistemos architektūros ir funkcionalumo principų, kurie numatyti Projektavimo etape. Neturi būti naudojamos programinių komponentų versijos, kurios yra testavimo stadijoje arba yra oficialiai programinės įrangos gamintojo paskelbta, kad programinė įranga nuo tam tikros datos nebebus palaikoma, tobulinama ir / ar vystoma (angl. End-of-life product). |
|  | Sistemoje draudžiama bet kokia neautorizuota ar nedokumentuota nuotolinė ar lokali prieiga/ paskyros ar bet koks slaptas (nedokumentuotas) funkcionalumas galintis pažeisti sistemos saugumą. |
|  | Saugi konfigūracija: - Tiekėjas privalo pateikti detalias sistemos ir platformos (OS, DBMS, Middleware) saugumo konfigūravimo instrukcijas; - Sistemos Tiekėjas privalo pateikti sistemos funkcionavimui būtinų platformos komponentų, sisteminių paslaugų, prievadų sąrašą. Visi nebūtini Sistemos funkcionalumui komponentai turi būti deaktyvuoti prieš pradedant sistemos eksploataciją. |
|  | Duomenų srautai tarp skirtingų lygių turi būti dokumentuoti, nurodant reikalingus komunikacijai prievadus ir protokolus, bei ribojami ugniasienių |
|  | Kiekvienas naudotojas turi būti unikaliai identifikuojamas ESPBI IS. |
|  | Sprendimas turi būti prieinamas naudojantis vieningomis ESPBI IS Saugos posistemės teikiamomis saugos priemonėmis, vieningo prisijungimo (angl. Single Sign On - SSO) principu. |
|  | Visa identifikavimo informacija turi būti saugoma šifruotu pavidalu tokiu būdu, kad iš saugomos informacijos būtų neįmanoma atkurti pirminių duomenų (pavyzdžiui, slaptažodžių). |
|  | Tiekėjas įsipareigoja pateikti Sistemą, kurioje nėra jokių paslėptų, saugumą silpninančių funkcijų, įskaitant: kenksmingos programinės įrangos, virusų, „kirminų“, „laiko minų“, neautorizuotų prieigų ar funkcijų (Trojans, backdoors, easter eggs). |
|  | Integracinių sąsajų pranešimai turi būti šifruojami pasirašomi SHA256 skaitmeniniu parašu. |
|  | Sesijų valdymui naudoti HTTP Cookie metodą arba POST užklausas su paslėptais laukais (angl. hidden field). |
|  | Visa komunikacija Sprendime turi būti šifruojama (TLS/SSL). |
|  | Sprendimas turi generuoti logus apie naudotojų prisijungimus, prieigos bandymus ir duomenų srautą, kad būtų galima stebėti ir reaguoti į galimus saugumo incidentus. |
|  | Nuorodos turi būti šifruojamos naudojant stiprius šifravimo algoritmus (pvz. AES-256). |

# PRIEDAI

## ADPP veiklos modelis

## Gimdos kaklelio vėžio prevencinės programos duomenų struktūra

## Krūties vėžio prevencinės programos duomenų struktūra

## Storosios žarnos vėžio prevencinės programos duomenų struktūra

## Prostatos (priešinės liaukos) vėžio prevencinės programos duomenų struktūra

## ŠKL prevencinės programos duomenų struktūros

## Užsakymo forma