|  | PATVIRTINTA Simno žuvininkystės ūkio hidrologinio režimo ir vandens balanso tyrimo bei Dovinės upės baseino aukštupio vandensaugos priemonių, skirtų maistinių medžiagų sulaikymui, parengimo paslaugų viešojo pirkimo komisijos 2025 m. balandžio 16 d. posėdžio protokolu Nr. U1-66 |
| --- | --- |

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS

APLINKOS PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA

MAŽOS VERTĖS PIRKIMO, VYKDOMO SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU, SĄLYGOS

SIMNO ŽUVININKYSTĖS ŪKIO HIDROLOGINIO REŽIMO IR VANDENS BALANSO TYRIMO BEI DOVINĖS UPĖS BASEINO AUKŠTUPIO VANDENSAUGOS PRIEMONIŲ, SKIRTŲ MAISTINIŲ MEDŽIAGŲ SULAIKYMUI, PARENGIMO PASLAUGOS

1.	BENDROSIOS NUOSTATOS

2.	PIRKIMO OBJEKTAS

3.	TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI IR KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

4.	ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIME

5.	PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS IR KEITIMAS

6.	PASIŪLYMŲ ŠIFRAVIMAS

7.	PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

8.	PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMAI, PAAIŠKINIMAI IR PATAISYMAI

9.	SUSIPAŽINIMO SU PASIŪLYMAIS PROCEDŪRA

10.	PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS, VERTINIMAS IR PALYGINIMAS

11. 	 PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

12.  EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIO PASIŪLYMO NUSTATYMAS LAIMĖJUSIU

13.	INFORMAVIMAS APIE PIRKIMO PROCEDŪRŲ REZULTATUS

14.  GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

15.	PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMAS

PRIEDAI:

- Techninė specifikacija (1 priedas)

- Pasiūlymo forma (2 priedas)

- Ekspertų patirties aprašymas (3 priedas)

- Pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai (4 priedas)

- Pirkimo sutarties projektas (5 priedas)

- BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, juridinio asmens kodas 288779560, buveinės adresas Labdarių g. 3-102, LT-01120 Vilnius (toliau – Perkančioji organizacija), įgyvendindama projektą „Integruotas vandens valdymas Lietuvoje“ (trumpinys – LIFE SIP Vanduo) Nr. 101104645 – LIFE22-IPE-LT-LIFE SIP Vanduo, vykdo Simno žuvininkystės ūkio hidrologinio režimo ir vandens balanso tyrimo bei Dovinės upės baseino aukštupio vandensaugos priemonių, skirtų maistinių medžiagų sulaikymui, parengimo paslaugų viešąjį pirkimą (toliau – pirkimas).

1.2. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis mažos vertės pirkimo, vykdomo skelbiamos apklausos būdu, sąlygomis.

1.3. Pirkimo dokumentuose vartojamos pagrindinės sąvokos yra apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme ir kituose teisės aktuose.

1.4. Išankstinis informacinis skelbimas apie pirkimą nebuvo skelbtas. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) interneto adresu: https://viesiejipirkimai.lt.

1.5. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.

1.6. Perkančioji organizacija nėra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja.

1.7. Visos pirkimo sąlygos nustatytos pirkimo dokumentuose, kuriuos sudaro:

1.7.1. skelbimas apie pirkimą;

1.7.2. pirkimo sąlygos (kartu su priedais);

1.7.3. pirkimo sąlygų paaiškinimai (patikslinimai), taip pat atsakymai į tiekėjų klausimus (jeigu tokių bus);

1.7.4. kita CVP IS priemonėmis pateikta informacija.

1.8. Pirkimo dokumentai pateikiami CVP IS. Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis, adresu https://viesiejipirkimai.lt. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti tiekėjai. Bet kokia informacija, pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Perkančiosios organizacijos ir potencialių tiekėjų susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis – Perkančiosios organizacijos pranešimus gaus prie pirkimo prisijungę tiekėjai.

1.9. Perkančiosios organizacijos kontaktiniai asmenys:

1.9.1. klausimais, susijusiais su pirkimo objektu (technine specifikacija) – Gamtos paveldo fondo projektų vadovas Zenonas Gulbinas, tel. +370 5 263 6269, el. p. z.gulbinas@gpf.lt.

1.9.2. klausimais, susijusiais su pirkimo procedūromis – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros Viešųjų pirkimų skyriaus viešųjų pirkimų specialistas Remigijus Plakys, tel. +370 602 84 892, el. p. remigijus.plakys@apva.lt.

1.10. Pateikdamas savo pasiūlymą, pirkimo dalyvis sutinka su visais pirkimo dokumentų (pirkimo sąlygų) reikalavimais bei viešojo pirkimo sutarties sąlygomis.

1.11. Tiekėjų išlaidos, patirtos rengiant ir pateikiant pasiūlymus, neatlyginamos.

1.12. Vykdomas žaliasis pirkimas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.3 papunkčiu, pirkimas laikomas žaliu, kai perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos. Šiuo pirkimu perkamos Simno žuvininkystės ūkio hidrologinio režimo ir vandens balanso tyrimo bei Dovinės upės baseino aukštupio vandensaugos priemonių, skirtų maistinių medžiagų sulaikymui, parengimo paslaugos, nesusijusios su materialaus objekto sukūrimu, kurių teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos.

- PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Pirkimo objektas – Simno žuvininkystės ūkio hidrologinio režimo ir vandens balanso tyrimo bei Dovinės upės baseino aukštupio vandensaugos priemonių, skirtų maistinių medžiagų sulaikymui, parengimo paslaugos (toliau – paslaugos). Paslaugos detalizuotos techninėje specifikacijoje (1 priedas).

2.2. Pirkimo objektas neskaidomas į atskiras pirkimo objekto dalis, todėl pasiūlymai turi būti teikiami tik visai perkamų paslaugų apimčiai.

2.3. Paslaugų suteikimo terminai nurodyti techninėje specifikacijoje (1 priedas).

2.4. Paslaugų BVPŽ kodas – 90713000 „Konsultacijų aplinkosaugos klausimais paslaugos“.

2.5. Pirkimui skirta maksimali lėšų suma – 69 990,00 Eur be PVM (84 687,90 Eur su PVM). Jei tiekėjo pasiūlyta bendra pasiūlymo kaina viršys šią sumą, ji bus laikoma per didele ir Perkančiajai organizacijai nepriimtina.

2.6. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje (1 priedas) nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos, konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI IR KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

3.1. Perkančioji organizacija nenaudos Europos bendrojo viešojo pirkimo dokumento (EBVPD) ir netikrins tiekėjų, dalyvaujančių  apklausoje, pašalinimo pagrindų.

3.2. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas deklaruoja, kad atitinka šiose pirkimo sąlygose keliamus kvalifikacijos reikalavimus. Kvalifikacijos reikalavimus patvirtinančių dokumentų prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą.

3.3. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas deklaruoja, kad nėra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.

3.4. Šio (trečio) skyriaus lentelėje nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus vykdant pirkimo sutartį.

3.5. Tiekėjai, siekdami įrodyti atitiktį pirkimo sąlygų reikalavimams, gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdami į tai, kokio teisinio pobūdžio yra jų ryšiai. Šiuo atveju tiekėjai privalo įrodyti perkančiajai organizacijai, kad vykdant pirkimo sutartį tie ištekliai jiems bus prieinami. Kaip įrodymą tiekėjas turi pateikti sutarčių, ketinimo protokolų ar kitų dokumentų kopijas, kurios patvirtintų, kad tiekėjui kitų ūkio subjektų ištekliai bus prieinami visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį. Dokumentuose turi būti aiškiai nurodyta ūkio subjekto, kurio pajėgumais bus remiamasi, sutikimas, kad tiekėjas sutarties su Perkančiąja organizacija vykdymo metu remtųsi jo pajėgumais, kuo kiekviena iš šalių prisideda prie bendro tikslo siekimo, kiekvienos šalies įsipareigojimai, vykdant numatomą su Perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis bendroje sutarties vertėje.

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas turi pasiūlyti vieną ar daugiau ekspertų, kurie yra įgiję aplinkos inžinerijos ar fizinės geografijos, ar ekologijos ir aplinkotyros mokslų krypties ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinį laipsnį, ir visi kartu atitinka šiuos reikalavimus: - Per pastaruosius 7 (septynerius) metus (iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos) ekspertas yra sėkmingai dalyvavęs bent viename užbaigtame projekte hidrologijos / paviršinių vandens telkinių būklės vertinimo / vandens taršos prevencijos / vandensaugos priemonių tyrimų srityse. Projektas, kuriame buvo kelios šios veiklos, skaičiuojamas kaip vienas. - Per pastaruosius 7 (septynerius) metus (iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos) turėti bent vieną publikaciją (gali būti su kitais autoriais) vandens balanso tyrimų srityje, paskelbtą recenzuojamuose Lietuvos ir/arba užsienio mokslo leidiniuose. - Per pastaruosius 7 (septynerius) metus (iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos) turėti bent vieną publikaciją (gali būti su kitais autoriais) žemės ūkio taršos tyrimų srityje, paskelbtą recenzuojamuose Lietuvos ir/arba užsienio mokslo leidiniuose. - Per pastaruosius 7 (septynerius) metus (iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos) turėti bent vieną publikaciją (gali būti su kitais autoriais) maistinių medžiagų sulaikymo denitrifikacijos bioreaktoriuose drenažo sistemose tyrimų srityje, paskelbtą recenzuojamuose Lietuvos ir/arba užsienio mokslo leidiniuose. Bet kurio iš siūlomų ekspertų kvalifikacija gali atitikti vieną, kelis arba visus reikalavimus, nurodytus 1 - 4 papunkčiuose. Jei siūlomas tik vienas ekspertas, jis turi tenkinti visus keturis reikalavimus, nurodytus 1 - 4 papunkčiuose. | - Eksperto (-ų) išsilavinimą įrodančio (-ių) diplomo (-ų) kopija (-os). - Užpildyta lentelė apie eksperto (-ų) patirtį (3 priedas). - Publikacijų kopijos, jeigu publikacijos nėra pasiekiamos viešai prieinamuose šaltiniuose. Jeigu tiekėjas siūlo ne savo darbuotoją, jis privalo pateikti tiekėjo ir siūlomo eksperto teisinio pobūdžio ryšius pagrindžiančio dokumento ‒ dvišalio (tiekėjo ir būsimo darbuotojo (eksperto)) pasirašyto ketinimo protokolo ar preliminaraus susitarimo dėl darbo santykių sukūrimo pagal darbo sutartį kopiją. Jei tiekėjas neplanuoja eksperto įdarbinti, šis bus laikomas ūkio subjektu, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi. Perkančioji organizacija, norėdama įsitikinti tiekėjo pajėgumu įvykdyti sutartį ir (arba) patikslinti pateiktą informaciją, pasilieka sau teisę be išankstinio įspėjimo susisiekti su tiekėjo nurodytu užsakovo atstovu ir / ar kreiptis į kompetentingas institucijas. - jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės nario (-ių) ekspertai/specialistai, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; - tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų; - subtiekėjai – jei tiekėjas (jo pasitelkiami ekspertai specialistai) pats atitinka nustatytą reikalavimą, tačiau ketina pasitelkti subtiekėjus (jo ekspertus/specialistus), subtiekėjų ekspertai/specialistai privalo atitikti nustatytus reikalavimus, jeigu subtiekėjai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia nustatytos kvalifikacijos. |

- ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIME

  - Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutarties skaitmeninę kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimų vertės dalis, išreikšta procentiniu dydžiu, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių Perkančiajai organizacijai nevykdymą. Šioje sutartyje privalo būti įvardintas pagrindinis partneris, kuris bus juridiškai atsakingas už visos sutarties vykdymą ir bus įgaliotas bet kurio ir visų partnerių vardu priimti Perkančiosios organizacijos nurodymus, įskaitant ir su lėšų mokėjimu susijusius dalykus. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo Perkančioji organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją).

  - Perkančioji organizacija nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą nustačius laimėjusį ir Perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą.

- PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS IR KEITIMAS

  - Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamą adresu https://viesiejipirkimai.lt. Pasiūlymai, pateikti popierinėje formoje arba ne Perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti kaip neatitinkantys pirkimo sąlygų reikalavimų. Alternatyvius pasiūlymus teikti draudžiama. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

  - Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai (nemokama registracija adresu https://viesiejipirkimai.lt).

  - Tiekėjas rengia pasiūlymą raštu lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tinkamai tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Pasiūlymo parengimo, pateikimo išlaidas padengia tiekėjas. Susirašinėjimas su tiekėjais bus vykdomas lietuvių kalba.

  - Pasiūlymas turi būti pateiktas elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, iki termino, nurodyto skelbime apie pirkimą. Pasiūlymas privalo būti pasirašytas tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens kvalifikuotu elektroniniu parašu. Tiekėjai pasiūlymą gali pasirašyti viena iš priemonių: a) mobiliojo parašo paslaugų teikėjų išduodamais kvalifikuotais elektroniniais parašais, b) kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjų išduodamais stacionariais įrenginiais.

  - Bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, teikdamas pasiūlymą kaip atskiras tiekėjas negali būti kitame pasiūlyme ūkio subjektų grupės nariu (jungtinės veiklos sutarties šalis). Laikoma, kad tiekėjas pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą, jeigu tą patį pasiūlymą pateikė ir raštu (popierine forma, vokuose), ir naudodamasis CVP IS priemonėmis. Tas pats ūkio subjektas gali būti nurodytas skirtingų tiekėjų pasiūlymuose kaip ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi / subtiekėjas. Taip pat tiekėjas, pateikęs pasiūlymą savarankiškai, ar pirkime dalyvaujantis jungtinės veiklos pagrindu, gali būti kito tiekėjo, pateikusio pasiūlymą tame pačiame pirkime, ūkio subjektu, kurio pajėgumais remiamasi / subtiekėju.

  - Pasiūlymą sudaro tiekėjo CVP IS priemonėmis viename voke pateiktų dokumentų elektroninėje formoje visuma (Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę pareikalauti dokumentų originalų), susidedanti iš:

    - užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šio pirkimo dokumentų 2 priedą;

5.6.2.	 jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, jungtinės veiklos sutarties kopija elektroninėje formoje;

5.6.3.	 jei pasiūlymo dokumentus ir (ar) visą pasiūlymą pasirašo tiekėjo vadovo įgaliotas asmuo, pasiūlyme turi būti pridėta tokią teisę suteikiančio galiojančio įgaliojimo arba kito dokumento kopija elektroninėje formoje;

5.6.4. sutarčių ar kitų dokumentų kopijos elektroninėje formoje, kurios patvirtintų, kad tiekėjui kitų ūkio subjektų ištekliai bus prieinami visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį (jei tiekėjas remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais, siekdamas įrodyti atitiktį pirkimo sąlygų reikalavimams);

5.6.5. 	užpildytas ekspertų patirties aprašymas, parengtas pagal šio pirkimo dokumentų 3 priedą;

5.6.6.	 kiti pirkimo dokumentuose ir / ar jų prieduose reikalaujami dokumentai.

  - Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau kaip 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad jis galioja tiek, kiek numatyta šiuose pirkimo dokumentuose.

  - Pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas ir pasiūlymą pasirašant kvalifikuotu elektroniniu parašu yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros. Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų.

  - Dokumentai turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., *.pdf, *.doc ir kt.). Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę reikalauti pateikti su pasiūlymu pateiktų dokumentų originalus.

  - Tiekėjai pasiūlymo formoje privalo nurodyti, kuri pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Konfidencialia taip pat negali būti laikoma Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija. Perkančioji organizacija gali kreiptis į tiekėją prašydama pagrįsti informacijos konfidencialumą. Jeigu tiekėjas nenurodė konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.

  - Pasiūlymuose nurodoma kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių pirkimo sąlygų 2 priede. Pasiūlymo kaina turi būti nurodyta dviejų skaičių po kablelio tikslumu, apvalinant matematiškai. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai, visos tiekėjo išlaidos, patiriamos tinkamam sutarties įvykdymui, įskaitant ir sąskaitų teikimo naudojantis Sąskaitų administravimo bendrosios informacinės sistemos (SABIS) priemonėmis mokestį. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą paslaugų apimtį, kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei Tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei Tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM.

  - Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, Perkančioji organizacija turi teisę CVP IS priemonėmis prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą. Tiekėjas, kuris sutinka pratęsti savo pasiūlymo galiojimo terminą, apie tai CVP IS priemonėmis praneša Perkančiajai organizacijai.

  - Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą perkančioji organizacija paskelbia Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir išsiunčia pranešimus visiems tiekėjams, kurie CVP IS prisijungė prie pirkimo.

  - Perkančioji organizacija neatsako už atvejus, dėl kurių pasiūlymas nebuvo gautas ar gautas pavėluotai.

  - Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą CVP IS priemonėmis. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Perkančioji organizacija jį gauna pateiktą CVP IS priemonėmis iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pavėluotai gautas pasiūlymas – nevertinamas.

- PASIŪLYMŲ ŠIFRAVIMAS

  - Tiekėjo teikiamas pasiūlymas gali būti užšifruojamas. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi:

    - iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina). Instrukciją, kaip tiekėjui užšifruoti pasiūlymą galima rasti Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje;

    - iki susipažinimo su pasiūlymais procedūros pradžios CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo Komisija galės iššifruoti pateiktą pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio per CVP IS susirašinėjimo priemonę, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: Perkančiosios organizacijos oficialiu elektroniniu paštu arba raštu. Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su Perkančiąja organizacija oficialiu jos telefonu ir (arba) kitais būdais).

  - Tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir iki vokų atplėšimo procedūros pradžios nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi Komisija negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas. Jeigu nurodytu atveju tiekėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus – Komisija tiekėjo pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų (Tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos).

- PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

Perkančioji organizacija nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais.

- PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMAI, PAAIŠKINIMAI IR PATAISYMAI

  - Pirkimo sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos tiekėjų iniciatyva, jiems CVP IS susirašinėjimo priemonėmis kreipiantis į Perkančiąją organizaciją. Prašymai dėl papildomos su pirkimo dokumentais susijusios informacijos gali būti pateikiami Perkančiajai organizacijai CVP IS susirašinėjimo priemonėmis ne vėliau kaip likus 2 (dviem) kalendorinėms dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Tiekėjai turėtų būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti papildomos su pirkimo dokumentais susijusios informacijos iš karto juos išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad, pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pasiūlymo turinio keisti nebus galima.

  - Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas.

  - Atsakydama į kiekvieną tiekėjo pateiktą prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, arba aiškindama, tikslindama šias sąlygas savo iniciatyva, perkančioji organizacija turi paaiškinimus, patikslinimus išsiųsti visiems tiekėjams.

  - Tuo atveju, kai paaiškinami (patikslinami) pirkimo dokumentai, perkančioji organizacija paaiškinimus (patikslinimus) išsiunčia visiems tiekėjams ir, prireikus, pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į paaiškinimus (patikslinimus). Jeigu perkančioji organizacija pirkimo sąlygas paaiškina (patikslina) ir negali pirkimo sąlygų paaiškinimų (patikslinimų) pateikti taip, kad visi tiekėjai juos gautų ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, ji perkelia pasiūlymų pateikimo terminą laikui, per kurį tiekėjai, rengdami pirkimo pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus).

- SUSIPAŽINIMO SU PASIŪLYMAIS PROCEDŪRA

  - Susipažinimas su pasiūlymais įvyks elektroniniu būdu skelbime apie pirkimą nustatyto pasiūlymų pateikimo termino dieną.

  - Tiekėjai nedalyvauja Komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos paraiškų ar pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros. Perkančioji organizacija neteikia informacijos tiekėjams apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus, pasiūlytas kainas iki bus įvertinti pasiūlymai ir nustatyta pasiūlymų eilė.

- PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS, VERTINIMAS IR PALYGINIMAS

  - Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį. Duomenys, kuriuos savo pasiūlyme turi pateikti tiekėjas, vertinimo kriterijai ir tvarka, pagal kurią vertinami tiekėjo pateikti duomenys, pateikiama „Pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai“ (pirkimo dokumentų 4 priedas).

  - Pasiūlymai bus vertinami tiekėjams ir (ar) jų įgaliotiesiems atstovams nedalyvaujant.

  - Atlikusi pradinį susipažinimą su pasiūlymais, Perkančioji organizacija nagrinėja pasiūlymus tokiu eiliškumu:

    - įvertina ar pasiūlymas atitinka skelbime ir pirkimo dokumentuose nustatytus, su pirkimo objektu nesusijusius, reikalavimus, įskaitant nuostatas dėl alternatyvių pasiūlymų teikimo;

    - nagrinėja, vertina ir palygina pirkimo dalyvių pateiktus pasiūlymus, vadovaudamasi pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis. Atsižvelgiant į tai, kad Perkančioji organizacija pasiūlymus vertina pagal kainos ir kokybės santykį, ji iš pradžių patikrina ir įvertina tik pasiūlymų techninius duomenis ir tuomet, atsižvelgdama į pasiūlymo kainą, atlieka bendrą pasiūlymo vertinimą;

    - įvertina ar tiekėjo pasiūlyta kaina nėra per didelė, Perkančiajai organizacijai nepriimtina. Laikoma, kad pasiūlyta kaina yra per didelė ir nepriimtina, jeigu ji viršija Perkančiosios organizacijos pirkimui skirtas lėšas, nustatytas ir užfiksuotas Perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą;

    - tikrina ar nebuvo pasiūlyta neįprastai maža kaina. Jeigu pasiūlymo kaina atrodo neįprastai maža, CVP IS susirašinėjimo priemonėmis kreipiasi į tiekėją, kad šis per Perkančiosios organizacijos nustatytą protingą terminą pagrįstų pasiūlyme nurodyto pirkimo objekto ar jo sudedamųjų dalių kainą;

    - Perkančioji organizacija kreipiasi į ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusį tiekėją dėl aktualių dokumentų, patvirtinančių atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, pateikimo, jei jų nebuvo paprašyta ir nebuvo įvertinti ankstesniuose pirkimo procedūros etapuose.

  - Jeigu nagrinėjant pateiktus pasiūlymus Perkančioji organizacija nustato, kad tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams ar šių dokumentų ar duomenų trūksta, nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų, prašo tiekėją šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą. Pasiūlymai tikslinami, papildomi ar paaiškinami vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytomis taisyklėmis.

  - Perkančioji organizacija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, prašo tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais metu užfiksuotos kainos.

  - Perkančioji organizacija gali nevertinti viso tiekėjo pasiūlymo, jeigu patikrinusi jo dalį nustato, kad, vadovaujantis pirkimo dokumentų reikalavimais, pasiūlymas turi būti atmestas.

10.7. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

- PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

  - Tiekėjo pateiktas pasiūlymas yra atmetamas, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų:

    - pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, įskaitant, bet neapsiribojant, atvejus, kai:

      - Tiekėjas nesilaiko sąlygų dėl alternatyvių pasiūlymų teikimo ar nedalyvavimo teikiant kelis pasiūlymus;

      - Tiekėjas užšifravo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina ir iki susipažinimo su atitinkama pasiūlymo dalimi procedūros pradžios nepateikė (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikė neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi Perkančioji organizacija negalėjo iššifruoti pasiūlymo;

      - pasiūlymas neatitinka kitų pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;

    - Tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų ir (ar) ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, netenkina jam keliamų kvalifikacijos reikalavimų ir Perkančiosios organizacijos nurodymu nebuvo pakeistas į reikalavimus atitinkantį ūkio subjektą;

    - nustačius, kad buvo pateikti netikslūs, neišsamūs ar klaidingi dokumentai ar duomenys, ar jų trūksta, tiekėjas per Perkančiosios organizacijos nustatytą terminą nepatikslino, nepapildė, nepaaiškino informacijos;

    - Tiekėjas per Perkančiosios organizacijos nustatytą terminą patikslino, papildė, paaiškino pasiūlymą, ir tai lėmė esminį jo pasiūlymo pakeitimą;

    - pasiūlyme nurodyta kaina Perkančiajai organizacijai yra per didelė ir nepriimtina;

    - pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas nepateikia tinkamų pasiūlytos mažiausios kainos pagrįstumo įrodymų;

    - Tiekėjas komisijos prašymu nepratęsia pasiūlymo galiojimo;

    - tiekėjas apie nustatytų reikalavimų atitikimą yra pateikęs melagingą informaciją, kurią Perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis

  - Perkančioji organizacija gali atmesti pasiūlymus kitais pirkimo dokumentuose nurodytais pagrindais.

  - Apie pasiūlymo atmetimą ir tokio atmetimo priežastis tiekėjas informuojamas raštu CVP IS priemonėmis.

- EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIO PASIŪLYMO NUSTATYMAS LAIMĖJUSIU

  - Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Perkančioji organizacija nustato pasiūlymų eilę, į kurią įtraukia neatmestus pasiūlymus, ir nustato laimėjusį pasiūlymą bei priima sprendimą dėl sutarties sudarymo.

  - Pasiūlymų eilė nustatoma ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas Tiekėjas, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai.

  - Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

  - Jeigu pasiūlymą pateikė tik 1 (vienas) tiekėjas ir jo pasiūlymas nebuvo atmestas pagal šių pirkimo dokumentų sąlygas ar pirkimo procedūrų metu atmetus kitus pasiūlymus, liko tik 1 (vienas) pasiūlymas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir tas pasiūlymas laikomas laimėjusiu.

- INFORMAVIMAS APIE PIRKIMO PROCEDŪRŲ REZULTATUS

13.1. Komisija suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma pirkimo sutartis ir pateikia:

13.1.1. Viešųjų pirkimų įstatymo 58 straipsnio 2 dalyje nurodytos atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo metu, santrauką;

13.1.2. informaciją apie nustatytą pasiūlymų eilę;

13.1.3. informaciją apie laimėjusį pasiūlymą;

13.1.4. nurodo priežastis, dėl kurių buvo priimtas sprendimas nesudaryti pirkimo sutarties arba pradėti konkursą iš naujo.

- GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

Ginčai nagrinėjami Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka.

- PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMAS

  - Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas pripažįstamas laimėjusiu.

  - Sutartis sudaroma nedelsiant, atidėjimo terminas netaikomas.

  - Tiekėjas, kurio pasiūlymas nustatytas laimėjusiu, sudaryti sutartį kviečiamas raštu ir jam nurodomas laikas, iki kada jis turi sudaryti sutartį.

  - Laikoma, kad tiekėjas atsisakė sudaryti sutartį, kai yra bent vienas iš šių atvejų:

    - tiekėjas raštu atsisako ją sudaryti;

    - iki Perkančiosios organizacijos nurodyto laiko nepasirašo sutarties;

    - atsisako sudaryti sutartį Viešųjų pirkimų įstatymo ir pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis;

  - Jeigu laimėjęs tiekėjas atsisako sudaryti sutartį, ją sudaryti siūloma tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti sutartį, jeigu tenkinamos Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje išdėstytos sąlygos.

  - Su tiekėju, kurio pasiūlymas pirkimo dokumentų ir teisės aktų nustatyta tvarka bus pripažintas laimėjusiu, bus sudaroma trišalė rašytinė sutartis (toliau – sutartis): Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra – užsakovas, Gamtos paveldo fondas – paslaugų gavėjas, pirkimo laimėtojas – paslaugų teikėjas.

  - Pirkimo sutarties projektas pateikiamas pirkimo dokumentų 5 priede.

Pirkimo dokumentų

1 priedas

SIMNO ŽUVININKYSTĖS ŪKIO HIDROLOGINIO REŽIMO IR VANDENS BALANSO TYRIMO BEI DOVINĖS AUKŠTUPIO BASEINO VANDENSAUGOS PRIEMONIŲ, SKIRTŲ MAISTINIŲ MEDŽIAGŲ SULAIKYMUI, PARENGIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimas vykdomas įgyvendinant LIFE programos strateginį integruotąjį projektą „Integruotas vandens valdymas Lietuvoje“ (LIFE SIP Vanduo) Nr. 101104645 — LIFE22-IPE-LT-LIFE SIP Vanduo, kuris finansuojamas Europos Sąjungos LIFE programos ir Lietuvos Respublikos lėšomis. Vienas iš projekto uždavinių yra T3.5 Kompleksinis pilotinis projektas, skirtas Dovinės baseino vandens telkinių ekologinės būklės gerinimui. Šį uždavinį vykdo šie projekto partneriai: Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA), Aplinkos ministerija (AM), Žemės ūkio ministerija (ŽŪM), Aplinkos apsaugos agentūra (AAA), Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (LHMT), Aplinkos apsaugos departamentas (AAD), Žuvininkystės tarnyba prie ŽŪM (ŽT), Gamtos tyrimų centras (GTC), Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras (LAMMC), Gamtos paveldo fondas (GPF), Lietuvos bepiločių orlaivių naudotojų asociacija (LBONA), uždavinio koordinatorius – Gamtos paveldo fondas.

- T3.5 uždavinio įgyvendinimui numatytos konkrečios veiklos: 1) Dovinės aukštupio baseino integruoto valdymo plano parengimas; 2) Simno žuvininkystės ūkio poveikio Simno ežerui mažinimas; 3) Žemės ūkio taršos mažinimas Dovinės aukštupio baseine; 4) Miesto taršos mažinimas Dovinės aukštupio baseine. Siekiant sumažinti Simno žuvininkystės ūkio poveikį numatomas ūkio modernizavimas, dėl ko būtina įvertinti vandens paėmimo ir naudojimo sąlygas, atlikti ūkio hidrologinio režimo ir vandens balanso tyrimą. Maistinių medžiagų prietakai iš aplinkinių dirbamų laukų sumažinimui numatytos jų sulaikymo priemonių (denitrifikacijos bioreaktorių, šlapynių, nuosėdų sulaikymo tvenkinėlių) įrengimas.

- Tiekėjas visų atliktų paslaugų rezultatus privalomai turi suderinti su uždavinio koordinatoriumi (GPF), kuris atitinkamai į derinimo procesą įtrauks projekto partnerius.

- Užduotys, kurias privalo atlikti tiekėjas (jeigu apibūdinant pirkimo objektą nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos, konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“):

| Eil. Nr. | Atliktos paslaugos pavadinimas | Rezultatas1/ paslaugos gavėjas | Orientacinė paslaugos atlikimo trukmė2/ orientacinė paslaugos suteikimo data3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tinkamų vietovių, skirtų maistinių medžiagų sulaikymo priemonėms įrengti Dovinės aukštupio baseine, nustatymas ir parinkimas (remiantis istoriniais ir pirminiais taršos apkrovos monitoringo duomenimis, duomenis pateikia GTC). Parenkamos 10-12 vietų. Vietų parinkimas derinamas su GPF. | Ataskaita/ GPF | 3 mėn./ 2025.07.31 |
|  | Maistinių medžiagų sulaikymo priemonių projektavimo vietos sąlygų įvertinimas (priemonės bus projektuojamos 8-iose vietose, kurios turi būti suderintos su GPF). | Galimybių studija/ GPF | 5 mėn./ 2025.10.30 |
|  | Pranešimo apie maistinių medžiagų sulaikymo priemones, numatytas Dovinės aukštupio baseine, parengimas ir pristatymas įvadiniame seminare ūkininkams. Seminaro organizavimo paslaugos šiuo pirkimu nėra perkamos. Apie seminaro datą ir vietą tiekėjas bus informuotas iš anksto. | Pranešimas/ GPF | 2 mėn./ 2025.11.30 |
|  | Hidrologinių parametrų nustatymas ir parinkimas maistinių medžiagų sulaikymo priemonių projektavimui. | Ataskaita/ GPF | 3 mėn./ 2025.10.30 |
|  | Simno žuvininkystės ūkio hidrologinio režimo ir vandens balanso tyrimas, remiantis vandens paėmimo duomenimis pagal Dovinės aukštupio baseino monitoringo rezultatus. | Ataskaita/ ŽT | 7 mėn./ 2025.11.30 |
|  | Konsultacijos dėl Simno žuvininkystės ūkio poveikio aplinkai vertinimo (PAV) atrankos | Konsultacijos/ GPF | 4 mėn./ 2025.12.31 |
|  | Preliminarus numatomų maistinių medžiagų sulaikymo priemonių aprašymas ir pateikimas Dovinės aukštupio baseino integruotam vandens valdymo planui | Plano dalis/ GPF | 2025.11.30 |
|  | Dalyvavimas 3 pasitarimuose su partneriais dėl tvenkinių kaskadinimo projektinės dokumentacijos parengimo | Konsultacijos/ŽT | 3 mėn./ 2026.03.30 |
|  | Plano su rekomendacijomis vandens naudojimo Simno žuvininkystės ūkyje metodikai tobulinti parengimas | Planas/ ŽT | 6 mėn./ 2026.06.30 |
|  | Galimybės išvalyti Simno žuvininkystės ūkio žuvų inkubatorių vandenį ir grąžinti pakartotiniam naudojimui įvertinimas | Ataskaita/ ŽT | 6 mėn./ 2026.10.31 |
|  | Techninės specifikacijos Simno žuvininkystės ūkio modernizavimo techniniam projektui parengti pateikimas | Techninės specifikacijos/ŽT | 6 mėn./ 2026.06.30 |
|  | Konsultacijos dėl Simno žuvininkystės ūkio modernizavimo techninio projekto viešojo pirkimo dokumentacijos parengimo | Konsultacijos/ŽT | 6 mėn./ 2026.10.31 |
|  | 3 denitrifikacijos bioreaktorių techninio projekto viešojo pirkimo techninės (-ių) specifikacijos (-ų) parengimas | Techninė (-s) specifikacija (-os)/APVA | 4 mėn./ 2026.04.30 |
|  | Konsultacijos dėl 3 denitrifikacijos bioreaktorių įrengimo viešojo pirkimo dokumentacijos parengimo | Konsultacijos/APVA | 3 mėn./ 2026.07.31 |
|  | Rangovo konsultavimas 3 denitrifikacijos bioreaktorių statybos ir įrengimo metu (6 konsultacijos denitrifikacijos bioreaktorių įrengimo vietose) | Konsultacijos/Rangovas | 6 mėn./ 2026.12.31 |
|  | 3 nuosėdų sulaikymo tvenkinėlių techninio projekto viešojo pirkimo techninės (-ių) specifikacijos (-ų) parengimas | Techninė (-s) specifikacija (-os)/APVA | 4 mėn./ 2026.09.30 |
|  | Konsultacijos dėl 3 nuosėdų sulaikymo tvenkinėlių įrengimo viešojo pirkimo dokumentacijos parengimo | Konsultacijos/APVA | 3 mėn./ 2026.12.31 |
|  | Kompensacijų skaičiavimai ūkininkams dėl patirtų nuostolių įrengus denitrifikacijos bioreaktorius ir nuosėdų sulaikymo tvenkinėlius vadovaujantis galiojančiais teisės aktais | Ataskaita/ APVA | 9 mėn./ 2026.12.31 |
|  | Racionalaus vandens naudojimo Simno žuvininkystės ūkyje įvertinimas | Ataskaita/ GPF | 2026.11.30 |
|  | Rangovo konsultavimas 3 nuosėdų sulaikymo tvenkinėlių statybos ir įrengimo metu (6 konsultacijos nuosėdų sulaikymo tvenkinėlių įrengimo vietose) | Konsultacijos/Rangovas | 6 mėn./ 2027.06.30 |
|  | 2 šlapynių techninio projekto viešojo pirkimo techninės (-ių) specifikacijos (-ų) parengimas | Techninė (-s) specifikacija (-os)/APVA | 4 mėn./ 2027.04.30 |
|  | Konsultacijos dėl 2 šlapynių įrengimo viešojo pirkimo dokumentacijos parengimo | Konsultacijos/APVA | 3 mėn./ 2027.07.31 |
|  | Rangovo konsultavimas 2 šlapynių statybos ir įrengimo metu (4 konsultacijos šlapynių įrengimo vietose) | Konsultacijos/Rangovas | 6 mėn./ 2027.11.30 |
|  | Kompensacijų skaičiavimai ūkininkams dėl patirtų nuostolių įrengus šlapynes, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais | Ataskaita/ APVA | 3 mėn./ 2027.06.30 |
|  | Konsultacijos dėl Simno žuvininkystės ūkio modernizavimo viešojo pirkimo dokumentacijos parengimo | Konsultacijos/ŽT | 3 mėn./ 2027.11.30 |
|  | Denitrifikacijos bioreaktorių, maistinių medžiagų ir nuosėdų sulaikymo tvenkinėlių bei šlapynių įrengimo rezultatų apibendrinimas | Galutinė ataskaita/ GPF | 2027.11.30 |

1Ataskaitos, planai ir galimybių studija pateikiami Word (.docx), techninės specifikacijos – Word (.docx) ir/ar Excel (.xlsx), pranešimai 3 partnerių susitikimuose ir seminare ūkininkams – PowerPoint (.pptx) formatais. Visi dokumentai rengiami lietuvių k. su santrauka anglų k;

2Paslaugų suteikimo trukmė pateikta persidengiančiais (tą patį mėnesį gali būti vykdomos kelios veiklos) mėnesiais kalendorinių metų bėgyje;

3Nurodytos paslaugų suteikimo datos yra orientacinės, išskyrus nurodytas lentelės 7, 19, 26 eilutėse. Šiose eilutėse nurodytos paslaugos privalo būti suteiktos ne vėliau, nei nurodytais terminais.

- Pasirašius paslaugų teikimo sutartį, tiekėjas per 7 kalendorines dienas parengia ir su Perkančiąja organizacija bei Gamtos paveldo fondu suderina tikslų paslaugų teikimo grafiką.

- Tiekėjas sutarties galiojimo metu dalyvauja 3 projekto partnerių susitikimuose, 9 pasitarimuose dėl maistinių medžiagų sulaikymo techninių specifikacijų ir viešojo pirkimo dokumentacijos parengimo, seminare ūkininkams, 24 išvykose į Dovinės aukštupio baseino teritoriją Alytaus rajone. Nurodyti kiekiai yra preliminarūs.

- Perdavimo-priėmimo aktuose bei sąskaitose faktūrose turi būti nurodytas Projekto akronimas LIFE22-IPE-LT-LIFE SIP Vanduo.

- Ataskaitose ir kituose panašaus pobūdžio dokumentuose privalo būti nurodyta, jog projektas „Integruotas vandens valdymas Lietuvoje“ (Nr. 101104645 – LIFE22-IPE-LT-LIFE SIP Vanduo) yra finansuojamas Europos Sąjungos LIFE programos ir Lietuvos Respublikos lėšomis, ir pridedami LIFE programos bei Aplinkos ministerijos logotipai ir nuoroda „Išsakytas požiūris ir nuomonės nebūtinai atspindi Europos Sąjungos ir Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomosios agentūros (CINEA) nuomonę. Nei Europos Sąjunga, nei paramą teikianti institucija nėra už juos atsakingos“.

Pirkimo dokumentų

2 priedas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos

Aplinkos projektų valdymo agentūrai

PASIŪLYMAS

DĖL SIMNO ŽUVININKYSTĖS ŪKIO HIDROLOGINIO REŽIMO IR VANDENS BALANSO TYRIMO BEI DOVINĖS UPĖS BASEINO AUKŠTUPIO VANDENSAUGOS PRIEMONIŲ, SKIRTŲ MAISTINIŲ MEDŽIAGŲ SULAIKYMUI, PARENGIMO PASLAUGŲ PIRKIMO

(data)

(vieta)

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

| Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės tiekėjų pavadinimai |  |
| --- | --- |
| Ūkio subjektų grupės atsakingas partneris (pildoma, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė) |  |
| Tiekėjo adresas (-ai) |  |
| Juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą pateikia fizinis asmuo – individualios veiklos vykdymo pažymos Nr. ar pan.) |  |
| Pasiūlymo pasirašymui tiekėjo / Ūkio subjektų grupės partnerio įgalioto asmens vardas, pavardė |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos |  |

- PASIŪLYMAS

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame Simno žuvininkystės ūkio hidrologinio režimo ir vandens balanso tyrimo bei Dovinės upės baseino aukštupio vandensaugos priemonių, skirtų maistinių medžiagų sulaikymui, parengimo paslaugų pasiūlymą.

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Kiekis, vnt. | Vieneto kaina, Eur (be PVM) | Bendra paslaugų kaina, Eur (be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Simno žuvininkystės ūkio hidrologinio režimo ir vandens balanso tyrimo bei Dovinės upės baseino aukštupio vandensaugos priemonių, skirtų maistinių medžiagų sulaikymui, parengimo paslaugos | 1 |  |  |
| 21% PVM: |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina su PVM: |  |  |  |  |

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, nurodoma priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____________________________________________________

Visos pasiūlyme nurodytos kainos turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

- PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAUS REIKŠMĖS

| Eksperto vardas, pavardė | Kokybės kriterijus | Kriterijaus reikšmė |
| --- | --- | --- |
| Nurodyti eksperto vardą, pavardę | Parametras (T1): Bent vieno eksperto turimas aplinkos inžinerijos / fizinės geografijos / ekologijos ir aplinkotyros krypties mokslų daktaro laipsnis | Pažymėti Taip / Ne Pažymėjus „Taip“, pateikti dokumento, įrodančio eksperto turimą mokslų daktaro laipsnį, kopiją. |
| Nurodyti eksperto vardą, pavardę | Parametras (T2): Per paskutinius 7 (septynerius) metus (iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos) hidrologijos / paviršinių vandens telkinių būklės vertinimo / vandens taršos prevencijos / vandensaugos priemonių tyrimų sričių užbaigtų projektų, kuriuose sėkmingai dalyvauta, skaičius (vnt.). Pastaba: projektas, kuriame buvo vykdomos kelios šios veiklos, skaičiuojamas kaip vienas. | Nurodyti projektų skaičių* ir užpildyti priedą Nr. 3. |
| Nurodyti eksperto vardą, pavardę | Parametras (T3): Per paskutinius 7 (septynerius) metus (iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos) recenzuojamuose Lietuvos ir / arba užsienio mokslo leidiniuose paskelbtų publikacijų (gali būti su kitais autoriais) vandens balanso tyrimų srityje skaičius (vnt.) | Nurodyti publikacijų skaičių* ir užpildyti priedą Nr. 3. |
| Nurodyti eksperto vardą, pavardę | Parametras (T4): Per paskutinius 7 (septynerius) metus (iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos) recenzuojamuose Lietuvos ir / arba užsienio mokslo leidiniuose paskelbtų publikacijų (gali būti su kitais autoriais) žemės ūkio taršos tyrimų srityje skaičius (vnt.) | Nurodyti publikacijų skaičių* ir užpildyti priedą Nr. 3. |
| Nurodyti eksperto vardą, pavardę | Parametras (T5): Per paskutinius 7 (septynerius) metus (iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos) recenzuojamuose Lietuvos ir / arba užsienio mokslo leidiniuose paskelbtų publikacijų (gali būti su kitais autoriais) maistinių medžiagų sulaikymo denitrifikacijos bioreaktoriuose drenažo sistemose tyrimų srityje skaičius (vnt.) | Nurodyti publikacijų skaičių* ir užpildyti priedą Nr. 3. |

* Negali būti nurodomos tokios eksperto patirtys pagal užbaigtus projektus ir / ar publikacijos, kuriais (-iomis) tiekėjas grindžia siūlomo eksperto kvalifikaciją pagal šių pirkimo dokumentų 3 skyriaus lentelėje nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Turi būti nurodomi papildomi projektai ir papildomos publikacijos. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti užpildytą Priedą Nr. 3.

- INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS

(pildoma, jei tiekėjas remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str. (Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus). Nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju).

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Nuoroda į pirkimo dokumentų sąlygą (nurodomas pirkimo dokumentų 3 skyriaus lentelės papunktis), kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| ... |  |  |  |

- INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus (Subtiekėjas – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus))

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| ... |  |  |

- PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ*

Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

| Eil. Nr. | Dokumentas | Lapų skaičius | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra informacija nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 punkte. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.

Vadovaujantis Viešųjų pirkimo įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, Perkančioji organizacija laimėjusio tiekėjo pasiūlymą, išskyrus informaciją kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, paskelbs CVP IS.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- mano atstovaujamas tiekėjas nėra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose;

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis;

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- siūlomos paslaugos atitinka visus pirkimo dokumentuose nurodytus keliamus reikalavimus;

- pasiūlymas galioja iki pirkimo sąlygose nurodyto termino.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pirkimo dokumentų

4 priedas

## SIMNO ŽUVININKYSTĖS ŪKIO HIDROLOGINIO REŽIMO IR VANDENS BALANSO TYRIMO BEI DOVINĖS UPĖS BASEINO AUKŠTUPIO VANDENSAUGOS PRIEMONIŲ, SKIRTŲ MAISTINIŲ MEDŽIAGŲ SULAIKYMUI, PARENGIMO PASLAUGŲ

## PASIŪLYMŲ EKONOMINIO NAUDINGUMO VERTINIMO KRITERIJAI

1. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas atrenkamas pagal kainos ir kokybės santykį. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal šioje dalyje nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia. Jeigu pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas, kokybės balų skaičiavimas (matematinis veiksmas) nebus atliekamas.

2. Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir kriterijų lyginamieji svoriai:

# 1 lentelė

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai | Kriterijaus funkcinio parametro lyginamasis svoris | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pirmas kriterijus – Kaina (C) |  | X = 70 |
| 2. | Antras kriterijus – Eksperto (-ų) išsilavinimas ir patirtis (T) |  | Y = 30 |
| 2.1. | Bent vieno eksperto turimas aplinkos inžinerijos / fizinės geografijos / ekologijos ir aplinkotyros krypties mokslų daktaro laipsnis (T1) T1max – 1 balas | L1 = 0,2 |  |
| 2.2. | Per paskutinius 7 (septynerius) metus (iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos) hidrologijos / paviršinių vandens telkinių būklės vertinimo / vandens taršos prevencijos / vandensaugos priemonių tyrimų sričių užbaigtų projektų, kuriuose sėkmingai dalyvauta, skaičius (vnt.) (T2) T2max – 3 balai Pastaba: projektas, kuriame buvo vykdomos kelios šios veiklos, skaičiuojamas kaip vienas. | L2 = 0,35 |  |
| 2.3. | Per paskutinius 7 (septynerius) metus (iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos) recenzuojamuose Lietuvos ir / arba užsienio mokslo leidiniuose paskelbtų publikacijų (gali būti su kitais autoriais) vandens balanso tyrimų srityje skaičius (vnt.) (T3) T3max – 3 balai | L3 = 0,15 |  |
| 2.4. | Per paskutinius 7 (septynerius) metus (iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos) recenzuojamuose Lietuvos ir / arba užsienio mokslo leidiniuose paskelbtų publikacijų (gali būti su kitais autoriais) žemės ūkio taršos tyrimų srityje skaičius (vnt.) (T4) T4max – 3 balai | L4 = 0,15 |  |
| 2.5. | Per paskutinius 7 (septynerius) metus (iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos) recenzuojamuose Lietuvos ir / arba užsienio mokslo leidiniuose paskelbtų publikacijų (gali būti su kitais autoriais) maistinių medžiagų sulaikymo denitrifikacijos bioreaktoriuose drenažo sistemose tyrimų srityse skaičius (vnt.) (T5) T5max – 3 balai | L5 = 0,15 |  |

3. Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudėjus pasiūlymo kainos (C) ir eksperto (-ų) išsilavinimo ir patirties kriterijaus (T) balus:

S = C + T

4. Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginus iš kainos lyginamojo svorio (X), apvalinant iki skaičiaus šimtųjų dalių:

C=CminCp∙X

5. Kriterijaus funkcinio parametro (Ti) balai apskaičiuojami vertinamo pasiūlymo parametro reikšmę (Tip) lyginant su geriausia to paties parametro reikšme (Timax) ir gautą santykį padauginant iš vertinamo kriterijaus funkcinio parametro lyginamojo svorio (Li):

Ti=TipTimax∙Li

6. Kriterijaus (T) balas apskaičiuojamas sudedant atskirų kriterijų (Ti) balus ir padauginant iš vertinamojo kriterijaus lyginamojo svorio (Y):

T=Ti∙Y

7. Antro kriterijaus aprašymas:

| Parametras (T1): Bent vieno eksperto turimas aplinkos inžinerijos / fizinės geografijos / ekologijos ir aplinkotyros krypties mokslų daktaro laipsnis | Maksimali parametro reikšmė balais – 1 | 1 balas – bent vienas ekspertas turi aplinkos inžinerijos / fizinės geografijos / ekologijos ir aplinkotyros krypties mokslų daktaro laipsnį. 0 balų – ekspertas (-ai) neturi aplinkos inžinerijos / fizinės geografijos / ekologijos ir aplinkotyros krypties mokslų daktaro laipsnio. |
| --- | --- | --- |
| Parametras (T2): Per paskutinius 7 (septynerius) metus (iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos) hidrologijos / paviršinių vandens telkinių būklės vertinimo / vandens taršos prevencijos / vandensaugos priemonių tyrimų sričių užbaigtų projektų, kuriuose sėkmingai dalyvauta, skaičius (vnt.) Pastaba: projektas, kuriame buvo vykdomos kelios šios veiklos, skaičiuojamas kaip vienas. | Maksimali parametro reikšmė balais – 3 | 3 balai – ekspertas sėkmingai dalyvavo 3 ir daugiau papildomų projektų. 2 balai – ekspertas sėkmingai dalyvavo 2 papildomuose projektuose. 1 balas – ekspertas sėkmingai dalyvavo 1 papildomame projekte. 0 balų – ekspertas nedalyvavo nei viename papildomame projekte. |
| Parametras (T3): Per paskutinius 7 (septynerius) metus (iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos) recenzuojamuose Lietuvos ir / arba užsienio mokslo leidiniuose paskelbtų publikacijų (gali būti su kitais autoriais) vandens balanso tyrimų srityje skaičius (vnt.) | Maksimali parametro reikšmė balais – 3 | 3 balai – 3 ar daugiau papildomų publikacijų nurodytoje srityje. 2 balai – 2 papildomos publikacijos nurodytoje srityje. 1 balas – 1 papildoma publikacija nurodytoje srityje. 0 balų – papildomų publikacijų nurodytoje srityje nepateikta. |
| Parametras (T4): Per paskutinius 7 (septynerius) metus (iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos) recenzuojamuose Lietuvos ir / arba užsienio mokslo leidiniuose paskelbtų publikacijų (gali būti su kitais autoriais) žemės ūkio taršos tyrimų srityje skaičius (vnt.) | Maksimali parametro reikšmė balais – 3 | 3 balai – 3 ar daugiau papildomų publikacijų nurodytoje srityje. 2 balai – 2 papildomos publikacijos nurodytoje srityje. 1 balas – 1 papildoma publikacija nurodytoje srityje. 0 balų – papildomų publikacijų nurodytoje srityje nepateikta. |
| Parametras (T5): Per paskutinius 7 (septynerius) metus (iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos) recenzuojamuose Lietuvos ir / arba užsienio mokslo leidiniuose paskelbtų publikacijų (gali būti su kitais autoriais) maistinių medžiagų sulaikymo denitrifikacijos bioreaktoriuose drenažo sistemose tyrimų srityje skaičius (vnt.) | Maksimali parametro reikšmė balais – 3 | 3 balai – 3 ar daugiau papildomų publikacijų nurodytoje srityje. 2 balai – 2 papildomos publikacijos nurodytoje srityje. 1 balas – 1 papildoma publikacija nurodytoje srityje. 0 balų – papildomų publikacijų nurodytoje srityje nepateikta. |

Ekspertas (-ai), kuriam (-iems) skiriami balai už patirtį, turi būti tas pats (tie patys), kuriam (-iems) taikomi kvalifikacijos reikalavimai pagal pirkimo dokumentų 3 dalies lentelę.

Siekiant pagrįsti (T) kriterijų, negali būti nurodomos tokios eksperto (-ų) patirtys pagal užbaigtus projektus ir paskelbtas publikacijas, kuriais tiekėjas grindžia siūlomo (-ų) eksperto (-ų) kvalifikaciją pagal šių pirkimo dokumentų 3 skyriaus lentelėje nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Turi būti nurodomi papildomi projektai ir papildomos publikacijos.

Siekiant pagrįsti eksperto (-ų) patirtį, pateikiamas užpildytas pirkimo dokumentų Priedas Nr. 3.

Tuo atveju, jeigu pasitelkiamas ekspertas nėra tiekėjo darbuotojas, pateikiamas ketinimų protokolas dėl darbo sutarties sudarymo su ekspertu tiekėjo laimėjimo atveju arba kiti dokumentai, įrodantys, kad ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, bus prieinamas visą sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laikotarpį.

_______________________________