Konkurso sąlygų 5 priedas

# RANGOS DARBŲ sutartis Nr.

2025 m. __________          ___ d.

UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“, juridinio asmens kodas 300083878, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 59, Utena, duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Ramūno Juodėno, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau  Užsakovas), ir

_________________________ juridinio asmens kodas _____________, kurios registruota buveinė yra _________________________, atstovaujama _________________________, veikiančio (-ios) pagal _________________________  (toliau  Rangovas),

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarėme šią sutartį (toliau - Sutartis), kurioje susitariame:

- sutarties dalykas

- Šioje Sutartyje ir jos prieduose nustatytomis sąlygomis ir tvarka Rangovas savo jėgomis ir rizika įsipareigoja atlikti UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ vidutinio slėgio biodujų surinkimo sistemos įrengimo ir prijungimo prie biologinio apdorojimo įrenginių rangos darbus (toliau – Darbai) ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka.

- Rangovas, vadovaudamasis pirkimo dokumentais, Užsakovo pateikta technine specifikacija, techniniu darbo projektu (priedas Nr.2 , toliau – Projektas), bei aktualiais teisės aktais, reglamentuojančiais statybos darbų atlikimą, atlieka Darbus.

- Darbų rezultatas - atlikti visi reikalingi rangos darbai ir atliktos statybos užbaigimo procedūros.

- Rangos darbų atlikimo vieta – Sąvartyno g. 5, Mockėnų k., Utenos sen., Utenos r. sav.

- Šalys susitaria, kad Rangovas Darbams taikys aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos ar tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais Paslaugos teikėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

- SUTARTIES KAINA

- Sutartyje nustatoma fiksuotos kainos kainodara. Pradinės sutarties vertė be PVM (suma skaitmenimis) Eur (suma žodžiais) ir PVM (suma skaitmenimis) Eur (suma žodžiais), Darbų kaina su PVM yra (suma skaitmenimis) Eur (suma žodžiais) (toliau – Darbų kaina). Darbų kaina pateikiama Rangovo pasiūlyme (Sutarties 1 priedas), kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

- Sąnaudų kiekių žiniaraščiuose nurodyti dydžiai – statybos produktų kiekis, įrenginių, mechanizmų skaičius ir statybos darbų (statinio, jo elementų baigtinių darbų ir jiems atlikti reikalingų resursų) apimtis (išreikšta statybos darbų vienetais) – yra apytikriai ir neturi būti laikomi faktiniu ir tiksliu darbų, kuriuos darbų rangovui reikia atlikti, kiekiu.

- Užsakovas pasilieka teisę atsisakyti atskirų darbų ar jų dalies. Rangovas tokiu atveju pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurios pagrindu  atitinkamai sumažinama  preliminari sutarties kaina. Toks atsisakymas įforminamas atskiru šalių susitarimu. Sutartyje numatytų darbų gali būti atsisakoma dėl nuo sutarties šalių nepriklausančių aplinkybių, kurios atsiranda arba tampa žinomos po sutarties sudarymo, kurių sutarties šalys negalėjo protingai numatyti: esant aiškiai įrodomiems praleidimams, netikslumams ar klaidoms, dėl kurių nebereikia atlikti darbų, techninių sprendinių keitimo, rinkoje nebegaminamų, nebetiekiamų prekių, medžiagų ar įrangos, išnyko darbų poreikis, dėl ko darbai ar jų dalis tapo nebereikalingi užsakovui, siekiant racionaliai naudoti sutarties vykdymui skirtas lėšas. Siūlymus dėl neatliekamų darbų gali inicijuoti Užsakovas ir statinio statybos techninis prižiūrėtojas.

- Už Sutartyje nurodytą Darbų kainą Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties I skyriuje. Į Darbų kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, mokesčiai (įskaitant sąskaitos pateikimo išlaidas), rinkliavos, draudimo, transportavimo, apsaugos išlaidos bei išlaidos, susijusios su išpildomųjų geodezinių nuotraukų, statinio kadastrinių matavimų bylos parengimu, reikalingų bandymų, laboratorinių ir kitų tyrimų atlikimu, leidimų ar licencijų išėmimu, eksploatavimo ir priežiūros instrukcijų parengimu ir visos kitos (darbų organizavimo, statybvietės paruošimo, technologinio projekto įgyvendinimo, inžinierinių tinklų atjungimo/pajungimo nuo/prie veikiančių tinklų ir pan., t. y. darbų kiekių, nenumatytų techninėje specifikacijoje ir Projekte) Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos, kurios būtinos, kad būtų atliktos statybos užbaigimo procedūros. Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Sutarties 6 punkte nurodytą Darbų kainą.

- Rangovo kaina turi apimti ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir sutartyje, bet yra būtini sutarčiai įvykdyti, o tiekėjas turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos Darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

- Darbų kaina be PVM, nurodyta 6 punkte, yra galutinė ir apima visas tiesiogines ir netiesiogines su Darbų atlikimu susijusias išlaidas ir negali būti keičiama visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus atvejus, numatytus šioje Sutartyje.

- Sutartyje nurodyta Darbų kaina su PVM gali kisti (didėti ar mažėti) dėl Valstybės institucijų priimtų įstatymų, poįstatyminių teisės aktų, keičiančių PVM dydį. Darbų kaina su PVM perskaičiuojama, kai pasikeičia Darbų kainos pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tarifo dydis. Darbų kainos su PVM pokyčio dydis yra proporcingas PVM tarifo pokyčio dydžiui. Darbų kainos su PVM pakeitimas (dėl PVM dydžio pasikeitimo) įforminamas abiejų Sutarties šalių pasirašomu papildomu susitarimu prie Sutarties po Valstybės institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, keičiančių PVM dydį įsigaliojimo. Perskaičiuota Darbų su PVM kaina taikoma tai Darbų daliai, kuri bus atliekama po Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos. Pasikeitus kitiems mokesčiams Darbų kaina perskaičiuojama nebus.

- Darbų kaina gali būti perskaičiuojama dėl statybos sąnaudų elementų kainos indekso (SSKI) pokyčio (visų statybos sąnaudų) (padidėjimo ar sumažėjimo). Perskaičiavimas atliekamas, kai SSKI pokytis yra didesnis negu 5 procentai. Perskaičiavimas atliekamas per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos, sudarant Sutarties Šalių pasirašytą papildomą susitarimą prie šios Sutarties. Perskaičiavimas atliekamas pagal Statistikos departamento skelbiamus SSKI. Perskaičiavimas atliekamas prašymo pateikimo metu neatliktų Darbų kainą (į šią kainą nėra įskaičiuojami Darbai, kurie vėluojami atlikti ne dėl Užsakovo kaltės) dauginant iš perskaičiavimo koeficiento (suapvalinto dviejų skaičių po kablelio tikslumu), kuris apskaičiuojamas SSKI, galiojantį perskaičiavimo dieną, dalinant iš SSKI, galiojusio praėjusio perskaičiavimo termino dieną (ar pasiūlymo pateikimo dieną). Perskaičiuota Darbų kaina taikoma nuo susitarimo pasirašymo dienos.

- Darbų kaina perskaičiuojama pagal formulę:

Pateiktoje formulėje:

Sp – Perskaičiuota Darbų kaina;

S – Neatliktų Darbų kaina perskaičiavimo laikotarpio pradžioje;

IPr – Perskaičiavimo laikotarpio pradžios Indeksas;

IPb - Perskaičiavimo laikotarpio pabaigos Indeksas.

- Darbų kaina perskaičiuojama bet kuriai iš Šalių pateikus kitai Šaliai prašymą perskaičiuoti kainą. Darbų kaina laikoma perskaičiuota, kai Šalys pasirašo susitarimą dėl jos perskaičiavimo. Nei viena iš Šalių neturi teisės atsisakyti pasirašyti tokį susitarimą be pagrįstų priežasčių.

- Šalys susitaria, kad Rangovas, prieš pradėdamas rangos darbus, detalizuoja Darbų kainą (pagal pateiktą Rangovo pasiūlymą) detalioje darbų sąmatoje, kurią pateikia Užsakovui suderinimui. Detali darbų sąmata turi būti parengta vadovaujantis techninio projekto kiekių žiniaraščiuose nurodytais kiekiais. Detali darbų sąmata bus naudojama tik kasmėnesinių tarpinių mokėjimų apskaičiavimui.

- Šalys susitaria, kad  techninės specifikacijos patikslinimai, nekeičiant esminių techninės specifikacijos  sprendinių, gali būti tik suderinus su Užsakovu ir projekto autoriumi, jeigu Statybos darbų vykdymo metu išaiškėja, kad jie neatitinka faktiškų statybos sąlygų, medžiagos nebegaminamos ar pan., bendru Rangovo, Užsakovo bei techninės priežiūros vadovo raštišku aktu. Minimi patikslinimai galimi, kai užtikrinami lygiaverčiai arba geresni sprendiniai, tačiau tai nesuteikia teisės Rangovui reikalauti padengti išlaidas, viršijančias Sutarties 4 punkte nurodytą Darbų kainą.

- Per 14 kalendorinių dienų po sutarties įsigaliojimo dienos Rangovas privalo parengti mokėjimų grafiką išskaidydamas Darbų kainą Šalių neįpareigojančiais (t. y. pagal jį nebus mokama) mėnesiniais mokėjimais pagal Rangovo planuojamą statybos darbų eigą. Rangovas kas ketvirtį privalo pateikti patikslintą mokėjimų grafiką.

- SUTARTIES DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

- Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis šių terminų: Darbų pradžia -  sutarties įsigaliojimo diena, Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai ir atliktos statybos užbaigimo procedūros. Darbai privalo būti baigti ne vėliau kaip iki 2024 m. gruodžio 1 d. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas ne daugiau kaip 2 mėnesių laikotarpiui, dėl nenumatytų aplinkybių, nepriklausančių nuo Rangovo.

- Darbus Rangovas vykdo pagal Grafiką, kurį paruošia ir pateikia suderinimui Užsakovui per 14 kalendorinių dienų po Sutarties įsigaliojimo. Grafike, turi būti išskirti tokie etapai kaip (neapsiribojant) darbų atlikimas (pagal atskirus konstruktyvus), pridavimo dokumentacijos parengimas, statybos užbaigimas.

- Pastebėtų Darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina Darbų pabaigos termino. Užsakovas gali atsisakyti priimti Darbus ir už juos nemokėti, jei Darbai neužbaigti, tinkamai neatlikti, per nurodytą terminą neištaisyti Užsakovo ir/ar techninės priežiūros atstovų nurodyti defektai.

- ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

- Atliktų Darbų tarpinis aktavimas atliekamas Užsakovui ir Rangovui pasirašant atliktų darbų aktą, pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę (toliau – Aktai). Sumos akte apskaičiuojamos vadovaujantis darbų kiekių žiniaraščiuose (Priedas Nr. 3) numatytais orientaciniais kiekiais, pagal faktiškai Rangovo atliktus darbus. Rangovas pateikia 3 (tris) Aktų egzempliorius Užsakovui iki kiekvieno mėnesio 26 (dvidešimt šeštos) dienos, o jei ši diena yra ne darbo diena – prieš ją einančią darbo dieną. Užsakovas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Aktų apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasirašo arba nepasirašo pateiktus Aktus, tuo pačiu terminu grąžindamas juos Rangovui ir pareikšdamas raštu pretenzijas.

- Šalims pasirašius Aktus, Rangovas pateikia sąskaitą – faktūrą. PVM sąskaitas faktūras, kreditinius ir debetinius dokumentus Rangovas teiks tik elektroniniu būdu:

23.1. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos tiekėjo pasirinktomis priemonėmis.

23.2. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis.

23.3. Klientas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu.

- Rangovas, užbaigęs Darbus, pateikia Užsakovui užpildytus statybos darbų žurnalus ir kitus būtinus dokumentus. Taip pat Rangovas pateikia ir kitus dokumentus, priklausančius pateikti pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, kad būtų atliktos statinio statybos užbaigimo procedūros pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas.“, bei jų kompiuterines laikmenas.

- Rangovas užbaigęs Darbus, pateikęs dokumentaciją, reikalingą statybos užbaigimo procedūroms vykdyti ir Šalims pasirašius užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) aktą, raštu praneša Užsakovui apie pasirengimą galutinai perduoti Statybos darbus.

- Užsakovas, gavęs Rangovo pranešimą apie pasirengimą galutinai perduoti tinkamai užbaigtus Statybos darbus, teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja statybos užbaigimo procedūras.

- Rangovas privalo per protingai trumpą laikotarpį neatlygintinai pašalinti statybos užbaigimo procedūros metu nustatytus Darbų defektus ir trūkumus.

- Darbai laikomi baigtais, kai užbaigiamos statinio statybos užbaigimo procedūros ir surašomas galutinis Darbų perdavimo - priėmimo aktas, kurį pasirašo Rangovas ir Užsakovas.

- GARANTIJOS

- Rangovas nuo Statinio statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos suteikia Statybos darbų garantijas visiems Statinyje atliktiems darbams:

  - 5 (penkeri) metai – statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

  - 10 (dešimt) metų – paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams ir kt.);

  - 20 (dvidešimt) metų – esant tyčia paslėptų defektų;

- Rangovas garantuoja, kad Statybos darbų užbaigimo metu darbai atitiks Projekte numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų statybos darbų vertę.

- Užsakovas, pastebėjęs Statinio defektus, raštu informuoja Rangovą. Defektai nustatomi ir konstatuojami dvišaliame Užsakovo ir Rangovo akte. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja Rangovo sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaiškėjusį defektą, jo ištaisymo būdą bei tvarką. Rangovui nepagrįstai atsisakius nustatyti defektus ir pasirašyti defektinį aktą, jis pasirašomas Užsakovo vienašališkai ir įteikiamas Rangovui pasirašytinai arba išsiunčiamas paštu registruotu laišku.

- Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neištaiso defektų ar neatitaiso tiesioginės tokio defekto padarytos žalos garantiniu laikotarpiu per Užsakovo nurodytą protingą laiką, Užsakovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba gali atlikti tokius darbus Rangovo sąskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito rangovo ir pan.

- Sutarties ĮVYKDYMO užtikrinimas

- Rangovas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo privalo pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje registruoto banko ar kredito unijos garantiją ar Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje registruotos draudimo bendrovės laidavimo raštą (pateikiant jį su tinkamai patvirtinta laidavimo draudimo liudijimo (poliso) kopija). Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma – 5 % nuo Sutarties kainos be PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas. Garantijoje ar laidavimo rašte turi būti nurodyta „Besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigojame, gavę Jūsų raštišką reikalavimą, kai Draudėjas pažeidė sutartinius įsipareigojimus, sumokėti Jūsų nurodytą sumą, tačiau ne didesnę nei bendra draudimo suma“. Užsakovui daugiau jokių reikalavimų ar sąlygų neturi būti keliama. Jis turi galioti visą Sutartyje nurodytą jos galiojimo laikotarpį.

- Jeigu Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykyti Sutarties įsipareigojimus, per 5 (penkias) darbo dienas privalo Užsakovui pateikti naują Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje registruoto banko ar kredito unijos garantiją ar Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje registruotos draudimo bendrovės laidavimo raštą to paties dydžio sumai.

- Jeigu Rangovas pasirašo sutartį, tačiau per nustatytą terminą nepateikia nustatyto tinkamo sutarties įvykdymo užtikrinimo, sutartis laikoma neįsigaliojusia.

- ATSISKAITYMŲ TVARKA. GARANTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ UŽTIKRINIMAS.

- Apmokėjimas atliekamas per 30 dienų nuo sąskaitos faktūros ir Šalių pasirašyto atliktų darbų akto gavimo dienos. Mokėjimai gali būti atliekami dalimis, atsižvelgiant į pagal Sutarties 16 p. išskaidytą kainą.

- Užsakovas turi teisę be atskiro išankstinio Rangovo įspėjimo sulaikyti ir/ar išskaičiuoti iš Rangovui pagal šią Sutartį mokamų sumų visas ir bet kokias nuostolių kompensavimo ir/ar netesybų (delspinigių, baudų ir pan.) sumas, Rangovo mokėtinas Užsakovui, t. y. Užsakovui vienašališkai įskaitant vienarūšį priešpriešinį reikalavimą atitinkamai sumai. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas informuoja Rangovą.

- ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

- Užsakovas turi teisę:

  - kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų Darbų atlikimo eigą;

  - reikalauti, kad Rangovas statybos darbus vykdytų pagal techninę specifikaciją ir Projektą, kitus Sutartyje nurodytus dokumentus ir laikytųsi normatyvinių projektavimo ir statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Projekto, nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų Statybos darbų ir nemokėti už netinkamai atliktą darbą iki nustatytų statybos darbų defektų pašalinimo arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita;

  - reikalauti, kad Rangovas laikytųsi Darbų atlikimo terminų, numatytų Kalendoriniame Darbų vykdymo grafike;

  - reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita pašalintų atliktų Statybos darbų defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį;

  - naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis Užsakovo teisėmis.

- Užsakovas įsipareigoja:

  - bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus;

  - sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus;

  - po rašytinio Rangovo prašymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, įgaliojimus, kad Rangovas galėtų veikti kaip Užsakovo įgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susiję su visais Darbais;

  - perduoti Rangovui statybvietę priėmimo - perdavimo aktu;

  - paskirti techninį prižiūrėtoją vykdomiems Statybos darbams.

- Rangovas turi teisę:

  - naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis Rangovo teisėmis.

- Rangovas įsipareigoja:

  - prieš pradedant Darbus pateikti Užsakovui statybos proceso dalyvių civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą patvirtinančių dokumentų (sutarčių, draudimo liudijimų ir kt.) kopijas.

  - pradėti Darbus Grafike numatytais terminais;

  - iki statybos darbų pradžios įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, įstatymų nustatyta tvarka paskirti Statinio statybos vadovą, kuris buvo nurodytas viešojo pirkimų dokumentuose. Keisti Statinio statybos vadovą galima tik esant svarbioms priežastims ir tai pripažintų bei patvirtintų Užsakovas. Keičiamas Statinio statybos vadovas turi būti ne žemesnės kvalifikacijos, kaip nurodyta viešojo pirkimo dokumentuose;

  - iki statybos darbų pradžios įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu paskirti statybos objekto saugos ir sveikatos koordinatorių;

  - iki statybos darbų pradžios parengti ir suderinti su Užsakovu statybos darbų technologijos projektą;

  - vykdyti Statybos darbus pagal Projekto reikalavimus, kitus Sutartyje nurodytus dokumentus, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus. Garantuoti, kad Statybos darbų priėmimo metu jie atitiks Projekte nustatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę arba tinkamumą Projekte numatytam panaudojimui. Atlikti visus darbus, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais dėl technologinių įrenginių montavimo darbų atlikimo ir jų funkcionavimui pagal paskirtį, nepriklausomai nuo to, ar jie yra nurodyti arba apibūdinti techninėje specifikacijoje;

  - vykdyti Darbus pagal Grafike nurodytus Darbų atlikimo terminus;

  - savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius projektinėje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius, garantuoti tinkamą statybinių ir kitų medžiagų, įrangos, dirbinių ir gaminių priėmimą, organizuoti jų sandėliavimą, apsaugą (nuo vagystės bei sugadinimo, įskaitant meteorologinių sąlygų poveikį) ir taupų naudojimą. Tikrinti jų kokybę bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medžiagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybės reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos Užsakovo paskirtam techniniam prižiūrėtojui;

  - užtikrina, kad visi statybvietėje esantys fiziniai asmenys turėtų kodus (kai jiems kodas negali būti suformuotas, – kode užšifruojamus duomenis pagrindžiančius dokumentus) arba identifikavimo priemonę ir jį (ją) pateiktų Statybos įstatymo 221 straipsnyje nustatytais atvejais ir tvarka.

  - nustato kitų statybvietėje esančių asmenų, kurie nenurodyti Statybos įstatymo 221  straipsnio 1 dalyje, identifikavimo priemonę, jos išdavimo tvarką, registruoja šių asmenų buvimo statybvietėje pradžios ir pabaigos laiką ir priežastį;

  - Vykdo kitus Statybos įstatyme ar poįstatyminiuose teisės aktuose nustatytus veiksmus, susijusius su statybvietėje esančių asmenų identifikavimo prievolių tinkamu įgyvendinimu;

  - laiku ir tinkamai įformintus Aktus, PVM sąskaitas – faktūras, kitą Darbų atlikimo dokumentaciją pateikti Užsakovui, atlikti būtinus bandymus ir apie jų rezultatus raštu informuoti Užsakovą. Užsakovui paprašius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas raštu pranešti apie Darbų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su Darbų vykdymu susijusią informaciją;

  - sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei techniniam prižiūrėtojui lankytis Statinyje bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija;

  - garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų statybos darbų sukeliamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų;

  - saugoti atliktus Statybos darbus ir reikmenis nuo sugadinimo, vagystės, nuo meteorologinių sąlygų poveikio. Statinyje ar jo dalyje, kurioje atliekami Statybos darbai, atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visą Statybos darbų atlikimo laikotarpį iki pasirašomas Statinio statybos užbaigimo aktas. Vykdyti perduotos statybos aikštelės apsaugą;

  - savo sąskaita ištaisyti Statybos darbų, kurie yra netinkamai įvykdyti, defektus;

  - atlikti Statybos darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai laikyti statybos atliekas bei išvežus jas iš teritorijos pateikti Užsakovui patvirtinančius dokumentus apie statybinio laužo, grunto išvežimą į tam specialiai skirtas vietas;

  - darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, įrangą, taip pat atitinkančius jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas;

  - savo lėšomis įrengti laikinus aptvėrimus, o baigus Statybos darbus juos išardyti;

  - užtikrinti, kad į objektą, medžiagų saugojimo aikšteles ar vietas nepatektų pašaliniai asmenys;

  - darbų atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti darbus apsauginėse zonose (elektros tinklų, ryšių linijų, magistralinių vamzdynų ir pan.), gatvių važiuojamoje dalyje, eksploatuojamuose kelių ruožuose, nutiestų požeminių komunikacijų vietose ir kt;

  - atlikus Statybos darbus, atlikti reikalingus bandymus ir tyrimus, parengti išpildomąsias geodezines nuotraukas, Statinio kadastrinių matavimų bylą ir juos pateikti Užsakovui;

  - suteikti visiems Statinyje atliktiems Statybos darbams Sutarties 27 punkte nurodytas garantijas;

  - visiškai atsakyti už subrangovų atliktus Darbus ir jų kokybę ar padarytą žalą.

  - atlikus visus Darbus, pateikti Užsakovui užpildytus statybos darbų žurnalus, išpildomąsias geodezinės nuotraukas, medžiagų ir įrengimų gamintojų sertifikatus pagrindžiančius, kad medžiagos ir įrengimai atitinka techninio projekto technines specifikacijas ir atitikties deklaracijas, išpildomąją ir darbų vykdymo dokumentaciją, statinio kadastrinių matavimų bylą, statinio pasą ir šių dokumentų kompiuterines laikmenas. Taip pat pateikti Užsakovui ir kitus dokumentus, priklausančius pateikti pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, kad būtų atliktas Statinio statybos užbaigimas pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas.“, bei jų kompiuterines laikmenas;

  - Užsakovui pageidaujant, Rangovas privalo detalizuoti informaciją, pateikiamą aktuose ar jų prieduose;

  - bendradarbiauti su Užsakovu ir vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms Užsakovo nurodymus.

- ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

- Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,02 (dviejų šimtųjų) procento dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo ne laiku apmokėtos sumos.

- Rangovas, neužbaigęs Darbų sutartyje numatytu laiku, moka 0,02 (dviejų šimtųjų) procento dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo bendros Sutarties kainos iki bus atlikti Darbai.

- Rangovas, nevykdantis Sutarties bei Statybos įstatymo 221 straipsnyje nustatytų pareigų, susijusių su statybvietėje esančių asmenų indentifikavimo prievolių įgyvendinimu,  arba netinkamai jas vykdantis, atsako Statybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.

- NEKOKYBIŠKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

- Jeigu Rangovas atliko Darbus pažeisdamas Projekte ir šioje Sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių projektavimo ir statybos dokumentų ir/ar kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas:

  - nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų Darbų atlikimą, arba

  - neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą, arba

  - neatlygintinai pagerintų atliekamų Darbų kokybę, arba

  - neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus Darbus arba

  - atlygintų Užsakovui Darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

- SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ

- Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, įspėjęs Rangovą raštu prieš 20 kalendorinių dienų, ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

  - Rangovas per Užsakovo nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

  - Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai tampa nemokus, turi įsiskolinimų kreditoriams arba vykdo veiklą prižiūrimas bankroto administratoriaus, patikėtinio arba vadybininko, veikiančio jo kreditorių naudai, arba jeigu atsitiks koks nors veiksmas, arba atsitinka koks nors įvykis, kuris pagal galiojančius įstatymus turi panašų poveikį kaip ir bet kuris kitas anksčiau minėtas veiksmas arba įvykis;

  - Po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina Darbų kokybės ar nevykdo kitų šios Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia;

  - Jeigu Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradeda Darbų Grafike nustatytu laiku arba dirba taip lėtai, kad baigti Darbus Grafike nustatytu laiku būtų tikrai neįmanoma;

- Rangovas raštu įspėjęs Užsakovą prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų turi teisę nutraukti sutartį, jeigu Užsakovas pagal Sutartį ilgiau kaip 3 mėn. nesumoka už atliktus ir atliktų darbų aktais priimtus darbus.

- Šalys turi teisę nutraukti Sutartį abiejų šalių raštišku susitarimu.

- Nutraukus Sutartį, Rangovas privalo parengti atliktų Statybos darbų išpildomąsias geodezines nuotraukas, kadastrinių matavimų bylą ir perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, projektinę, išpildomąją, statybos vykdymo bei kitą dokumentaciją ir suteikti atliktiems Statybos darbams garantiją nuo Statinio statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos, Šalims pasirašant perdavimo – priėmimo aktą.

- Šalys neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto šioje Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

- GINČŲ SPRENDIMAS

- Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per protingą terminą, ne ilgesnį kaip 30 dienų, tai Šalys susitaria spręsti juos teisės aktų nustatyta tvarka teisme.

- KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

- Sutartis įsigalioja po to, kai Rangovas pateikia Užsakovui Sutarties 33 punkte numatytą Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja iki Darbų rezultato perdavimo Užsakovui ir atsiskaitymo už Darbus, bei kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį, bet ne ilgiau kaip iki 2025 m. sausio 1 d.  (įskaitant atsiskaitymo terminą). Sutarties galiojimo terminas gali būti pratęstas atitinkamam laikotarpiui, jei pratęsiamas Darbų įvykdymo terminas Sutarties 19 p. nustatytu atveju.

- Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos joje numatytais atvejais ir tvarka bei Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka ir sąlygomis. Negali būti atliekami pakeitimai, dėl kurių iš esmės pasikeistų sutarties pobūdis.

- Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis gali inicijuoti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikiant kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi Užsakovas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

- Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant Sutartį, įskaitant autorines ir kitas intelektines ar pramonines nuosavybės teises, yra Užsakovo nuosavybė.

- BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- Šalys susitaria, kad sutartinių įsipareigojimų vykdymui šiame punkte nurodytus dokumentus naudos kaip paaiškinančius vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:

  - Šios Sutarties sąlygos;

  - Pirkimo dokumentų paaiškinimai;

  - Techninė specifikacija ir Projektas;

  - Rangovo pasiūlymas su  priedais

  - Darbų kiekių žiniaraščiai;

  - kiti dokumentai,

- Visi su šia Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra siunčiami  el. paštu kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siųstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo dieną. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas el. paštu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu informuoja kitą Šalį. Kol apie pasikeitusį adresą nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu pristatyti laiškai/pranešimai yra laikomi gautais.

- Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą: sąvartyno eksploatacijos vadovas Dalius Veršelis, tel. +370 615 76381, el. p. dalius@uratc.lt; už sutarties ir pakeitimų paskelbimą projektų vadovė Vaida Šakalienė, tel. +370 655 27607, el. p. vaida@uratc.lt.

- Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinės galios. Jeigu sutartis sudaroma el. būdu, ji pasirašoma kvalifikuotais el. parašais ir apsikeičiama vienu sutarties egzemplioriumi.

- Sutarties priedai, kurie laikomi neatskiriama sutarties dalimi:

- Priedas Nr. 1 „Pasiūlymas“;

- Priedas Nr. 2 „Techninis darbo projektas“;

- Priedas Nr. 3 „Darbų kiekių žiniaraštis (forma)“.

# XVIII. Šalių rekvizitai ir parašai:

| Užsakovas (pavadinimas) Kodas (kodas) PVM mokėtojo kodas (kodas) (adresas korespondencijai) Tel. .................. faksas........................ El. paštas ............................ A.s. Nr. (atsiskaitomosios sąskaitos Nr.) Bankas Banko kodas | Rangovas (pavadinimas) Kodas (kodas) PVM mokėtojo kodas (kodas) (adresas korespondencijai) Tel. .................. faksas........................ El. paštas ............................ A.s. Nr. (atsiskaitomosios sąskaitos Nr.) Bankas Banko kodas |
| --- | --- |
| _______________________ (pareigos, vardas, pavardė, parašas) A. V. | _________________________ (pareigos, vardas, pavardė, parašas) - V. |  |