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DĖL GAUTO KLAUSIMO

Šiaulių apskaitos centras vykdo pirkimo „Mokslo paskirties pastato Jovaro progimnazijos Vytauto g. 132, Šiauliai, projekto parengimas“ (CVP IS pirkimo Nr. 2216895) procedūras.     
Informuojame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gautas tiekėjo klausimas. Vadovaujantis pirkimo sąlygų 11 sk. perkančioji organizacija atsako į pateiktą klausimą: 

[bookmark: _Hlk195187630][bookmark: _Hlk191880528]Klausimas. „Prašome patikslinti:

1. Ar projektinių pasiūlymų viešinimo terminas (1,5 mėnesio) ir prisijungimo sąlygų gavimas ( 2 mėnesiai) yra įskaičiuotas į bendrą sutarties terminą, jei taip, ar būtų galimybė šio termino neskaičiuoti, nes tai yra ne nuo projektuotojo priklausantis terminas.
2. Ar perkančioji organizacija gali numatyti sąlygą, kad su tiekėju atsiskaito atskirai už atliktus privalomuosius tyrimus ir gautas prisijungimo sąlygas. Tai gali būti 15 proc, nuo visos sutarties sumos.
3. Ar perkančioji organizacija gali numatyti sąlygą, kad su tiekėju atsiskaito atskirai už parengtus, išviešintus ir suderintus projektinius pasiūlymus. 40proc, nuo visos sutarties sumos
4. Ar perkančioji organizacija gali numatyti sąlygą, kad su tiekėju atsiskaito atskirai už parengtą, patvirtintą techninį darbo projektą su teigiama ekspertizės išvada. 45 proc, nuo visos sutarties sumos.“.

[bookmark: _Hlk188433748]Atsakymas.  
1. Bendras terminas, į kurį įskaičiuoti ir tarpiniai etapai, skaičiuojamas nuo sutarties pasirašymo dienos. Neįskaičiuoti šio termino nėra galimybės.
2. Su tiekėju yra atsiskaitoma už tarpinius darbus, atliktus pagal kalendorinį grafiką. Kalendorinį grafiką parengia tiekėjas, o užsakovas jį tvirtina arba teikia pastabas korekcijoms.


Šis raštas bus siunčiamas visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.



Viešojo pirkimo komisija











Šis raštas siunčiamas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. Šiaulių apskaitos centro viešųjų pirkimų padalinio specialistas Algimantas Zeninas, tel. +37065103557, el. p. algimantas.zeninas@sac.lt

