Tiekėjams						2025-04-18

DĖL GAUTŲ KLAUSIMŲ

Šiaulių apskaitos centras vykdo pirkimo „Pramonės gatvės geležinkelio pervažų remonto darbai“ (CVP IS pirkimo Nr. 2144829) procedūras.

Informuojame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gauti tiekėjo klausimai. Vadovaujantis pirkimo sąlygų 11 sk. perkančioji organizacija atsako į pateiktus klausimus:

1. Klausimas. Prašome patikslinti:

1) Projekte yra numatyta geležinkelio kelyje Nr. 207 pervažą įrengti ją pilnai užasfaltuojant. Kokios būklės yra geležinkelio kelio Nr. 207 (pabėgiai, balasto sluoksnis) atkarpa ties pervaža? Jei darbų metu, nuardžius seną asfaltą, paaiškės, kad būklė nėra tinkama, kas bus atsakingas už naujų bėgių, pabėgių, balasto įrengimą? Siekant atetyje išvengti defektų kelyje Nr.207 pervažos vietoje ir prieigose siūlytume prieš darbus pilnau suremontuoti ir tą atkarpą.

2) Projekte yra numatyta geležinkelio kelyje Nr. 200 ir kelyje Nr.207 pėsčiųjų perėjas įrengti iš guminės pėsčiųjų perėjos dangos. Įrengiant guminę pėsčiųjų perėją geležinkelio kelyje turi būti iškeisti pabėgiai į pritaikytus įrengti guminę perėją. Kelyje Nr. 200 šiuos pabėgius pakeis AB "LTG Infra" atstovai. Kas šiuos pabėgius pakeis kelyje Nr.207?

Atsakymas. Projekto sprendiniai parinkti suderinus su geležinkelio bėgių savininkais. UAB „Talša“ apie savo kelio Nr. 207 bėgių būklę informacijos nesuteikė, todėl remontas atliekamas minimalus ir atnaujinant tik viršutinę asfalto dangą, nekeičiant esminių konstrukcijų pagrindo elementų.

UAB „Talša“ projekto rengimo metu sutiko tik su pervažos remonto darbais, nekeičiant esminių konstrukcinių elementų, skirtingai negu AB „LTG Infra“.

Kelyje Nr. 207 pabėgių keisti nėra numatoma. Guminiai elementai turi būti pritaikomi prie esamų pabėgių.

Jei darbų metu, nuardžius seną asfaltą, paaiškės, kad kelio būklė nėra tinkama, bus sprendžiama atskirai su Užsakovu ir Projektuotoju dėl konstrukcinių elementų pakeitimo naujai keičiant projekto sprendinius.

Pažymima, kad  projekto sprendiniai yra suderinti, atlikta projekto ekspertizė, todėl prašome įsivertinti darbus pagal pateikto projekto sprendinius.

2. Klausimas.

1) Šiuo metu kelyje Nr.200 pervaža yra įrengta dalinai iš guminės dangos (viduje) ir asfalto (išorėjė). Kelyje Nr.207 visa pervaža yra užasfaltuota.

Projekte yra numatyti tokie patys sprendiniai.

Tačiau iš ilgametės patirties galime pasakyti, kad tokie sprendiniai nėra teisingi. Šiuo metu asfaltas išorinėje bėgių pusėje yra įdubęs ir sutrūkęs. Įdubos atsiranda dėl to, kad asfaltas neturi pagrindo. Asfaltas yra įrengta tiesiog ant pabėgių, bėgų tvirtinimo

Naujai įrengus tokią pat konstrukcija po kurio laiko bus toks pats rezultatas. Ar Rangovas bus atsakingas už tokius defektus, kuriuos sąlygojo blogai parinkti projektiniai sprendiniai?

Tokio intensyvumo automobilių kelyje pervažos turėtų būti įrengiamos atsižvelgiant į numatomus automobilių srautus ir apkrovas.

Atsakymas. Pažymima, kad  projekto sprendiniai yra suderinti, atlikta projekto ekspertizė, todėl prašome vadovautis projekte numatytais sprendiniais.

Jei darbų metu, nuardžius seną asfaltą, paaiškės, kad kelio būklė nėra tinkama, bus sprendžiama atskirai su Užsakovu ir Projektuotoju dėl projekto sprendinių pakeitimo būtinumo.

3. Klausimas. Techninio darbo projekto susisiekimo dalies skersinių profilių brėžinyje numatyta įrengti asfalto išlyginamąjį sluoksnį AC 16 AS vid. 6 cm storiu, tačiau sąnaudų kiekių žiniaraštyje šio sluoksnio įrengimas nenumatytas. Prašome pateikti asfalto išlyginamojo sluoksnio AC 16 AS vid. 6 cm storiu kiekį.

Atsakymas. Sąnaudų kiekių žiniaraštis papildytas išlyginamojo sluoksnio įrengimo kiekiu (žr. aktualios dokumentų redakcijos).

Šis raštas bus siunčiamas visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.

Atkreipiame dėmesį, kad rengiant ir teikiant pasiūlymus prašome vadovautis pateikiamais pirkimo dokumentų paaiškinimais ir aktualiomis dokumentų redakcijomis.

Viešojo pirkimo komisija