MINIMALŪS ALTERNATYVAUS PASIŪLYMO REIKALAVIMAI

- Šiame dokumente pateikti minimalūs reikalavimai, pagal kuriuos tiekėjai gali pasiūlyti alternatyvų pasiūlymą apjungiant techninės ir programinės įrangos nuomą į bendrą sprendimą (toliau – Sprendimas).

- Žemiau (1 lentelėje) pateikiama informacija apie Sprendimą apimančių objektų išskaidymą ir jų kiekius.

1 lentelė

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Techninės įrangos pristatymo ir montavimo paslaugos į Perkančiosios organizacijos duomenų centruose esančias spintas Lietuvos teritorijos ribose. | Kompl. | 2 |
| 2. | Techninės ir programinės įrangos paruošimo ir darbuotojų parengimo Sprendimo eksploatacijai paslaugos (įskaitant techninės, programinės ir aparatinės programinės įrangos diegimo, naujinimo, konfigūravimo, darbuotojų apmokymus ir kitus parengiamuosius darbus). | Kompl. | 1 |
| 3. | Perkančiosios organizacijos turimų duomenų bazių migravimas į eksploatavimui paruoštą Sprendimą. | Kompl. | 1 |
| 4. | Siūlomo Sprendimo pirmame duomenų centre (toliau - DC1) nuoma, įskaitant infrastruktūrinę įrangą bei reikalingo licencijavimo, nenutrūkstamo veikimo, priežiūros ir palaikymo paslaugas. | mėn. | 60* |
| 5. | Siūlomo Sprendimo antrame duomenų centre (toliau - DC2) nuoma, įskaitant infrastruktūrinę įrangą bei reikalingo licencijavimo, nenutrūkstamo veikimo, priežiūros ir palaikymo paslaugas. | mėn. | 60* |
| 6. | Perkančiosios organizacijos Sprendimo vartojamas ECPU*** resursas (1 ECPU = 1/4 OCPU****). | val. | 10 000 000** |

*Pirkimo-pardavimo sutarties (toliau – Sutartis) galiojimo metu numatomas 60 mėnesių nuomos terminas. Perkančioji organizacija įsipareigoja Sprendimą nuomoti visą 60 mėnesių laikotarpį.

**Nurodytas maksimalus ECPU valandų kiekis Sutarties galiojimo metu. Perkančioji organizacija įsipareigoja išpirkti (suvartoti) ne mažiau kaip 400 000 (šimtą tūkstančių) valandų per metus.

***ECPU - atitinka dalį skaičiavimo resursų, dinamiškai paskirstomų pagal darbo krūvio poreikius. Jis nėra susietas su konkrečiu fiziniu branduoliu, todėl yra lankstesnis debesų aplinkoje. ECPU yra grindžiama branduolių skaičiumi, kurie dinamiškai paskirstomi iš skaičiavimo ir saugojimo tarnybinių stočių grupės.

****OCPU – vieno procesoriaus (CPU, angl. Central Processing Unit) pajėgumas prilygstantis vienam fiziniam branduoliui Intel Xeon procesoriaus su „hyper threading“ funkcionalumu, AMD EPYC procesoriaus su „muti threading“ funkcionalumu arba vienam fiziniam Oracle SPARC procesoriaus branduoliui.

- Žemiau pateikiami minimalūs siūlomo sprendimo reikalavimai (2 lentelė):

2 lentelė

| Eil. Nr. | Reikalavimas |  |
| --- | --- | --- |
| Oracle sprendimo teikimo tvarka |  |  |
|  | Sprendimo nuomos terminas 60 (šešiasdešimt) mėnesių nuo sprendimo priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos. |  |
|  | Nuomojamas Sprendimas veikia vietiniu (angl. On-premises) principu. |  |
|  | Tiekėjas atsakingas už Sprendimo techninės įrangos infrastruktūros lygio stebėjimą, techninėje įrangoje esančią programinę įrangą ir jos valdymą. |  |
|  | Tiekėjas atsakingas už tarnybinių stočių virtualizacijos platformos nenutrūkstamą veikimą, priežiūra ir palaikymą. |  |
|  | Perkančioji organizacija atsakinga už duomenų bazės ir VM (angl. Virtual machine) administravimą, incidentų valdymą ir jų Sprendimą, atsarginių kopijų kūrimą ir atkūrimą iš jų. |  |
|  | Perkančiajai organizacijai suteikta galimybė valdyti Sprendimo procesorių resursus (esant poreikiui padidinti ar sumažinti priskirtų procesorių kiekį). |  |
|  | Perkančiajai organizacijai suteikiama galimybė stebėti Sprendimo resursų panaudojimą, pagal kurį Perkančioji organizacija galės planuoti techninius resursus, paskirti jos poreikius atitinkančius finansinius išteklius bei tinkamai vykdyti įsipareigojimus tiekėjui. |  |
|  | Sprendimo visi techninės, programinės įrangos ir saugumo atnaujinimai atliekami tik gavus raštišką Perkančiosios organizacijos sutikimą (raštu ar el. paštu). Atnaujinimų metu bus taikoma standartinė praktika, kai sistemų atnaujinimai vykdomi kai yra mažiausia sistemų apkrova (naudojimas) t. y. nedarbo metu. Tiekėjas turi įsivertinti atliekamų atnaujinimo darbų vykdymus nedarbo metu. |  |
|  | Tiekėjas turi numatyti tinkamas logines saugumo užtikrinimo priemones, kad būtų išvengta neteisėtos prieigos prie Perkančiosios organizacijos duomenų. |  |
|  | Tiekėjas turi pritaikyti bei įgyvendinti Sprendimo teisių suteikimo politiką ir procedūras, kad užtikrintų tinkamą vartotojų ir administratorių, kurie naudojasi Sprendimo komponentais, valdančiais pagrindinius duomenis, identifikavimą. |  |
|  | Tiekėjas privalo periodiškai įdiegti Sprendimo gamintojo teikiamus atnaujinimus (pvz., techninės įrangos PĮ (angl. Firmware) ir operacinių sistemų atnaujinimus) laikydamasis geriausios praktikos, bet kuriuo atveju ne rečiau nei kas 4 (keturis) mėnesius. |  |
|  | Tiekėjas turi nedelsiant diegti kritinių infrastruktūros komponentų (pvz., operacinės sistemos, techninės įrangos PĮ) saugumo atnaujinimus. |  |
|  | Sprendimo teikimo metu tiekėjas atsakingas už visą reikalingą techninę bei programinę įrangą (įskaitant licencijavimą), kurie sudaro vieningą Sprendimą. |  |
| Sprendimui teikti naudojamos techninės ir programinės įrangos reikalavimai |  |  |
|  | Sprendimo naudojama operacinė sistema turi būti Linux arba lygiavertė, sertifikuota (Oracle duomenų bazių valdymo programinės įrangos gamintojo) darbui su Oracle duomenų bazėmis. |  |
|  | Sprendimas užtikrina visišką suderinamumą su duomenų bazių valdymo sistemomis (toliau – DBVS) Oracle Database Enterprise Edition 12c – 19c bei naudojama Oracle Database 11g versijomis. |  |
|  | Sprendime palaikomas DBVS Oracle Real Application Cluster darbo režimas nereikalaujant papildomų licencijų. |  |
|  | Sprendimo DBVS turi užtikrinti, nereikalaujant papildomų licencijų, šiuos arba lygiaverčius Oracle duomenų bazės funkcionalumus: Real Application Clusters (Oracle RAC), Active Data Guard, Automatic Storage Management (ASM), Partitioning, Multitenant. |  |
|  | Siūlomas Sprendimas turi „Oracle Autonomous Database“ diegimo funkcionalumą. |  |
|  | Sprendimas apima bent tris duomenų saugojimo pakopas: RAM, Flash, Disk. |  |
|  | Sprendimas palaiko visas atminties optimizacijas: SIMD vektoriaus apdorojimą, saugyklos indeksaciją, prieigą tik prie reikalingų suspaustų stulpelių ir pan. |  |
|  | Aukštam patikimumui užtikrinti Sprendimas turi būti sudiegtas kaip vieninga integruota sistema, susidedanti iš skaičiavimo tarnybinių stočių, duomenų saugyklų tarnybinių stočių ir tinklo komutatorių ir kitų dalių reikalingų Sprendimui veikti. |  |
|  | Sprendimą (po vieną komplektą kiekvienam duomenų centrui) sudarantys komponentai turi būti ne mažiau kaip: - 2 vnt. skaičiavimo tarnybinių stočių; - 4 vnt. duomenų saugyklų tarnybinių stočių; - 2 vnt. Sprendimo tinklo komutatoriai; - 1 vnt. Sprendimo valdymo komutatorius; - 2 vnt. valdymo tarnybinių stočių; - Sprendimo valdymo ir stebėjimo programinė įranga. |  |
|  | Sprendimas turi būti pristatytas kaip „paruošta naudoti“ sistema, sumontuojama Perkančiosios organizacijos duomenų centre esančioje spintoje su visais vidinio tinklo kabeliais tarp komponentų (skaičiavimo tarnybinių stočių, duomenų saugyklų tarnybinių stočių, tinklo komutatorių) ir su atlikta pradine konfigūracija, kad Sprendimą įjungus galima būtų juo naudotis. |  |
|  | Visi komponentai dalyvaujantys duomenų bazių procesuose (skaičiavimo tarnybinės stotys, duomenų saugyklų tarnybinės stotys,, tinklo komutatoriai, valdymo tarnybinės stotys,) turi būti dubliuojami. Sprendimo veikimas neturi sutrikti sugedus vienam iš jos komponentų. Užtikrinamas aukštas patikimumas (sugedusio komponento veikimą užtikrina automatiškas pakeitimas kitu) vienam iš komponentų sugedus. |  |
|  | Sprendimas turi turėti ne mažiau kaip 2 vnt. skaičiavimo tarnybinių stočių, iš kurių kiekviename turi būti: - ne mažiau kaip 2 procesoriai, iš viso per tarnybinę stotį turi būti ne mažiau kaip 192 branduoliai; - Vienos skaičiavimo tarnybinės stoties su visais siūlomais procesoriais darbo našumas, pagal SPEC CPU2017 testų matavimus (http://www.spec.org/), negali būti mažesnis kaip SPECrate2017_int_base = 1650 ir SPECrate2017_fp_base =1500. - Vieno procesoriaus branduolių (angl. cores) skaičius ne mažiau kaip 96 vnt. - Vieno procesoriaus bazinis dažnis (angl. „Base clock“ arba „Processor Base Frequency“) ne mažiau 2,6 GHz. - Ne mažiau kaip 3000 GB operatyviosios atminties ne blogiau kaip DDR5 tipo ir pritaikyta maksimaliai procesoriaus greitaveikai; - Ne mažiau kaip 2 x 3,6 TB NVMe karšto keitimo diskai; - pajungimui prie Perkančiosios organizacijos tinklo infrastruktūros turi būti ne mažiau kaip 4 vnt. 10/25 G tipo prievadų, komplektuojamų su 25G optiniais keitikliais; - dubliuoti ir neišjungiant lengvai pakeičiami (angl. hot swappable) maitinimo šaltiniai. |  |
|  | Sprendimas turi turėti ne mažiau kaip 4 vnt. fizinių duomenų saugyklų tarnybines stotis. |  |
|  | Visos įdiegtos duomenų saugyklų tarnybinės stotys turi veikti kaip vientisa duomenų saugykla. |  |
|  | Duomenų saugyklų tarnybinės stotys turi dalyvauti duomenų bazių valdymo procese, atlikti duomenų bazių užduotis tokias, kaip SQL užklausų vykdymas, lentelių skenavimas, apjungimas. |  |
|  | Duomenų saugyklos talpa ne mažesnė kaip: - 320 TB visa naudinga talpa. Diskinė talpa būti sudaryta iš ne blogiau kaip 7,200 RPM SAS diskų; - 100 TB „flash“ tipo atminties talpa. Flash atmintis turi būti suderinama ne blogiau kaip su NVMe PCIe 5.0 magistrale; - 5 TB „cache“ tipo atminties talpa. Cache atmintis gali būti DDR5 tipo arba alternatyvi realizacija. |  |
|  | Kiekvienoje duomenų saugyklos tarnybinėje stotyje turi būti: - ne mažiau kaip 2 procesoriai ir ne mažiau kaip 64 branduoliai. SPECrate2017_int_base = 800, SPECrate2017_fp_base = 1000. Vieno procesoriaus branduolių (angl. cores) skaičius 32 vnt. Vieno procesoriaus bazinis dažnis (angl. „Base clock“ arba „Processor Base Frequency“) ne mažiau 2,9 GHz; - dubliuoti ir neišjungiant lengvai keičiami (angl. hot swappable) el. maitinimo šaltiniai. |  |
|  | Sprendimas turi turėti ne mažiau kaip 2 vnt. valdymo tarnybinių stočių, kurios būtų parinktos tiekėjo, atsižvelgiant į siūlomo Sprendimo architektūrą ir siekiant užtikrinti visapusišką Sprendimo veikimą bei valdymą. Tarnybinės stotys turi būti įdiegtos tame pačiame techninės įrangos (spintos) komplekte kaip ir pagrindiniai sistemos komponentai. |  |
|  | Kiekvienoje tarnybinėje stotyje pajungimui prie Perkančiosios organizacijos tinklo infrastruktūros turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. 10/25 G tipo prievadų, komplektuojamų su 25 G optiniais keitikliais. |  |
|  | Sprendimas turi turėti bent 2 (du) vnt. RoCE tipo komutatorius (angl. RDMA over Converged Ethernet) greitaveikai ir aukštam patikimumui užtikrinti. |  |
|  | Kiekviename RoCE tipo komutatoriuje turi būti: - Ne mažiau kaip 36 vnt. 100 Gbps QSFP28 prievadų, kad po Sprendimo diegimo liktų ne mažiau kaip 4 laisvi 100GBps portai – kitų analogiškų platformų/sistemų pajungimui ateityje; - dubliuoti aušintuvai ir dubliuoti el. maitinimo šaltiniai; - automatinė ryšio praradimo kontrolė; - mažiausiai 1 RJ45 ir vienas sfp + prievadas, skirti valdymo funkcijai; - QoS valdymo galimybės; - integruota valdymo ir stebėjimo programinė įranga. |  |
|  | Sprendimas komplektuojamas su bent vienu valdymo komutatoriumi. |  |
|  | Valdymo komutatoriuje turi būti: - mažiausiai 48 x 1 GBase-T prievadai su RJ45 jungtimis ir mažiausiai 4 x 1/10 Gbps SFP + Uplink prievadai; - atskiras “out of band” valdymo prievadas ir vienas RJ45 serijinis prievadas; - dubliuoti el. maitinimo šaltiniai. |  |
|  | Siūlomas Sprendimas turi turėti valdymo ir konfigūravimo įrangą, kurios pagalba būtų stebimi visi aparatinės ir programinės įrangos komponentai sudarantys Sprendimą. |  |
|  | Valdymo ir konfigūravimo įranga turi: - turėti galimybę kurti vartotojus, roles, vartotojams priskirti skirtingus prieigos lygius (administratoriai, vartotojai, stebėsena ir t.t.); - leisti atnaujinti siūlomame Sprendime naudojamą programinę įrangą, kurti ir valdyti virtualius resursus (virtualias tarnybinės stotis, virtualius tinklų komponentus, virtualias duomenų saugyklas); - užtikrinti visų siūlomo Sprendimo komponentų valdymą ir stebėseną realiu laiku; - turėti automatinio diegimo, konfigūravimo ir valdymo galimybes viso siūlomo Sprendimo apimtyje; - turėti virtualių mašinų greito diegimo ar diegimo pagal šabloną galimybes; - stebėsenos (angl. Monitoring) posistemė turi turėti automatinio incidento sukūrimo galimybes, kai sugenda bet kuris aparatinės įrangos komponentas; - Siūlomas Sprendimas turi būti suderinamas su „Oracle Cloud Identity Service“, „Microsoft ADSF“ ir „SAML 2.0“ arba lygiaverčiais. |  |
|  | Sprendimas turi būti sukonfigūruotas (pvz. Įdiegta reikiama PĮ) darbui su Perkančiosios organizacijos rezervinio kopijavimo Commvault sistema ir iki eksploatavimo pradžios turi būti atlikti rezervinio kopijavimo bandymai ir atstatymai bent su trimis duomenų bazėmis. |  |
| Įrangos montavimui taikomi reikalavimai |  |  |
|  |  | Techninė įranga montuojama nurodytame (-tuose) Perkančiosios organizacijos dviejuose duomenų centre (-uose) ir turi veikti naudojant Perkančiosios organizacijos ugniasienes. |
|  |  | Sprendimo techninė įranga turi būti pristatyta ir sumontuota Perkančiosios organizacijos duomenų centre (-uose), visa įranga pilnai sumontuota į Perkančiosios organizacijos tarnybinėms stotims skirtas (serverines) spintas (800 plotis x 1200 gylis x 52U aukštis), atlikti pirminiai konfigūravimo (kabeliavimo, IP adresų nustatymo ir pan.) darbai per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo dienos. Šiame punkte nustatytas terminas gali būti pratęstas ne ilgesniam nei 15 (penkiolika) kalendorinių dienų laikotarpiui, esant šioms aplinkybėms: dėl bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų tretiesiems asmenims. Šiuo atveju tiekėjas Perkančiajai organizacijai teikia prašymą raštu, nurodydamas aplinkybes ir terminą, kuriam prašomą pratęsti techninės įrangos pristatymo ir pilno paruošimo naudojimui trukmę. Perkančioji organizacija įvertina tiekėjo prašymą, priima Sprendimą ir apie tai informuoja tiekėją raštu. Sprendimo techninės įrangos sumontavimo ir pirminio konfigūravimo darbus turi atlikti tiekėjas. |
|  |  | Tiekėjas turi atlikti Perkančiosios organizacijos esamos infrastruktūros parametrų analizę. Šiai analizei atlikti Perkančioji organizacija per 5 (penkias) darbo dienas po užsakymo pateikimo tiekėjui pateiks Oracle AWR, nmon ir kitas šiuo metu eksploatuojamų sistemų našumo ataskaitas. Tiekėjo specialistai turi per 8 (aštuonias) darbo dienas išanalizuoti pateiktus duomenis ir su Perkančiąja organizacija suderinti detalius techninės įrangos konfigūracinius parametrus, konfigūravimo ir montavimo darbų vykdymo planą. Šie darbai įeina į 60 k. d. laikotarpį nurodytą 41 punkte. |
|  |  | Tiekėjas iki migravimo pradžios turi paruošti architektūrinį Sprendimą bei parengti eksploatavimui reikalingas schemas bei dokumentaciją. Architektūrinis Sprendimas turi užtikrinti aukštą patikimumą. |
|  |  | Sprendimas pagal suderintą konfigūravimo ir montavimo darbų vykdymo planą turi būti parengtas eksploatavimui. Sprendimo techninė įranga turi būti parengta darbui (turi būti atlikti programinės ir aparatinės programinės įrangos naujinimo, konfigūravimo ir kiti parengimo naudoti darbai) per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo 41 punkte nurodyti termino pabaigos. Techninės įrangos parengimo darbus turi atlikti autorizuotas tiekėjo specialistas (-ai). |
|  |  | Tiekėjas pats pasirūpina techninės įrangos išmontavimu pasibaigus Sprendimo teikimo terminui arba nutrūkus jo tiekimui. |

| Migravimui taikomi reikalavimai |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Iki Sprendimo pilno naudojimo pradžios turi būti atliktas esamų perkančiosios organizacijos Oracle duomenų bazių migravimas į naujo Sprendimo tarnybines stotis, žemiau pateikta bendra informacija apie šiuo metu turimas Oracle duomenų bazes: Eil. Nr.; Sudėtinė dalis; Reikšmė. 1.; Platforma; X86. 2.; Operacinė sistema; Red Hat Enterprise Linux Server release 7.9 (Maipo). 3.; Reliacinės duomenų bazių valdymo sistemos versijos; Oracle Database 11g Release 11.2.0.4.0 Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.1.0.2.0 Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0. 4.; Bendras duomenų bazių dydis (vystymo + testavimo + gamybinės aplinkos); Produkcinės duomenų bazės (Prod) dydis apie 170 TB (terabaitų); Kitų vystymui ir testavimui naudojamų duomenų bazių dydis (Test/Dev/Preprod/Standby) apie 170 TB (terabaitų).. 5.; Mazgų (angl. nodes) kiekis; Oracle RAC, 4 mazgai (angl. Nodes) (Prod), 3 mazgai (angl. Nodes) (standby/dev/test/preprod). |
|  |  | Sprendimo teikimo metu iki Sprendimo eksploatavimo pradžios turės būti atliekamos duomenų bazių migravimo paslaugos kartu su jose esančiais duomenimis tokiais etapais: |
|  |  | - Neprodukcinių duomenų bazių (test, dev, preprod) perkėlimo etapas. Šio etapo metu į naujai parengtą Sprendimą turės būti perkeltos iki 10 vnt. Oracle duomenų bazių, kurios šiuo metu veikia II skyriuje aprašytoje infrastruktūroje. Neprodukcinių duomenų bazių perkėlimo darbai turi būti atlikti per 42 (keturiasdešimt dvi) kalendorines dienas nuo to, kai Sprendimas parengtas eksploatacijai. Oracle duomenų bazių perkėlimo darbus vykdys Perkančiosios organizacijos specialistai kartu su tiekėjo paskirtais specialistu(-ais). Tikslų šių duomenų bazių bei duomenų perkėlimo laiką Perkančioji organizacija nurodys prieš 2 (dvi) darbo dienas iki perkėlimo pradžios. Perkėlimo darbai bus vykdomi nuo 06:00 iki 18:00 val. darbo dienomis. |
|  |  | - Neprodukcinių duomenų bazių bandomosios eksploatacijos. Šio etapo trukmė 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo (a) etapo pabaigos. Šios eksploatacijos metu gamintojo arba tiekėjo atsakingas specialistas(-ai) stebi Sprendimo veikimą ir nerečiau kaip kartą į savaitę pateikia ataskaitą apie sistemos būseną, įskaitant našumo, prieinamumo rodiklius ir siūlomus korekcijos-optimizavimo veiksmus. |
|  |  | - Produkcinių duomenų bazių (prod) perkėlimo etapas. Šio etapo metu į naujai parengtą Sprendimą turės būti perkeltos produkcinės Oracle duomenų bazės. Produkcinių duomenų bazių perkėlimo darbai turės būti atlikti per 42 (keturiasdešimt dvi) kalendorines dienas nuo (b) etapo pabaigos. Darbus vykdys Perkančiosios organizacijos specialistai kartu su tiekėjo paskirtu(-ais) specialistu(-ais). Tikslų šių duomenų bazių perkėlimo laiką Perkančioji organizacija nurodys prieš 5 (penkias) kalendorines dienas iki perkėlimo pradžios. Perkėlimo darbų pradžia ir pabaiga nuo 22:00 val. iki 06:00 val. (naktį iš penktadienio į šeštadienį arba iš šeštadienio į sekmadienį ne švenčių dienomis). |
|  |  | - Produkcinių duomenų bazių bandomosios eksploatacijos etapas. Šio etapo trukmė 21 (dvidešimt viena) kalendorinė diena nuo (c) etapo pabaigos. Šios eksploatacijos metu tiekėjo specialistas(-ai) stebi Sprendimo veikimą ir nerečiau kaip kartą per darbo dieną pateikia ataskaitą apie sistemos būseną, įskaitant našumo, prieinamumo rodiklius ir siūlomus korekcijos-optimizavimo veiksmus. |
|  |  | Tikslinis vienos duomenų bazės neveikimo laikotarpis migravimo metu – 4 val. |
|  |  | Migravimo metu negali būti keičiama migruojamų duomenų bazių struktūra, programinis kodas ar architektūra. |
|  |  | Duomenų bazių migravimas neturi sutrikdyti, pakeisti ar kitaip paveikti jas naudojančių aplikacijų ir Perkančiosios organizacijos teikiamų paslaugų veikimo. |
|  |  | Bet kokie migravimo darbai turi būti suderinti, el. paštu, prieš juos vykdant. |
|  |  | Prieš bet kokius migravimo darbus, turi būti aprašytas pokyčių atstatymo planas nurodant atstatymo veiksmus bei nurodyti atsakingi asmenys už jų atlikimą. |
| Kokybės reikalavimai bei trūkumų šalinimas |  |  |
|  |  | Perkančioji organizacija turi teisę kreiptis į tiekėją dėl Sprendimo trūkumų pašalinimo visą teikimo laikotarpį. |
|  |  | Tiekėjas konsultuoja su pirkimo objektu susijusiais klausimais el. paštu, visą Sutarties galiojimo laikotarpį. |
|  |  | Sprendimo veikimo metu galioja visiškas Sprendimo naudojamų dalių (techninės bei programinės įrangos) palaikymas pagal gamintojų standartines palaikymo sąlygas (angl. Terms and conditions). Paslaugų teikimui taikomas standartines paslaugų teikimo ir aptarnavimo taisykles (angl. Service level agreement), atsižvelgiant į trūkumo pasekmės lygį (angl. severity level) ir jam nustatytus reakcijos ir trūkumų pašalinimo laikus |
|  |  | Techninės įrangos gedimų šalinimas vykdomas pagal žemiau lentelėje nurodytą prioritetą užtikrinant reakcijos ir sprendimo laiką. Esant poreikiui inžinieriaus/specialisto atvykimas į techninės įrangos naudojimo vietą (angl. On-site) turi būti užtikrintas ne vėliau kaip sekančią dieną. Problemos turi būti registruojamos jas klasifikuojant pagal sutrikimo lygį. Prioritetas; Sprendimo trukmė; Aptarnavimo režimas; Aptarnavimo laikas. P1 – Kritinis. Veiklos kritinė paslauga visiškai arba iš dalies nepasiekiama, todėl visi arba didžioji dauguma Naudotojų negali naudotis teikiamomis paslaugomis. Tai gali sukelti neigiamą reputaciją arba didelius finansinius nuostolius ar žalą gyvybei ir sveikatai. Nežinomas joks kitas alternatyvus funkcijos vykdymo būdas.; Iki 5 val.; 24x7; 0:00 – 24:00. P2 – Aukštas. Veiklos kritinė paslauga visiškai arba iš dalies nepasiekiama arba veikia žymiai blogesniu atsakymo laiku ar funkcionalumu, nei tikėtasi, todėl daugeliui Naudotojų teikiamos paslaugos prieinamumas mažėja ir gali turtėti neigiamo poveikio veiklai.; Iki 7 val.; 24x7; 0:00 – 24:00. P3 – Vidutinis. Veiklos (ne)kritinė paslauga visiškai arba iš dalies nepasiekiama arba veikia žymiai blogesniu atsakymo laiku ar funkcionalumu, nei tikėtasi, todėl keliems Naudotojams ar jų grupėms (ribotam Naudotojų skaičiui) paslaugos prieinamumas mažėja.; Iki 1 d. d. (9 d. val.); 8x5; 8:00 – 17:00. P4 – Žemas. Veiklos paslauga veikia, nors jų funkcionalumas ribotas, tačiau turi minimalų poveikį Naudotojams ir neturi įtakos veiklos kritinėms operacijoms.; Iki 3 d. d. (27 d. val.); 8x5; 8:00 – 17:00. Sugedusias techninės įrangos detales tiekėjas privalo pakeisti per 10 darbo dienų, jei sugedusių detalių pakeisti per šį terminą neįmanoma, per kitą šalių suderintą terminą. |
|  |  | Sprendimo įdiegimo trūkumams šalinti nustatomas 5 (penkių) darbo dienų terminas, skaičiuojant nuo sekančios darbo dienos, kai buvo gautas Perkančiosios organizacijos pranešimas apie pastebėtus Sprendimo trūkumus. |
|  |  | Sprendimo eksploatavimo metu Perkančioji organizacija turi teisę kreiptis tiesiogiai į gamintoją bei gauti jo konsultavimo paslaugas. |
|  |  | Tiekėjas turi suteikti prieigą bent dviem Perkančiosios organizacijos darbuotojams prie gamintojo palaikymo sistemos (angl. Support system) visą Sutarties galiojimo laikotarpį. |
|  |  | Visais atvejais kai tiekėjas pasiima/išmontuoja techninę įrangą (remontui, atnaujinimui, ir kt.) Perkančioji organizacija turi teisę negrąžinti saugyklose naudojamų laikmenų/diskų. |
| Mokymų reikalavimai |  |  |
|  | Darbuotojų mokymai. Per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo Sprendimo įrangos įdiegimo pabaigos turi būti suorganizuojami bendri mokymai, kurių metu ne mažiau kaip 5 (penki) Perkančiosios organizacijos darbuotojai būtų supažindinami su Sprendimo valdymu, administravimu, tarnybinių stočių veiklos ir parametrų patikros procedūromis, monitoringu ir kitomis funkcijomis, kurias siūlomo Sprendimo gamintojas rekomenduoja. Darbuotojų mokymai teikiami nuotoliniu būdu |  |
|  | Darbuotojų mokymai turi būti pravesti iki Sprendimo eksploatavimo pradžios, montavimo/diegimo/konfigūravimo metu. |  |
|  | Darbuotojų mokymų metu turi būti išdėstoma teorija bei atliekamos praktinės užduotys skirtos apmokyti darbui su Sprendimu. |  |

V. SKYRIUS

BENDROSIOS SĄLYGOS

| Eil. Nr. | Sąlyga |
| --- | --- |
|  | Tiekėjas, jei jis nėra įrangos gamintojas, kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomos įrangos gamintojo ar jo oficialaus atstovo pažymą ar kitą lygiavertį dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas turi teisę nuomoti arba parduoti ir aptarnauti siūlomą įrangą (ar yra sudaręs bendradarbiavimo ar kitą lygiavertę sutartį su kitu įgaliotu ūkio subjektu galinčiu atlikti nurodytus veiksmus). |
|  | Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomų išnuomoti tarnybinių stočių gamintojo ar jo oficialaus atstovo pažymą ar kitą lygiavertį dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjo nuomojamos tarnybinės stotys atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus techninius reikalavimus. |
|  | Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti komplektuojančių dalių sąrašą su visų nuomojamų komplektuojančių dalių gamintojo produktų kodais (angl. part numbers), trumpais aprašymais bei nurodytais komplektuojančių dalių kiekiais. |
|  | Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti užpildytą siūlomų prekių atitikties techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams lentelę (Techninės specifikacijos 1 priedą), kartu su atitiktį techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams įrodančiais dokumentais (išskyrus, jei atitiktis reikalavimams įrodinėjama teikiant aktyvias nuorodas). |
|  | Tiekėjas turi užtikrinti, kad siūlomas Sprendimas atitinka Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo, nurodytus reikalavimus. |
|  | Tiekėjo siūlomas Sprendimas neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Tiekėjas teikdamas ir pasirašydamas pasiūlymą patvirtina, kad jo siūlomas Sprendimas nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui. |
|  | Jeigu gamintojas ar tiekėjas, ar jį kontroliuojantis asmuo yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalis netaikoma. |
|  | Perkančioji organizacija, Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme nustatyta tvarka, kreipsis į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją (toliau – Komisija) dėl ketinamo sudaryti sandorio atitikties nacionalinio saugumo interesams patikros ir tuo atveju, jeigu Komisija pareikalaus pateikti papildomus dokumentus tiekėjas, tiekėjų grupės partneriai, ir jų pasitelkiami subtiekėjai privalės juos pateikti. |
|  | Tiekėjas turi užtikrinti, kad Sutartį vykdantys jo paskirti specialistai atitiks Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo bei Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nuostatas sudarius Sutartį iki jos vykdymo pradžios bus atliekama diegimo ir migravimo darbus atliekančių darbuotojų, kuriems dėl priskirtų funkcijų ar pavesto darbo būtų suteikta teisė be palydos patekti prie Perkančiosios organizacijos valdomų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ar turto, patikra. Tiekėjas per 5 darbo dienas nuo Sutarties sudarymo turės pateikti Sutartį vykdančių asmenų sąrašą, jų asmens duomenis reikalingus patikrinimui atlikti. Darbuotojai, kuriems bus atliekamas patikrinimas turės pasirašyti sutikimą dėl asmens patikros bei jo asmens duomenų tvarkymo įstatyme numatyta tvarka, kuriuos Perkančioji organizacija gaus iš atitinkamų institucijų. |
|  | Aplinkosauginiai reikalavimai: Tiekėjas savo lėšomis pasirūpina įrangos transportavimui skirtų pakuočių bei kitų pakavimo medžiagų utilizavimu. |
|  | Atsižvelgiant į tai, kad daugiau nei 50 proc. Pirkimo objekto vertės sudaro programinės įrangos (licencijų) vertė, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508, 4.4.3. p Pirkimas laikomas žaliuoju. |
| Priedai: |  |
| 1. Prekių atitikties techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams lentelė |  |

Pirkimo metu taikomos oficialios duomenų bazių debesijos paslaugų teikimo sąlygos skelbiamos čia: Oracle Cloud Infrastructure Service Level Agreement; tiekėjo siūlomos paslaugos turi atitikti minimalius jose nustatytus reakcijos ir trūkumų pašalinimo laikus bei paslaugų teikimo užtikrinimo lygį.