STATYBOS RANGOS SUTARTIS

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

(parengtos pagal Bendrųjų sąlygų 2022-02-04 redakciją)

| SUTARTIES PAVADINIMAS |  | GEDIMINO KALNO ŠLAITŲ NEATIDĖLIOTINŲ AVARINĖS GRĖSMĖS ŠALINIMO DARBŲ VYKDYMAS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUTARTIES DATA |  | Nurodoma elektroninio dokumento metaduomenyse | SUTARTIES NR. | Nurodoma elektroninio dokumento metaduomenyse |
| SUTARTIES (IŠSKYRUS 13.1 IR 13.2 P.) ĮSIGALIOJIMO DATA |  |  |  | Paskutinio šalies parašo data nurodoma elektroninio dokumento metaduomenyse |
| SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJA |  |  |  | v1 |
| SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJOS ĮSIGALIOJIMO DATA |  |  |  | Netaikoma |
| - ŠALYS: |  |  |  |  |
| - Užsakovas (1.1.48 p.) | - Pavadinimas |  | Lietuvos nacionalinis muziejus |  |
|  | - Steigimo šalis |  | Lietuvos Respublika |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  | 190756849 |  |
|  | - Juridinių asmenų registras |  | Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras |  |
|  | - PVM mokėtojo kodas |  | LT907568414 |  |
|  | - Banko sąskaita |  | LT22 7044 0600 0025 7140 |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  | Arsenalo g. 1, 01143 |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | +370 (5) 262 77 74 muziejus@lnm.lt |  |
|  | - Užsakovo vadovas (29.2, 29.6 p.) |  | Rūta Kačkutė, generalinė direktorė |  |
|  | - Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą (4.2.1, 4.2.3 p.) |  | Vaidas Petrokas vaidas.petrokas@lnm.lt ☐ – pažymėti, jeigu Užsakovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus |  |
|  | - Asmuo, atsakingas už Sutarties ir Susitarimų paskelbimą |  | Vaidas Petrokas vaidas.petrokas@lnm.lt |  |
| - Rangovas (1.1.28 p.) | - Pavadinimas |  | [nurodoma pasirašant pirkimo sutartį pagal laimėjusį pasiūlymą] |  |
|  | - Steigimo šalis |  | [nurodoma pasirašant pirkimo sutartį pagal laimėjusį pasiūlymą] |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  | [nurodoma pasirašant pirkimo sutartį pagal laimėjusį pasiūlymą] |  |
|  | - Juridinių asmenų registras |  | [nurodoma pasirašant pirkimo sutartį pagal laimėjusį pasiūlymą] |  |
|  | - PVM mokėtojo kodas |  | [nurodoma pasirašant pirkimo sutartį pagal laimėjusį pasiūlymą] |  |
|  | - Banko sąskaita |  | [nurodoma pasirašant pirkimo sutartį pagal laimėjusį pasiūlymą] |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  | [nurodoma pasirašant pirkimo sutartį pagal laimėjusį pasiūlymą] |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | [tel. Nr.] [el. pašto adresas] |  |
|  | - Rangovo vadovas (29.2, 29.6 p.) |  | [vardas, pavardė] [el. pašto adresas] |  |
|  | - Rangovo atstovas (4.2.1, 4.2.3 p.) |  | [vardas, pavardė] [mob. tel. Nr.] [el. pašto adresas] ☐ – pažymėti, jeigu Rangovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus |  |
| - TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS (1.1.53 p.): |  |  |  |  |
| - Projektuotojas | - Pavadinimas |  |  |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  |  |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  |  |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  |  |  |
|  | - Statinio projekto vadovas |  |  |  |
| - Statinio projekto vykdymo priežiūros rangovas | - Pavadinimas |  |  |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  |  |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  |  |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  |  |  |
|  | - Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas |  |  |  |
| - Techninės priežiūros rangovas | - Pavadinimas |  | [nurodoma pasirašant pirkimo sutartį.] |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  | [nurodoma pasirašant pirkimo sutartį.] |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  | [nurodoma pasirašant pirkimo sutartį.] |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | [tel. Nr.] [el. pašto adresas] |  |
|  | - Techninis prižiūrėtojas |  | [vardas, pavardė] [mob. tel. Nr.] [el. pašto adresas] |  |
| - DUOMENYS APIE OBJEKTĄ (1.1.18 p.): |  |  |  |  |
| - Objektas | - Pavadinimas |  | Vilniaus piliavietė, vad. Gedimino kalnu, Pilies kalnu, Aukštutine ir Žemutine pilimi (KVR un. k. 141) Arkikatedros bazilikos, Žemutinės ir Aukštutinės pilių pastatų, jų liekanų ir kitų statinių kompleksas (KVR un. k. 642) Aukštutinės pilies rūmų liekanos (KVR un. k. 24710) Vilniaus senamiestis (KVR un. k. 16073) Vilniaus senojo miesto vieta su priemiesčiais (KVR un. k. 25504) Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorija |  |
|  | - Adresas |  |  |  |
|  | - Unikalus Nr. |  |  |  |
|  | - Objekto rūšis (15.5.3.2 p.) |  | Ypatingasis statinys |  |
| - Žemės sklypas | - Pavadinimas |  |  |  |
|  | - Adresas |  |  |  |
|  | - Unikalus Nr. |  |  |  |
| - DARBO PROJEKTAS (5.3.1 p.) |  |  | ☒ – pažymėti, jeigu rengia Rangovas |  |
| - DATA, KURIĄ GALIOJUSIUS ĮSTATYMUS TURI ATITIKTI DARBO PROJEKTAS (5.3.5 p.) |  |  | Kaip nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai |  |
| - DARBO LAIKAS (6.4.20 p.) |  |  | Neribojama |  |
| - KAINA: |  |  |  |  |
| - Pradinės sutarties vertė, EUR, su PVM (1.1.25, 15.1.2 p.) |  |  | [nurodoma pasirašant pirkimo sutartį pagal pateiktą pasiūlymą] |  |
| - Pradinės sutarties vertė, EUR, be PVM (1.1.25, 15.1.2 p.) |  |  | [nurodoma pasirašant pirkimo sutartį pagal pateiktą pasiūlymą] |  |
| - Pelnas, procentais (1.1.21 p.) |  |  | Netaikoma |  |
| - Sutarties kainos apskaičiavimo būdas (15.1.1 p.) |  |  | ☒ – fiksuoto įkainio ☐ – fiksuotos kainos |  |
| - Papildoma suma pagal fiksuoto įkainio sutartį, EUR, be PVM (15.2.5 p.) |  |  | Netaikoma |  |
| - Sutarties kainos peržiūra (15.5.8 p.) |  |  | ☐ – pažymėti, jeigu netaikomas pirmosios peržiūros terminas ☐ – pažymėti, jeigu nėra ribojamas peržiūros dažnumas |  |
| - Įrenginiai ir Statybos produktai, pagal Bendrųjų sąlygų 16.2.15 p. apmokami pristačius |  |  | nėra |  |
| - AVANSAS: |  |  |  |  |
| - Avanso dydis, EUR arba procentais nuo Pradinės sutarties vertės be PVM (16.1.1 p.) |  |  | Netaikoma |  |
| - Avanso išskaitos dydis, procentais (16.1.4 ir 16.2.4 p.) |  |  | Netaikoma |  |
| - SULAIKOMA SUMA (1.1.41, 16.2.5 p.) |  |  | Netaikoma |  |
| - TERMINAI: |  |  |  |  |
| - I Dalis: |  |  | Netaikoma |  |
| - I Etapo terminas (1.1.11 p.) |  |  | Netaikoma |  |
| - II Etapo terminas (1.1.11 p.) |  |  | Netaikoma |  |
| - I Dalies Galutinis terminas (1.1.12 p.) |  |  | Netaikoma |  |
| - II Dalies Galutinis terminas (1.1.12 p.) |  |  | Netaikoma |  |
| - Visų Darbų Galutinis terminas (1.1.12 p.) |  |  | Darbai turi būti atlikti per avarijos grėsmės pašalinimo tvarkybos darbų apraše patvirtintą terminą |  |
| - GARANTINIAI TERMINAI (1.1.13 p.): |  |  |  |  |
| - – 11.3. Garantinis terminas |  |  | Ilgiausias iš šių terminų: - 5 metai; - Užsakovo užduotyje nurodytas terminas; - Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas |  |
| - Įrenginio Garantinis terminas |  |  | Ilgiausias iš šių terminų: - 2 metai; - Užsakovo užduotyje nurodytas terminas; - Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas; - Įrenginio pardavėjo suteiktas terminas |  |
| - DRAUDIMAS: |  |  |  |  |
| - Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas (14.2.3-14.2.4 p.) | - Draudimo suma |  | Tiek kiek privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus |  |
|  | - Besąlyginė išskaita |  | Tiek kiek privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus |  |
| - Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimas (14.3.5-14.3.6, 14.3.8-14.3.9 p.) | - Statybos darbų draudimo suma |  | Statybos darbų atkuriamoji vertė |  |
|  | - Statybos darbų draudimo besąlyginė išskaita |  | Tiek kiek privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus |  |
|  | - Civilinės atsakomybės draudimo suma |  | Tiek kiek privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus |  |
|  | - Civilinės atsakomybės besąlyginė išskaita |  | Tiek kiek privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus |  |
| - ATSAKOMYBĖ: |  |  |  |  |
| - Bauda pagal 3.1.5 p. (kvalifikacijos trūkumai) |  |  | 500 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 3.1.6 p. (Sutarties nutraukimas dėl kvalifikacijos trūkumų) |  |  | 5 000 EUR |  |
| - Bauda pagal 3.2.7, 5.3.3 p. (netinkami Sutartį vykdantys asmenys) |  |  | 5 000 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 5.2.3 p. (Darbų vykdymas be dokumentų) |  |  | 500 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 6.1.8, 6.1.10 p. (statybvietės apsaugos reikalavimai, neteisėtas statybvietės naudojimas) |  |  | 500 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 7.2.10 p. (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai) |  |  | 500 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 9.4.6 p. (delsimas ištaisyti defektus) |  |  | 100 EUR už kiekvieną uždelstą dieną |  |
| - Bauda pagal 11.1.5 p. (vėlavimas pateikti Grafiką) |  |  | 100 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną |  |
| - Bauda pagal 11.4.1 p. (Darbų terminų praleidimas) |  |  | 100 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną |  |
| - Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą pagal 16.4.4 p. |  |  | 0,04% nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną |  |
| - Bauda pagal 17.5 p. (konfidencialios informacijos atskleidimas) |  |  | 10 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 26.4.4 p. (pažeidimai nutraukus Sutartį) |  |  | 100 EUR |  |
| - Maksimali bendra Šalies atsakomybė (22.6 p.) |  |  | 10% nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė |  |
| - KITI PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI: |  |  | Netaikoma |  |
| - Sutarties įvykdymo užtikrinimas (13.1 p.) | ☒ – banko garantija arba ☐ – draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas |  |  |  |
| - Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma (13.2.4 p.) | 5 % nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė |  |  |  |
| - Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas (10 str.) | 5 % nuo Sutarties kainos (su PVM) |  |  |  |

| - PRIEDAI: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Priedas Nr. 1 | Pirkimo dokumentai (išskyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri Priedai, nurodyti žemiau); |  |
| - Priedas Nr. 2 | Pateikiama priede Nr. 3 (atskiras priedas Nr. 2 nepridedamas); |  |
| - Priedas Nr. 3 | Techninė specifikacija (Užsakovo užduotis) |  |
| - Priedas Nr. 4 | Darbų kainų žiniaraštis - Pateikiama priede Nr. 5 (atskiras priedas Nr. 4 nepridedamas) |  |
| - Priedas Nr. 5 | Rangovo pasiūlymas |  |
| - Priedas Nr. 6 | Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis - Pateikiama priede Nr. 5 (atskiras priedas Nr. 6 nepridedamas) |  |
| - Priedas Nr. 7 | Subrangovų sąrašo forma |  |
| - Priedas Nr. 8 | Specialistų sąrašas - Pateikiama priede Nr. 5 (atskiras priedas Nr. 8 nepridedamas) |  |
| - Priedas Nr. 9 | Statybvietės perdavimo-priėmimo akto forma |  |
| - Priedas Nr. 10 | Darbų perdavimo-priėmimo akto forma |  |
| - Priedas Nr. 11 | Atliktų darbų akto forma |  |
| - Priedas Nr. 12 | Pažymos apie atliktų darbų vertę forma |  |
| - Priedas Nr. 13 | Trišalio susitarimo su Subrangovu forma |  |
| - Priedas Nr. 14 | Susitarimo forma |  |
| - NUORODA Į BENDRĄSIAS SĄLYGAS IR PRIEDUS (30.2 p.): |  | https://vpt.lrv.lt/lt/metodine-pagalba/gaires-ir-rekomendacijos --> Pavyzdinė rangos darbų sutartis su priedais |

| - BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI (jeigu būtina dėl konkretaus Projekto specifikos): |  |
| --- | --- |
| Bendrųjų sąlygų pakeitimai (papildymai): | 1. Bendrųjų sąlygų 16.2.10 punkte nurodytas 15 dienų terminas keičiamas į 30 dienų. 2. Bendrųjų sąlygų 1.1.6 punkte pateikta sąvoka „Darbo projektas“ keičiama taip: „1.1.6. Darbo projektas – pagal šią Sutartį sąvoka Darbo projektas reiškia avarijos grėsmės pašalinimo tvarkybos darbų aprašą, rengiamą pagal Sutarties priede Nr. 3 Techninė specifikacija pateikiamus reikalavimus". 3. Bendrųjų sąlygų 1.1.35 punkte pateikta sąvoka „Statybos darbai“ keičiama taip: „1.1.35. Statybos darbai – pagal šią Sutartį sąvoka Statybos darbai reiškia avarijos grėsmės šalinimo tvarkybos darbus, taip kaip jie nurodomi paveldo tvarkybos reglamente PTR 3.08.01:2013 "Tvarkybos darbų rūšys". 4. Bendrosios sąlygos papildomos nauju punktu: „30.7. Sutartis galioja 36 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, jei nėra nutraukiama anksčiau Sutartyje nustatyta tvarka, tačiau ne ilgiau nei pasiekiama maksimali Sutarties vertė 500 000,00 Eur be PVM.“. |