RANGOS DARBŲ SUTARTIS

2025 m........d. Nr.

Zarasai

Zarasų rajono savivaldybės administracija, kodas 188753461, atstovaujama administracijos direktoriaus Aurelijaus Banio, toliau vadinama Užsakovu, iš vienos pusės, ir UAB  „.............“, toliau vadinama Rangovu, juridinio asmens kodas................, kurio registruota buveinė yra................, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus ..............., veikiančio pagal įmonės nuostatus (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje Rangos sutartyje (toliau – Sutartis), vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią sutartį, toliau vadinamą Sutartimi, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

- Sutarties dalykas

Sutarties dalykas yra – Zarasų raj., Dusetų sen., Padustėlio km., V. Striogos g., Šilo g., Upės gatvės apšvietimo sistemos su kabeline linija įrengimo darbai.

  - Darbų apimtys pateikiamos sutarties priede „Techninė specifikacija“.

1.2. Darbų atlikimo vieta – Padustėlio k, Dusetų sen., Zarasų raj. sav.

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradžia, trukmė, terminai ir garantinis laikas

2.1. Darbų atlikimo terminas – 3 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos.

3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės ) ir mokėjimo sąlygos.

3.1. Sutarties objekto kaina nustatyta remiantis viešojo pirkimo laimėtoju pripažinto rangovo pasiūlymu (pagrindas – 2025 m. ..............d. Zarasų  rajono Savivaldybės administracijos viešojo pirkimo mažos vertės pirkimų apklausos pažyma Nr. PRO-........../2025 ir yra .......... Eur (... ......  ... ct) su PVM suma.

3.2. Į Sutarties kainą  įskaičiuoti visi Rangovo  mokami mokesčiai. Rangovas į pasiūlymo kainą turi įtraukti išlaidas, kurias patirs teikdamas naudojantis sąskaitų administravimo bendrosios informacinės sistemos (toliau – SABIS) priemonėmis.

3.3. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Techninėje specifikacijoje nurodyti Darbų kiekiai yra orientaciniai ir kiekių neatitikimai priskiriami Rangovo rizikai.

| Darbų pavadinimas | Darbų kaina be PVM, Eur | PVM Eur | Darbų kaina su PVM, Eur |
| --- | --- | --- | --- |
| Zarasų raj., Dusetų sen., Padustėlio km., V. Striogos g., Šilo g., Upės gatvės apšvietimo sistemos su kabeline linija įrengimo darbai |  |  |  |
| IŠ VISO: |  |  |  |

3.3.1. Jei Sutarties vykdymo metu atsirado darbų, kurių negalima buvo numatyti, tačiau jie yra būtini, norint tinkamai įvykdyti sutartį, tada darbų kaina nustatomas pagal rekomendacijas dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo. https://www.spsc.lt/.

3.3.2. Faktiškai atliktų Darbų rezultatas laikomas priimtu, jeigu Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą, pasirašo faktiškai atliktų Darbų priėmimo–perdavimo aktą (Sutarties 1 priedas) ir pateikia atitinkamų medžiagų, naudotų remonto darbams, kokybės atitikties deklaracijas.).

3.3.3. Rangovas dalyvauja priduodant objekte sumontuotus šviestuvus su atramomis bei apšvietimo valdymo skydu (AVS) Zarasų rajono savivaldybės administracijos ir/ar Zarasų rajono apšvietimo tinklus prižiūrinčios įmonės atsakingam darbuotojui.

3.4. Pasikeitus PVM dydžiui Darbų kaina keičiama proporcingai PVM pasikeitimo dydžiui. Kaina perskaičiuojama per 1 darbo diena po Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo paskelbimo Teisės aktų registre. Perskaičiuota kaina įforminama šalių pasirašomu susitarimu ir taikoma po perskaičiavimo suteiktoms darbams apmokėti.

3.5. Užsakovas už atliktus darbus apmoka pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (atliktų darbų aktą – formą F-2, sąskaitą faktūrą) ne vėliau kaip per 30 dienų po atsiskaitymo dokumentų pateikimo. Visi atsiskaitymo dokumentai vykdant pirkimo sutartį turės būti teikiami naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis. Jeigu tiekėjas nepateiks sąskaitos SABIS priemonėmis, perkančioji organizacija turės teisę neatlikti mokėjimų.

4. Šalių atsakomybė

4.1. Neatlikus apmokėjimo dėl savo kaltės Sutartyje nustatytais terminais, Užsakovas moka Rangovui 0,05% dydžio delspinigius už kiekviena uždelstą dieną nuo laiku neapmokėtos sumos.

4.2. Jei Rangovas  dėl savo kaltės uždelsęs darbų užbaigimą iki nustatyto, ar vykdo darbus netinkamai arba vėluoja atlikti pataisymus pagal Užsakovo pagristas pastabas, Rangovas moka užsakovui 0,05%  dydžio delspinigius nuo bendros sutarties kainos už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl to patirtus nuostolius, neviršijant 10 % bendros Sutarties vertės.

4.3. Jeigu apskaičiuoti delspinigiai viršija 10 % bendros sutarties kainos, Užsakovas gali, prieš tai raštu įspėjęs Rangovą:

4.3.1 išskaičiuoti delspinigių sumą iš Rangovo mokėtinų sumų;

4.3.2. nutraukti Sutartį ir reikalauti 25% nuo sutarties vertės žalos atlygimo.

4.4. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

4.5. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami asmenys, nurodyti Rangovo pasiūlyme, tuomet būsimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi būti ne prastesnė, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose. Jeigu Rangovo (įskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

4.6. Už Sutarties įgyvendinimą, kontrolę, darbų atlikimo priežiūrą ir priėmimą atsakinga Zarasų rajono savivaldybės administracijos  Statybos ir infrastruktūros skyriais vedėja Irina Melkova, tel.  +370 385 37181,  irina.melkova@zarasai.lt.

4.7. Užsakovo asmuo, atsakingas už Sutarties ir Sutarties pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas – Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Sonata Cikanienė.

4.8. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybvietėje.

5. Rangovo teisės ir pareigas

5.1. Rangovas įsipareigoja atlikti darbus Užsakovui pagal šia sutartį, savo rizika bei sąskaita kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant, darbų teikimą pagal geriausius visuotiniai pripažįstamus profesinius, techninius  standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias, už šios sutarties 3.1 punkte nurodyta darbų kainą.

5.2. Rangovas įsipareigoja nedelsiant raštų informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybės, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Rangovui  užbaigti darbus nustatytais terminais.

5.3. Trūkumų pašalinimo terminas nustatomas šalių susitarimu. Jeigu Rangovas per 3 darbo dienas, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo trūkumų nustatymo dienos nepradeda šalinti nustatytų darbų trūkumų, Užsakovas turi teisę rangovo rizika ir sąskaita pašalinti trūkumus arba pasamdyti kitus asmenis trūkumams pašalinti, nepažeidžiant (neapribojant) kitų užsakovo teisių, susijusių su darbų trūkumų šalinimu.

5.4. Atlikus darbus, bet ne vėliau kaip per 5 dienas nuo darbų pabaigos pateikti Užsakovui atliktų darbų aktą (forma F2), medžiagų kokybės deklaracijos, sąskaitą faktūrą.

5.5. Garantinio termino metu paaiškėjus esminiams atliktų statybos darbų rezultato trūkumams, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas paaiškėjusius trūkumus ištaisytų (pašalintų) savo sąskaita.

5.6. Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, atlygina Užsakovo išlaidas, patirtas šalinant defektus;

5.7. Nutraukęs sutartį dėl nepateisinamos priežasties, atlygina Užsakovui nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.

5.8. Pasitelkiamas subrangovas: __________  Sutarties vykdymo laikotarpiu Rangovas turi teisę keisti subrangovus lygiavertės kvalifikacijos subtiekėjais rašytiniu Šalių susitarimu jeigu subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus, taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų. Subrangovus galima pasitelkti, jeigu jie nebuvo nurodyti pasiūlymo pateikimo metu. Rangovas informuoja Užsakovą apie  pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Tiekėjas įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

5.9. Atlikdamas darbus Tiekėjas užtikrina, kad visa keičiama gatvių apšvietimo įranga atitinka nustatytus ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtintus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), produktui taikomus  minimalius aplinkos apsaugos kriterijus nurodytus Aprašo  2 priedo XVII skyriaus 28 punkte „Gatvių apšvietimo įranga“, darbams atlikti bus naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai.

6. Užsakovo teisės ir pareigos

6.1. Užsakovas įsipareigoja Rangovui sudaryti visas sąlygas, suteikti informaciją būtiną darbams atlikti.

6.2. Užsakovas įsipareigoja sumokėti atlygį, šios  sutarties 3.1 punkte nurodyta sumą, kuri bus išmokėta Rangovui  už atliktus darbus, pagal pasirašytą atliktų darbų aktą (forma 1), sąskaitą faktūrą.

6.3. Užsakovas turi teisę sustabdyti mokėjimus Rangovui už atliktus darbus, jeigu paaiškėja, kad dalis jų ar visi darbai atlikti nekokybiškai. Tokiu atveju Užsakovas per tris darbo dienas raštu pareiškia pretenzijas Rangovui dėl nustatytų darbų pažeidimo ir trūkumų.

6.4. Užsakovas turi visas šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatytas teises.

7. Atsiskaitymo tvarka

7.1. Užsakovas sumoka Rangovui už atliktus darbus pagal pastarojo išrašytą PVM sąskaitą faktūrą, atliktų darbų aktą (forma 1). Visi atsiskaitymo dokumentai vykdant pirkimo sutartį turės būti teikiami naudojantis sąskaitų administravimo bendrosios informacinės sistemos ,,SABIS“ priemonėmis. Jeigu tiekėjas nepateiks sąskaitos ,,SABIS“ priemonėmis, Užsakovas turi teisę neatlikti mokėjimų.

7.2 Už faktiškai atliktus darbus  Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.

  - Apmokėjimas vykdomas eurais.

  - Užsakovas nustato tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybę ir tokio atsiskaitymo tvarką. Pasinaudojant tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Sutartį sudariusio Rangovo ir jo subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka. Sudarius trišalę sutartį, Rangovo atsakomybė dėl Sutarties įvykdymo nekinta.

- Susirašinėjimas

8.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

|  | Užsakovas | Rangovas |
| --- | --- | --- |
| Vardas, pavardė | Irina Melkova |  |
| Adresas | Sėlių a.22, 32110 Zarasai |  |
| Telefonas | +370 385 37181 |  |
| El. paštas | info@zarasai.lt |  |

8.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 5 dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

9. Sutarties galiojimo, pakeitimo ir nutraukimo sąlygos

9.1. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

9.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis negu buvo nurodęs savo pasiūlyme, prieš 10 kalendorinių  dienų raštu pranešęs apie tai Rangovui.

9.3. Nutraukus sutartį pagal 9.2 punktą, Rangovas sumoka 5 % sutarties 3.1 punkte nurodytos bendros kainos su PVM dydžio baudą ir atlygina Užsakovui su sutarties nutraukimu susijusius nuostolius.

9.4. Jei Užsakovas  nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, Rangovas turi teisę bet kuriuo metu nutraukti sutartį, ir apie tai raštu prieš 10 kalendorinių dienų pranešti Užsakovui.

9.5. Nutraukus sutartį pagal šių sąlygų 9.4 punktą, Užsakovas  sumoka 5 % sutarties 3.1 punkte nurodytos bendros kainos su PVM dydžio baudą ir apmoka Rangovui už jo faktiškai tinkamai iki sutarties nutraukimo atliktus darbus.

9.6. Šalių susitarimas dėl sutarties vykdymo sustabdymo arba sutarties nutraukimo įforminimas raštu dvišaliu susitarimu.

9.7. Sutartis galioja iki visų sutartyje numatytų sąlygų įvykdymo.

9.8. Užsakovas, raštu nurodydamas priežastis (finansavimo sustabdymas, aplinkybes, trukdančios teikti darbą, teises aktą, kurie turi įtakos sutartinių prievolių vykdymui, pasikeitimas, panaikinimas, naujų teisės aktų įsigaliojimas ir pa.), gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų paslaugų arba jų dalies teikimą. Toks paslaugų teikimo sustabdymas negali trukti ilgiau nei 60 (šešiasdešimt) dienų. Paslaugų (jų dalies), kurių teikimas buvo sustabdytas, terminas, išnykus aplinkybėms, dėl kurių paslaugų (jų dalies) teikimas buvo sustabdytas, pratęsiamas tam paslaugų (jų dalies) atlikimo terminui, kuris pagal sutartį buvo likęs Rangovui teikimui iki kol paslaugų (jų dalies) teikimas buvo sustabdytas..

9.9. Šalys atleidžiamos nuo dalinės ar visiškos atsakomybės už savo įsipareigojimų pagal sutartį netinkamą ar visišką nevykdymą, jei tai buvo padaryta dėl nenugalimos jėgos veikimo.

9.10. Laikoma, kad Rangovas padarė esminį sutarties pažeidimą, jei jis atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalyje įtvirtintus kriterijus, taip pat kai Rangovas nesilaiko sutarties terminų ar nevykdo kitų sutartyje numatytų Rangovo įsipareigojimų. Padarius esminį sutarties pažeidimą ir nepašalinus trūkumų per pretenzijoje nurodytą terminą, sutartis nutraukiama vienašališkai ne teismo tvarka, raštu įspėjus Rangovą prieš 10 dienų, o Rangovas yra įrašomas į Nepatikimų tiekėjų sąrašą, skelbiamą www.vpt.lt.

- Kitos nuostatos

10.1. Ši Sutartis pasirašyta kvalifikuotais elektroniniais parašais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

10.2. Darbų atlikimo terminas 3 mėn. nuo sutarties pasirašymo. Atsiskaitymas per 30 dienų nuo PVM sąskaitos pateikimo per SABIS sistemą.

10.2. Sutartis laikoma tinkamai įvykdyta, kai Rangovas pateikia Užsakovui tinkamai ir laiku atliktus darbus ir visus su darbais susietus duomenis bei dokumentaciją, o Užsakovas juos priima ir pasirašo darbų ir su ja susietų duomenų bei dokumentacijos atliktų darbų aktą, išlaidų apmokėjimo pažyma, bei darbų perdavimo ir priėmimo aktą ir apmoka už atliktus Darbus šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

10.3. Ginčai dėl šios sutarties sprendžiami derybų būdu, o nesusitarus – įstatymų nustatyta tvarka.

- Sutarties priedai

11.1. Priedas 1. Atliktų darbų akto forma. F2.

11.2. Priedas 2. Techninė specifikacija.

11.3. Priedas 2. Rangovo pasiūlymas.

12. Šalių rekvizitai ir parašai

| Užsakovas Zarasų rajono savivaldybės administracija Sėlių aikštė 22, 32110 Zarasai Kodas 188753461 A.s. LT637300010002614624 Bankas „Swedbank“, AB Banko kodas 73000 Tel. +370 385 37155 El. paštas: info@zarasai.lt Administracijos direktorius Aurelijus Banys | Rangovas |
| --- | --- |

Sutarties

1 priedas

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr.

2025 m.  ..................  d.

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2025 m.  ............. d.

Rangovas:

Užsakovas: Zarasų rajono savivaldybės administracija

Rangos sutarties Nr. SR -

Sutarties pavadinimas:

Šiuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Rangovas atliko Užsakovui šiuos darbus:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato, vnt. | Darbų kaina be PVM, Eur |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Iš viso suma: |  |  |
|  | PVM: |  |  |
|  | Iš viso: |  |  |

Šis aktas neatleidžia Rangovo bei Užsakovo nuo kitų sutartinių įsipareigojimų pagal aukščiau nurodytą sutartį vykdymo.

Užsakovas  				Rangovas

20__m. __________________ mėn. ____d. 	20__m. ______________ mėn._____d.

Sutarties

2 priedas

ZARASŲ RAJ., DUSETŲ SEN., PADUSTĖLIO KM., V. STRIOGOS G., ŠILO G., UPĖS GATVĖS APŠVIETIMO SISTEMOS SU KABELINE LINIJA ĮRENGIMO DARBAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

MEDŽIAGOS, GAMINIAI IR ĮRENGINIAI

Visa įranga, gaminiai ir medžiagos, jų įrengimas, montavimas, derinimas ir eksploatacija turi atitikti normatyvinius ir teisinius dokumentus. Visi projekte numatomi naudoti elektros prietaisai, įranga, elektros skydai, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai turi būti sertifikuoti.

- IKI 1000 V KABELIAI PLASTIKINE IZOLIACIJA SKIRTI KLOTI ŽEMĖJE.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Standartas | LST 1702 (HD 603) arba IEC 60502-1; arba lygiavertis |
| 2. | Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europoje akredituotoje laboratorijoje arba. Akredituota laboratorija – laikoma tokia laboratorija, kuri yra akredituota Europos akreditacijos organizacijos (European co-operation for Accreditation) pripažįstamoje akreditacijos įstaigoje bandymų (testing) srityje. | Pateikti: - akredituotos sertifikavimo įstaigos gaminio sertifikatą; - pilnus atliktų (pagal standarto aktualiąją redakciją) tipinių bandymų protokolų kopijas. |
| 3. | Vardinė įtampa U0/U | ≥ 0,6/1 kV |
| 4. | Maksimalioji įtampa | ≥ 1,2 kV |
| 5. | Vardinis dažnis | 50 Hz |
| 6. | Eksploatavimo sąlygos | žemėje; |
| 7. | Aplinkos temperatūra | -35 ... +35 °C |
| 8. | Kabelio konstrukcija: |  |
| 8.1. | Laidininkų skaičius | Nustatoma projektuojant:; - 5 |
| 8.2. | Laidininkas | Laidininkas turi būti pagamintas iš atkaitinto vario arba atkaitinto aliuminio Nurodoma užsakant: - Atkaitintas aliuminis; skerspjūvis 16 mm² |
| 8.3. | Laidininko tipas | 1 arba 2 klasė pagal LST EN 60228 standartą. |
| 8.4. | Laidininkų izoliacija | XLPE |
| 8.5. | Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas | Pagal LST 1555 ( LST HD 308) arba IEC 60757 |
| 8.6. | Išorinis apvalkalas | Juodas UV spinduliams atsparus PVC arba UV spinduliams atsparus nepalaikantis degimo PE |
| 8.8. | Apsauginis sluoksnis tarp gyslų izoliacijos ir išorinio apvalkalo | - užpildas; |
| 9. | Maksimali ilgalaikė kabelio laidininko temperatūra | + 90 °C |
| 10. | Maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam jungimui ( 5 s) | + 250 °C |
| 11. | Žemiausia klojimo temperatūra | -10 °C kabeliams su aliuminėmis gyslomis -5 °C kabeliams su varinėmis gyslomis |
| 12. | Kabelio konstrukcija ir techniniai parametrai | Nustatoma projektuojant |
| 13. | Minimalus lenkimo spindulys | ≤ 12xD D – išorinis kabelio skersmuo |
| 14. | Tarnavimo laikas | > 40 metų |
| 15. | Garantinis laikas | ≥ 24 mėnesiai |

- IKI 1 kV KABELIŲ PLASTIKINE IZOLIACIJA GALINĖS IR JUNGIAMOSIOS MOVOS.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tipiniai movos arba komponentų bandymai turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje | Pateikti tipinių bandymų protokolo arba atitikties deklaracijos kopiją pagal EN 50393 (Cenelec HD 623 S1) standartą |
| 2. | Vardinė įtampa | 1 kV |
| 3. | Maksimalioji įtampa | ≤ 1,2 kV |
| 4. | Vardinis dažnis | 50 Hz |
| 5. | Movos technologija | Termosusitraukianti |
| 6. | Eksploatavimo sąlygos | Nustatoma užsakant: - žemėje; - atvirame ore; - patalpose; |
| 7. | Aplinkos temperatūra | -35 ... +35 °C |
| 8. | Darbinė kabelio temperatūra | ≥ +90 °C |
| 9. | Kabelių izoliacija | Plastiko |
| 10. | Kabelio gyslų skaičius | Nustatoma užsakant: - 3 - 4 - 5 |
| 11. | Jungiamų kabelių gyslų skerspjūvis | Nustatoma užsakant: - 1,5 ÷ 300 mm²; |
| 12. | Galinės movos išorinės izoliuojančios medžiagos | Atsparios: - atmosferos veiksniams - ultravioletinių spindulių poveikiui |
| 13. | Jungiamosios movos išorinės izoliuojančios medžiagos | Atsparios: - atmosferos veiksniams; - agresyvaus grunto poveikiui; - atsparios išilginiam; mechaniniam poveikiui; |
| 14. | Jungiamosios movos termosusitraukiančių vamzdelių sienelių storis po užsodinimo | - ≥ 2,0 mm varžtinių sujungiklių izoliavimui - ≥ 1,0 mm movos išoriniam apvalkalui |
| 15. | Galinių movų antgaliai ir jungiamųjų movų sujungikliai | Varžtiniai bimetaliniai (tinkami variui ir aliuminiui) su nulūžtančiomis galvutėmis |
| 16. | Galinės movos ilgis | ≥ 2 skirtingi ilgiai |
| 17. | Įžeminimo sujungimas ir kontaktų atstatymas movoje | Visi kontaktai be litavimo (komplekte turi būti visos tam reikalingos medžiagos) |
| 18. | Pateikiami dokumentai lietuvių kalba | - Gamyklinis aprašmas - Montavimo instrukcija |
| 19. | Sandėliavimo laikas | Neribotas |
| 20. | Tarnavimo laikas | > 40 metų |
| 21. | Garantinis laikas | ≥ 24 mėnesių |

- KABELIŲ SIGNALINĖS JUOSTOS.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | Pagaminta iš polietileno | PE |
|  | Spalva | ###### Geltona |
|  | Skirta naudoti | Žemėje |
|  | Pakavimo kiekis | ≥ 50 m |
|  | Juostos storis | ≥ 0,5 mm |
|  | Juostos plotis | 250mm |
|  | Ant juostos turi būti juodos spalvos užrašas: | “Dėmesio! Kabelis” |
|  | Tarnavimo laikas | ≥ 40 metai |
|  | Garantinis laikas | ≥ 5 metai |

- ATVIRU BŪDU ŽEMĖJE KLOJAMŲ KABELIŲ APSAUGOS VAMZDŽIAI D50 MM IŠORINIO SKERSMENS.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | Gaminio sertifikavimas | Sertifikuotas elektros kabelių kanalizacijai |
|  | Vamzdis pagamintas iš plastiko | PP, PE, PEHD, XSC 50 |
|  | Vamzdžio išorinė sienelė | - gofruota. |
|  | Vamzdžio vidinė sienelė | Lygi |
|  | Vamzdžio vidinio skersmens ir kabelio su daugiavielėmis gyslomis skersmens santykis | ≥1,5 (kai vamzdžio ilgis < 35 m.) ≥1,85 (kai vamzdžio ilgis ≥ 35 m.) |
|  | Plastikinių vamzdžių charakteristikos: |  |
| 8.1. | Tankis | 800-960 kg/m3 |
| 8.2. | Elastingumo modulis | ≥750 MPa |
| 8.3. | Mechaninis atsparumas | ≥750 N |
| 8.4. | Lydymosi indeksas | 0,15÷0,5 g/10 min |
| 8.5. | Darbo temperatūra | -20 ÷ +75 oC |
| 8.6. | Atsparumas agresyviai aplinkai | Atsparūs daugumai rūgščių ir šarmų |
| 9. | Vamzdžių įrengimui reikalingas smėlio paklotas |  |
| 10. | Tarnavimo laikas | ≥ 40 metai |
| 11. | Garantinis laikas | ≥ 5 metai |

- UŽDAR BŪDU KLOJAMI KABELIŲ APSAUGOS VAMZDŽIAI

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | Standartai | LST EN 61386-24 |
|  | Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Europoje esančioje nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra akredituota produktų sertifikavimo srityje. | Pateikti sertifikatą |
|  | Medžiaga | PE |
|  | Vamzdžio išorinė sienelė | Lygi |
|  | Vamzdžio vidinė sienelė | Lygi |
|  | Vamzdžio išorinės sienelės spalva | Raudona arba raudona juostelė |
|  | Vamzdžių gabaritiniai matmenys (išorinis vamzdžio skersmuo, mm) | 75 |
|  | Atsparumas gniuždymui (angl. Resistance to compression) pagal LST EN 61386-24 standartą | ≥ 1250 N; |
|  | Atsparumas smūgiams (angl. Resistance to impact) pagal LST EN 61386-24 standartą | Normalus (angl. N- normal); |
|  | Vamzdžiai yra skirti kloti betranšėjiniu būdu Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti nurodoma | Žymėjimas: - Gamintojas; - Standartas; - Atsparumas gniuždymui (≥ 1250 N); - Atsparumas smūgiams; - Vamzdžio nominalus diametras; - Žaliava iš kurios pagamintas kabelio apsauginis vamzdis |
|  | Darbo temperatūra | -20 ÷ +60 oC |
|  | Tarnavimo laikas | ≥ 40 metai |
|  | Garantinis laikas | ≥ 5 metai |

- SAUGIOS ATRAMOS PAMATAS

Pamatas iš gelžbetonio, pagal gamybos kokybės sertifikatą ISO 9001:2000, gamykla gaminanti pamatus privalo turėti gaminio CE ženklinimo deklaraciją. Pamatas atramai parenkamas atsižvelgiant į tvirtinamų atramos svorį ir atramos gamintojo reikalavimus.

- SAUGIOS KŪGINĖS FLANŠINĖS 6 M ATRAMOS

Atramos aukštis virš žemės paviršiaus – 6 m.

- Plieninė, metalo storis ≥ 2 mm.

- EN 12767:2019, saugumo kategorija 100-HE-C-S-NS-MD-1

- EN 40-5:2002

- Gamybos, valdymo ir pardavimo organizavimas: ISO 9001:2015

- Lazerinis suvirinimas: procesas 521, techninėms sąlygos EN ISO 15614-11, žaliavos ISO 15608:1.2

- Karštas cinkavimas: EN 1461:2009

- Apkrovų skaičiavimas: EN 40-3-1:2013 ir EN 40-3-3:2013

- Aplinkosaugos sertifikatas: EN 15804+A2 patvirtintas pagal ISO 14025.

- Su įleistomis durelėmis atramos apatinėje dalyje.

- Su pajungimo skydeliu, kuriame sumontuoti atšakojimo gnybtai, skirsti montuoti apšvietimo atramose, ir B6A automatinis išjungiklis. Į gnybtų kaladėles galima prijungti iki 3 kabelių (tinka 10-35 mm2 skerspjūvio aliumininiams monolitiniams laidams ir 1,5-25 mm2 skerspjūvio variniams monolitiniams ir daugiavieliams laidams); izoliacinė korpuso dalis turi būti iš smūgiams atsparios ir degimo nepalaikančios medžiagos (termoplastikas); visos metalinės detalės turi būti apsaugotos nuo korozijos.

- Su kabelių įvado anga atramos požeminėje dalyje.

- Įžeminimo tvirtinimo gnybtas atramos viduje (šviestuvų įžeminimui).

- Atramos turi būti saugios, autoįvykio metu efektyviai absorbuojančios smūgio energiją.

- Atramos turi būti įžemintos (pagal EĮĮB taisykles).

- Atramos turi būti sunumeruotos.

- VIENŠAKĖ GEMBĖ 1X1 M

Charakteristikos:

- Viršūnės diametras – 60 mm, apatinės dalies atitinkamai 52 mm;

- Medžiaga – valcuotas plienas, 3 mm storio;

- Antikorozinė apsauga – karštas cinkavimas, pagal normatyvą EN 40-5:2002. Vidutinis cinko dangos storis 55 μm sutinkant su nustatyta norma DIN EN ISO 1461;

- Aukštis 1 m., ilgis 1 m.

- ĮŽEMINIMO ELEMENTAI CINKUOTI

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Standartai | ISO 9001:2000; ISO 14001:2004 |
| 2. | Strypo medžiaga | Plienas |
| 3. | Strypo padengimas | 0,07 mm. Cinko danga (Plieniniam strypui) |
| 4. | Strypo diametras | 20 mm. |
| 5. | Įžeminimo sistemos jungiamieji elementai | plieno; cinkuoto plieno |
| 6. | Sistema nenaudojama | Visų tipų transformatorinėse ir skirstomuosiuose punktuose |
| 7. | Įžeminimo sistemos efektyvumo laikotarpis | 15 metai |

Metalinėse ir gelžbetoninėse atramose išorinio apšvietimo šviestuvai turi būti prijungiami prie atramos įžemintuvo kartu su pakartotinai įžeminamu apsauginiu nuliniu laidininku. Sujungimai atliekami sujungiant apkaba. Strypus kalti naudojant elektromechaninius įrankius.

Įžemintuvą sudaro: ≥5 elektrodai - apvalus plienas Ø 20mm2, L=1,5m, cinkuoto plieno juosta 40x4mm, L=3m. Įžemintuvas turi pasiekti ≤10 Ω varžą.

- ATSIŠAKOJIMO GNYBTAI

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Maksimalioji įtampa | 1,2 kV |
| 2. | Vardinis dažnis | 50 Hz |
| 3. | Aplinkos temperatūra | -35° ... +35° C |
| 4. | Gnybto paskirtis | Universalus AL laidininkų sujungimas, atšakojimas |
| 5. | Skirti naudoti | Lauke |
| 6. | Polimerinis gnybto korpusas | - Vientisas; - Atsparus UV; - Termoplastiškas; - Hermetiškas; |
| 7. | Izoliaciją prakertančios kontaktinės plokštelės pagamintos iš | Legiruoto vario arba alavuoto aliuminio lydinio, peilio tipo. |
| 8. | Varžtai pagaminti iš | Nerūdijantis / karštai cinkuotas plienas |
| 9. | Sujungiamų, pagrindinių ir atšakinių AL laidininkų skerspjūviai | Pagrindinis 16–95 mm2 atšakinis 6-50 mm2 |

- AUTOMATINIAI JUNGIKLIAI

Automatiniai jungikliai turi užtikrinti apsaugą nuo perkrovų ir trumpųjų jungimų, atlikti valdymo ir atskyrimo funkcijas pagal IEC 947 reikalavimus, bei žmonių apsaugą TN, TT ir IT sistemos tinkluose. Turi atitikti IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2, IES/EN 61008 standartų reikalavimus. Kiti reikalavimai:

- 230 V įtampos tinklui;

- polių skaičius 1;

- su šiluminiu ir elektromagnetiniu atkabikliu visuose poliuose;

- atsparumas trumpojo jungimo srovėms (Icu) nuo 10 kA (priklausomai nuo montavimo vietos;

- atsparumas viršįtampiams (Uipm) ne mažiau 6 kV;

- apsaugos laipsnis ne mažiau IP20;

- valdomas rankena (be spec. priedų);

- galimybė papildomai sumontuoti:

- signalinius kontaktus apie padėties ir apsaugų būklę;

- nepriklausomą atkabiklį;

- minimalios įtampos atkabiklį;

- -20 ºC...+40 ºC, (montuojamiems lauke);

- turi užtikrinti reikiamo skerspjūvio laidininkų pajungimą;

- altitudė virš jūros lygio iki 1000 m;

- atsparumas ugniai 960 0C (pagal IEC 695-2-1);

- montuojami skyduose;

- • standartai IEC 947 (pramonėje).

- • Automatiniai jungikliai turi tenkinti bendrus reikalavimus bei šiuos reikalavimus:

- • įtampa kintama 230 V, 50 Hz, 1 poliaus su 300 mA skirtuminės srovės rele;

- • energijos ribojimo klasė 3;

- • Montavimas ant DIN šynos.

Apsaugos nuo trumpo jungimo suveikimo charakteristikos:

B – IN 3...5 pagal IEC 898.

C – IN 3...5 pagal IEC 898.

- IKI 1000 V KABELIAI PVC IZOLIACIJA

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Standartas | LST 1702 (HD 603) |
| 2. | Vardinė įtampa U0/U | ###### > 0,6/1 kV |
| 3. | Eksploatavimo sąlygos | Uždaroje patalpoje, lauke |
| 4. | Aplinkos temperatūra | -35 °C ... +35 °C |
| 5. | Laidininkų skaičius | 3 |
| 6. | Laidininkas | Vario, 1 klasė pagal LST EN 60228 standartą |
| 7. | Laidininkų izoliacija | PVC |
| 8. | Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas | Pagal LST 1555 (LST HD 308) arba IEC 60757 |
| 9. | Maksimali ilgalaikė kabelio temperatūra | > +70 °C |
| 10. | Maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam jungimui (5 s) | > +160 °C |
| 11. | Žemiausia montavimo temperatūra | -5 °C |
| 12. | Kabelio skerspjūvio plotas | 1,5 mm2. |

- TECHNINIAI PARAMETRAI IR REIKALAVIMAI KELIŲ ŠVIESTUVAMS

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Reikalavimas, standartas, rodiklis, reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1 | Eksploatavimo sąlygos | Išorinis apšvietimas |
| 2 | Įtampa / dažnis | 220–240 V / 50 Hz ±1 % |
| 3 | Galios koeficientas (cos φ) | ≥ 0,9, kai veikia 100 % režimu, ir ≥ 0,8, kai pritemdyta 50 % režimu |
| 4 | Šviesos koreliacinė temperatūra (spalvinė temperatūra CCT) | 4000 K ±10 % |
| 5 | Šviestuvo šviesinis efektyvumas | Ne mažiau 165 lm/W |
| 6 | Šviestuvo nominali galia, W | Ne daugiau 21W |
| 7 | Šviestuvo šviesos srautas, lm | Ne mažiau 3493 lm |
| 8 | Šviestuvų šviesos srauto išlikimas | ≥ 100000 val. (L97B10, kai Ta = 25 °C) |
| 9 | Spalvų atkūrimo indeksas | CRI ≥ 70 |
| 10 | Šviesos akinimo koeficientas | Ne blogiau nei G*3 pagal LST EN13201-2:2016 |
| 11 | Šviestuvo atsparumas smūgiams | ≥ IK09 pagal LST EN 62262:2004 arba lygiaverčio standarto reikalavimus |
| 12 | Šviestuvo eksploatacinė aplinkos temperatūra | nuo -40°C iki + 50° C |
| 13 | Šviestuvo atsparumas žaibo iškrovai ir viršįtampiams | ne mažiau 10 kV, papildomas viršįtampių ribotuvas |
| 14 | Atsparumas aplinkos poveikiui | Elektros, valdymo ir optinei dalims ne mažesnė, kaip IP 66 pagal LST EN 60598-1, EN 60598-2-3 arba lygiaverčio standarto reikalavimus |
| 15 | Šviestuvų elektrosaugos klasė | II |
| 16 | Šviestuvų korpuso spalva | Pilka |
| 17 | Šviestuvo optinės dalies gaubtas | Pagamintas iš grūdinto stiklo |
| 18 | Šviestuvų korpusas, jo konstrukcija | Korpusas lygus be aušinimo briaunų, pagamintas iš lieto aliuminio, padengtas antikorozine danga, atsparus ultravioletiniams spinduliams, mechaniniams pažeidimams, nusidėvėjimui bei trinčiai. Optikos gaubtas skaidrus, pagamintas iš grūdinto stiklo. Konstrukcija neleidžia susidaryti oro garų kondensatui. Atidaromas be įrankių iš viršaus. Optinė sistemos dalis atskirta nuo maitinimo šaltinio dalies sandaria pertvara. Optinės sistemos modulį sudaro atskira uždara sandari erdvė su šviesos diodais, apsauginiu stiklu ir kitais elementais, kurie surinkti ir užsandarinti šviestuvo gamybos metu ir visą eksploatacijos laiką nėra atidaroma ir negalimas fizinis kontaktas. Šviestuvo korpuso viršuje ir apačioje turi būti Zhaga kontaktų standartinė jungtis šviestuvo valdikliui įmontuoti. |
| 19 | Šviestuvų fotometriniai duomenys | Fotometriniai duomenys DIALux, DIALux evo ar kitomis apšvietimo projektavimo programomis skaičiavimai |
| 20 | Techninis aptarnavimas | Vykdant aptarnavimo darbus maitinimo šaltinio dalis, atidaroma ir uždaroma iš viršaus be įrankių, nenuimant šviestuvo nuo atramos ar gembės ir nekeičiant šviestuvo padėties |
| 21 | Šviestuvų registracija | Elektroninė šviestuvų registracija naudojant QR kodą, kurio pagalba pateikiami pagrindiniai parametrai. Kodas turi būti nuskaitomas bet kuriuo mobiliuoju įrenginiu su QR kodo nuskaitymo programa. Ant šviestuvų korpuso privalo būti QR ženklas |
| 22 | Šviestuvų maitinimo šaltinis, bendrieji reikalavimai, funkcijos | 1. Skirtas LED šviestuvams išorės apšvietimui; 2. Privaloma apsauga nuo trumpojo sujungimo, perkaitimo, perkrovos ir apkrovos dingimo; 3. Įtampa 230 V / 50 Hz; 4. Pritemdymo diapazonas 100–50 %; 5. Šviesos srauto kompensavimas (CLO); 6. Apsaugos klasė ne mažiau IP20; 7. Turi būti autonominio pritemdymo režimas, DALI (pagal protokolą IEC 62386-102) |
| 23 | CE ženklinimas | Šviestuvai turi turėti CE ženklinimą |
| 24 | ES aukštos kokybės ženklas | ENEC ir ENEC+ |
| 25 | Gamintojo sertifikatai | ISO 9001, ISO 14001, ISO 50 001 |
| 26 | Radijo trikdžiai | Turi atitikti EMC reikalavimus pagal EN55015; EN61547; EN61000-3-2 ir EN61000-3-3; EN62031 |
| 27 | Aplinkosauginė produkto deklaracija | EPD (Produkto poveikio aplinkai Deklaracija) |
| 28 | Šviestuvo garantinis laikas: | Ne mažiau 5 metai |

- APŠVIETIMO VALDYMO SKYDAS (AVS)

Apšvietimo valdymo skydas – skirtas elektros energijos paskirstymui ir apšvietimo tinklų valdymui, kintamos 230/400 V, 50 Hz dažnio srovės tinkluose su įžeminta neutrale, paskirstymo linijų apsaugai nuo perkrovimų ir trumpo jungimo srovių.

Skydas skirtas statyti lauko sąlygomis, kai aplinkos temperatūra svyruoja -30° iki +55°C.

Apšvietimo valdymo skydas sudarytas iš 2 modulių – valdymo modulio, tranzitinio modulio ir pagrindo. Modulių korpuso medžiaga - karštai cinkuoti plieno lakštai pagal LST EN 01442. Pagrindo ir kitos detalės susisiekiančios su gruntu - padengiamos ≥ 85 mm cinko danga pagal LST ISO 1461. Korpusas iš išorės padengtas antikoroziniais dažais. Skydo aptarnavimas vienpusis iš priekio, apskaitos ir tranzitinio modulio durys turi atsidaryti ne mažiau 120 laipsnių ir būti rakinamos, apsaugos laipsnis ≥ IP54. Kabelių užvedimas iš apačios. Skydo pamatą pateikia apšvietimo valdymo spintą tiekianti organizacija.

Spintos spalva – RAL7032.

Spintos gabaritas turi būti vienodas, nepriklausomai nuo pajungimo grupių skaičiaus.

Skyde sumontuota įranga turi atitikti IEC 60947-5-1 ir IEC 60669-1 standartų reikalavimus. Laidininkų (fazių, įžeminimo, apsauginio nulio) spalvinis žymėjimas pagal elektros įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimus IEC 60446.

Maitinimo linijos grandinėje prie atskirų fazių jungiamas kas trečias šviestuvas, apšvietimo valdymo skyde fazių apkrovos turi būti tolygios. Montavimo darbus ir įžeminimus atlikti vadovaujantis elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis.

Ant durelių išorinės pusės pritvirtintas (ne lipduko tipo) įspėjimo ženklas, atsparus ultravioletiniams spinduliams, atmosferiniam ir mechaniniam poveikiui.

Valdymo dalies modulyje sumontuoti schemos elementai turi būti uždengti dangčiu pagamintu iš organinio stiklo su metaliniu rėmu.

Dangtis turi būti tvirtinamas prie spintos konstrukcijos ne mažiau kaip dviem varžtais.

Valdymo dalyje paliekama ne mažiau kaip 20% laisvos vietos, papildomai įrangai sumontuoti.

Spintoje bus įrengti šie pagrindiniai komponentai:

  - Spintos valdiklis su antenomis;

  - Foto jutiklis;

  - Viršįtampių ribotuvas maitinimo grandinėms;

  - Automatiniai jungikliai;

  - Kištukinis lizdas;

  - Durų kontaktas;

  - Visų apšvietimo maitinimo linijų srovės matavimo transformatoriai;

  - Astronominis laikrodis rezerviniam darbui;

  - Kontaktoriai;

  - Spintos režimų perjungiklis bei kiti pagalbiniai komponentai ir instaliacinės medžiagos.

Apšvietimo valdymo spintoms (korpusams) suteikiama 5-erių metų garantija.

Valdymo aparatinei įrangai suteikiama 5-rių metų garantija.

Spintos valdiklis

Spintos valdiklis su valdymo sistemos programine įranga komunikuos naudojant apsaugotą TCP/IP protokolą per bet kurią Ethernet terpę. Pirmenybė teikiama 3G/4G (LTE) standarto ryšiui, tačiau gali

būti naudojami ir kiti ryšio būdai, kaip Wi-Fi arba laidinis/šviesolaidinis Ethernet ryšys.

Sistemos saugumo užtikrinimui bus naudojamas plačiai pripažįstamas saugiu ne mažiau nei AES 128 kodavimo standartas.

Valdiklis turės vidinę RAM atmintį sistemos darbinių įvykių, aliarmų, el. parametrų ir informacijos,

būtinos valdiklio autonomiškam veikimui, saugojimui.

Dingus ryšiui su serveriu, valdiklis tęs darbą autonomiškai ne mažiau nei 30 dienų, pagal saugomą valdiklio atmintyje astronominį laikrodį ir fotojutiklį.

Sugedus fotojutikliui, valdiklis tęs darbą pagal astronominį laikrodį, priklausomą nuo spintos geografinių koordinačių bei metų ir paros laiko. Sugedus spintos valdikliui, spinta tęs darbą, autonomiškai persijungdama į papildomai apšvietimo valdymo skyde įdiegtą astronominę relę. Atsistačius valdiklio darbui – apšvietimo valdymas automatiškai grįš į apšvietimo valdymą pagal valdiklio komandas.

Valdiklis bus maitinamas ir veiks korektiškai dingus bet kuriai vienai ar dviem maitinimo šaltinio fazėms. Tai užtikrins maitinimo spintoje įrengtas ARĮ (ARĮ / FSR - automatinis maitinimo fazių išrinkimo įrenginys).

Valdiklis galės būti konfigūruojamas bei atnaujinamas nuotoliniu būdu (Over-the-Air) per žiniatinklio aplikaciją.

Valdiklis autonomiškai vykdys valdymo programas, užduotas vartotojo. Esant ryšio trikdžiams, duomenys bus saugomi modulyje nemažiau kaip 48 val. iki sinchronizacijos su serveriu momento.

Spintos valdiklis įgalina valdyti iki 150 individualių šviestuvų valdiklių. Spintos valdikliai pagal Užsakovo pareikalavimą gali būti sukomplektuojami ryšio moduliais, skirtais apsikeisti duomenimis ir komandomis su šviestuvų valdikliais. Ryšio moduliai bus pilnai suderinami su šviestuvų valdikliais.

Prie valdiklio galima prijungti ir automatiškai nuskaityti bei saugoti elektros energijos suvartojimo duomenis (jei MP komplektuojamas kartu su elektros energijos skaitikliu). Be skaitiklio, valdiklis ir pats savarankiškai matuoja suvartotos elektros energijos kiekį.

Valdiklio konstrukcija leidžia jį montuoti ant DIN 35 mm bėgelio.

Valdiklis turi superkondensatorių (jonistorių), kuris, nutrūkus maitinimo įtampai, užtikrina aliarminio pranešimo apie įtampos dingimą išsiuntimą, duomenų išsaugojimą, bei saugų valdiklio išsijungimą.

Valdiklis turi vidinį realaus laiko laikrodį su atsargine baterija ir astronominio kalendoriaus palaikymu. Laikrodis yra sinchronizuojamas su serveriu kiekvieną kartą kai jis yra įjungiamas naujai ir ne rečiau nei kartą per 24 val. kai valdiklio darbas yra normalus.

Siūlomas valdiklis tinkamai veiks realiose sąlygose, esant aplinkos temperatūrai nuo -40°C iki +85 °C, esant santykinei oro drėgmei iki 95%. Šis rodiklis yra patvirtintas gamintojo techninėje dokumentacijoje.

Valdiklis gali būti maitinamas 230 VAC -15% .... +15% įtampa. Jis turi 6 kV įtampos šuolio apsaugą ir integruotą saugiklį. Valdiklio vartojamasis galingumas neviršija 5W.

Valdiklis matuos visų trijų įėjimo fazių įtampas bei sroves su tikslumu ± 1%.

Valdiklis matuos iki 20-ies išėjimo linijų sroves.

Valdiklis turi iki 4-rių relinių išėjimų kontaktorių valdymui.

Prie valdiklio yra jungiamas foto jutiklis. Foto jutiklis gali būti montuojamas ant spintos korpuso arba iškeliamas ant stiebo virš apšvietimo valdymo spintos.

Valdiklis turi vieną Ethernet (RJ-45) prievadą internetinio kabelio pajungimui. Taip pat turi RS-485 sąsają.

Valdiklio modulis turi integruotą ekraną, kuriame atvaizduojamos apšvietimo linijų parametrų matavimų reikšmės. Valdiklio liečiamas ekranas turi funkciją, kuri leidžia aptarnaujančiam personalui, atidarius spintą, paprastai ir greitai sankcionuoti durų atidarymą, dėl ko į valdymo centrą nebus siunčiamas durų atidarymo aliarminis signalas, tačiau šis veiksmas bus tyliai atvaizduojamas sistemoje (ir valdymo centro kompiuterio ekrane).

Prie valdiklio bus prijungta sirena (signalizacijai, aliarminio signalo akustinis lygis 70-110 dB). Sistemoje bus įvestas užlaikymas, kad neskubant būtų galima sankcionuoti durų atidarymą, bei bus automatinis sirenos išsijungimas po 100 s.

Siūloma valdymo aparatinė įranga atitinka CE reikalavimus ir turi CE ženklinimą.

Astronominis laikrodis

Paskirtis: automatiniam apšvietimo valdymui sugedus pagrindiniam valdikliui.

Techniniai duomenys:

- valdymo kanalų skaičius: 1 vnt.;

- papildomas savaitgalinis programavimas: 84 perjungimo programos;

- valdymas apskaičiuojant saulėtekio/ saulėlydžio laiką: yra;

- reguliuojama šviesos lygio riba: pagal saulėtekio/ saulėlydžio laiką;

- įtampa: 230V;

- darbinė temperatūra: -25...+45°C;

- montavimo būdas: ant DIN bėgelio;

- korpuso plotis: 45mm;

- komutuojamų kontaktų srovė: 16A prie cos φ=1, 10А prie cos φ=0,6;

- delsos laikas (įjungimo/išjungimo): skirtumai saulėlydžio ar saulėtekio laikų reguliuojami atskirai ±120 min.;

- skystųjų kristalų ekranas: su pašvietimu;

- programos saugojimas su ličio baterija: yra;

- baterijos tarnavimo laikas: 6 metai;

- vieta atmintinei ar instrukcijai: yra;

- spyruokliniai gnybtai poliui: 2vnt,;

- šynavimas su šukų tipo srovėlaidžiais: yra;

- kalbų palaikymas: lietuvių, anglų.

- ZARASŲ RAJ., DUSETŲ SEN., PADUSTĖLIO KM., V. STRIOGOS G., ŠILO G., UPĖS GATVĖS APŠVIETIMO LINIJOS ĮRENGIMO ORIENTACINĖ SCHEMA

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato Vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| Medžiagų kiekių žiniaraštis |  |  |  |
|  | Apšvietimo valdymo skydas (AVS) | kompl. | 1 |
|  | Saugi flanšinė apšvietimo atrama su viduje sumontuotu automatiniu 1F B6A jungikliu šviestuvui bei atsišakojimo gnybtynu | kompl. | 32 |
|  | G/b pamatas saugiai 6 m atramai | vnt. | 32 |
|  | Gembė 1m X 1m | vnt. | 32 |
|  | LED tipo šviestuvai su ZAGA valdikliais | kompl. | 32 |
|  | Kabelis Al 4x16 mm2 | m | 1296 |
|  | Termosusitraukiančios pirštinės mova. Kabeliui 10- 35mm2. Komplekte su antgaliais | vnt. | 64 |
|  | Kabelis Cu 3x1,5 mm2 | m | 256 |
|  | Apsauginis PEHD vamzdis, 50mm | m | 1180 |
|  | Signalinė kabelio juosta | m | 1180 |
|  | Apsauginis PEHD vamzdis, ø 50mm, skirtas klojimui uždaru būdu. | m | 20 |
|  | Dirbtinis įžemintuvas. Įžeminimo varža R≤10Ω. Susideda iš cinkuotų plieninių įžeminimo elektrodų (20/1500mm), cinkuotos plieninės juostos 30x4, jungčių. | kompl. | 33 |
| Darbų kiekių žiniaraštis |  |  |  |
| 1. | Duobių kasimas ir užpylimas. El. skydams, apšvietimo atramų pamatams, betranšėjiniam tinklų tiesimui. | vnt./m3 | 2/1,75 |
| 2. | Apšvietimo valdymo spintos su pamatu montavimas | kompl. | 1 |
| 3. | Pamato saugiai apšvietimo atramai montavimas | vnt. | 32 |
| 4. | Metalinės saugios apšvietimo atramos montavimas su gembe | vnt. | 32 |
| 5. | Gnybtų ir automatinio jungiklio montavimas atramoje | vnt. | 32 |
| 6. | Šviestuvo montavimas atramoje | vnt. | 32 |
| 7. | ZAGA valdiklių montavimo darbai | vnt. | 32 |
| 8. | Kabelio tiesimas apšvietimo atramoje | m | 256 |
| 9. | Kabelio įvėrimas į atramą, skydą | vnt. | 64 |
| 10. | Kabelio Al 4x16 mm2 galinės movos montavimas | vnt. | 64 |
| 11. | Tranšėjos 1-2 kabeliams kasimas ir užpylimas mechanizuotu būdu iki 1m gylio. | m | 1100 |
| 12. | Tranšėjos 1-2 kabeliams kasimas ir užpylimas rankiniu būdu iki 1m gylio. | m | 80 |
| 13. | Apsauginio vamzdžio klojimas tranšėjoje | m | 1180 |
| 14. | Apsauginio vamzdžio klojimas uždaru betranšėju būdu | m | 20 |
| 15. | Kabelio tiesimas apsauginiame vamzdyje | m | 1200 |
| 16. | Vamzdžio galų sandarinimas | vnt. | 64 |
| 17. | Signalinės juostos klojimas | m | 1180 |
| 18. | Grunto tankinimas | m3 | 413 |
| 19. | Vejos įrengimas iš augalinio sluoksnio, h-10cm, apsėjant žole | m2 | 590 |
| 20. | Įžeminimo kontūro R≤10 Ω montavimas | kompl. | 33 |
| 21. | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | vnt. | 65 |
| 22. | Fazinio ir nulinio laidų grandinės varžos matavimus | vnt. | 32 |
| 23. | Įžeminimo varžos matavimas | vnt. | 33 |
| 24. | Pereinamųjų varžų matavimas | vnt. | 32 |
| 25. | Atramų ir skydų ženklinimas | vnt. | 33 |
| 26. | Išpildomosios nuotraukos sudarymas | kompl. | 1 |