ESVIS PARENGTIES IR PREVENCIJOS MODULIO SUKŪRIMO IR ĮDIEGIMO TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDROJI INFORMACIJA

  - Pirkimo objektas – Ekstremalių situacijų valdymo informacinės sistemos (toliau – ESVIS) Parengties ir prevencijos modulio (toliau – PP modulio arba IS) sukūrimo ir įdiegimo techninės priežiūros paslaugos (toliau – Paslaugos).

  - Paslaugos apima PP modulio sukūrimo ir įdiegimo  techninės priežiūros paslaugas vadovaujantis šios techninės specifikacijos 4 skyriuje nustatytais reikalavimais.

  - PP modulio sukūrimo ir įdiegimo paslaugų  pirkimas buvo paskelbtas 2024 m. spalio 7 d. https://ted.europa.eu/lt/notice/-/detail/602344-2024  bei sutartis su PP modulio sukūrimo ir įdiegimo paslaugų teikėju pasirašyta 2025 m. vasario 13 d.

  - Vadovaujantis Projektų techninės priežiūros rekomendacijomis Projekto techninės priežiūros paslaugų ir IS kūrimo ar modernizavimo paslaugų negali teikti tas pats teikėjas.

  - Toliau šiame dokumente Ekstremalių situacijų valdymo informacinės sistemos Parengties ir prevencijos modulis trumpinamas „PP modulis“ arba „IS“.

- INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

  - PP modulio sukūrimo projekto tikslas – parengties ekstremalioms sveikatai situacijoms prevencijos ir stebėsenos procesų, ekstremalių sveikatai situacijų koordinavimo veiksmų (funkcijų vykdymo) ir kvalifikacijos tobulinimo sistemos stebėsenos  skaitmenizavimas, sukuriant papildomus funkcionalumus ESVIS.

Projekto tikslo įgyvendinimo siekiama vykdant Projekto uždavinius:

- sukurti duomenų analizės priemones, suteikiančias galimybę kurti apibendrinančias ataskaitas ir realiu laiku analizuoti ESVIS kaupiamus duomenis bei jų pagrindu analizuoti parengties ekstremalioms sveikatai situacijoms tendencijas, taip pat atverti duomenis visuomenei;

- optimizuoti ekstremalių sveikatai situacijų reagavimo procesus ir efektyviai dalyvauti koordinuojant  įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ypatingų įvykių, krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymą;

- skaitmenizavus parengties stebėsenos procesus, užtikrinti efektyvų ir į sisteminį tobulinimą orientuotą parengties stebėsenos procesą;

- kaupti, sisteminti ir vertinti informaciją apie sveikatos apsaugos sektoriaus specialistų mokymus ekstremaliųjų situacijų valdymo srityje.

## Bendra informacija, sąlygojusi PP modulio sukūrimo inicijavimą

Lietuvos Nacionalinei Sveikatos Sistemai priklausančių ir nepriklausančių (toliau – LNSS) sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – SPĮ) pasirengimo ir veiklos  įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ypatingų įvykių, krizių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais koordinavimo analizė atskleidė pagrindines problemas Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro (toliau – SAM ESSC) teikiamų viešųjų LNSS įstaigų pasirengimo ir veiklos  įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ypatingų įvykių, krizių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais požiūriu:

- Šiuo metu egzistuojanti parengties prevencijos ir stebėsenos sistema yra nepakankama, skaitmenizuota fragmentiškai. Dėl nepakankamo skaitmenizavimo parengties prevencijos ir stebėsenos sistema reikalauja daug mechaninio darbo, yra biurokratiška ir apsunkina integruotą ir sisteminį  įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ypatingų įvykių, krizių ir ekstremaliųjų situacijų ar kitokio pobūdžio krizių valdymą, savalaikės informacijos gavimą ir teikimą, duomenų analizę ir resursų planavimą ekstremalių sveikatai situacijų atveju. Parengties stebėsenos bei koordinavimo procesai yra fragmentiški, stokojantys sistemiškumo bei nesudaro prielaidų operatyviam informacijos pateikimui bei duomenų analitikai. Visi SPĮ parengties vertinimo procesai atliekami rankiniu būdu, mechaninėmis priemonėmis, kas reikalauja didelių žmogiškųjų ir laiko resursų, yra pasenę, neatitinka nūdienos techninių galimybių, nesiremia moderniomis vadybinėmis praktikomis, nesudaro galimybių tinkamai atlikti rizikų vertinimą, parengties vertinimą, vykdyti pažangos stebėseną. Trūksta duomenų bazės, kurioje vieningai būtų atvaizduojami, apskaitomi ir valdomi duomenys apie SPĮ bei kitų sveikatos apsaugos sektoriaus institucijų resursus.

- Nepakankamas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimo veiklai  įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ypatingų įvykių, krizių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais stebėsenos vykdymo ir koordinavimo procesų efektyvumas. ESVIS papildymas ekstremalių sveikatai situacijų valdymo ir stebėsenos moduliu ženkliai padidins SAM ESSC vykdomos ekstremalių sveikatai situacijų valdymo ir stebėsenos veiklos efektyvumą ir pajėgumą, siekiant užtikrinti tinkamą SPĮ pasirengimą veiklai  įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ypatingų įvykių, krizių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais, įstaigos įgis galimybę operatyviai priimti ir perduoti informaciją.

## Kompiuterizuojamos aplinkos aprašymas

Kuriamas PP modulis turi būti integrali ESVIS sistemos dalis, todėl turi turėti bendrą su ESVIS sistema autentifikacijos ir autorizacijos mechanizmą integracines sąsajas, nurodytas PP modulio sukūrimo ir įdiegimo techninėje specifikacijoje.

ESVIS PP modulis ir integracinės sąsajos gali būti realizuojamas paslaugų teikėjo pasirinktomis technologinėmis priemonėmis kaip savarankiška posistemė, užtikrinant jo integralumą su kitais ESVIS moduliais, tai suderinus su SAM ESSC.

Numatoma, kad į PP modulio naudotojus pirmiausia bus įtraukiamos šios įstaigos (įstaigų naudotojų kiekiai preliminarūs, gali keistis):

1. Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžios SPĮ:

1.1. viešosios sveikatos priežiūros įstaigos – 8;

1.2. viešosios sveikatos priežiūros įstaigos, kuriose Sveikatos apsaugos ministerija įgyvendina valstybės, kaip dalininkės, teises ir pareigas kartu su kitais subjektais – 14;

1.3. greitosios pagalbos paslaugas teikiančios įstaigos – pagal struktūrą nuo 2023 m. liepos 1 d. –  1 SPĮ su 4 padaliniais ir 12 teritorinių skyrių;

1.4. biudžetinės įstaigos (Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija) – 1;

1.5. viešojo administravimo įstaigos (Radiacinės saugos centras, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie SAM)  – 2;

2. Savivaldybių administracijos – 60;

2.1. Savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigos ~200.

3. Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausančios privačios SPĮ:

3.1. sudariusios sutartis su Valstybinė ligonių kasa prie SAM (toliau – VLK) dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis ~  600;

3.1.1. turinčios mažiau nei 50 darbuotojų (skaičius nežinomas, informacija bus teikiama įstaigai rengiant ekstremalių situacijų valdymo planus (toliau – ESVP));

3.1.2. turinčios 50 ir daugiau darbuotojų (skaičius nežinomas, informacija bus teikiama įstaigai rengiant ESVP);

3.2. nesudariusios sutarčių su VLK dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis ~ 3 000;

3.2.1. turinčios mažiau nei 50 darbuotojų (skaičius nežinomas, informacija bus teikiama įstaigai rengiant ESVP);

3.2.2. turinčios 50 ir daugiau darbuotojų (skaičius nežinomas, informacija bus teikiama įstaigai rengiant ESVP);

4. SAM (parengties pareigūnas) – 1;

5. SAM Asmens sveikatos departamentas – 2;

6. SAM Visuomenės sveikatos departamentas – 2;

7. Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) – 2.

Siekiama, jog PP modulio kūrimo metu būtų numatoma, kad įstaigų kiekis ir naudotojų kiekis būtų lengvai plečiami. Atsižvelgiant į tai, siekiama, kad įgyvendinamos technologinės priemonės neribotų PP modulio plėtros.

Detalesni projektu kompiuterizuojamų objektų aprašymai pateikiami PP modulio sukūrimo ir įdiegimo paslaugų techninėje specifikacijoje, kuri pasiekiama per šios techninės specifikacijos 1.3 punkte nurodytą nuorodą.

- DOKUMENTAI, KURIAIS TURI VADOVAUTIS PASLAUGŲ TEIKĖJAS, TEIKDAMAS PASLAUGAS

  - Paslaugų teikėjas turės vadovautis Valstybės informacinių išteklių valdymą ir tvarkymą nustatančiais teisės aktais:

    - Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas;

    - Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas;

    - Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

    - Viešųjų pirkimų įstatymas ir poįstatyminiai teisės aktai (metodikos, rekomendacijos);

    - Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;

    - Informacinių sistemų steigimo, kūrimo, atnaujinimo, pertvarkymo ir likvidavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. 349 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo įgyvendinimo“;

    - Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodika, patvirtinta Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. T-29 „Dėl Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo“;

    - Bendraisiais elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašo patvirtinimo“;

    - Techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų subjektams, valdantiems ir (arba) tvarkantiems valstybės informacinius išteklius, ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros valdytojams, sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1209 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 818 „Dėl Nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos patvirtinimo“ pakeitimo“;

    - Techniniai valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1V-832 „Dėl Techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų patvirtinimo“;

    - Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijos, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. T-36 „Dėl Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“;

    - Elektroninių paslaugų kūrimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 3-416(1.5E) „Dėl metodinių dokumentų patvirtinimo“.

  - Paslaugų teikėjas, teikdamas Paslaugas pagal šią techninę specifikaciją, turi įvertinti visus teisės aktus, Paslaugų teikimo metu priimtus ir įsigaliojusius ar įsigaliosiančius teisės aktus, susijusius su Paslaugų teikimu, įskaitant, bet neapsiribojant šioje techninėje specifikacijoje nurodytais teisės aktais (aktualiomis teisės aktų redakcijomis).

- REIKALAVIMAI PASLAUGŲ APIMČIAI

  - Detalus Paslaugų aprašymas, terminai ir rezultatai pateikiami šios techninės specifikacijos 3 lentelėje.

  - Visi paslaugų rezultatai (ataskaitos, grafikai ir kiti dokumentai) laikomi tinkamai pateiktais tik tuo atveju, jei juos suderina ir patvirtina Užsakovas raštu (el. paštu).

  - Visa su paslaugų teikimu susijusi medžiaga ir dokumentai turi būti rengiami lietuvių kalba pagal raštvedybos taisykles. Dokumentų galutiniai variantai turi būti pateikti Užsakovo nurodytu el. paštu (word ir pdf versijos) ir elektroninėje laikmenoje įgyvendinus visus paslaugų teikimo reikalavimus kartu su galutinė techninės priežiūros veiklos ataskaita.

  - Paslaugų teikėjas yra atsakingas už techninėje specifikacijoje nurodytų dokumentų pateikimą Užsakovui.

  - Paslaugų teikėjas, suderinęs galutinius dokumentus, perduoda juos Užsakovui kartu su perdavimo–priėmimo aktu.

Lentelė. Detalus paslaugų aprašymas

| Nr. | Paslauga | Paslaugos aprašymas | Rezultatai | Terminai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Techninės priežiūros plano parengimas | Paslaugos apimtis: - Paslaugų teikėjas, rengdamas techninės priežiūros planą, turės įvertinti ir atsižvelgti į PP modulio sukūrimo ir įdiegimo paslaugų teikėjo parengtą paslaugų teikimo darbo reglamentą, reglamente nurodytus terminus ir kitas sąlygas; - Techninės priežiūros planas turi būti suderintas su Užsakovu. Esant poreikiui, techninės priežiūros planas gali būti atnaujintas IS projekto eigos metu. | - PP modulio sukūrimo ir įdiegimo paslaugų teikėjo parengto paslaugų teikimo darbo reglamento vertinimas; - Techninės priežiūros planas esant poreikiui gali būti atnaujintas (patikslintas) raštišku Užsakovo ir Paslaugų teikėjo susitarimu. | - Techninės priežiūros planas turi būti parengtas ir suderintas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo PP modulio sukūrimo ir įdiegimo paslaugų teikėjo paslaugų teikimo darbo reglamento suderinimo su Užsakovu ir pateikimo Paslaugų teikėjui; - Užsakovas per 3 darbo dienas turi teisę pateikti Paslaugų teikėjui pastabas dėl techninės priežiūros plano. Paslaugų teikėjas, atsižvelgdamas į pateiktas pastabas, privalo ištaisyti nurodytus trūkumus per 3 darbo dienas nuo pastabų gavimo dienos. - Techninės priežiūros planas pagal poreikį turi būti atnaujintas ir suderintas su Perkančiąja organizacija per 10 darbo dienų nuo poreikio identifikavimo. |
|  | PP modulio techninio aprašymo (specifikacijos), remiantis Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodika bei Informacinių sistemų steigimo, kūrimo, atnaujinimo, pertvarkymo ir likvidavimo tvarkos aprašu, rengimas | Paslaugos apimtis: - PP modulio techninis aprašymas (specifikacija) turi būti parengta remiantis Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikoje pateiktu turiniu ir reikalavimais, Informacinių sistemų steigimo, kūrimo, atnaujinimo, pertvarkymo ir likvidavimo tvarkos aprašu, naujausia ESVIS nuostatų redakcija bei PP modulio sukūrimo ir įdiegimo paslaugų teikėjo parengta dokumentacija; - Parengto PP modulio techninio aprašymo (specifikacijos) koregavimas pagal gautas derinančių institucijų pastabas; - Už PP modulio techninio aprašymo derinimo su derinančiomis institucijomis procesą atsakingas Užsakovas. | - Parengtas, suderintas ir patvirtintas PP modulio techninis aprašymas (specifikacija). | - PP modulio techninis aprašymas (specifikacija) turi būti parengtas per 1 mėn. nuo atskiro Užsakovo užsakymo pateikimo el. paštu. - PP modulio techninis aprašymas (specifikacija) pagal gautas derinančių institucijų pastabas turi būti pakoreguotas per 10 darbo dienų nuo pastabų pateikimo Paslaugų teikėjui iš Užsakovo. |
|  | PP modulio kūrimo detalios analizės ir projektavimo, kūrimo, testavimo, diegimo bei kitų susijusių darbų, kuriuos vykdys PP modulio sukūrimo ir įdiegimo paslaugų teikėjas, atitikimo techninei specifikacijai kontrolė | Paslaugos apimtis: - Nuolatinė PP modulio sukūrimo ir įdiegimo paslaugų teikimo stebėsena; - PP modulio sukūrimo ir įdiegimo paslaugų teikimo pasiektų rezultatų vertinimas PP modulio sukūrimo ir įdiegimo techninės specifikacijos aspektu; - PP modulio sukūrimo ir įdiegimo paslaugų teikimo eigos ir rizikų vertinimas, rekomendacijų teikimas dėl rizikų valdymo; - PP modulio sukūrimo ir įdiegimo atitikties Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos ir kitų, valstybės informacinės sistemos kūrimą reglamentuojančių teisės aktų, reikalavimams vertinimas; - Kitų probleminių sričių identifikavimas bei pasiūlymų dėl jų sprendimo teikimas; - Ekspertinių išvadų įvairiais techniniais, organizaciniais ar teisiniais su IS projektu susijusiais klausimais pateikimas. | - Techninės priežiūros ataskaitos. - Galutinė techninės priežiūros veiklos ataskaita turi būti suderinta su Perkančiąja organizacija. Pagal poreikį techninės priežiūros vertinimas pagal atskirą Užsakovo pateiktą užsakymą. | - Techninės priežiūros ataskaitos teikiamos ne rečiau nei kartą per 3 mėnesius; - Galutinė techninės priežiūros veiklos ataskaita teikiama per 10 darbo dienų pasibaigus IS bandomajai eksploatacijai. |
|  | PP modulio sukūrimo ir įdiegimo paslaugų teikėjo parengtos dokumentacijos vertinimas, analizė bei pastabų ir rekomendacijų teikimas. | Paslaugos apimtis. Paslaugų teikėjas turės vertinti PP modulio sukūrimo ir įdiegimo paslaugų teikėjo ruošiamą techninę dokumentaciją ir jos atitikimą PP modulio sukūrimo ir įdiegimo techninėje specifikacijoje bei Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikoje ir kituose, valstybės informacinės sistemos kūrimą reglamentuojančiuose teisės aktuose, keliamiems reikalavimams, pateikti rekomendacijas PP modulio sukūrimo ir įdiegimo paslaugų teikėjo ruošiamos dokumentacijos tobulinimui ir teikti pasiūlymus Perkančiajai organizacijai dėl dokumentacijos tvirtinimo. Preliminarus vertintinų dokumentų sąrašas: - PP modulio sukūrimo ir įdiegimo paslaugų teikimo tarpinės ataskaitos; - IS detalios reikalavimų analizės dokumentai, kuriamai komponentų apimčiai; - IS projektavimo etapo dokumentai, techninė specifikacija, kuriamai komponentų apimčiai, apimantys naudotojo sąsajos prototipus, integracinių sąsajų specifikacijas ir IS architektūros ir kitus projektavimo dokumentus; - PP modulio sukūrimo ir įdiegimo paslaugų teikėjo vidinių testavimų ataskaitos; - IS naudotojų ir administravimo instrukcijos; - IS naudotojų ir administratorių mokymų planas ir mokymų medžiaga; - IS garantinės priežiūros bei naudotojų konsultavimo reglamentas; - PP modulio sukūrimo ir įdiegimo paslaugų galutinė ataskaita; - Kiti PP modulio sukūrimo ir įdiegimo paslaugų teikėjo parengti dokumentai pagal atskirą Užsakovo prašymą Vertinant dokumentus turi būti teikiamos rekomendacijos dėl galimo funkcionalumo (proceso) realizavimo. | Įvertinti ir patvirtinti PP modulio sukūrimo ir įdiegimo paslaugų teikėjo parengti dokumentai ir pateikti pasiūlymai dėl jų tvirtinimo. | PP modulio sukūrimo ir įdiegimo paslaugų teikėjo pateikta dokumentacija paslaugų teikėjo turi būti peržiūrėta ir įvertinta ne vėliau kaip per 6 darbo dienas nuo tos dienos, kai paslaugų teikėjas elektroniniu paštu gauna PP modulio sukūrimo ir įdiegimo paslaugų teikėjo parengtus dokumentus. Didelių dokumentų atveju (dideliais dokumentais laikomi dokumentai, kurių apimtis yra nuo 40 puslapių) – per 10 darbo dienų. Pakartotino dokumentų vertinimo trukmė – ne daugiau nei 4 darbo dienos. |
|  | PP modulio sukūrimo ir įdiegimo paslaugų teikėjo pateiktų, nenumatytų PP modulio reikalavimų ir / ar pokyčių įgyvendinimui bei PP modulio sukūrimo ir įdiegimo techninėje specifikacijoje numatytų papildomų (P kategorijos) reikalavimų įgyvendinimui, vertinimų valandomis atitikties ekspertinis vertinimas. | Paslaugos apimtis: - Užsakovo pateiktų ir PP modulio sukūrimo ir įdiegimo paslaugų teikėjo įvertintų užsakymų apimčių (valandomis) ekspertinis vertinimas dėl įvertintų valandų kiekio atitikimo realiai sunaudojamoms valandoms atitinkamam užsakymui įgyvendinti. | - Pateikti ekspertiniai vertinimai el. paštu; - Sugrupuotų atliktų ekspertinių vertinimų ataskaita (-os) dokumentas. | Ekspertiniai vertinimai el. paštu pateikiami per 4 darbo dienas nuo PP modulio sukūrimo ir įdiegimo paslaugų teikėjo pateikto užsakymo apimties vertinimo dienos. Sugrupuotų atliktų ekspertinių vertinimų ataskaita (-os) pateikiama per 5 darbo dienas nuo Užsakovo prašymo parengti ekspertinio vertinimo ataskaitos dokumentą pateikimo el. paštu dienos. |
|  | Aktyvus dalyvavimas IS priėmimo testavimo sesijose ir testavimo dokumentų rengimas bei vertinimas. | Paslaugos apimtis: - Testavimo plano, metodikos ir testavimo scenarijų parengimas; - Dalyvavimas IS priėmimo testavimo sesijose; - Priėmimo testavimo metu identifikuotų klaidų kritiškumo vertinimas remiantis suderintu IS priėmimo testavimo planu ir metodikos dokumentu; - Pagal poreikį, rekomendacijų teikimas dėl priėmimo testavimo metu nustatytų klaidų pašalinimo ir galimo funkcionalumo (proceso) realizavimo; - Priėmimo testavimo ataskaitos apimančios apibendrintus rezultatus bei išvadas, parengimas. | - IS testavimo plano ir metodika; - IS testavimo scenarijai; - Galutinė IS priėmimo testavimo ataskaita turi būti suderinta su Perkančiąja organizacija. | - Testavimo planas ir metodika parengiami likus ne mažiau kaip 20 darbo dienų iki pirmos priėmimo testavimo sesijos. - Testavimo scenarijai parengiami likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki atitinkamos testavimo sesijos, kurios metu testuojami testavimo scenarijuose apibrėžti funkcionalumai. - Galutinė IS priėmimo testavimo ataskaita pateikiama per 7 darbo dienas nuo paskutinės priėmimo testavimo sesijos. |
|  | PP modulio vartotojų sąsajos (angl. Usability) atitikties ergonominiams reikalavimams vertinimas PP modulio kūrimo pagrindinės iteracijos įgyvendinimo metu ir PP modulio kūrimo pabaigoje | Paslaugos apimtis: - PP modolio vartotojų (įskaitant administratorius) sąsajos (angl. Usability) atitikties ergonominiams reikalavimams vertinimo metodikos parengimas; - PP modulio vartotojų sąsajos pritaikymo neįgaliesiems testavimas; - PP modulio vartotojų sąsajos patogumo vertinimas; - PP modulio įvertinimas darbui su skirtingomis interneto naršyklėmis (vertinimas atliekamas naudojant dvi naujausias 3 populiariausių interneto naršyklių Lietuvoje versijas); - Ekraninių formų vertinimas; - Ergonomikos reikalavimų patikrinimą vykdyti remiantis W3C pateikiamomis ergonomikos testavimo arba analogiškomis priemonėmis; - PP modulio vartotojų sąsajos patogumo atitikties ergonominiams reikalavimams vertinimo ataskaitos (PP modulio kūrimo pagrindinės iteracijos įgyvendinimo metu ir PP modulio kūrimo pabaigoje), kurių turinys: - PP modulio vartotojų sąsajos metodika, pagal kuria buvo atliekamas vertinimas; - PP modulio vartotojų sąsajos vertinimo eiga; - PP modulio vartotojų sąsajos vertinimo rezultatai; - Išvados bei rekomendacijos PP modulio tobulinimui. Atliekant vertinimą turi būti vadovaujamasi LST EN ISO 9241-110:2020 (Žmogaus ir sistemos sąveikos ergonomika. 110 dalis. Dialogo principai. | - PP modulio vartotojų sąsajos (angl. Usability) atitikties ergonominiams reikalavimams vertinimo metodika; - PP modulio vartotojų sąsajos (angl. Usability) atitikties ergonominiams reikalavimams vertinimo ataskaita - PP modulio vartotojų sąsajos (angl. Usability) atitikties ergonominiams reikalavimams vertinimo ataskaita turi būti suderinta su Užsakovu) | - PP modulio vartotojų sąsajos (angl. Usability) atitikties ergonominiams reikalavimams vertinimo metodika parengiama pagal techninės priežiūros plane numatytą terminą; - PP modulio vartotojų sąsajos (angl. Usability) atitikties ergonominiams reikalavimams vertinimo ataskaitų parengiamas (PP modulio kūrimo pagrindinės iteracijos įgyvendinimo metu pagal atskirą užsakymą el. paštu ir PP modulio kūrimo pabaigoje) pagal techninės priežiūros plane numatytą terminą. |
|  | IS atsparumo įsilaužimams testavimas ir vertinimas | Paslaugos apimtis: - Parengti IS atsparumo įsilaužimams testavimo metodiką; - Atsparumo įsilaužimams testavimo metu turi būti atliktas automatizuotas ir rankinis IS (naudojant specialius programinius įrankius) atsparumo įsilaužimams testavimas; - Testavimo metu turi būti patikrinti dešimt svarbiausių pažeidžiamumų, kurie yra skelbiami OWASP arba lygiavertėje (angl. Open Web Application Security Project) interneto svetainėje www.owasp.org. Pažeidžiamumų patikrinimas turi būti vykdomas vadovaujantis „OWASP Testing Guide v4“ arba lygiaverte metodika. Be išimčių turi būti privalomai atliktas XSS (angl. Cross-site scripting) ir žalingų duomenų įterpimo (angl. Injection) pažeidžiamumų testavimas; - Turi būti parengta IS atsparumo įsilaužimui ataskaita. - PP modulio sukūrimo ir įdiegimo paslaugos teikėjui pašalinus nustatytus pažeidimus turi būti atliktas pakartotinis atsparumo įsilaužimams testavimas ir atnaujinta ataskaita pateikiant joje informaciją apie nustatytų saugos trūkumų likvidavimą. Pakartotiniai testavimai turi būti atliekami tiek kartų, kiek reikia pašalinti visus nustatytus (įskaitant pirminių pažeidimų šalinimo eigoje atsiradusius) pažeidimus. | - IS atsparumo įsilaužimams testavimo metodika; - IS atsparumo įsilaužimams ataskaita; - IS atsparumo įsilaužimams pakartotinio vertinimo ataskaita; - IS architektūros atitikties saugumo reikalavimams vertinimo ataskaita. | - Pirminė IS atsparumo įsilaužimams ataskaita parengiama pagal techninės priežiūros plane numatytą terminą; - Pakartotinė IS atsparumo įsilaužimams ataskaita parengiama pagal techninės priežiūros plane numatytą terminą; - IS atsparumo įsilaužimams testavimas vykdomas pagal techninės priežiūros plane numatytą terminą; - IS architektūros atitikties saugumo reikalavimams vertinimo ataskaita parengiama pagal techninės priežiūros plane numatytą terminą. |
|  | IS apkrovos ir greitaveikos testavimas ir vertinimas | Paslaugos apimtis: - Apkrovos ir greitaveikos testavimo tikslai yra šie: - patikrinti informacinės sistemos veikimą esant maksimaliai dideliam duomenų srautui, dirbant dideliam naudotojų skaičiui ir skirtingiems naudotojams vienu metu atliekant kaip įmanoma daugiau galimų informacinės sistemos funkcijų. Duomenų srautas suderinamas su Perkančiąja organizacija; - įsitikinti, kad informacinė sistema pajėgi funkcionuoti esant apkrovimui, kuris buvo suderintas su Paslaugų teikėju; - nustatyti informacinės sistemos veikimo parametrus (IS reakcijos laiką, transakcijos greitį ir kt.). Testavimui keliami reikalavimai: - testavimo nepalankiausiomis sąlygomis metu turi būti peržiūrimi ir fiksuojami svarbiausi procesai, kurie susiję su IS veikla; - atliekant apkrovos ir greitaveikos testavimą, turi būti stebimi su IS susijusių tarnybinių stočių bei IS palaikančių komponentų (pvz. tokių kaip Duomenų bazių valdymo sistemos, programavimo karkaso ir kt.) pagrindiniai apkrovos parametrai, siekiant nustatyti IS greitaveiką galimai ribojančius veiksnius. Stebėjimo apimtis ir atsakomybės tarp Užsakovo ir Paslaugų teikėjo apibrėžiamos prieš testavimus; - apkrovos ir greitaveikos testavimas turi būti atliekamas siekiant įvertinti PP modulio pajėgumą; - testavimas turi būti atliekamas pagal testavimo reikalavimus, kurie yra keliami šioje techninėje specifikacijoje; - turi būti teikiamos rekomendacijos IS apkrovos reguliavimui ir greitaveikos didinimui. Apkrovos ir greitaveikos testavimo ataskaitos turinį turi sudaryti (sąrašas nėra baigtinis): - Testavimo metodikos aprašymas; - Testavimo eiga ir aptiktos problemos; - Testavimo rezultatų aprašymas; - Rekomendacijų IS greitaveikos didinimui pateikimas. | - IS apkrovos ir greitaveikos metodika; - IS apkrovos ir greitaveikos ataskaita. Rezultatai turi būti suderinti su Užsakovu. | - IS apkrovos ir greitaveikos metodika parengiama pagal techninės priežiūros plane numatytą terminą; - IS apkrovos ir greitaveikos ataskaita parengiama pagal techninės priežiūros plane numatytą terminą. |
|  | Dalyvavimas ir vertinimas IS bandomojoje eksploatacijoje | Paslaugos apimtis. - Bandomosios eksploatacijos plano vertinimas; - Bandomosios eksploatacijos plano įgyvendinimo priežiūra. Paslaugų teikėjas turės pateikti bandomosios eksploatacijos įvertinimo ataskaitą, kurioje turės pateikti informaciją apie bandomosios eksploatacijos eigą, rezultatus, atitikimą tikslams bei pateikti išvadas dėl atliktų darbų tinkamumo ir rekomendacijas tobulinimui. | - IS bandomosios eksploatacijos plano vertinimas; - IS bandomosios eksploatacijos ataskaita - IS bandomosios eksploatacijos ataskaita turi būti suderinta su Užsakovu. | - IS bandomosios eksploatacijos plano vertinimas ir pastabos pateikiamos pagal techninės priežiūros plane numatytus terminus - IS bandomosios eksploatacijos ataskaita parengiama per 5 darbo dienas nuo bandomosios eksploatacijos pabaigos. |