TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

VIETINĖS REIKŠMĖS (VIDAUS) KELIO „A“ ATKARPOS 8-11 REKONSTRAVIMO ŠALČININKŲ R. SAV., BALTOSIOS VOKĖS SEN., ŽAGARINĖS K., PABARĖS SEN., VISINČIOS K., TDP DALINĖS EKSPERTIZĖS PASLAUGOS

Pirkimo objektas: Vietinės reikšmės (vidaus) kelio „A“ atkarpos 8-11 rekonstravimo Šalčininkų r. sav., Baltosios Vokės sen., Žagarinės k., Pabarės sen., Visinčios k., techninio darbo projekto dalinės ekspertizės paslaugos.

Paslaugos pobūdis: Rekonstravimo techninio darbo projekto dalinė (susisiekimo ir konstrukcijų dalies) ekspertizė.

Statinio unikalus numeris: 4400-1581-5988.

Statinio kategorija: II gr. nesudėgingas statinys

Adresas: Šalčininkų r. sav., Baltosios Vokės sen., Žagarinės k., Pabarės sen., Visinčios k.

Atlikimo terminas: Paslaugos privalo būti pilnai suteiktos per 4 mėnesius. Per 5 darbo dienas nuo dienos kai Užsakovas perdavimo aktu Tiekėjui perduoda projektą, Tiekėjas turi įvertinti projektą ir pateikti tarpinį projekto dalinės ekspertizės aktą su pirminėmis pastabomis, pagal kurias  projektuotojas turi patikslinti projektą ir teikti Tiekėjui pakartotinai peržiūrai. Tiekėjas, gavęs patikslintą projektą pagal tarpinio ekspertizės akto pastabas, pakartotinai atlieka projekto įvertinimą ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas ir pateikia pakartotinas pastabas arba galutines projekto dalinės ekspertizės išvadą.

Dalinė ekspertizė atliekama vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“, LR statybos įstatymu ir kitų statybą reglamentuojančių teisės aktų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nustatytais reikalavimais.