TIEKĖJAMS					2025-04-28

Gautas paklausimas viešajam pirkimui Nr. 2339365 „Janapolės k. v. mel. proj. Nr. 12, griovio V-6-12 ir jame esančių melioracijos statinių remonto darbai“:

Klausimas: „Darbų kiekių santraukoje eil. Nr.1 įrašyta – Tankių krūmų ir menkaverčių medžių pašalinimas.... – tarp PK 0+00 – 26+29, tačiau tarp PK 3+70 – 5+93 ir PK 24+30 – 26+09 pagal registrų centro duomenis yra miškas ir šis griovys patenka į Varnių regioninio parko saugomas teritorijas.
Darbų santraukoje nėra numatytas pašalinamų medžių kiekis ir nepateiktas suderinimas miško kirtimui su Varnių regioninio parko direkcija ir miškų savininkais . Prašome patikslinti darbų kiekių santrauką dėl kertamų medžių miške ir pateikti suderinimus miško kirtimui su Varnių regioninio parko direkcija ir miškų savininkais, nes pagal sutarties sąlygas Rangovas neprivalo atlikti suderinimų, o priešingu atveju šioje vietoje nebus įmanoma vykdyti darbų ir atlikti juos laiku pagal sutarties projekto 6.1 punktą, nes projekto aiškinamajame rašte punktas 8.2. nurodyta kad – „rangovui neleidžiama perkelti ar kirsti darbų zonoje esančių medžių be atitinkamų žinybų sutikimo“.“

Atsakymas: „Techninis darbo projektas suderintas su Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija. Krūmai ir menkaverčiai medžiai šalinami griovio vagoje, griovys yra melioracijos statinys ir nuosavybės teise priklauso valstybei. Melioracijos statiniams nustatomos apsaugos zonos, kurios aprašomos Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme. Sutarties projekto 5.8 p. numatyta, kad rangovas prieš pradedant darbus, juos turi susiderinti su greta esamų žemės sklypų savininkais, seniūnijos seniūnu, Užsakovu ir / ar kitais subjektais, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.“.