Tiekėjų klausimai ir perkančiosios organizacijos atsakymai

Pirkimas „Šiaulių r. Kuršėnų m. Alėjos gatvės paprastojo remonto darbai“ (pirkimo ID. 2379591)

| Eil. Nr. | Tiekėjo klausimas | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Norime pasiteirauti: A-1 atkarpoje numatyta įrengti pėsčiųjų perėją su iškiliu trapeciniu greičio mažinimo kalneliu su vertikaliu ir horizontaliu ženklinimu. Ar bus reikalinga A-1, A-2, A-3 atkarpose įrengti horizontalų ženklinimą? (ašinės linijos). | Taip, horizontalųjį ženklinimą reikės įrengti. Tame tarpe ir ašinę liniją. |
| 2. | Ar reikalingos ESO prisijungimo sąlygos? Jei taip, paprastojo remonto aprašo parengimui terminas 15 dienų yra per trumpas. Prašome pailginti paprastojo remonto aprašo parengimo terminą iki 30 dienų. | Apšvietimo pajungimas numatytas nuo esamo apšvietimo tinklo, kurio savininkas yra UAB Kuršėnų komunalinis ūkis. |
| 3. | Prašome paaiškinti sutarties sąlygas. Rangovas įvertinęs sutarties projektą bei sutartinės atsakomybės sąlygas, prašo perkančiosios organizacijos koreguoti sutarties projekto sąlygas. Sutarties projekto 6.7. punktas numato 0,02 proc. sutarties kainos per dieną delspinigius dėl darbų vėlavimo. Sutarties 6.3. punkte numatyta 100 Eur bauda taip pat taikoma už darbų vėlavimą. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad tais atvejais, kai už vienodą sutartinių įsipareigojimų pažeidimą perkančioji organizacija numato delspinigius ir baudą, tokios sutarties sąlygos gali būti vertinamos kaip baudinio pobūdžio nuostolių atlyginimas, kadangi tai sunkina rangovo finansinę padėtį. Dvigubo baudimo už tų pačių sutartinių įsipareigojimų nevykdymą taikyti negalima, kadangi tai prieštarautų teisingumo ir proporcingumo principams. Teisės principas „ne bis in idem“ užtikrina, kad už tą patį pažeidimą nebūtų taikomos kelios baudos ar sankcijos. Prašome koreguoti sutarties projektą ir panaikinti 6.3. punktą bei sutarties projekte numatyti tik delspinigius už darbų vėlavimą, ir tokiu būdu grąžinant tinkamą sutarties šalių lygybę. | Koreguotas Pirkimo sutarties projektas. Įkeltas koreguotas Pirkimo sutarties projektas. Prašome vadovautis aktualia redakcija „4_priedas_Pirkimo_sutarties_projektas_0429“. |