Specialiųjų sąlygų 5 priedas

INTEGRUOTOS ELEKTRONINIŲ DOKUMENTŲ SUDARYMO IR TIKRINIMO PLATFORMOS VEIKIMO STEBĖJIMO, PRIEŽIŪROS IR MODIFIKAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMo TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDROSIOS NUOSTATOS

  - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) viešojo pirkimo būdu perka Integruotos elektroninių dokumentų sudarymo ir tikrinimo platformos (toliau – IEPP) veikimo stebėjimo, priežiūros ir modifikavimo paslaugas.

  - Perkamos paslaugos turi būti teikiamos adresu Konstitucijos pr. 12-101, LT-09308 Vilnius.

  - Naudojamos sąvokos:

    - Integracinė sąsaja – visuma programinių priemonių, kurios užtikrina automatizuotą dviejų arba daugiau taikomųjų sistemų sąveiką, įskaitant apsikeitimą informacija, specifinių funkcijų, kurios realizuotos vienoje iš integruojamų sistemų, vykdymą ir jų rezultatų panaudojimą kitose integruojamose sistemose;

    - PĮ – programinė įranga;

    - Reakcijos laikas – tai laikas nuo momento, kai Fondo valdyba praneša tiekėjui apie problemą iki laiko momento, kai tiekėjas realiai pradeda teikti sutrikimo šalinimo paslaugas, prieš tai patvirtinęs informacijos apie problemą gavimą;

    - Konsultacijos, problemos/klaidos pašalinimo laikas – tai laikas nuo momento, kai baigėsi Reakcijos laikas, iki momento, kai konsultacija suteikta, problema išspręsta ir IEPP problemos pašalinimo faktas užfiksuotas bei Fondo valdybos atsakingo asmens patvirtintas tiekėjo paslaugų tarnyboje.

    - SLA – Paslaugų lygio susitarimas;

    - TS – Fondo valdybos informacinės sistemos taikomoji sistema.

- ESAMA SITUACIJA

  - IEPP skirta užtikrinti centralizuotą skirtingose Fondo valdybos Informacinės sistemos taikomosiose sistemose įvairių formatų (ADOC, EGAS, ffdata ir kitų naudojamų Fondo valdybos) elektroninių dokumentų, pasirašomų kvalifikuotu elektroniniu parašu, kūrimą, tikrinimą ir galiojimo įrodymo duomenų surinkimą.

  - IEPP sudarantys programinės įrangos komponentai:

    - IEPP DB – Sistemos duomenų bazės serveris, teikiantis duomenų sluoksnio paslaugas, skirtas saugoti IEPP repozitoriaus metaduomenis ir darbo sesijos duomenis. Naudojama duomenų bazių valdymo sistema Oracle Database 12c.

    - IEPP AS – aplikacijų serveris, teikiantis paslaugas galutiniam naudotojui (tiek fiziniam naudotojui, tiek integruojamoms informacinėms sistemoms). IEPP AS aplikacijų serveryje įdiegti Ego.EDocs API Server licencijuojamos programinės įrangos komponentai: Docker programinė įranga užtikrinanti REST API ir IS naudotojo sąsajas.

  - IEPP funkcionalumas:

    - Elektroninio dokumento sudarymas;

    - Elektroninio dokumento pasirašymas;

    - Elektroninio dokumento patikra;

    - Elektroninio dokumento parašo lygio pakėlimas;

    - Asmens identifikavimas;

    - Elektroninio dokumento nuorašo formavimas;

  - Šiuo metu realizuota Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų tvarkymo sistemos ir Fondo valdybos informacijos centro Genesys sistemos integracija su IEPP, vykdoma Dokumentų valdymo sistemos, Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos integracija su IEPP.

- BENDRI PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMAI

  - IEPP prižiūrima ir modifikuojama atsižvelgiant į 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimus.

  - Visos paslaugos, kurios sudaro pirkimo objektą, turi atitikti galiojančių Lietuvos ir tarptautiniu standartu LST EN ISO/IEC 27001 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo sistemos. Reikalavimai.“ grupės standartais, reglamentuojančiais saugų duomenų tvarkymą, nustatytus saugumo reikalavimus ir užtikrinti:

    - prieigos prie sistemos registravimą ir kontrolę (angl. authorisation system),

    - naudotojų ir vartotojų grupių galimybių naudotis sistema apribojimą,

    - duomenų atkūrimą iki paskutinės patvirtintos operacijos (sistemos sutrikimo atvejais),

    - duomenų archyvavimą, nenutraukiant naudotojų darbo sistemoje,

    - naudotojų visų veiksmų sistemoje istorijos išsaugojimą ir dokumentavimą (auditavimą).

  - Įdiegta programinė įranga (kuriamos aplikacijos ar standartinė programinė įranga) negali turėti Open Web Application Security Project (OWASP) Top 10 https://owasp.org/www-project-top-ten/ periodiškai skelbiamame aktualiame dokumente ir ankstesnėse šio dokumento versijose nurodytų pažeidžiamumų.

  - Aplikacijų ryšys su naudotojų darbo vietomis (interneto naršyklėmis ir (ar) aplikacijomis) turi būti šifruojamas naudojant SSL (angl. Secure Socket Layer) / TLS (angl. Transport Layer Security) arba kitas lygiavertes šifravimo priemones.

  - Tiekėjas turi savo sąskaita šalinti IEPP saugumo trūkumus, jei tokie būtų nustatyti.

  - Rengiant specifikacijas bei sistemos projektavimo dokumentus, turi būti naudojama unifikuotos modeliavimo kalbos UML (angl. Unified Modeling Language) technika bei vaizdavimo priemonės.

  - Prieiga prie IEPP produkcinės aplinkos (toliau – PROD ) tiekėjui nesuteikiama.

  - Tiekėjas turi vykdyti konsultavimą, problemų sprendimą, modifikavimą taip, kad nesutriktų kitų TS darbas.

  - Komunikacija tarp skirtingų Fondo valdybos informacinės sistemos taikomųjų sistemų paslaugų tiekėjų vyksta per Fondo valdybos atsakingus asmenis.

  - Visa tiekėjo perduodama programinė įranga turi būti nešifruota ir turi būti galimybė prieš diegimą peržiūrėti jos turinį.

  - IEPP nelicencijuojamos programinės įrangos išeities tekstai pateikiami Fondo valdybai kartu su visomis perkompiliavimui reikalingomis bibliotekomis.

  - Veikimo stebėjimo, priežiūros ir modifikavimo paslaugų teikimui Fondo valdyba tiekėjo darbuotojams, pasirašiusiems konfidencialumo pasižadėjimus, pateikia IEPP programinės įrangos aktualios versijos dokumentus. Prieiga prie testavimo aplinkos suteikiama rangovo darbuotojui iš vidinio tinklo. Pagal rangovų prieigos prie Fondo valdybos informacinės sistemos tvarkos aprašą rangovo darbuotojui gali būti suteikiama prieiga prie IEPP per Virtualią darbo vietą, naudojant dviejų faktorių autentifikaciją jungiantis per privilegijuotų prieigų valdymo sistemą.

- PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA IR REIKALAVIMAI.

  - Tiekėjo pagalbos tarnyboje turi būti komunikuojama lietuvių kalba. Tiekėjo pagalbos tarnyba turės suteikti galimybes registruoti kreipinius: elektroniniu paštu, fiksuoto arba mobilaus ryšio telefonu;

  - Tiekėjo pagalbos tarnyba turi užtikrinti reakcijos laikų fiksavimą nepriklausomai nuo kreipinio kanalo.

  - IEPP veikimo stebėjimas suprantamas kaip Fondo valdybos tiekėjui pateiktų prižiūrimos IEPP veikimo parametrų analizė, nukrypimų nuo SLA bei jų priežasčių analizė, siūlymų, kaip užtikrinti SLA nustatytus arba geresnius parametrus, teikimas Fondo valdybai.

  - IEPP priežiūros paslaugos apima:

    - konsultavimą dėl programinės įrangos veikimo ir integravimo klausimais;

    - klaidų taisymą;

    - programinės įrangos pakeitimų reikalingų dėl trečiųjų šalių sertifikatų lustų atnaujinimo teikimą;

    - naujų programinės įrangos versijų teikimą esamos licencijos apimtyje.

  - Konsultavimo IEPP veikimo ir integravimo klausimais paslaugos turi būti teikiamos Fondo valdybos paskirtam atstovui el. paštu ir/ar telefonu darbo valandomis: nuo pirmadienio iki ketvirtadienio nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadienį nuo 8.00 iki 16.00 val., pietų pertrauka kiekvieną darbo dieną 12.00 – 13.00 val.

  - Konsultavimo paslaugos integravimo klausimais išimtinais atvejais gali būti teikiamos nuotoliniu būdu Fondo valdybos atsakingam asmeniui organizuojant susitikimą su integruojamos taikomosios sistemos rangovais.

  - Konsultavimo tipai ir konsultacijos suteikimo terminai nurodyti 1 lentelėje:

### 1 lentelė

| Konsultavimo tipas | Reakcija | Laikas, per kurį turi būti suteikiamos konsultacijos |
| --- | --- | --- |
| Skubus | 2 darbo valandos | Per 5 darbo valandas nuo reakcijos momento |
| Vidutinis | 4 darbo valandos | Per 10 darbo valandų nuo reakcijos momento |
| Neskubus | 8 darbo valandos | Per 32 darbo valandas nuo reakcijos momento |

  - Konsultavimo tipą nustato Fondo valdyba registruodama kreipinį.

  - Problemas (klaidas) tiekėjo pagalbos tarnyboje registruoja atsakingas Fondo valdybos darbuotojas, registravimo metu nurodydamas problemos tipą pagal jos svarbumą (2 lentelė)).

  - Registruotų problemų sprendimas turi būti pradedamas ne vėliau kaip per 2 darbo valandas nuo pranešimo apie sistemos sutrikimą gavimo (reakcijos laikas) ir atliktas per nustatytą problemos pašalinimo laiką.

  - Problemos pašalinimo laikas priklauso nuo problemos tipo, kuris nustatomas pagal sutrikimo įtaką Fondo valdybos veiklai ir problemos įtakotą naudotojų skaičių bei atitinkamo problemos pasikartojimo dažnį:

2 lentelė

| Problemos (klaidos) tipas | Laikas, per kurį turi būti pašalinama problema |
| --- | --- |
| Kritinė | Per 3 darbo valandas nuo reakcijos momento |
| Aukšta | Per 8 darbo valandas nuo reakcijos momento |
| Vidutinė | Per 5 darbo dienas nuo reakcijos momento |
| Žema | Per 10 darbo dienų nuo reakcijos momento |

  - Į problemos pašalinimo laiką neįskaičiuojamas laikas, kai tiekėjas negali vykdyti sutrikimo šalinimo dėl ne nuo tiekėjo priklausančių aplinkybių, pvz. Fondo valdybos ar kitų tiekėjų atliekamų  Fondo valdybos informacinės sistemos keitimo darbų. Apie tokias aplinkybes tiekėjas turi informuoti Fondo valdybą.

  - Esant problemai, kai Fondo valdybos darbuotojai ar IEPP naudotojai negali naudotis IEPP paslaugomis arba kai Fondo valdyba gauna informaciją, kad IEPP veikia netinkamai, tačiau priežastis, kodėl taip yra, nežinoma, tiekėjo paskirtas darbuotojas ir Fondo valdybos atsakingas asmuo turi bendradarbiauti siekdami gauti problemos sprendimui reikalingą informaciją ir spręsti problemą.

  - Jeigu problemos neįmanoma pašalinti per nustatytą pašalinimo laiką, tiekėjas privalo apie tai informuoti Fondo valdybą, pateikti ir suderinti su ja pagrįstą sutrikimų šalinimo planą ir naują, kiek įmanoma trumpesnį, problemos šalinimo terminą.

  - Tiekėjui dėl jo kaltės nesilaikant nustatytų reakcijos laiko bei problemos (klaidos) pašalinimo terminų arba naujai suderintų problemų pašalinimo laikų, bus skaičiuojami delspinigiai, kurie apskaičiuojami procentais nuo mėnesinio mokesčio, mokamo už IEPP veikimo stebėjimo ir priežiūros paslaugas pagal problemos (klaidos) tipą:

    - esant kritinei– 1 %, už kiekvieną darbo valandą;

    - esant aukštai – 0.5 %, už kiekvieną darbo valandą;

    - esant vidutinei – 0.25 %, už kiekvieną darbo dieną;

    - esant žemai – 1 %, už kiekvieną darbo dieną.

  - Jeigu problemos šalinimo terminas pratęsiamas dėl ne nuo tiekėjo priklausančių aplinkybių (pvz. Fondo valdybos ar trečiųjų šalių atliekamų veiksmų), jam negalioja sąlygos, numatytos 4.15 papunktyje.

  - Problema registruota kaip svarbi gali būti perkvalifikuota į kritinę, jei paaiškėja, kad problemos apimtis ir poveikis naudotojų skaičiui yra didesni, nei manyta registruojant problemą.

  - Visą paslaugų teikimo laikotarpį tiekėjas turi pagal Fondo valdybos teikiamus modifikavimo užsakymus keisti IEPP ir jos sudedamąsias dalis taip, kad jie funkcionalumu ir darbo našumu tenkintų IEPP naudotojų ir Fondo valdybos poreikius.

  - Naujai sukurtą ar pakeistą IEPP programinę įrangą tiekėjas privalo perduoti Fondo valdybos specialistams tik pilnai ją ištestavęs ir įsitikinęs, kad:

    - ją įdiegus PROD aplinkoje nebus sutrikdytas IEPP ar kitų Fondo valdybos IS dalių darbas;

    - įdiegti pakeitimai veiks taip, kaip buvo numatyta užsakyme ir kituose dokumentuose, nustatančiuose funkcinius ir techninius reikalavimus kuriamai ar keičiamai programinei įrangai.

  - Tiekėjas, atlikęs IEPP pakeitimus, prieš juos pateikdamas Fondo valdybai, privalės aprašyti ir atitinkamai pakeisti IEPP techninę dokumentaciją, naudotojų instrukcijas bei elektronines pagalbos priemones.

  - Visi sutarties vykdymo metu planuojami taikyti programinės įrangos projektiniai ar technologiniai sprendimai bei numatoma naudoti kitų gamintojų ar atviro kodo programinė įranga turi būti suderinta su Fondo valdybos atsakingu už sutarties vykdymą atsakingu asmeniu.

  - IEPP programinė įranga turi būti kuriama ir keičiama moduliniu principu, užtikrinant sistemos vientisumą, lankstumą, lengvas plėtimo galimybes.

  - Užsakomos modifikavimo paslaugos turi būti atliktos per Fondo valdybos nustatytą ir suderintą su tiekėju arba Fondo valdybos vienašališkai nustatytą, jeigu programinės įrangos pakeitimai lemia Fondo valdybai paskirtų funkcijų vykdymą, laiko tarpą.

  - Teikdamas modifikavimo paslaugas tiekėjas turės palaikyti aktualiame stovyje Fondo valdybos IEPP testavimo ir kokybės užtikrinimo aplinkas.

  - Programinės įrangos projektavimo ir vėlesnės stadijos vykdomos tik Fondo valdybai patvirtinus detalios modifikavimo paslaugų funkcionalumo analizės rezultatus.

  - Programinės įrangos modifikavimo paslaugas tiekėjas pradeda teikti tik iš Fondo valdybos gavęs nustatytos formos programinės įrangos modifikavimo užsakymą (toliau – PĮ užsakymas), kuriame pateikiamas užsakomų paslaugų apibūdinimas (pvz., pageidaujamas funkcionalumas) bei pakeistos ar sukurtos PĮ pateikimo testavimui Fondo valdybai terminas. Teikiant PĮ užsakymą, Fondo valdyba nustato, kuriai sudėtingumo kategorijai (žemo, vidutinio ar aukšto) priskirtinas teikiamas PĮ užsakymas. Jei Fondo valdyba ir tiekėjas nesutaria dėl PĮ užsakymo sudėtingumo, ginčas sprendžiamas SVPK.

  - Modifikavimo paslaugų atlikimo terminai:

3 lentelė

| Eil. Nr. | PĮ užsakymo sudėtingumas | PĮ užsakymo pateikimo Fondo valdybos testavimui terminas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Žemas | 10 darbo dienų. |
| 2. | Vidutinis | 9 savaitės |
| 3. | Aukštas | 4 mėnesiai |

  - Kokios PĮ modifikavimui nustatyto laiko dalys turi būti skiriamos atskirų modifikavimo stadijų – Detalios funkcionalumo analizės, Projektavimo bei Kūrimo ir tiekėjo testavimo – įgyvendinimui, sprendžia tiekėjas.

  - Detalios funkcionalumo analizės stadijos metu tiekėjas turi išsiaiškinti PĮ modifikavimo užsakyme pateiktą funkcionalumo poreikį, numatyti realizavimo būdą, naudotojo veiksmų scenarijus, techninius, saugumo ir kokybės reikalavimus, poveikį kitoms Fondo valdybos IS posistemėms, sąveiką su kitais vykdomais modifikavimais. Tiekėjas, jei reikia, per už sutarties vykdymą atsakingą Fondo valdybos asmenį gali inicijuoti susitikimus PĮ modifikavimo užsakyme išdėstytos informacijos patikslinimui, susitikimo metu patikslintas poreikis fiksuojamas Fondo valdybos Paslaugų valdymo sistemoje. Fondo valdyba turi užtikrinti, kad susitikimas įvyktų ne vėliau, kaip kitą darbo dieną po tiekėjo pageidaujamos datos. Jei nurodytu terminu susitikimas neįvyksta, PĮ užsakyme nurodyti modifikavimo atlikimo terminai pratęsiami tiek dienų, kiek vėliau įvyko susitikimas. Jei susitikimų metu tiekėjas negauna visos analizei atlikti reikalingos informacijos, jis klausimus pateikia raštu, tai fiksuojant Fondo valdybos Paslaugų valdymo sistemoje, o PĮ užsakyme nurodyti modifikavimo atlikimo terminai pratęsiami tiek dienų, per kiek Fondo valdyba pateikia atsakymus į klausimus.

  - Baigęs detalią funkcionalumo analizę, tiekėjas Fondo valdybos atsakingam asmeniui pateikia Detalią funkcionalumo analizės ataskaitą.

  - Fondo valdyba išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą Detalios funkcionalumo analizės ataskaitą, ją suderina, arba pateikia pastabas dėl Fondo valdybai nepriimtino ar neišsamaus funkcionalumo, netinkamų techninių sprendimų, galimai nebūtinų objektų, ataskaitos neišsamumo ar neaiškumo. Detalios funkcionalumo analizės ataskaita turi būti suderinta su Fondo valdyba arba pastabos pateiktos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po ataskaitos gavimo. Jei suderinama ar pastabos pateikiamos vėliau, PĮ užsakyme nurodyti modifikavimo atlikimo terminai pratęsiami tiek, kiek buvo pavėluota suderinti ataskaitą ar pateikti pastabas. Suderinimo ar pastabų teikimo faktas fiksuojamas Fondo valdybos Paslaugų valdymo sistemoje.

  - Detalios funkcionalumo analizės ataskaita laikoma priimta, kai ją pasirašo Fondo valdybos atsakingas už sutarties vykdymą asmuo, paslaugos valdytojas ir tiekėjas.

  - Fondo valdyba yra atsakinga už skirtingose TS vykdomų pakeitimų funkcinį, technologinį suderinamumą bei tinkamų PĮ keitimų įvykdymo laikų parinkimą.

  - Projektavimo ir kūrimo stadijų paslaugos pradedamos vykdyti priėmus Detalios funkcionalumo analizės ataskaitą, kaip nurodyta 4.32 papunktyje.

  - Projektavimo stadijoje yra atliekamos projektavimo paslaugos ir paruošiama projekto techninė dokumentacija. Taip pat yra parengiamos tvarkomų/perkeliamų/konvertuojamų duomenų taisyklės.

  - Projektavimo stadijos rezultatai: duomenų struktūrų aprašymas – lentelių ryšių diagrama, lentelių, jų laukų, indeksų ir ryšių tarp lentelių aprašymai, lentelių vaizdų (angl. view ) ir jų laukų aprašymai; IEPP pakeitimų aprašymas, sąveika su kitais moduliais ir kitomis TS, algoritmai ir algoritmų schemos, modulių naudojami duomenys, modulių ekraniniai vaizdai; paruoštos duomenų tvarkymo/perkėlimo/konvertavimo taisyklės.

  - Jei PĮ užsakymo įgyvendinimui reikalingi pokyčiai skirtingų tiekėjų palaikomose ir modifikuojamose TS, už sutarties vykdymą atsakingas asmuo koordinuoja funkcionalumo ir techninių sprendimų derinimą.

  - Kūrimo stadijoje atliekamos programavimo paslaugos, paruošiami reikalingi klasifikatoriai ir žinynai.

  - Kūrimo stadijos rezultatai: realizuoti IEPP pakeitimai; sutvarkyti IEPP funkcionavimui reikalingi duomenys, klasifikatoriai; paruošti testavimo scenarijai; paruoštos programinės įrangos diegimo, naudojimo ir administravimo instrukcijos; parengta pagalbos (HTML help, jei tokia yra sukurta konkrečiai TS) instrukcija komponentų naudotojui, jeigu buvo keičiamas modulio funkcionalumas; aktualizuotos integracijų specifikacijų versijos.

  - Tiekėjas baigęs programinės įrangos projektavimo bei kūrimo paslaugas atlieka PĮ testavimą savo testavimo aplinkoje.

  - Tiekėjas, ištestavęs ir įsitikinęs, kad programinė įranga tenkina visus PĮ modifikavimo užsakyme nustatytus funkcinius ir techninius reikalavimus, veikia teisingai ir netrikdo kitų IEPP darbo, perduoda programinę įrangą testuoti Fondo valdybai. Kartu Fondo valdybos atsakingam asmeniui pateikia testavimo instrukciją, testavimo žurnalą, pakeistų programinių modulių sąrašą, techninę specifikaciją, IEPP naudotojo instrukciją ir perdavimo momentui aktualią modifikavimo paslaugų sąmatą. Šis momentas laikomas PĮ pateikimo Fondo valdybos testavimui data ir fiksuojamas Fondo valdybos Paslaugų valdymo sistemoje.

  - Jei tiekėjas nurodytus paslaugas teikia vėliau, nei nustatyta PĮ pateikimo Fondo valdybos testavimui data, jam skaičiuojami 0,03% delspinigiai už kiekvieną pavėluotą dieną nuo modifikavimo įvertinime pateiktoje sąmatoje nurodytos sumos.

  - Fondo valdybos už sutarties vykdymą atsakingas asmuo organizuoja tiekėjo pateiktų PĮ užsakymo rezultatų testavimą Fondo valdybos testinėje aplinkoje. Testavimo metu užpildomas testavimo žurnalas, nurodant, ar sukurta/pakeista programinė įranga tenkina nurodytus reikalavimus. Jei testavimo metu nustatomi rezultatų trūkumai (neatitikimai suderintai detaliai modifikavimo paslaugų funkcionalumo ar techninei specifikacijai, klaidingi rezultatai, kitų IEPP vykdomų funkcijų sutrikimai), Fondo valdyba grąžina tiekėjui sukurtą/pakeistą programinę įrangą trūkumams pašalinti (grąžinimo tiekėjui pastabos ir bei trūkumų pašalinimo pateikimo Fondo valdybai data fiksuojamos testavimo žurnale).

  - Tiekėjas privalo pašalinti trūkumus nemokamai ir visus rezultatus pateikti pakartotiniam Fondo valdybos testavimui per:

4 lentelė

| Eil. Nr. | Užsakymo sudėtingumas | Trūkumų pašalinimo trukmė nuo grąžinimo tiekėjui |
| --- | --- | --- |
| 1. | Žemas | 2 darbo dienas. |
| 2. | Vidutinis | 3 darbo dienas |
| 3. | Aukštas | 5 darbo dienas |

  - Tiekėjui nepašalinus trūkumų per 4.44 papunktyje nustatytą laiką, skaičiuojami 0,03% delspinigiai už kiekvieną pavėluotą dieną nuo galutinės šių modifikavimo paslaugų sąmatos.

  - Jei testavimo Kokybės užtikrinimo aplinkoje metu nebuvo nustatyta trūkumų, susijusių su užsakytu PĮ pakeitimu, tiekėjo ir Fondo valdybos atsakingi asmenys pasirašo testavimo žurnalą. PĮ užsakymas laikomas įvykdytu ir perduodamas Fondo valdybai. Įdiegus sukurtą/pakeistą PĮ į PROD aplinką užsakymas gali būti traukiamas į mėnesio suteiktų paslaugų perdavimo ir priėmimo aktą, kuriam pritarus SVPK apmokama sutartyje nustatyta tvarka. Akte turi būti įskaityti visi delspinigiai ir baudos už priimamas paslaugas.

- NUOSAVYBĖS TEISĖS

  - Sukurtos programinės įrangos ir jos autorinės teisės, nepažeidžiant autoriaus teisių turėtojo ar trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teisių, turės būti perduotos Fondo valdybos nuosavybėn turtinėmis teisėmis.

  - Jei sutartyje nenustatyta kitaip, tiekėjas garantuoja nuostolių atlyginimą Fondo valdybai dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių, Paslaugų (prekių) pavadinimų ar Paslaugų (prekių) ženklų naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Fondo valdybos kaltės.

- PASLAUGŲ KOKYBĖS GARANTIJA

  - Paslaugų garantija taikoma visoms paslaugų rezultato sudėtinėms dalims.

  - Visiems į produkcinę aplinką įdiegtiems modifikavimo paslaugų rezultatams turi būti suteikiamas 12 mėn. nuo paskutinio perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos garantinis laikotarpis, per kurį visus aptiktus defektus tiekėjas privalo pašalinti neatlygintinai, t. y. kokybės garantija vykdoma nemokamai.

  - Tiekėjas garantinio laikotarpio metu privalo turėti tinkamos kvalifikacijos specialistus, kad būtų užtikrintas garantinių paslaugų teikimas per sutartyje nustatytą laiką.

  - Garantiniu laikotarpiu teikiamos paslaugos negali sugadinti veikiančio ir nekeičiamo IEPP funkcionalumo ar kitų Fondo valdybos IS dalių darbo.

  - Kokybės garantija turi būti taikoma visiems paslaugų teikimo metu modifikuotiems IEPP komponentams.

  - Konsultavimas ir dėl kitų asmenų (ne tiekėjo) veiksmų įvykusių problemų sprendimas nėra garantijos objektas.

  - Pasibaigus sutarties galiojimui tiekėjas neturi prieigos prie IEPP aplinkų, jei tokias turėjo, tačiau įvykus incidentui ar sutrikimui reikalingos prieigos suteikiamos. Nuo prieigos suteikimo momento skaičiuojamas incidento ar sutrikimo šalinimo laikas.

  - Garantija nustoja galioti, kai:

    - po paskutinio priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos praeina 12 mėnesių;

    - IEPP veikimo stebėjimas, priežiūra ir modifikavimas perduodama naujam tiekėjui. Sutarties įsigaliojimo dieną Fondo valdyba uždaro ankstesniojo tiekėjo ir kitų asmenų (išskyrus Fondo valdybos atsakingų asmenų bei kitų Fondo valdybos direktoriaus įsakymu nustatytų darbuotojų) prieigą prie IEPP testavimo aplinkos, jei tokia buvo suteikta. Po to naujam tiekėjui sukuriama prieiga prie esamos testavimo aplinkos (ne nuotoliniu būdu). Nuo to momento tiekėjas vykdo Sutartyje numatytas paslaugas.

    - į IEPP įdiegiami ne tiekėjo parengti programinės įrangos pakeitimai.

### ________________