Pirkimo sąlygų 6 priedas

DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS

Projektas

# 2025 m. _________________ d. Nr.

# Kupiškis

Kupiškio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188774975, kurios registruota buveinė yra Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama (įrašyti), veikiančio pagal Kupiškio rajono savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau - Užsakovas), ir (Rangovo pavadinimas), juridinio asmens kodas (įrašyti), kurio registruota buveinė yra (įrašyti), duomenys apie įmonę/bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama (įrašyti), veikiančios pagal įmonės/bendrovės nuostatus/įstatus (toliau - „Rangovas“), (jei tai ūkio subjektų grupė – atitinkami duomenys apie kiekvieną partnerį),

# I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Pirkimo objektas – Kupiškio rajono vietinės reikšmės kelių (gatvių) su žvyro danga dulkėtumo mažinimo darbai, laistant kalcio chlorido (CaCl2) tirpalą (toliau – darbai).

1.2. Darbai atliekami vadovaujantis technine specifikacija, kuri pateikta pirkimo sutarties 1 priede.

1.3. Darbų atlikimo vieta – Kupiškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliai (gatvės) su žvyro danga.

II. SUTARTIES GALIOJIMAS, VYKDYMO PRADŽIA, TRUKMĖ IR TERMINAI

2.1. Sutartis įsigalioja sekančią dieną po Sutarties pasirašymo dienos ir galioja iki visiškų sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 9 mėn. įskaitant apmokėjimo terminą. Sutartis pasibaigia pasibaigus Sutarties trukmei arba išnaudojus pradinę sutarties vertę.

2.2.  Darbų atlikimo trukmė – Sutartyje numatytus darbus Rangovas turi atlikti ne vėliau nei per 7 kalendorines dienas nuo Užsakovo raštiško (el. paštu) užsakymo pateikimo Rangovui dienos arba pagal atskirą ir su Užsakovu suderintą darbų atlikimo grafiką. Bendras darbų vykdymo terminas – ne ilgesnis kaip iki 2025 m. gruodžio 10 d.

III. SUTARTIES KAINA IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

3.1. Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara. Rangovui už atliktus darbus Užsakovas privalės sumokėti Sutarties kainą, kurios dydis apskaičiuojamas  taikant darbų įkainį, kuris nebus keičiamas per visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Pirkimo sutarties fiksuotas įkainis pateikiamas sutarties 2 priede. Į šią kainą yra įskaičiuoti visi Rangovo patirti kaštai, visi mokami mokesčiai, rinkliavos ir kitos išlaidos, susiję su sutarties įsipareigojimų vykdymu.

3.2. Pradinė sutarties vertė yra ___________ Eur (nurodyti skaičiais ir žodžiais) su PVM. Pradinės sutarties vertė lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytų darbų įsigijimui, Rangovo pasiūlyme nurodytais įkainiais. Užsakovas nebegalės daugiau pirkti Darbų pagal Sutartį, kai bus pasiekta planuota maksimali lėšų suma. Kainą, kurią Užsakovas turės sumokėti Rangovui, priklauso nuo vykdant Sutartį atliekamų Darbų apimties (kiekio). Faktinės Darbų apimtys gali skirtis nuo preliminarių darbų apimčių, Užsakovas neįsipareigoja pirkti viso darbų kiekio.

3.3. Sutarties įkainis gali kisti (didėti ar mažėti) dėl Valstybės institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, keičiančių mokesčių dydį (tokių kaip PVM), ir priimtų šios sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju sutarties kaina keičiama (didinama ar mažinama) atitinkama dalimi, atsižvelgiant į kainos sudėtyje esančio mokesčio dalį. Pakeitimas įforminamas raštu patvirtinant parašais susitarimo tikrumą.

3.4. Sutarties 2 priede nurodytas įkainis bus keičiamas šiais atvejais:

3.4.1. Kai peržiūra iš esmės nepakeičia sutarties pobūdžio ir Perskaičiavimo koeficientas A praėjus 6 mėnesiams po sutarties pasirašymo yra didesnis kaip 1,05 arba mažesnis kaip 0,95.

Perskaičiavimo koeficientas A nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės duomenų agentūros skelbiamų http://www.stat.gov.lt statybos sąnaudų kainų indeksų (SSKI) pokyčiu, t. y. einamųjų metų vasario mėnesį paskelbtą statybos sąnaudų kainų indeksą (SSKI) (B) dalijant iš praėjusių metų vasario mėnesio SSKI (C):   A=(B/C).

Statybos sąnaudų kainų indekso nustatymo šaltinis: Lietuvos Respublikos Valstybės duomenų agentūros interneto svetainėje http://osp.stat.gov.lt/ pasirenkant Ūkis ir finansai/Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos/Rodiklių duomenų bazė/ Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai/Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai/Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2010 m. – 100). Statinių pagal tipą klasifikatorius (CC) – Keliai ir gatvės.

Sutarties įkainio peržiūra atliekama praėjus 6 mėn. po sutarties pasirašymo nuo kito kalendorinio mėnesio 15 d. Peržiūra atliekama įkainį dauginant iš perskaičiavimo koeficiento (A).

Įkainio pakeitimas įforminamas dvišaliu sutarties šalių susitarimu. Peržiūrėtas (indeksuotas) įkainis įsigalioja nuo abiejų šalių susitarimo pasirašymo dienos. Naujas įkainis kiekvienu indeksavimo atveju taikomas tik užsakovo mokėjimams pagal sutartį už atliktus darbus atitinkamai po įkainio pakeitimo įforminimo dvišaliu šalių susitarimu. Įkainio keitimas negalimas, jeigu rangovo pasiūlyme ir pasirašytoje sutartyje nustatytų konkrečių darbų atlikimo ir privalomų užsakovui terminų nebuvo laikytasi ir jei atlikimo keitimas nebuvo raštu suderintas su užsakovu.

3.4.2. Kai peržiūros būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių sutarties šalims elgiantis protingai ir apdairiai, nebuvo įmanoma numatyti iki sutarties sudarymo, ir kai yra abi šios kartu:

3.4.2.1. Taikant peržiūrą iš esmės nepakeičiamas sutarties pobūdis;

3.4.2.2. Atskiro sutarties kainos pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų, dėl peržiūros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, vertė neviršija 100 procentų priimtos sutarties sumos, nustatytos sutartyje;

3.4.3. Kai tenkinamos visos šios trys sąlygos kartu:

3.4.3.1. Bendra atskirų sutarties įkainių pakeitimų, dėl peržiūros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų;

3.4.3.2. Bendra atskirų pakeitimų, dėl peržiūros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, vertė neviršija 15 procentų priimtos sutarties sumos, nustatytos sutartyje;

3.4.3.3. taikant peržiūrą iš esmės nepakeičiamas sutarties pobūdis.

3.4.4. Kai peržiūra, neatsižvelgiant į jos vertę, nėra laikoma esminiu sutarties pakeitimu pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 4 dalį;

3.5. Mokėjimai atliekami eurais į Rangovo nurodytą banko sąskaitą pagal sąskaitą faktūrą.

3.6. Rangovas įsipareigoja prieš 5 (penkias) darbo dienas iki mėnesio pabaigos pateikti Užsakovui atliktų darbų aktus, pažymas F-3 apie atliktus darbus, atliktų darbų suvestinį žiniaraštį nurodant laistytų gatvių pavadinimus, jų ilgius, gatvės plotį, laistytą plotą, darbų atlikimo datą ir sąskaitą faktūrą. Už darbus atsiskaitoma pateikus atliktų darbų aktą ir sąskaitą faktūrą per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo datos.

3.7. Rangovas PVM sąskaitą–faktūrą privalo pateikti naudojantis Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro (NBFC) „Sąskaitų administravimo bendroji informacinė sistema“ (toliau – SABIS) priemonėmis. Paslauga gali būti apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka.

3.8. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais už jų atliktus Darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka. Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu pasirašymas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties vykdymo.

IV. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

4.1. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti darbų eigą ir kokybę, Rangovo tiekiamų medžiagų kokybę, medžiagų naudojimą, o pastebėjęs nukrypimus nuo sutarties sąlygų, bloginančius darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, nedelsiant apie tai pranešti Rangovui.

4.2. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų statybvietėje.

4.3. Rangovui tinkamai atlikus darbus, Užsakovas privalo sumokėti sutarties kainą.

4.4. Užsakovas, nustatęs darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo sutarties po darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.

V. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

5.1. Rangovas įsipareigoja:

5.1.1. atlikti darbus pagal sutartį, savo rizika bei sąskaita kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant, darbų teikimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias;

5.1.2. nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Rangovui užbaigti darbus nustatytais terminais;

5.1.3. perduoti Užsakovui visus rezultatus ir su jais susijusias teises, įgytas vykdant sutartį, įskaitant autorines ir kitas intelektinės ar pramoninės nuosavybės teises;

5.1.4. jei sutartyje nenustatyta kitaip, Rangovas garantuoja nuostolių atlyginimą Užsakovui dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, licencijų, brėžinių kaip numatyta sutartyje, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Užsakovo kaltės;

5.1.5. Užsakovui raštu paprašius grąžinti visus iš Užsakovo gautus, sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus.

5.1.6. Vykdant Sutartį, laikytis aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimų pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais apsaugos vadybos sistemos reikalavimais pagal  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.3 punktą.

5.1.7. Užsakovui pareikalavus, Rangovas per 5 darbo dienas turi pateikti nepriklausomos įstaigos išduotą EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatą arba lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų, arba Rangovo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus.

5.2. Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti darbus pagal sutartį, vadovaudamasis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų.

5.3. Rangovas turi ir kitas šios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises. 5.4. Užsakovas turi teisę reikalauti Rangovo darbus atlikti pakartotinai savo sąskaita, jei nustatoma, kad Rangovas darbus atliko naudodamas netinkamas medžiagas ar darbai atlikti nekokybiškai.

# VI. SUSIRAŠINĖJIMAS

6.1. Sutarties šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos šalis gali pateikti pagal šią sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais adresais kuriuos nurodė viena šalis, pateikdama pranešimą:

|  | Už sutarties administravimą paskirtas Užsakovo atstovas | Rangovo atstovas |
| --- | --- | --- |
| Vardas, pavardė | Justas Baciuška |  |
| Adresas | Vytauto g. 2, Kupiškis |  |
| Telefonas | +370 614 87964 |  |
| El. paštas | justas.baciuska@kupiskis.lt |  |

# 6.2. Jei pasikeičia šalies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia šalis turi informuoti kitą šalį ne vėliau kaip per penkias darbo dienas po tokio pakeitimo. Jei šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

6.3. Už sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą atsakinga Rita Daliūnienė, Investicijų ir viešųjų pirkimų skyriaus vyresnioji specialistė.

6.4. Užsakovo atstovai, atsakingi už sutarties vykdymą:

6.4.1. Noriūnų seniūnijos seniūnė Daiva Bubulienė, tel. +370 459 56224, el. p. daiva.bubuliene@kupiskis.lt.

6.4.2. Šimonių seniūnijos seniūnė Valda Subačienė, tel. +370 686 48068, el. p. valda.subaciene@kupiskis.lt.

6.4.3. Skapiškio seniūnijos seniūnas Ričardas Kiaulėnas, tel. +370 459 42141, el. p. ricardas.kiaulenas@kupiskis.lt.

6.4.4. Kupiškio seniūnijos seniūnas Žydrūnas Vanagas, tel. +370 698 00743, el. p. zydrunas.vanagas@kupiskis.lt.

6.4.5. Alizavos seniūnijos seniūnė Raminta Ribokaitė, tel. +370 682 18334, el. p. raminta.ribokaite@kupiskis.lt.

6.4.6. Subačiaus seniūnijos seniūnė Laisva  Čiuliepienė, tel. +370 694 55996, el. p. laisva.ciuliepiene@kupiskis.lt

VII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu, Užsakovas privalo sumokėti jam už kiekvieną uždelstą dieną 0,05 proc. (penkias šimtąsias procento) delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos.

7.2. Jei Rangovas dėl savo kaltės neatlieka darbų nustatytu terminu, Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,05 proc. (penkių šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo neatliktų darbų kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršijant 10 proc. (dešimt procentų) bendros sutarties kainos.

7.3. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10 proc. (dešimt procentų) bendros sutarties kainos, Užsakovas gali, prieš tai raštu įspėjęs Rangovą:

7.3.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Rangovui mokėtinų sumų;

7.3.2. nutraukti sutartį.

VIII. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

8.1. Pirkimo sutarties įvykdymas užtikrinamas netesybomis (bauda). Jei Rangovas neįvykdytų sutartyje numatytų įsipareigojimų, Užsakovui pareikalavus, Rangovas per vieną mėnesį nuo minėtų aplinkybių paaiškėjimo dienos turės sumokėti Užsakovui baudą, kurios dydis 3 proc. nuo pradinės sutarties vertės be PVM.

8.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl to, kad Rangovas neįvykdė visų sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai.

IX. SUBRANGOVAI IR SUBRANGOVŲ KEITIMO TVARKA

9.1. Sutartyje numatytų darbų įvykdymui Rangovas subrangovų nepasitelks.

arba jei Sutartyje numatytų darbų atlikimui Rangovas pasitelks subrangovus:

9.1. Sutartyje numatytų darbų įvykdymui Rangovas pasitelks šiuos subrangovus (toliau - subrangovai):

9.1.1. pavadinimas), juridinio asmens kodas, adresas, priskirtų vykdyti darbų pagal šią Sutartį sąrašas;

9.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, raštu kreipęsis į Užsakovą ir gavęs raštišką jo sutikimą, gali keisti subrangovą (-us), nurodytus šios sutarties 9.1 punkte, tačiau naujų subrangovų kvalifikacija turi atitikti pirkimo sąlygose subrangovams keltus kvalifikacijos reikalavimus.

9.3. Subrangovų pakeitimas įforminamas abiejų šalių papildomu susitarimu prie sutarties per 10 darbo dienų nuo Užsakovo raštiško sutikimo išsiuntimo Rangovui datos.

X. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

10.1. Nenugalima jėga – nepaprastos aplinkybės, kurių negalima numatyti ar išvengti nei kuriomis nors priemonėmis pašalinti (karai, stichinės nelaimės, epidemijos, gaisrai, valstybinės valdžios, savivaldybės ar valdymo organų veiksmai, streikai ir t.t.).

10.2. Nei viena Šalis nėra laikoma pažeidusia Sutartį arba nevykdančia savo įsipareigojimų pagal ją, jeigu įsipareigojimus vykdyti trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, atsiradusios po Sutarties įsigaliojimo dienos.

10.3. Nė vienai iš šios sutarties šalių netaikomos nuobaudos už sutarties vykdymą ne laiku, jei to priežastis bus nenugalima jėga.

10.4. Sutarties šalis, kuri dėl šioje dalyje nurodytų aplinkybių negali vykdyti prisiimtų įsipareigojimų, privalo per 5 dienas, kai sužinojo apie šias aplinkybes, išsiųsti raštišką pranešimą apie tai kitai šaliai.

10.5. Pasibaigus nenugalimos jėgos veikimui, šalys privalo įvykdyti visus turtinius ir kitus įsipareigojimus viena kitos atžvilgiu.

10.6. Abi šalys turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu dėl nenugalimos jėgos negali vykdyti savo įsipareigojimų.

XI. SUTARTIES NUTRAUKIMAS IR KEITIMAS

11.1. Šalys susitaria, kad Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu abiejų Šalių susitarimu, arba  vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis.

11.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį pranešęs apie tai Rangovui raštu prieš 30 dienų, jei:

11.3. Rangovas nevykdo šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų arba nepradeda Darbų Sutarties 2.2 punkte numatytu terminu;

11.4. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį pranešęs apie tai Užsakovui raštu prieš  30 dienų, jei:

11.4.1. Rangovas ne mažiau kaip per 90 dienų nuo Sutarties 3.6 punkte nurodyto termino pabaigos negauna tarpinio mokėjimo.

11.5. Pasibaigus Sutarčiai ar ją nutrukus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

11.6. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokius Sutarties sąlygų pakeitimus, kurie atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatas.

  - Jei paaiškėjo, kad Rangovas turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 21 dalį, ir (ar) dėl kitų pirkimo sąlygose nustatytų pašalinimo pagrindų.

11.8. Visi šioje sutartyje neaptarti klausimai sprendžiami pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas. Esant prieštaravimų tarp šios sutarties ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, taikomos pastarųjų nuostatos.

# XII. KITOS NUOSTATOS

12.1. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba ir Šalių pasirašyta el. parašais. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.

12.2. Šalys šią sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas sutarties turinys ir pasekmės, šalys sutartį suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė.

PRIEDAI:

1. Techninė specifikacija.

2. Tiekėjo pasiūlymas.

ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

| UŽSAKOVAS: Kupiškio rajono savivaldybės administracija Juridinio asmens kodas 188774975 Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis Luminor Bank AS Lietuvos skyrius A. s. LT584010043400010067 Banko kodas 40100 Tel. +370 459 35 500 El. paštas savivaldybe@kupiskis.lt Administracijos direktorius Arūnas Valintėlis | RANGOVAS: Įmonės pavadinimas Juridinio asmens kodas PVM mokėtojo kodas Adresas A. s. Bankas Banko kodas Tel. El. p. Pasirašantis asmuo |
| --- | --- |