NVS PRIEŽIŪROS IR PALAIKYMO BEI MODIFIKAVIMO PASLAUGŲ

Techninė specifikacija

Pirkimo objektui (ar jo daliai) taikomi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 37 str. 9 dalies reikalavimai susiję su nacionaliniu saugumu. Tiekėjas privalo įrodyti, kad siūlomos paslaugos nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui, nėra toliau nurodytų aplinkybių:

- paslaugų teikimas būtų vykdomas iš VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

Perkančioji organizacija pasiūlymo atitikčiai VPĮ 37 straipsnio 9 dalies reikalavimams patvirtinti iš tiekėjo reikalauja kartu su pasiūlymu pateikti užpildytą pirkimo dokumentą „Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija“ (Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija 8), o iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo reikalaus pateikti (kartu su pasiūlymu šių dokumentų tiekėjas pateikti neturi) – vieną ar kelis šiuos dokumentus:

- juridinio asmens vadovo patvirtintą juridinio asmens steigimo dokumentų kopiją, Juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą su istorija, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašą, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopiją, leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopiją, pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba atitinkamus valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentus, ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus.

Dokumentai, kuriuose nenurodytas jų galiojimo terminas, turi būti išduoti ar atspausdinti iš informacinės sistemos ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki tos dienos, kurią perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turi pateikti dokumentus.

Jeigu paslaugų teikėjas ar jį kontroliuojantis asmuo yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams aukščiau nurodytas reikalavimas (VPĮ 37 straipsnio 9 dalis) yra netaikomas.

  - BENDRA INFORMACIJA

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – RRT, Užsakovas) siekia atnaujinti Numerių ir kodų valdymo bei teisės vartoti domenus su Lietuvos vardu ir Elektroninių ryšių paslaugų ir tinklų teikėjų sąrašo administravimo informacinę sistemą (toliau – Sistema, NVS), skirtą informacinių technologijų priemonėmis valdyti elektroninių ryšių bei kitų išteklių duomenis ir administruoti Elektroninių ryšių paslaugų ir tinklų teikėjų sąrašą.

NVS uždaviniai:

automatizuoti telefono ryšio numerių (toliau – numeriai), tarptautinių signalizacijos taškų kodų, nacionalinių signalizacijos taškų kodų, viešųjų judriojo ryšio tinklų kodų, viešųjų duomenų perdavimo tinklų identifikavimo kodų, originalaus tinklo identifikavimo kodų, tinklo identifikavimo kodų, paslaugų identifikavimo kodų ir paslaugų teikėjų išleidžiamų atsiskaitymo kortelių identifikacinių numerių (toliau visi kartu – kodai) valdymą;

automatizuoti teisės vartoti Lietuvos vardą antrojo lygio domenų varduose prieš aukščiausiojo lygio domeną „.lt“ (toliau – teisė vartoti domeną su Lietuvos vardu) ir Elektroninių ryšių paslaugų ir tinklų teikėjų sąrašo duomenų tvarkymą ir administravimą;

teikti informacijos gavimo elektroniniu būdu paslaugas.

## Sąvokos ir sutrumpinimai

2.1 lentelė. Sąvokų paaiškinimai

| Sąvoka / sutrumpinimas | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| BDAR | Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (angl. General Data Protection Regulation, GDPR) |
| Sistema, NVS | Numerių ir kodų valdymo bei teisės vartoti domenus su Lietuvos vardu informacinė sistema ir Elektroninių ryšių paslaugų ir tinklų teikėjų sąrašo administravimo informacinė sistema |
| LDAP | Atviras standartinis protokolas (angl. Lightweight Directory Access Protocol, LDAP) el. tapatybių valdymo sistemoms kurti. |
| RRT, Užsakovas | Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba |

  - SUTARTIES TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Sutarties tikslas:

įsigyti NVS kūrimo ir diegimo paslaugas, kurių metu būtų sukurta nauja NVS.

įsigyti NVS priežiūros ir palaikymo paslaugas.

įsigyti NVS modifikavimo paslaugas.

Sutarties uždaviniai:

sumodeliuoti ir suprojektuoti naujos NVS architektūrą, diegimo architektūrą ir vartotojo sąsają;

parengti ir suderinti visą numatytą NVS dokumentaciją;

realizuoti NVS techninėje specifikacijoje išvardintus NVS funkcinius, nefunkcinius, integracinius bei paslaugų teikimo reikalavimus;

įdiegti NVS RRT pateiktoje infrastruktūroje;

sėkmingai įvykdyti NVS sukurtų funkcionalumų bei duomenų mainų sąsajų testavimą, duomenų migravimą ir bandomąją eksploataciją;

teikti modernizuotos NVS sukūrimo garantijos paslaugas;

teikti NVS priežiūros ir palaikymo paslaugas;

teikti NVS modifikavimo paslaugas.

Sutarties rezultatas – pilna apimtimi sukurta, įdiegta ir ištestuota NVS, suteiktos NVS palaikymo ir priežiūros paslaugos, suteiktos NVS modifikavimo paslaugos pagal poreikį.

## Susijusių dokumentų sąrašas

Visos įsigyjamos paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis šiais teisės aktais, jų pakeitimais ir papildymais (aktualios redakcijos):

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas;

Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas;

Viešųjų pirkimų įstatymas;

Informacinių sistemų steigimo, kūrimo atnaujinimo, pertvarkymo ir likvidavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. 349 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo įgyvendinimo“

Informacinės sistemos gyvavimo ciklo valdymo metodika, patvirtinta Informacinės visuomenės modifikavimo komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. T-29 „Dėl Valstybės informacinės sistemos gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo“;

Kuriamų viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų tinkamumo naudotojams užtikrinimo priemonių metodinės rekomendacijos, patvirtintos Informacinės visuomenės modifikavimo komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. gegužės 5d. įsakymu Nr. T-65 „Dėl kuriamų viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų tinkamumo naudotojams metodinių rekomendacijų patvirtinimo“;

Numerių ir kodų valdymo bei teisės vartoti domenus su Lietuvos vardu ir Elektroninių ryšių paslaugų ir tinklų teikėjų sąrašo administravimo informacinės sistemos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2015 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 1V-656  „Dėl Numerių ir kodų valdymo bei teisės vartoti domenus su Lietuvos vardu ir Elektroninių ryšių paslaugų ir tinklų teikėjų sąrašo administravimo informacinės sistemos nuostatų ir Numerių ir kodų valdymo bei teisės vartoti domenus su Lietuvos vardu ir Elektroninių ryšių paslaugų ir tinklų teikėjų sąrašo administravimo informacinės sistemos saugos nuostatų“;

Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“;

kiti nepaminėti, bet aktualūs teisės aktai, reglamentuojantys valstybės informacinių sistemų kūrimą, informacijos saugumo valdymą reglamentuojantys teisės aktai bei standartai.

Diegėjas privalo vadovautis ne tik aukščiau išvardintais, bet ir jų naujausiais pakeitimais ir papildymais ir su naujai priimtais teisės aktai (jeigu jie susiję su Sutarties įgyvendinimu) ir yra priimti ne vėliau kaip iki projektavimo etapo pabaigos.

## RRT naudojama informacinė sistema

Šiuo metu RRT veiklos poreikiams naudojama NVS, kuri sukurta pagal pridedamą NVS techninės architektūros aprašymą.

NVS funkcinę struktūrą sudaro:

telefono ryšio numerių valdymo sistemos modulis;

NVS registruotų asmenų sąrašo modulis;

tarptautinių signalizacijos taškų kodų, nacionalinių signalizacijos taškų kodų, viešųjų judriojo telefono ryšio tinkle kodų, viešųjų duomenų perdavimo tinklų identifikavimo kodų, originalaus tinklo identifikavimo kodų, tinklo identifikavimo kodų, paslaugų identifikavimo kodų ir paslaugų teikėjų išleidžiamų atsiskaitymo kortelių identifikacinių numerių sistemos modulis;

asmenų savitarnos modulis;

viešai skelbtinos informacijos viešinimo modulis;

už asmenims skirtų išteklių priežiūrą mokamų užmokesčių apskaitos modulis.

NVS turi sąsajas su šiomis informacinėmis sistemomis:

RRT sąskaitų išrašymo posisteme;

RRT Active Directory naudotojų ir jų teisių valdymo paslauga (naudojant LDAP protokolą);

VšĮ „Numerio perkėlimas“ administruojama Numerio perkeliamumo centrine duomenų baze (toliau – CDB);

Atvirtų duomenų portalu (AD portalas).

  - REIKALAVIMAI PASLAUGOMS

## Paslaugų apimtys

NVS sukūrimo paslaugos turi būti suteiktos per 10 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo datos su galimybe pratęsti vieną kartą 2 mėnesių laikotarpiui dėl objektyvių priežasčių.

Sukuriama nauja NVS pagal pridedamus Reikalavimus NVS funkcionalumams.

Esamos NVS ir naujos NVS palaikymo paslaugos teikiamos 60 (šešiasdešimt) mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo datos.

Numatomas NVS palaikymo paslaugų valandų skaičius už mėnesinį mokestį yra preliminariai 15 darbo valandų per mėnesį. Toks valandų skaičius planuojamas atsižvelgiant į šiuo metu atliekamų NVS palaikymo paslaugų apimtis.

Naujos NVS modifikavimo paslaugos teikiamos 50 (penkiasdešimt) mėnesių (arba 48 mėnesius, jei NVS bus kuriama ne 10, o 12 mėn., t. y. bendras sutarties terminas negali viršyti 60 mėn. laikotarpio) nuo naujos NVS sukūrimo dienos.

Naujos NVS modifikavimo paslaugų apimtis – maksimaliai 600 (šeši šimtai) darbo valandų per 50 mėnesių (arba 48 mėnesius, jei NVS bus kuriama ne 10, o 12 mėn.). Nurodyta darbo valandų apimtis nėra Užsakovo įsipareigojimas išpirkti visą maksimalų darbo valandų kiekį. NVS informacinės sistemos modifikavimo paslaugos teikiamos pagal modifikavimo paslaugų valandinį įkainį. Modifikavimo paslaugos bus perkamos atsižvelgiant į faktinius Užsakovo poreikius.

Teikėjas teikia Paslaugas naudodamas Užsakovo IT infrastruktūrą. Paslaugų teikimo vieta: Mortos g. 14, Vilnius arba kitoje Užsakovo nurodytoje vietoje. Paslaugoms teikti Teikėjui gali būti suteiktas nuotolinis prisijungimas. Sukurti sprendimai prieinami elektroninėje erdvėje, panaudojant valstybės debesijos paslaugų informacinių išteklių infrastruktūrą – paslaugų prieinamumas bus užtikrintas nepriklausomai nuo fizinės techninės įrangos, reikalingos paslaugoms teikti, eksploatavimo vietos bei specialistų, teikiančių paslaugas, darbo vietos.

Teikėjas paslaugų teikimą ir valdymą atvaizduoja Teikėjo arba Užsakovo paslaugų valdymo ir stebėsenos sistemoje.

## Naujos NVS sukūrimo paslaugos

NVS analizė ir projektavimas:

atliekama detali NVS funkcionalumų analizė pagal reikalavimus NVS funkcionalumams, analizės rezultatai dokumentuojami ir suderinami su Užsakovu;

parengiama NVS architektūros schema, duomenų modelis ir vartotojo sąsajos prototipai;

apibrėžiamos technologijos, naudojamos sistemai kurti;

parengiamas techninės architektūros aprašas ir suderinamas su Užsakovu.

NVS realizacija:

programavimas vykdomas pagal suderintą grafiką ir etapus;

kodo kokybė tikrinama atliekant testavimus ir kodo peržiūras;

integruojamos reikiamos sistemos ir atliekami funkcionalumo patikrinimai.

NVS testavimas:

parengiamas testavimo planas ir testavimo scenarijai bei suderinami su Užsakovu;

atliekamas funkcionalumų, apkrovos, saugumo bei integracijų testavimas;

identifikuoti trūkumai taisomi pagal nustatytą klaidų valdymo procesą;

testavimo rezultatai dokumentuojami ir suderinami su Užsakovu.

NVS diegimas:

parengiamas NVS diegimo planas;

NVS diegiama testinėje ir produkcinėje aplinkose pagal sutartą procesą ir sutartus etapų terminus.

NVS naudotojų mokymai:

parengiama ir pateikiama NVS naudotojų dokumentacija;

vykdomi NVS naudotojų mokymai.

Parengiama ir su Užsakovu suderinama NVS dokumentacija:

NVS techninis aprašymas (specifikacija) turi būti rengiamas viso NVS kūrimo metu ir nuolat papildomas;

NVS naudotojo ir administratoriaus vadovai,

kita su NVS susijusi dokumentacija.

- Esamos NVS ir naujos NVS palaikymo paslaugos

Esamos NVS ir naujos NVS palaikymo paslaugos:

Esamos NVS ir naujos NVS veikimo stebėseną vykdo Užsakovas, o esant NVS veikimo sutrikimams pateikia pranešimus (užsakymus) Teikėjui.

Atliekamas techninių sistemos darbo problemų nustatymas ir sprendimas, sistemos taisymai pastebėtų klaidų ar duomenų vientisumo pažeidimo atvejais.

Sistemos incidentų, dėl kurių Užsakovas kreipiasi į Teikėją, kai sistemos darbo problemų neišsprendžia Užsakovo administravimo specialistai, sprendimas.

Sistemos darbo problemų, kurios kilo dėl modifikavimo paslaugų jų garantiniu laikotarpiu, sprendimas neįeina į Sistemos palaikymo paslaugų imtį.

NVS konsultavimo paslaugos:

Užsakovo atstovų konsultavimas visais su sistemos naudojimu, vystymu ir jos veikimu susijusiais klausimais. Priežiūros paslaugų teikimo procedūra bus suderinta NVS priežiūros ir modifikavimo paslaugų teikimo reglamente ir numatoma, kad bus paskirti ne daugiau kaip 5 Užsakovo atstovai, su kuriais bus komunikuojama, kuriems bus teikiamos konsultacijos.

Konsultavimo paslaugos teikiamos darbo dienomis darbo valandomis.

## Naujos NVS modifikavimo paslaugos

Analizė – Užsakovo pateiktų naujų Sistemos modifikavimo poreikių detali analizė, paruošiant, jei Šalys sutarė, detalios analizės dokumentą, arba problemos analizė, kai Sistemos priežiūros paslaugų teikimo metu sprendžiamos problemos/ sutrikimo negalima išspręsti be detalios programinio kodo ir duomenų analizės.

Projektavimo, programavimo ir konfigūravimo paslaugos – Sistemos pakeitimų/naujų funkcionalumų kūrimo paslaugos, reikalingos pakeitimo realizavimui arba sudėtingos problemos/ sutrikimo pašalinimui, atlikus detalią analizę.

Duomenų tvarkymas – duomenų tvarkymo paslaugos, kurioms reikalingas programinio kodo sukūrimas ir/ar kurios reikalingos sudėtingos problemos/ sutrikimo pašalinimui, atlikus detalią problemos analizę, arba, kai paslaugų poreikis buvo sąlygotas Sistemos naudotojų klaidų.

Testavimo paslaugos – testavimo scenarijų rengimas ir testavimo atlikimas.

Diegimo paslaugos – modifikavimo paslaugų užsakymo dokumento apimtyje modifikuotos Sistemos programinės įrangos ir jos pakeitimų (atnaujinimų) diegimo paketo paruošimas ir įdiegimas nurodytose aplinkose.

Mokymai – Sistemos naudotojų ir administratorių apmokymai darbo vietoje arba per nuotolinio ryšio priemones, skirti supažindinti su Sistemoje sukurtų naujų funkcionalumų naudojimu.

Dokumentacijos rengimas – Sistemos techninio aprašymo (specifikacijos) rengimas, naudotojo ir administratoriaus darbo vadovų rengimas/papildymas, testavimo ataskaitų rengimas ir kitos su Sistema susijusios dokumentacijos rengimas/papildymas.

Teikėjas modifikavimo paslaugas pradeda teikti gavęs (el. paštu, registruojant paslaugų valdymo sistemoje ar kita su Teikėju suderinta forma) užpildytą NVS modifikavimo paslaugų užsakymą ir suderinęs modifikavimo paslaugų apimtis.

- Reikalavimai paslaugų garantijai

Teikėjas su Užsakovu suderintoms ir suteiktoms modifikavimo paslaugoms suteikia ne trumpesnę kaip 12 (dvylikos) mėnesių garantiją. Garantijos terminas skaičiuojamas nuo suteiktų NVS modifikavimo paslaugų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

Teikėjas įsipareigoja savo jėgomis ir lėšomis pašalinti per garantijos laikotarpį nustatytus Modifikavimo paslaugų trūkumus per 2 (dvi) darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo apie trūkumus išsiuntimo dienos, išskyrus tuos atvejus, kai modifikavimo paslaugų trūkumai atsirado dėl Užsakovo kaltės.

- NVS sukūrimo paslaugų teikimo tvarka ir terminai

Teikėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos turės parengti NVS sukūrimo planą, apimantį visas šioje informacinės sistemos kūrimo veiklas, rizikos valdymo planą, komunikacijos planą ir kokybės užtikrinimo planą, projekto veiklų tvarkaraštį. NVS sukūrimo planas turi būti suderintas su Užsakovu.

NVS turi būti kuriama Agile principu, t. y. NVS kūrimas turi būti vykdomas iteracijomis (angl. sprint) ir diegiamas inkrementais (angl. release), kurie sudaromi iš vieno ar daugiau informacinės sistemos funkcionalumų.

NVS turi būti sukurta vadovaujantis šiuo dokumentu, Reikalavimais NVS funkcionalumams bei atitinkamais teisiniais ir techniniais reikalavimais.

Teikėjas privalo užtikrinti, kad sistema atitiktų saugumo, funkcionalumo, naudojimo patogumo bei integracijos su kitomis sistemomis reikalavimus.

NVS kūrimas turi vykti pagal nustatytą NVS sukūrimo grafiką ir kokybės kontrolės standartus.

Visi NVS dokumentai, susiję su sistemos sukūrimu, turi būti pateikti per sutartyje numatytus terminus.

- NVS priežiūros paslaugų teikimo tvarka ir terminai

Priežiūros paslaugas Teikėjas teikia gavęs Užsakovo pranešimus (užsakymus). Pranešimus (užsakymus) Užsakovo atstovai pateikia raštu (el. paštu, užklausų valdymo sistemoje ar kita su Teikėju suderinta forma). Priežiūros paslaugos teikiamos tik pagal Užsakovo Teikėjui pateiktus užsakymus. Užsakymus Užsakovas Teikėjui gali teikti visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Užsakovo pagalbos tarnyba telefonu privalo būti pasiekiama darbo dienomis (pirmadienį-ketvirtadienį 7.00-18.00 val., penktadienį 7.00-16.45 val. Lietuvos laiku).

Paslaugoms teikti Teikėjui gali būti suteiktas nuotolinis prisijungimas prie NVS vystymo, testavimo ar kitų aplinkų. Pakeitimus NVS atlieka tik Teikėjas, pakeitimus diegia Užsakovo sistemų administratorius.

Reakcijos į incidentus ir jų sprendimo laikai pagal prioritetą (laikas skaičiuojamas nuo Užsakovo pranešimo pateikimo Teikėjui darbo valandomis, kurios nurodytos techninėje specifikacijoje) pateikti lentelėje:

| Incidento Prioritetas | Reakcijos laikas | Maksimalus sprendimo laikas, skaičiuojant darbo valandomis |
| --- | --- | --- |
| 1 Kritinis | 4 darbo val. | 16 darbo val. |
| 2 Aukštas | 8 darbo val. | 40 darbo val. |
| 3 Vidutinis | 40 darbo val. | 80 darbo val. |
| 4 Žemas | 40 darbo val. | Pagal rašytinį susitarimą |

Incidentų prioritetų aprašymas:

| Incidento prioritetas | Aprašymas |
| --- | --- |
| 1 - Kritinis | IT incidentas, kada sistema naudotis neįmanoma arba veikiančios funkcijos labai apribotos. Sutrikimas įtakoja visus NVS naudotojus. |
| 2 - Aukštas | IT incidentas, kada sistemos produktyvus naudojimas yra griežtai apribotas dėl gedimų ar neteisingų darbo rezultatų. Sutrikimas įtakoja grupę naudotojų arba neveikia dalis NVS valdytojo ir tvarkytojų veiklai svarbaus sistemos funkcionalumo. |
| 3 - Vidutinis | IT incidentas, kada sistemos naudojimas nėra griežtai ribojamas, tačiau ribojimai yra reikšmingi. Sutrikimas įtakoja pavienį naudotoją arba grupę naudotojų, kai nesutrinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos veikla. |
| 4 - Žemas | IT incidentas, kada sistemos naudojimas nėra sutrikdytas. Sutrikimas įtakoja pavienį naudotoją ir netrikdo jo kasdienės veiklos. |

Esant pagrįstoms aplinkybėms, Teikėjas su Užsakovu (raštu) gali suderinti kitus, problemų/ sutrikimų pašalinimo terminus.

NVS darbo problema/sutrikimas laikomas pašalintu, kai Užsakovo atstovas raštiškai (el. paštu arba kt. priemonėmis) patvirtina, kad NVS darbo problemos/sutrikimo nėra.

Konsultavimas gali būti atliekamas telefonu ar el. paštu, t. y. tokiomis pačiomis priemonėmis, kokiomis gautas paklausimas iš Užsakovo atstovo. Numatoma, kad telefonu būtų teikiamos tik skubios ir neatidėliotinos konsultacijos. Paslaugos teikimo procedūra bus suderinta Sistemos priežiūros ir modifikavimo paslaugų teikimo reglamente.

Konsultavimo paslaugos, susijusios su standartiniu/baziniu Sistemos funkcionalumu, turi būti suteiktos ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo atitinkamo Užsakovo paklausimo pateikimo.

Konsultavimo paslaugos, susijusios su sudėtingų, nestandartinių situacijų išaiškinimu, duomenų analize, nestandartiniu Sistemos funkcionalumu ar galimybėmis, turi būti suteiktos ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamo Užsakovo paklausimo pateikimo.

Į Konsultavimo paslaugų teikimo terminą neįskaičiuojamas laikas, kurio metu laukiama papildomos informacijos iš Užsakovo, be kurios pagrįstai nėra įmanomas kokybiško atsakymo į konsultaciją pateikimas.

Esant pagrįstoms aplinkybėms, Teikėjas su Užsakovu (raštu) gali suderinti kitus, konsultavimo teikimo būdus ir terminus.

Užsakovas įsipareigoja paskirti atsakingą sistemos administratorių/atstovą ir jį pavaduojantį specialistą, kurie yra patyrę tvarkant NVS, ir informuoti apie tai Teikėją.

- Naujos NVS modifikavimo paslaugų teikimo tvarka ir terminai

Modifikavimo paslaugos teikiamos tik pagal Užsakovo Teikėjui pateiktus užsakymus. Užsakymus Užsakovas Teikėjui gali teikti visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Užsakymų skaičius neribojamas, tačiau visų užsakymų vykdymo trukmė negali viršyti šioje Techninėje specifikacijoje numatytų modifikavimo paslaugų maksimalaus darbo valandų skaičiaus.

Užsakovas modifikavimo paslaugų užsakymus Teikėjui teikia raštu (el. paštu, registruojant užklausų valdymo sistemoje ar kita su Teikėju suderinta forma).

Teikėjas modifikavimo paslaugas pradeda teikti gavęs (el. paštu, registruojant paslaugų valdymo sistemoje ar kita su Teikėju suderinta forma) užpildytą NVS informacinės sistemos modifikavimo paslaugų užsakymą.

Teikėjo reakcijos laikas į gautą modifikavimo užsakymą iš Užsakovo – 2 darbo dienos.

Teikėjas, gavęs modifikavimo paslaugų užsakymą iš Užsakovo, per 7 darbo dienas įvertina apimtis, techninius, funkcinius, saugumo ir kokybės reikalavimus ir pateikia modifikavimo paslaugų Pasiūlymą (B Priedas. Priežiūros/Modifikavimo paslaugų pasiūlymo forma), užsakymo įgyvendinimo detalų aprašymą, nurodo Paslaugų suteikimo trukmės įvertinimą darbo valandomis ir realizuotų pakeitimų pateikimo Užsakovui datą.

Užsakovas, gavęs modifikavimo paslaugų užsakymo įgyvendinimui būtinų veiklų aprašymą ir apimčių įvertinimą, priima sprendimą dėl užsakymo įgyvendinimo:

jei nusprendžia, kad Paslaugos, nurodytos gautame užsakyme, yra nereikalingos dėl netinkamo kaštų ir naudos santykio – užsakymas yra atšaukiamas apie tai informuojant Teikėją. Jei įvertinimo aprašymas yra neaiškus, Užsakovas gali paprašyti Teikėjo detalizuoti Sistemos pakeitimo įvertinime aprašytas paslaugas bei jų teikimo laiko sąnaudų įvertinimą. Teikėjas privalo atsakyti į Užsakovo pateiktus klausimus.

jei nusprendžia, kad Paslaugos, nurodytos užsakyme, yra reikalingos, modifikavimo paslaugų detali analizė, suteikimo terminai, apimtys ir sąmata yra raštu patvirtinami užsakyme, kurį pasirašo abi Šalys po modifikavimo paslaugų užsakymo suderinimo. Už apimtis (darbo valandų kiekį), kurios nebuvo suderintos (t. y. kurios nebuvo nurodytos užsakyme) Užsakovas nemoka.

Teikėjas, realizavęs Sistemos modifikavimo paslaugų užsakyme aprašytus Sistemos pakeitimus, turi atlikti suteiktų modifikavimo paslaugų užsakyme nustatytų rezultatų testavimą pagal testavimo scenarijus ir parengti testavimo rezultatų ataskaitą.

Naujai sukurtas NVS funkcionalumas, įkeltas į NVS informacinės sistemos produkcinę aplinką, neturi sutrikdyti kitų NVS esančių funkcijų darbo. Jeigu naujai sukurtas ir į produkcinę aplinką įkeltas funkcionalumas sutrikdo NVS esančių funkcijų darbą, arba neveikia – laikoma, kad naujas funkcionalumas realizuotas nekokybiškai. Tokiu atveju Teikėjas turi nedelsiant atstatyti sutrikusius NVS funkcionalumus ir ištaisyti klaidas.

Teikėjas, tinkamai įvykdęs modifikavimo paslaugų užsakymą, pateikia Užsakovui pasirašymui modifikavimo paslaugų užsakymo perdavimo-priėmimo aktą, kuris rengiamas už kiekvieną Užsakovo pateiktą modifikavimo paslaugų užsakymo įvykdymą.

Atlikto modifikavimo paslaugų užsakymo perdavimo-priėmimo aktą Užsakovas pasirašo, kai:

produkcinėje Sistemos aplinkoje galima įvykdyti veiklos procesus modifikavimo paslaugų užsakyme apibrėžta funkcionalumo apimtimi, nėra likusių Užsakovo nurodytų ir neištaisytų klaidų, o naujai į produkcinę aplinką įkeltas funkcionalumas veikia kokybiškai.

yra atlikta suteiktų modifikavimo paslaugų bandomoji eksploatacija, kurios trukmė numatoma užsakyme – jei tai yra numatyta modifikavimo paslaugų užsakyme.

Suteiktų modifikavimo paslaugų perdavimo – priėmimo metu Užsakovas negali patikrinti visų suteiktų modifikavimo paslaugų atitikimo Užsakyme nustatytiems reikalavimams, todėl Šalys susitaria, kad modifikavimo paslaugų perdavimo – priėmimo akto pasirašymas jokiu būdu neapriboja Užsakovo teisės reikalauti trūkumų ištaisymo ir tuo pačiu įpareigoja Teikėją ištaisyti klaidas ar neatitikimus pagal Užsakymo plėtrai turinį.

## NVS kūrimo, priežiūros ir modifikavimo paslaugų suteikimo ataskaitos ir dokumentacija

Teikėjas kiekvieną kalendorinį mėnesį teikia Priežiūros paslaugų ataskaitą apie suteiktas Priežiūros paslaugas, detalizuoja atliktas paslaugas, aprašo išspręstas problemas ir jų išsprendimui skirtą laiką. Ataskaita pateikiama vieną kartą per mėnesį, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po mėnesio, per kurį buvo suteiktos Priežiūros paslaugos, pabaigos.

Kartu su NVS kūrimo ar modifikavimo paslaugų perdavimo – priėmimo aktu Teikėjas privalo pateikti suteiktų modifikavimo paslaugų pilną dokumentaciją. Visa parengta dokumentacija turi atitikti gerąją praktiką: turi būti numeruoti dokumentų skyriai ir poskyriai, pateikta informacija ir duomenys gali būti lengvai randami ir unikaliai identifikuojami, rengiamos diagramos turi atitikti pasirinktos notacijos reikalavimus ir būti aprašytos tekstu:

parengtą/atnaujintą NVS techninį aprašymą (specifikaciją) ir kitą susijusią dokumentaciją;

suprogramuotų NVS dalių išeities tekstus;

suprogramuotų NVS dalių vykdymo kodus;

NVS (iš)diegimo/konfigūravimo instrukcijas;

NVS funkcionalumų patikros po diegimo scenarijus;

NVS funkcionalumų testavimo rezultatus suderintoje dokumento formoje;

parengtą/atnaujintą NVS naudotojo vadovą;

parengtą/atnaujintą NVS administratoriaus vadovą.

Visą dokumentaciją Teikėjas privalo pateikti Užsakovui lietuvių kalba elektroninėje laikmenoje ir (ar) patalpinti Užsakovo nurodytoje saugykloje, o Užsakovui pareikalavus, dokumentai turi būti atspausdinti ir pateikti.