2 priedas

ELEKTROS INSTALIACIJOS MONTAVIMO (SU VIRYKLĖMIS) IR VARŽŲ MATAVIMO DARBŲ

RANGOS SUTARTIS Nr.

2025 m. 			 d.

Vilnius

Savivaldybės įmonė „Vilniaus miesto būstas“, juridinio asmens kodas 124568293, buveinės adresas: Naugarduko g. 98, duomenys apie įmonę kaupiami Juridinių asmenų registre, toliau vadinama Užsakovu, atstovaujama direktorės Rositos Žibelienės, veikiančios pagal įmonės įstatus,

ir

Uždaroji akcinė bendrovė _______________________, juridinio asmens kodas _____________________, buveinės adresas: ___________________, duomenys apie bendrovę kaupiami Juridinių asmenų registre, toliau vadinama Rangovu, atstovaujama direktoriaus __________________________,  veikiančio pagal bendrovės įstatus,

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, o kartu – Šalimis, sudarė šią elektros instaliacijos montavimo darbų rangos sutartį (toliau vadinama Sutartimi).

- Sutarties dalykas

  - Rangovas šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka savo rizika įsipareigoja atlikti Užsakovui šios Sutarties 1.2 punkte nurodytus darbus, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai ir laiku atliktus darbus ir atsiskaityti šioje Sutartyje numatyta tvarka.

  - Sutarties dalykas – elektros instaliacijos montavimo (su viryklėmis) ir varžų matavimo darbų (toliau – Darbai) atlikimas. Darbai atliekami pagal Užsakovo poreikį kiekvieną kartą atsiunčiant Rangovui individualų užsakymą Darbams atlikti ir Rangovo pateikto pasiūlymo darbų atlikimo įkainius (priedas Nr. 1).

  - Šalys susitaria, kad Užsakovas pateikia užsakymą Darbų atlikimui elektroniniu paštu. Šis užsakymo būdas bus laikomas tinkamu įteikimu Rangovui. Gavęs užsakymą, Rangovas turi patvirtinti užsakymo Darbams atlikti gavimą, atsiunčiant atsakymą į gautą elektroninį laišką. Gavęs užsakymą, Rangovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo šio užsakymo gavimo, įsipareigoja priimti Užsakovo užsakyme nurodytų darbų frontą (objekto raktus ir kt.), išskyrus tuos atvejus kai objektas yra išnuomotas (esant išnuomotam butui, perimama informaciją dėl gyventojų, gyvenančių objekte). Rangovas turi teisę per 2 (dvi) darbo dienas pareikšti Užsakovui pretenzijas dėl darbų fronto, nepareiškus jų nurodytų laiku, Užsakovas laiko, kad Darbų frontas perduotas tinkamai ir laiku.

  - Priėmus darbų frontą, Rangovas per 3 (tris) darbo dienas įsipareigoja pateikti Užsakovui reikalingų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje pateikti darbų ir medžiagų įkainiai turi atitikti Rangovo pasiūlyme nurodytus įkainius, ir terminą, per kurį nurodyti Darbai bus atlikti. Šie dokumentai Užsakovui taip pat siunčiami elektroniniu paštu ir šis duomenų išsiuntimo būdas yra laikomas tinkamu įteikimu Užsakovui.

  - Elektros instaliacijos montavimo darbų, numatytų Sutartyje, atlikimo terminas negali būti ilgesnis nei 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo Užsakovo reikalingų Darbų lokalinės sąmatos patvirtinimo dienos. Jeigu per nustatytą 20 (dvidešimties) darbo dienų terminą Darbai neatliekami, Rangovas parengia motyvuotą paaiškinimą, nurodydamas priežastį ir terminą, iki kada bus atlikti Darbai. Tokiu atveju Darbų atlikimo terminas negali būti pratęsiamas ilgiau negu 10 (dešimt) darbo dienų.

  - Varžų matavimo darbų, numatytų Sutartyje, atlikimo terminas negali būti ilgesnis nei 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo reikalingų Darbų lokalinės sąmatos patvirtinimo dienos. Jeigu per nustatytą 10 (dešimties) darbo dienų terminą Darbai nesuteikiami, Rangovas parengia motyvuotą paaiškinimą, nurodydamas priežastį ir terminą, iki kada bus atlikti darbai. Tokiu atveju Darbų atlikimo terminas negali būti pratęsiamas ilgiau negu 5 (penkioms) darbo dienoms.

  - Esant avariniams atvejams, Darbai, numatyti Sutartyje, atliekami per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo reikalingų darbų lokalinės sąmatos patvirtinimo dienos.

2. Sutarties suma

- Sutartyje numatytų Darbų kainos bendra suma negali viršyti daugiau kaip 120 000,00 Eur (vieno šimto dvidešimt tūkstančių eurų ir nulis euro centų) be PVM, plius PVM 25 200,00  Eur (dvidešimt penki tūkstančiai du šimtai eurų ir nulis euro centų), iš viso 145 200,00 Eur (vienas šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai eurų ir nulis euro centų) su PVM.

- Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis.

- Šalys susitaria, kad Darbų atlikimo kaina kiekvieną kartą yra nustatoma atsižvelgiant į Rangovo pateiktame pasiūlyme nurodytą vienetinį atitinkamo darbo įkainį ir faktiškai atliktų Darbų kiekį, nurodytą suderintame ir Šalių pasirašytame atliktų darbų perdavimo – priėmimo akte.

- Į kainą yra įskaičiuotos visos Rangovo išlaidos, įskaitant, bet neapsiribojant, Darbų, jiems atlikti reikalingų medžiagų, priemonių, įrankių, darbo jėgos, garantinio laikotarpio laidavimo raštų, sutarties įvykdymo garantijų, draudimų, sandėliavimo ir kitos išlaidos.

- Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtį neatliekant šios Sutarties pakeitimų ir be atskiro Rangovo sutikimo, t. y. Darbų kiekis gali mažėti arba didėti, neviršijant Sutarties 2.1 punkte numatytų Darbų kainos bendros sumos. Užsakovas neįsipareigoja įsigyti viso 2 priede nurodyto Darbų kiekio. Darbai bus perkami pagal Darbų Užsakovo faktinį poreikį.

- Užsakovas jokiais atvejais neapmoka už Rangovo atliktus papildomus Darbus, kurių Rangovas iš anksto raštu nesuderino su Užsakovu, taip pat Darbų kainos sumą, nurodytą šios Sutarties 2.1 p., viršijančios kainos, apskaičiuotos Sutarties 2.3 punkte numatyta tvarka, dalies. Jei siekiant tinkamai ir laiku atlikti Darbus reikia atlikti papildomus Darbus, kurių Rangovas nenumatė, sudarydamas lokalinę sąmatą, bet turėjo ir galėjo juos numatyti, ir jie yra būtini užsakymui tinkamai įvykdyti, šiuos Darbus Rangovas atlieka savo sąskaita. Jei, vykdant Darbus, paaiškėja, kad Rangovas turės atlikti tiek Darbų, jog jų bendra kainos suma, apskaičiuota Sutarties 2.3 p. numatyta tvarka, viršys bendrą Darbų kainą pagal Sutarties 2.1 p., Rangovas įsipareigoja apie tai nedelsiant informuoti Užsakovą raštu ir nevykdyti bendrą Darbų kainos sumą viršijančių Darbų, kol negaus atskiro Užsakovo raštiško nurodymo. Jei Rangovas neįspėjo Užsakovo apie bendrą Darbų kainą viršijančio Darbų kiekio atlikimo poreikį, ar tęsė tokius Darbus negavęs raštiško Užsakovo nurodymo ar toks bendrą Darbų kainą viršijančių Darbų poreikis atsirado dėl Rangovo neatitinkančių įprastos tokių Darbų vykdymo praktikos veiksmų/ neveikimo (naudotų medžiagų kokybės, Darbų atlikimo būdų, priemonių), Rangovas neturi teisės reikalauti, o Užsakovas neturi pareigos apmokėti už bendrą Darbų kainą, nurodytą Sutarties 2.1 p., viršijantį kiekį Darbų.

- Rangovas, gavęs Užsakovo užsakymą atlikti Sutartyje nurodytus darbus, kiekvieną kartą gali prašyti Užsakovo sumokėti ne didesnį kaip 30 (trisdešimties) procentų Užsakovo pateikto užsakymo Rangovui vertės avansą medžiagų įsigijimui, tačiau tokiu atveju Rangovas įsipareigoja Užsakovui pateikti banko ar draudimo bendrovės išduotą užsakymo įvykdymo garantiją sumokėto avanso dydžio sumai ir terminui.

- Bet kuri Sutarties šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutartyje numatytų įkainių perskaičiavimą (keitimą) ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo Sutarties sudarymo dienos, jeigu Vartojimo prekių ir darbų kainų pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta 2.1. punkte, viršija 5 procentus. Atlikdamos perskaičiavimą Šalys vadovaujasi Lietuvos Statistikos Departamento viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis, iš kitos Šalies nereikalaudamos pateikti oficialaus Lietuvos Statistikos Departamento ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo:

2.8.1. Šalys privalo Susitarime nurodyti indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotus įkainius, perskaičiuotą pradinės sutarties vertę.

2.8.2. Perskaičiuotieji įkainiai taikomi užsakymams, pateiktiems po to, kai Šalys sudaro susitarimą dėl įkainių perskaičiavimo.

2.8.3. Nauji įkainiai apskaičiuojami pagal formulę:

, kur

a – įkainis (Eur be PVM)) (jei jis jau buvo perskaičiuotas, tai po paskutinio perskaičiavimo).

a1 – perskaičiuotas (pakeistas) įkainis (Eur be PVM)

k – Pagal vartotojų kainų indeksą apskaičiuotas Vartojimo prekių ir darbų kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę:

, (proc.) kur

Indnaujausias – kreipimosi dėl kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai šaliai datą naujausias paskelbtas vartojimo prekių ir darbų indeksas.

Indpradžia – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) vartojimo prekių ir darbų indeksas. Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Sutarties sudarymo dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo.

2.9. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas įkainis „a“ suapvalinamas iki dviejų skaitmenų po kablelio.

2.10. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

2.11. Pasikeitus PVM dydžiui Sutarties objekto įkainiai keičiami proporcingai PVM pasikeitimo dydžiui. Įkainiai perskaičiuojami per 1 (vieną) darbo dieną nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įsigaliojimo dienos. Perskaičiuoti įkainiai taikomi nuo perskaičiavimo suteiktiems Darbams apmokėti. Pasikeitus kitiems mokesčiams įkainiai nebus perskaičiuojami.

2.12. Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo dienos.

2.13. Perskaičiavimo formulė: sutarties kainoje esantis PVM tarifas keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus. Perskaičiuotos kainos pradedamos taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, kuriuo keičiasi šio mokesčio tarifas, pakeisto tarifo įsigaliojimo dienos.

2.14. Atskiras raštiškas susitarimas dėl kainų perskaičiavimo nebus pasirašomas. Perskaičiuotos kainos taikant naują PVM tarifą nurodomos PVM sąskaitoje-faktūroje.

- Terminai

- Darbai, numatyti Sutartyje, pradedami ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo šios Sutarties 1.3 punkte nurodyto Užsakovo patvirtinimo momento ir baigiami iki Rangovo nurodyto termino, atsižvelgiant į šios Sutarties 1.5-1.7. punktų nuostatas.

- Esant būtinybei Rangovui atlikti Darbus keliuose Užsakovo nurodytuose objektuose, Rangovas teikia Užsakovui Kalendorinį Darbų atlikimo grafiką, kuris turi būti suderintas su Užsakovu.

- Atlikti Darbai priimami tik pagal Darbų priėmimo-perdavimo aktą šios Sutarties nustatyta tvarka.

- Sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius ir galioja 24 mėnesius.

4. Atsiskaitymo tvarka ir garantijos

- Už tinkamai atliktus ir priimtus Darbus Užsakovas apmoka per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Atliktų darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo ir/arba Izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matavimo protokolo perdavimo priėmimo-akto pasirašymo ir sąskaitos-faktūros gavimo dienos. Rangovas PVM sąskaitą–faktūrą privalo pateikti naudojantis elektronine sistema SABIS.

- Rangovas per praėjusį kalendorinį mėnesį atliktus Darbus Užsakovui priduoda einamojo mėnesio 10 kalendorinę dieną, pateikdamas atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktą. Vėliau pateiktų Rangovo atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktų Užsakovas nepriima, o Rangovas tuos Darbus įtraukia į sekančio mėnesio atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktą.

- Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su subtiekėjais, kurie buvo nurodyti ne vėliau, negu Sutartis buvo pradedama vykdyti, tokiomis sąlygomis:

4.3.1. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 7.1. punkte nurodytos informacijos gavimo dienos raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę;

4.3.2. subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsikaitymo galimybe, raštu pateikia prašymą, Užsakovui.

4.3.3. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, teikdamas apmokėjimo dokumentus už atliktus Darbus, kartu turi pateikti įrodymus apie konkretaus subtiekėjo atliktų Darbų apimtis, o Užsakovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, subtiekėjui tiesiogiai apmokės tik pagal Rangovo ir subtiekėjo pasirašytus atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo dokumentus.

- Užsakovas privalo per 5 (penkias) darbo dienas priimti Darbus ir pasirašyti atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktą arba pateikti pastabas dėl jų. Rangovui ištaisius neatitikimus, Užsakovas privalo pasirašyti atliktų Darbų perdavimo - priėmimo aktą, o esant nesutarimams dėl atliktų Darbų kokybės ir kitų jų neatitikimų, Užsakovas ar Rangovas gali kreiptis į nepriklausomus ekspertus, kurių išlaidas vėliau padengia kaltoji šalis.

- Užsakovui priėmus atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktą, Rangovas per 2 (dvi) darbo dienas pateikia medžiagų ir įrengimų bei kitas technines specifikacijas ir sertifikatus (Užsakovui pareikalavus) bei PVM sąskaitą faktūrą.

- Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu pateikti pastabas (pretenzijas) dėl Darbų, jų rezultato, medžiagų kokybės, kiekio, ar kito neatitikimo Sutarties priedų dokumentacijai, teisės aktų reikalavimams, šios Sutarties sąlygoms. Rangovas, nesustabdydamas kitų Darbų vykdymo, privalo nedelsiant savo sąskaita ištaisyti Užsakovo nurodytus trūkumus pagal pastabas.

- Jei Užsakovas pasirašo atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktą/-us nepateikdamas pastabų, tai neatima iš Užsakovo teisės pastabas dėl pastebėtų darbų neatitikimo ar defektų pašalinimo pareikšti Rangovui per teisės aktuose nustatytus garantinius terminus.

- Sutarties galiojimo ar garantiniu laikotarpiu Rangovas po raštiško Užsakovo defektų/ trūkumų akto gavimo turi ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas atsiųsti savo atstovą defektų/ trūkumų įvertinimui ir jų ištaisymo termino suderinimui. Neatvykus Rangovo atstovui per Sutartyje numatytą laiką, reiškia, kad pretenziją Rangovas pripažįsta, todėl Rangovas privalo pašalinti nurodytus defektus/ trūkumus per Užsakovo nustatytą, bet ne trumpesnį negu įmanoma technologiškai įvykdyti, laiką. Rangovui nepradėjus ir/ar nebaigus defektų/ trūkumų šalinimo Darbų nurodytu laiku, Užsakovas turi teisę pareikalauti sumokėti 50,00 Eur (penkiasdešimties eurų) dydžio baudą už kiekvieną pradelstą dieną. Jeigu Rangovas atsisako ar delsia  šalinti defektus/ trūkumus daugiau nei 5 (penkias) darbo dienas, Užsakovas turi teisę defektus/ trūkumus pašalinti pasitelktų kitų asmenų jėgomis, o Rangovas privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamos sąskaitos gavimo dienos apmokėti visas išlaidas, susijusias su defektų šalinimu, dėl defektų atsiradimo ir jų šalinimo patirtus nuostolius bei baudas pagal pateiktą PVM sąskaitą - faktūrą.

5. Nenugalimos jėgos atsakomybė

- Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

- Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (force majeure) tai pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

6. Šalių atsakomybė

  - Rangovui pavėlavus pradėti ar atlikti Darbus ar atitinkamų Darbų atskirus etapus, ar defektų pašalinimus, arba neperdavus jų Užsakovui sutartu laiku, arba laiku nevykdant konkrečiu terminu apibrėžtų Rangovo įsipareigojimų, Užsakovui pareikalavus, per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamo reikalavimo gavimo dienos, Rangovas privalo sumokėti 0,02 % (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo Sutarties sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Jei Rangovas vėluoja vykdyti šiame punkte nurodytus Darbus daugiau kaip 1/3 dalį Rangovo Darbų atlikimui reikalingo nurodyto termino, Užsakovas, be nurodytų delspinigių, turi teisę reikalauti Rangovo sumokėti ir 10 (dešimties) procentų dydžio Užsakymo kainos baudą.

  - Rangovas, nutraukęs Sutartį, ne dėl Užsakovo kaltės, atlygina Užsakovui jo turėtas pagrįstas išlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.

  - Užsakovui nepagrįstai uždelsus atsiskaityti už atliktus Darbus Sutartyje nustatytu laiku ir tvarka, Rangovas turi teisę pareikalauti iš Užsakovo sumokėti 0,02 % (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną. Jei Užsakovas nepagrįstai vėluoja vykdyti šiame punkte nurodytus mokėjimus daugiau kaip 1/3 dalį apmokėjimo termino, Rangovas, be nurodytų delspinigių, turi teisę reikalauti Užsakovo sumokėti ir 10 (dešimties) procentų dydžio Užsakymo kainos baudą.

  - Užsakovas, nutraukęs Sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui tik jo turėtas pagrįstas išlaidas, susijusias su Sutarties nutraukimu.

  - Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 50,00 Eur (penkiasdešimties eurų) dydžio baudą už kiekvieną savo darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos bei darbo higienos pažeidimo atvejį, o taip pat Užsakovo rašytinio pagrįsto reikalavimo nesilaikymo atvejį bei atlyginti Užsakovui dėl šių pažeidimų patirtus nuostolius. Už Užsakovo rašytinio pagrįsto reikalavimo nesilaikymo atvejį, Rangovo darbuotojo pasirodymą neblaiviam, apsvaigusiam nuo narkotinių ar toksinių medžiagų, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 200,00 Eur (dviejų šimtų eurų) dydžio baudą už kiekvieną nustatytą atvejį ir atlyginti Užsakovui dėl šių pažeidimų patirtus nuostolius.

  - Užsakovas turi teisę Rangovui priskaičiuotų netesybų ar mokėtinų nuostolių sumai taikyti Rangovui mokėjimų sulaikymą bei šias priskaičiuotas sumas įskaityti, kaip priešpriešinius vienarūšius reikalavimus.

  - Rangovas įsipareigoja netrukdyti kitų Užsakovo rangovų ar tiekėjų Darbams atlikti. Tais atvejais, kai dėl atliekamų darbų pobūdžio neįmanoma išvengti trukdymo kitiems rangovams ar tiekėjams, Rangovas turi iš anksto informuoti Užsakovą apie tokius atliekamus Darbus ir atlikti juos taip, kad tai kaip galima mažiau trukdytų kitų Užsakovo rangovų ar tiekėjų Darbams atlikti.

  - Jeigu Rangovo atliekami Darbai yra susiję su kitų rangovų atliekamais Darbais, Rangovas privalo Užsakovo nurodymu įvertinti kitų rangovų pageidavimus Darbams atlikti, teikti Užsakovui konsultacijas bei kitą reikalingą informaciją dėl kitų rangovų Darbų, kiek tai yra susiję su Darbais ar jų įvykdymu/ suteikimu.

  - Rangovas, derindamas kitų rangovų Darbų vykdymo sąlygas objekte, privalo nekelti nepagrįstų reikalavimų, bendradarbiauti, nepiktnaudžiauti savo teisėmis, laikytis Užsakovo interesų prioriteto.

  - Rangovas neturi teisės reikalauti, kad kiti rangovai įvykdytų Darbus ar jų dalį, reikalauti, kad kiti rangovai vykdytų Užsakovui nereikalingus Darbus, taip pat Darbus, kurie padidintų Užsakovo su kitais rangovais suderėtą Darbų kainą.

  - Esant Užsakovo prašymui, Rangovas įsipareigoja dalyvauti Užsakovui priimant – perduodant Darbų vykdymui reikšmingus kitų rangovų Darbus, tikrinti jų rezultatus bei patvirtinti jų tinkamumą/netinkamumą Darbų vykdymui.

  - Rangovas garantuoja, kad Užsakovui priduodami Darbai, jiems atlikti panaudotos medžiagos, įrengimai, priemonės visiškai atitiks Sutarties sąlygas bei neturės jokių trūkumų (įskaitant paslėptus trūkumus). Esant rašytiniam Užsakovo reikalavimui, Rangovas pateiks atliktų Darbų vykdymo elektros instaliacijos montavimo ir varžų matavimo ar kitas taisykles.

  - Rangovas patvirtina, jog savo atliktiems Darbams suteikia Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose įtvirtintas garantijas, o panaudotoms medžiagoms, įrengimams ir kt. – jų gamintojo nurodytas garantijas. Atitinkamai Rangovas įsipareigoja kartu su 4.4 punkte nurodytais dokumentais pateikti Užsakovui dokumentus, įrodančius medžiagų, įrengimų tiekėjų ir kt. suteiktus garantinius terminus ir jų trukmę (Užsakovui pareikalavus).

  - Rangovas įsipareigoja atlyginti visą Užsakovo ir/ar trečiųjų asmenų patirtą žalą dėl Rangovo ir/ar jo darbuotojų atliktų kaltų veiksmų arba neveikimo.

  - Rangovas įsipareigoja nuo darbų fronto priėmimo momento iki galutinio Užsakymo įvykdymo momento atlyginti Užsakovui elektros energijos ir vandens suvartojimą objekte pagal įrengtų apskaitos prietaisų rodmenis ir/ar Užsakovo pateiktas sąskaitas per 5 (penkias) darbo dienas nuo šių Užsakovo dokumentų gavimo momento.

  - Rangovas visiškai atsako už Darbus atliekančių asmenų saugą, sveikatą Darbų vykdymo metu, taip pat trečiųjų asmenų ir kitą turtą, esantį Darbų atlikimo vietoje ar su juo susijusiose teritorijose, t. y. turtui nebūtų padaryta žala. Rangovas visiškai atsakingas, kad Darbus atliktų tik tam kompetenciją ir tai patvirtinančius dokumentus turintys asmenys.

  - Rangovas atsako už tvarką Darbų atlikimo vietoje, įsipareigoja nesandėliuoti atliekų, susidariusių vykdant Darbus, aplinkinėse teritorijose, bendrojo naudojimo patalpose ir pan., o Darbų vykdymo metu atsiradusias atliekas pašalinti iš Darbų atlikimo vietos savo jėgomis ir lėšomis.

  - Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas:

6.18.1. pažeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrėžti Sutartyje;

6.18.2. pažeidimas, kai Rangovas po raštiško įspėjimo, be objektyvių priežasčių toliau vilkina Darbų atlikimą, raštiškai įspėtas neužtikrina Darbų kokybės ar daugiau nei 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų pažeidžia nustatytą prievolių vykdymo terminą.

7. Subrangovai ir jų keitimo tvarka

- Sutarties įsipareigojimams vykdyti pasitelkiami subtiekėjai: (įrašyti, jeigu pasitelkiami).

- Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus.

- Rangovas įsipareigoja Sutarties galiojimo laikotarpiu nekeisti subtiekėjų, nurodytų Sutarties 7.1 punkte, dėl kurių buvo susitarta Sutarties sudarymo metu, arba, esant labai svarbioms priežastims: subtiekėjai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, subtiekėjai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan., ir tai pripažinus bei patvirtinus Užsakovui, keisti į ne mažesnės kvalifikacijos, nei buvę subtiekėjai. Keičiami subtiekėjai turės būti suderinti su Užsakovu, įforminant papildomą susitarimą dėl subtiekėjų pakeitimo, pasirašomą abiejų pirkimo Sutarties šalių. Užsakovas turi įrodyti keičiamų subtiekėjų kvalifikaciją, pateikiant atitinkamus dokumentus (pagal Apklausos sąlygose nurodytus konkrečius reikalavimus Subtiekėjų kvalifikacijai).

- Rangovas bus atsakingas už savo subtiekėjų, jų atstovų ar darbuotojų veiksmus, įsipareigojimų nevykdymą ar aplaidumą taip, lyg šie veiksmai, nevykdymai ar aplaidumas būtų Užsakovo, jo atstovų ar darbuotojų.

- Užsakovui nustačius, kad koks nors subtiekėjas nevykdo pareigų, numatytų Sutartyje ar teisės aktuose, Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas arba pakeistų subtiekėją į kitą, kurio kvalifikacija ir patirtis atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, arba kad jis pats prisiimtų tinkamą Darbų atlikimą.

- Subtiekėjas negali pavesti trečiosioms šalims atlikti tuos Darbus, kuriuos Rangovas patiki subtiekėjui.

8. Baigiamosios nuostatos

  - Nutraukus Sutartį arba jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantijomis, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

  - Šalys įsipareigoja laikytis visiško konfidencialumo: saugoti su šia Sutartimi, jos vykdymu susijusią informaciją, neperduoti jos tretiesiems asmenims, išskyrus Šalių advokatus, savininkus, auditorius, įstatymų numatytais atvejais ir tvarka valstybines bei vietos savivaldos institucijas.

  - Šalys įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas raštu informuoti viena kitą apie šioje Sutartyje nurodytų Šalių rekvizitų pasikeitimą.

  - Visi ginčai, kylantys iš šios Sutarties ar dėl šios Sutarties sprendžiami derybų keliu.

  - Šalys neturi teisės perduoti Sutartimi nustatytų įsipareigojimų tretiesiems asmenims be raštiško kitos Šalies sutikimo.

  - Šalys sutaria, kad neatlygina viena kitai jokių, skolų išieškojimo išlaidų, tarpininkavimo išlaidų, išskyrus teismo sprendimu priteistas išlaidas.

  - Visi šios Sutarties priedai, papildomi susitarimai laikomi sudedamąją ir neatskiriama šios Sutarties dalimi.

  - Šalys gali nutraukti šią Sutartį dėl esminių šios sutarties pažeidimų, įspėjusios viena kitą ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų. Jei Sutartis nutraukiama dėl vienos iš Sutarties Šalių kaltės, nukentėjusioji Šalis gali reikalauti sumokėti 10 (dešimties) procentų Sutarties preliminarios kainos dydžio baudą.

  - Šalys taip pat gali nutraukti šią Sutartį tarpusavio susitarimu, atlygindamos viena kitai pagrįstas išlaidas, susijusias su Sutarties nutraukimu.

  - Užsakovas turi teisę vienašališkai, ne teismo tvarka ir nesant Rangovo kaltei, nutraukti Sutartį apie tai įspėjęs Rangovą prieš 30 kalendorinių dienų.

  - Išimtiniais atvejais Sutarties ar jos dalies vykdymas gali būti sustabdomas. Sutarties ar jos dalies vykdymas sustabdomas laikotarpiu, kol visos aplinkybės dėl kurių Sutarties ar jos dalies vykdymas sustabdytas, išnyks.

  - Aplinkybės, dėl kurių Sutarties ar jos dalies vykdymas gali būti laikinai sustabdomas, yra:

8.12.1. trečiųjų šalių įtaka, kurios nebuvo įmanoma numatyti;

8.12.2. bet koks uždelsimas dėl Sutarties pakeitimo;

8.12.3. kitos nenumatytos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuri sutarties Šalis.

  - Jeigu Sutarties Šalis mano, kad Sutarties (dalies Sutarties) vykdymas turi būti stabdomas, apie tai privalo raštu privalo pranešti kitais Šaliai, nurodydamos įvykį arba aplinkybes, dėl kurių kyla šis reikalavimas. Kita Šalis, jei nesusitarta kitaip, per 2 (dvi) darbo dienas po pranešimo gavimo raštu informuoja apie priimtą sprendimą dėl Sutarties tolimesnio vykdymo.

  - Šalių paskirti atsakingi asmenys už sutarties įvykdymą:

8.14.1. Užsakovo atstovas: (vardas pavardė, tel.: , El. paštas).

8.14.2. Rangovo atstovas: (vardas pavardė, tel.: , El. paštas).

8.14.3 Už Sutarties ir jos pakeitimų viešinimą atsakingas asmuo: (vardas pavardė, tel.: , El. paštas).

8.15 Sutartis ir jos pakeitimai, siunčiami raštai ir kiti dokumentai sutarties vykdymo metu pasirašomi tik kvalifikuotais Šalių elektroniniais parašais, atitinkančiais Europos Parlamento ir Tarybos 2014 m. liepos 23 d. reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73).

8.16. Sutarties priedai:

8.16.1. Rangovo pasiūlymas;

8.16.2. Kalendorinio darbų vykdymo grafiko forma;

8.16.3. Darbų fronto perdavimo – priėmimo akto forma;

8.16.4. Atliktų darbų perdavimo – priėmimo akto forma;

## 8.16.5 Izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matavimo protokolo perdavimo-priėmimo akto forma;

8.16.6. Susitarimas dėl darbuotojų saugos ir sveikatos bei aplinkosaugos organizavimo, vykdant elektros instaliacijos montavimo darbus;

8.16.7. Duomenų tvarkymo sąlygos.

9. Šalių adresai ir rekvizitai

UŽSAKOVAS		                                             RANGOVAS

| SĮ „Vilniaus miesto būstas“ | Įmonės pavadinimas |
| --- | --- |
| Įmonės kodas: 124568293 | Įmonės kodas: |
| Naugarduko g. 98, LT-03160 Vilnius | Gatvė g. , Vilnius |
| PVM mokėtojo kodas: LT245682917 | PVM mokėtojo kodas: LT |
| Tel.: 8 5 277 9090 | Tel.: |
| El. paštas: info@vmb.lt | El. paštas: |
| A.s. LT 42 7044 0600 0147 1996 | A.s. LT |
| Bankas: AB SEB bankas | Bankas: AB „ “ bankas |
| Direktorė Rosita Žibelienė | Direktorius Vardas Pavardė |