## ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

## VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus, tel. (8 315) 55 127, faks. (8 315) 55 191, el. p. viesieji_pirkimai@alytus.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188706935

| Tiekėjams |  | 2025-05-02 |
| --- | --- | --- |
| Dėl pranešimŲ nagrinėjimo |  |  |

Alytaus miesto savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisija 2025-05-02 posėdyje vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 36 str. 5 d. ir komisijos 2025-04-17 posėdžio protokolu Nr. VP-266 patvirtintų supaprastinto viešojo pirkimo „Technikų gatvės, esančios Alytaus mieste, kapitalinio remonto, įrengiant lietaus nuotekų tinklus rangos darbai“ bendrųjų sąlygų  5.2 p. ir specialiosiomis sąlygomis, išnagrinėjo centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis gautą tiekėjo pranešimą ir teikia atsakymą:

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| Pranešimo ID 179242, pateiktas 2025-05-02 |  |  |
| 1. | Prašome patikslinti kaip tiekėjas turi pildyti veiklų sąrašą. Formoje parodyti 3 mėnesiai, tačiau apačioje rašoma "*IV-VI mėn. statybos užbaigimo ir kitų dokumentų parengimas (statybos užbaigimo aktų, deklaracijų parengimas, tvirtinimas arba registravimas ir statinių įregistravimas VĮ „Registrų centras“), pagal sutarties 8.1.2 punktą." Prašome paaiškinti, ar tiekėjas turi pildyti tik tris mėnesius? ar turi įterpti IV-VI mėnesius? Ar reikalinga pridėti ir ketvirtą Darbų grupės pavadinimą šiems mėnesiams ? Jeigu reikalinga įterpti papildomus mėnesius ar darbų grupės pavadinimą, pateikite atnaujintą veiklų sąrašą. | Specialiųjų pirkimo sąlygų priedo „Sutarties projektas“ 3.4. punkto lentelės eilutėje „Darbų atlikimo terminas“ nurodytas terminas – 3 mėnesiai, eilutėje „Statybos užbaigimo terminas“ - 105 k. d. nuo darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos. Specialiųjų pirkimo sąlygų priedo „Sutarties projektas“ 2 priede „Veiklos rūšių sąrašas“ parodyti 3 mėnesiai reiškia darbų atlikimo terminą, kuris turi būti išskaidytas procentais, kaip numatyta lentelės stulpelyje „Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais pagal rangovo planuojamą darbų grupės (etapo) įvykdymą*“, bei įvertintas kaina, kurios bendra vertė turi atitikti specialiųjų pirkimo sąlygų priede „Pasiūlymo forma“ numatytą vertę. Veiklos rūšių sąrašo apačioje nurodytas statybos darbų užbaigimo terminas "*IV-VI mėn. statybos užbaigimo ir kitų dokumentų parengimas (statybos užbaigimo aktų, deklaracijų parengimas, tvirtinimas arba registravimas ir statinių įregistravimas VĮ „Registrų centras“), pagal sutarties 8.1.2 punktą.", atitinka Specialiųjų pirkimo sąlygų priedo „Sutarties projektas“ 3.4. punkto lentelės eilutėje „Statybos užbaigimo terminas“ nurodytą terminą - „105 k. d. nuo darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos.“ Sutarties projekto 8.1.2 punkte nurodyta, kad rangovas savo lėšomis parengia visus pagal statinį ir jo statybos rūšį privalomus dokumentus, todėl šis laikotarpis į Veiklos rūšių sąrašo lentelę neįtrauktas. Tiekėjas Veiklos rūšių sąraše turi pildyti tik 3 mėnesius darbams atlikti, išskaidant juos procentais ir įvertinant kaina. |

Vyriausioji specialistė				Asta Čepulė