Specialiųjų Pirkimo sąlygų 7 priedas

„Specialiosios sąlygos

STATYBOS RANGOS SUTARTIS

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

| SUTARTIES PAVADINIMAS |  | VšĮ Visagino sporto ir rekreacijos centro sporto komplekso (Parko g. 2A) akrobatikos salės kapitalinio remonto darbai įgyvendinant Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamą projektą Nr. NSA-SI-2024- 0032 „VšĮ Visagino sporto ir rekreacijos centro sporto komplekso (Parko g.2A) salės atnaujinimas pritaikant ją visuomenės poreikiams.“ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUTARTIES DATA |  |  | SUTARTIES NR. |  |
| SUTARTIES (IŠSKYRUS 13.1 IR 13.2 P.) ĮSIGALIOJIMO DATA |  |  |  | Nuo sutarties pasirašymo dienos. |
| SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJA |  |  |  |  |
| SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJOS ĮSIGALIOJIMO DATA |  |  |  | Nuo sutarties pasirašymo dienos. |
| - ŠALYS: |  |  |  |  |
| - Užsakovas (1.1.48 p.) | - Pavadinimas |  | VšĮ Visagino sporto ir rekreacijos centras |  |
|  | - Steigimo šalis |  | Lietuvos Respublika |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  | 302452911, |  |
|  | - Juridinių asmenų registras |  | Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras |  |
|  | - PVM mokėtojo kodas |  |  |  |
|  | - Banko sąskaita |  | LT477300010119341220 |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  | Parko g. 2A, LT-31140 Visaginas |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | Tel. Nr. +370 65776948 El. paštas: visaginosportocentras@gmail.com |  |
|  | - Užsakovo vadovas (29.2, 29.6 p.) |  | L.e.p. direktorė Asta Kolelienė El. pašto visaginosportocentras@gmail.com |  |
|  | - Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą (4.2.1, 4.2.3 p.) |  | Irina Morozova Tel. +37061871783 morozova.projektai@gmail.com ☐ – pažymėti, jeigu Užsakovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus |  |
|  | - Asmuo, atsakingas už Sutarties ir Susitarimų paskelbimą |  | Nadežda Kleshiova, tel. +37060121383 vsc.kleshiova@gmail.com |  |
| - Rangovas (1.1.28 p.) | - Pavadinimas |  |  |  |
|  | - Steigimo šalis |  |  |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  |  |  |
|  | - Juridinių asmenų registras |  |  |  |
|  | - PVM mokėtojo kodas |  |  |  |
|  | - Banko sąskaita |  |  |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  |  |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  |  |  |
|  | - Rangovo vadovas (29.2, 29.6 p.) |  |  |  |
|  | - Rangovo atstovas (4.2.1, 4.2.3 p.) |  | ☐ – pažymėti, jeigu Rangovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus |  |
| - TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS (1.1.53 p.): |  |  |  |  |
| - Projektuotojas | - Pavadinimas |  | MB Rinkis namą |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  | 305619753 |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  | Veiverių g. 9B-62, LT-11346 Vilnius |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | Nr. +370 615 86546 |  |
|  | - Statinio projekto vadovas |  | el. p. rinkisnama@gmail.com |  |
| - Statinio projekto vykdymo priežiūros rangovas | - Pavadinimas |  | MB Rinkis namą |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  | 305619753 |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  | Veiverių g. 9B-62, LT-11346 Vilnius |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | tel. Nr. +370 615 86546 el. p. rinkisnama@gmail.com |  |
|  | - Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas |  | Povilas Malijauskas tel. Nr. +370 615 86546 el. p. rinkisnama@gmail.com |  |
| - Techninės priežiūros rangovas | - Pavadinimas |  | Netaikoma |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  |  |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  |  |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  |  |  |
|  | - Techninis prižiūrėtojas |  |  |  |
| - DUOMENYS APIE OBJEKTĄ (1.1.18 p.): |  |  |  |  |
| - Objektas | - Pavadinimas |  | Akrobatikos sporto mokykla |  |
|  | - Adresas |  | Parko g. 2A ,Visaginas |  |
|  | - Unikalus Nr. |  | 3098-5002-7014 |  |
|  | - Objekto rūšis (15.5.3.2 p.) |  | Pastatas - Akrobatikos sporto mokykla, Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Sporto |  |
| - Žemės sklypas | - Pavadinimas |  |  |  |
|  | - Adresas |  | Parko g. 2A ,Visaginas |  |
|  | - Unikalus Nr. |  | 4583-0002-0011 |  |
| - DARBO PROJEKTAS (5.3.1 p.) |  |  | ☐ – pažymėti, jeigu rengia Rangovas |  |
| - DATA, KURIĄ GALIOJUSIUS ĮSTATYMUS TURI ATITIKTI DARBO PROJEKTAS (5.3.5 p.) |  |  |  |  |
| - DARBO LAIKAS (6.4.20 p.) |  |  | Neribojama |  |
| - KAINA: |  |  |  |  |
| - Pradinės sutarties vertė, EUR, su PVM (1.1.25, 15.1.2 p.) |  |  |  |  |
| - Pradinės sutarties vertė, EUR, be PVM (1.1.25, 15.1.2 p.) |  |  |  |  |
| - Pelnas, procentais (1.1.21 p.) |  |  | [...]% Netaikoma |  |
| - Sutarties kainos apskaičiavimo būdas (15.1.1 p.) |  |  | ☐ – fiksuoto įkainio ☒ – fiksuotos kainos |  |
| - Papildoma suma pagal fiksuoto įkainio sutartį, EUR, be PVM (15.2.5 p.) |  |  | Netaikoma |  |
| - Sutarties kainos peržiūra (15.5.8 p.) |  |  | ☒ – pažymėti, jeigu netaikomas pirmosios peržiūros terminas ☐ – pažymėti, jeigu nėra ribojamas peržiūros dažnumas |  |
| - Įrenginiai ir Statybos produktai, pagal Bendrųjų sąlygų 16.2.15 p. apmokami pristačius |  |  | Netaikoma |  |
| - AVANSAS: |  |  | Netaikoma |  |
| - Avanso dydis, EUR arba procentais nuo Pradinės sutarties vertės be PVM (16.1.1 p.) |  |  | Netaikoma |  |
| - Avanso išskaitos dydis, procentais (16.1.4 ir 16.2.4 p.) |  |  | Netaikoma |  |
| - SULAIKOMA SUMA (1.1.41, 16.2.5 p.) |  |  | Netaikoma |  |
| - TERMINAI: |  |  |  |  |
| - Visų Darbų Galutinis terminas (1.1.12 p.) |  |  | Nuo Sutarties įsigaliojimo dienos 8 mėn., darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas iki 2 mėn. (Bendrųjų sąlygų 11.2. p.). |  |
| - GARANTINIAI TERMINAI (1.1.13 p.): |  |  |  |  |
| - Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams (taikomas visais atvejais, išskyrus išvardintus žemiau) |  |  | 5 metai |  |
| - Garantinis terminas paslėptiems defektams (defektams paslėptuose statinio elementuose: konstrukcijose, vamzdynuose ir kt.) |  |  | 10 metų |  |
| - Garantinis terminas tyčia paslėptiems defektams |  |  | 20 metų |  |
| - Įrenginio Garantinis terminas |  |  | Netaikoma |  |
| - DRAUDIMAS: |  |  |  |  |
| - Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas (14.2.3-14.2.4 p.) | - Draudimo suma |  | [...] EUR |  |
|  | - Besąlyginė išskaita |  | [...] EUR |  |
| - Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimas (14.3.5-14.3.6, 14.3.8-14.3.9 p.) | - Statybos darbų draudimo suma |  | [Statybos darbų / Objekto] atkuriamoji vertė |  |
|  | - Statybos darbų draudimo besąlyginė išskaita |  | 200 EUR |  |
|  | - Civilinės atsakomybės draudimo suma |  | 43 400 EUR |  |
|  | - Civilinės atsakomybės besąlyginė išskaita |  | 200 EUR |  |
| - ATSAKOMYBĖ: |  |  |  |  |
| - Bauda pagal 3.1.5 p. (kvalifikacijos trūkumai) |  |  | 500 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 3.1.6 p. (Sutarties nutraukimas dėl kvalifikacijos trūkumų) |  |  | 500 EUR |  |
| - Bauda pagal 3.2.7, 5.3.3 p. (netinkami Sutartį vykdantys asmenys) |  |  | 500 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 5.2.3 p. (Darbų vykdymas be dokumentų) |  |  | 500 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 6.1.8, 6.1.10 p. (statybvietės apsaugos reikalavimai, neteisėtas statybvietės naudojimas) |  |  | 500 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 7.2.10 p. (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai) |  |  | Netaikoma |  |
| - Bauda pagal 9.4.6 p. (delsimas ištaisyti defektus) |  |  | 100 EUR už kiekvieną uždelstą dieną |  |
| - Bauda pagal 11.1.5 p. (vėlavimas pateikti Grafiką) |  |  | Netaikoma |  |
| - Bauda pagal 11.4.1 p. (Darbų terminų praleidimas) |  |  | 100 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną |  |
| - Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą pagal 16.4.4 p. |  |  | 0,03% nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną |  |
| - Bauda pagal 17.5 p. (konfidencialios informacijos atskleidimas) |  |  | 200 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 26.4.4 p. (pažeidimai nutraukus Sutartį) |  |  | 200 EUR |  |
| - Maksimali bendra Šalies atsakomybė (22.6 p.) |  |  | 10 % nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė |  |
| - KITI PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI: |  |  |  |  |
| - Sutarties įvykdymo užtikrinimas (13.1 p.) | ☒ – banko garantija arba ☒ – draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas |  |  |  |
| - Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma (13.2.4 p.) | 10 % nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė. |  |  |  |
| - Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas (10 str.) | 10 % nuo Sutarties kainos (su PVM) |  |  |  |
| - PRIEDAI: |  |  |  |  |
| - Priedas Nr. 1 | Pirkimo dokumentai (išskyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri Priedai, nurodyti žemiau); Netaikoma |  |  |  |
| - Priedas Nr. 2 | Užsakovo užduotis; VšĮ Visagino sporto ir rekreacijos centro sporto komplekso (Parko g. 2A) akrobatikos salės kapitalinio remonto darbai pagal techninį darbo projektą Nr. RN-24/42, įgyvendinant Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamą projektą Nr. NSA-SI-2024- 0032 „VšĮ Visagino sporto ir rekreacijos centro sporto komplekso (Parko g.2A) salės atnaujinimas pritaikant ją visuomenės poreikiams.“, techninė specifikacija, 4 lapai. |  |  |  |
| - Priedas Nr. 3 | Statinio projektas; Techninis darbo projektas, IX bylos |  |  |  |
| - Priedas Nr. 4 | Darbų kainų žiniaraštis; Netaikoma |  |  |  |
| - Priedas Nr. 5 | Rangovo pasiūlymas; ____ lapai. |  |  |  |
| - Priedas Nr. 6 | Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis; Netaikoma |  |  |  |
| - Priedas Nr. 7 | Subrangovų sąrašo forma; Taikoma |  |  |  |
| - Priedas Nr. 8 | Specialistų sąrašas; Taikoma. |  |  |  |
| - Priedas Nr. 9 | Statybvietės perdavimo-priėmimo akto forma, Taikoma. |  |  |  |
| - Priedas Nr. 10 | Darbų perdavimo-priėmimo akto forma, Taikoma. |  |  |  |
| - Priedas Nr. 11 | Atliktų darbų akto forma, Taikoma. |  |  |  |
| - Priedas Nr. 12 | Pažymos apie atliktų darbų vertę forma; Taikoma |  |  |  |
| - Priedas Nr. 13 | Trišalio susitarimo su Subrangovu forma; Netaikoma |  |  |  |
| - Priedas Nr. 14 | Susitarimo forma. Taikoma |  |  |  |
| - NUORODA Į BENDRĄSIAS SĄLYGAS IR PRIEDUS (30.2 p.): |  |  |  |  |

| - BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI (jeigu būtina dėl konkretaus Projekto specifikos): |  | Buvo pakeistas bendrųjų sąlygų 16.2.10 punktas, dėl apmokėjimo termino. Bendrųjų sąlygų 11.1.2. punktas netaikomas. |
| --- | --- | --- |

Šalių atstovų parašai

VšĮ Visagino sporto ir rekreacijos centro l.e.p. direktorė	Asta Kolelienė

UAB „XXXX“	XXXXXX