TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai,

Tel./faks. (8 444) 52 229, el. p. info@telsiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 180878299

MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO

„TELŠIŲ MIESTO PĖSČIŲJŲ TAKŲ REMONTO DARBAI“

SKELBIAMOS APKLAUSOS SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

- Bendra informacija

  - Perkančioji organizacija – Telšių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 180878299, adresas Žemaitės g. 14, 87133 Telšiai. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes perkamų darbų CPO kataloge nėra.

  - Pirkimo Komisija nėra sudaroma.

  - Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“. Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede.

  - Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

- Pirkimo objektas

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti Telšių miesto pėsčiųjų takų remonto darbus.

2.2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede.

2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.5. Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina pasiūlymo kaina – 210540,00 Eur (įskaitant visus mokesčius).

- Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai

  - Reikalavimai dėl tiekėjo, ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede.

  - Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir reikalavimai dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

  - Tiekėjas teikdamas pasiūlymą neturi pateikti nei EBVPD, nei laisvos formos deklaracijos dėl atitikties reikalavimams. Tiekėjas savo pasiūlyme (specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede) turi deklaruoti dėl nustatytų pašalinimo pagrindų nebuvimo, kvalifikacijos ir kitų reikalavimų atitikimo.

- Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

  - Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu netaikomi.

- Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

5.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

5.1.1.	tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede pateiktą pasiūlymo formą.

5.1.2.	jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

5.1.3.	dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

5.1.4. jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

5.1.5. jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime.

5.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

5.2.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

5.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

5.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą.

5.4. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

5.5. Bendra (galutinė) pasiūlymo kaina turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

5.6. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

# 6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

6.1.  Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

- Pasiūlymų vertinimas

7.1.  Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede.

7.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

7.4. Pasiūlymas bus atmetamas jei prastojo remonto aprašas bus įkainotas daugiau kaip 800 Eur be PVM  (1 kompl.)

# 8. Sutarties sudarymas

8.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede.

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

Perkančioji organizacija atmeta tiekėjo pasiūlymą, jeigu:

1. Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas).

2. Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

3. Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas).

4. Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį.

5. Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas).

6. Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose (VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis).

________________________________

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

1. Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai. Perkančioji organizacija aktualių dokumentų, patvirtinančių kvalifikacijos reikalavimo atitikimą, reikalaus pateikti tik iš to tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu.

2.	Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų nustatytus reikalavimus, tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų.

3.	Tiekėjui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią tiekėjas vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju bus vertinami būtent konkretaus tiekėjo, dalyvaujančio viešajame pirkime, suteikti darbai, jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas.

4.	Tiekėjai reikalaujamą kvalifikaciją privalo būti įgiję iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Iš tiekėjų, registruotų Europos Sąjungos valstybėje narėje, Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje, Šveicarijos Konfederacijoje arba trečiojoje šalyje, priimami tiekėjo kilmės šalies kompetentingų institucijų išduoti dokumentai, tačiau toks užsienio šalies tiekėjas turi pareigą per protingą laiką kreiptis į atitinkamą Lietuvos Respublikos instituciją dėl teisės pripažinimo dokumento išdavimo. Užsienio tiekėjo turimos kvalifikacijos patvirtinimo dokumentai Lietuvoje gali būti išduoti ir po galutinės pasiūlymų pateikimo datos iki pirkimo sutarties pasirašymo dienos.

5.	Perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų atitiktį nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

6.	Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

| Kvalifikacijos reikalavimas | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai |
| --- | --- |
| Techninis ir profesinis pajėgumas |  |
| Tiekėjas pirkimo sutarčiai vykdyti privalo turėti bent 1 (vieną) kvalifikuotą statybos vadovą (statinių kategorijos: neypatingi statiniai, statinių grupė: susisiekimo komunikacijos: keliai ir (ar) gatvės. - jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės nario (-ių) specialistai, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; - tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų; - subtiekėjams šis reikalavimas nenustatomas. | Pateikiama: 1) užpildytas specialistų sąrašas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedą; 2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduotas kvalifikacijos atestatas arba VĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūros išduotas galiojantis kvalifikacijos atestatas ar teisės pripažinimo dokumentas. - Perkančioji organizacija informaciją apie išduotus kvalifikacijos dokumentus pasitikrina SSVA registruose https://www.ssva.lt/cms/registrai; - Jeigu kvalifikacijos atestato galiojimo laikotarpis pasibaigtų sutarčiai nepasibaigus, jis turi būti pratęstas ir galioti visą sutarties įgyvendinimo laikotarpį. |

TIEKĖJAMS KELIAMI REIKALAVIMAI DĖL APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

Tiekėjai turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi. Perkančioji organizacija aktualių dokumentų, patvirtinančių aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus, reikalaus pateikti tik iš to tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu.

| Reikalavimas dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą |
| --- | --- | --- |
| Perkamiems darbams (veiklos sritis – susisiekimo komunikacijos: keliai ir (ar) gatvės) tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS) arba kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. | Nepriklausomos įstaigos išduoto galiojančio sertifikato, patvirtinančio, kad tiekėjas laikosi reikalaujamos aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, skaitmeninė kopija. Perkančioji organizacija pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Perkančioji organizacija priima ir kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus. | - Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės narys (-iai), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.; - Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; - Subtiekėjams – privalo atitikti nustatytus reikalavimus, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. |

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Pasiūlymo forma“

PASIŪLYMAS

TELŠIŲ MIESTO PĖSČIŲJŲ TAKŲ REMONTO DARBAI

Telšių rajono savivaldybės administracijai

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

| Subtiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) pirkimo bendrosiose ir specialiosiose sąlygose;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, patikslinimuose).

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, siūlomas pirkimo objektas visiškai atitinka pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Pleminina-rus kiekis (36 mėn.) | Vieneto kaina, Eur be PVM | Viso kaina, Eur be PVM (4 ir 5 stulpelių sandauga) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Paprastojo remonto aprašo parengimas | kompl. | 3,00 |  |  |
|  | Dangos iš kietų dangų įšardymas (trinkelės, plytelės, sena asfalto danga) | 100m2 | 9,00 |  |  |
|  | Mažų plotų asfalto dangos frezavimas ir profiliavimas sutankinant | 100m2 | 12,00 |  |  |
|  | Betoninių bortų ant betoninio pagrindo įšardymas | 100m | 12,00 |  |  |
|  | Betoninių vejos bortų ant betoninio pagrindo įšardymas | 100m | 12,00 |  |  |
|  | Kelio ženklų vienstiebiu atramų išardymas ir atstatymas | vnt. | 24,00 |  |  |
|  | Betoninių kelio bortų ant betoninio C16/20 pagrindo įrengimas | 100m | 12,00 |  |  |
|  | Betoninių vejos bortų ant betoninio C16/20 pagrindo įrengimas | 100m | 12,00 |  |  |
|  | Asfalto dangos pjovimas diskine freza | 100m | 12,00 |  |  |
|  | Grunto kasimas ekskavatoriais sąvartoje, pakrovimas į savivarčius, išvežimas iki 5 km atstumu ir paskleidimas | t. m3 | 0,66 |  |  |
|  | Rankiniai žemės darbai, kai gruntas II grupės | 100m3 | 1,8 |  |  |
|  | ŠNS sluoksnio įrengimas h=20 cm | m2 | 810,00 |  |  |
|  | Skaldos pagrindo įrengimas ir nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio, fr. 0/45 h=15 cm | m2 | 810,00 |  |  |
|  | Betoninių trinkelių dangos įrengimas h= 8cm ant 3 cm storio atsijų | m2 | 630,00 |  |  |
|  | 6 cm storio asfaltbetonio pagrindo-dangos įrengimas iš mišinio AC 16 PD | m2 | 1800,00 |  |  |
|  | Žalių plotų sutvarkymas papildant žemės sluoksniu ir apsėjant daugiametėmis žolių sėklomis | m2 | 360,00 |  |  |
|  | Požeminių komunikacijų šulinių liukų demontavimas ir naujų sumontavimas į projektinę padėtį | vnt. | 15,00 |  |  |
|  | Išardyto betono ir kitų statybinių šiukšlių pakrovimas mechanizuotai ir išvežimas | t | 120,00 |  |  |
|  | Medžių šakų genėjimas (1 medžio apgenėjimas) | vnt. | 36,00 |  |  |
|  | Sandarinimo juostos įrengimas tarp bortų ir asfalto dangos | m | 1290,00 |  |  |
| Suma, Eur (be PVM): |  |  |  |  |  |
| PVM: |  |  |  |  |  |
| Viso suma, Eur (su PVM): |  |  |  |  |  |

* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo kainą be PVM, ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka ............................................................. .

* Pasiūlymas bus atmetamas jei prastojo remonto aprašas bus įkainotas daugiau kaip 800 Eur be PVM  (1 kompl.)

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas |
| --- | --- |

Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d., perkančioji organizacija įpareigota viešinti laimėjusio dalyvio pasiūlymą ir sudarytą sutartį (išskyrus nurodytą konfidencialią informaciją).

Deklaruojame, kad šiame pasiūlyme nurodytas dalyvis, visi tiekėjų grupės partneriai (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė), subtiekėjai, kurių pajėgumais dalyvis remiasi (jei dalyvis remsis), atitinka specialiosiose pirkimo sąlygose nurodytus pašalinimo pagrindų nebuvimo, kvalifikacijos  ir kitus reikalavimus.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| UŽSAKOVAS | Telšių rajono savivaldybės administracija, Žemaitės g. 14, LT-87133, Telšiai |
| --- | --- |
| DARBŲ PAVADINIMAS | Telšių miesto pėsčiųjų takų remonto darbai |
| ADRESAS | Telšių miesto gatvės |
| LĖŠŲ ŠALTINIS | Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, Telšių rajono savivaldybės lėšos |
| DARBŲ APRAŠYMAS | Telšių miesto pėsčiųjų takų remontas ir paprastojo remonto aprašo* parengimas: Rangovas turės atlikti Telšių miesto pėsčiųjų takų remonto darbus įskaitant ir takų prie valstybinės reikšmės kelių. Remontas turės apimti esamos dangos ardymo, esamų pagrindų iškasimo, naujų įrengimo ir naujos dangos įrengimo darbus, įskaitant ir kelio bei vejos bortų ardymą ir naujų įrengimą. Taip pat darbai apims žalios zonos sutvarkymą, šulinių esančių pėsčiųjų takuose pakėlimą ar pažeminimą į projektinį aukštį. Numatomi darbai: - Aprašo parengimas ir suderinimas su atitinkamomis institucijomis; - Trinkelių ir kitų kietų dangų išardymas; - Mažų plotų asfalto dangos frezavimas ir suprofiliavimas sutankinant; - Kelio ženklų išardymas ir atstatymas; - Kelio bortų ardymas; - Naujų bortų įrengimas (įskaitant lenktus bei nužemintus); - Vejos bortų ardymas; - Naujų vejos bortų įrengimas; - Asfalto dangos pjovimas diskine freza; - Sandarinimo juostos įrengimas tarp bortų ir asfalto dangos; - Esamų pagrindų iškasimas ir išvežimas; - ŠNS sluoksnio įrengimas; - Skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas; - Trinkelių (20x10x8) dangos įrengimas su 3 cm atsijų sluoksniu; - Mažų plotų asfalto dangos įrengimas (AC16 PD iki 6 cm); - Žalios zonos sutvarkymas apsėjant daugiametėmis žolių sėklomis; - Šulinių dangčių aukščio sureguliavimas su pėsčiųjų tako danga; - Išardyto betono ir kitų statybinių šiukšlių pakrovimas mechanizuotai ir išvežimas; - Medžių šakų genėjimas; *Paprastojo remonto aprašas negali būti įkainotas daugiau nei 800 Eur be PVM (1 kompl.) |
| DOKUMENTACIJA | Prieš darbų pradžią rangovas turės pasirengti paprastojo remonto tvarkos aprašą ir jį susiderinti su atitinkamomis institucijomis. Tik turint suderintą paprastojo remonto aprašą galės būti pradėti remonto darbai. Atsiskaitoma už faktiškai atliktus darbus bei pateiktus juos pagrindžiančius dokumentus: darbų priėmimo – perdavimo aktą, darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą F-3, kurie pasirašyti techninės priežiūros vadovo, ir PVM sąskaitą faktūrą. Dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu el. parašu. Minėti dokumentui Užsakovui perduodami ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 20 dienos. Užsakovas pateiktus darbų priėmimo – perdavimo dokumentus tikrina ir pasirašo per 10 (dešimt) dienų. Baigiantis metams minėtus dokumentus pateikti ne vėliau kaip iki gruodžio 10 d. Rangovui nepateikus darbų priėmimo – perdavimo dokumentų nurodytu terminu, jų pateikimas ir pasirašymas atidedamas kitam mėnesiui. Užsakovas už kokybiškai atliktus darbus pagal gautus atsiskaitymo dokumentus sumoka Rangovui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas gavus lėšas iš AB „Via Lietuva“ arba ne vėliau kaip per 30 dienų apmokant iš savivaldybės biudžeto ar kitų šaltinių. Vėluojant finansavimui iš valstybės biudžeto, Užsakovo mokėjimai Rangovui atidedami, tačiau negali viršyti 60 kalendorinių dienų. |
| DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS | Darbai bus vykdomi pagal Užsakovo pateiktus užsakymus. Kasmet pateikiamų užsakymų skaičius priklausys nuo reikalingų atlikti Darbų poreikio ir apimčių. Kasmet Darbų apimtys ir kiekiai nustatomi skirto finansavimo ribose. Darbai atliekami pagal faktinį poreikį. Užsakovas užsakymus pateikia ne vėliau kaip iki einamųjų metų gegužės 15 d. 2025 m. užsakymai pateikiami per 60 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Paprastojo remonto aprašas parengiamas per 2 mėn. nuo užsakymo pateikimo dienos. Apraše turi būti aprašyti planuojami darbai, parengti brėžiniai ant galiojančios topografinės nuotraukos, parengtos įrengimo detalės ir kiti sprendiniai, kurie reikalingi ir būtini darbų atlikimui. Apraše turi būti numatytas darbų kiekių žiniaraštis pagal pateiktus sutartinius įkainius. Darbus Rangovas atlieka per 90 k. d. nuo Aprašo parengimo ir suderinimo su atitinkamomis institucijomis ir Užsakovu. Darbų atlikimo vieta: Telšių miesto pėsčiųjų takai (įskaitant ir takus prie valstybinės reikšmės kelių). Užbaigtų darbų aktus pateikia pagal darbų kiekius numatytus suderintame apraše apraše. |
| REIKALAVIMAI ATLIEKANT PĖSČIŲJŲ TAKŲ DANGOS REMONTO DARBUS | Rangovas Darbus privalės atlikti naudodamas savus išteklius, darbo jėgą, medžiagas, techniką, mechanizmus, įrengimus ir įrangą. Darbus vykdyti vadovaujantis taisyklių ĮT asfaltas 24 rekomendacijomis ir STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“. Atliekant Darbus miesto gatvėse Rangovas privalo naudoti įspėjamuosius kelio ženklus, esant būtinybei organizuoti apylankas. Atlikdamas Darbus, Rangovas užtikrina: darbų saugos reikalavimų laikymąsi; aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi; trečiųjų asmenų interesų apsaugą; esamų inžinerinių tinklų išsaugojimą. |

Orientaciniai darbų kiekiai:

| # Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarūs kiekiai 12 mėn. | Preliminarūs kiekiai 36 mėn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Paprastojo remonto aprašo parengimas | kompl. | 1,00 | 3,00 |  |
|  | Dangos iš kietų dangų įšardymas (trinkelės, plytelės, sena asfalto danga) | 100m2 | 3,00 | 9,00 |  |
|  | Mažų plotų asfalto dangos frezavimas ir profiliavimas sutankinant | 100m2 | 4,00 | 12,00 |  |
|  | Betoninių bortų ant betoninio pagrindo įšardymas. | 100m | 4,00 | 12,00 |  |
|  | Betoninių vejos bortų ant betoninio pagrindo įšardymas | 100m | 4,00 | 12,00 |  |
|  | Kelio ženklų vienstiebiu atramų išardymas ir atstatymas | vnt. | 8,00 | 24,00 |  |
|  | Betoninių kelio bortų ant betoninio C16/20 pagrindo įrengimas | 100m | 4,00 | 12,00 |  |
|  | Betoninių vejos bortų ant betoninio C16/20 pagrindo įrengimas | 100m | 4,00 | 12,00 |  |
|  | Asfalto dangos pjovimas diskine freza | 100m | 4,00 | 12,00 |  |
|  | Grunto kasimas ekskavatoriais sąvartoje, pakrovimas į savivarčius, išvežimas iki 5 km atstumu ir paskleidimas | t. m3 | 0,22 | 0,66 |  |
|  | Rankiniai žemės darbai, kai gruntas II grupės | 100m3 | 0,60 | 1,8 |  |
|  | ŠNS sluoksnio įrengimas h=20 cm | m2 | 270,00 | 810,00 |  |
|  | Skaldos pagrindo įrengimas ir nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio, fr. 0/45 h=15 cm | m2 | 270,00 | 810,00 |  |
|  | Betoninių trinkelių dangos įrengimas h= 8cm ant 3 cm storio atsijų | m2 | 210,00 | 630,00 |  |
|  | 6 cm storio asfaltbetonio pagrindo-dangos įrengimas iš mišinio AC 16 PD | m2 | 600,00 | 1800,00 |  |
|  | Žalių plotų sutvarkymas papildant žemės sluoksniu ir apsėjant daugiametėmis žolių sėklomis | m2 | 120,00 | 360,00 |  |
|  | Požeminių komunikacijų šulinių liukų demontavimas ir naujų sumontavimas į projektinę padėtį | vnt. | 5,00 | 15,00 |  |
|  | Išardyto betono ir kitų statybinių šiukšlių pakrovimas mechanizuotai ir išvežimas | t | 40,00 | 120,00 |  |
|  | Medžių šakų genėjimas (1 medžio apgenėjimas) | vnt. | 12,00 | 36,00 |  |
|  | Sandarinimo juostos įrengimas tarp bortų ir asfalto dangos | m | 430,00 | 1290,00 |  |

- Darbų kiekiai  yra preliminarūs ir Sutarties vykdymo metu jie gali kisti (didėti ir/ar mažėti), neviršijant maksimalios pirkimui skirtos sumos.

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Terminai“

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | Bus nurodytas skelbime apie pirkimą. | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pasiūlymą patikslinti pirkimo dokumentus arba prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | Likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. |  |
| 3. | Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems dalyviams: | Likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. | Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų pateikimo terminas nesikeičia. |
| 4. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 5. | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. |  |
| 6. | Perkančioji organizacija dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 7. | Dalyvis turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; |  |
| 8. | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti dalyvio pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam dalyviui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
| 9. | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, dalyvis turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą |  |

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Specialistų sąrašas“

SPECIALISTŲ, KURIE BUS ATSAKINGI UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ, SĄRAŠAS

Taip pat atkreipiamas dėmesys, kad jeigu tiekėjo pradiniuose kvalifikacijos duomenyse nurodytas specialistas yra tiekėjo darbuotojas ir jis neatitinka pirkimo dokumentuose nustatyto kvalifikacinio reikalavimo, tokiu atveju laikoma, kad reikalavimo neatitinka pats tiekėjas, todėl reikalavimų neatitinkantį specialistą keisti į kitą, naują (pradiniuose kvalifikacijos duomenyse nenurodytą), paties tiekėjo darbuotoją, kuris tą reikalavimą atitiktų, tiekėjas negali. Vadovaujantis Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklių 6 p., jei iš pasiūlyme pateiktų duomenų įmanoma nustatyti pasiūlymo neatitiktį pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams, dėl pasiūlymo patikslinimo į tiekėją nesikreipiama, o svarstoma dėl pasiūlymo atmetimo.

| Eil. Nr. | Specialisto vardas ir pavardė | Kokiu pagrindu specialistas yra pasitelkiamas (yra įdarbintas tiekėjo, ar jungtinės veiklos partnerio įmonėje, ar kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, planuojamas įdarbinti laimėjus konkursą) | Specialisto kvalifikacijos atestato numeris Tiekėjas taip pat gali pateikti nuorodas į nacionalines duomenų bazes bet kurioje valstybėje narėje, prie kurių Perkančioji organizacija turės galimybę tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi susipažinti su reikalaujamais dokumentais ir (ar) informacija |
| --- | --- | --- | --- |

Pastabos:

- Sutartį galės vykdyti tik nustatytus kvalifikacijos reikalavimus atitinkantys specialistai;

- jei kvalifikacija yra grindžiama nurodant specialistą, kuris nėra tiekėjo ar ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, darbuotojas, tačiau yra ketinamas įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, tokiu atveju specialistas turi būti išviešintas pasiūlyme kaip kvazisubtiekėjas;