VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ AVARINIŲ GEDIMŲ REMONTO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDROJI INFORMACIJA

1.1. UŽSAKOVAS (STATYTOJAS)

Alytaus rajono savivaldybės administracija, Pulko g. 21, 62135 Alytus.

  - RANGOVAS

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka viešąjį pirkimą laimėjęs Rangovas.

  - FINANSAVIMO ŠALTINIS

Valstybės biudžeto lėšos

- PIRKIMO OBJEKTAS

Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių avarinių gedimų remonto darbai

- PIRKIMO OBJEKTO ĮGYVENDINIMO VIETA:

Alytaus rajono savivaldybės teritorija

- DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI IR DARBŲ APIMTYS:

4.1. Galutinis darbų atlikimo terminas iki 2025 m. gruodžio 15 d. Darbai turi būti pradėti per 5 darbo dienas nuo avarinio gedimo atsiradimo ir užsakovo užsakymo pateikimo. Avarinis gedimas turi būti likviduojamas per 1 mėn. nuo užsakymo pateikimo

4.2.Sutartinių įsipareigojimų vykdymas gali būti stabdomas, jeigu vėluojama perduoti dalį statybvietės; būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų darbų ar paslaugų viešąjį pirkimą; esant trečiųjų šalių įtakai, esant nenumatomam gamtos jėgų veikimui, kai Rangovas negalėjo to pagrįstai numatyti pirkimo vykdymo metu.

4.3.Sutartinių įsipareigojimų, kurių vykdymas buvo sustabdytas, vykdymo terminas pratęsiamas laikotarpiui, kuris, išnykus aplinkybėms, dėl kurių sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas, pagal sutartį likęs Rangovo sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymui iki kol sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas.

4.4. Perkančioji organizacija gali įsigyti sąraše nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių darbų, kurie neišvardinti preliminariame darbų kiekių žiniaraštyje. Darbų įkainiai bus perkami vadovautis sąmatų skaičiavimo programos duomenų bazėje nurodytomis darbų kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas nenumatytų darbų poreikis su pasiūlyme nustatytu perskaičiavimo koeficientu.

4.5. Užsakovas neįsipareigoja pirkti visų preliminariame darbų kiekių žiniaraštyje nurodytų Darbų ar jų kiekių, Darbai užsakomi pagal poreikį suderintą su Žemės ūkio agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

4.6. Rangovas siūlomuose įkainiuose turi įvertinti tam Darbui atlikti reikalingas medžiagas, gaminius, mechanizmus, darbo sąnaudas, kitas tiesiogines ir pridėtines išlaidas bei mokesčius ir PVM, kurie yra susiję su sutarties įvykdymu.

4.7. Rangovas Užsakovui kartu su perdavimo-priėmimo aktu perduoda planinėje medžiagoje atvaizduotus įvykdytus darbus, nurodant remontuojamų rinktuvų pradžią ir pabaigą, žiotis, vandens nuleistuvus, šulinius ir kitus įrenginius.

- REIKALAVIMAI STATYBOS DARBAMS:

5.1. Darbai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu, Melioracijos techniniu  reglamentu MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, MND-29 „Plastmasinis drenažas ir jo įrenginiai“, MND-19 „Pagrindiniai griovių ir drenažo įrenginiai“,  kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais privalomaisiais statybos techniniais reglamentais,  normatyviniais aktais ir taisyklėmis, technine specifikacija.

5.2. Rangovas privalo užtikrinti darbo saugumą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos objekto teritorijoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta Darbų vykdymo teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukeliamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad nebus pažeisti trečiųjų asmenų interesai.

5.3. Vykdant darbus privaloma vadovautis 2009 m. lapkričio 18 d. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-883 patvirtintomis Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklėmis.

5.4. Statybos darbų atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti darbus apsauginėse zonose (elektros tinklų, ryšių linijų, magistralinių vamzdynų), gatvių važiuojamoje dalyje, eksploatuojamuose kelių ruožuose, nutiestų požeminių komunikacijų vietose ir kt.

5.5. Surinkti ir pašalinti visas susidariusias atliekas ir šiukšles,  perduoti atliekų tvarkytojui ir pateikti įrodančius dokumentus apie jų sutvarkymą.

5.6. Statybos darbų baigimo terminu laikoma melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti akto pasirašymo data. Iki šio termino turi būti užbaigti visi darbai, ištaisyti defektai bei Užsakovui perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai.