2025-05-08

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO Nr.1

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – Perkančioji organizacija) gavo suinteresuoto tiekėjo klausimą dėl vykdomo pirkimo Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 225 Raseiniai–Baisogala 7,199 km tilto per Dubysą rekonstravimo darbų atlikimas (CVP IS ID 2365544), (toliau – pirkimas), atliekamo supaprastinto atviro konkurso būdu.

Perkančioji organizacija teikia suinteresuoto tiekėjo klausimą ir atsakymą į jį*:

| Eil. Nr. | Klausimas** | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1. Ar galima numatyti eismo organizavimą laikinu tiltu, kad tilto statybą vykdyti vienu metu? 2. TDP brėžiniuose nėra nurodytos g/b konstrukcijų ardymo ribos, skirstant dviem etapais. Prašome detalizuoti konstrukcijų ardymo vietas. 3. Kokie reikalavimai ardomoms tilto perdangos metalinėms konstrukcijoms? Kokio gabarito perduoti užsakovui, kiek galima smulkinti? 4. Prašome detalizuoti apsauginio vamzdžio vietą krantinėje atramoje. 5. DKŽ tarpinių atramų rekonstravimas 4.12 p. ir 4.15 p., ar nesidubliuoja darbai? Jei ne, tada konkretizuokite 4.12 p. darbus. 6. Prašome konkretizuoti DKŽ 5.34 punkte nurodytą neslystančią dangą ir jos storį. 7. Prašome konkretizuoti DKŽ 5.37, 5.38, 5.39 punktuose darbų atlikimo zonas. Nes pagal kiekius, jie persidengia. 8. Prašome patikslinti, ar reikia vertinti bituminę sandarinimo juostą tarp viršutinio a/b sluoksnio ir g/b šalitilčio plokštės? 9. Prašome patikslinti DKŽ 5.25 p darbus. | 1. Eismas statybos metu turi būti organizuojamas pagal projekte pateiktą eismo organizavimo schemas, t.y. statybos darbai turi būti organizuojami nenutraukiant eismo. Eismo organizavimo statybos metu sprendiniai gali būti tikslinami. Užsakovas neprieštarautų eismo organizavimo konstrukcinio sprendinio pakeitimui (numatant laikino tilto įrengimą), kuris neblogintų eismo dalyvių eismo sąlygų. Už eismo organizavimo pakeitimą papildomai mokama nebus, Rangovas privalo įsivertinti visus su šiuo pakeitimus susijusius kaštus įskaitant, bet neapsiribojant projekto keitimu, derinimu su suinteresuotomis institucijomis, reikiamų leidimų gavimo ir kt. Visi pakeitimai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir turės būti įforminti sutartyje numatyta tvarka. 2. Projekto Statybos organizavimo brėžiniai papildyti preliminaria gelžbetoninių atramų ardymo riba, pagal numatytus statybos darbų etapus. Atnaujintas brėžinys HE-24-I.007-SO.BR-PSO pridedamas 3. Metalinių konstrukcijų ardymas turi būti atliekamas taip, kad nebūtų pažeistos laikinam eismo praleidimui paliekama konstrukcijų dalis. Reikalavimai ardomų metalinių konstrukcijų gabaritams nekeliami. 4. SK dalies brėžinys SK.BR-05.1 ir SK.BR-05.3 patikslintas, pridedant apsauginio vamzdžio žymėjimus. Patikslinti brėžiniai pridedami. 5. Techninė klaida. Teikiame patikslintą darbų kiekių žiniaraštį (DKŽ). 6. Neslystanti danga turi atitikti SK dalies TS 8.2.6. skirsnio reikalavimus. 7. Techninė klaida. Teikiame patikslintą darbų kiekių žiniaraštį (DKŽ). 8. Prašome vadovautis projekto sprendiniais. Sandarinimo juosta projekte numatyta. 9. Prašome vadovautis projekto sprendiniais, sandarinimo juostos įrengimas parodytas SK dalies brėžiniuose. |

* Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.

**Čia ir kitur tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.

Pridedama:

1 priedas. HE-24-I.007-SO.BR-PSO, 1 lapas;

2 priedas. HE-24-I.007-TDP-SK.BR-05.1, 1 lapas;

3 priedas. HE-24-I.007-TDP-SK.BR-05.3, 1 lapas;

4 priedas. DKZ_Dubysa_225_05-08 (DKŽ), 1lapas.