Specialiųjų pirkimo sąlygų 12 priedas „Sutarties projektas“ (specialiosios sąlygos)

paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties Specialiosios sąlygos

| Sutarties pavadinimas | Pavojingų medžiagų inventorizacijos paviršiniuose vandenyse paslaugos |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sutarties data |  | Sutarties numeris |  |

| 1. SUTARTIES ŠALYS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Pirkėjas | 1.1.1. Pavadinimas | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra |
|  | 1.1.2. Juridinio asmens kodas | 288779560 |
|  | 1.1.3. Adresas | Labdarių g. 3-102, LT-01120 Vilnius |
|  | 1.1.4. PVM mokėtojo kodas |  |
|  | 1.1.5. Atsiskaitomoji sąskaita |  |
|  | 1.1.6. Bankas, banko kodas |  |
|  | 1.1.7. Telefonas |  |
|  | 1.1.8. El. paštas |  |
|  | 1.1.9. Šalies atstovas |  |
|  | 1.1.10. Atstovavimo pagrindas |  |
| 1.2. Paslaugų gavėjas | 1.2.1. Pavadinimas | Aplinkos apsaugos agentūra |
|  | 1.2.2. Juridinio asmens kodas | 188784898 |
|  | 1.2.3. Adresas | A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius |
|  | 1.2.4. PVM mokėtojo kodas |  |
|  | 1.2.5. Atsiskaitomoji sąskaita |  |
|  | 1.2.6. Bankas, banko kodas |  |
|  | 1.2.7. Telefonas |  |
|  | 1.2.8. El. paštas |  |
|  | 1.2.9. Šalies atstovas |  |
|  | 1.2.10. Atstovavimo pagrindas |  |
| 1.3. Tiekėjas | 1.3.1. Pavadinimas |  |
|  | 1.3.2. Juridinio asmens kodas |  |
|  | 1.3.3. Adresas |  |
|  | 1.3.4. PVM mokėtojo kodas |  |
|  | 1.3.5. Atsiskaitomoji sąskaita |  |
|  | 1.3.6. Bankas, banko kodas |  |
|  | 1.3.7. Telefonas |  |
|  | 1.3.8. El. paštas |  |
|  | 1.3.9. Šalies atstovas |  |
|  | 1.3.10. Atstovavimo pagrindas |  |

| 2. ATSAKINGI ASMENYS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Pirkėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, Paslaugų priėmimą, Sąskaitų per informacinę sistemą SABIS priėmimą |  |  | (nurodyti padalinį / skyrių, pareigas, vardą, pavardę, tel., el. paštą) |  |
| 2.2. Paslaugų gavėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, Paslaugų priėmimą, Sąskaitų per informacinę sistemą SABIS priėmimą |  |  | (nurodyti padalinį / skyrių, pareigas, vardą, pavardę, tel., el. paštą) |  |
| 2.3. Tiekėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą |  |  | (nurodyti padalinį / skyrių, pareigas, vardą, pavardę, tel., el. paštą) |  |
| 3. SUTARTIES DALYKAS |  |  |  |  |
| 3.1. Sutarties dalykas |  |  | 3.1.1. Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje numatytomis sąlygomis suteikti Pirkėjui Paslaugas: 3.1.1.1. Pavojingų medžiagų inventorizacijos paviršiniuose vandenyse paslaugos. Išsamus paslaugų aprašymas ir kiti reikalavimai teikiamoms Paslaugoms nustatyti Specialiųjų sutarties sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija) ir 2 priede „Pasiūlymas“. |  |
| 3.2. Pirkimo pavadinimas ir numeris |  |  | Pavojingų medžiagų inventorizacijos paviršiniuose vandenyse paslaugos . Pirkimo numeris ____ |  |
| 3.3. Informacija apie Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą arba kitą projektą |  |  | Projektas „Integruotas vandens valdymas Lietuvoje“ (trumpinys – LIFE SIP Vanduo) Nr. 101104645 – LIFE22-IPE-LT-LIFE SIP Vanduo yra finansuojamas Europos Sąjungos LIFE programos ir Lietuvos Respublikos lėšomis. Projekto įgyvendinimo laikotarpis yra nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2033 m. gruodžio 31 d. Paslaugos perkamos įgyvendinant Projekto 2 darbo paketo T2.2 uždavinio „Žinių apie rizikos veiksnius, jų reikšmę ir poveikį gilinimas“ T2.2.4 veiklą „Taškinių ir netaškinių taršos šaltinių poveikio ir trūkumų, siekiant geros būklės vandens telkiniuose, kuriems gresia pavojus, įvertinimas“. |  |
| 4. PASLAUGŲ SUTEIKIMO TERMINAI IR PASLAUGŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO TVARKA |  |  |  |  |
| 4.1. Paslaugų suteikimo terminai, kai Paslaugos teikiamos etapais |  |  | Tiekėjas įsipareigoja suteikti Paslaugas Techninėje specifikacijoje nurodytų etapų eiliškumu, terminais ir sąlygomis. Paslaugos turi būti suteiktos per 36 (trisdešimt šešis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. |  |
| 4.2. Paslaugų / jų dalies / etapo / periodo suteikimo termino pratęsimas |  |  | Netaikoma |  |
| 4.3. Užsakymų teikimo tvarka |  |  | Netaikoma |  |
| 4.4. Dėl minimalios Užsakymo vertės ar apimties |  |  | Netaikoma |  |
| 4.5. Pateikiami dokumentai |  |  | 4.5.1. Turi būti pateikiami šie dokumentai: Teikiami dokumentai nurodyti Techninės specifikacijos 4 punkte ir dokumentams taikomi reikalavimai. 4.5.2. Tiekėjas perdavimo-priėmimo aktuose bei sąskaitose faktūrose privalės nurodyti Projekto akronimą LIFE22-IPE-LT-LIFE SIP Vanduo. 4.5.3. Visose ataskaitose ir informaciniuose dokumentuose privalo būti nurodoma informacija, kad Projektas „Integruotas vandens valdymas Lietuvoje“ (Nr. 101104645 – LIFE22-IPE-LT-LIFE SIP Vanduo) yra finansuojamas Europos Sąjungos LIFE programos ir Lietuvos Respublikos lėšomis, ir pridedami LIFE programos bei Aplinkos ministerijos logotipai ir nuoroda „Išsakytas požiūris ir nuomonės nebūtinai atspindi Europos Sąjungos ir Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomosios agentūros (CINEA) nuomonę. Nei Europos Sąjunga, nei paramą teikianti institucija nėra už juos atsakingos“. LIFE logotipas turi būti nemažesnis už kitus logotipus. Logotipus ir būtinas nuostatas Tiekėjui suteiks Užsakovas. |  |
| 5. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA |  |  |  |  |
| 5.1. Sutarčiai taikomas kainos apskaičiavimo būdas |  |  | Fiksuotos kainos kainodara |  |
| 5.2. Pradinės Sutarties vertė ir Sutarties kaina, kai taikoma fiksuotos kainos kainodara |  |  | Pradinės Sutarties vertė yra (nurodyti sumą skaičiais) Eur (nurodyti sumą žodžiais) be PVM. PVM sudaro (nurodyti sumą skaičiais) Eur (nurodyti sumą žodžiais). Sutarties kaina yra (nurodyti sumą skaičiais) Eur (nurodyti sumą žodžiais) su PVM. Šioje Sutartyje Pradinės Sutarties vertė yra lygi Tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, nurodytai už visą pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytą Paslaugų kiekį ir (ar) apimtį. |  |
| 5.3. Sutarties kainos / įkainių perskaičiavimas taikant peržiūros taisykles |  |  | Sutarties kaina bus perskaičiuojama: 5.3.1. dėl PVM tarifo pasikeitimo; 5.3.2. dėl kainų lygio pokyčio. |  |
| 5.3.1. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl PVM tarifo pasikeitimo |  |  | Jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai, darantys tiesioginę įtaką Tiekėjo teikiamų Paslaugų Sutartyje nurodytai kainai / įkainiams, Sutarties kaina / įkainiai perskaičiuojami nekeičiant Paslaugų kainos / įkainio be PVM. Perskaičiuota (-i) Sutarties kaina / įkainiai įforminama (-i) Susitarimu ir turi būti taikoma (-i) nuo naujo PVM įvedimo datos (nepriklausomai nuo to, kada pasirašytas Susitarimas). |  |
| 5.3.2. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kitų mokesčių, lemiančių Paslaugų kainos / įkainių pokytį, pasikeitimo |  |  | Netaikoma |  |
| 5.3.3. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio |  |  | 5.3.3.1. Bet kuri Sutarties Šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutarties kainos peržiūrą (keitimą) ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo paskutinės pirkimo, kurio pagrindu sudaryta Sutartis, pasiūlymų pateikimo termino dienos. (jeigu peržiūra jau buvo atlikta – nuo Susitarimo dėl paskutinio perskaičiavimo pagal šį Specialiųjų sąlygų punktą įsigaliojimo dienos), jeigu Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta 5.3.3.6 punkte, viršija 5 procentus Sutarties kainos peržiūra atliekama ne rečiau kaip kas 2 mėnesiai. 5.3.3.2. Sutarties kaina peržiūrima tik tai Sutarties daliai, kuri nėra išpirkta, t. y. Paslaugoms, kurios nėra priimtos ir apmokėtos. Vėlesnė Sutarties kainos peržiūra negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atlikta peržiūra. 5.3.3.3. Jeigu Paslaugų teikimas vėluoja dėl Tiekėjo kaltės, uždelstų suteikti Paslaugų kaina nėra perskaičiuojami dėl kainų lygio kilimo (gali būti mažinami, tačiau negali būti didinami). 5.3.3.4. Atlikdamos Sutarties kainos peržiūrą Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis arba kitų oficialių šaltinių duomenimis https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?indicator=S7R260#/).Iš kitos Šalies nereikalaujama pateikti oficialaus Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo. 5.3.3.5. Šalys privalo Susitarime nurodyti vartojimo prekių ir paslaugų indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jo nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jo nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotą Sutarties kainą, perskaičiuotą Pradinės Sutarties vertę. 5.3.3.6. Nauja Sutarties kaina apskaičiuojama pagal žemiau pateiktą formulę: a1=a+k100×a, kur a – kaina (Eur be PVM) (jei peržiūra jau buvo atlikta, tai po paskutinio perskaičiavimo) a1 – perskaičiuota (pakeista) kaina (Eur be PVM) k – pagal vartotojų kainų indeksą „Vartojimo prekės ir paslaugos“ apskaičiuotas Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę: k =IndnaujausiasIndpradžia×100-100, (proc.) kur Indnaujausias – kreipimosi dėl kainos peržiūros išsiuntimo kitai Šaliai dieną paskelbtas naujausias vartojimo prekių ir paslaugų indeksas „Vartojimo prekės ir paslaugos“. Indpradžia – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) vartojimo prekių ir paslaugų indeksas „Vartojimo prekės ir paslaugos“. Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Sutarties įsigaliojimo dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo. 5.3.3.7. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas įkainis „a1“ suapvalinamas iki dviejų skaitmenų po kablelio. 5.3.3.8. Šalis, siekianti Sutarties kainos peržiūros, privalo raštu kreiptis į kitą Šalį ir prašyme pateikti visą reikalingą informaciją: Sutarties pavadinimą, numerį, datą, neperduotų ir neapmokėtų Paslaugų sąrašą su kiekiais, indekso reikšmes su nuorodomis į viešus šaltinius Valstybės duomenų agentūros Oficialiosios statistikos portale arba kitus oficialius šaltinių duomenis, kita svarbi informacija. Prašyme Šalis neturi teisės nurodyti kito indekso ar prašyti perskaičiavimo pagal kitą indeksą nei nurodytas šioje procedūroje. 5.3.3.9. Susitarimas turi būti sudarytas per 15 kalendorinių dienų nuo Šalies pateikto tinkamo prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą gavimo dienos. 5.3.3.10. Susitarimu Šalys neturi teisės keisti procedūroje nurodytos tvarkos ar kitų Sutarties nuostatų, išskyrus, jei keitimas atliekamas pagal VPĮ nuostatas. |  |
| 5.3.4. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio pagal Paslaugų grupių kainų pokyčius |  |  | Netaikoma |  |
| 5.4. Sutarties kainos / įkainių apskaičiavimas taikant kiekio (apimties) keitimo taisykles |  |  | Netaikoma |  |
| 5.5. Atsiskaitymo su Tiekėju terminas ir tvarka |  |  | Pirkėjas atsiskaito su Tiekėju ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos. Apmokėjimo sąlygos: Ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros priėmimo dienos, kurią Tiekėjas Pirkėjui pateikia ne vėliau, kaip per 5 d. d. nuo atitinkamo Paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos (Tiekėjas Paslaugų gavėjui pateikia Paslaugų perdavimo – priėmimo aktą, kuriame Tiekėjas nurodo Paslaugas, atliktas pagal Sutartį per ataskaitinį laikotarpį, bei suteiktų Paslaugų vertę. Paslaugų gavėjas per 5 d. d. įvertina pateiktus dokumentus. Esant neatitikimams, juos nurodo Tiekėjui. Patvirtinus, kad Paslaugos suteiktos tinkamai, Paslaugų perdavimo – priėmimo aktas pasirašomas Paslaugų gavėjo ir Pirkėjo. Tiekėjas pasirašytą Paslaugų perdavimo – priėmimo aktą kartu su sąskaita faktūra Pirkėjui pateikia per SABIS.): - Techninės specifikacijos 4.2 punkte nurodytos paslaugos vykdomos Pirkėjui pateikus šių paslaugų užsakymą. Tiekėjui įgyvendinus visas Techninės specifikacijos 4.2 punkte išvardintas paslaugas, Pirkėjas apmoka Tiekėjui 40 % nuo Pradinės Sutarties vertės, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte. - Techninės specifikacijos 4.3 punkte nurodytos paslaugos vykdomos Pirkėjui pateikus šių paslaugų užsakymą. Tiekėjui įgyvendinus visas Techninės specifikacijos 4.3 punkte išvardintas paslaugas, Pirkėjas apmoka Tiekėjui 20 % nuo Pradinės Sutarties vertės, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte. - Techninės specifikacijos 4.4 punkte nurodytos paslaugos vykdomos Pirkėjui pateikus šių paslaugų užsakymą. Tiekėjui įgyvendinus visas Techninės specifikacijos 4.4 punkte išvardintas paslaugas, Pirkėjas apmoka Tiekėjui 20 % nuo Pradinės Sutarties vertės, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte. |  |
| 5.6. Avansas |  |  | Tiekėjui mokėtino avanso suma – 20 % nuo Pradinės Sutarties vertės, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte. Pirkėjas sumoka Tiekėjui avansą, kai Tiekėjas įgyvendina visas Techninės specifikacijos 4.1 punkte išvardintas paslaugas ir pateikia prašymą dėl avanso bei išankstinio mokėjimo sąskaitą. Avansas sumokamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Tiekėjo prašymo ir išankstinio mokėjimo sąskaitos gavimo dienos.“ |  |
| 5.7. Avanso užtikrinimas |  |  | Avanso užtikrinimo dydis - ne mažesnis kaip prašomo avansinio mokėjimo suma. Reikalavimai Avanso užtikrinimui nustatyti Bendrųjų sąlygų 12.1 poskyryje. |  |
| 6. PASLAUGŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI |  |  |  |  |
| 6.1. Garantinis terminas |  |  | Netaikoma |  |
| 6.2. Terminas Paslaugų trūkumams pašalinti |  |  | Bet kuriuo Sutarties galiojimo metu nustačius Paslaugų trūkumų, Tiekėjas turi ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo rašytinės pretenzijos gavimo dienos pašalinti Paslaugų trūkumus. |  |
| 6.3. Kokybinių kriterijų įgyvendinimo ir tikrinimo tvarka |  |  | Netaikoma |  |
| 7. SUTARTIES VYKDYMUI PASITELKIAMI SUBTIEKĖJAI IR (AR) SPECIALISTAI |  |  |  |  |
| 7.1. Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai |  |  | Sutarties vykdymui subtiekėjai ir (ar) specialistai nepasitelkiami. arba Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai yra nurodyti Sutarties priede Nr. [...] „Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai“ |  |
| 8. PRIEVOLIŲ PAGAL SUTARTĮ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS |  |  |  |  |
| 8.1. Prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimas |  |  | Prievolių pagal Sutartį įvykdymas užtikrinamas Netesybomis (delspinigiais, bauda); Pirmo pareikalavimo banko garantija; Draudimo bendrovės laidavimo draudimu; |  |
| 8.2 Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas |  |  | Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas bei galioti ne trumpiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Sutartyje numatyto, vėliausio sutartinių įsipareigojimų vykdymo termino pabaigos. |  |
| 8.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimas |  |  | Tiekėjas ne vėliau kaip per 15 d. d. nuo Sutarties pasirašymo dienos turi pateikti Pirkėjui 5 proc. Pradinės Sutarties vertės, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte, pirmo pareikalavimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą, atitinkančius Bendrųjų sąlygų 10 skyriaus reikalavimus. Esant poreikiui, gavus Tiekėjo prašymą, šis terminas gali būti pratęstas Šalių suderintam terminui. |  |
| 9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ |  |  |  |  |
| 9.1. Pirkėjui taikomos netesybos už mokėjimų pagal Sutartį vėlavimą |  |  | Jei Pirkėjas, gavęs tinkamai pateiktą ir užpildytą Sąskaitą, uždelsia atsiskaityti už tinkamai Tiekėjo suteiktas kokybiškas Paslaugas per Sutartyje nurodytą terminą, Tiekėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos skaičiuoja Pirkėjui 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos be PVM už kiekvieną vėlavimo dieną |  |
| 9.2. Tiekėjui taikomos netesybos |  |  | 9.2.1. Jeigu Tiekėjas vėluoja suteikti Paslaugas arba nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų, Pirkėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Tiekėjui skaičiuoja 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesuteiktų Paslaugų ar kitų sutartinių įsipareigojimų nevykdymo kainos be PVM. 9.2.2. Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui netesybas per 10 (dešimt) dienų nuo Pirkėjo pareikalavimo, jeigu netesybų suma nėra išskaitoma iš Tiekėjui mokėtinos sumos |  |
| 9.3. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo ar nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka |  |  | 9.3.1. Nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, nustatyto Sutarties Specialiosiose sąlygose, mokama 15 (penkiolika) procentų dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės be PVM, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte. 9.3.2. Nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka, mokama 15 (penkiolika) procentų dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės be PVM, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte. |  |
| 9.4. Tiekėjui taikoma bauda dėl esamų subtiekėjų ar specialistų pakeitimo / naujų subtiekėjų pasitelkimo nesilaikant Bendrosiose sąlygose nurodytos subtiekėjų ir (ar) specialistų keitimo tvarkos |  |  | 0,5 proc. Pradinės Sutarties vertės už kiekvieną pakeitimo atvejį. |  |
| 9.5. Tiekėjui taikomos baudos dėl aplinkosauginių ir (arba) socialinių kriterijų nesilaikymo |  |  | Netaikoma |  |
| 9.6. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda dėl konfidencialumo reikalavimų nesilaikymo |  |  | Netaikoma |  |
| 9.7. Tiekėjui taikomos netesybos dėl pirkimo dokumentuose nustatytų kokybinių kriterijų nepasiekimo Sutarties vykdymo metu |  |  | Netaikoma |  |
| 9.8. Tiekėjui taikomos netesybos dėl Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepratęsimo |  |  | Netaikoma |  |
| 9.9. Tiekėjui taikoma bauda dėl Pirkėjo simbolių, pavadinimo ir ženklo reklamoje ar rinkodaroje naudojimo reikalavimų nesilaikymo bei draudimo naudotis Pirkėjo sukurtais intelektiniais veiklos rezultatais nesilaikymo |  |  | Netaikoma |  |
| 9.10. Kitos netesybos |  |  | Netaikoma |  |
| 10. ESMINĖS SUTARTIES SĄLYGOS |  |  |  |  |
| 10.1. Esminės Sutarties sąlygos |  |  | 10.1. Tiekėjas vėluoja suteikti Paslaugas arba nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų ilgiau nei 30 (trisdešimt) dienų nuo 11.1 punkte nustatyto galutinio Paslaugų teikimo termino. 10.2. Tiekėjo ataskaita arba jos dalys neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų ir Tiekėjas per 20 (dvidešimt) dienų nuo Pirkėjo pranešimo nepašalina pranešime nurodytų trūkumų |  |
| 10.2. Dideli arba nuolatiniai esminės Sutarties sąlygos vykdymo trūkumai |  |  | Dideliais arba nuolatiniais esminių Sutarties sąlygų vykdymo trūkumais, susijusiais su 10.1 punkte nustatytomis sąlygomis, laikoma, kai: 10.2.1. Esminė Sutarties sąlyga – Paslaugų suteikimas laiku – vykdoma su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, kai Tiekėjas: 10.2.1.1. 2 (du) ar daugiau kartų per visą Sutarties galiojimo laikotarpį vėluoja suteikti Paslaugas ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo galutinio termino, nustatyto Sutarties 11.1 punkte. 10.2.2. Esminė Sutarties sąlyga – techninės specifikacijos reikalavimų laikymasis – vykdoma su nuolatiniais trūkumais, kai Tiekėjas: 10.2.2.1. 20 (per dvidešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo pranešimo 2 (du) ar daugiau kartų nepašalina paslaugų neatitikčių techninei specifikacijai; 10.2.2.2. pasikartojančiai pateikia netinkamos kokybės rezultatus (pvz., ataskaitas ar kitas paslaugų dalis), neatitinkančius esminių reikalavimų, dėl ko trukdoma tinkamai vykdyti Sutarties tikslą. |  |
| 11. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KEITIMAS |  |  |  |  |
| 11.1. Sutarties sudarymas ir įsigaliojimas |  |  | Ši Sutartis laikoma sudaryta, kai (pirma) ją pasirašo visos trys Šalys, ir (antra) pateikiamas sutarties įvykdymo užtikrinimas. Tiekėjas Paslaugas įsipareigoja suteikti ne vėliau kaip per 36 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, laikantis Techninėje specifikacijoje nustatytų Paslaugų teikimo terminų. |  |
| 11.2. Sutarties galiojimo termino pratęsimas |  |  | Netaikoma |  |
| 12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS |  |  |  |  |
| 12.1. Sutarties nutraukimo pagrindai |  | Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu Šalių susitarimu arba vienašališkai, Bendrosiose sąlygose ir šiais Specialiosiose sąlygose nurodytais atvejais ir nustatyta tvarka. Susitarime turi būti įvardijamos Sutarties nutraukimo priežastys, nutraukimo data ir susitariama dėl apmokėjimo už iki Sutarties nutraukimo priimtas Paslaugas. Jeigu Sutartis nutraukiama dėl Tiekėjo kaltės (įskaitant, bet neapsiribojant, esminiais pažeidimais, vėlavimu suteikti Paslaugas daugiau nei 30 dienų, netinkamu įsipareigojimų vykdymu), Tiekėjas privalo per 10 darbo dienų nuo Pirkėjo reikalavimo raštu grąžinti visas Pirkėjo jam išmokėtas sumas, susijusias su įvykdytais tarpinių etapų mokėjimais. |  |  |
| 12.2. Esminiai Sutarties pažeidimai |  | 12.2.1. jeigu Tiekėjas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų už Sutartyje nustatytą Sutarties kainą / įkainius; 12.2.2. jeigu Tiekėjas nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimo ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų nuo galiojančio Sutarties įvykdymo užtikrinimo termino pabaigos Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka (išskyrus pirminį Sutarties įvykdymo užtikrinimą); 12.2.3. jeigu Tiekėjas nesilaiko Sutartyje nustatytų Paslaugų teikimo terminų 2 (du) kartus iš eilės arba vėluoja suteikti Paslaugas daugiau nei 30 (trisdešimt) dienų nuo Sutartyje nustatyto Paslaugų suteikimo termino; 12.2.4. jeigu Tiekėjas pažeidžia Paslaugų suteikimo terminus ir priskaičiuotų netesybų už vėlavimą suma viršija 20 (dvidešimt) proc. Pradinės sutarties vertės; 12.2.5. Tiekėjas pažeidžia Paslaugų suteikimo terminus ir dėl Paslaugų suteikimo vėlavimo Paslaugos tampa nebereikalingos; 12.2.6. Tiekėjas pažeidžia šios Sutarties nuostatas, reglamentuojančias konkurenciją, intelektinės nuosavybės ar konfidencialios informacijos valdymą; 12.2.7. Tiekėjas pažeidžia Bendrųjų sąlygų nuostatas dėl Sutarties vykdymui pasitelkiamų naujų subtiekėjų ir (ar) specialistų / esamų subtiekėjų ir (ar) specialistų keitimo; 12.2.8. Tiekėjas 2 (du) kartus pažeidžia esminę Sutarties sąlygą. |  |  |
| 13. APLINKOS APSAUGOS IR SOCIALINIAI KRITERIJAI |  |  |  |  |
| 13.1. Su perkamomis paslaugomis susiję aplinkos apsaugos kriterijai |  | Pirkimo objektas priskiriamas žaliajam pirkimui, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508: 4.4.3 papunkčiu – perkamos Pavojingų medžiagų inventorizacijos paviršiniuose vandenyse paslaugos, nesusijusios su materialaus objekto sukūrimu, teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos. Kiti papildomi aplinkosauginiai reikalavimai nenustatomi. |  |  |
| 13.2. Su perkamomis Paslaugomis susiję socialiniai kriterijai |  | Netaikoma |  |  |
| 14. BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI (jeigu būtina dėl konkretaus Sutarties dalyko specifikos) |  |  |  |  |
| 14.1. |  | (pildyti, jei keičiamas Sutarties Bendrųjų sąlygų punktas, jį išdėstant nauja redakcija): Šalys susitaria pakeisti nurodytą Sutarties Bendrųjų sąlygų punktą ir išdėstyti jį nauja redakcija: ____. |  |  |
| 14.2. |  | Šalys susitaria papildyti Sutarties Bendrąsias sąlygas nurodytu punktu, tačiau kitų punktų numeracijos nekeisti: Papildoma: 26. Papildomos sutarties nuostatos 26.1. Tiekėjas visą projekto įgyvendinimo laikotarpį ir bent 10 metų po projekto pabaigos privalo saugoti visus Sutarties įgyvendinimą įrodančius dokumentus bei jos išlaidas patvirtinančius dokumentus. 26.2. Europos Komisijos atstovas ir Pirkėjas nebus laikomi atsakingais už bet kokią žalą, kurią padarė ar patyrė Tiekėjas dėl Sutarties įgyvendinimo. Tiekėjas privalo kompensuoti bet kokią patirtą žalą dėl Sutarties įgyvendinimo. 26.3. Europos Komisija arba bet kuris Europos Komisijos įgaliotas atstovas gali atlikti Pirkėjo auditą bet kuriuo metu projekto įgyvendinimo laikotarpiu ir 5 metus po Europos Komisijos atstovo galutinio mokėjimo Pirkėjui. Europos Komisija arba bet kuris Europos Komisijos įgaliotas atstovas taip pat turi turėti galimybę patikrinti visus su projektu susijusio Tiekėjo pirkimo ir finansinius dokumentus. 26.4. Pirkėjas suteiks Europos Komisijos darbuotojams ir įgaliotiems Europos Komisijos atstovams galimybę apsilankyti fizinėse Sutarties veiklų įgyvendinimo vietose bei susipažinti su techniniais ir finansiniais dokumentais, reikalingais Sutarties įgyvendinimui. 26.5. Tiekėjas įsipareigoja imtis visų reikalingų priemonių, kad būtų užkirstas kelias bet kokiam interesų konfliktui, kuris galėtų pakenkti nešališkam ir objektyviam Sutarties vykdymui. |  |  |
| 14.3. |  | (pildyti, jei išbraukiamas Sutarties Bendrųjų sąlygų atitinkamas punktas: Šalys susitaria išbraukti nurodytą Sutarties Bendrųjų sąlygų punktą, tačiau kitų punktų numeracijos nekeisti: _____. |  |  |
| 14.4. |  | (pildyti, jei nustatomos kitokios nei Sutarties Bendrosiose sąlygose nustatytos nuostatos dėl Paslaugų intelektinės nuosavybės): |  |  |
| 14.5. |  | Sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytos alternatyvios nuostatos (su prierašu „jei taikoma“ ir pan.) taikomos tik tokiu atveju, jeigu jos konkrečiai aprašomos Sutarties Specialiosiose sąlygose arba prieduose. |  |  |
| 15. SUTARTIES PRIEDAI |  |  |  |  |
| 15.1. Priedas Nr. 1 |  | Techninė specifikacija |  |  |
| 15.2. Priedas Nr. 2 |  | Pasiūlymas |  |  |
| 15.3. Priedas Nr. 3 |  | Atsakingi asmenys |  |  |
| 15.4. Priedas Nr. 4 |  | Sutarties vykdymui pasitelkiami ūkio subjektai |  |  |
| 15.5. Priedas Nr. 5 |  | Paslaugų perdavimo-priėmimo aktas |  |  |
| 16. ŠALIŲ ATSTOVŲ PARAŠAI |  |  |  |  |
| PIRKĖJAS | PASLAUGŲ GAVĖJAS |  |  | TIEKĖJAS |
| (nurodomos atstovo pareigos, vardas, pavardė) | (nurodomos atstovo pareigos, vardas, pavardė) |  |  | (nurodomos atstovo pareigos, vardas, pavardė) |
| (parašas) | (parašas) |  |  | (parašas) |

______________

Specialiųjų sutarties sąlygų priedas Nr. 3

ATSAKINGI ASMENYS

| 1. Pirkėjo paskirtas už Sutarties vykdymą atsakingas asmuo | _______________________________________(tel. ______________, el. paštas: ______________). |
| --- | --- |
| Paslaugų gavėjo paskirtas už Sutarties vykdymą atsakingas asmuo | _______________________________________(tel. ______________, el. paštas: ______________). |
| 2. Tiekėjo paskirtas už Sutarties vykdymą atsakingas asmuo | _______________________________________(tel. ______________, el. paštas: ______________). |
| 3. Pirkėjo už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies reikalavimus atsakingas asmuo | _______________________________________(tel. ______________, el. paštas: ______________). |

SUTARTĮ VYKDYSANČIŲ SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Specialisto vardas, pavardė | Specialisto teisiniai santykiai su tiekėju | Pozicija (pareigos), kuriai siūlomas specialistas pagal pirkimo dokumentų reikalavimus |
| --- | --- | --- | --- |
| ..... |  |  |  |

| # ŠALIŲ PARAŠAI |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pirkėjo atstovo vardas, pavardė Atstovo pareigos ______________ (parašas) | Paslaugų gavėjo atstovo vardas, pavardė Atstovo pareigos ______________ (parašas) | Tiekėjo atstovo vardas, pavardė Atstovo pareigos ______________ (parašas) |

Specialiųjų sutarties sąlygų priedas Nr. 4

SUTARTIES VYKDYMUI PASITELKIAMI ŪKIO SUBJEKTAI

/Pildoma, kai pasitelkiami subtiekėjai, kuriais kvalifikacijos atitikimu remiasi Tiekėjas/:

[1. Subtiekėjai (-as), kurių kvalifikacija remiasi Tiekėjas: ]

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Subtiekėjo atstovas ir jo kontaktiniai duomenys | Kvalifikacijos reikalavimas, kurio atitikimui pasitelktas subtiekėjas | Perduodami įsipareigojimai (veiklos) | Perduodamų įsipareigojimų (veiklos) dalis nuo visos Sutarties (Eur arba %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |

/Pildoma, kai pasitelkiami subtiekėjai, kuriais Tiekėjas nesiremia kvalifikacijai atitikti/:

[2. Kiti Pasiūlyme nurodyti ir Sutarties sudarymo metu žinomi subtiekėjai: ]

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Subtiekėjo atstovas ir jo kontaktiniai duomenys | Perduodami įsipareigojimai (veiklos) | Perduodamų įsipareigojimų (veiklos) dalis nuo visos Sutarties (Eur arba %) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |

/Pildoma, kai pasitelkiamas kitas  ūkio subjektas kvalifikacijai atitikti, bet jis nesitelkiamas kaip subtiekėjas/:

[3. Ūkio subjektai (-as), kurių pajėgumais remiasi Tiekėjas*:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas | Ūkio subjekto atstovas ir jo kontaktiniai duomenys | Ūkio subjekto ištekliai ir būdai, kuriais numatyti ištekliai bus prieinami visą Sutarties vykdymo laikotarpį |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |

*Šiems ūkio subjektams taikoma subtiekėjų keitimo tvarka.]

| # ŠALIŲ PARAŠAI |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pirkėjo atstovo vardas, pavardė Atstovo pareigos ______________ (parašas) | Paslaugų gavėjo atstovo vardas, pavardė Atstovo pareigos ______________ (parašas) | Tiekėjo atstovo vardas, pavardė Atstovo pareigos ______________ (parašas) |

Specialiųjų sutarties sąlygų priedas Nr. 5

PASLAUGŲ

PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS

__________________ Nr. _________

(data)

_________________________

(sudarymo vieta)

Šį aktą pasirašę atsakingi asmenys pažymi, kad vadovaudamiesi pasirašytos [Įrašyti sutarties pavadinimą ir numerį Nr. XX-XXX], Tiekėjas perduoda, o Paslaugų gavėjas ir Pirkėjas priima šioje lentelėje nurodytas Paslaugas:

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina | Suma, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paslauga 1 |  |  |  |  |
| 2. | Paslauga 2 |  |  |  |  |
| 3. | Paslauga 3 |  |  |  |  |
| Iš viso: |  |  |  |  |  |
| PVM (įrašyti taikoma pvm)%: |  |  |  |  |  |
| Bendra suma: |  |  |  |  |  |

Paslaugos suteiktos įgyvendinant projektą LIFE SIP Vanduo „Integruotas vandens valdymas Lietuvoje“ Nr. 101104645 – LIFE22-IPE-LT-LIFE SIP Vanduo.

Jeigu atsisakoma priimti Paslaugas ar jų dalį dėl Paslaugų perdavimo–priėmimo metu pastebėtų trūkumų, jie nurodomi ir aprašomi šioje lentelėje:

| Eil. Nr. | Paslaugų trūkumų aprašymas | Numatomas Paslaugų trūkumų pašalinimo terminas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |

Pastaba: jei Paslaugų trūkumų nėra pastebėta, lentelė turi būti perbraukta „Z“ formos brūkšniais.

| PASLAUGAS PRIĖMĖ: (Pirkėjo pavadinimas) | PASLAUGAS PRIĖMĖ: (Paslaugų gavėjo pavadinimas): | PASLAUGAS PERDAVĖ: (Tiekėjo pavadinimas): |
| --- | --- | --- |
| ______________________________ (atsakingo asmens pareigų pavadinimas) (vardas ir pavardė) | ____________________________ (atsakingo asmens pareigų pavadinimas) (vardas ir pavardė) | ____________________________ (atsakingo asmens pareigų pavadinimas) (vardas ir pavardė) |