PAGRINDINĖ INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

| Pirkimo pavadinimas | Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A7 Marijampolė–Kybartai–Kaliningradas* ruožo nuo 30,480 iki 36,380 km kapitalinis remontas, įrengiant taką |
| --- | --- |

KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKIO KRITERIJAI

Tiekėjų pasiūlymai bus vertinami ir ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus atrenkamas pagal kainos ir kokybės santykį, vadovaujantis šiais parametrais:

| Vertinimo kriterijai, kriterijaus žymuo, aprašymas |  |  | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime | Kriterijaus funkcinio parametro lyginamasis svoris (pagal poreikį) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir žymuo |  | Kriterijaus aprašymas |  |  |
| Pirmas kriterijus | Kaina, C | - | X=70 | - |
| Antras kriterijus | Darbų atlikimo terminas*, T | - | Y=30 | - |

EKONOMINIO NAUDINGUMO APSKAIČIAVIMAS

Ekonominis naudingumas (kainos ir kokybės santykis) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos ir kokybės balus:

Pirmas kriterijus. Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

Pasiūlymo kainos balas apskaičiuojamas suapvalinus dvejais skaičiais po kablelio.

PARAMETRŲ APRAŠYMAS IR VERTINIMAS

Antras kriterijus:

Antrojo kriterijaus, t. y. darbų atlikimo termino, išreikšto mėnesiais, (T) balai apskaičiuojami mažiausio pasiūlyto termino mėnesiais (Pmin) ir vertinamo pasiūlymo termino (Pp) santykį padauginant iš šio kriterijaus lyginamojo svorio (Y):

T=PminPp×Y.

Darbų atlikimo termino balas apskaičiuojamas suapvalinus dvejais skaičiais po kablelio.

Tiekėjas darbų atlikimo terminą nurodo savo pasiūlyme konkrečiu sveiku skaičiumi, išreiškiant mėnesiais nuo sutarties įsigaliojimo.  Minimalus darbų atlikimo terminas, kurį tiekėjas gali nurodyti savo pasiūlyme yra 8 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Maksimalus darbų atlikimo terminas, kurį tiekėjas gali nurodyti savo pasiūlyme 10 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Tiekėjo pasiūlyme nurodytas terminas bus įrašytas Sutarties 17 punkto pirmame sakinyje. Pvz., jeigu laimėjusį pasiūlymą pateikęs tiekėjas SPS priedo Nr. 5 lentelės ,,Pateikiame siūlomą kokybės kriterijaus aprašymą‘‘ 3-me stulpelyje bus nurodęs  9 mėnesiai (-ių) nuo sutarties įsigaliojimo dienos, tuomet Sutarties 17 punkto pirmame sakinyje bus parašyta:

,,17. Rangovas Darbus pradeda įsigaliojus Sutarčiai ir baigia per 9 mėnesių (-ius) nuo Sutarties įsigaliojimo dienos‘‘.