ySPS Priedas Nr.8. Projektas

VALSTYBEI SVARBAUS PROJEKTO KLAIPĖDOS PIETINIO APLINKKELIO SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANO PARENGIMO PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIS

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, biudžetinė įstaiga, kurios registruota buveinė yra Gedimino pr. 17, Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama [įrašyti pareigas, vardą, pavardę], veikiančio pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos darbo reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. 3-17 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“, toliau vadinama Įgyvendinančiąja institucija, ir

Įgyvendinančiosios institucijos įgaliota akcinė bendrovė „Via Lietuva“, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra Kauno g. 22-202, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama [įrašyti pareigas, vardą, pavardę], toliau vadinama Paslaugų pirkėju, ir

[įrašyti sutarties šalies pavadinimą, teisinę formą], juridinio asmens kodas [įrašyti], kurios registruota buveinė yra [įrašyti tikslų adresą], duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama [įrašyti pareigas, vardą, pavardę], veikiančio pagal [įrašyti atstovavimo pagrindą], toliau vadinama Paslaugų teikėju, (jei tai ūkio subjektų grupė – atitinkami duomenys apie kiekvieną partnerį),

toliau kartu šioje pirkimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaujantis „Valstybei svarbaus projekto Klaipėdos pietinio aplinkkelio susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano parengimas“, [CVP IS pirkimo numeris], viešojo pirkimo rezultatais,

sudarė šią pirkimo sutartį, toliau vadinamą Sutartimi.

- ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

1.1. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad:

1.1.1. Sutartį sudarė turėdamos tikslą realizuoti jos nuostatas bei galėdamos realiai įvykdyti Sutartyje duotus įsipareigojimus;

1.1.2. Sutartį sudarė nepažeisdamos ir neturėdamos tikslo pažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų bei savo įstatų ar kitų jų veiklą reglamentuojančių dokumentų;

1.1.3. jos yra mokios ir joms nėra iškelta arba nėra numatoma iškelti bylos dėl jų bankroto, restruktūrizavimo ar likvidavimo, pradėti bankroto procedūrų ne teismo tvarka;

1.2. Paslaugų teikėjas pareiškia ir garantuoja, kad:

1.2.1. turi reikiamą kvalifikaciją ir kompetenciją Sutartyje nurodytoms paslaugoms teikti;

1.2.2. turi visas technines, fizines ir intelektualias galimybes, reikalingas ir leidžiančias jam deramai vykdyti Sutartį bei užtikrinti Sutarties pagrindu teikiamų paslaugų kokybę;

1.2.3. vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymų nuostatomis, jis nėra laikomas asocijuotu (susijusiu) su Paslaugų pirkėju asmeniu;

1.2.4. Paslaugų teikėjas yra registruotas PVM mokėtoju Lietuvos Respublikoje.

1.3. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad kiekvienas iš jų šioje Sutartyje padarytų pareiškimų, Sutarties sudarymo dieną yra tikras ir teisingas visomis esminėmis sąlygomis, ir kad nei viename šių pareiškimų nėra praleistas joks momentas, leidžiantis daryti tokį pareiškimą klaidinančiu ar turinčiu kitą prasmę.

1.4. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka Pirkimo dokumentuose ir Viešųjų pirkimų įstatyme vartojamas sąvokas. Sutarties skyrių pavadinimai naudojami tik nuorodų tikslu ir negali būti naudojami aiškinant Sutartį.

1.5. Jeigu Sutartyje nurodyta reikšmė skaičiais ir žodžiais skiriasi, vadovaujamasi žodžiu nurodyta reikšme.

1.6. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, trukmė ir terminai skaičiuojami kalendorinėmis dienomis.

1.7. Jei pateikiamos nuorodos į teisės aktus, turi būti taikomos aktualios teisės aktų redakcijos, jeigu nenurodyta kitaip.

- SUTARTIES DALYKAS

2.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja Sutartyje, jos prieduose nustatytomis sąlygomis ir tvarka suteikti Valstybei svarbaus projekto Klaipėdos pietinio aplinkkelio susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano (toliau – Projektas) parengimo paslaugas (toliau – Paslaugos) pagal Paslaugų teikėjo 2025-x-x pasiūlymą Nr. xxx (toliau – Pasiūlymas) ir Paslaugų pirkimo dokumentus, patvirtintus [xxxx], (toliau – Pirkimas), o Įgyvendinančioji institucija ir Paslaugų pirkėjas įsipareigoja priimti kokybiškai suteiktų Paslaugų rezultatą. Paslaugų pirkėjas įsipareigoja sumokėti Paslaugų teikėjui už kokybiškai ir laiku suteiktas Paslaugas Sutartyje nurodytą kainą Sutartyje nustatytomis mokėjimo sąlygomis ir tvarka. Detalus Paslaugų apibūdinimas pateikiamas techninėje specifikacijoje.

- SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Paslaugų pirkėjas mokės Paslaugų teikėjui už tinkamai suteiktas Paslaugas (Paslaugų dalį) pagal Sutartyje nustatytas sąlygas.

Pradinė Sutarties vertė (kartu ir Sutarties kaina) (taip, kaip apibrėžta Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“, 2.11 papunktyje) yra lygi Paslaugų teikėjo pasiūlymo kainai:  ................ ([įrašyti sumą žodžiais]) eurų su PVM. Pradinės Sutarties vertė be PVM yra ...................... ([įrašyti sumą žodžiais]) eurų, 21 proc. PVM yra ...................... ([įrašyti sumą žodžiais]) eurų. <pateikiama informacija pagal pirkimo objekto dalį, dėl kurios pasirašoma sutartis>.

3.2. Paslaugų pirkėjas už kiekvieno Paslaugų etapo metu tinkamai suteiktas ir perduotas Paslaugas apmoka Sutarties 4.1 papunktyje nurodytas sumas Sutartyje nustatyta tvarka.

3.3. Pagrindas išrašyti dvišalę PVM sąskaitą faktūrą yra visų Šalių pasirašytas trišalis Paslaugų etapo perdavimo–priėmimo aktas. Paslaugų pirkėjas sumoka Paslaugų teikėjui už Paslaugas (Paslaugų dalį) ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros priėmimo iš Paslaugų teikėjo dienos. Tais atvejais, kai vėluoja finansavimas iš biudžeto, mokėjimai gali būti atidedami vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų. Visas išrašytas PVM sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras, kreditinius dokumentus, avansines sąskaitas Paslaugų teikėjas privalo pateikti Paslaugų pirkėjui elektroniniu būdu naudojantis Sąskaitų administravimo bendrąja informacine sistema (SABIS). PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai dokumentai ir avansinės sąskaitos, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, teikiamos Paslaugų teikėjo pasirinktomis priemonėmis.

3.4. Į Sutarties kainą ir Paslaugų etapų kainas įskaičiuoti visi Paslaugų teikėjui privalomi mokėti mokesčiai ir visos išlaidos, reikalingos tinkamam Sutarties įvykdymui. Sutarties kaina ir kiti mokėjimai pagal Sutartį (jei tokių yra) yra apskaičiuojami ir atliekami eurais. Paslaugų teikėjas pats savo sąskaita vykdo visas mokestines prievoles Lietuvoje, kurios atsirado ar gali atsirasti vykdant šią Sutartį, ir prisiima visą riziką, susijusią su mokestinių prievolių, jei tokių būtų, vykdymu Lietuvoje.

3.5. Paslaugų kaina ir Paslaugų etapų kainos dėl pasikeitusių mokesčių bus perskaičiuojama tokia tvarka:

3.5.1. pasikeitus PVM, Paslaugų kaina ir nesuteiktų Paslaugų etapų kainos bus perskaičiuojamos. Pasikeitus kitiems mokesčiams, Paslaugų kaina ir Paslaugų etapų kainos nebus perskaičiuojamos;

3.5.2. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, pagal kurį keičiasi PVM mokesčio tarifas. Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, Paslaugų kainą ir Paslaugų etapų kainas sudarantis PVM tarifas nesuteiktoms Paslaugoms keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus;

3.5.3. atskiras rašytinis susitarimas dėl kainų perskaičiavimo nebus pasirašomas. Perskaičiuotos kainos taikant naują PVM tarifą nurodomos sąskaitoje faktūroje;

3.5.4. perskaičiuota Paslaugų kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, pagal kurį keičiasi šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

3.6. Suinteresuotos šalies prašymu Sutarties kaina pagal statybos sąnaudų elementų kainų pokytį perskaičiuojama tokia tvarka:

3.6.1. 	Sutarties vykdymo laikotarpiu Paslaugų kaina pagal statybos sąnaudų elementų kainų pokytį perskaičiuojama (didinama arba mažinama) ne dažniau kaip kas 6 (šešis) mėnesius, pirmąjį perskaičiavimą atliekant ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, jeigu pirmojo perskaičiavimo metu statybos sąnaudų elementų kainų pokytis lyginant einamųjų metų mėnesio kainas su praėjusių metų to paties mėnesio kainomis, yra didesnis kaip 10 (dešimt) procentų, o paskesnių perskaičiavimų metu – statybos sąnaudų elementų kainų pokytis, lyginant einamojo metų mėnesio kainas su prieš tai buvusio perskaičiavimo metu nustatyta kaina, yra didesnis negu 10 (dešimt) procentų.

3.6.2. Paslaugų kainos perskaičiavimo eiga:

3.6.2.1. Pirmojo perskaičiavimo metu užfiksuojama suteiktų Paslaugų kaina, kurią sudaro suma per laikotarpį nuo Sutarties įsigaliojimo iki suinteresuotos Šalies prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą. Paskesnių perskaičiavimų metu užfiksuojama suteiktų Paslaugų kaina, kurią sudaro, suma per laikotarpį, praėjusį nuo prieš tai buvusio suinteresuotos Šalies prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą iki vėlesnio suinteresuotos Šalies prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą;

3.6.2.2. Pirmojo perskaičiavimo metu užfiksuojama nesuteiktų Paslaugų, tai yra ta Paslaugų kainos dalis, kuri lieka iš Paslaugų kainos, nurodytos Sutarties 3.1 papunktyje kaip Sutarties kaina, atėmus suteiktų Paslaugų sumą per laikotarpį nuo Sutarties įsigaliojimo iki suinteresuotos Šalies prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą. Paskesnių perskaičiavimų metu užfiksuojama nesuteiktų Paslaugų kaina, tai yra ta Paslaugų kainos dalis, kuri lieka iš perskaičiuotos (indeksuotos) Paslaugų kainos, kuri nustatyta prieš tai buvusio perskaičiavimo metu, atėmus suteiktų Paslaugų sumą per laikotarpį nuo Sutarties įsigaliojimo iki vėlesnio suinteresuotos Šalies prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą;

3.6.2.3. Nesuteiktų Paslaugų kaina padauginama iš Indekso pokyčio koeficiento.

3.6.2.4. Indekso pokyčio koeficientas (K):K = IPb/IPr;

3.6.2.5. IPr – indekso reikšmė laikotarpio pradžioje, kuri yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo pirkimo termino pabaigos diena;

3.6.2.6. IPb– indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje, kuri yra ne vėlesnė, negu paskutiniojo Paslaugų perdavimo- priėmimo akto pasirašymo diena;

3.6.2.7. Indekso reikšmių šaltinis – Valstybės duomenų agentūros duomenų bazės. Šiuos indeksus galima rasti (žingsniai):

3.6.2.7.1. https://osp.stat.gov.lt ;

3.6.2.7.2. Visi rodikliai;

3.6.2.7.3. Rodiklių duomenų bazė;

3.6.2.7.4. Pagal temą;

3.6.2.7.5. Ūkis ir finansai (makroekonomika);

3.6.2.7.6. Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos;

3.6.2.7.7. Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai;

3.6.2.7.8. Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai;

3.6.2.7.9. Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2021 m. – 100);

3.6.2.7.10. Pasirenkama „Darbo užmokestis ir pridėtinės išlaidos“;

3.6.2.8.	Nurodome laikotarpį.

3.6.3.	Paslaugų kainos peržiūra (atitinkamai ir Pradinės Sutarties vertės) pagal statybos sąnaudų elementų kainų pokytį atliekamas iki ateinančio mėnesio 21 (dvidešimt pirmos) dienos. Šis pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu. Perskaičiuota Paslaugų kaina įsigalioja nuo papildomo Šalių susitarimo pasirašymo mėnesio pirmos dienos. Paslaugų kainos peržiūra netaikoma, jeigu dėl Paslaugų teikėjo kaltės vėluojama vykdyti įsipareigojimus pagal Sutartį.

- SUTARTIES VYKDYMAS

4.1. Paslaugų teikėjas suteiks Paslaugas žemiau nurodytais Paslaugų etapais, už kuriuos Paslaugų pirkėjas apmokės šioje Sutartyje nustatyta tvarka:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Paslaugų etapas | Sutarties kainos dalis (proc.), tenkanti etapui | Paslaugų etapų terminai* | Kaina, EUR, be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Parengiamasis etapas (pirkimo dokumentų techninės specifikacijos 66 p.) | 30 | Ne vėliau kaip per 6 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos |  |
| 2. | Rengimo etapas (pirkimo dokumentų techninės specifikacijos 67 p.): | 40 | 15 mėn. (žemiau 2.1-2.3 papunkčiuose pateikiamas nurodyto bendro Paslaugų 2 (antro) etapo termino išskaidymas ir termino galiojimo tvarka) |  |
| 2.1. | Esamos būklės įvertinimo stadija (pirkimo dokumentų techninės specifikacijos 67.1 p.) | 10 | Ne vėliau, kaip per 3 mėn. nuo Paslaugų 1 (pirmo) etapo pabaigos |  |
| 2.2. | Bendrųjų sprendinių formavimo stadija (pirkimo dokumentų techninės specifikacijos 67.2 p.) | 20 | Ne vėliau, kaip per 9 mėn. nuo Sutarties lentelėje Nr. 1, 2.1 papunktyje, nurodytos paslaugos suteikimo pabaigos |  |
| 2.3. | Sprendinių konkretizavimo stadija (pirkimo dokumentų techninės specifikacijos 67.3 p.) | 10 | Ne vėliau, kaip per 3 mėn. nuo Sutarties lentelėje Nr. 1, 2.2 papunktyje nurodytos paslaugos suteikimo pabaigos |  |
| 3. | Baigiamasis etapas (pirkimo dokumentų techninės specifikacijos 68 p.) iki pilno visų Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo | 30 | 9 mėn. nuo Paslaugų 2 (antro) etapo pabaigos |  |
| 4. | IŠ VISO, be PVM (1-3 eilučių suma be PVM): | 100 | 30 mėn. |  |
| 5. | PVM: |  |  |  |
| IŠ VISO (4+5), su PVM: |  | 100 |  |  |

*Paslaugų etapo pabaiga (užbaigimo data) nustatoma pagal Sutarties 4.6 papunktį.

4.2. Paslaugų teikėjas turi pateikti visus su Paslaugų etapo atlikimu susijusius dokumentus ir gauti Paslaugų pirkėjo pritarimą. Paslaugų pirkėjas įsipareigoja priimti iš Paslaugų teikėjo Paslaugų rezultatus, atitinkančius technines specifikacijas, teritorijų planavimo sąlygas, teritorijų planavimo dokumentus, galiojančių teisės aktų, taisyklių, standartų reikalavimus, šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

4.3. Visi su Paslaugų etapo paslaugų suteikimu susiję dokumentai turi būti pateikiami su lydraščiu Paslaugų pirkėjui ir Įgyvendinančiajai institucijai.

4.4. Paslaugų pirkėjas priims arba atmes pateiktus su Paslaugų etapo atlikimu susijusius dokumentus ir pateiks savo ir Įgyvendinančiosios institucijos pastabas per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo dokumentų gavimo dienos bei informuos Paslaugų teikėją ir Įgyvendinančiąją instituciją raštu apie Paslaugų etapo pritarimą arba pastabų pateikimą ir Paslaugų etapo atmetimą.

4.5. Atmestus dokumentus Paslaugų teikėjas turės pataisyti atsižvelgdamas į Paslaugų pirkėjo ir Įgyvendinančiosios institucijos pastabas ir pakartotinai juos pateikti Paslaugų pirkėjui ir Įgyvendinančiajai institucijai ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo pastabų iš Paslaugų pirkėjo gavimo dienos. Pateikimo ir atmetimo procedūra gali būti kartojama tol, kol Paslaugų teikėjas atliks reikiamus pataisymus atsižvelgiant į visas motyvuotas Paslaugų pirkėjo ir Įgyvendinančiosios institucijos pastabas. Paslaugų pirkėjas priimtus Paslaugų etapo dokumentus pateikia Įgyvendinančiajai institucijai.

4.6. Gavęs Paslaugų pirkėjo pritarimą Paslaugų etapui, Paslaugų teikėjas per 3 (tris) darbo dienas pateikia Įgyvendinančiajai institucijai ir Paslaugų pirkėjui trišalį Paslaugų etapo perdavimo-priėmimo aktą pasirašymui. Paslaugų etapas priimamas visoms Šalims ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas pasirašius trišalį Paslaugų etapo perdavimo-priėmimo aktą. Paslaugų etapas laikomas užbaigtu tą dieną, kai trišalį Paslaugų etapo perdavimo-priėmimo aktą pasirašo paskutinė iš Šalių. Paslaugų etapo perdavimo-priėmimo aktas pasirašomas saugiais elektroniniais parašais, pasirašymo ir registracijos datos bei numeris fiksuojami šio dokumento metaduomenyse.

4.7. Jei Paslaugų etapas nebus užbaigtas iki atitinkamo Paslaugų etapo užbaigimo termino pabaigos, nurodytos Sutarties 4.1 papunktyje, nuo kitos dienos po Paslaugų etapo užbaigimo termino pabaigos Paslaugų teikėjui skaičiuojami delspinigiai, vadovaujantis Sutarties 8.2 papunkčiu. Jeigu Paslaugų teikėjas sumoka netesybas už Paslaugų etapo užbaigimo termino praleidimą, tačiau Paslaugas, numatytas Sutarties 2.1 papunktyje suteikia per Sutarties 4.33 papunktyje numatytą terminą, Paslaugų pirkėjas privalo grąžinti Paslaugų teikėjui jo sumokėtas netesybas už Paslaugų etapo užbaigimo termino praleidimą kartu su artimiausiu mokėjimu už Paslaugas.

4.8. Bet kurio Paslaugų etapo užbaigimo terminas, susijęs su ankstesniojo Paslaugų etapo užbaigimu, nebus pratęstas, jei Paslaugų pirkėjas ir (arba) Įgyvendinančioji institucija nepasirašys ankstesniojo Paslaugų etapo perdavimo-priėmimo akto dėl motyvuotų priežasčių, už kurių atsiradimą yra atsakingas Paslaugų teikėjas.

4.9. Suteiktų Paslaugų etapo perdavimo-perdavimo aktas nepasirašomas ir Paslaugos, nurodytos Sutarties 4.1 papunktyje, laikomos nesuteiktomis tol, kol nėra įvykdyti visi Paslaugų etapo sutartiniai įsipareigojimai, numatyti techninėje specifikacijoje.

4.10. Suteiktų Paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymas neatleidžia Paslaugų teikėjo nuo atsakomybės už nekokybiškai suteiktas Paslaugas ir pareigos ištaisyti nustatytus suteiktų Paslaugų trūkumus ir (arba) netikslumus arba atlyginti Įgyvendinančiosios institucijos ir Paslaugų pirkėjo dėl to patirtus nuostolius.

4.11. Paslaugų pirkėjas įsipareigoja pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą apmokėti Paslaugų teikėjui už kokybiškai suteiktas Paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

4.12. Kiekvieno techninėje specifikacijoje nurodyto etapo Paslaugų vertė (kaina) nustatoma pagal kartu su Paslaugų teikėjo pasiūlymu pateiktą Paslaugų kainos skaičiavimą.

4.13. Mokėjimai Paslaugų teikėjui už suteiktas Paslaugas, numatytas Sutarties 2.1 papunktyje, atliekami pagal techninės specifikacijos IV skyriuje nurodytus etapus Sutarties 4.14-4.17 papunkčiuose nustatyta tvarka.

4.14. Visoms Šalims pasirašius trišalį Paslaugų etapo perdavimo-priėmimo aktą, Paslaugų teikėjas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas pateikia Paslaugų pirkėjui PVM sąskaitą faktūrą, kuri privalo atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, taip pat papildomai privalo būti nurodytas Paslaugų pirkėjo PVM mokėtojo kodas, Paslaugų pirkėjo nurodytas paslaugos pavadinimas ir kodas, Sutarties ir Paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data bei numeris, Sutarties ir projekto numeriai bei pavadinimai.

4.15. Jei PVM sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai pateikiami ne Sutarties 3.3 papunktyje reikalaujamomis priemonėmis, Paslaugų pirkėjas įgyja teisę neapmokėti Paslaugų teikėjo teiktų PVM sąskaitų faktūrų, kreditinių ir debetinių dokumentų. Paslaugų teikėjui pateikus PVM sąskaitą faktūrą kitais būdais ar priemonėmis, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nurodytais atvejais, laikoma, kad PVM sąskaita faktūra Paslaugų pirkėjui nepateikta.

4.16. Tuo atveju, jei Paslaugų teikėjo pateikta PVM sąskaita faktūra neatitinka Sutarties 4.14 papunktyje nurodytų reikalavimų, Paslaugų pirkėjas tokią PVM sąskaitą faktūrą grąžina Paslaugų teikėjui, nurodydamas pateikti Sutarties reikalavimus atitinkančią PVM sąskaitą faktūrą. Tokiu atveju terminas apmokėti už suteiktas Paslaugas pradedamas skaičiuoti nuo tinkamos PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.

4.17. Pagal šią Sutartį priklausančias sumokėti pinigų sumas Paslaugų pirkėjas sumoka Paslaugų teikėjui mokėjimo pavedimu. Paslaugų teikėjui iš anksto neinformavus Paslaugų pirkėjo apie banko sąskaitos (rekvizitų) pasikeitimus, Paslaugų teikėjas prisiima su tokiu nepranešimu susijusią ir iš to kylančią riziką.

4.18. Tuo atveju, kai Paslaugų pirkėjas atsisako Sutartyje numatytų Paslaugų, Paslaugų pirkėjas sumoka Paslaugų teikėjui už tinkamai ir laiku iki Sutarties nutraukimo dienos suteiktas Paslaugas.

4.19. Paslaugų pirkėjas turi teisę be atskiro išankstinio Paslaugų teikėjo įspėjimo sulaikyti ir (ar) išskaičiuoti iš Paslaugų teikėjui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų visas ir bet kokias nuostolių kompensavimo ir (ar) netesybų (delspinigių, baudų) sumas, Paslaugų teikėjo mokėtinas Paslaugų pirkėjui, t. y. Paslaugų pirkėjui vienašališkai įskaitant vienarūšį priešpriešinį reikalavimą dėl atitinkamos sumos. Apie atliktą įskaitymą Paslaugų pirkėjas raštu informuoja Paslaugų teikėją.

4.20. Paslaugų pirkėjas turi teisę raštu pranešęs Paslaugų teikėjui sustabdyti Paslaugų teikėjui pagal Sutartį priklausančius mokėjimus, jeigu Paslaugų teikėjas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, kol šie įsipareigojimai bus tinkamai įvykdyti.

4.21. Tiesioginis atsiskaitymas su ūkio subjektais, kurių pajėgumais Paslaugų teikėjas remiasi, išskyrus subtiekėjus, nenumatytas.

4.22. Paslaugų teikėjui Sutarties vykdymui pasitelkus subteikėjus, Paslaugų pirkėjas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo (jei yra žinomi subteikėjai), arba nuo informacijos apie subteikėjo pasitelkimą iš Paslaugų teikėjo gavimo, raštu informuoja subteikėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subteikėjas, norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, raštu pateikia prašymą Paslaugų pirkėjui dėl tiesioginio mokėjimo atlikimo.

4.23. Tarp Paslaugų pirkėjo, Paslaugų teikėjo ir subteikėjo gali būti pasirašoma trišalė tiesioginio atsiskaitymo sutartis, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subteikėju tvarka.

4.24. Tiesioginis atsiskaitymas su subteikėju gali būti atliekamas tik po to, kai subteikėjas suteikia visą jam perduotą Paslaugų dalį ir pateikia Paslaugų pirkėjui atsiskaitymo dokumentus, o Paslaugų pirkėjas priima atsiskaitymo dokumentus. Subteikėjui negali būti mokamas avansas.

4.25. Kilus ginčui tarp Paslaugų teikėjo ir subteikėjo, jie ginčus sprendžia savarankiškai, Paslaugų pirkėjui nedalyvaujant.

4.26. Subteikėjui išmokėtų sumų dydžiu mažinamos Paslaugų teikėjui mokėtinos sumos.

4.27. Paslaugų pirkėjas įsipareigoja pateikti Paslaugų teikėjo prašomus Paslaugų pirkėjo turimus ar jam prieinamus dokumentus ar duomenis, reikalingus tinkamai suteikti Paslaugas, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo pateikti dokumentus ar duomenis gavimo dienos. Dokumentus / duomenis, kuriuos Paslaugų pirkėjas turi parengti ar gauti iš kitų institucijų, Paslaugų pirkėjas įsipareigoja pateikti per protingą terminą, bet ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų.

4.28. Sutarties (ar jos dalies) vykdymas gali būti sustabdytas Paslaugų pirkėjo ir (ar) Įgyvendinančiosios institucijos nurodymu, įvertinus gautą Paslaugų teikėjo prašymą, arba Paslaugų pirkėjo ir Įgyvendinančiosios institucijos iniciatyva. Sutarties (ar jos dalies) vykdymas gali būti stabdomas tuo atveju, jeigu teikiant Paslaugas atsiranda nuo Šalių nepriklausančių trukdžių arba kitokių kliūčių, trukdančių vykdyti Sutartyje numatytus įsipareigojimus (nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure), trečiųjų šalių veiksmai ar neveikimas (pvz., būtinos informacijos nepateikimas, reikalingų leidimų neišdavimas) būtini sutarčiai vykdyti ir pan.). Sutarties (ar jos dalies) vykdymas gali būti sustabdytas ir dėl atsiradusių nenumatytų papildomų paslaugų, turinčių reikšmingos įtakos Paslaugų teikimui tinkamai ir laiku, atliekamų pagal atskirą viešojo pirkimo sutartį, būtinybės atlikti tyrinėjimus ar bandymus, kurie nebuvo numatyti techninėje specifikacijoje, dėl aplinkybių, sudarančių kliūtis Paslaugų pirkėjui vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus.

4.29. Tuo atveju, jeigu Sutarties (ar jos dalies) vykdymą prašo stabdyti Paslaugų teikėjas, jis privalo raštu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo to momento, kai Paslaugų teikėjui tapo žinoma apie minėtus trikdžius ar kliūtis, apie juos pranešti Paslaugų pirkėjui ir Įgyvendinančiajai institucijai, pateikdamas jų egzistavimo įrodymus, ir prašyti sustabdyti Sutarties (ar jos dalies) vykdymą, kol bus pašalinti nurodyti trukdžiai ar kliūtys. Paslaugų pirkėjui ir (ar) Įgyvendinančiajai institucijai raštu pateikus nurodymą stabdyti Sutarties (ar jos dalies) vykdymą ar pritarus Paslaugų teikėjo prašymui, Sutarties (ar jos dalies) vykdymas gali būti sustabdomas tik minėtų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, ir, jas pašalinus, Sutarties (ar jos dalies) vykdymas privalo būti nedelsiant atnaujintas. Laikotarpis, kurio metu Sutarties (ar jos dalies) vykdymas buvo sustabdytas dėl šiame papunktyje nurodytų aplinkybių, į Sutarties 4.1 papunktyje nurodytus terminus neįskaičiuojamas. Sutarties (ar jos dalies) vykdymas gali būti nesustabdytas, o sustabdytas Sutarties (ar jos dalies) vykdymas gali būti atnaujintas nesibaigus Sutarties šiame punkte nurodytoms aplinkybėms, jeigu paaiškėja, kad Sutarties (ar jos dalies) vykdymo sustabdymo laikotarpiu Paslaugų teikėjas teikė Paslaugas. Išnykus Sutarties šiame punkte nurodytoms aplinkybėms, dėl kurių Sutarties (ar jos dalies) vykdymas sustabdytas, ir atnaujinus Sutarties vykdymą, Paslaugos teikiamos per joms likusį terminą. Sutarties (ar jos dalies) vykdymo sustabdymas ir (ar) Sutarties (ar jos dalies) vykdymo atnaujinimas įforminamas Paslaugų pirkėjo raštu.

4.30. Sutarties (ar jos dalies) vykdymas yra sustabdomas nuo kitos darbo dienos po to, kai Paslaugų teikėjas gauna iš Paslaugų pirkėjo ir (ar) Įgyvendinančiosios institucijos raštišką nurodymą dėl Sutarties (ar jos dalies) vykdymo stabdymo. Sutarties (ar jos dalies) vykdymo sustabdymas nereiškia Sutarties nutraukimo. Tuo atveju, jeigu Sutarties (ar jos dalies) vykdymas sustabdytas Paslaugų pirkėjo ir (ar) Įgyvendinančiosios institucijos iniciatyva, bus laikoma, kad Sutarties (ar jos dalies) vykdymas atnaujintas nuo kitos darbo dienos po to, kai Paslaugų teikėjas gavo Paslaugų pirkėjo ir (ar) Įgyvendinančiosios institucijos raštišką nurodymą atnaujinti Sutarties (ar jos dalies) vykdymą. Kai Sutarties (ar jos dalies) vykdymas sustabdytas Paslaugų teikėjo prašymu, bus laikoma, kad Sutarties (ar jos dalies) vykdymas atnaujintas nuo kitos darbo dienos po to, kai Paslaugų pirkėjas ir (ar) Įgyvendinančioji institucija gavo Paslaugų teikėjo rašytinį pranešimą apie trukdžių ar kliūčių, dėl kurių Sutarties (ar jos dalies) vykdymas sustabdytas, pašalinimą.

4.31. Jei Paslaugų pirkėjas ir (ar) Įgyvendinančioji institucija sustabdo Sutarties (ar jos dalies) vykdymą daugiau nei 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų ne dėl Paslaugų teikėjo kaltės ir ne dėl aplinkybių, kurių atsiradimo rizika tenka Paslaugų teikėjui, Paslaugų teikėjas gali rašytiniu pranešimu pareikalauti leidimo atnaujinti Sutarties (ar jos dalies) vykdymą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, o tokio leidimo negavęs Sutartį nutraukti apie tai raštu pranešdamas Paslaugų pirkėjui ir Įgyvendinančiajai institucijai Sutartyje nustatyta tvarka.

4.32. Jeigu Sutarties (ar jos dalies) vykdymas sustabdomas ilgiau nei 180 (vieną šimtą aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų, kiekviena Sutarties Šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešdama apie tai kitoms Šalims raštu Sutartyje nustatyta tvarka.

4.33. Paslaugų teikėjas įsipareigoja Paslaugas, numatytas Sutarties 2.1 papunktyje suteikti per 30 (trisdešimt) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Sutarties vykdymo metu dėl trečiųjų šalių veikimo ar neveikimo, 1 (vieną) kartą gali būti nustatytas papildomas paslaugų teikimo terminas Sutarčiai įvykdyti, bet ne ilgesnis kaip 4 (keturi) mėnesiai. Papildomas paslaugų teikimo terminas įforminamas papildomu Šalių susitarimu.

4.34. Paslaugų teikėjas įsipareigoja iki Sutarties įsigaliojimo užpildyti Paslaugų, numatytų Sutarties 2.1 papunktyje, grafiką (toliau – Paslaugų grafikas) ir pinigų srautų prognozę bei suderinti juos su Paslaugų pirkėjo ir Įgyvendinančiosios institucijos atstovu.

4.35. Užpildytas Paslaugų grafikas suderinimui su Paslaugų pirkėjo atstovu turi būti pateiktas elektroninio ryšio priemonėmis skaitmeniniu*.adoc formatu su *.xslx formato laikmena. Paslaugų grafike turi būti pažymėta kiekvieno Paslaugų etapo trukmė, pradžios ir pabaigos datos, eiliškumas, tarpusavio sąsajos ar priklausomybė (įskaitant, bet neapsiribojant, pažymėjimas kokią įtaką vieno Paslaugų etapo atlikimas turi kito Paslaugų etapo atlikimui).

4.36. Paslaugų teikėjas Paslaugas privalo atlikti laikydamasis Sutarties 4.1 papunktyje ir Paslaugų grafike nustatytų terminų. Tinkamą patvirtinto Paslaugų grafiko vykdymą kontroliuoja Paslaugų pirkėjo ir Įgyvendinančiosios institucijos atstovas.

4.37. Paslaugų grafiko pakeitimas yra galimas tik pritarus Paslaugų pirkėjo ir Įgyvendinančiosios institucijos atstovui. Atnaujintas Paslaugų grafikas yra neatskiriama Sutarties dalis.

4.38. Tuo atveju, jei keičiasi subteikėjai (skiriamas naujas arba nusprendžiama nesudaryti sutarties su subteikėju, arba nutraukiama sutartis su subteikėju) arba subteikėjui skiriama atlikti didesnė (mažesnė) Paslaugų dalis, Paslaugų teikėjas privalo atnaujinti Paslaugų grafiką, nurodydamas jame naujus su subteikėjais susijusius duomenis (paslaugas, kurias jie teiks, planuojamas paslaugų vertes).

4.39. Esant 1 (vieno) mėnesio nuokrypiui nuo Paslaugų grafiko, Paslaugų teikėjas privalo pateikti Paslaugų pirkėjui ir Įgyvendinančiajai institucijai atnaujintą Paslaugų grafiką. Šis atnaujintas dokumentas nesuteikia Paslaugų teikėjui teisės į Sutarties 4.1 papunktyje ir pirminiame grafike nustatytų terminų pratęsimą.

- PASLAUGŲ TEIKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:

5.1.1. Sutartyje numatytas Paslaugas teikti kokybiškai ir laiku, savo rizika ir sąskaita kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant, Paslaugų teikimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius. Visais atvejais Paslaugų teikėjas Paslaugas teiks vadovaudamasis technine specifikacija.

5.1.2. Užtikrinti, kad Paslaugas suteiks Pasiūlyme nurodyti specialistai. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti pasiūlytų specialistų aktyvų dalyvavimą viso Projekto rengimo metu. Už atskirų dalių parengimą atsakingi specialistai turi dalyvauti pasitarimuose ir pristatinėti savo dalių rezultatus. Esant nenumatytoms aplinkybėms (kai Paslaugų teikėjo specialistas dėl objektyvių priežasčių, pavyzdžiui, specialistui atsisakius dalyvauti Sutarties vykdyme, susirgus, susižeidus, nutrūkus teisiniams santykiams su Paslaugų teikėju, specialistui nesugebant vykdyti sutartinių įsipareigojimų ar netinkamai juos vykdant ir pan., nebegali dalyvauti Sutarties vykdyme), šie specialistai šalių susitarimu gali būti keičiami į ne žemesnės, nei nustatyta kvalifikaciniuose reikalavimuose, kvalifikacijos specialistus.

5.1.3. Be išankstinio raštiško Įgyvendinančiosios institucijos ir Paslaugų pirkėjo sutikimo neperleisti įsipareigojimų pagal Sutartį ar jų dalies.

5.1.4. Užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos vykdymo laikotarpį Paslaugų teikėjo darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingą teikiant Paslaugas.

5.1.5. Užtikrinti, kad nacionalinių institucijų (Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės ir kt.) atstovai ar darbuotojai turėtų galimybę atlikti auditus, patikrinimus ir sutikrinimus, susijusius su Sutarties vykdymu.

5.1.6. Imtis visų reikiamų priemonių, kad nekiltų pavojus, jog Sutartis negalės būti nešališkai ir objektyviai įvykdyta dėl priežasčių, susijusių su ekonominiais interesais, politine ar pilietine priklausomybe, šeimos ar emociniais ryšiais arba bet kokiais kitais bendrais interesais (toliau – interesų konfliktas). Paslaugų teikėjas turi nedelsiant raštu pranešti Įgyvendinančiajai institucijai ir Paslaugų pirkėjui apie bet kokią vykdant Sutartį susidariusią padėtį, dėl kurios kyla ar gali kilti interesų konfliktas. Paslaugų teikėjas nedelsdamas imasi visų reikiamų veiksmų, kad tokia padėtis būtų ištaisyta. Įgyvendinančioji institucija pasilieka teisę patikrinti, ar priemonės, kurių imtasi, yra tinkamos, ir gali pareikalauti per nurodytą terminą imtis papildomų priemonių.

5.1.7. Susilaikyti nuo sukčiavimo ir (ar) korupcijos veiklos, kuri būtų susijusi su Sutarties sudarymu ar vykdymu, imtis priemonių, užkertančių kelią šioms veikloms atsirasti ir informuoti Įgyvendinančiąją instituciją ir Paslaugų pirkėją apie Paslaugų teikėjo ir (ar) subteikėjo įmonėje identifikuotas sukčiavimo ir (ar) korupcijos veiklas. Įgyvendinančiajai institucijai, Paslaugų pirkėjui pareikalavus, Paslaugų teikėjas įsipareigoja pateikti dokumentus ir (ar) informaciją apie Paslaugų teikėjo ar subteikėjo įmonėje identifikuotas sukčiavimo ir (ar) korupcijos veiklas, jeigu jos susijusios su vykdoma Sutartimi. Paslaugų teikėjas turi teisę atsisakyti pateikti dokumentus ir (ar) informaciją, jei tokių dokumentų ir (ar) informacijos pateikimas prieštarautų galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams. Įgyvendinančioji institucija, Paslaugų pirkėjas turi teisę reikalauti pakeisti subteikėją, jei sukčiavimo ir (ar) korupcijos atvejis nustatomas jo veikloje. Paslaugų teikėjui neįvykdžius šiame papunktyje nurodytų įsipareigojimų arba įvykdžius juos netinkamai ar iš dalies, Įgyvendinančioji institucija ar Paslaugų pirkėjas įgyja teisę nutraukti Sutartį ir reikalauti iš Paslaugų teikėjo dėl to patirtos žalos atlyginimo.

5.1.8. Jei Įgyvendinančioji institucija ar Paslaugų pirkėjas taip nurodys, visuose su Sutarties vykdymu susijusiuose pranešimuose spaudai ar leidiniuose, kuriuos bet kokia forma ir naudodami bet kokias priemones bendrai ar individualiai parengia Paslaugų teikėjas nurodyti, kad juose pateikiama tik autoriaus nuomonė ir kad Įgyvendinančioji institucija, Paslaugų pirkėjas neatsako už jokį galimą juose pateikiamos informacijos panaudojimą.

5.1.9. Visus pranešimus, kuriuos bet kokia forma ir naudodamas bet kokias priemones bendrai ar individualiai parengia Paslaugų teikėjas, ir kurie pateikiami tretiesiems asmenims Įgyvendinančiosios institucijos ar Paslaugų pirkėjo vardu, privalo iš anksto suderinti su Įgyvendinančiąja institucija ar Paslaugų pirkėju.

5.1.10. Jei tam tikros pramoninės ir intelektinės nuosavybės teisės, įskaitant trečiųjų šalių teises, yra įgytos prieš sudarant Sutartį, sudaryti sąrašą, kuriame konkrečiai nurodomos visos nuosavybės teises ir tai, kaip naudojamasi anksčiau įgytomis pramoninės ir intelektinės nuosavybės teisėmis, ir jį pateikti Įgyvendinančiajai institucijai ir Paslaugų pirkėjui nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

5.1.11. Užtikrinti, kad su Paslaugų teikėju susiję subjektai turėtų visas teises vykdydami Sutartį naudotis bet kokiomis anksčiau įgytomis pramoninės ir intelektinės nuosavybės teisėmis.

5.1.12. Jei Įgyvendinančioji institucija ar Paslaugų pirkėjas taip nurodys, užtikrinti, kad Įgyvendinančioji institucija, Paslaugų pirkėjas turėtų teisę naudotis bet kokiomis anksčiau įgytomis pramoninės ir intelektinės nuosavybės teisėmis, kurios buvo įtrauktos į Sutarties vykdymo veiklos rezultatus. Jeigu nenurodyta kitaip, tomis anksčiau įgytomis teisėmis naudojamasi tais pačiais tikslais ir tomis pačiomis sąlygomis, kokios taikomos veiklos rezultatų naudojimo teisėms.

5.1.13. Paslaugų teikėjas užtikrina, kad visos pagal šios Sutarties 5.1.5-5.1.12 papunkčius taikomos sąlygos būtų taikomos ir jo subteikėjams.

5.1.14. Sutarties sąlygų įvykdymą užtikrinti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytomis prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonėmis – besąlygiška ir neatšaukiama banko ar kitos kredito įstaigos išduota Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo banko garantija arba Paslaugų teikėjo išduota garantija deponuojant lėšas Paslaugų pirkėjo banko sąskaitoje (toliau – Garantija). Garantiją patvirtinantis raštas, Paslaugų teikėjui paprašius, grąžinamas įvykdžius Sutarties sąlygas. Paslaugų teikėjui ir garantui keliami šie Sutarties įvykdymo, Garantijos pateikimo, jos turinio ir formos reikalavimai:

5.1.14.1. po Sutarties pasirašymo pateikti tinkamai įformintą, atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, Garantiją Paslaugų pirkėjui priimtina forma bei visus ją lydinčius dokumentus (originalus) tokiomis sąlygomis:

5.1.14.1.1. garantas: bankas ar kita kredito įstaiga arba užtikrinimas Paslaugų teikėjo užstatu, kurį pervestų į Paslaugų pirkėjo sąskaitą;

5.1.14.1.2. Garantijos suma: ne mažiau kaip 10 (dešimt) procentų nuo Sutarties kainos, neįskaitant PVM. Banko ar kitos kredito įstaigos garanto originalas arba mokėjimo pavedimą įrodantis dokumentas (dokumento skaitmeninė kopija) turi būti pateiktas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo;

5.1.14.2. jei Paslaugų pirkėjas pasinaudoja Garantija, Paslaugų teikėjas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti Paslaugų pirkėjui naują Garantiją, kurios dydis turi būti ne mažesnis kaip nurodyta Sutarties 5.1.14.1.2 papunktyje;

5.1.14.3. Garantijos galiojimo terminas – ne trumpiau, kaip 1 (vienas) mėnuo po Sutarties 4.33 papunktyje nurodyto termino pabaigos (įskaičiuojant visus galimus termino pratęsimus);

5.1.14.4. Sutarties galiojimo metu, baigiantis Garantijai, ne vėliau, kaip likus 10 (dešimt) darbo dienų iki Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo pabaigos, pateikti Paslaugų pirkėjui naują Garantijos dokumentą, galiojantį ne trumpiau, kaip 1 (vieną) mėnesį po Sutarties galiojimo pabaigos;

5.1.14.5. Garantijos dalykas: bet koks Paslaugų teikėjo prievolių pagal Sutartį ir jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas, ar netinkamas jų vykdymas;

5.1.14.6. Garantijos sumos išmokėjimo sąlygos ir tvarka: per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pirmo rašytinio Paslaugų pirkėjo pranešimo garantui apie Paslaugų teikėjo Sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą arba netinkamą vykdymą. Garantas neturi teisės reikalauti, kad Paslaugų pirkėjas pagrįstų savo reikalavimą. Paslaugų pirkėjas pranešime garantui  nurodys, kad Garantijos suma priklauso dėl to, kad Paslaugų teikėjas iš dalies ar visiškai neįvykdė Sutarties sąlygų ar kitaip pažeidė Sutartį;

5.1.14.7. Garantiją patvirtinančiame rašte turi būti nurodyta, kad naudos gavėjas AB „Via Lietuva“;

5.1.14.8. Jeigu Paslaugų teikėjas pateikia savo išduotą garantiją, tai kartu su šia garantija Paslaugų teikėjas turi pateikti įrodymus, kad deponavo lėšas Paslaugų pirkėjo nurodytoje banko sąskaitoje;

5.1.14.9. Šiame Sutarties punkte nurodyti pateikiami banko ar kitos kredito įstaigos dokumentai turi būtų išduoti: (a) Europos Sąjungoje licencijuoto banko; arba (b) banko iš trečiosios šalies, kurie dokumento išdavimo dieną turi turėti bent vienos tarptautinių reitingų agentūros patvirtintą investicinio lygio reitingą, ne mažesnį kaip: Standard & Poor’s – „A-“, Fitch – „A-“, Moody’s – „A3“ arba lygiavertį; reitingą turi atitikti bankas ar kita kredito įstaiga, kuri išdavė dokumentą, arba bendrovių grupė, kuriai jie priklauso.

5.1.15. Savo lėšomis tikslinti ir (ar) taisyti su Paslaugų etapo suteikimu susijusius dokumentus tol, kol bus atsižvelgta į visas motyvuotas Paslaugų pirkėjo ir (ar) Įgyvendinančiosios institucijos pastabas arba kol bus suteiktas atitinkamas Paslaugų etapas.

5.1.16. pateikti Sutarties 4.28 papunktyje nurodytomis sąlygomis pranešimą apie Sutarties vykdymo metu atsiradusias aplinkybes, trukdančias tinkamai teikti Paslaugas, nurodant tokių aplinkybių priežastis ir numatomą trukmę. Toks pranešimas nepanaikina Paslaugų teikėjo atsakomybės pagal Sutarties 8.1 papunktį.

5.1.17. pateikti visus pranešimus, mokėti mokesčius, muitus už Paslaugas, taip pat gauti visus leidimus, licencijas ir suderinimus, kurių reikalaujama įstatymuose Paslaugoms teikti, taip pat užtikrinti, kad Įgyvendinančioji institucija bei Paslaugų pirkėjas nenukentėtų dėl šiame papunktyje numatytų įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

5.1.18. Paslaugų teikėjas įsipareigoja, kad Projektas būtų parengtas ir viešinamas bei, jį patvirtinus, registruojamas naudojant ne senesnius kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nekilnojamojo turto kadastro ir registro, juridinių asmenų registro bei gyventojų registro duomenis. Paslaugų pirkėjui paprašius, Paslaugų teikėjas turi šiuos duomenis pateikti *.xlsx, *.dwg, *.shp, *.doc (arba lygiaverčiais) ir (ar) *.pdf , *.tiff (arba lygiaverčiu) formatais.

5.1.19. Paslaugų teikėjas įsipareigoja savo lėšomis Įgyvendinančiosios institucijos vardu atlikti jos, kaip teritorijų planavimo organizatoriaus, kompetencijai priskirtus teisės aktuose numatytus viešinimo procedūrų veiksmus.

5.1.20. Paslaugos teikėjas įsipareigoja atsakymų į gautus visuomenės pasiūlymus projektus suderinti ir pateikti Paslaugų pirkėjui ir (ar) Įgyvendinančiajai institucijai ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki teisės aktais nustatyto atsakymo į gautą visuomenės pasiūlymo išsiuntimo termino pabaigos.

5.1.21. Paslaugos teikėjas įsipareigoja Įgyvendinančiosios institucijos, kaip teritorijų planavimo organizatoriaus, vardu registravimui Teritorijų planavimo dokumentų registre pateikti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos patvirtinto teritorijų planavimo dokumento duomenis ir teisės aktus, kuriais patvirtintas teritorijų planavimo dokumentas, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo dienos.

5.1.22. Paslaugų teikėjas įsipareigoja visus skaitmeninius duomenis Paslaugų pirkėjui ir (ar) Įgyvendinančiajai institucijai perduoti neužrakintus, nesuskaidytus ir be kitų jų tolesnio naudojimo apribojimų.

5.1.23. Paslaugos teikėjas įsipareigoja laikytis Veiklos partnerių elgesio kodekso, paskelbto https://sumin.lrv.lt/uploads/sumin/documents/files/20200930_Nr_%203-585_veiklos%20partneriu%20elgesio%20kodeksas.pdf.

5.1.24. Paslaugų teikėjas įsipareigoja visą Sutarties galiojimo laiką atitikti pirkimo dokumentuose jam keliamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus. Tuo atveju, jei Paslaugų pirkėjas pareikalaus, Paslaugų teikėjas ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas privalo pateikti Paslaugų pirkėjui atitiktį minėtiems reikalavimams patvirtinančius sertifikatus.

5.1.25. kitos Sutartyje ir teisės aktuose numatytos pareigos.

5.2. Paslaugų teikėjo teisės:

5.2.1. prašyti Paslaugų pirkėjo pateikti turimą informaciją, dokumentus / duomenis, reikalingus tinkamai vykdyti Sutartį;

5.2.2. kitos Sutartyje ir teisės aktuose numatytos teisės.

- ĮGYVENDINANČIOSIOS INSTITUCIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Įgyvendinančioji institucija įsipareigoja:

6.1.1. Paslaugų pirkėjo prašymu, per protingą terminą pateikti jam visus turimus dokumentus ar duomenis, kurie yra reikalingi Paslaugų teikėjui tinkamam Paslaugų suteikimui, tačiau ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Paslaugų pirkėjo prašymo pateikti dokumentus ar duomenis gavimo dienos;

6.1.2. pasirašyti Paslaugų teikėjo pateiktą trišalį Paslaugų etapo perdavimo–priėmimo aktą, jei Paslaugų teikėjas tinkamai užbaigė Sutartyje numatytą Paslaugų etapą;

6.1.3. kitos Sutartyje ir teisės aktuose numatytos pareigos;

6.1.4. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Paslaugų teikėjo prašymo dienos pateikti įgaliojimą Paslaugų teikėjui dėl Projekto viešinimo procedūrų, dėl kitų veiksmų, reikalingų Sutarčiai įvykdyti, atlikimo.

6.2. Įgyvendinančiosios institucijos teisės:

6.2.1. vienašališkai nutraukti Sutartį;

6.2.2.	raštu reikšti argumentuotas pastabas dėl nekokybiško ir (ar) netinkamo Paslaugų (Paslaugų dalies) teikimo ir reikalavimus dėl tokio Paslaugų teikimo trūkumo ištaisymo terminų ir būdų;

6.2.3. kitos Sutartyje ir teisės aktuose nustatytos teisės.

- PASLAUGŲ PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

7.1. Paslaugų pirkėjas įsipareigoja:

7.1.1. Paslaugų teikėjo prašymu, Sutarties 4.27 papunktyje nustatytais terminais ir tvarka suteikti Paslaugų teikėjui visą turimą informaciją ir (arba) dokumentus, reikalingus Sutarčiai vykdyti;

7.1.2. pasirašyti Paslaugų teikėjo pateiktą trišalį Paslaugų etapo perdavimo–priėmimo aktą, jei Paslaugų teikėjas tinkamai užbaigė Sutartyje numatytą Paslaugų etapą;

7.1.3. Sutartyje nustatytomis sąlygomis sumokėti Paslaugų teikėjui už tinkamai suteiktas Paslaugas pagal Paslaugų teikėjo pateiktą PVM sąskaitą faktūrą.

7.2. Paslaugų pirkėjas turi teisę:

7.2.1. tikrinti Paslaugų teikėjo Paslaugų atlikimo eigą ir kokybę, nesikišant į Paslaugų teikėjo ūkinę komercinę veiklą;

7.2.2. duoti nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas, siekdamas užtikrinti greitą ir efektyvų Paslaugų teikimą;

7.2.3. atsisakyti priimti Paslaugų etapą, jei jis neatitinka Sutarties sąlygų;

7.2.4. nemokėti už nekokybiškai suteiktas Paslaugas arba, atsiradus trūkumų ar netikslumų, sustabdyti Paslaugų teikimą, kol trūkumai ar netikslumai bus pašalinti;

7.2.5. sustabdyti Paslaugų teikėjui priklausančių mokėti sumų mokėjimą už suteiktas Paslaugas, jeigu Paslaugų teikėjas nevykdys Sutarties sąlygose, taip pat teisės aktų nustatytų įsipareigojimų, kol Paslaugų teikėjas visiškai įvykdys įsipareigojimus, dėl kurių nevykdymo buvo sustabdytas mokėjimas.

7.2.6. kitos Sutartyje ir teisės aktuose nustatytos teisės.

- ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

8.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų vykdymą.

8.2. Atsakomybė už laiku neįvykdytus Sutartinius įsipareigojimus:

8.2.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja mokėti Paslaugų pirkėjui 0,03 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną nuo vėluojamo užbaigti Paslaugų ar jų etapo kainos be PVM. Delspinigiai pradedami skaičiuoti nuo kitos kalendorinės dienos po Paslaugų ar jų etapo užbaigimo termino pabaigos, nurodytos Sutarties 4.1 papunktyje. Delspinigiai skaičiuojami tol, kol bendras jų dydis pasiekia 20 (dvidešimt) proc. nuo pradinės Sutarties vertės be PVM,

8.2.2. Pasiekus maksimalią 20 (dvidešimt) proc. pradinės Sutarties vertės be PVM delspinigių skaičiavimo ribą, Paslaugų pirkėjas, raštu įspėjęs Įgyvendinančiąją instituciją ir Paslaugų teikėją prieš 10 (dešimt) darbo dienų, turi teisę nutraukti Sutartį, neatlygindamas Paslaugų teikėjui jokių su tokiu Sutarties nutraukimu susijusių nuostolių ar išlaidų.

8.2.3. Paslaugų pirkėjas, neapribodamas kitų, Sutartyje ir teisės aktuose numatytų, savo teisių gynimo priemonių taikymo galimybių, už Sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą turi teisę taikyti vienašalį išskaitymą iš visų pagal Sutartį Paslaugų teikėjui mokėtinų sumų (pranešant apie tai Paslaugų teikėjui raštu) Sutartyje nurodytoms netesyboms bei visiems savo patirtiems nuostoliams padengti. Ši nuostata galioja nepaisant Sutarties nutraukimo bei kitų sankcijų taikymo.

8.2.4. Paslaugų teikėjui neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius pagal šią Sutartį prisiimtus įsipareigojimus, kurie yra užtikrinti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Paslaugų pirkėjas turi teisę pasinaudoti jam pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

8.3. Palūkanos už Paslaugų pirkėjo pavėluotus mokėjimus:

8.3.1. Paslaugų pirkėjas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už suteiktas Paslaugas Sutartyje numatyta tvarka ir terminais, moka Paslaugų teikėjui Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo nustatyto dydžio palūkanas nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

8.3.2. Palūkanos už pavėluotus mokėjimus bus skaičiuojamos nuo kitos dienos, kai turėjo būti sumokėta į banko sąskaitą, iki tos dienos, kai mokėjimas buvo atliktas iš Paslaugų pirkėjo banko sąskaitos.

8.3.3. Pasiekus maksimalią 20 (dvidešimt) proc. pradinės Sutarties vertės be PVM palūkanų skaičiavimo ribą, Paslaugų teikėjas, raštu įspėjęs Įgyvendinančiąją instituciją ir Paslaugų pirkėją prieš 10 (dešimt) darbo dienų, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį.

8.4. Jei Paslaugų teikėjas vykdydamas Sutartį nesilaiko galiojančių teisės aktų reikalavimų ir dėl to kompetentingos valstybinės institucijos pritaiko baudas ar kitas sankcijas Įgyvendinančiajai institucijai ir (ar) Paslaugų pirkėjui, Paslaugų teikėjas įsipareigoja atlyginti Įgyvendinančiajai institucijai ir (ar) Paslaugų pirkėjui visus jų dėl to patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ar žalą bei papildomas išlaidas.

8.5. Paslaugų teikėjas visais atvejais atsako už suteikiant Sutartyje numatytas Paslaugas jo ar jo pasitelktų asmenų bei subteikėjo (-ų) padarytus nuostolius ar žalą, nepriklausomai nuo to, ar tokie nuostoliai būtų padaryti Įgyvendinančiajai institucijai ir (ar) Paslaugų pirkėjui, jų darbuotojams ar bet kokiems tretiesiems asmenims ar jų turtui.

8.6. Netesybų (delspinigių ir (ar) baudų) sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

8.7. Paslaugų teikėjas nėra atsakingas už viešojo administravimo subjektų, taip pat Paslaugų pirkėjo netinkamą veikimą ar neveikimą (pavyzdžiui, neteisėtų sprendimų priėmimą ar vėlavimą priimti sprendimus), dėl kurių negalėjo Paslaugų suteikti ir (ar) Paslaugų rezultato perduoti Paslaugų pirkėjui sutartyje numatytu laiku, jeigu apie šias aplinkybes Paslaugų teikėjas nedelsdamas informavo Paslaugų pirkėją ir ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo jų atsiradimo pateikė jas pagrindžiančius dokumentus Paslaugų pirkėjui. Paslaugų teikėjui, laiku informavusiam ir tinkamai pagrindusiam šias aplinkybes, delspinigiai vėlavimo laikotarpiu dėl šiame punkte minėtų aplinkybių nėra skaičiuojami. Vėlavimo laikotarpis dėl viešojo administravimo subjektų, Paslaugų pirkėjo netinkamo veikimo ar neveikimo skaičiuojamas dienomis.

8.8. Sutarties 8.7. punkte nurodytos aplinkybės nepaneigia Paslaugų teikėjo pareigos teikti Paslaugas pagal Sutartį ir perduoti Paslaugų rezultatą Paslaugų pirkėjui per Sutartyje nustatytą laiką ir kurioms neturi įtakos Sutarties 8.7. punkte nurodytos aplinkybės

- PAPILDOMOS IR NEATLIEKAMOS PASLAUGOS

9.1. Paslaugų pirkėjas, esant būtinybei, pagal šią Sutartį įsigis papildomų paslaugų arba atsisakys kai kurių Sutartyje numatytų paslaugų. Papildomos paslaugos – Sutartyje nenumatytos, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytomis Paslaugomis susijusios ir būtinos Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) paslaugos. Neatliekamos paslaugos – paslaugos, kurios Sutartyje buvo numatytos, tačiau Sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio paslaugų suteikimas netikslingas.

9.2. Papildomos paslaugos iš to paties Paslaugų teikėjo galimos esant visoms šioms sąlygoms kartu:

9.2.1. Paslaugų teikėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir dėl to, kad Paslaugų pirkėjui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;

9.2.2. bendra suteiktų ir reikalingų suteikti papildomų paslaugų vertė neviršija 10 (dešimt) procentų pradinės Sutarties vertės be PVM;

9.2.3. įsigyjant papildomas paslaugas iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis;

9.2.4. kai aiškiai įrodomi praleidimai, netikslumai ar klaidos Paslaugų pirkėjo reikalavimuose, kurių Paslaugų teikėjas pagrįstai negalėjo numatyti.

9.3. Atskiro pakeitimo vertė negali viršyti 10 (dešimt) procentų pradinės Sutarties vertės be PVM.

9.4. Nesant sąlygų, numatytų Sutarties 9.2 papunktyje, papildomoms paslaugoms įsigyti skelbiamas naujas atskiras viešasis pirkimas.

9.5. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomas paslaugas, kurių Paslaugų teikėjas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo jas numatyti pagal Paslaugų pirkėjo pateiktą techninę specifikaciją, objekto vizualinę apžiūrą, pirkimo ir kitus dokumentus, taip pat kitą viešai prieinamą informaciją, ir jos yra būtinos šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šias paslaugas Paslaugų teikėjas atlieka savo sąskaita.

9.6. Papildomų paslaugų, o esant reikalui ir neatliekamų paslaugų, būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Įgyvendinančiąja institucija ir Paslaugų pirkėju toliau nustatyta tvarka:

9.6.1. Paaiškėjus aplinkybėms, dėl kurių reikalinga kreiptis į Paslaugų pirkėją dėl papildomų ar neatliekamų paslaugų, ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo tada, kai šios aplinkybės tapo žinomos Paslaugų teikėjui, jis Paslaugų pirkėjui raštu teikia motyvuotą siūlymą dėl papildomų ar neatliekamų paslaugų būtinybės, pridėdamas tai pagrindžiančius dokumentus, kartu pateikdamas pagrindimą, kodėl jo siūlymas neatitinka Sutarties 9.5 papunktyje nurodytų kriterijų ir nurodydamas terminą, kuris reikalingas Paslaugų teikėjo nurodytoms papildomoms paslaugoms suteikti bei jų įkainius ir pagrindimą (vadovaujantis šios Sutarties nuostatomis);

9.6.2. gavęs Sutarties 9.6.1 papunktyje nurodytus dokumentus, Paslaugų pirkėjas, remdamasis pateiktais dokumentais, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ ir kitų teisės aktų nuostatomis per 10 (dešimt) darbo dienų patikrina, ar pakanka duomenų sprendimui dėl Paslaugų teikėjo siūlymo priimti ir ar Paslaugų teikėjo siūlymas atitinka Sutarties 9.5 papunktyje nurodytus kriterijus;

9.6.3. Paslaugų pirkėjui nustačius ir raštu informavus Paslaugų teikėją, kad nepakanka duomenų sprendimui dėl Paslaugų teikėjo siūlymo priimti, Paslaugų teikėjas įsipareigoja per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Paslaugų pirkėjo pranešimo gavimo dienos pateikti Paslaugų pirkėjui jo reikalaujamus papildomus duomenis ir dokumentus. Tokiu atveju kreipimosi dėl papildomų (ar neatliekamų) paslaugų data bus laikoma antrojo kreipimosi data;

9.6.4. Paslaugų pirkėjui nustačius, kad Sutarties 9.6.1 papunktyje pateiktų dokumentų pakanka sprendimui priimti, Paslaugų pirkėjas pritaria pateiktam pasiūlymui arba jį atmeta;

9.6.5. gavęs Paslaugų pirkėjo sprendimą pritarti pateiktam pasiūlymui, Paslaugų teikėjas parengia paslaugų pakeitimo aktą ir kitus būtinus dokumentus (pavyzdžiui, sprendinius, skaičiavimus ir pan.). Visus parengtus dokumentus Paslaugų pakeitimo įforminimui Paslaugų teikėjas pateikia Paslaugų pirkėjui ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po pritarimo siūlomam sprendiniui gavimo, priešingu atveju Paslaugų teikėjas neteks teisės į apmokėjimą už sprendinio įgyvendinimo papildomas paslaugas;

9.6.6. gavęs dokumentus, nurodytus Sutarties 9.6.5 papunktyje, Paslaugų pirkėjas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas parengia papildomo susitarimo projektą ir pateikia jį Paslaugų teikėjui pasirašyti.

9.7. Įsigyjant papildomų paslaugų pagal šią Sutartį, Sutarties kaina, kurią Paslaugų pirkėjas turi sumokėti Paslaugų teikėjui, yra kaina, apskaičiuota įvertinus pagal Sutartį atliktų Paslaugų apimtis ir papildomas paslaugas.

9.8. Papildomų paslaugų kaina apskaičiuojama pagal papildomų paslaugų rezultate apskaičiuotą kainą ir įvertinus kainos santykį (koeficientą), gaunamą palyginus Paslaugų teikėjo pasiūlyme nurodytą paslaugų kainą ir tų paslaugų skaičiuojamąją kainą (nurodytą suvestiniame statybos (skaičiuojamosios) kainos apskaičiavime).

9.9. Jei neįmanoma pritaikyti Sutarties 9.8 papunktyje nurodyto metodo, papildomų paslaugų kaina negali būti didesnė nei Paslaugų teikėjo patiriamos išlaidos įvertintos atsižvelgiant į Paslaugų teikėjo pasiūlymo formoje nurodytas paslaugų vertes, ir negali būti didesnė už vidutinę rinkos kainą.

9.10. Paslaugų pakeitimo aktas turi būti patvirtintas Paslaugų pirkėjo ir pasirašytas Paslaugų teikėjo. Paslaugų teikėjas gali pradėti teikti papildomas paslaugas, Paslaugų pirkėjui patvirtinus paslaugų pakeitimo aktą ir Šalims pasirašius papildomą susitarimą dėl papildomų paslaugų atlikimo. Papildomas susitarimas dėl papildomų paslaugų atlikimo laikomas sudėtine Sutarties dalimi. Paslaugų teikėjas, teikdamas papildomas paslaugas, nesant papildomo susitarimo dėl papildomų paslaugų atlikimo, prisiima riziką dėl neapmokėjimo už papildomas paslaugas.

9.11. Papildomų paslaugų apmokėjimui Paslaugų teikėjas suteiktų paslaugų ataskaitose turi nurodyti atliktų papildomų ir (ar) neatliekamų paslaugų, numatytų paslaugų pakeitime, pavadinimus, kainas, bendrą sumą, kitus papildomų paslaugų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus.

- KONFIDENCIALUMAS IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

10.1. Kiekviena Šalis įsipareigoja neatskleisti jokios vykdant Sutartį iš kitų Šalių gautos ar su Sutarties vykdymu susijusios informacijos jokiems tretiesiems asmenims be išankstinio rašytinio kitų Šalių sutikimo ir visą šią informaciją laikyti konfidencialia, nebent tokios informacijos atskleidimas būtų privalomas pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus. Už informacijos pagal šią Sutartį paskleidimą, kaltoji Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai (Šalims) dėl to atsiradusius teisinėmis priemonėmis įrodomus nuostolius.

10.2. Šalys įsipareigoja nenaudoti ir neviešinti konfidencialios informacijos jokiais kitais tikslais, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus.

10.3. Kiekviena Šalis privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių valstybės, tarnybos ar komercinę paslaptis ir duomenų apsaugą.

10.4. Paslaugų teikėjas įsipareigoja užtikrinti, kad dokumentuose esantys asmens duomenys Paslaugų pirkėjui būtų pateikiami vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kitais asmens duomenų tvarkymą ir jų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

10.5. Paslaugų teikėjas įsipareigoja pasirašyti su Paslaugų pirkėju visus reikiamus susitarimus dėl asmens duomenų tvarkymo ir keitimosi, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kitais asmens duomenų tvarkymą ir jų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

10.6. Kiekviena Šalis privalo informuoti savo darbuotojus apie kitos Šalies atliekamą jų asmens duomenų tvarkymą laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimų bei kitos Šalies prašymu pateikti tai patvirtinančius įrodymus. Šalis nevykdanti ar netinkamai vykdanti šiame papunktyje numatytus įsipareigojimus privalo atlyginti kitai Šaliai dėl to patirtus nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant valstybės institucijų paskirtas baudas ir (ar) kitas pinigines sankcijas.

10.7. Paslaugų teikėjas negali Paslaugų pirkėjo ir (ar) Įgyvendinančiosios institucijos duomenų naudoti tiesioginės rinkodaros tikslais (taip pat ir reklaminio pobūdžio pranešimams siųsti). Paslaugų teikėjas gali atskleisti esamiems ar galimiems užsakovams ar rinkodaros medžiagoje, kad jie teikė Paslaugas Įgyvendinančiajai institucijai ir (ar) Paslaugų pirkėjui, ir galės naudoti Įgyvendinančiosios institucijos ir (ar) Paslaugų pirkėjo tik pavadinimą tik šiais tikslais, atsižvelgiant į taikomus profesinius įsipareigojimus. Paslaugų teikėjas gali naudoti Įgyvendinančiosios institucijos ir (ar) Paslaugų pirkėjo tik pavadinimą, jei tai bus reikalinga Paslaugoms suteikti ir susirašinėjant tarp Šalių.

10.8. Sutartyje aptartos konfidencialumo sąlygos yra neterminuotos.

- AUTORINĖS TEISĖS

11.1. Paslaugų teikėjas šia Sutartimi sukurto (parengto) Projekto (taip pat pirminių techninių sprendinių) autorines teises be atskiro susitarimo ar sutikimo visa apimtimi perduoda Paslaugų pirkėjui. Paslaugų pirkėjas be atskiro Paslaugų teikėjo sutikimo Projektą (taip pat pirminius techninius sprendinius) gali perduoti tretiesiems asmenims, taip pat turi teisę naudoti Projektą (taip pat pirminius techninius sprendinius) ar jo dalį visais būdais pagal Paslaugų pirkėjo poreikį.

- NENUGALIMA JĖGA (force majeure)

12.1. Šalys neatsako už dalinį ar visišką prisiimtų Sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių.

12.2. Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negali įvykdyti savo sutartinių įsipareigojimų, privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo dienos, raštu informuoti apie tai kitas Šalis.

12.3. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“. Pažymos dėl nenugalimos jėgos aplinkybių patvirtinimo išduodamos vadovaujantis Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

12.4. Pagrindas atleisti nuo atsakomybės Šalį, kuri dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negali įvykdyti savo sutartinių įsipareigojimų, atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku nepateikia pranešimo ar, nesant galimybės pateikti pranešimą, kitaip neinformuoja apie negalėjimą įvykdyti sutartinius įsipareigojimus, ji privalo kompensuoti kitoms Šalims žalą, kurią šios patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

- SUTARTIES GALIOJIMAS, PAKEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

13.1. Sutartis įsigalioja po to, kai visos Šalys ją pasirašo (kvalifikuotu elektroniniu parašu (atitinkančiu Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2009 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-60 patvirtintą Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikaciją ADOC-V1.0) ir ji užregistruojama Įgyvendinančiosios institucijos bei Paslaugų teikėjui ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo pristačius Paslaugų pirkėjui Garantiją.

13.2. Įgyvendinančioji institucija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.721 straipsniu, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, raštu įspėdama kitas Šalis ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Tokiu atveju, išskyrus, kai Sutartis nutraukiama dėl Paslaugų teikėjo kaltės, Paslaugų pirkėjas privalo sumokėti Paslaugų teikėjui Paslaugų kainos dalį, proporcingą suteiktoms Paslaugoms, ir atlyginti kitas protingas išlaidas, kurias Paslaugų teikėjas, norėdamas įvykdyti Sutartį, padarė iki pranešimo apie Sutarties nutraukimą gavimo iš Įgyvendinančiosios institucijos momento.

13.2.1 Įgyvendinančioji institucija turi teisę vienašališkai dėl Paslaugų teikėjo kaltės nutraukti Sutartį apie tai įspėjusi Paslaugų teikėją ir Paslaugų pirkėją raštu ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų terminą šiais atvejais:

13.2.1.1. Paslaugų teikėjas tampa nemokus arba jo atžvilgiu pradedama bankroto, likvidavimo, restruktūrizavimo, reorganizavimo procedūra arba jis sudaro susitarimus su savo kreditoriais, yra sustabdęs savo veiklą ar jam dėl šių dalykų yra pradėtos atitinkamos procedūros, arba yra bet kokioje panašioje situacijoje, kylančioje dėl panašios procedūros, numatytos Lietuvos Respublikos ar Paslaugų teikėjo registracijos šalies teisės aktuose;

13.2.1.2. Paslaugų teikėjas (ir (ar) jo vadovas ir (ar) jo vyriausiasis finansininkas) teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl pažeidimo, susijusio su Paslaugų teikėjo profesine veikla;

13.2.1.3. Paslaugų teikėjo veiksmai (neveikimas) nesuderinami su jo profesinės veiklos etikos principais;

13.2.1.4. Paslaugų teikėjas (fizinis arba juridinis asmuo) arba Paslaugų teikėjo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti Paslaugų teikėjo apskaitos dokumentus įsiteisėjusiu apkaltinamuoju teismo nuosprendžiu pripažintas (pripažinti) kaltu už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, o dėl kitų valstybių teikėjų yra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 57 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus. Taip pat kai Paslaugų teikėjas (juridinis arba fizinis asmuo) įsiteisėjusiu apkaltinamuoju teismo nuosprendžiu pripažintas kaltu už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams;

13.2.1.5. pagal kitą iš ES biudžeto finansuojamą pirkimų procedūrą ar dotacijos skyrimo procedūrą buvo paskelbta, kad Paslaugų teikėjas pažeidė Sutartį nesugebėdamas vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų;

13.2.1.6. įvyksta bet kokie organizaciniai pakeitimai, reiškiantys Paslaugų teikėjo juridinio asmens teisinės formos pasikeitimą, nebent toks pasikeitimas būtų Šalių suderintas raštu;

13.2.1.7. kai Paslaugų teikėjas nevykdo kitų savo sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas.

13.3. Paslaugų teikėjas turi teisę:

13.3.1. vienašališkai nutraukti Sutartį pranešęs Įgyvendinančiajai institucijai ir Paslaugų pirkėjui prieš 10 (dešimt) darbo dienų, jei Paslaugų pirkėjas neapmoka Paslaugų teikėjui Paslaugų pirkėjo patvirtintos PVM sąskaitos faktūros po to, kai pasiekiamas 20 (dvidešimties) proc. pradinės Sutarties vertės (be PVM) palūkanų įsiskolinimas.

13.3.2. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.721 straipsniu, nutraukti Sutartį tik dėl svarbių priežasčių, raštu įspėdamas kitas Šalis ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki Sutarties nutraukimo. Svarbia priežastimi laikomos šios aplinkybės:

13.3.2.1. kai Paslaugų pirkėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

13.3.2.2. kai keičiasi Paslaugų pirkėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui;

13.3.2.3. dėl kitų svarbių priežasčių.

13.4. Paslaugų pirkėjas turi teisę:

13.4.1. vienašališkai nutraukti Sutartį pranešęs Įgyvendinančiajai institucijai ir Paslaugų teikėjui prieš 10 (dešimt) darbo dienų, jei Paslaugų teikėjo mokėtinų delspinigių suma pasieka maksimalią 20 (dvidešimt) proc. bendros Sutarties kainos (be PVM) delspinigių skaičiavimo ribą. Tokiu atveju, Paslaugų teikėjui nėra atlyginama už jokius su Sutarties nutraukimu susijusius nuostolius ar išlaidas (Sutarties 8.2 papunktis).

13.4.2. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.721 straipsniu nutraukti Sutartį vienašališkai raštu įspėdamas kitas Šalis ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki Sutarties nutraukimo. Šiuo atveju, išskyrus, kai Sutartis nutraukiama dėl Paslaugų teikėjo kaltės, Paslaugų pirkėjas privalo sumokėti Paslaugų teikėjui Paslaugų kainos dalį, proporcingą suteiktoms Paslaugoms, ir atlyginti kitas protingas išlaidas, kurias Paslaugų teikėjas, norėdamas įvykdyti Sutartį, padarė iki pranešimo apie Sutarties nutraukimą gavimo iš Paslaugų pirkėjo momento.

13.4.3. Paslaugų pirkėjas, įspėjęs prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį vienašališkai dėl esminio Sutarties pažeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Paslaugų teikėjas:

13.4.3.1. nepradeda laiku vykdyti Sutarties;

13.4.3.2. bet kuriame iš Sutarties 4.1 papunktyje nurodytų Paslaugų etapų Paslaugas vėluoja teikti daugiau nei 2 (du) mėnesius;

13.4.3.3. pažeidžia Sutarties 4.33 papunktyje numatytą Paslaugų suteikimo terminą;

13.4.3.4. Paslaugas teikia taip lėtai, kad jas baigti iki Sutarties 4.33 papunktyje nustatyto termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima;

13.4.3.5. Paslaugas teikia nekokybiškai, arba Paslaugų teikėjas nepašalina Paslaugų trūkumų ir (ar) netikslumų per nustatytus terminus, arba trūkumai yra esminiai ir Paslaugų teikėjas nepajėgus suteikti Paslaugų be esminių trūkumų ar didelių nuostolių Įgyvendinančiajai institucijai ir Paslaugų pirkėjui;

13.4.3.6. kitais teisės aktų numatytais atvejais, įskaitant Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais.

13.4.4. Paslaugų pirkėjas be išankstinio įspėjimo gali nutraukti Sutartį vienašališkai dėl esminio Sutarties pažeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:

13.4.4.1. Paslaugas vėluoja suteikti daugiau kaip 3 (tris) mėnesius;

13.4.4.2. Paslaugų teikėjas tampa nemokus, jam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla, arba inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros, arba jo turtą pradeda valdyti teismas ar bankroto administratorius, arba jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus yra tokia pati ar panaši, arba jis su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (Paslaugų teikėjo ir kreditorių susitarimą tęsti Paslaugų teikėjo veiklą, kai Paslaugų teikėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti) ir nepateikia Paslaugų pirkėjui pagrįstų įrodymų, kad sugebės tinkamai įvykdyti Sutartį, bei neištaiso pažeidimo gavęs Paslaugų pirkėjo pretenziją; kai tokias sąlygas atitinka Paslaugų teikėjo jungtinės veiklos partneris ar subjektas, kurio pajėgumais remiasi Paslaugų teikėjas, ir Šalys pagal Sutarties sąlygas nesusitaria dėl tokio asmens pakeitimo kitu ir nėra pateikiama įrodymų, kad Paslaugų teikėjas sugebės toliau tinkamai įvykdyti įsipareigojimus pagal Sutartį;

13.4.4.3. Paslaugų teikėjas, siekdamas sudaryti Sutartį su Paslaugų pirkėju, buvo sudaręs susitarimą, neleistinai ribojantį konkurenciją;

13.4.4.4. Paaiškėja, kad Paslaugų teikėjas turėjo būti pašalintas iš Pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį ar dėl kitų Pirkimo dokumentuose nustatytų pašalinimo pagrindų;

13.4.4.5. Paslaugų teikėjas nustatytais terminais nepateikia Sutartyje numatytų privalomų draudimų, užtikrinimų arba laiku nepratęsia (neatnaujina) jų galiojimo (jei taikoma);

13.4.4.6. Paslaugų teikėjas Sutarties vykdymo metu nebeatitinka Pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacinių reikalavimų;

13.4.4.7. Užtikrinimą išdavęs subjektas negali įvykdyti savo įsipareigojimų ir Paslaugų teikėjas per 10 (dešimt) dienų nepateikė naujo užtikrinimo tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis;

13.4.4.8. Paslaugų teikėjas pažeidžia Sutartyje nustatytus įsipareigojimus dėl konfidencialumo.

13.5. Sutartis gali būti nutraukiama visų Šalių rašytiniu susitarimu.

13.6. Sutartis gali būti nutraukta, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų. Sutartis yra laikoma negaliojančia nuo Vyriausybės sprendimo, patvirtinančio, kad sudarytas sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų, įsigaliojimo momento.

13.7. Sutartis gali būti nutraukta kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais pagrindais.

13.8. Sutarties nutraukimas neatleidžia Šalių nuo įsipareigojimų visiškai atsiskaityti viena su kita, taip pat nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl įsipareigojimų pagal Sutartį nevykdymo ar netinkamo vykdymo, net jei tokie įsiskolinimai (įskaitant netesybas), nuostoliai tampa žinomi ar atsirado po Sutarties nutraukimo dienos. Šalys susitaria ir patvirtina, kad dėl Paslaugų teikėjo nevykdymo arba netinkamo vykdymo šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, Įgyvendinančiosios institucijos ir (ar) Paslaugų pirkėjo patirtų nuostolių, įskaitant ir netesybas bei išlaidų atlyginimas nebus ribojamas pradine Sutarties verte (pagal Sutarties 3.1 papunktį) ar jokia kita suma.

13.9. Jei Sutartis nutraukiama Įgyvendinančiosios institucijos ir (ar) Paslaugų pirkėjo iniciatyva dėl Paslaugų teikėjo kaltės ar Paslaugų teikėjo iniciatyva (reikalavimu) be pateisinamos priežasties:

13.9.1. Paslaugų pirkėjas pasilieka Sutarties įvykdymo užtikrinimą;

13.9.2. Paslaugų teikėjui nėra atlyginami jokie nuostoliai ir (ar) išlaidos, kurias Paslaugų teikėjas, norėdamas įvykdyti Sutartį, patyrė iki pranešimo apie Sutarties nutraukimą momento.

13.9.3. Paslaugų teikėjas atlygina Paslaugų pirkėjui nuostolius, patirtus dėl Sutarties nutraukimo, įskaitant, bet neapsiribojant, kainų skirtumą, susidarantį Paslaugų pirkėjui įsigyjant trūkstamas Paslaugas iš trečiųjų asmenų. Nuostolių sumą Paslaugų teikėjas perveda į Paslaugų pirkėjo sąskaitą per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Paslaugų pirkėjo prašymo ir nuostolius patvirtinančių dokumentų pateikimo dienos.

13.10. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos laikantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir Sutarties nuostatų. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos viešojo pirkimo dokumentuose (Sutarties sąlygose). Sutarties pakeitimas įforminamas Įgyvendinančiosios institucijos, Paslaugų pirkėjo ir Paslaugų teikėjo pasirašytu rašytiniu susitarimu.

13.11. Pasikeitus Šalių pavadinimams, adresams, telefonų numeriams, banko rekvizitams ar už Sutarties vykdymą atsakingiems asmenims, Šalys įsipareigoja raštu per 3 (tris) darbo dienas nuo pasikeitimo raštu informuoti apie tai kitas Šalis. Šaliai informavus kitas Šalis apie šiame papunktyje nurodytus pakeitimus, be papildomo rašytinio susitarimo Šalys jais vadovaujasi ir taiko. Šalis, neįvykdžiusi šių reikalavimų, negali pareikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad Šalių veiksmai, atlikti pagal paskutinius joms žinomus kitos Šalies rekvizitus ir (ar) už Sutarties vykdymą atsakingų asmenų kontaktus, neatitinka Sutarties sąlygų arba kad ji negavo pranešimų, siųstų jai pagal tuos rekvizitus ir (ar) už Sutarties vykdymą atsakingų asmenų kontaktus.

13.12. Visi Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik tada, kai jie, pasirašyti Šalių ar jų įgaliotų atstovų ir užregistruoti Įgyvendinančiosios institucijos, išskyrus Sutarties 13.11 papunktyje nurodytus atvejus. Sutarties pakeitimai ar papildymai yra neatskiriama Sutarties dalis.

13.13. Jeigu Paslaugų pirkėjas nutraukia Sutartį 13.4.3–13.4.4 papunkčių pagrindu, Paslaugų pirkėjas sumoka už iki Sutarties nutraukimo tinkamai suteiktas Paslaugas pagal pateiktus ir tarpusavyje suderintus atsiskaitymo dokumentus. Taip pat Paslaugų teikėjas privalo atlyginti Paslaugų pirkėjui visas dėl šios Sutarties nutraukimo susidariusias išlaidas ir kompensuoti dėl šios Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius. Nutraukus Sutartį 13.4.3–13.4.4 papunkčiuose nustatytais pagrindais (išskyrus Sutarties 13.4.4.2 papunktyje numatytą pagrindą), Paslaugų teikėjas privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Paslaugų pirkėjo pareikalavimo pateikimo dienos sumokėti 10 (dešimt) procentų nuo neįvykdytos Sutarties dalies kainos be PVM dydžio baudą. Tokia bauda laikoma minimaliais Paslaugų pirkėjo nuostoliais, kurių įrodinėti nereikia. Tuo atveju, jeigu minėta bauda nepadengia visų Paslaugų pirkėjo patirtų nuostolių, Paslaugų teikėjas įsipareigoja atlyginti visus dėl šios Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.

13.14. Paaiškėjus, kad Projekto įgyvendinimo finansavimas yra nenumatytas ar sustabdytas, Paslaugų pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai raštu įspėjęs Įgyvendinančiąją instituciją ir Paslaugų teikėją ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Šalių Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties nustatyta tvarka.

13.15. Paslaugų teikėjas, nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties, netenka teisės reikalauti Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytos sumos. Ši suma yra laikoma Paslaugų pirkėjo minimaliais nuostoliais ir neatleidžia Paslaugų teikėjo nuo pareigos atlyginti visus Paslaugų pirkėjo nuostolius, viršijančius Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytą sumą.

13.16. Šalių susitarimu Sutartis gali būti nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Šalių Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties nustatyta tvarka.

- Informacija ir korespondencija

14.1. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentai ar korespondencija dėl Sutarties ar jos vykdymo turi būti įforminami raštu lietuvių kalba, nebent Šalys susitaria kitaip, ir siunčiami paštu arba įteikiama asmeniškai Sutartyje nurodytais adresais arba Sutarties XVI skyriuje „Kitos sąlygos“ nurodytais elektroninio pašto adresais, išskyrus mokėjimo dokumentus.

14.2. Visi pranešimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalys gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir gautais, jeigu:

14.2.1. yra asmeniškai pateikti kitoms Šalims ir gautas patvirtinimas apie gavimą – įteikimo dieną;

14.2.2. išsiųsti registruotu paštu ar per kurjerį Sutartyje nurodytais adresais ar kitais adresais, kuriuos nurodė Šalys, pateikdamos pranešimą – siuntos įteikimo dieną;

14.2.3. išsiųsti elektroniniu paštu, kurį nurodė Šalys, pateikdamos pranešimą – elektroninio pranešimo išsiuntimo dieną, jei išsiųsta darbo dieną iki 16 val., kitu atveju – kitą darbo dieną.

14.3. Šalys yra atsakingos už savo galinių įrenginių (elektroninio pašto, interneto ryšio) tinkamą veikimą.

- GINČŲ SPRENDIMAS

15.1. Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

15.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami derybų keliu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose pagal Paslaugų pirkėjo buveinės vietą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Šalys susitaria, kad teismo procesas bus vykdomas lietuvių kalba ir bus laikoma, kad ji suprantama Paslaugų teikėjui ir pagal 2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse („dokumentų įteikimas“) ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1348/2000 8 straipsnio (a) papunktį.

- SUBTEIKĖJAI. JŲ KEITIMO TVARKA

16.1. Jokia Paslaugų teikimo Sutartis su trečiaisiais asmenimis nesukurs sutartinių santykių tarp subteikėjo ir Įgyvendinančiosios institucijos ir (ar) Paslaugų pirkėjo, o už tinkamą Sutartyje nurodytų Paslaugų, įskaitant ir už subteikėjui perduotų teikti, suteikimą Įgyvendinančiajai institucijai ir (ar) Paslaugų pirkėjui atsako Paslaugų teikėjas visa apimtimi.

16.1.1. Paslaugų teikėjas, siekdamas tinkamo Sutarties įgyvendinimo, su subteikėjais sudaromose subteikimo sutartyse turi numatyti garantijas, kurios užtikrintų Sutarties įgyvendinimą tinkamai ir laiku. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subteikėjai: [surašyti Paslaugų teikėjo pasiūlyme nurodytus subteikėjus, subtiekėjus ir subteikėjus, jeigu tokių nėra parašyti žodį „nėra“]. Paslaugų teikėjas įsipareigoja per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo dienos pranešti Įgyvendinančiosios institucijos ir Paslaugų pirkėjo atstovui subteikėjų kontaktinius duomenis ir subteikėjų atstovus ir subteikėjų patvirtinimus, kad jie yra informuoti apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę pagal šią Sutartį. Taip pat Paslaugų teikėjas, visu Sutarties vykdymo metu, turi informuoti Įgyvendinančiąją instituciją ir Paslaugų pirkėją apie minėtos informacijos pasikeitimus bei naujus subteikėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

16.1.2. Išankstinis rašytinis Įgyvendinančiosios institucijos ir Paslaugų pirkėjo sutikimas privalo būti gautas dėl Sutartyje nurodytų subteikėjų, pakeitimo kitais ar naujų subteikėjų pasitelkimo, kurie turi tenkinti kvalifikacijos reikalavimus, nurodytus pirkimo dokumentuose (jei tokie subteikėjams buvo keliami). Kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus Įgyvendinančiai institucijai ir Paslaugų pirkėjui turi pateikti Paslaugų teikėjas.

16.1.3. Sutarties galiojimo metu subteikėjų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subteikėjų, didesnės (mažesnės) Paslaugų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subteikėjui, papildomų subteikėjų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subteikėjų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Įgyvendinančiąją instituciją ir Paslaugų pirkėją ir pateikus subteikėjų patvirtinimus, kad jie yra informuoti apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę pagal šią Sutartį.

16.1.4. Jeigu Sutarties vykdymo metu nustatoma, kad subteikėjas yra nekompetentingas vykdyti savo pareigas, Įgyvendinančioji institucija gali pareikalauti, kad Paslaugų teikėjas nutrauktų tokią Paslaugų teikimo Sutartį ir pats Paslaugų teikėjas savarankiškai teiktų Paslaugas, arba šioje Sutartyje numatyta tvarka sudarytų kitą Paslaugų teikimo sutartį su kvalifikaciją atitinkančiu subteikėju (jei tokie subteikėjams buvo keliami).

16.1.5. Pagal Paslaugų teikimo Sutartį su trečiaisiais asmenimis perduodamų Paslaugų vertė neribojama.

16.1.6. Sutarties galiojimo metu ketinant keisti Sutartyje numatytus subteikėjus vietomis, perduoti didesnę (mažesnę) Paslaugų dalį, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subteikėjui, pasitelkti papildomus subteikėjus, atsisakyti Sutartyje numatytų subteikėjų, Paslaugų teikėjo kartu su subteikėjais kvalifikacija turi būti ne mažesnė nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

16.1.7. Pakeitus Sutartyje numatytus subteikėjus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) Paslaugų dalį, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subteikėjui, ir (ar) pasitelkus papildomus subteikėjus, subteikėjai gali pradėti vykdyti Paslaugas, tik Paslaugų teikėjui pateikus atnaujintą Paslaugų grafiką Įgyvendinančiosios institucijos ir Paslaugų pirkėjo atstovui.

16.1.8. Paslaugų teikėjas Sutarties galiojimo metu gali keisti ar skirti papildomus statinio projekto vadovus ir (ar) teritorijų planavimo vadovus, tik raštu iš anksto apie tai informavęs Įgyvendinančiosios instituciją ir Paslaugų pirkėją. Keičiamo ar naujai skiriamo statinio projekto ir (ar) teritorijų planavimo vadovo kvalifikacija ir patirtis turi būti ne mažesnė, negu buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

- KITOS SĄLYGOS

17.1. Sutarties pakeitimai galimi pagal šiame skyriuje numatytas sąlygas (pavyzdžiui, subteikėjo bankrotas, likvidavimas, pertvarkymas, subteikėjo inicijuotas vienašalis Sutarties nutraukimas, negebėjimas vykdyti sutartinius įsipareigojimus, subteikėjo kvalifikuoto personalo netekimas ir pan.) ir Įgyvendinančiajai institucijai ir Paslaugų pirkėjui raštu pritarus.

17.2. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos prasmę ir atvirkščiai. Jei mokėjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokėjimo valiutos pilno pavadinimo žodžiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas žodžiais.

17.3. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

17.4. Šalys pareiškia, kad jų atstovai, pasirašę Sutartį, veikia suteiktų įgaliojimų ribose, kurie suteikti nepažeidžiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Šalių įstatų (nuostatų) ar statuto, valdymo organų reglamentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimų.

17.5. Sutartis sudaroma lietuvių kalba. Sutartis laikoma pasirašyta, kai kvalifikuotu elektroniniu parašu ją pasirašo paskutinioji Šalis.

17.6. Neatskiriamą Sutarties dalį sudaro šie dokumentai ir turi viršenybę šia eilės tvarka:

17.6.1. Sutartis;

17.6.2. pirkimo dokumentų paaiškinimai (pateikti ir saugomi CVP IS);

17.6.3. Paslaugų teikėjo Pasiūlymo paaiškinimai (pateikti ir saugomi CVP IS);

17.6.4. Paslaugų teikėjo Pasiūlymas (pateiktas ir saugomas CVP IS);

17.6.5. Paslaugų pirkėjo Pirkimo dokumentai su visais priedais (pateikti ir saugomi CVP IS);

17.6.6. asmens duomenų tvarkymo sutartis (pateikta ir saugoma CVP IS);

17.6.7. asmens duomenų perdavimo susitarimas (pateikta ir saugoma CVP IS);

17.6.8. susitarimas dėl asmens duomenų tvarkymo (pateikta ir saugoma CVP IS);

17.6.9. kiti Sutartį sudarantys dokumentai.

17.7. Pakeitimai turi viršenybę prieš dokumentus, kuriuos jie pakeičia.

17.8. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais įstatymais bei kitais teisės aktais, normatyviniais techniniais dokumentais, statybos techniniais reglamentais, Paslaugų pirkėjo parengtais pirkimo dokumentais bei viešojo pirkimo metu pateiktu Paslaugų teikėjo pasiūlymu.

17.9. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir atvejais.

17.10. Paslaugų pirkėjas, vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo 87 straipsnio 2 dalies 12 punktu, sudarant pirkimo sutartį skiria atsakingą asmenį (-is) už pirkimo sutarties vykdymą – [įrašyti atsakingą asmenį/is], sutarties ir pakeitimų paskelbimą – [įrašyti atsakingą asmenį/is].

17.11. Įgyvendinančiosios institucijos atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą – [vardas ir pavardė], tel. [telefono numeris], el. paštas [elektroninio pašto adresas].

17.12. Paslaugų teikėjo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą – [vardas ir pavardė], tel. [telefono numeris], el. paštas [elektroninio pašto adresas].

17.13. Sutarties vykdymo metu Paslaugų teikėjo pranešimai ir (ar) prašymai Paslaugų pirkėjui siunčiami nurodant žemiau esančioje lentelėje pateiktą (-us) projekto (-ų) kodą (-us) elektroninio pašto adresu projektai@vialietuva.lt arba naudojantis nacionaline elektroninių siuntų pristatymo informacine sistema E.pristatymas:

| Eil. Nr. | Projekto pavadinimas | Projekto kodas |
| --- | --- | --- |

17.14. Paslaugų teikėjo elektroninio pašto adresas, kuriuo Sutarties vykdymo metu siunčiami Paslaugų pirkėjo pranešimai ir (ar) prašymai Paslaugų teikėjui yra: [elektroninio pašto adresas].

17.15. Šalys įsipareigoja nedelsiant pranešti viena kitai raštu apie Sutartyje nurodytų adresų ir šiame Sutarties skyriuje nurodytų atsakingų asmenų duomenų bei elektroninio pašto adresų pasikeitimą. Jei Šalis raštu praneša kitą adresą, nuo to momento pranešimai privalo būti pristatomi naujuoju adresu. Šalis, tinkamai nepranešusi apie šių duomenų pasikeitimus laiku, negali reikšti pretenzijų dėl kitos Šalies veiksmų, atliktų vadovaujantis Sutartyje pateiktais duomenimis.

17.16. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turi nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, būtinų jo pranešimo gavimui užtikrinti. Jeigu informacija perduodama elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, elektroniniu paštu patvirtina jos gavimo faktą.

17.17. Šalių atstovams yra žinoma, kad Šalių ir (ar) jų atstovų, kitų Sutartyje nurodytų asmenų duomenys, būtini tinkamam Sutarties sudarymui ir įvykdymui, yra tvarkomi be atskiro jų sutikimo Sutarties vykdymo pagrindu. Kiekviena šalis (toliau – informuojančioji šalis) įsipareigoja tinkamai informuoti savo darbuotojus apie jų asmens duomenų tvarkymą, vykdomą kitos Šalies šios Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais, pateikdama visą 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 13 ar 14 straipsnyje nurodytą informaciją. Jei informuojančioji šalis tokios informacijos apie kitą Šalį neturi, ji privalo paprašyti pastarosios pateikti informuojančiajai šaliai visą informaciją elektroniniu paštu, o Šalis, kurios prašoma pateikti informaciją be nepagrįsto delsimo privalo šią informaciją pateikti. Informuojančioji šalis savo darbuotojus su anksčiau nurodyta informacija privalo supažindinti pasirašytinai, teisės aktų nustatyta tvarka saugoti šią informaciją, ir kitai Šaliai pareikalavus, ją nedelsiant pateikti. Sutartį pasirašantys Šalių atstovai sutinka, kad jų asmens duomenys (vardai ir pavardės) būtų viešinami teisės aktų numatyta tvarka.

- ŠALIŲ REKVIZITAI

| Įgyvendinančioji institucija: | Paslaugų teikėjas: | Paslaugų pirkėjas: |
| --- | --- | --- |
| Įstaigos kodas 188620589 | Juridinio asmens kodas | Juridinio asmens kodas |

Šio dokumento pasirašymo, registracijos datos ir Nr. užfiksuoti šio dokumento metaduomenyse.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C54AFFAA7622/tEzUrLXKCg

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/DazvMCIOVO

https://lakd.lt/wp-content/uploads/2022/03/Dokumentu-teikimas-LAKD_nurodant-projekto-koda.pdf