2025-05-21

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO Nr.4

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – Perkančioji organizacija) gavo suinteresuoto tiekėjo klausimą dėl vykdomo pirkimo Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A4 Vilnius–Varėna–Gardinas* 84,233 km tilto per Šačią rekonstravimo darbų atlikimas (CVP IS ID 2363921), (toliau – pirkimas), atliekamo supaprastinto atviro konkurso būdu.

Perkančioji organizacija teikia suinteresuoto tiekėjo klausimą ir atsakymą į jį*:

| Eil. Nr. | Klausimas** | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Projekte nurodyta, kad Rangovas plienines sijas pasirenka ir statybos darbus organizuoja pagal savo galimybes. Tai reiškia, jog Rangovas prisiima plieninių sijų pasirinkimo ir darbų organizavimo riziką. Prašome patvirtinti, kad Rangovas, prisiimdamas riziką, gali technologiniame projekte pagal savo galimybes keisti projekte nurodytus laikinus sprendinius, kurie bus apmokami nedidinant sutartyje numatytos bendros kainos, o galutinis rezultatas pasiektas kaip numatyta sutartyje. | Eismas statybos metu turi būti organizuojamas pagal projekte pateiktą eismo organizavimo schemas, t.y. statybos darbai turi būti organizuojami nenutraukiant eismo. Eismo organizavimo statybos metu sprendiniai gali būti tikslinami. Užsakovas neprieštarautų eismo organizavimo konstrukcinio sprendinio pakeitimui (pvz. plieninių sijų nenaudojimui, kaip numatyta projekte), pritaikant kitą (-us) sprendinius, kurie neblogintų eismo sąlygų. Už eismo organizavimo pakeitimą papildomai mokama nebus, Rangovas privalo įsivertinti visus su šiuo pakeitimus susijusius kaštus. Visi pakeitimai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir turės būti įforminti sutartyje numatyta tvarka. |

* Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.

**Čia ir kitur tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.