LIETUVOS KARIUOMENĖ

# VIEŠOJO PIRKIMO „KARIŲ APGYVENDINIMO KONTEINERINĖJE STOVYKLOJE BUGO G. 29, VILNIUJE ĮRENGIMO IR APTARNAVIMO PASLAUGA“ komisija

Dalyviams	    	                                                                     2025-05-21 Nr. 318-1

# DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

# Lietuvos kariuomenė (toliau – perkančioji organizacija arba LK) 2025 m. gegužės 5 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) (pirkimo Nr.2513038) paskelbė Karių apgyvendinimo konteinerinėje stovykloje Bugo g. 29, Vilniuje įrengimo ir aptarnavimo paslaugos viešojo pirkimo atvirą konkursą (toliau - pirkimas), kuris vykdomas CVP IS priemonėmis, pasiekiamomis adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/.

# Viešojo pirkimo komisija, gavusi pirkimo dalyvio prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 36 straipsnio 5 dalimi ir pirkimo sąlygų 9.4 punktu atsako į pateiktą klausimą:

# klausimas: „Sutarties p. 3. Paslaugų teikimo vieta, terminas ir sąlygos :

# 3.1. Teikėjas įsipareigoja:

# 3.1.1. Ne ilgiau kaip per 6 (šešis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos įrengti laikinąją konteinerinę stovyklą ...

# 3.1.2. Teikti karių apgyvendinimo Stovykloje paslaugas atitinkančias Sutarties 1 priede nurodytus reikalavimus nuo 2026 m. kovo 1 d. iki 2027 m. gruodžio 31 d.

# 3.1.3. Teikti Stovyklos aptarnavimo ir priežiūros paslaugas, konteinerių vidaus valymo paslaugas ir Stovyklos teritorijos priežiūros paslaugas Stovyklos nuomos laikotarpiu.

# Klausimas dėl terminų ir įsipareigojimų - jei sutartis pasirašoma, tarkim 2025 m. liepos mėn., tiekėjas įsipareigoja įrengti stovyklą per 6 mėn - iki 2026 m sausio mėn.

# Kokie darbai ir paslaugos teikiami nuo 2026 m. sausio mėn. iki 2026 m. kovo mėn.?.

# Atitinkamai, jei stovykla įrengiama anksčiau, tarkim, per 3 mėn. nuo sutarties pasirašymo, (iki 2025 m. spalio mėn.), kokie darbai ir paslaugos teikiami nuo 2025 m. spalio mėn. iki 2026 m. kovo mėn.?“

# atsakymas: pažymėtina, kad pirkimo sąlygų 3 priedo „Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties projektas“ (toliau – 3 priedas) 3.1.2 ir 3.1.3 punkte yra nurodyta, jog karių apgyvendinimo Stovykloje paslaugos ir Stovyklos aptarnavimo ir priežiūros paslaugos, konteinerių vidaus valymo paslaugos ir Stovyklos teritorijos priežiūros paslaugos turi būti teikiamos neanksčiau kaip nuo 2026 m. kovo 1 d. Jeigu stovykla bus pastatyta / įrengta anksčiau, nei pirkimo sąlygų 3 priedo 3.1.2. punkte nurodytas terminas kada turi būti pradėtos teikti Stovyklos apgyvendinimo paslaugos, Stovykla bus priimta pasirašant Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą ir po šio akto pasirašymo atliktas mokėjimas už Stovyklos įrengimo paslaugą.

# Viešojo pirkimo komisija