Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

ANALITINĖS STUDIJOS „EUROPINĖS SKAITMENINĖS TAPATYBĖS DĖKLĖS ĮGYVENDINIMO GALIMYBIŲ ANALIZĖ IR PLANAS“ PARENGIMO PASLAUGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDRA INFORMACIJA IR SIEKIAMOS SITUACIJOS APRAŠYMAS

  - 2024 m. gegužės 20 d. įsigaliojo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1183, iš dalies keičiantis 2014 m. liepos 23 d. patvirtintą eIDAS reglamentą (Nr. 910/2014) dėl elektroninės atpažinties ir patikimumo užtikrinimo paslaugų. Šiuo reglamentu siekiama sustiprinti tarpvalstybinį sąveikumą, užtikrinti skaitmeninės infrastruktūros saugumą bei sukurti pažangią ir suderintą skaitmeninės tapatybės ekosistemą visoje Europos Sąjungoje (toliau – eIDAS 2.0 reglamentas).

  - eIDAS 2.0 nustatomi reikšmingi pokyčiai, siekiant sustiprinti skaitmeninės infrastruktūros saugumą, užtikrinti tarpvalstybinį sąveikumą ir išplėsti kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų (pvz., elektroninio pasirašymo, požymių liudijimų, elektroninių registrų) spektrą bei jų prieinamumą.

  - Pagrindinė eIDAS 2.0 įgyvendinimo priemonė – Europinė skaitmeninės tapatybės dėklė (European Digital Identity Wallet) (toliau – dėklė, EUDIW). Ji suteiks fiziniams ir juridiniams asmenims galimybę naudotis suderintomis ir patikimomis elektroninės atpažinties priemonėmis visoje Europos Sąjungoje (toliau – ES). Dėklė leis patvirtinti naudotojo tapatybės duomenų autentiškumą, dalytis tik būtinais atributais pagal pasirinktinio atskleidimo (angl. Selective Disclosure) principą, naudoti patikimus tapatybės atributus tiek tarpvalstybinėse, tiek nacionalinėse situacijose.

  - Techninis šios vizijos įgyvendinimas gali būti įvairių formų (pvz., mobiliosios programėlės, naršyklės sprendimai), tačiau būtina sukurti visapusišką ekosistemą ir infrastruktūrą, apimančią:

  - Kriptografinius sprendimus, tokius kaip pažangūs šifravimo algoritmai, viešojo rakto infrastruktūra (PKI), nulinių žinių įrodymų (angl. Zero-Knowledge Proof) technologijos, užtikrinančias saugų ir privatumą išlaikantį duomenų valdymą.

  - Patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjus (TSP), kurie teiks elektroninių parašų, požymių liudijimų ir kitas susijusias paslaugas.

  - Asmens identifikacijos atributų teikėjus (PID teikėjus), atsakingus už tapatybės duomenų patvirtinimą ir perdavimą dėklei.

  - Paslaugų gavėjų tinklą, suteikiantį galimybę naudotojams pasinaudoti dėklės pateiktais duomenimis tarpvalstybinėse viešojo ir privataus sektoriaus paslaugose.

  - Dėklės veikimui būtini standartizuoti duomenų mainų protokolai, atitinkanti saugumo reikalavimus infrastruktūra bei teisinė bazė, užtikrinanti tarpvalstybinį sąveikumą. Siekiant įgyvendinti eIDAS 2.0 , bus priimtos iš viso 63 standartų specifikacijos (33 iš jų jau parengtos), apimančios techninius reikalavimus dėklės funkcionalumui, duomenų saugumo ir privatumo apsaugos reikalavimus, sąveikumo užtikrinimo priemones (įskaitant wallet-to-wallet sąveikos protokolus, kriptografinius sprendimus, duomenų valdymo metodus ir vartotojo autentifikacijos procesus).

  - Be to, eIDAS 2.0 įgyvendinimui numatyta priimti 19 įgyvendinamųjų teisės aktų, nustatančių detalius techninius, veikimo ir saugumo reikalavimus. Jie užtikrins tarpusavio suderinamumą tarp visų ES valstybių narių, reglamentuos dėklės funkcionalumą, sertifikavimo procesus ir saugumo standartus. Šie įgyvendinamieji aktai sudarys vieningą teisinį pagrindą, užtikrinsiantį sklandų dėklės naudojimą tarpvalstybinėms paslaugoms.

  - Pažymėtina, kad 2024 m. lapkričio 21 d. vykusiame Europos Komisijos inicijuoto eIDAS komiteto posėdyje buvo balsuojama dėl pirmųjų 5 įgyvendinamųjų teisės aktų, susijusių su eIDAS 2.0. Šių aktų priėmimas žymi svarbų etapą dėklės įgyvendinime, nes nuo jų įsigaliojimo pradžios pradedamas skaičiuoti 24 mėnesių terminas, per kurį kiekviena ES valstybė narė, įskaitant Lietuvą, privalo:

  - Užtikrinti bent vieną Europinės skaitmeninės tapatybės dėklės sprendimą savo piliečiams ir juridiniams asmenims.

  - Įgyvendinti priemones, leidžiančias kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjams (teikiantiems elektroninius požymių liudijimus) naudotojo prašymu elektroninėmis priemonėmis tikrinti šiuos požymius pagal ES ir nacionalinę teisę.

  - Tai reiškia, kad Lietuva ir kitos valstybės narės dėklės sprendimą privalo įgyvendinti ne vėliau kaip iki 2026 m. lapkričio mėn. Įgyvendinamieji aktai suteikia techninius, veikimo ir saugumo reikalavimus, būtinus sėkmingam dėklės veikimui užtikrinti, ir sudaro pagrindą valstybių narių veiksmams, rengiant ir diegiant atitinkamus sprendimus.

  - Atsižvelgiant į eIDAS 2.0 numatytus tikslus ir galimus iššūkius, reikalingas koordinuotas valstybės institucijų ir kitų suinteresuotų šalių darbas, kad būtų pasiektas sklandus dėklės įgyvendinimas Lietuvoje. Svarbu aiškiai pasidalyti atsakomybes tarp pagrindinių institucijų, kurios atliks dėklės kūrimo, diegimo, priežiūros ir techninio suderinamumo užtikrinimo funkcijas.

  - Rengiant studiją aktualūs šie pagrindiniai teisės aktai, dokumentai ar jų projektai:

- ES teisės aktai ir dokumentai:

- eIDAS 2.0reglamentas;

- eIDAS 2.0 įgyvendinimo aktai ir kt. dokumentai, įskaitant:

- Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1502 dėl minimalių techninių specifikacijų ir procedūrų, užtikrinančių elektroninės atpažinties priemonių patikimumo lygius pagal eIDAS reglamento 8(3) straipsnį.

- Komisijos deleguotieji ir įgyvendinamieji reglamentai dėl EUDIW techninių, veikimo ir saugumo reikalavimų;

- Įgyvendinamieji aktai dėl EUDIW sertifikavimo, atitikties vertinimo ir audito procesų;

- Reglamentai, susiję su EUDIW sąveikumo, autentifikavimo ir sertifikavimo standartais;

- Patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų (TSP) veiklą reglamentuojantys teisės aktai;

- Europos skaitmeninės tapatybės dėklės architektūros sprendimų techninė dokumentacija (European Digital Identity Wallet Architecture and Reference Framework (ARF)).

- 2022 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2022/2555 dėl priemonių aukštam bendram kibernetinio saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti , kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 910/2014 ir Direktyva (ES) 2018/1972 ir panaikinama Direktyva (ES) 2016/1148 (toliau – NIS 2 direktyva);

- NIS 2 įgyvendinamieji aktai ir kt. dokumentai, įskaitant:

- Komisijos deleguotieji ir įgyvendinamieji reglamentai dėl kibernetinio saugumo priemonių taikymo skaitmeninės tapatybės ekosistemoje;

- Kibernetinio saugumo reikalavimai, taikomi patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjams (TSP) ir viešojo sektoriaus subjektams pagal NIS 2 direktyvą;

- Europos kibernetinio saugumo sertifikavimo schemos (EUCS) gairės, taikomos EUDIW ekosistemos komponentams;

- Privalomi kibernetinio rizikų valdymo, incidentų stebėsenos ir reagavimo mechanizmai, taikomi EUDIW infrastruktūrai.

- 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR, angl. General Data Protection Regulation, GDPR).

- BDAR įgyvendinamieji aktai ir kt. dokumentai, įskaitant:

- Komisijos gairės dėl asmens duomenų tvarkymo skaitmeninės tapatybės srityje;

- Europos duomenų apsaugos valdybos (EDPB) rekomendacijos dėl BDAR taikymo eIDAS 2.0 kontekste;

- Privalomi duomenų apsaugos poveikio vertinimo (DPIA) reikalavimai, taikomi EUDIW;

- Asmens duomenų minimizavimo, pasirinktinio atskleidimo (Selective Disclosure) ir privatumo pagal dizainą (Privacy-by-Design) reikalavimai.

- Lietuvos teisės aktai:

- Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymas;

- Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas;

- Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas;

- Kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų statuso suteikimo ir priežiūros tvarkos aprašas (nuoroda: e-tar.lt);

- Lietuvos Respublikos patikimumo užtikrinimo paslaugų priežiūros institucijos vykdomos priežiūros procedūros (nuoroda: elektroninisparasas.lt);

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – analitinės studijos „Europinės skaitmeninės tapatybės dėklės įgyvendinimo galimybių analizė ir planas“ (toliau – Studija) parengimo paslaugos.

  - Studijos tikslas – įvertinti teisinius, organizacinius ir techninius EUDIW įgyvendinimo Lietuvoje aspektus, užtikrinant jo atitiktį eIDAS 2.0 reglamentui, BDAR reikalavimams, NIS2 direktyvai bei ES technologiniams sąveikumo standartams įskaitant EUDIW architektūrą, technines specifikacijas ir Europos sąveikumo sistemos principus (pvz. EBSI-SSi, OpenID4VC, eIDAS Bridge Layer reikalavimai ir kt.).

  - Pagrindinės veiklos, kurios bus Paslaugų teikėjo atliekamos Paslaugų teikimo apimtyje:

    - Etapas 1. Teisinio parengtumo ir ekosistemos funkcijų nustatymas. Paslaugų teikėjas turi atlikti šiuos uždavinius:

      - Teisinės analizės parengimas: Išanalizuoti eIDAS 2.0 reglamento keliamus (naujus) reikalavimus valstybinėms institucijoms ir viešojo sektoriaus įstaigoms, susijusius su EUDIW įgyvendinimu.

      - Teisinių kliūčių vertinimas: Išanalizuoti galimas teisines kliūtis, susijusias su EUDIW įgyvendinimu Lietuvoje (duomenų apsauga, viešojo sektoriaus duomenų valdysena, paslaugų su ES sąveikumas).

      - Rekomendacijų rengimas: Parengti rekomendacijas dėl reikalingų teisės aktų pakeitimų, siekiant sklandaus eIDAS 2.0 įgyvendinimo. Detalizuoti, kokios konkrečios teisės aktų nuostatos turi būti pakeistos, įskaitant jų tikslų turinį, bei pateikti aiškų teisinių sprendimų ir formuluočių pagrindimą.

      - Teisinės bazės atnaujinimo planas: Pateikti teisinės bazės atnaujinimo planą, įskaitant pasiūlymus dėl naujų teisės aktų arba esamų teisės aktų pakeitimų.

      - Ekosistemos ir funkcijų nustatymas:

      - Nustatyti pagrindinius dalyvių vaidmenis ir galimas alternatyvas dalyvių vaidmenų įgyvendinimui (valstybinės institucijos, privatūs subjektai) EUDIW ekosistemoje Lietuvoje ir ES valstybių narių ekosistemose.

      - Apibrėžti ekosistemos valdysenos ir valdymo modelio koncepciją ir jo palaikymui reikalingas funkcijas.

    - Etapas 2. Techninio parengtumo vertinimas. Paslaugų teikėjas turi atlikti šiuos uždavinius:

      - Išnagrinėti esamas informacines sistemas, registrus bei kitus IT sprendimus (iki 10 objektų, tarp jų turi būti VIISP, MIGRIS, LR gyventojų, juridinių asmenų, užsieniečių registrai ir kt. su Perkančiąją organizacija suderinti objektai), kurie galėtų būti susiję su EUDIW įgyvendinimu ir sistemų parengtumu, pateikiant duomenis į EUDIW, įskaitant procesus, protokolus, formatus ir technines priemones.

      - Įvertinti esamą techninę ekosistemą ir identifikuoti svarbiausias funkcijas, reikalingas sėkmingai sistemos integracijai.

      - Pasiūlyti EUDIW įgyvendinimo techninę architektūrą ir jos alternatyvas, įskaitant siūlomus integracijos modelius, duomenų mainų mechanizmus, saugumo ir sąveikumo reikalavimus, elektroninės atpažinties ir patikimumo užtikrinimo paslaugų prijungimą prie EUDIW, paslaugų teikimo kanalus bei organizacinį techninės architektūros įgyvendinimą.

    - Etapas 3. Įgyvendinimo plano parengimas. Paslaugų teikėjas turi atlikti šiuos uždavinius:

      - Gerųjų praktikų analizė: Apžvelgti 2–3 geriausias EUDIW įgyvendinimo praktikas kitose ES valstybėse narėse, trumpai pristatant tinkamiausius modelius Lietuvai.

      - Parengti siūlomą EUDIW įgyvendinimo architektūros modelio alternatyvą, apibrėžiant IT sprendimų ir duomenų mainų tarpvalstybinį modelį.

      - Įvertinti ir palyginti įgyvendinimo alternatyvas ekonominės naudos ir kaštų įverčiais.

      - Įgyvendinimo plano ir biudžeto parengimas:

      - Parengti išsamų įgyvendinimo planą, įtraukiant veiksmų eigą, terminus, atsakomybės pasiskirstymą tarp EUDIW ekosistemos dalyvių bei reikalingus išteklius, ir pristatyti planą viešose konsultacijose su viešojo sektoriaus atstovais.

      - Parengti išsamų įgyvendinimo biudžetą, įvertinant techninius, kibernetinio saugumo sprendimų, organizacinius ir teisės aktų pakeitimus bei išteklius, reikalingus sistemos palaikymui.

      - Rizikų vertinimas:

      - Įvertinti galimas technines, teisines ir organizacines rizikas EUDIW įgyvendinimo procese.

      - Parengti galimų rizikų valdymo planą, siūlant sprendimus, kaip šios rizikos galėtų būti minimizuojamos.

  - Paslaugos neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 9 d. 2 p.

- PASLAUGŲ APIMTIS IR DETALIZACIJA

  - Studija rengiama atsižvelgiant į Studijai parengti aktualius dokumentus (tačiau neapsiribojant), kurie nurodyti šios specifikacijos 1.16. punkte.

  - Studijai yra nustatyti šie uždaviniai ir klausimai, į kuriuos turės atsakyti Paslaugų teikėjas:

Lentelė Nr.1 Studijos uždaviniai ir jų detalizacija.

| Eil. Nr. | Studijos uždavinys | Studijos uždavinių detalizacija | Trukmė savaitėmis |
| --- | --- | --- | --- |
| Etapas 1. Teisinio parengtumo ir ekosistemos funkcijų nustatymas |  |  |  |
| 1. | Teisinė analizė ir rekomendacijos dėl teisės aktų | 1.1. Išanalizuoti eIDAS 2.0 reglamento keliamus (naujus) reikalavimus valstybinėms institucijoms ir viešojo sektoriaus įstaigoms, susijusius su EUDIW įgyvendinimu. | Rekomenduojama trukmė 14 savaičių bei 4 savaitės pateikto rezultato derinimui, tačiau darbai turi būti pabaigti ir priimti (pasirašytas paslaugų perdavimo–priėmimo aktas) ne vėliau kaip iki 2025 m. gruodžio 1 d. |
|  |  | 1.2. Išanalizuoti galimas teisines kliūtis, susijusias su EUDIW įgyvendinimu Lietuvoje (duomenų apsauga, viešojo sektoriaus duomenų valdysena, paslaugų su ES sąveikumas). |  |
|  |  | 1.3. Parengti rekomendacijas dėl reikalingų teisės aktų pakeitimų, siekiant sklandaus eIDAS 2.0 įgyvendinimo. Detalizuoti, kokios konkrečios teisės aktų nuostatos turi būti pakeistos, įskaitant jų tikslų turinį, bei pateikti aiškų teisinių sprendimų ir formuluočių pagrindimą. |  |
|  |  | 1.4. Pateikti teisinės bazės atnaujinimo planą, įskaitant pasiūlymus dėl naujų teisės aktų arba esamų teisės aktų pakeitimų. |  |
|  |  | 1.5. Parengti Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo pakeitimų projektą . |  |
| 2. | Ekosistemos ir funkcijų nustatymas | 2.1. Nustatyti pagrindinius dalyvių vaidmenis ir galimas alternatyvas dalyvių vaidmenų įgyvendinimui (valstybinės institucijos, privatūs subjektai) EUDIW ekosistemoje Lietuvoje ir ES valstybių narių ekosistemomis. |  |
|  |  | 2.2. Nustatyti kibernetinio saugumo reikalavimus ir rizikų valdymo priemones, remiantis NIS2 direktyva (ar nacionaliniais teisės aktais, kurie susiję su NIS2 įgyvendinimu, pvz. Kibernetinio saugumo įstatymo 2024 m. redakcija) ir eIDAS 2.0 reglamentu. |  |
|  |  | 2.3. Nustatyti pagrindines ekosistemos funkcijas, įskaitant paslaugų teikimo ir prieigos kanalų įgyvendinimo funkcijas, duomenų tvarkymą, identifikavimo bei autentifikavimo procesus. |  |
|  |  | 2.4. Apibrėžti ekosistemos valdysenos ir valdymo modelio koncepciją ir jo palaikymui reikalingas funkcijas. |  |
| Etapas 2. Techninio parengtumo vertinimas |  |  |  |
| 3. | Techninė analizė | 3.1. Išnagrinėti esamas informacines sistemas, registrus bei kitus IT sprendimus (iki 10 objektų, tarp jų turi būti VIISP, MIGRIS, LR gyventojų, juridinių asmenų, užsieniečių registrai ir kt. su Perkančiąją organizacija suderinti objektai), kurie galėtų būti susiję su EUDIW įgyvendinimu ir sistemų parengtumu, pateikiant duomenis į EUDIW, įskaitant procesus, protokolus, formatus ir technines priemones. | Rekomenduojama trukmė 12 savaičių bei 4 savaitės pateikto rezultato derinimui, tačiau darbai turi būti pabaigti ir priimti (pasirašytas paslaugų perdavimo–priėmimo aktas) ne vėliau kaip iki 2025 m. gruodžio 1 d. |
|  |  | 3.2 Įvertinti esamą techninę ekosistemą ir identifikuoti svarbiausias funkcijas, reikalingas sėkmingai sistemos integracijai. |  |
|  |  | 3.3 Pasiūlyti EUDIW įgyvendinimo techninę architektūrą ir jos alternatyvas, įskaitant siūlomus integracijos modelius, duomenų mainų mechanizmus, saugumo ir sąveikumo reikalavimus, elektroninės atpažinties ir patikimumo užtikrinimo paslaugų prijungimą prie EUDIW, paslaugų teikimo kanalus bei organizacinį techninės architektūros įgyvendinimą. |  |
| Etapas 3. Įgyvendinimo plano parengimas |  |  |  |
| 4. | Gerųjų praktikų analizė | 4.1. Apžvelgti 2–3 geriausias EUDIW įgyvendinimo praktikas kitose ES valstybėse narėse, trumpai pristatant tinkamiausius modelius Lietuvai. | Rekomenduojama trukmė 12 savaičių bei 4 savaitės pateikto rezultato derinimui, tačiau darbai turi būti pabaigti ir priimti (pasirašytas paslaugų perdavimo–priėmimo aktas) ne vėliau kaip iki 2026 m. kovo 1 d. |
| 5. | Įgyvendinimo architektūros modelio alternatyvos | 5.1. Parengti siūlomą EUDIW įgyvendinimo architektūros modelio alternatyvą, apibrėžiant IT sprendimų ir duomenų mainų tarpvalstybinį modelį |  |
|  |  | 5.2. Įvertinti ir palyginti įgyvendinimo alternatyvas ekonominės naudos ir kaštų įverčiais. |  |
| 6. | Įgyvendinimo plano ir biudžeto parengimas | 6.1. Parengti išsamų įgyvendinimo planą, įtraukiant veiksmų eigą, terminus, atsakomybės pasiskirstymą tarp EUDIW ekosistemos dalyvių bei reikalingus išteklius, ir pristatyti planą viešose konsultacijose su viešojo ir privataus sektoriaus atstovais. |  |
|  |  | 6.2. Parengti išsamų įgyvendinimo biudžetą, įvertinant techninius, kibernetinio saugumo sprendimų, organizacinius ir teisės aktų pakeitimus bei išteklius, reikalingus sistemos palaikymui. |  |
| 7. | Rizikų vertinimas | 7.1. Įvertinti galimas technines, teisines ir organizacines rizikas EUDIW įgyvendinimo procese. |  |
|  |  | 7.2. Parengti galimų rizikų valdymo planą, siūlant sprendimus, kaip šios rizikos galėtų būti minimizuojamos. |  |

  - Paslaugų teikėjas visą statistinę ir lyginamąją informaciją, kurią reikia pateikti Studijoje, turi pateikti vizualiai, visos diagramos ir kitos schemos turi būti pateiktos ir papildomai, atskirais failais, redaguojamu formatu (MS Visio, PowerPoint arba atviro kodo PĮ, kuri būtu suderinama su MS Office);

  - Paslaugų teikėjas turi užtikrinti optimalią Studijos dokumento apimtį, kuri įgalintų įgyvendinti lentelėje Nr. 1 pateiktus Studijos uždavinius ir uždavinių detalizaciją. Studijos turinio negali sudaryti perrašomi ar atkartojami (pridedami) Perkančiosios organizacijos pateikti dokumentai. Esant poreikiui, Paslaugų teikėjas turi apsiriboti konkrečiomis nuorodomis į naudotus dokumentus, nurodant jų skyrius ir punktus (dokumentai gali būti pateikiami kaip papildomi priedai, tačiau nelaikomi Paslaugų teikėjo parengtu rezultatu);

  - Paslaugų teikėjas, rengdamas Studiją, turi remtis patikimais informacijos šaltiniais, pateikti nuorodas į informacijos rinkinius ar tiriamuosius darbus.

- REIKALAVIMAI PASIRENGIMUI IR DARBO ORGANIZAVIMUI

  - Ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo dienos, Paslaugų teikėjas turi parengti detalų visų etapų darbų planą su trukmėmis ir organizuoti Inicijavimo nuotolinį susitikimą su Perkančiosios organizacijos atstovais šiam planui aptarti.

  - Paslaugų teikimo planas turi apimti visas šioje Techninėje specifikacijoje apibrėžtas paslaugas, analizės metodų, kuriuos siūlo taikyti Paslaugų teikėjas trumpą aprašymą, siūlomų metodų pagrindimą, rezultatų derinimo ir komunikavimo tvarką, kokybės užtikrinimo metodus, Studijai parengti aktualių suinteresuotų šalių įtraukimo būdus.

  - Inicijavimo susitikimą ir kitus paslaugų teikimo metu suplanuotus susitikimus organizuoja Paslaugų teikėjas, suderinęs su Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūros paskirtu už sutarties vykdymą atsakingu asmeniu. Paslaugų teikėjas visų susitikimų metu turi užtikrinti, kad jo interneto ryšys bus kokybiškas, ekrane rodomos skaidrės įskaitomos ir aiškiai matomos. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti „MS Teams“, „Zoom“ ar kitos analogiškos programinės įrangos „premium“ versiją, esant poreikiui, kad galėtų prisijungti visi susitikimo dalyviai.

  - Paslaugų teikėjas atsakingas už susitikimui būtinų jo atstovų dalyvavimą, susitikimo moderavimą ir komandos narių aktyvų įsitraukimą. Susitikimai organizuojami nuotoliniu būdu, tačiau, esant poreikiui, iš anksto suderinus, gali būti organizuojami ir gyvi susitikimai Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūroje. Visų susitikimų protokolus rengia Paslaugų teikėjas, pagal iš anksto suderintą formą.

  - Ne vėliau kaip per 10 d. d. nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo dienos, organizuojamas susitikimas dalyvaujant ir suinteresuotoms šalims, kurio metu Paslaugų teikėjas pristato Studijos rengimo planą, suinteresuotųjų šalių įsitraukimo poreikius.

  - Suinteresuotų šalių įtraukimas gali būti vykdomas interviu ir (ar) organizuojant diskusijas. Diskusijos organizuojamos nuotoliniu būdu arba gyvai. Tuo atveju, jei paslaugų teikėjo gyvai organizuojamose diskusijose nedalyvauja Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūros atstovai, Paslaugų teikėjas turi pasirūpinti diskusijos pravedimui reikalingomis patalpomis ir priemonėmis. Tokių susitikimų protokolai turi būti pateikti VSSA.

  - Darbiniai susitikimai organizuojami ne rečiau kaip kartą per dvi savaites. Jų metu aptariamas darbų plano vykdymas, ką planuojama padaryti per ateinančias dvi savaites, susitikimų su suinteresuotomis šalimis grafikai, galimi klausimai, informacijos poreikiai, aptariamos kylančios problemos ir rizikos bei sprendžiama kaip jas suvaldyti.

  - Paslaugų teikėjas turi užtikrinti nenutrūkstamą Paslaugų teikimo sutarties vykdymą ir aktyviai bendradarbiauti su Perkančiosios organizacijos paskirtais darbuotojais: pateikti jiems reikalingą informaciją, inicijuoti, organizuoti ir moderuoti bendrus susitikimus, operatyviai atsakyti į klausimus žodžiu ir raštu.

- REZULTATŲ PERŽIŪRA IR TVIRTINIMAS

  - Visų rezultatų forma, struktūra ir preliminarus turinys turi būti iš anksto suderinami su Perkančiąja organizacija.

  - Studijos darbai atliekami ir už juos atsiskaitoma trimis etapais.

  - Studija turi būti rengiama ir derinama dalimis, atsižvelgiant į lentelėje Nr. 1 pateiktus etapus ir jų uždavinius. Vadovaujantis rekomenduojama trukme savaitėmis kiekvieno etapo įgyvendinimui, tačiau I ir II etapų darbai turi būti pabaigti ir priimti (pasirašytas paslaugų perdavimo–priėmimo aktas) ne vėliau kaip iki 2025 m. gruodžio 1 d., o III etapo darbai - ne vėliau kaip iki 2026 m. kovo 1 d.

  - Kiekvienam Studijos etapo rezultatui pristatyti organizuojami susitikimai (esant poreikiui grupinės diskusijos), kurių metu pristatomi tarpiniai rezultatai, esminiai aspektai ir sutariama dėl pastabų pateikimo terminų ir (ar) tolimesnių veiksmų, pateikiamų teiginių, įžvalgų ir siūlomų krypčių. Pristatymo forma suderinama prieš susitikimą. Už pristatymo organizavimą atsakingas Paslaugų teikėjas.

  - Pastabos dėl tarpinių Studijos rezultatų pateikiamos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Pastabų pateikimo terminas gali būti koreguojamas atsižvelgiant į tarpinio rezultato apimtį. Paslaugų teikėjas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo pastabų gavimo dienos turi įvertinti pateiktas pastabas ir informuoti, kaip bus į jas atsižvelgta.

  - Anglų kalba turi būti pateikta kiekvieno Studijos uždavinio rezultatų santrauka.

  - Jei derinant tarpinius rezultatus ir (ar) galutinį Studijos projektą nustatoma, kad Paslaugų teikėjas neatsižvelgia į esmines Perkančiosios organizacijos pastabas dėl dokumente esančių esminių loginių klaidų, duomenimis nepagrįstų teiginių ar išvadų ar rezultatas apsiriboja tik formaliu Perkančiosios organizacijos pateiktų dokumentų atkartojimu, abstrakčiais teiginiais, remiamasi nepatikrintais ir nepatikimais šaltiniais, naudojamasi šaltiniais pažeidžiant autorių teises, Perkančioji organizacija turi teisę nutraukti sutartį dėl netinkamos paslaugų kokybės.

  - Jei Perkančioji organizacija nustato, kad ir patikslintoje Studijoje liko neatsižvelgta į daugiau kaip 10 esminių Perkančiosios organizacijos pastabų, arba Paslaugų teikėjas, atlikdamas tikslinimus, padarė naujų klaidų, Perkančioji organizacija paslaugų perdavimo-priėmimo akto nepasirašo.

  - Galutiniai tarpinių etapų studijos rezultatų variantai Perkančiajai organizacijai pateikiamas lietuvių kalba, o jos santrauka – lietuvių ir anglų kalbomis elektroninėje versijoje (docx, pdf arba lygiaverčiu formatu). Taip pat lietuvių ir anglų kalbomis turi būti parengtas ir pateiktas studijos pristatymas.

6. ATSISKAITYMAS IR REZULTATŲ PRIĖMIMAS

  - Dalinis atsiskaitymas už paslaugas vykdomas trimis etapais:

    - I etapui skiriama 35 % sutarties kainos,

    - II etapui – 35 % sutarties kainos,

    - III etapui – 30 % sutarties kainos.

  - I ir II etapo darbai turi būti vykdomi lygiagrečiai, tačiau abu turi būti pabaigti ir priimti (pasirašyti paslaugų perdavimo–priėmimo aktai ne vėliau kaip iki 2025 m. gruodžio 1 d.

  - III etapo darbai turi būti pabaigti ir priimti (pasirašytas paslaugų perdavimo–priėmimo aktas) ne vėliau kaip iki 2026 m. kovo 1 d.

  - Laikoma, kad atitinkamo etapo paslaugos suteiktos tinkamai, kai Perkančioji organizacija pasirašo Paslaugų teikėjo pateiktą paslaugų perdavimo-priėmimo aktą. Į paslaugų suteikimo terminą įeina Paslaugų rezultato derinimas, koregavimas, jeigu reikia, Paslaugų rezultatų priėmimas ir Paslaugų perdavimo – priėmimo akto pasirašymas.

  - Už tinkamai suteiktas ir priimtas Paslaugas su Paslaugų teikėju numatoma atsiskaityti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.

______________