KRANTOTVARKOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖS SĄLYGOS

- Pirkimo pavadinimas.

Krantotvarkos priemonių įgyvendinimo Palangos miesto savivaldybės teritorijoje paslaugų pirkimas.

- Pirkimo objekto apibūdinimas:

  - siekiant pristabdyti intensyvius Baltijos jūros kranto erozijos procesus, išsaugoti ir atkurti pajūrio rekreacinį potencialą, planuojama įgyvendinti projektą „Pajūrio juostos tvarkymo priemonių įgyvendinimas Palangos miesto savivaldybės teritorijoje 2025 m.“. 2025 metais preliminariai planuojama įdiegti kranto stabilizavimo priemones – 1,6 km Baltijos jūros kranto ruože sukloti apie 6085 kv. m šakų klojinių ir supinti 600 m žabtvorių. Kiekiai yra nurodyti preliminarūs ir gali kisti. Nurodyti kiekiai naudojami tik pasiūlymų vertinime ir nebus laikomi maksimaliais;

  - pirkimas vykdomas bendra tvarka, kadangi centrinė perkančioji organizacija viešoji įstaiga CPO LT tokių paslaugų neteikia.

- Paslaugos teikėjo uždaviniai:

  - įgyvendinti regeneracines krantotvarkos priemones, numatytas projekte „Pajūrio juostos tvarkymo priemonių įgyvendinimas Palangos miesto savivaldybės teritorijoje 2025 m.“, bei vadovaujantis technologiniu aprašymu, sukloti šakų klojinius bei supinti žabtvortes žemiau įvardintuose kranto ruožuose:

| Kranto ruožas | Preliminarus planuojamų įrengti šakų klojinių kiekis kv. m | Preliminarus planuojamų supinti žabtvorių kiekis m |
| --- | --- | --- |
| Palangos rekreacinė zona: | 6085 | 600 |
| - ruožas nuo Palangos tilto iki Rąžės upės žiočių | 4540 | 600 |
| - ruožas nuo Pajūrio regioninio parko ribos į šiaurę | 1545 | - |

  - paslaugos turi būti teikiamos 2025 metų birželio–spalio mėnesiais. Teikiant paslaugas rekreacinėse vietose, kur lankosi daug žmonių, paslaugų teikimo metu turės būti įrengti įspėjamieji ženklai – lenteles „Atsargiai, vyksta darbai“, o vietose, kur teikiamos paslaugos gali būti pavojingos paplūdimių lankytojams, teritorija turės būti papildomai aptveriama įspėjamąja juosta;

  - paslaugos teikėjas gali nusitiesti laikinus privažiavimus, vėliau juos pašalinant. Važinėjimo metu sugadinti riboženkliai, kelio danga ir kita infrastruktūra, turi būti atstatyta į buvusią būklę. Erozijos grėsmę keliantys privažiavimai uždengiami šakų klojiniais. Šie darbai atliekami paslaugos teikėjo lėšomis;

  - nepanaudotos statybinės ir kitos atliekos tvarkomos vadovaujantis „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis“, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. D1-460;

  - paslaugos teikėjas turi turėti vadovą, atsakingą už sutarties įgyvendinimą;

  - paslaugos teikėjas privalo informuoti užsakovą raštu du kartus į mėnesį apie numatomas suteikti paslaugos apimtis, jų lokalizaciją ir preliminarius kiekius;

  - teikėjas turi turėti paslaugoms teikti būtiną techniškai tvarkingą techniką, savalaikiai apsirūpinti medžiagomis, įrankiais, įrenginiais ir kt. priemonėmis, pakankamu kiekiu ir atitinkamos kvalifikacijos darbuotojais;

  - teikėjas savo sąskaita atlieka suteiktų paslaugų matavimus, tiksliai fiksuojant suteiktų paslaugų vietas ir apimtis. Atestuoto specialisto parengta bei pasirašyta išpildomoji dokumentacija, darbų žiniaraštis – pažyma apie suteiktos Paslaugos (dalies) vertę pateikiami užsakovui kartu su suteiktų paslaugų aktu.

Pastaba. Planuojamos paslaugų apimtys ir vietos yra preliminarūs ir gali kisti, priklausomai nuo Baltijos jūros kranto bei kopagūbrio būklės.

4. Teikėjas turi būti įsidiegęs ir perkamų paslaugų vykdymui taikys aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones – Europos Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS) arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001, arba kitas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos priemones.

EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatas, arba kitas nepriklausomos įstaigos išduotas galiojantis sertifikatas arba lygiavertis kokybės vadybos užtikrinimo priemonių įrodymas. Dokumentai turi būti išduoti iki pasiūlymo pateikimo termino dienos ir galioti per visą sutarties galiojimo laikotarpį. Jei tiekėjo turimas sertifikato galiojimas baigiasi iki paslaugų atlikimo laikotarpio pabaigos, teikėjas privalo pratęsti turimą sertifikatą (įsigyti naują) ir pateikti patvirtintą kopiją perkančiajai organizacijai. Perkančioji organizacija pasilieka teisę nutraukti pirkimo sutartį su teikėju, jei sertifikatas nebus pratęstas arba bus sustabdytas ar nutrauktas jo galiojimas. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje.

- Pasiūlymai vertinami pagal mažiausią įkainių sumą. Vertinant pasiūlymą, vertinama įkainių, padaugintų iš numatomų įsigyti preliminarių kiekių suma.

- Informacija, kaip turi būti apskaičiuota ir pateikta pasiūlymuose nurodoma pirkimo kaina.

Šis pirkimas neskaidomas į atskiras pirkimo dalis. Teikdamas pasiūlymą paslaugos teikėjas turi į siūlomą kainą įskaičiuoti visas išlaidas ir visus mokesčius, prisiimti riziką už visas išlaidas, kurias, teikdamas pasiūlymą ir laikydamasis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjo įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Teikdamas pasiūlymą paslaugų teikėjas gali, esant poreikiui, atlikti papildomus tyrimus ir įvertinti reikiamas atlikti paslaugas pats, į siūlomą kainą įskaičiuoti visas išlaidas ir visus mokesčius, prisiimti riziką už visas išlaidas, kurias, teikdamas pasiūlymą ir laikydamasis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjo įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Pradinės sutarties vertė bus lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytų paslaugų įsigijimui teikėjo pasiūlyme nurodytais įkainiais be PVM.

- Sutarties trukmė:

  - sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo ir tinkamai patvirtina sutarties šalys. Sutarties galiojimo terminas 5 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

7.2. Paslaugos suteikiamos per 4 mėnesius.

- Atsiskaitymas:

  - už paslaugas bus apmokama Palangos miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos programos (Nr. 5), patvirtintos Palangos miesto savivaldybės tarybos 2025 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T2-9 „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2025–2027 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“, 3.2.2.2. priemonės „Ekologiškai pažeistų teritorijų valdymas“ bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, vadovaujantis Aplinkos ministerijos biudžeto programų lėšų naudojimo ir administravimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. D1-70 „Dėl Aplinkos ministerijos biudžeto programų lėšų naudojimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei atsižvelgiant į Palangos miesto savivaldybės administracijos pateiktą projekto „Pajūrio juostos tvarkymo priemonių įgyvendinimas Palangos miesto savivaldybės teritorijoje 2025 m.“  paraišką ir Palangos miesto savivaldybės tarybos 2025 m. balandžio 17 d. sprendimą Nr. T2-162 „Dėl pritarimo projektui „Pajūrio juostos tvarkymo priemonių įgyvendinimas Palangos miesto savivaldybės teritorijoje 2025 m.“;

  - paslaugos laikomos suteiktomis, pasirašius priėmimo–perdavimo aktą bei pateikus 3.6 papunktyje nurodytus dokumentus;

  - užsakovas sumoka pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (pažymas apie atliktus darbus bei PVM sąskaitas faktūras) per 5 darbo dienas po to, kai bus pervestos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos į perkančiosios organizacijos sąskaitą, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų ir per 30 kalendorinių dienų iš Palangos miesto savivaldybės biudžeto;

  - Vykdant pirkimo sutartį, PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis. Kiti išlaidas pagrindžiantys dokumentai gali būti teikiami naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis. Prisijungti prie elektroninės paslaugos SABIS galima interneto adresu https://sabis.nbfc.lt. Paslaugos yra apmokamos Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka. Teikėjas įsipareigoja PVM sąskaitose faktūrose nurodyti sutarties, kurios pagrindu išrašomos sąskaitos, numerį;

  - sutarties vykdymo metu įsigyjami kiekiai, taip pat sutarties kaina, kuri turės būti sumokėta tiekėjui, priklauso nuo faktinių užsakymų.

- Paslaugų atlikimo ar teikimo vieta.

Palangos miesto savivaldybės teritorija.

- Kontaktinis asmuo.

Palangos miesto savivaldybės administracijos Aplinkos ir žemėtvarkos skyriaus patarėja Gintė Medutienė, el. paštas ginte.medutiene@palanga.lt, tel. (0 672) 00927.

____________________

Techninių sąlygų

priedas

ŠAKŲ KLOJINIŲ IR ŽABTVORIŲ ĮRENGIMO TECHNOLOGINIS APRAŠYMAS

Kopagūbrio defliacinių formų bei šlaitų tvirtinimas ištisiniais šakų* klojiniais:

- Šlaitas prieš jį užklojant šakomis turi būti paruoštas:

1.1. klojamo šlaito statumas turi būti ne didesnis kaip 60 laipsnių;

1.2. jei šlaitas statesnis, jis profiliuojamas;

1.3. smulkios šlaito išgraužos užpildomos smėliu, po to užklojant šakomis.

- Šakų klojiniai turi atitikti šiuos reikalavimus:

2.1. naudojamos šakos, žabai turi būti nesuplėkę ir nesupuvę, nenubyrėjusiais spygliais;

2.2. ne trumpesni kaip 2 metro ilgio.

- Paruoštas šlaitas užklojamas žabų klojiniais rankiniu būdu pagal šią technologiją (žiūrėti schemą):

3.1. šakos klojamos drūtgaliais į apačią, nemažiau kaip 3 sluoksniai;

3.2. 100 kv. m plote klojama ne mažiau kaip 5 erdm. šakų/žabų;

3.3. virš apsauginio kopagūbrio keteros išlindusios žabų viršūnės nukapojamos.

- Erozinės duobės ir takai, taip pat vakarinio šlaito pažeistos viršūnės užklojamos šakų klojiniais, prisilaikant aukščiau nurodytų reikalavimų.

- Darbams reikalingos medžiagos privežamos transporto priemonėmis, kuo mažiau pažeidžiant apsauginį kopagūbrį.

- Šakų klojinių įrengimo vietas nurodo užsakovas.

- Po darbų likusios nepanaudotos medžiagos, atliekos išvežamos.

* tekstuose naudojami terminai šakų klojiniai ir žabų klojiniai yra sinonimai.

PASTABA. Jeigu schemoje nurodyti išmatavimai skiriasi nuo tekstinėje dalyje pateikiamos charakteristikos, būtina vadovautis tekstinėje dalyje pateiktu aprašymu.

Kopagūbrio atskirų dalių tvirtinimas žabtvorėmis:

- Žabtvorių pynimui naudojama medžiaga:

1.1. lapuočių medžių (išskyrus beržą) šakos/žabai, nesuplėkę ir nesupuvę;

1.2. laibi ir tiesūs žabai, ne trumpesni kaip 2,5 metro;

1.3. iš spygliuočių medienos pagaminti apvalūs kuoliukai, turi būti ne plonesni kai 6 cm diametro, ne trumpesni kaip 100 cm.

- Žabtvorių įrengimo technologija:

2.1. teritorija paruošiama pašalinant kliūtis, trukdančias jos pynimui;

2.2. kuoliukai kalami į žemę ne didesniu kaip 70 cm atstumu vienas nuo kito, ne sėkliau kaip 40 cm;

2.3. žabtvorių aukštis ne žemesnis kaip 30 cm;

2.4. įrengiant žabtvores šalia takų, žabų galai paslepiami, į takų pusę išsikišusios šakos nukapojamos, siekiant užtikrinti žmonių saugumą, žabtvorės formuojamos be stačių susikirtimo kampų;

2.5. įrengiant žabtvores smėlio sulaikymui, erozinių židinių lokalizavimui, žabų galai nepaslepiami, išsikišusios šakos nekapojamos;

2.6. žabtvorės įrengiamos pagal užsakovo nurodymus;

2.7. po paslaugos suteikimo likusios nepanaudotos medžiagos, atliekos išvežamos.

Šakų klojinių principinė schema

_________________