3 protokolo priedas

VANDENS GERINIMO ĮRENGINIŲ KALNIŠKIŲ VANDENVIETĖJE, KALNIŠKIŲ K., KARTENOS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. REKONSTRUKCIJOS PROJEKTO PARENGIMAS IR STATYBA (PIRKIMO ID 2739211)

Pirkimo dokumentų paaiškinimas, patikslinimas Nr. 2:

| Eil. Nr. | Tikslinama vieta | Teikiami atsakymai / informacija |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pastebėjus techninę klaidą, tikslinama 6 priede nurodyta informacija dėl projekto įgyvendinimo galutinio termino | Projekto įgyvendinimo galutinis terminas (N) nurodomas data. Jis skaičiuojamas nuo sutarties įsigaliojimo datos iki Darbų užbaigimo priėmimo - perdavimo akto pasirašymo datos. Kriterijaus (N) balai bus skiriami už tiekėjo siūlomą, pasiūlymo formoje nurodytą terminą: Tiekėjo siūlomas projekto įgyvendinimo galutinis terminas (N); Skiriamas balų skaičius (Y). ne vėliau nei 2026-10-31; 2 balai. ne vėliau nei 2026-11-30; 1 balas. ne vėliau nei 2026-12-31; 0 balų. Tiekėjo siūlomas projekto įgyvendinimo galutinis terminas negali būti vėlesnis nei 2026-12-31. Tiekėjui pasiūlius vėlesnį terminą (N), toks pasiūlymas bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. |

_____________