DPS pirkimo sąlygų 6 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendrosios nuostatos

- Pirkimo objektas:

  - statinio bendrosios projektų ekspertizės paslaugos (toliau - BE),

  - statinio bendrosios projektų ekspertizės paslaugos (statinių, esančių kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje) (toliau – BE KPD),

  - kultūros paveldo statinių ir statinių, esančių kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje projektų paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės paslaugos (toliau – KPDE),

  - statinio darbo projekto dalies (konstrukcijų) ekspertizės paslaugos (toliau – SKDPE)

  - statinio darbo projekto dalies (konstrukcijų) ekspertizės paslaugos (statinių, esančių kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje) (toliau – SKDPE KPD).

  - statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo projekto dalies ekspertizės paslaugos (toliau – SSKE)

  - statinio projekto statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo projekto dalies ekspertizės paslaugos (statinių, esančių kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje) (toliau – SSKE KPD).

- Pirkimo objektas neapima šių objektų projektų ekspertizės:

  - branduolinės energetikos objektų statiniams;

  - naftos tinklams;

  - naftos ir dujų gavybos statiniams (sausumoje ir jūroje);

  - magistraliniams dujotiekiams;

  - melioracijos statiniams;

  - tipiniams projektams.

- Pirkimo vykdytojo sukurtos dinaminės pirkimų sistemos (toliau - DPS) pagrindu jos galiojimo laikotarpiu bus vykdomi konkretūs pirkimai. DPS ir konkrečių pirkimų DPS pagrindu vykdymui bus naudojama Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema.

- BE, BE KPD, SKDPE, SKDPE KPD, SSKE ir SSKE KPD paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis aktualia Lietuvos Respublikos statybos įstatymo redakcija, aktualiomis statybos techninių reglamentų redakcijomis[1] ir kitais, aktualiais paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais.

- KPDE paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis aktualia Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo redakcija, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 20 d. įsakymas Nr. ĮV-158 ,,Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.03.01:2005 „Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės“ patvirtinimo“ ir kitais aktualiais paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais.

- Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, tiekėjas turi teikti paslaugas, atsižvelgiant į jį keičiančio teisės akto nuostatas bei vadovautis aktualiomis dokumentų redakcijomis.

- BE, BE KPD, KPDE, SSKE ir SSKE KPD tarpinis aktas turi būti pateikiamas per ne ilgesnį kaip 2/3*** Paslaugos teikėjo pasiūlyme (kai pasiūlymai vertinami ekonominio naudingumo aspektu) arba konkretaus pirkimo techninėje specifikacijoje (kai pasiūlymai vertinami mažiausios kainos aspektu) nurodyto galutinio akto pateikimo termino. Paslaugų teikimo terminai skaičiuojami nuo ekspertuotinos projektinės dokumentacijos pateikimo Paslaugos teikėjui dienos. Jei privalomųjų pastabų projektinei dokumentacijai neteikiama, vietoje tarpinio akto pateikiama galutinis ekspertizės aktas.

- BE, BE KPD, KPDE, SSKE ir SSKE KPD galutinis aktas (nepriklausomai nuo projekto įvertinimo) turi būti pateikiamas per Paslaugos teikėjo pasiūlyme (kai pasiūlymai vertinami ekonominio naudingumo aspektu) arba konkretaus pirkimo techninėje specifikacijoje (kai pasiūlymai vertinami mažiausios kainos aspektu) nurodytą terminą**. Pasiūlymus vertinant ekonominio naudingumo aspektu, maksimali galima galutinio akto pateikimo reikšmė bus nurodyta konkretaus pirkimo sąlygose*. Paslaugų teikimo terminai skaičiuojami nuo ekspertuotinos projektinės dokumentacijos pateikimo Paslaugos teikėjui dienos.

- SKDPE ir SKDPE KPD paslaugų bendras atlikimo terminas – konkretaus pirkimo techninėje specifikacijoje nurodytas terminas, kuris gali būti iki 24 mėn., kuris pradedamas skaičiuoti nuo pirmojo etapo projektinės dokumentacijos pateikimo Paslaugos teikėjui dienos. Projekto sprendiniai gali būti pateikiami etapais (pvz., vienas etapas – pamatų įrengimo darbo projekto byla, antras etapas - kolonų įrengimo darbo projekto byla, ir t.t.). Už ekspertizės atlikimo paslaugas atsiskaitoma proporcingai ekspertuojamų sprendinių etapo statybos ir montavimo darbų (toliau tekste – SMD) kainai nuo viso projekto sprendinių SMD kainos sumos. Išvada dėl darbo projekto dalies (konstrukcijų) sprendinių etapo (toliau – Galutinė etapo išvada) turi būti pateikta per Paslaugos teikėjo pasiūlyme (kai pasiūlymai vertinami ekonominio naudingumo aspektu) arba konkretaus pirkimo techninėje specifikacijoje (kai pasiūlymai vertinami mažiausios kainos aspektu) nurodytą terminą**. Tarpinė etapo išvada (privalomosios pastabos ar rekomendacijos, jei tokių būtų) dėl sprendinių etapo dokumentacijos turi būti pateikiama per ne ilgesnį kaip 2/3*** Galutinės etapo išvados pateikimo terminą. Pasiūlymus vertinant ekonominio naudingumo aspektu, maksimali galima Galutinės etapo išvados pateikimo termino reikšmė bus nurodyta konkretaus pirkimo sąlygose*. Paslaugų teikimo terminai skaičiuojami nuo atitinkamų sprendinių etapo dokumentacijos pateikimo dienos. Galutinis SKDPE aktas išduodamas per 5 darbo dienas nuo paskutinio sprendinių etapo teigiamos ekspertizės išvados pateikimo dienos ir galutinės statinio darbo projekto dalies (konstrukcijų) dokumentacijos pateikimo. Jei privalomųjų pastabų sprendinių etapo dokumentacijai neteikiama, vietoje tarpinės etapo išvados pateikiama Galutinė etapo išvada.

- Visais atvejais, vertinimus dėl projekto rengėjų pateiktų projekto sprendinių taisymų (visų ar dalinių) pagal privalomas tarpiniame ekspertizės akte pateiktas pastabas ir/ar rekomendacijas, paslaugos teikėjas turi pateikti raštu (el. paštu) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų gavimo dienos. Projekto rengėjui (-ams) suderinus visus sprendinių taisymus su atskirų dalių ekspertais ir pateikus projektinę dokumentaciją visa apimtimi pakartotiniam tikrinimui, galutinis ekspertizės aktas išduodamas vadovaujantis 7, 8 ir 9 p. reikalavimais.

*Paslaugos suteikimo terminas pasirenkamas atsižvelgiant į projekto apimtį ir sudėtingumą.

**Jei pateikiamos privalomosios pastabos ir/ar rekomendacijos projekto taisymui, nurodyti galutinio ekspertizės akto terminai pratęsiami tokiam laikotarpiui, kurį užtruko projekto taisymas. Projektas laikomas pataisytu, kai pateikiama paskutinė pataisyta projekto dalis.

*** Tarpinio ekspertizės akto ar tarpinės etapo išvados pateikimo terminas apvalinamas į didžiąją pusę iki sveiko dienų skaičiaus.

- Pirkimo kategorijos

- Pirkimo objektas skaidomas į 29 pirkimo kategorijas:

| Kategorijos Nr. | Pirkimo objekto kategorijos pavadinimas |
| --- | --- |
| Statinio bendrosios projektų ekspertizės (BE) paslaugos |  |
|  | Projektų, kuriuose projektuojami gyvenamosios paskirties pastatai su priklausiniais bendrosios ekspertizės paslaugos |
|  | Projektų, kuriuose projektuojami negyvenamosios paskirties pastatai su priklausiniais bendrosios ekspertizės paslaugos |
|  | Projektų, kuriuose projektuojami inžineriniai statiniai (susisiekimo komunikacijos (gatvės, kiti transporto statiniai), inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai) ir negyvenamosios paskirties pastatai, bendrosios ekspertizės paslaugos |
|  | Projektų, kuriuose projektuojami inžineriniai statiniai (susisiekimo komunikacijos (gatvės, kiti transporto statiniai), inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai), bendrosios ekspertizės paslaugos |
|  | Projektų, kuriuose projektuojami inžineriniai tinklai bendrosios ekspertizės paslaugos. |
|  | Projektų, kuriuose projektuojami kiti inžineriniai statiniai (sporto paskirties inžineriniai statiniai) su priklausiniais bendrosios ekspertizės paslaugos. |
| Statinio bendrosios projektų ekspertizės paslaugos (statinių, esančių kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje) (BE KPD) |  |
|  | Projektų, kuriuose projektuojami gyvenamosios paskirties pastatai su priklausiniais, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje bendrosios ekspertizės paslaugos |
|  | Projektų, kuriuose projektuojami negyvenamosios paskirties pastatai su priklausiniais, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje bendrosios ekspertizės paslaugos |
|  | Projektų, kuriuose projektuojami inžineriniai statiniai (susisiekimo komunikacijos (gatvės, kiti transporto statiniai), inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai ir (arba) kiti inžineriniai statiniai) ir negyvenamosios paskirties pastatai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje bendrosios ekspertizės paslaugos |
|  | Projektų, kuriuose projektuojami inžineriniai statiniai (susisiekimo komunikacijos (gatvės, kiti transporto statiniai), inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai ir (arba) kiti inžineriniai statiniai), esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje bendrosios ekspertizės paslaugos |
|  | Projektų, kuriuose projektuojami inžineriniai tinklai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje, bendrosios ekspertizės paslaugos. |
|  | Projektų, kuriuose projektuojami kiti inžineriniai statiniai (sporto paskirties inžineriniai statiniai) su priklausiniais, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje bendrosios ekspertizės paslaugos. |
| Kultūros paveldo statinių ir statinių, esančių kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje projektų paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės paslaugos (KPDE) |  |
|  | Projektų, kuriuose projektuojami kultūros paveldo statiniai ir statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje, paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės paslaugos |
| Statinio darbo projekto dalies (konstrukcijų) ekspertizės (SKDPE) paslaugos |  |
|  | Darbo projektų, kuriuose projektuojami gyvenamosios paskirties pastatai su priklausiniais konstrukcijų dalies ekspertizės paslaugos |
|  | Darbo projektų, kuriuose projektuojami negyvenamosios paskirties pastatai su priklausiniais konstrukcijų dalies ekspertizės paslaugos |
|  | Darbo projektų, kuriuose projektuojami inžineriniai statiniai (susisiekimo komunikacijos (gatvės, kiti transporto statiniai), inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai), negyvenamosios paskirties pastatai konstrukcijų dalies ekspertizės paslaugos |
|  | Darbo projektų, kuriuose projektuojami inžineriniai statiniai (susisiekimo komunikacijos (gatvės, kiti transporto statiniai), inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai), konstrukcijų dalies ekspertizės paslaugos |
| Statinio darbo projekto dalies (konstrukcijų) ekspertizės paslaugos (statinių, esančių kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje) (SKDPE KPD) |  |
|  | Darbo projektų, kuriuose projektuojami gyvenamosios paskirties pastatai su priklausiniais, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje, konstrukcijų dalies ekspertizės paslaugos |
|  | Darbo projektų, kuriuose projektuojami negyvenamosios paskirties pastatai su priklausiniais, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje, konstrukcijų dalies ekspertizės paslaugos |
|  | Darbo projektų, kuriuose projektuojami inžineriniai statiniai (susisiekimo komunikacijos (gatvės, kiti transporto statiniai), inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai), negyvenamosios paskirties pastatai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje, konstrukcijų dalies ekspertizės paslaugos |
|  | Darbo projektų, kuriuose projektuojami inžineriniai statiniai (susisiekimo komunikacijos (gatvės, kiti transporto statiniai), inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai), esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje, konstrukcijų dalies ekspertizės paslaugos |
| Statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo projekto dalies ekspertizės paslaugos (SSKE KPD) |  |
|  | Projektų, kuriuose projektuojami gyvenamosios paskirties pastatai su priklausiniais, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalies ekspertizės paslaugos. |
|  | Projektų, kuriuose projektuojami negyvenamosios paskirties pastatai su priklausiniais, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalies ekspertizės paslaugos. |
|  | Projektų, kuriuose projektuojami inžineriniai statiniai (susisiekimo komunikacijos (gatvės, kiti transporto statiniai), inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai), negyvenamosios paskirties pastatai statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalies ekspertizės paslaugos. |
|  | Projektų, kuriuose projektuojami inžineriniai statiniai (susisiekimo komunikacijos (gatvės, kiti transporto statiniai), inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai), statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalies ekspertizės paslaugos. |
| Statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo projekto dalies ekspertizės paslaugos (statinių, esančių kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje) (SSKE KPD) |  |
|  | Projektų, kuriuose projektuojami gyvenamosios paskirties pastatai su priklausiniais, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalies ekspertizės paslaugos. |
|  | Projektų, kuriuose projektuojami negyvenamosios paskirties pastatai su priklausiniais, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalies ekspertizės paslaugos |
|  | Projektų, kuriuose projektuojami inžineriniai statiniai (susisiekimo komunikacijos (gatvės, kiti transporto statiniai), inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai), negyvenamosios paskirties pastatai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalies ekspertizės paslaugos. |
|  | Projektų, kuriuose projektuojami inžineriniai statiniai (susisiekimo komunikacijos (gatvės, kiti transporto statiniai), inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai), esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalies ekspertizės paslaugos. |

Pastaba: statinių paskirtys vertinamos atsižvelgiant į STR 1.01.03:2017 6 priede nurodytus keitimo aprašus.

[1] Vienas iš teisės aktų reglamentuojančių paslaugų teikimą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/25ec49c2a58311e68987e8320e9a5185/asr