Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Viešojo pirkimo objektas – metodikos parengimo paslaugos, skirtos efektyviai, veiksmingai ir tinkamai įgyvendinti bandomuosius daugiabučių ir viešųjų pastatų atnaujinimo (modernizavimo) organinėmis medžiagomis projektus pagal Plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-01 „Skatinti pastatų renovaciją“ 2 veiklos „Organinė renovacija“ 2.2 poveiklę „Dotacijos įgyvendinti bandomuosius daugiabučių ir viešųjų pastatų atnaujinimo (modernizavimo) organinėmis medžiagomis projektus“ (toliau bendrai vadinama – Paslaugos).

2. Viešojo pirkimo tikslas – atrinkti Paslaugos teikėją, kuris  atliktų šioje techninėje specifikacijoje nurodytas užduotis.

3. Perkančioji organizacija – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – Perkančioji organizacija).

II. BENDRIEJI REIKALAVIMAI PASLAUGOMS

4. Paslaugų tikslinės grupės: Perkančioji organizacija ir Perkančiosios organizacijos pavedimu – Projekto partneriai, kurie kartu, partnerystės sutarties pagrindu, įgyvendina daugiabučių gyvenamųjų ir viešųjų pastatų atnaujinimo (modernizavimo) gamykloje pagamintais skydais projektus. Taip pat su pastatų atnaujinimu (modernizavimu) susijusios suinteresuotos šalys - projektų vykdytojai, planuotojai, statytojai, gamintojai, pastatų naudotojai ir savininkai.

5. Paslaugų teikimo laikotarpis: - 11 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

6. Planuojamos Paslaugų apimtys: bandomųjų-parodomųjų pastatų (3 daugiabučių ir 3 viešųjų pastatų projektų, kuriuos įgyvendina Perkančiosios organizacijos partneriai) (toliau – Bandomieji-parodomieji pastatai) atnaujinimo (modernizavimo) gamykloje pagamintais skydais įgyvendinimo metodikos parengimas ir pristatymas, atitinkantis techninės specifikacijos 7.1 p. - 7.3 p. nustatytus reikalavimus. Tiekėjui sumokama už tinkamai suteiktą paslaugą, atitinkančią techninės specifikacijos 7.1 p. - 7.3 p. nustatytus reikalavimus.

III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PASLAUGOMS

7. Paslaugų sričių detalizavimas:

| Paslaugų sritis | Paslaugų turinys |
| --- | --- |
| 7.1. Parengti metodines rekomendacijas serijiniam daugiabučių ir viešųjų pastatų atnaujinimui (modernizavimui) naudojant surenkamus elementus - skydus, kurie gaminami panaudojant konstrukcijas iš organinių medžiagų ir izoliacinių medžiagų ir izoliacinių medžiagų panaudojant organines ir mineralines medžiagas | 7.1.1. Bandomųjų-parodomųjų pastatų atnaujinimo (modernizavimo) gamykloje pagamintais skydais projektų detali analizė ir atlikta išmoktų pamokų analizė. Tikslas - šioje metodikos turinio dalyje aprašoma detali vykdomų bandomųjų-parodomųjų pastatų atnaujinimo (modernizavimo) gamykloje pagamintais skydais projektų analizė ir atvejų aprašymai (angl. case study), atspindintys, kaip konkrečiu atveju buvo įgyvendinamas projektas, kokie iššūkiai sprendžiami ir kokie rezultatai pasiekti. Turinio dalies sandara: - kiekvieno projekto trumpas aprašymas; - iššūkių ir sprendimų lentelė; - išmoktų pamokų analizė; - praktinės rekomendacijos projektams, kurie planuojami atnaujinti (modernizuoti) gamykloje pagamintais skydais. Surinktų duomenų ir atliktos analizės apibendrinimas apimantis analizuotus iššūkius, sprendimus, išmoktas pamokas pateikiant praktines rekomendacijas ateities projektų įgyvendinimui. Paslaugų teikėjo atliekami veiksmai turinio daliai išpildyti (tarpinė užduotis): 1. Duomenų apie Bandomuosius-parodomuosius pastatus, atnaujinamus (modernizuojamus) gamykloje pagamintais skydais - surinkimas: 1.1. Pastato tipas, vieta, techniniai sprendimai, techninė būklė, atnaujinimo (modernizavimo) projekto tikslas; 1.2. Projektiniai ir technologiniai sprendimai; 1.3. Projekto eiga ir dalyviai; 1.4. Projekto trukmė ir terminai; 1.5. Iškilę iššūkiai ir jų sprendimai. 2. Problemų ir sprendimų analizė pateikiama ir atliekama užpildant pateiktos struktūros lentelę: Problema / iššūkis; Poveikis projektui; Pritaikytas sprendimas; Komentaras. 3. Išmoktų pamokų analizė pateikiama ir atliekama užpildant pateiktos struktūros lentelę: Kontekstas; Įvykis / sprendimas; Pasekmės; Pamoka; Rekomenda-cija. Ši metodikos dalis aprašoma remiantis užsienio šalių pavyzdžiais: - 2011 m. Building Renovation Case Studies projektas Annex 50 – Prefabricated Systems for Low Energy Renovation of Residential Buildings1 - 2013 m Guidelines to Off-site Production / On-site Assembly and Logistics. Projektas E2ReBuild2 Ši turinio dalis turi būti parengta pagal aukščiau pateiktus turiniui keliamus reikalavimus ir laikoma tinkamai parengta tik išpildžius nustatytus reikalavimus ir gavus Perkančiosios organizacijos patvirtinimą apie parengtos turinio dalies tinkamumą. |
|  | 7.1.2. Pastatų atnaujinimui (modernizavimui) naudojamų surenkamų elementų - skydų, kurie gaminami panaudojant konstrukcijas ir izoliacines medžiagas iš organinių ir mineralinių medžiagų, pritaikymas pastatų atnaujinime (modernizavime). Tikslas: Šioje metodikos turinio dalyje aprašomas surenkamųjų (prefab) skydų taikymas pastatų atnaujinime (modernizavime), kuris padėtų statytojams, projektuotojams ir gamintojams priimti sprendimus dėl atnaujinimo (modernizavimo) sprendimų parinkimo ir jų įgyvendinimo skirtingose situacijose. Atsižvelgiant į tai, kad pastatų atnaujinime (modernizavime) iššūkis yra esamas pastatų fondas, būtina įvertinti galimybę taikyti surenkamuosius modulius (skydus) kaip sprendimą pastatų išorinei izoliacijai ir energiniam efektyvumui gerinti. Tačiau šie sprendimai nėra visuomet tinkami – jų įgyvendinimą gali riboti tokie veiksniai kaip pastato tipas, būklė bei architektūra, prastas privažiavimas ar kiti statinio ar statybvietės apribojimai. Ši metodinių rekomendacijų dalis turėtų būti orientuota į skirtingas tikslines grupes – planuotojus, projektų vykdytojus, statytojus – ir padėti jiems planavimo, sprendimų priėmimo ir projektavimo etapuose. Turinio daliai keliami reikalavimai: Ši metodinių rekomendacijų dalis turi būti struktūruota pagal nuoseklų sprendimų priėmimo procesą, kur kiekviename etape būtų keliami konkretūs klausimai, nurodomi sprendimo tikslai, ir pateikiami vertinimo kriterijai. Turinys: - Įvertinti, ar konkrečiu atveju tinkama dalinai ar visiškai surenkamų modulių sistema ar geriau naudoti įprastus pastatų atitvarų šiltinimo sprendimus. - Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) sprendiniai turėtų apimti ir tarpinius sprendimus, kurie nėra visiškai surenkami (iš skydų), tačiau gali būti tinkamiausi konkrečiose situacijose. - Kiekvieno etapo pabaigoje turi būti pateikiamas tinkamumo įvertinimas (feasibility check) – praktinis įrankis, padedantis pasirinkti tinkamą sistemą, įvertinti jos privalumus ir trūkumus. - Jei daugumos aspektų analizė rodo surenkamosios sistemos pranašumą – tai gali būti laikoma tinkamu sprendimu. Ši metodikos dalis aprašoma remiantis užsienio šalių pavyzdžiu ir nustatytais reikalavimais: - pagrįsta 2011 m. Retrofit Strategies Design Guide (10 Steps to a Prefab Module) (projektas Annex 50 – Prefabricated Systems for Low Energy Renovation of Residential Buildings)3 dokumento struktūra ir principais; - pritaikyta Lietuvoje įgyvendinamiems projektams teisės aktų, reglamentų ir praktikos kontekste; - pateiktos praktinės rekomendacijos, schematiniai sprendimai, palyginimo lenteles ir pan.; - apimanti sprendimų vertinimo įrankius, kurie padeda rinktis tarp skirtingų renovacijos koncepcijų. Ši turinio dalis turi būti parengta pagal aukščiau pateiktus turiniui keliamus reikalavimus ir laikoma tinkamai parengta tik išpildžius nustatytus reikalavimus ir gavus Perkančiosios organizacijos patvirtinimą apie parengtos turinio dalies tinkamumą. |
|  | 7.1.3. Parengti metodines rekomendacijas atnaujinimo (modernizavimo) skydais projektų įgyvendinimui. Šioje turinio dalyje aiškiai, nuosekliai ir praktiškai paaiškinti, kaip įgyvendinti atnaujinimo (modernizavimo) skydais projektus nuo pasirengimo iki įgyvendinimo ir kokybės užtikrinimo. Ši dalis turi būti orientuota į taikymą praktikoje ir apimti pagrindinius atsakymus į klausimus: - ką daryti, - kodėl tai svarbu, - kaip tai padaryti, - ką naudoti (įrankiai, šablonai, metodai, rekomendacijos). Tikslai: - Atspindėti atnaujinimo (modernizavimo) skydais sprendinių galimybes ir reikalavimus jiems įgyvendinti. - Paaiškinti pagrindinių procesų eigą, atsakomybes, svarbiausius žingsnius ir sprendimų taškus. - Kiek įmanoma standartizuoti praktiką – siekiant, kad rinkos dalyviai taikytų vienodus principus ir metodus. - Ugdyti pastatų administratorių, statybos sektoriaus dalyvių ir kitų suinteresuotų šalių kompetencijas. - Suteikti pagrindą sprendimų priėmimui – kad rekomendacijos būtų naudojamos kaip atrama derinant sprendimus su gyventojais, užsakovais ar reguliuojančiomis institucijomis. Turinys: - Atnaujinimo (modernizavimo) skydais apibrėžimas ir pagrindiniai principai, įskaitant pramoninės gamybos taikymą, trumpesnius įgyvendinimo terminus, mažesnį gyventojų ir pastatų naudotojų trikdymą ir kitus tokios technologijos specifinius aspektus. - Procesų eiga – nuo pirminės techninės analizės, gyventojų ir pastatų naudotojų informavimo iki skydų gamybos, transportavimo, montavimo ir darbų užbaigimo. - Atsakomybių pasiskirstymas tarp projekto dalyvių – kas atsako už projektavimą, gamybą, montavimą, kokybės kontrolę bei kitus esminius veiksmus. - Pagrindiniai reikalavimai – techniniai, teisiniai, aplinkosauginiai ir kiti norminiai kriterijai, kurių būtina laikytis skydinės renovacijos procese. - Sėkmės veiksniai – ką reikia daryti, kad būtų pasiektas kokybiškas rezultatas, laikomasi terminų ir biudžeto. - Rizikų valdymas – dažniausiai pasitaikančių problemų identifikavimas ir siūlomos priemonės jų prevencijai ar suvaldymui. - Kokybės užtikrinimas – tiek teisinės, tiek praktinės priemonės, padedančios užtikrinti atitiktį reikalavimams bei ilgalaikį sprendinių funkcionalumą. - Rekomenduojami projekto įgyvendinimo modeliai, tokie kaip integruoto projektų valdymo, projektavimas su ranga ar kiti tinkami organizaciniai modeliai, su jų pritaikymo sąlygomis ir privalumais. Pagrindiniai uždaviniai rengiant šią turinio dalį: - sukurti nuoseklų atnaujinimo (modernizavimo) skydais proceso modelį. - Nubrėžti atnaujinimo (modernizavimo) skydais projektų „kelionės žemėlapį“, apimantį visą ciklą nuo idėjos iki eksploatacijos. - Aprašyti pagrindinius proceso etapus, sprendimų taškus, įtrauktas šalis, jų atsakomybes, naudotinus dokumentus. - Identifikuoti projektų valdymo logiką (pvz., etapai, „gateway“ peržiūros, atsiskaitymo momentai). Įtraukti gyventojų bei pastatų naudotojų įtraukimo ir informavimo momentus visame procese. - Aprašyti technologinius aspektus: skydinių sprendinių galimybes, gamybos, transportavimo, montavimo technikas, reikalavimus kokybei ir ilgaamžiškumui. - Aprašyti organizacinius aspektus: proceso organizavimas, koordinavimas tarp projekto dalyvių, atsakomybės ir jų paskirstymas. - Aprašyti teisinius ir norminius aspektus: kokie reglamentai taikomi skirtinguose etapuose, kokie leidimai būtini, kokios prievolės taikomos dalyviams. - Pateikti rekomendacijas skirtingoms suinteresuotoms grupėms: pastatų administratoriams, statybos dalyviams, savivaldybėms, valstybės institucijoms. Pateikti projektų įgyvendinimo modelių analizę bei rekomendacijas: - Išanalizuoti ir pateikti skirtingus daugiabučių ir viešųjų pastatų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo modelius: a) Projektavimas su ranga (integruotas modelis) b) Projektavimas ir rangos darbai atskirai; - Įvertinti šių modelių pritaikymo specifiką Lietuvoje atsižvelgiant į: - Pagrindinius organizacinius ir sutartinius principus; - Galimas projekto administratoriaus ar projekto vykdytojo funkcijas ir pasirengimo reikalavimus; - Privalumus, trūkumus ir rizikas; - Reguliacinės aplinkos įtaką ir galimus įgyvendinimo apribojimus; - Tinkamumą konkretiems atvejams, atsižvelgiant į pastato dydį, techninę būklę, gyventojų įsitraukimo lygį, finansavimo struktūrą. - Rekomenduoti, kokiems projektų tipams ar sąlygoms tinka konkretūs modeliai (pvz., pastato tipas ir dydis, gyventojų ar pastatų naudotojų įsitraukimo lygis, techninė būklė). Parengti praktines priemones: - Parengti vizualines schemas (pvz., proceso srautų diagramos, sprendimų medžiai, atsakomybių matricos). - Sudaryti kontrolinius sąrašus, naudotinus skirtinguose etapuose (pvz., pasirengimo darbams, techninių sprendinių patvirtinimo, montavimo priežiūros ir pan.). - Parengti rekomenduojamas technines specifikacijas, šablonus ir formatus (pvz., pirkimo užduočiai, techniniam projektui, montavimo protokolams). Įtraukti rizikų valdymo gairių rinkinį su dažniausiai pasitaikančių rizikų pavyzdžiais ir valdymo būdais. Ši turinio dalis turi būti parengta pagal aukščiau pateiktus turiniui keliamus reikalavimus ir laikoma tinkamai parengta tik išpildžius nustatytus reikalavimus ir gavus Perkančiosios organizacijos patvirtinimą apie parengtos turinio dalies tinkamumą. |
| 7.2. Reikalavimai metodikos rekomendacijų įforminimui ir pateikimui | Pagrindinės pagal šią sritį teikiamos paslaugos: - Metodikos rekomendacijos pateikiamos PDF ir Word (DOCX) formatais; - Tituliniame metodinių rekomedacijų lape pateikiama informaciją, kad Projektas Nr. Nr. 01-007-P-0001 “Bandomųjų parodomųjų daugiabučių ir viešųjų pastatų atnaujinimas (modernizavimas) naudojant skydus” vykdomas pagal 2022-2030 metų Plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-01 „Skatinti pastatų renovaciją“ 2 veiklos „Dotacijos atnaujinti (modernizuoti) pastatus“ 2.2 poveiklę „Dotacijos bandomiesiems daugiabučių ir viešųjų pastatų atnaujinimo (modernizavimo) naudojant skydus projektams įgyvendinti“ ir finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis Nuoroda į 2021-2027 m. ES fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos Kartos Lietuva“ viešinimo reikalavimus: https://esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/viesinimas |
| 7.3. Parengtos metodikos pristatymas susijusios su daugiabučių gyvenamųjų ir viešųjų pastatų atnaujinimo (modernizavimo) gamykloje pagamintais skydais projektų įgyvendinimu | Pagrindinės pagal šią Paslaugų sritį teikiamos paslaugos: - Parengtos metodikos pristatymas Perkančiosios organizacijos patalpose Vilniuje arba nuotoliniu būdu, arba Perkančiosios organizacijos rengiamų renginių ar mokymu metu su procesu susijusiems dalyviams; - Rekomendacijų teikimas iškilusiems probleminiams klausimams spręsti. |