Pirkimo dokumentų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Baziniai reikalavimai nežymėti jokia spalva.

Geltona spalva pažymėti išplėstiniai reikalavimai. pasiūlymo formoje šie reikalavimai įkainuoti atskiromis eilutėmis.

TURINYS

1.	BENDROSIOS NUOSTATOS	2

2.1.	Projekto aplinka	5

2.2.	Projekto vykdymui aktualūs teisės aktai	5

3.	PAGEIDAUJAMOS SITUACIJOS APRAŠYMAS	7

4.1.	Siekiamos situacijos panaudos atvejai	9

5.1.	Reikalavimai Paslaugų teikimo etapams	26

7.	PASLAUGŲ SUTEIKIMO VIETA IR TERMINAI	41

8.	BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS	42

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

CIVILINIŲ ORLAIVIŲ REGISTRO PROGRAMINĖS ĮRANGOS SUKŪRIMO PASLAUGOS

- BENDROSIOS NUOSTATOS

Viešoji įstaiga Transporto kompetencijų agentūra (toliau – TKA / Perkančioji organizacija) vykdo projektą „Civilinių orlaivių registro reorganizavimas“ (toliau – Projektas).

Šio Projekto tikslas – reorganizuoti kompiuterizuotą Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių savininkų ir naudotojų registrą (toliau — Registras / COR), papildant jį bepiločių orlaivių savininkų ir naudotojų duomenimis, kas padėtų operatyviau ir efektyviau atlikti civilinių orlaivių registravimo funkcijas.

Šio Projekto uždavinys – sukurti naują Registro programinę įrangą, atitinkančią šiame dokumente (Techninėje specifikacijoje) keliamus reikalavimus.

Techninėje specifikacijoje naudojamos santrumpos ir sąvokos pateikiamos žemiau esančiose lentelėse.

1 lentelė. Šiame dokumente naudojamos santrumpos

| Santrumpa | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| TKA | Transporto kompetencijų agentūra |
| COR | Civilinių orlaivių registras |
| PĮ | Programinė įranga |
| OL | Orlaivis |
| PPP | Periodinės patikros pažymėjimas |
| ON | Oro navigacija |
| LTSA | Lietuvos transporto saugos administracija |
| LR | Lietuvos Respublika |
| STSR | Sutarčių ir teisių suvaržymų registras |
| BPOL | Bepilotis orlaivis |
| VIISP | Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma („Elektroniniai valdžios vartai“) |
| TSP | Tinkamumo skraidyti pažymėjimas |
| TSRGP | Tinkamumo skraidyti riboto galiojimo pažymėjimas |
| TSPP | Tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimas |
| GR | Gyventojų registras |
| JAR | Juridinių asmenų registras |
| AD | Adresų registras |

2 lentelė. Šiame dokumente naudojamos sąvokos

| Sąvoka | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| Diegėjas | Civilinių orlaivių registro programinės įrangos sukūrimo paslaugų teikėjas |
| Perkančioji organizacija | Transporto kompetencijų agentūra |
| Paslaugos | Civilinių orlaivių registro programinės įrangos sukūrimo paslaugos |

| Sąvoka | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| Techninė specifikacija | Civilinių orlaivių registro programinės įrangos sukūrimo paslaugų pirkimo techninė specifikacija |
| Pirkimas | Civilinių orlaivių registro programinės įrangos sukūrimas ir įdiegimas |

- ESAMOS SITUACIJOS APRAŠYMAS

  - Projekto aplinka

Paslaugų teikimo metu planuojama reorganizuoti Civilinių orlaivių registrą, kuris yra skirtas registruoti civilinius ir nekarinius valstybės orlaivius, bepiločius orlaivius, jų savininkus ir naudotojus. Šiuo metu TKA valdomo registro trūkumas yra, kad registras atlieka tik dalį reikalingo funkcionalumo. Pasikeitus teisės aktams dalis duomenų registre nesaugomi, duomenys lygiagrečiai pildomi išorinėse laikmenose.

Esamą registrą nuspręsta modernizuoti, o jame saugomus ir tvarkomus duomenis apie visus Lietuvos Respublikoje registruotus orlaivius, jų savininkus ir naudotojus, numatyta perkelti į naujai kuriamą Civilinių orlaivių registravimo registrą (toliau – COR).

  - Projekto vykdymui aktualūs teisės aktai

Pagrindiniai teisės aktai, kurie siejasi su COR realizacija yra šie:

- Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas;

- Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;

- Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įgyvendinimo įstatymas;

- Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodika, patvirtinta Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. T-29 „Dėl Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo“;

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024-05-15 Nutarimas Nr. 349 dėl Lietuvos Respublikos Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo įgyvendinimo.

- Informacinių sistemų, kuriomis tvarkoma informacija, susijusi su dokumentų valdymu, steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2013 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. V-45 „Dėl Informacinių sistemų, kuriomis tvarkoma informacija, susijusi su dokumentų valdymu, steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024m. lapkričio 6 d. nutarimas Nr. 945 Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo;

- Kuriamų viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų tinkamumo naudotojams užtikrinimo priemonių metodinės rekomendacijos, patvirtintos 2014 m. gegužės 5 d. Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. T-65;

- Lietuvos Respublikos vyriausybės 2004 m. gruodžio 30 d. nutarimas Nr. 1680 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro nuostatų patvirtinimo“;

- Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. spalio 10 d. įsakymas Nr. 3-439 „Dėl Civilinių orlaivių registro objektų registravimo taisyklių patvirtinimo“;

- Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. kovo 25 d. įsakymas Nr. 3-169 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro saugos nuostatų“;

- 2019 m. gegužės 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/947 dėl bepiločių

orlaivių naudojimo taisyklių ir tvarkos;

- Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūros (EASA) direktoriaus 2019 m. spalio 9 d. sprendimu Nr. 2019/021R patvirtintos priimtinos atitikties užtikrinimo priemonės ir rekomendacinė medžiaga įgyvendinant 2019 m. gegužės 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2019/947 dėl bepiločių orlaivių naudojimo taisyklių ir tvarkos

- 2018 m. liepos 4 d. Europos komisijos ir Parlamento reglamentas (ES) 2018/1139 dėl

bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, ir kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra.

- PAGEIDAUJAMOS SITUACIJOS APRAŠYMAS

Šių Paslaugų teikimo metu turi būti sukurta nauja COR programinė įranga, apimanti šias pagrindines Registro funkcijų grupes:

- Orlaivių registravimas, laikinas registravimas, išregistravimas (suteikiant unikalų registracijos numerį);

- Orlaivių registracijos ženklų administravimas;

- Esamų orlaivių duomenų koregavimas;

- Pažymėjimų ir kitų dokumentų, kurie nurodyti Lietuvos Respublikos Civilinių orlaivių registravimo nuostatuose, išdavimas;

- Duomenų gavimas ir teikimas duomenų gavėjams (Registro nuostatuose nustatyta tvarka atitinkamiems duomenų gavėjams teikti duomenis);

- Ataskaitų, pažymų ir išrašų formavimas;

- Registruotų objektų archyvas ir jų administravimas;

Atsižvelgiant į nustatytas pagrindines COR funkcijų grupes, buvo sudaryta COR komponentų

schema, kuri pateikiama 1 paveiksle.

1 paveikslas. Siekiama COR architektūra

Kiekvienas Registro funkcinis komponentas turės konkrečiai apibrėžtą paskirtį, susijusią su OL registravimu ir apskaita arba kitomis aukščiau išvardintomis funkcijomis. Detaliai kiekvienas komponentas yra aprašytas šio dokumento 4 skyriuje, kuriame yra pateikiami COR realizavimui keliami funkciniai reikalavimai.

Visi COR kaupiami duomenys bus skirstomi dvi pagrindines grupes: civilinių orlaivių duomenys, bepiločių orlaivių duomenys. Kiekvienoje duomenų grupėje bus saugomi šie duomenys:

- Civilinių orlaivių duomenys – informacija apie užregistruotus, išregistruotus orlaivius, susiję dokumentai, informacija apie savininkus ir naudotojus;

- Bepiločių orlaivių duomenys – informacija apie užregistruotus, išregistruotus bepiločius orlaivius, informacija apie bepiločių orlaivių savininkus ir naudotojus;

- Orlaivių ir bepiločių orlaivių archyvavimas – istorinių duomenų archyvavimas apie orlaivius ir bepiločius orlaivius, jų savininkus ir naudotojus.

COR turės šias papildomas funkcijas:

- Orlaivio registracijos ženklų registras – registras, kuriame bus visos galimos orlaivių registracijų numerių kombinacijos, su galimybe rezervuoti ir užsisakyti laisvą registracijos ženklą registre;

- Administravimas – galimybė atlikti visas administravimo funkcijas, užregistruoti naujus registro vidinius ir išorinius naudotojus, bei suteikti prieigas prie registro;

- Integracinis komponentas – siunčiami / gaunami duomenys iš registrų ir informacinių sistemų.

- FUNKCINIAI CIVILINIŲ ORLAIVIŲ REGISTRO REIKALAVIMAI

  - Siekiamos situacijos panaudos atvejai

Šiame skyriuje pateikiamas registro funkcinis modelis, parengtas pasitelkiant panaudos atvejų (toliau – PA)  diagramas ir detalius funkcijų aprašymus. Kiekvieno registro komponento panaudos atvejai pateikiami panaudos atvejų diagramose, detaliai aprašomi lentelėse, kurie skirti atvaizduoti galimą panaudos atvejų vykdymo eiliškumą. Kiekvieną panaudos atvejį vykdo registro aktoriai. Analizės ir projektavimo etapuose aktorių sąrašas suderinus su Perkančiąja organizacija gali būti tikslinamas (aktoriai gali būti apibendrinami ar detalizuojami), taip pat PA gali būti priskiriami kitiems registro aktoriams ir tai nebus laikoma neatitikimu Techninės specifikacijos reikalavimams. Panaudos atvejai suderinus su Perkančiąja organizacija taip pat gali būti apibendrinami ar detalizuojami, tačiau turi būti užtikrinamas visų PA aprašymuose nustatytų reikalavimų įgyvendinimas.

Panaikini archyvinius duomenis

Archyvuoti duomenis

Atsisiųsti ataskaita

Automatinis procesų

Pridėti papildomus dokumentus ar pateikti papildoma, informaciją

Pateikti periodinio tinkamumo pažymėjimą. (TSPP)

Pateikti prašymą dėl pažymos apie OL BPOL registracijos nebuvimą LR

Suvesti OL i BPOL savininku, ar naudotoju, duomenys

Suvesti TSPP arba SRSP duomenis

Generuoti pasirinkta TKA pažymėjimą

Pateikti dokumentus OL i BPOL registracijai

IL/ BPOL savininkas/ naudotojas

Valstybinių jstaigų specialistai

Išregistruoti OL BPOL

Informuoti apie registracijos eigą

Generuoti ataskaitą

Patikrinti dokumentus ir suvesti OL / BPOL registracijos duomenis

OL / BPOL registravimas / išregistravimas Savininkų ar naudotojų registravimas

TKA specialistas

Atsisiųsti ir apsispausdinti TKA sugeneruota pažymėjimą

Koreguoti pranešimo siuntimo parametrus

Informuoti apie Tinkamumo pažymėjimo arba STSP galiojimo artėjančią pabaigą

paveikslas. OL registravimo, išregistravimo proceso panaudos atvejai

- lentelė. OL registravimo, išregistravimo proceso panaudos atvejų aprašymai

| Nr. | PA pavadinimas | Aktorius | Panaudotas atvejų aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| PA1. | Panaikinti archyvinius duomenis | Automatinis procesų servisas | Panaudos atvejis skirtas panaikinti archyvinius duomenis po nustatyto laiko. Laiko intervalą nustato COR administratorius. |
| PA2. | Informuoti apie tinkamumo | Automatinis procesų servisas | Panaudos atvejis skirtas informuoti OL / BPOL savininką ar naudotoją apie OL / TSPP / STSP |

| Nr. | PA pavadinimas | Aktorius | Panaudotas atvejų aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | pažymėjimo arba specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo galiojimo artėjančią pabaigą |  | artėjančią pabaigą. Informavimo terminas gali būti koreguojamas. |
| PA3. | Informuoti apie registracijos eigą | Automatinis procesų servisas | Panaudos atvejis skirtas informuoti OL savininką ar naudotoją apie registracijos proceso eigą ir atliktus veiksmus. (Pvz.: registracija sėkmingai atlikta, registracija negalima, reikalinga papildyti duomenis ar dokumentus). |
| PA4. | Pateikti dokumentus OL / BPOL registracijai / išregistravimui | TKA specialistas, OL / BPOL savininkas / naudotojas | Panaudos atvejis skirtas TKA specialistui ar OL / BPOL savininkui ar naudotojui pateikti ir taip pradėti registracijos ar išregistravimo procesą. |
| PA5. | Patikrinti dokumentus ir suvesti OL / BPOL registracijos duomenis | TKA specialistas | Panaudos atvejis skirtas TKA specialistui patikrinti pateiktus OL / BPOL registracijai reikalingus dokumentus, suvesti reikalingą informaciją iš dokumentų į registrą. |
| PA6. | Pridėti papildomus dokumentus ar pateikti papildomą informaciją | TKA specialistas, OL / BPOL savininkas / naudotojas | Panaudos atvejis skirtas papildyti trūkstama informacija ar dokumentais registracijos formą. |
| PA7. | Pateikti periodinio tinkamumo pažymėjimą (TSPPP) | TKA specialistas, OL / BPOL savininkas / naudotojas | Panaudos atvejis skirtas pateikti PPP pažymėjimą. |
| PA8. | Suvesti TSPP arba SRSP pažymėjimo duomenis | TKA specialistas | Panaudos atvejis skirtas suvesti TSPP / STSP duomenis. |

| Nr. | PA pavadinimas | Aktorius | Panaudotas atvejų aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| PA9. | Suvesti OL / BPOL savininkų ar naudotojų duomenys | TKA specialistas, OL / BPOL savininkas / naudotojas | Panaudos atvejis skirtas suvesti OL ar BPOL savininko ar naudotojo duomenis. |
| PA10. | Atsisiųsti ir apsispausdint i TKA sugeneruotą pažymėjimą | TKA specialistas | Panaudos atvejis skirtas TKA specialistui atsisiųsti registre sugeneruotą norimą pažymėjimą ir jį atsispausdinti. |
| PA11. | Pateikti prašymą dėl pažymos apie OL / BPOL registracijos nebuvimą LR | OL / BPOL savininkas / naudotojas | Panaudos atvejis skirtas OL/ BPOL savininkui ar naudotojui pateikti prašymą, kad būtų išduotas pažymėjimas, liudijantis, kad OL / BPOL niekada nebuvo registruotas Lietuvos Respublikoje. |
| PA12. | Koreguoti pranešimo siuntimo parametrus | TKA specialistas | Panaudos atvejis skirtas TKA specialistui koreguoti siunčiamų pranešimų parametrus (turinys, terminai ir kt.). |
| PA13. | Išregistruoti OL / BPOL | TKA specialistas | Panaudos atvejis skirtas TKA specialistui inicijuoti OL išregistravimo procesą. |
| PA14. | Archyvuoti duomenis | TKA specialistas | Panaudos atvejis skirtas TKA specialistui inicijuoti OL / BPOL istorinių duomenų archyvavimo procesą. |
| PA15. | Generuoti pasirinktą TKA pažymėjimą | TKA specialistas | Panaudos atvejis skirtas TKA specialistui pasirinkus konkrečiam OL sugeneruoti norimą pažymėjimą. |
| PA16. | Generuoti ataskaitą | TKA specialistas, Valstybinių įstaigų specialistai | Panaudos atvejis skirtas pagal nurodytus laukus, generuoti ataskaitą. |
| PA17. | Atsisiųsti ataskaitą | TKA specialistas, Valstybinių įstaigų specialistai | Panaudos atvejis skirtas atsisiųsti norimo formato sugeneruotą ataskaitą. |

Rezervuoti OL/ BPOL registracijos numerį

Ieškoti OL / BPOL registracijos numerio

Peržiūrėti OL / BPOL registracijos numerius

OL BPOL savininkas / /naudotojas

Neatunifikuotas naudotojas

TKA specialistas

Automatinis

procesų

servisas

Orlaivių / BPOL registravimo ženklų rezervavimas

Apmokėti OL registracijos numerį

Informuoti apie atliktą rezervaciją/ pirkimą / atšaukimą

Pasirinkti OL / BPOL registracijos numerį

Atšaukti OL/ BPOL registracijos numerio rezervaciją

3 paveikslas. OL registravimo ženklų rezervavimo panaudos atvejai

4 lentelė. OL ženklų registravimo ženklų rezervavimo panaudos atvejų aprašymai

| Nr. | PA pavadinimas | Aktorius | Panaudotas atvejų aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| PA18. | Informuoti apie atliktą rezervaciją /pirkimą / atšaukimą | Automatinis procesų servisas | Panaudos atvejis skirtas informuoti OL / BPOL savininką ar naudotoją apie registracijos numerio rezervavimą, sėkmingai atliktą pirkimą ar atšauktą rezervaciją. |

| Nr. | PA pavadinima s | Aktorius | Panaudotas atvejų aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| PA19. | Peržiūrėti OL / BPOL registracijos numerius | Neautentifikuotas naudotojas, TKA specialistas, OL / BPOL savininkas / naudotojas | Panaudos atvejis skirtas peržiūrėti OL / BPOL registracijos numerių registre. Peržiūrą atlikti gali neautentifikuoti naudotojai, TKA specialistai, autentifikuoti ir prisijungę prie sistemos OL / BPOL savininkai ir naudotojai. |
| PA20. | Ieškoti OL / BPOL registracijos numerio | Neautentifikuotas naudotojas, TKA specialistas, OL / BPOL savininkas / naudotojas | Panaudos atvejis skirtas atlikti paiešką OL / BPOL registracijos numerių sistemoje. Paiešką atlikti gali neautentifikuoti naudotojai, TKA specialistai, autentifikuoti ir prisijungę prie sistemos OL / BPOL savininkai ir naudotojai. |
| PA21. | Rezervuoti OL / BPOL registracijos numerį | TKA specialistas, OL / BPOL savininkas / naudotojas | Panaudos atvejis skirtas OL / BPOL registracijos numerio rezervaciją sistemoje. Rezervaciją atlikti gali TKA specialistai, autentifikuoti ir prisijungę prie sistemos OL / BPOL savininkai ir naudotojai. |
| PA22. | Pasirinkti OL / BPOL registracijos numerį | TKA specialistas, OL / BPOL savininkas / naudotojas | Panaudos atvejis skirtas pasirinkti OL / BPOL registracijos numerį sistemoje. Pasirinkimą atlikti gali TKA specialistai, prisijungę prie sistemos OL / BPOL savininkai ir naudotojai. |
| PA23. | Apmokėti OL / BPOL registracijos numerį | OL / BPOL savininkas / naudotojas | Panaudos atvejis skirtas atlikti apmokėjimą už OL /BPOL registracijos numerį. Apmokėjimą atlikti gali prisijungę prie sistemos OL savininkai ir naudotojai. |
| PA24. | Atšaukti OL / BPOL registracijos numerio rezervaciją | TKA specialistas, OL / BPOL savininkas / naudotojas | Panaudos atvejis skirtas atšaukti OL/ BPOL registracijos numerio rezervaciją. Rezervacijos atšaukimą atlikti gali TKA specialistai ir prisijungę prie sistemos OL / BPOL savininkai ir naudotojai. |

4.2. Reikalavimai naudotojų identifikavimui

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
| FR-1. | Turi būti realizuota integracinė sąsaja su VIISP autentifikavimosi paslauga. Ši integracinė sąsaja turi užtikrinti COR išorinių naudotojų identifikavimą. |
| FR-2. | Per VIISP prisijungę naudotojai turi būti unikaliai identifikuojami ir jiems turi būti pateikiama pagal priskirtas roles matoma informacija ir pasiekiamos priskirtos funkcijos. |
| FR-2.1. | Registre naudotojų asmenes kodai turi būti maskuojami. |
| FR-3. | Turi būti realizuota galimybė COR administratoriui sukurti naudotojo prieigą prie COR registro. |
| FR-3.1. | Administratoriaus sukurta prieiga prie COR turi apsiriboti tik iš anksto nustatyto formato ataskaitos sugeneravimu ir atsisiuntimu. |
| FR-3.2. | Institucijos darbuotojai turi turėti galimybę prisijungti per VIISP arba TKA administratorių sukurtą naudotojo prieigą ir atlikti COR jiems priskirtas funkcijas. |
| FR-3.3. | TKA darbuotojai turi turėti galimybę prisijungti per VIISP arba TKA administratorių sukurtą naudotojo prieigą ir atlikti COR jiems priskirtas funkcijas. |
| FR-4. | Pirmą kartą naudotojui prisijungus prie COR per VIISP ar per sukurtą prieigą, jam turi būti pateikiamos susipažinti COR naudojimosi taisyklės, duomenų saugą reglamentuojantys ir kiti teisės aktai ir paprašoma patvirtinti susipažinimą bei įsipareigojimą jų laikytis. Nepatvirtinus, prieiga prie COR negali būti suteikiama. |
| FR-5. | COR naudotojai turi turėti galimybę įvesti savo asmeninę informaciją, kuri reikalinga jų funkcijų vykdymui, jeigu ši informacija nėra užpildoma registracijos metu (pvz.: registruojant COR institucijų atstovais) ar nėra gaunama iš išorinių šaltinių (pvz.: identifikuojant naudotoją per VIISP). Galima suvesti asmens informacija turi būti suderintas su perkančiąja organizacija (jeigu COR naudotojas prie IS autentifikuosis su valstybės tarnautojo pažymėjimu), vardas, pavardė, pareigos, savivaldybė, kurioje vykdoma veikla, atstovaujama institucija / įstaiga ir kt. pagal naudotojų administravimo taisykles. Detalus sąrašas turi būti suderintas su Perkančiąja organizacija analizės ir projektavimo metu. |
| FR-6. | COR administratoriai turi turėti galimybę užregistruoti, išregistruoti, sustabdyti prieigą, panaikinti prieigos sustabdymą, pakeisti naudotojo duomenis naudotoją registre, kuris jungsis naudojantis VIISP ar sukurta naudotojo prieiga: |
| FR-6.1. | TKA administratorius turi turėti galimybę įvesti naudotojo duomenis (detalus sąrašas turi būti suderintas su Perkančiąja organizacija analizės ir projektavimo metu). |
| FR-6.2. | TKA administratorius turi turėti galimybę nustatyti, kokios teisės registre bus suteiktos naudotojui. Galimų teisių sąrašas turi būti suderintas su Perkančiąja organizacija analizės ir projektavimo metu. |
| FR-6.3. | TKA administratoriui patvirtinus jo įvestus duomenis ir priskirtas teises naudotojo el. pašto adresu išsiunčiama registracijos patvirtinimo nuoroda. |
| FR-7. | Naudotojui, kuriam bus sukurta prieiga prisijungus atsisiųsti iš anksto nustatytos apimties ataskaitą, turi būti atsiunčiama el. paštu registracijos patvirtinimo nuoroda, atsidarius ją susikurti laikantis saugumo reikalavimų naują prisijungimo slaptažodį. |
| FR-7.1. | Turi būti sukurtos slaptažodžių sukūrimo taisyklės ir atliekamas tikrinimas, kai naudotojas sukuria slaptažodį. |

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
| FR-7.2. | Naudotojui neturi būti galimybės, pakartotinai jungiantis, nurodyti registre įsiminti slaptažodį (pvz., pažymėti varnele "prisiminti slaptažodį“). |

4.3. Reikalavimai ataskaitų rengimui

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
| FR-8. | Turi būti galimybė kurti ataskaitų šablonus naudojant visas standartines ataskaitų formavimo galimybes. |
| FR-9. | Sukurtą naują šabloną turi būti galimybė išsaugoti ir jo pagrindu kurti naujas ataskaitas. |
| FR-10. | Turi būti galimybė redaguoti ir pašalinti sukurtus ataskaitų šablonus. |
| FR-11. | Turi būti galimybė sukurti naują ataskaitų šabloną, nukopijuojant esamą ataskaitos šabloną. |
| FR-12. | Ataskaitų formavimui turi būti galimybė naudoti visus registre saugomus neerdvinius duomenis. Pilnas registro duomenų, iš kurių formuojamos ataskaitos, sąrašas, turi būti suderintas su Perkančiąja organizacija analizės ir projektavimo metu. |
| FR-13. | Turi būti galimybė keisti pasirinktų duomenų grupavimo/ rūšiavimo/ pateikimo eilės tvarką. |
| FR-14. | Turi būti galimybė nurodyti duomenų atrinkimą pasirinktam periodui ir/ arba išskaidyti pagal kelis nurodytos trukmės periodus (pagal dienas, mėnesius ir pan.). |
| FR-15. | Turi būti galimybė apsirašytas ataskaitas išsaugoti pakartotinam naudojimui. |
| FR-16. | Turi būti galimybė keisti atitinkamų ataskaitų formą – stulpelių ir eilučių pavadinimus, pridėti ar pašalinti stulpelius / eilutes. Kiekvienam pridėtam naujam stulpeliui turi būti galimybė nustatyti filtravimą. |
| FR-17. | Turi leisti kurti ataskaitas, skirtas eksportuoti, kurių grafinis vaizdas atitiktų su Perkančiąja organizacija suderintas ataskaitų formas. |
| FR-17.1. | Spausdinamos ataskaitos turi būti formuojamos pagal nustatytus reikalavimus: a)A4 ar A3 formatu; b)Spausdinant ataskaitas, spausdinta versija turi atitikti Lietuvos Respublikos raštvedybos taisykles; c)Ataskaitos poraštėje turi būti nurodytas puslapio numeris; d)Ataskaitos antraštė ir poraštė turi atitikti atitinkamą antraštės ir poraštės šabloną; e)Ataskaitos antraštėje turi matytis, ataskaitos pavadinimas, ataskaitos suformavimo data ir laikas, parinktos filtravimo sąlygos. Jei ataskaitą sudaro daugiau nei vienas lapas ataskaitos antraštė ir poraštė turi būti spausdinami kiekviename lape; f)Jei tekstas ar skaičius netelpa į duomenų stulpelio plotį, eilutės aukštis turi automatiškai išsiplėsti (teksto atveju – į apačią, skaičiaus atveju – į dešinę), kad visi stulpelio duomenys būtų matomi; g)Kiekviename ataskaitos lape turi kartotis stulpelių pavadinimai ir numeracija. |
| FR-17.2. | Turi būti galimybė eksportuoti parengtą ataskaitą šiais formatais: PDF, XLSX, DOCX ar kitais. |
| FR-17.3. | Turi būti galimybė inicijuoti eksportui skirtos ataskaitos spausdinimą. |
| FR-18. | Turi būti galimybė TKA administratoriui pagal naudojamą šabloną priskirti ataskaitą konkrečiai institucijai. |

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
| FR-19. | Turi būti sudarytos sąlygos išorinėms įstaigoms prisijungti prie registro ir atsisiųsti iš anksto nustatyto formato ataskaitas. |

4.4. Reikalavimai COR veiksmų žurnalizavimui

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
| FR-20. | COR turi turėti konfigūruojamą žurnalinių įrašų registravimo ir valdymo funkcionalumą. |
| FR-21. | Šis funkcionalumas turi turėti galimybę žurnalizuoti visus COR įvykius, įskaitant bet neapsiribojant: |
| FR-21.1. | Naudotojų veiksmus; |
| FR-21.2. | Administratorių veiksmus; |
| FR-21.3. | Automatinius COR veiksmus; |
| FR-21.4. | COR klaidas; |
| FR-21.5. | COR objektų (prašymų, dokumentų ir pan.) pokyčius. |
| FR-22. | Žurnalinių įrašų administravimo įrankis turi suteikti galimybę administratoriui visoje COR lygyje vykdyti šias žurnalinių įrašų valdymo ir stebėsenos veiklas (neapsiribojant): |
| FR-22.1. | Stebėti visus veiksmus, vykstančius COR; |
| FR-22.2. | Stebėti tam tikrų naudotojų veiksmus; |
| FR-22.3. | Stebėti visus veiksmus, susijusius su tam tikru objektu ar objekto tipu; |
| FR-22.4. | Stebėti tam tikro tipo veiksmus. |
| FR-23. | Žurnalinių įrašų valdymo ir stebėsenos veiklas turi būti galimybė atlikti naudotojo sąsajoje naudojantis filtravimo ir paieškos galimybėmis. |
| FR-24. | Turi būti galimybė peržiūrėti COR sukauptus žurnalinius įrašus, iš sukauptų žurnalinių įrašų formuoti ataskaitas, jas atvaizduoti grafiškai, eksportuoti xls, csv, doc, pdf ar lygiaverčiais formatais bei atspausdinti. |
| FR-25. | Turi būti užtikrintas žurnalinių įrašų saugumas, be galimybės koreguoti žurnalinius įrašus, juos trinti, paildyti. |
| FR-26. | Prieigą prie žurnalinių įrašų turi turėti tik COR administratorius. |
| FR-26.1. | Žurnalinių įrašų duomenys, po nustatyto laikotarpio, turi automatiškai išsitrinti iš registro. |
| FR-26.2. | Žurnalinių duomenų automatinio ištrinimo laikotarpį, turi galėti koreguoti COR administratorius. |

4.5. Reikalavimai OL / BPOL registravimui, išregistravimui ir archyvavimui

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
| FR-27. | OL / BPOL savininkui ar naudotojui, turi būti galimybė prisijungus prie registro ir pasirinkus norimą paslaugą, pateikti prašymą įregistruoti, išregistruoti, išduoti laikiną registravimo pažymėjimą, perregistruoti: |

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
| FR-27.1. | Turi būti galimybė teikiant prašymą pridėti ir dokumentus. |
| FR-27.2. | Turi būti galimybė papildyti prašymo duomenis ir dokumentais, po TKA specialisto patikrinimo ir prašymo formos patikslinimo užklausos. |
| FR-27.3. | Turi būti galimybė atlikti apmokėjimą už suteiktas paslaugas. |
| FR-27.4. | Turi būti galimybė prisegti OL / BPOL identifikacines nuotraukas. |
| FR-28. | TKA specialistui turi būti galimybė inicijuoti OL / BPOL registravimą iš prašymo registruoti OL / BPOL korteles. Tokiu atveju aktualūs prašymo duomenys turi persikelti tiesiai iš prašymo kortelės į OL / BPOL registravimo kortelę. |
| FR-29. | TKA specialistui turi būti galimybė pildyti tuščią OL / BPOL registravimo kortelę ir prisegti dokumentus. |
| FR-30. | TKA specialistui atnaujinus OL / BPOL registracijos duomenis, registras turi automatiškai atnaujinti registracijos pakeitimo datą. |
| FR-31. | Turi būti galimybė TKA specialistui patikrinus prašyme pateiktus duomenis ir dokumentus grąžinti prašymą duomenų ir dokumentų tikslinimui. |
| FR-32. | Atnaujinus registraciją, turi būti atvaizduojami visi esami OL / BPOL savininkai ir naudotojai. |
| FR-33. | Negaliojančios OL / BPOL TSPP ir STSP turi būti išryškinamos kita spalva. |
| FR-33.1. | TKA specialistui pildant duomenis apie TSPP ir STSP, turi būti galimybė prisegti dokumentus. |
| FR-33.2. | Turi būti galimybė nurodyti OL / BPOL eksploatacijos pradžios datą. |
| FR-33.3. | Turi būti galimybė nurodyti OL / BPOL skrydį. |
| FR-34. | Turi būti galimybė sudaryti duomenų klasifikatorius. |
| FR-34.1. | Turi būti galimybė koreguoti klasifikatoriaus duomenis (papildyti, panaikinti). |
| FR-35. | Įkeitimo / arešto atveju, registras spalviniu žymėjimu turi išryškinti įrašus apie susijusį OL / BPOL. |
| FR-35.1. | Įkeitimo / arešto atveju, registras neturi leisti atlikti išregistravimo veiksmų. |
| FR-35.2. | Turi būti galimybė pažymėti požymį, kad areštas / įkeitimas nuimtas, požymio nuėmimo atveju nurodant priežastį. |
| FR-36. | Pildant pastabų lauką turi būti galimybė pasirinkti pastabų tipą (pvz. Lizingo sutartis, jungtinė sutuoktinių nuosavybė, leidimas gyventi LR). |
| FR-36.1. | Pasirinkus pastabos tipą, turi būti galimybė nurodyti (pažymėjimo, leidimo ar kt.) pabaigos datą. |
| FR-36.2. | Registras TKA specialistui turi siųsti informacinius pranešimus, apie nurodyto termino pabaigą. |
| FR-37. | Aktualių pranešimų skiltis turi būti atvaizduojama atskirame lange. |
| FR-37.1. | Paspaudus aktualų pranešimą, registras turi nukreipti į to OL / BPOL registracijos langą. |
| FR-37.2. | Turi būti galimybė filtruoti pranešimus ir pažymėti, kad pranešimas neaktualus. |
| FR-38. | OL išregistravimo metu, turi būti galimybė pridėti dokumentus. |
| FR-39. | Atlikus OL / BPOL išregistravimo procesą, turi būti galimybė sugeneruoti ir atspausdinti OL / BPOL išregistravimo pažymėjimą.. |
| FR-40. | Turi būti galimybė suvesti informaciją apie orlaivį, kuris nebuvo registruotas Lietuvos Respublikos OL registre. |

4.6. Reikalavimai pažymėjimų generavimui, saugojimui.

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
| FR-41. | Turi būti galimybė generuoti ir spausdinti OL / BPOL registracijos, BPOL (UAS) naudotojo registracijos, OL TSP / TSRGP, leidimo skristi, triukšmo, Spec. TSP ir kitus pažymėjimus. |
| FR-42. | Turi būti galimybė sugeneruoti ir atspausdinti pažymėjimą, kad OL / BPOL nebuvo registruotas LR. |
| FR-43. | Registras turi saugoti išduotus pažymėjimus apie neįregistruotus OL/ BPOL LR. |
| FR-44. | Visi sugeneruoti pažymėjimai turi būti pasiekiami iš atskirtų tai funkcijai skirtų skilčių. |
| FR-45. | Turi būti galimybė koreguoti pažymėjimų šablonus. |
| FR-46. | Generuojami pažymėjimai turi būti formuojami pagal nustatytus reikalavimus: a)A4 ar A5 formatu; b)Spausdinant pažymėjimus, spausdinta versija turi atitikti Lietuvos Respublikos raštvedybos taisykles; c)Pažymėjimo antraštė ir poraštė turi atitikti atitinkamą antraštės ir poraštės šabloną; d)Pažymėjimo antraštėje turi matytis, pažymėjimo pavadinimas, pažymėjimo išdavimo data ir kito sąlygos. kiekviename lape; |
| FR-47. | Turi būti galimybė eksportuoti parengtą pažymėjimą šiais formatais: PDF, XLSX, DOCX ir kitais. |
| FR-48. | Turi būti galimybė inicijuoti eksportui skirto pažymėjimo spausdinimą. |

  - Reikalavimai OL / BPOL nacionalinio ir registracijos ženklo paieškai, rezervavimui ir pirkimui.

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
| FR-49. | Turi būti galimybė identifikuotam ir neidentifikuotam naudotojui atlikti OL / BPOL nacionalinio ir registracijos ženklo paiešką ir peržiūrą. |
| FR-50. | Identifikuotas naudotojas turi turėti galimybę atlikti su OL / BPOL nacionalinio ir registracijos ženklu susijusius veiksmus: |
| FR-50.1. | - paiešką; - peržiūrą; - rezervavimą; - pirkimą; - rezervacijos atšaukimą; - apmokėjimo gražinimą. |
| FR-51. | Atlikus rezervaciją registras neturėtų leisti rezervuoti ar nupirkti kitam TKA specialistui atžymėjus rezervaciją, kol nėra pakeistas nacionalinio ir registracijos ženklo statusas. |
| FR-52. | Rezervacijos ar pirkimo atveju, registras automatiškai turi susieti OL / BPOL nacionalinio ir registracijos ženklą su savininku (-ais). |
| FR-53. | Registras turi tikrinti OL / BPOL nacionalinio ir registracijos ženklo autentiškumą. |
| FR-54. | registras registruojant OL ar bepilotį OL / BPOL turi suteikti unikalų registracijos kodą. |
| FR-55. | Registracijos kodai turi būti unikalūs ir skirtingi OL/ BPOL.. |
| FR-56. | Turi būti sukurtos sąsajos su TKA interneto svetaine, kurioje periodišku laiko tarpu būtų talpinama informacija apie įregistruotus OL ar BPOL. |

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
| FR-57. | Turi būti sukurtos sąsajos su TKA interneto svetaine, kurioje periodišku laiko tarpu būtų talpinama informacija apie laisvus OL ar BPOL nacionalinius ir registravimo ženklus. |

4.8. Reikalavimai pranešimų siuntimui

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
| FR-58. | Registre turi automatiškai siųsti el. paštu pranešimus OL / BPOL savininkui (-ams) ar naudotojui (-ams) iki TSPP ar STSP galiojimo pabaigos likus 30 dienų. |
| FR-59. | Pranešimų siuntimo terminą turi būti galimybė koreguoti. |
| FR-60. | Turi būti galimybė koreguoti pranešimo tekstą. |

4.9. Reikalavimai integracijoms

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
| FR-61. | Duomenų mainai su bet kuria išorine sistema ar registru turi būti vykdomi su Perkančiąja organizacija suderintu periodiškumu arba naudotojui atlikus registre tam tikrus veiksmus. Veiksmų sąrašas, kada inicijuojami duomenų mainai, turi būti suderintas su Perkančiąja organizacija. |
| FR-62. | Turi būti galimybė administratoriui konfigūruoti duomenų mainų su išorinėmis sistemomis, ar registrais, laikus ir periodiškumus. |
| FR-63. | Duomenų mainų sąsajoms iš Adresų registru |
| FR-63.1. | Turi būti realizuota integracinė sąsaja su Lietuvos Respublikos adresų registru (toliau - AR), iš kurio periodiškai automatiniu būdu būtų gaunami adresų duomenų atnaujinimai. Šios integracinės sąsajos realizavimo sąlygos ir techniniai parametrai skelbiami VĮ Registrų centro interneto svetainėje www.registrucentras.lt. |
| FR-64. | Duomenų mainų sąsajoms iš JAR |
| FR-64.1. | Turi būti realizuota integracinė sąsaja su Juridinių asmenų registru (toliau - JAR) juridinių asmenų duomenims gauti. Tikslus duomenų sąrašas turi būti suderintas su Perkančiąja organizacija analizės ir projektavimo metu. |
| FR-64.2. | Paslaugų teikėjo duomenų paieška turi būti atliekama pagal JA pavadinimą arba pagal įmonės kodą. Suradus JA, reikalingi duomenys apie JA į redaguojamo objekto kortelę turi būti įkeliami automatiškai. |
| FR-65. | Duomenų mainų sąsajoms iš GR |
| FR-65.1. | Turi būti realizuota integracinė sąsaja su Lietuvos Respublikos gyventojų registru (toliau - GR) fizinių asmenų duomenims gauti. Tikslus duomenų sąrašas turi būti suderintas su Perkančiąja organizacija analizės ir projektavimo metu. |
| FR-65.2. | Duomenys iš GR turi būti gaunami teikiant užklausas pagal VĮ „Registrų centras“ teikiamų žiniatinklio paslaugų duomenų per VIISP perduodamų naudojantis saityno paslaugomus (angl. Web Services) pagrindu sukurtais VIISP paslaugų gavėjų išoriniais komponentais ir gaunant atgal suderintą duomenų aibę. |
| FR-66. | Duomenų mainų sąsajoms iš Sutarčių ir teisių suvaržymų registro |

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
| FR-66.1. | Turi būti realizuota integracinė sąsaja su Sutarčių ir teisių suvaržymų registru (toliau – STSR) sutartinių ir priverstinių įkeitimų duomenims gauti. Tikslus duomenų sąrašas turi būti suderintas su Perkančiąja organizacija analizės ir projektavimo metu. |
| FR-66.2. | Duomenys iš STSR turi būti gaunami teikiant užklausas pagal VĮ „Registrų centras“ teikiamų žiniatinklio paslaugų duomenų per VIISP perduodamų naudojantis saityno paslaugomus (angl. Web Services) pagrindu sukurtais VIISP paslaugų gavėjų išoriniais komponentais gaunant atgal suderintą duomenų aibę. |
| FR-67. | Duomenų mainų sąsajoms iš TKA BPOL sistemos |
| FR-67.1. | Duomenys apie BPOL į COR turi būti perduodami šiais atvejais: |
| FR-67.2. | Įregistruojama naujas BPOL naudotojas ar atnaujinama informacija apie esamus; |
| FR-68. | Gaunama užklausa iš COR dėl duomenų pateikimo. |
| FR-69. | Duomenų mainų sąsajoms su „Oro navigacijos“ sistema |
| FR-69.1. | Duomenys apie bepiločius ir civilinius OL į „Oro navigacijos“ sistemą turi būti perduodami šiais atvejais: |
| FR-69.2. | Įregistruojamas naujas bepiločių OL naudotojas ar atnaujinama informacija apie esamus; |
| FR-69.3. | Įregistruojamas naujas civilinis OL, jo naudotojas, savininkas ar atnaujinama susijusi informacija. |
| FR-70. | Duomenų mainų sąsajoms su TKA interneto svetaine |
| FR-70.1. | Perduodami nuasmeninti duomenys apie bepiločius ir civilinius OL, TSPPP datą, nacionalinį ir registracijos ženklą, pagaminimo datą, tipą. |
| FR-71. | Duomenų mainų sąsajoms su EASA BPOL sistema |
| FR-71.1. | Duomenys apie BPOL į / iš COR turi būti perduodami šiais atvejais: |
| FR-71.2. | Įregistruojama naujas BPOL naudotojas ar savininkas, ar atnaujinama informacija apie esamus; |
| FR-71.3. | Gaunama užklausa iš COR dėl duomenų pateikimo. |
| FR-71.4. | Perduodant ar gaunant duomenis turi būti laikomasi Reglamento (ES) 2018/1139 74 straipsnyje nurodytų informacijos saugyklai taikytinų taisyklių. |
| FR-72. | Duomenų mainų sąsajai su VIISP |
| FR-72.1. | Turi būti realizuota integracinė sąsaja su Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (toliau – VIISP) autentifikavimosi paslauga. |
| FR-72.2. | Per VIISP prisijungę naudotojai turi būti unikaliai identifikuojami ir jiems turi būti pateikiama pagal priskirtas roles matoma informacija ir pasiekiamos priskirtos funkcijos. |

4.10. Reikalavimai duomenų saugojimui ir perkėlimui

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
| FR-73. | Patvirtinus konkrečios iteracijos projektavimo dokumentą, turi būti įvertinta kokie senajame COR kaupiami duomenys gali būti perkelti į naujai kuriamą COR. Pagal konkrečios iteracijos metu realizuojamus reikalavimus su Perkančiąja organizacija |

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | turi būti suderintas bandomojo migravimo duomenų sąrašas ir apimtys (sąrašas pateikiamas iteracijos migravimo plane). |
| FR-74. | Bandomasis duomenų migravimas turi būti vykdomas iteracijos metu, aprašyta ir suderinta apimtimi duomenis migruojant į testinę naujai kuriamą COR aplinką. |
| FR-75. | Diegėjas turi parengti duomenų migravimo planą, kuriame turi būti pateikiama: - Migravimo dalyvių atsakomybės; - Migravimo veiklų aprašymai; - Migravimo veiklų grafikas; - Migruojamų duomenų sąrašas ir apimtys (apimantis senojo ir naujoje COR duomenų sąsajumą); Migravimo veiklų priėmimo kriterijai ar migravimo kokybės reikalavimai (pavyzdžiui, ar leistinos klaidos permigruotuose duomenyse ir kokios bei kiek). |
| FR-76. | Derinant bandomojo migravimo apimtis : |
| FR-77. | turi būti nustatyta, kokie seni duomenys atitinka naujus duomenis (turi būti nustatytos sąsajos tarp naujų ir senų duomenų). |
| FR-78. | turi būti apibrėžtos transformacijos, kurios, esant poreikiui, turi būti atliekamos su senojo COR duomenimis, kad juos būtų galima perkelti į naująjį COR. |
| FR-79. | jei migruojamų duomenų analizės metu nustatoma, kad nėra galimybės jų saugoti, nors jie yra reikalingi, turi būti pasiūlytos alternatyvos kaip naujojo COR naudotojams šiuos duomenis pasiekti ir panaudoti naujojo COR procesuose, arba turi būti pasiūlyti kiti galimi tokių duomenų naudojimo naujajame COR scenarijai. |
| FR-80. | Prieigą prie senojo COR duomenų (aplinkų kur duomenys yra kaupiami) po Diegėjo prašymo pateiks Perkančioji organizacija. |
| FR-81. | Bandomasis duomenų migravimas iš senojo COR negali sutrikdyti COR veikimo. |

4.11. Reikalavimai naudotojų ir jų teisių valdymui

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
| FR-82. | Naudotojų ir jų teisių COR valdymas turi būti realizuotas laikantis rolėmis paremto prieigos teisių valdymo (angl. Role Based Access Control) mechanizmo principų, t. y. naudotojams priskiriamos rolės, kurie savo ruožtu sudaro tam tikrą prieigos teisių rinkinį. |
| FR-83. | Turi būti galimybė vienam naudotojui priskirti daugiau nei vieną rolę. |
| FR-84. | Turi būti realizuotos COR naudotojų administravimo priemonės: - keisti COR naudotojų būseną (aktyvus, užblokuotas ir pan.); - COR naudotojui priskirti/panaikinti roles; - įtraukti arba pašalinti naudotoją į/iš rolių grupės; viename lange matyti kokie naudotojai, su kokiomis rolėmis priskirti, o pasirinkus rolę, matyti, kokie naudotojai ją turi, kokioms funkcijoms ji priklauso. |

4.12. Reikalavimai duomenų archyvavimui

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
| FR-85. | Duomenis modulyje turi būti išskirti į operatyvinius ir archyvinius. |
| FR-85.1. | Operatyvinius duomenis valdyti galės visi naudotojai, turintys reikalingas priskirtas teises. |
| FR-85.2. | Archyviniais duomenimis galės naudotis naudotojai turintys reikalingas priskirtas teises. |
| FR-86. | Archyviniai duomenys, po nustatyto laikotarpio, turi automatiškai išsitrinti iš registro. |
| FR-86.1. | Duomenų automatinio ištrynimo laikotarpį, turi galėti koreguoti COR administratorius. |

4.13. Reikalavimai mokėjimų komponentui

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
| FR-87. | Komponente turi būti sukurtas funkcionalumas leidžiantis administruoti mokėjimus už paslaugas. |
| FR-87.1. | Išoriniam vartotojui / paslaugos gavėjui turi būti galima: |
| FR-87.2. | Atsiskaityti už paslaugą bankiniu pavedimu, mokėjimu per VIISP mokėjimo komponentą. |
| FR-87.3. | Registras turi automatiškai suformuoti mokėjimo duomenis arba mokėjimo kvitą, jei inicijuojamas mokėjimas per VIISP mokėjimo komponentą. Sėkmingai apmokėjus COR turi gauti apmokėjimą patvirtinančią informaciją ir ją išsaugoti. Apmokėjimo faktas turi būti matomas COR prie pateikto paslaugos prašymo. |
| FR-87.4. | Peržiūrėti jam suformuotus mokėjimų kvitus, gautus mokėjimus. |
| FR-88. | COR vidiniam naudotojui turi būti galima: |
| FR-88.1. | Suvesti ir koreguoti duomenis apie mokėjimus kvitu pagal detalios analizės ir projektavimo metu suderintą formą. |
| FR-88.2. | Turi būti galima suvedus mokėjimo informaciją suformuoti suvesto mokėjimo kvitą. Turi būti galima koreguoti kvito duomenis. |
| FR-88.3. | Turi būti galima priskirti mokėjimą prie konkrečios paslaugos, išorinio naudotojo, kliento. |
| FR-88.4. | Anuliuoti duomenis apie mokėjimus. |
| FR-88.5. | Turi būti galima anuliuoti nesudengtus ir nepanaudotus mokėjimus. |
| FR-89. | Kitos mokėjimo kvitų tvarkymo funkcijos: |
| FR-89.1. | Registras turi automatiškai pergeneruoti mokėjimo kvitą, jei pasikeičia paslaugos apimtis. |
| FR-89.2. | Turi būti galimybė kurti naują kvitą / koreguoti esamą rankiniu būdu. |
| FR-89.3. | Turi būti galimybė anuliuoti mokėjimo kvitą (Registras turi užtikrinti, kad anuliavus mokėjimo kvitą neliktų su mokėjimo kvitu susijusių galiojančių mokėjimų ar kitų objektų). |
| FR-89.4. | Registras turi suteikti galimybę paslaugos gavėjui inicijuoti mokėjimą pagal vieną ar kelis pasirinktus mokėjimo kvitus (tiesiogiai iš registro kviečiant VIISP mokėjimų paslaugą). |
| FR-89.5. | Turi būti galimybė atlikti permokos grąžinimą mokėtojui (pareiškėjui). |

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
| FR-89.6. | Registras turi automatiškai informuoti apie gautus naujus mokėjimus. |
| FR-89.7. | Turi būti galima ieškoti ir filtruoti mokėjimų duomenų rezultatus pagal detalios analizės ir projektavimo metu suderintus laukus ir reikšmes. |
| FR-89.8. | Turi būti galima informuoti išorinį naudotoją išsiunčiant pranešimą dėl gautų (pilno/dalinio) apmokėjimo (ar permokos) už paslaugą, neapmokėtų kvitų, permokos naudojimo būsimoms paslaugoms apmokėti, permokos grąžinimo. |
| FR-89.9. | Registras turi informuoti COR darbuotojus, nagrinėjančius paraiškas, susietas su mokėjimo kvitu, apie gautą apmokėjimą už paslaugą. |
| FR-89.10 | Pasibaigus apmokėjimo už paslaugą ir negavus apmokėjimo, Registras turi informuoti suinteresuotus COR darbuotojus apie nesumokėtą valstybės rinkliavą už COR teikiamą paslaugą. |
| FR-89.11 | Registras turi informuoti paslaugos gavėją, besibaigiantį / pasibaigusį terminą sumokėti valstybės rinkliavą. |
| FR-89.12 | Turi būti galima užregistruoti permokos grąžinimą registre. |
| FR-89.13 | Turi būti galima peržiūrėti konkretaus mokėtojo mokėjimų istoriją, taip pat mokėjimų istoriją kai paslaugos gavėjas ir mokėtojas yra skirtingi asmenys pagal detalios analizės ir projektavimo metu suderintus duomenis. |
| FR-89.14 | Registras turi atvaizduoti kiekvieno paslaugos gavėjo neapmokėtų kvitų ir atliktų įmokų balansą. |
| FR-89.15 | Atliekant mokėjimo procesą turi būti realizuotos būsenos demonstruojančios proceso etapus, būsenų tipai ir specifika turi būti suderinta detalios analizės ir projektavimo etapų metu. |
| FR-89.16 | Turi būti galimybė įrašyti/keisti valstybės rinkliavų dydžius už COR teikiamas paslaugas. |
| FR-89.17 | Turi būti galimybė nustatyti valstybės rinkliavų už paslaugas apmokėjimo terminus (pagal paslaugą, paraiškos tipą). |

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI PASLAUGOMS IR JŲ VALDYMUI

5.1. Reikalavimai Projekto valdymui

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
| PR-1. | Diegėjas turi užtikrinti, kad visa komunikacija Projekto metu vyktų lietuvių kalba. Jei pasitelkiami užsienio šalių ekspertai, Diegėjas turi pasirūpinti vertimo į lietuvių kalbą paslaugomis. |
| PR-2. | Per 5 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos pasirašo asmens duomenų tvarkymo sutartis bei Perkančiajai organizacijai pateikti Diegėjo specialistų pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimai. |
| PR-3. | Per 2 savaites nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo dienos Diegėjas turi pateikti įvadinę veiklos ataskaitą, kurioje turi būti detalizuoti Projekto etapai, jų rezultatai (pateiktys), Projekto dalyvių vaidmenys, tarpusavio komunikacijos būdai, pateikti |

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | pagrindiniai riboženkliai (angl. milestones) ir detalus Perkančiosios organizacijos nurodytus terminus atitinkantis kalendorinis darbų vykdymo grafikas. |
| PR-4. | Projekto įgyvendinimo pabaigoje Diegėjas turi parengti galutinę veiklos ataskaitą, apibendrinančią įgyvendintas veiklas, pasiektus rezultatus, aprašančią likusias rizikas ir pateikiančią rekomendacijas dėl tolimesnių COR eksploatacijos veiklų. Galutinė ataskaita Perkančiajai organizacijai turi būti pateikta likus 5 darbo dienoms iki paskutinio Paslaugų teikimo etapo pabaigos. |
| PR-5. | Diegėjas turi paskirti iš savo pusės Projekto vadovą, kuris būtų atsakingas už komunikaciją tarp Diegėjo Projekto komandos ir Perkančiosios organizacijos bei kitų Projektu suinteresuotų šalių. |

  - Reikalavimai Paslaugų teikimo etapams

Registras turės būti kuriama krioklio (angl. waterfall) metodu žemiau esančioje lentelėje nurodytais etapais. Galutinis detalus darbų vykdymo grafikas turės būti suderintas su Perkančiąja organizacija Projekto pradžioje ir pateiktas įvadinėje veiklos ataskaitoje.

3 lentelė. Paslaugų teikimo etapai

| Eil. Nr. | Etapo pavadinimas | Etapo veiklos/ aprašymas | Etapo rezultatai | Etapo trukmė |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizė ir projektavimas | Pirmiausia turės parengti ir su Perkančiąja organizacija suderinti įvadinę veiklos ataskaitą. Analizės ir projektavimo metu Diegėjas turės detalizuoti šioje Techninėje specifikacijoje apibrėžtus funkcinius, techninius ir kitus reikalavimus COR techniniam sprendimui ir aprašyti konkrečius jų įgyvendinimo būdus ir priemones. COR turi būti suprojektuota taip, kad atitiktų pritaikytosios ir standartizuotosios asmens duomenų apsaugos reikalavimus. | - Įvadinė veiklos ataskaita; - Analizės ir projektavimo ataskaita. | 1 mėn. nuo Paslaugų teikimo sutarties pasirašymo. |
| 2. | Konstravimas | Diegėjas turės sukurti analizės ir projektavimo etape aprašytus funkcinius | • Sukurti analizės ir projektavimo metu aprašyti funkcionalumai. | 4 mėn. nuo analizės ir projektavimo etapo pabaigos |

| Eil. Nr. | Etapo pavadinimas | Etapo veiklos/ aprašymas | Etapo rezultatai | Etapo trukmė |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | komponentus ir integruoti juos tarpusavyje. |  |  |
| 3. | Testavimas | Diegėjas turės parengti testavimo planą ir parengti testavimo scenarijus. COR testavimas turės vykti Diegėjo sukurtoje COR testinėje aplinkoje. Diegėjas turės dalyvauti vykdant funkcinius testavimus, konsultuoti testuotojus ir parengti testavimo ataskaitas, apibendrinančias testavimo rezultatus, bei atlikti identifikuotų trūkumų šalinimą, apie kurį turės būti informuota Perkančioji organizacija teikiant trūkumų šalinimo ataskaitas. Atlikus pakeitimus turės būti įgyvendintas pakartotinis testavimas, užtikrinantis, kad visi ankstesniojo testavimo metu nustatyti trūkumai buvo pašalinti. | - Testavimo planas; - Testavimo scenarijai; - Testavimo ir pakartotinio testavimo ataskaitos; - Klaidų šalinimo ataskaitos; - Funkciniai komponentai įdiegti testinėje aplinkoje; - Pašalinti nustatyti trūkumai. | 0,5 mėn. nuo konstravimo etapo pabaigos |
| 4. | Mokymai | Diegėjas turės parengti mokymų planą, administratorių ir naudotojų vadovus, mokymų medžiagą ir jais remdamasis atlikti administratorių ir naudotojų mokymus. | - Mokymų planas; - Administratorių ir naudotojų vadovai; - Mokymų medžiaga, apimanti metodinę medžiagą ir praktines užduotis; • | 0,5 mėn. nuo priėmimo testavimo etapo pabaigos |
| 5. | Bandomoji eksploatacija ir diegimas | Diegėjas turės parengti PĮ diegimo planą. Remdamasis šiuo dokumentu Diegėjas turės paruošti bei į COR skirtą techninę įrangą įdiegti sukurtą sprendimą. Įgyvendintos diegimo | - Diegimo planas ir diegimo ataskaita; - COR įdiegta gamybinėje aplinkoje; | 2 mėn. nuo mokymų etapo pabaigos |

| Eil. Nr. | Etapo pavadinimas | Etapo veiklos/ aprašymas | Etapo rezultatai | Etapo trukmė |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | veiklos turės būti aprašytos diegimo ataskaitoje. Diegėjas turės parengti bandomosios eksploatacijos planą ir juo remdamasis įgyvendinti sukurtos PĮ bandomąją eksploataciją, kuri apima sukurtos programinės įrangos trūkumų nustatymą ir šalinimą. Sėkmingai įgyvendinus bandomąją eksploataciją turės būti parengta bandomosios eksploatacijos ataskaita. Pagal atliktus pakeitimus Diegėjas turės atnaujinti ir Perkančiajai organizacijai perduoti COR (tiek testinės, tiek realios) išeities kodus nuostatų, duomenų saugos, techninio aprašymo ir saugos dokumentų projektus | - Bandomosios eksploatacijos planas; - Pašalinti visi bandomosios eksploatacijos metu nustatyti trūkumai; - Bandomosios eksploatacijos ataskaita; - Aprašyti ir perduoti Perkančiajai organizacijai COR (tiek testinės, tiek realios) išeities kodai; - Galutinė veiklos ataskaita; - Garantinio laikotarpio reglamentas; - COR nuostatų projektas; - COR duomenų saugos nuostatų projektas; - COR techninio aprašymo (specifikacijos) projektas; - Registras saugos dokumentų projektai. |  |
| 6. | COR vystymas | Etapo metu įgyvendinami papildomi su Perkančiąja organizacija suderinti funkcionalumai pagal 5.9 skyriuje aprašytus reikalavimus. Šie funkcionalumai turi būti | - Sukurti ir įdiegti papildomi funkcionalumai; - Atnaujinta COR dokumentacija, atsižvelgiant į įdiegtus | 16 mėn. nuo bandomosios eksploatacijos ir diegimo etapo pabaigos |

| Eil. Nr. | Etapo pavadinimas | Etapo veiklos/ aprašymas | Etapo rezultatai | Etapo trukmė |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kuriami taip, kad atitiktų pritaikytosios ir standartizuotosios asmens duomenų apsaugos reikalavimus. | papildomus funkcionalumus. |  |

5.3. Reikalavimai testavimui

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
| PR-6. | Paslaugų teikimo metu turi būti įgyvendintas sukurtų funkcinių komponentų testavimas, remiantis iš anksto parengtais testavimo planu ir testavimo scenarijais. |
| PR-7. | Diegėjas turi parengti testavimo planą, kuriame turi būti pateikiama: |
| PR-7.1. | Testavimo vykdymo ir klaidų bei trūkumų fiksavimo tvarka; |
| PR-7.2. | Testavimo dalyvių atsakomybės; |
| PR-7.3. | Testavimo veiklų grafikas; |
| PR-7.4. | Testavimo priėmimo kriterijai. |
| PR-8. | Diegėjas turi parengti testavimo scenarijus, kurie būtų skirti ištestuoti visus funkcinius reikalavimus, pateiktus šios Techninės specifikacijos 4 skyriuje. Kiekvienas testavimo scenarijus turi aprašyti: |
| PR-8.1. | Kuriuos funkcinius reikalavimus jis apima; |
| PR-8.2. | Kokios yra pradinės vykdymo sąlygos ir koks laukiamas rezultatas. |
| PR-9. | Testavimas turi apimti tiek korektiškų, tiek ir nekorektiškų duomenų įvedimą bei reakcijos į pateiktus duomenis tikrinimą. |
| PR-10. | Testavimas turi būti atliekamas Diegėjo sukurtoje, specialiai tam realizuotoje testinėje COR aplinkoje, skirtoje sukurtai programinei įrangai patikrinti prieš diegiant ją gamybinės eksploatacijos aplinkoje. Testavimų aplinkos funkcionalumas turi visiškai atitikti gamybinę aplinką. |
| PR-11. | Testavimų metu Diegėjas turi vesti elektroninės formos pastebėtų klaidų, trūkumų ir jų būsenų kaupimo žurnalą, sudaryti galimybes jį pildyti įgaliotiems Perkančiosios organizacijos specialistams (testuotojams). |
| PR-12. | Diegėjas turi užpildyti COR testinę aplinką testavimui reikalingais duomenimis, jei tokių duomenų neturi ar negali pateikti Perkančioji organizacija. |
| PR-13. | Testavimo metu Perkančioji organizacija sudarys testavimo grupę, į kurią pagal poreikį bus įtraukti Perkančiosios organizacijos ir Diegėjo atstovai, kurie testavimo metu turės konsultuoti Perkančiosios organizacijos testavimo grupę. Diegėjas testuotojų grupei turi sudaryti galimybę naudotis sukurtais funkcionalumais ir pateikti savo pastabas. Atsižvelgiant į pateiktas pastabas, Diegėjas turi patobulinti ištestuotus funkcinius komponentus. |
| PR-14. | Testavimo metu nustatytos klaidos skirstomos į kritines, vidutines ir mažas. a) kritinė klaida – tai nukrypimas nuo techninės specifikacijos ir detalios analizės dokumente nurodyto reikalavimo, kuris įtakoja pagrindinius veiklos procesus, pilnai arba ženkliai apribojama galimybė naudotis funkcionalumu, registras |

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | visiškai neveikia ir nėra jokio kito alternatyvaus klaidos apėjimo (angl. workaround); - vidutinė klaida – tai nukrypimas nuo techninės specifikacijos ir detalios analizės dokumente nurodyto reikalavimo, kuris įtakoja veiklos procesus, tačiau neapriboja galimybės naudotis funkcionalumu, registras veikia ir yra kitas alternatyvus klaidos apėjimas (angl. workaround); - maža klaida – kai nustatyti trikdžiai ir (ar) problema, kurie sukelia nepatogumus naudojantis registru, bet neįtakoja registro funkcijų veikimo ir nedaro jokio kito poveikio sistemai. |
| PR-15. | Testavimas laikomas sėkmingai įgyvendintu, jei nėra likusių žinomų kritinių ir vidutinių klaidų ir ne daugiau kaip 10 proc. testavimo scenarijų turi mažų klaidų. Testavimas laikomas neįvykusiu, jei Perkančiosios organizacijos atstovams nepavyko atlikti 90 proc. testavimo scenarijų. |
| PR-16. | Po kiekvienos testavimo sesijos per su Perkančiąja organizacija suderintą terminą Diegėjas turės parengti testavimo ataskaitą, kurioje turi būti aprašytos nustatytos klaidos ir trūkumai ir pateiktas šių klaidų šalinimo planas. Ištaisęs klaidas Diegėjas turės parengti klaidų šalinimo ataskaitą ir po klaidų pašalinimo sudaryti galimybę Perkančiajai organizacija pakartotinai atlikti funkcionalumų testavimą. |

5.4. Reikalavimai mokymams

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
| PR-17. | Iki mokymų etapo pradžios Diegėjas turi parengti mokymų planą, kuriame turi būti pateikiama: |
| PR-17.1. | Mokymų tvarkaraštis, aprašantis kada, kur ir kaip bus atliekami mokymai; |
| PR-17.2. | Mokymų apimtis (temos ir dalyvių skaičius); |
| PR-17.3. | Įrankiai ir medžiaga (informacija), kurie bus naudojami mokymų įgyvendinimo metu. |
| PR-18. | Iki mokymų vykdymo pradžios Diegėjas turės parengti COR administratorių ir naudotojų vadovus ir juos suderinti su Perkančiąja organizacija. |
| PR-19. | Iki mokymų vykdymo pradžios Diegėjas turės parengti administratorių ir naudotojų mokymų medžiagą, kuri turi atitikti tokius reikalavimus: |
| PR-19.1. | Mokymų medžiagą turi sudaryti teorinė medžiaga, parengta remiantis administratorių ir naudotojų vadovais, ir praktinės užduotys bei paruošti reikiami duomenys užduotims atlikti. |
| PR-20. | Administratorių ir naudotojų mokymai turi būti organizuojami keliais lygmenimis: |
| PR-20.1. | Administratoriai turi būti apmokyti naudotis administravimo funkcionalumais, organizuojant profesionalų lygio mokymus; |
| PR-20.2. | Naudotojai turi būti apmokyti naudotis COR, kurių metu būtų pademonstruoti jiems aktualūs funkcionalumai. |
| PR-21. | Administratorių ir naudotojų mokymai gali vykti nuotolinės konferencijos būdu. |
| PR-22. | Mokymų sesijos turi būti įrašomos ir sudaroma galimybė COR naudotojams juos peržiūrėti bet kada vėliau. |

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
| PR-23. | Mokymai turi būti vykdomi testinėje ar kitoje specialiai mokymams Diegėjo parengtoje aplinkoje, kurios konfigūracija turi atitikti gamybinę aplinką. |
| PR-24. | Naudotojų ir administratorių grupių mokymams turi būti skirta ne mažiau kaip po 4 val. Mokymų dalyvių skaičius - ne daugiau kaip 100 asmenų vienos sesijos metu. |

5.5. Reikalavimai sprendimo diegimui

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
| PR-25. | Iki sprendimo diegimo pradžios Diegėjas turi parengti diegimo planą, kuriame turi būti pateikiama: |
| PR-25.1. | Diegimo dalyvių atsakomybės; |
| PR-25.2. | Diegimo veiklų aprašymai; |
| PR-25.3. | Diegimo veiklų grafikas; |
| PR-25.4. | Diegimo schema. |
| PR-26. | Nepriklausomai nuo sprendimo diegimo būdo, Diegėjas turi paruošti bendrą COR diegimo paketą, kurį Perkančioji organizacija galėtų įdiegti savarankiškai bet kada pasibaigus Projektui. |
| PR-27. | COR turi būti įdiegta debesijos paslaugų teikėjo, su kuriuo Perkančioji organizacija bus sudariusi paslaugų teikimo sutartį, infrastruktūroje. |
| PR-28. | Diegėjas turi parengti bendro COR diegimo paketo diegimo instrukciją. |
| PR-29. | Įgyvendinus visas suplanuotas diegimo veiklas, Diegėjas turės parengti diegimo ataskaitą, kurioje būtų aprašyti diegimo veiklų rezultatai, išvados, esant poreikiui, nustatytos rizikos ir tolimesnių veiklų rekomendacijos. |

5.6. Reikalavimai bandomajai eksploatacijai

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
| PR-30. | Iki bandomosios eksploatacijos pradžios Diegėjas turi parengti ir su Perkančiąja organizacija suderinti bandomosios eksploatacijos planą, kuriame turi būti pateikiama: |
| PR-30.1. | Bandomosios eksploatacijos vykdymo sprendimo konfigūravimo trūkumų, klaidų fiksavimo tvarka; |
| PR-30.2. | Bandomosios eksploatacijos dalyvių atsakomybės; |
| PR-30.3. | Bandomosios eksploatacijos veiklų grafikas; |
| PR-30.4. | Bandomosios eksploatacijos priėmimo kriterijai. |
| PR-31. | Bandomosios eksploatacijos metu Diegėjas turi vesti elektroninės formos pastebėtų klaidų, sprendimo konfigūravimo trūkumų ir jų būsenų kaupimo žurnalą, sudaryti galimybes jį pildyti įgaliotiems Perkančiosios organizacijos specialistams. |
| PR-32. | Bandomosios eksploatacijos metu nustatyti trūkumai skirstomi į kritinius, vidutinius ir mažus: |

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | - kritinė klaida – tai nukrypimas nuo techninės specifikacijos ir detalios analizės dokumente nurodyto reikalavimo, kuris įtakoja pagrindinius veiklos procesus, pilnai arba ženkliai apribojama galimybė naudotis funkcionalumu, registru visiškai neveikia ir nėra jokio kito alternatyvaus klaidos apėjimo (angl. workaround); - vidutinė klaida – tai nukrypimas nuo techninės specifikacijos ir detalios analizės dokumente nurodyto reikalavimo, kuris įtakoja veiklos procesus, tačiau neapriboja galimybės naudotis funkcionalumu, registro veikia ir yra kitas alternatyvus klaidos apėjimas (angl. workaround); - maža klaida – kai nustatyti trikdžiai ir (ar) problema, kurie sukelia nepatogumus naudojantis registru, bet neįtakoja registro funkcijų veikimo ir nedaro jokio kito poveikio sistemai. |
| PR-33. | Bandomoji eksploatacija laikoma sėkmingai įgyvendinta, jei nėra jokių likusių žinomų sprendimo konfigūravimo trūkumų ir / ar klaidų bandomosios eksploatacijos metu nustatytų klaidų. |
| PR-34. | Pasibaigus bandomajai eksploatacijai Diegėjas turi parengti bandomosios eksploatacijos ataskaitą, kurioje būtų pateikta rastų ir ištaisytų trūkumų, klaidų suvestinė, pateikiama informacija apie kitas bandomosios eksploatacijos metu įgyvendintas veiklas. |

5.7. Reikalavimai garantiniam laikotarpiui

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
| PR-35. | Diegėjas po galutinio Paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos turės: |
| PR-35.1. | užtikrinti ne trumpesnį kaip 24 mėnesių trukmės garantinį laikotarpį, į kurį įeina programinės įrangos klaidų taisymas; |
| PR-35.2. | užtikrinti COR veiklos atkūrimą visiško arba dalinio funkcionavimo sutrikimo atvejais, įskaitant sutrikimus, atsiradusius dėl klaidų standartinėje ir nestandartinėje programinėje įrangoje (išskyrus atvejus atsiradusius dėl Perkančiosios organizacijos kaltės); |
| PR-35.3. | atstatyti sugadintus programinės įrangos komponentus ir duomenis (išskyrus atvejus, atsiradusius dėl Perkančiosios organizacijos kaltės); |
| PR-35.4. | nemokamai taisyti sukurtos ar modifikuotos PĮ bei kitų sukurtų ar modifikuotų sprendimų klaidas, netikslumus ir neatitikimus Techninėje specifikacijoje apibrėžtiems reikalavimams, taip pat parengti, ištestuoti ir paruošti diegimui reikalingus atnaujinimus pagal parengtas atnaujinimų diegimo procedūras. |
| PR-36. | Garantinio laikotarpio metu Diegėjas privalo registruoti COR (įskaitant ir testinę aplinką) eksploatavimo sutrikimus ir neatitiktis problemų/ sutrikimų registravimo registre (pvz., specializuotoje interneto svetainėje arba per pagalbos teikimo liniją (angl. Service Desk), arba el. paštu ar kitais su Perkančiąja organizacija suderintais būdais) pagal su Perkančiąja organizacija suderintas informavimo ir registravimo procedūras. |

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
| PR-37. | Garantinio laikotarpio metu visos atsiradusios ir nustatytos klaidos, sutrikimai (atvejai, kai COR atsakas į naudotojo veiksmą yra ne toks, kaip numatyta ar tikimąsi remiantis parengta COR dokumentacija) ir problemos (atvejai, kai COR naudotojai negali atlikti funkcijų, kurios numatytos COR) turi būti klasifikuojami: - Kritinė klaida – kai nustatytas sutrikimas ir (ar) problema, dėl kurios naudotojas negali vykdyti numatytų būtinų funkcijų ir nežinomas joks kitas Perkančiajai organizacijai priimtinas alternatyvus šios funkcijos vykdymo kelias; - Klaida – kai nustatytas sutrikimas ir (ar) problema, kuri kliudo vykdyti būtinas funkcijas, tačiau yra žinomas alternatyvus Perkančiajai organizacijai priimtinos funkcijos vykdymas arba kai nustatytas trikdis ir (ar) problema, kuri sukelia sunkumus naudojantis COR, bet neturi įtakos COR funkcijų veikimui ir nedaro jokio kito poveikio. |
| PR-38. | Pagrindinės privalomos garantinio aptarnavimo sąlygos: |
| PR-38.1. | reakcijos į garantinio laikotarpio metu atsiradusias ir nustatytas klaidas laikas (klaida užregistruota ir perduota sprendimui) – ne ilgiau kaip 4 val. skaičiuojant darbo valandomis (darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val.); |
| PR-38.2. | garantinio laikotarpio metu atsiradusios ir nustatytos klaidos sprendimo trukmė – ne ilgiau kaip per 1 darbo diena nuo pranešimo apie kritinę klaidą gavimo suderintu būdu ir ne ilgiau kaip 5 darbo dienos nuo pranešimo apie kitas klaidas gavimo suderintu būdu. Jei gedimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, kartu su Perkančiąja organizacija suderinamas kitas gedimo pašalinimo laikas, pateikiant šio laiko poreikio pagrindimą; |
| PR-38.3. | galimybė visą parą registruoti garantinio laikotarpio metu atsiradusias ir nustatytas klaidas internetu bei stebėti jų sprendimo būklę naudojant Diegėjo pateiktą klaidų registravimo įrankį. |
| PR-39. | Po kiekvienų garantinių darbų įvykdymo Diegėjas per 5 darbo dienas turės parengti šiuos darbus aprašančią garantinių darbų vykdymo ataskaitą. |
| PR-40. | Detali garantinio laikotarpio darbų vykdymo tvarka turi būti suderinta su Perkančiąja organizacija aprašyta Diegėjo parengtame garantinio laikotarpio reglamente. |

5.8. Reikalavimai dokumentacijai

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
| PR-41. | Visa Diegėjo rengiama dokumentacija turi būti parengta lietuvių kalba ir laikantis bendrinės lietuvių kalbos taisyklių. |
| PR-42. | Paslaugų teikimo metu Diegėjas prieš pradėdamas rengti sutarties vykdymo rezultatus (dokumentus) preliminarų jų turinį ir formą turi suderinti su Perkančiąja organizacija. |
| PR-43. | Dokumentų galutinės versijos turi būti pateiktos dviem formatais: redagavimui tinkamu elektroniniu (.docx, .pdf arba lygiaverčiu formatu) ir atsakingo asmens parašu pasirašytu formatu. |
| PR-44. | Perkančiajai organizacijai ar kitoms suinteresuotoms šalims pateikus pastabas vertinamai dokumentacijai, Diegėjas turi atlikti pataisymus atsižvelgdamas į šiuos reikalavimus: |

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
| PR-44.1. | Iki 50 psl. apimties dokumentai turi būti pataisomi ne ilgiau kaip per 5 d. d.; |
| PR-44.2. | Iki 100 psl. apimties dokumentai turi būti pataisomi ne ilgiau kaip per 10 d. d.; |
| PR-44.3. | Didesnių nei 100 psl. apimties dokumentai turi būti pataisomi pagal susitarimą su Perkančiąja organizacija. |
| PR-45. | Turi būti parengta ir pateikta ši Projekto dokumentacija: |
| PR-45.1. | Projekto valdymo dokumentacija: a) Įvadinė veiklos ataskaita; b) Galutinė veiklos ataskaita. |
| PR-45.2. | Analizės ir projektavimo ataskaita, kurioje turi būti pateiktas išsamus Techninėje specifikacijoje pateiktų reikalavimų realizacijos aprašymas. Realizacija turi būti pateikta aprašant panaudos atvejus arba parengta kitu su Perkančiąja organizacija suderintu būdu. Dokumentas turi apimti (neapsiribojant): - Detalizuotų reikalavimų realizavimo aprašymą (pateikiant detalias nuorodas į registro funkcijas, kurių pagalba bus įvykdoma vienokia ar kitokia funkcija ar veiksmas, registro ekraninis vaizdas, taikomos taisyklės ar apribojimai bei kita susijusi informacija). Iš pateiktos informacijos turi būti aišku, kaip bus realizuojamas kiekvienas COR sukūrimui keliamas reikalavimas ir galutinis sprendimas; - COR parametrų, dokumentų, ataskaitų aprašymus. Turi būti pateiktas konfigūracijos parametrų aprašymas, nustatantis, kad COR veiktų pagal realius veiklos procesus bei atitiktų visus jai keliamus reikalavimus; - Duomenų bazės struktūros ir modelio aprašymą. |
| PR-45.3. | Testavimo dokumentacija, apimanti šiuos dokumentus: - Testavimo planas; - Testavimo scenarijai; - Testavimo ataskaitos. |
| PR-45.4. | COR nuostatų pakeitimo projektas, laikantis Valstybės Registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Dokumento projektas turi būti parengtas ir pateiktas derinti Perkančiajai organizacijai iki bandomosios eksploatacijos pradžios. |
| PR-45.5. | COR duomenų saugos nuostatų pakeitimo projektas, laikantis Saugos dokumentų turinio gairių aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“. Dokumento projektas turi būti parengtas ir pateiktas derinti Perkančiajai organizacijai iki bandomosios eksploatacijos pradžios. |
| PR-45.6. | COR techninio aprašymo (specifikacijos) projektas, laikantis Valstybės informacinės sistemos techninio aprašymo (specifikacijos) rengimo reikalavimų, patvirtintų Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario mėn. 25 d. įsakymu Nr. T-29. Dokumento projektas turi būti |

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | parengtas ir pateiktas derinti Perkančiajai organizacijai iki bandomosios eksploatacijos pradžios. |
| PR-45.7. | Sistemos saugos dokumentų pakeitimo projektai, laikantis Saugos dokumentų turinio gairių aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“: - Registro veiklos tęstinumo valdymo planas; - Registro naudotojų administravimo taisyklės; - Registro elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės. Dokumentų projektai turi būti parengti ir pateikti derinti Perkančiajai organizacijai iki bandomosios eksploatacijos pradžios. |
| PR-45.8. | Mokymų dokumentacija, apimanti mokymų planą, administratorių ir naudotojų vadovus ir mokymų medžiagą. |
| PR-45.9. | Diegimo planas, diegimo instrukcija ir diegimo ataskaita. |
| PR-45.10. | Bandomosios eksploatacijos planas ir bandomosios eksploatacijos ataskaita. |
| PR-45.11. | Garantinio laikotarpio reglamentas. |
| PR-46. | Garantinio laikotarpio metu Diegėjui atlikus pakeitimus programinėje įrangoje atitinkamai turi būti atlikti atnaujinimai naudotojų ir administratorių vadovuose, esant poreikiui analizės ir projektavimo ataskaitoje, bei COR įteisinimo dokumentuose, nurodytuose PR-45.4 – PR-45.7 reikalavimuose. Taip pat turi būti pateikiami ir atnaujinti išeities tekstai (įskaitant testinę aplinką). |

5.9. Reikalavimai vystymo paslaugoms

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
| PR-47. | Diegėjas turi teikti PĮ vystymo paslaugas, kurių apimtyje Perkančioji organizacija gali užsakyti papildomus funkcionalumus. Vystymo paslaugų apimtis – 100 val. |
| PR-48. | Papildomo funkcionalumo užsakymo tvarka: - identifikuojamas papildomo funkcionalumo poreikis; - poreikis patvirtinamas Perkančiosios organizacijos; - Diegėjas parengia siūlymą, kuriame aprašo papildomo funkcionalumo realizavimo principus, realizavimo terminą ir įvertina realizacijai reikalingą valandų skaičių; - Perkančiajai organizacijai patvirtintus siūlymą, siūlymo pagrindu formuojamas papildomas funkcionalumo užsakymas, kuris patvirtinamas Perkančiosios organizacijos ir Diegėjo. |
| PR-49. | Papildomais funkcionalumais negali būti laikomi šioje techninėje specifikacijoje apibrėžti reikalavimai ir su COR funkcijų ergonomikos ar dizaino tobulinimu susiję darbai. |

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
| PR-50. | Vystymo metu Diegėjui atlikus pakeitimus programinėje įrangoje atitinkamai turi būti atlikti atnaujinimai naudotojų ir administratorių vadovuose, analizės ir projektavimo ataskaitoje, bei esant poreikiui COR įteisinimo dokumentuose, nurodytuose PR-45.4 – PR-45.7 reikalavimuose. Taip pat turi būti pateikiami ir atnaujinti išeities tekstai (įskaitant testinę aplinką). |
| PR-51. | Vystymo metu Diegėjui atlikti pakeitimai programinėje įrangoje turi būti ištestuoti ir patvirtinti Perkančiosios organizacijos. Kiekvienam patvirtintam pakeitimui atskirai nuo patvirtinimo datos taikomas 24 mėn. garantinis laikotarpis, laikantis 5.7. skyriaus reikalavimų. |

- NEFUNKCINIAI REIKALAVIMAI

6.1. Reikalavimai naudotojo sąsajai ir naudojamumui

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
| NR-1. | COR naudotojo sąsaja turi būti realizuota interneto naršyklės (angl. WEB-based) pagrindu ir turi tenkinti W3C standartus. |
| NR-2. | Naudotojo sąsaja turi būti tinkamai atvaizduojama įvairios rezoliucijos ekranuose, t. y. turi būti realizuojamas taikant prisitaikančio dizaino (angl. Responsive design) principus. |
| NR-3. | Naudotojo sąsaja turi būti parengta laikantis bendrinės lietuvių kalbos taisyklių. Taip pat neturi būti jokių ne lietuvių kalba parašytų antraščių, laukų paaiškinimų (angl. hint) ir t. t. Visas naudotojo sąsajoje rodomas tekstas turi būti tik lietuvių kalba. |
| NR-4. | Naudotojo sąsaja turi tinkamai veikti šiose pagrindinėse naršyklėse ir naujausiose projektavimo etapo pabaigoje jų versijose: Microsoft Edge 134, Google Chrome v134, Firefox v135. |
| NR-5. | Naudotojo sąsajos klaidų pranešimai turi būti suformuluoti taip, kad naudotojui būtų aišku, kas atsitiko ir kokius veiksmus jam toliau reikia daryti, kad galėtų tęsti darbą. |
| NR-6. | Visi to paties tipo (klaidų, įspėjamieji ir kt.) pranešimai turi būti pateikiami vienodu stiliumi (toje pačioje ekrano vietoje, tuo pačiu stiliumi, išskirti tomis pačiomis spalvomis). |
| NR-7. | Naudotojo sąsaja turi būti pritaikyta pagal naudotojų roles ir prieigos teises. Naudotojams turi būti pateikiamos tik jiems aktualios funkcijos, o darbui nereikalingi arba neleistini COR funkcionalumai neturi būti matomi. |
| NR-8. | Turi būti vykdomas loginis duomenų laukų tikrinimas laukų lygiu (pvz.: asmens varde negali būti skaičių) ir laukų grupių lygiu (pvz.: paieškos pradžios data turi būti ankstesnė nei paieškos pabaigos data). Prieš išsaugant pateiktus duomenis turi būti atliekamas išsamus loginis jų patikrinimas (pvz.: ar visi privalomi laukai užpildyti). |

6.2. Greitaveikos reikalavimai

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
| NR-9. | Naujos COR funkcijos turi atitikti greitaveikos reikalavimus: |
| NR-9.1. | 90 proc. užklausų atsako laikas negali viršyti 3 s, jei užklausos vykdymo metu kreipiamasi į išorinę sistemą, atsako laikas negali viršyti 8 s neskaičiuojant užklausos į išorinę sistemą vykdymo laiko. |
| NR-9.2. | 90 proc. ataskaitų, kurios yra mažesnės nei 5 A4 formato puslapiai, generavimo trukmė negali viršyti 10 s. |

6.3. Patikimumo reikalavimai

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
| NR-10. | COR turi būti technologiškai funkcionali pagal principą „24 valandos per dieną, 7 dienos per savaitę, 365 dienos per metus“. Turi būti užtikrintas COR prieinamumas ne mažiau kaip 99 proc. laiko visą parą. |
| NR-11. | COR turi užtikrinti korektišką avarinių situacijų, kurias sukėlė neteisingi COR naudotojų veiksmai, neteisingas įvedamų duomenų formatas arba neleidžiamos įvedamų duomenų reikšmės, valdymą. Nurodytais atvejais, atlikus neteisingą (neleidžiamą) komandą arba nekorektiškai įvedus duomenis, COR turi rodyti atitinkamus avarinius pranešimus ir po to grįžti į darbo būklę. |
| NR-12. | COR turi būti įdiegta taip, kad būtų užtikrintas COR architektūrinių komponentų dubliavimas, kai dėl tam tikrų priežasčių nustojus veikti pagrindiniam komponentui COR toliau naudoja rezervinį komponentą, kuris savo veikimu pilnai atitinka pagrindinį komponentą. Dubliuojamų komponentų sąrašas turi būti suderintas su Perkančiąja organizacija. Iki suderinimo Diegėjo pasirinkti architektūriniai sprendimai negali riboti galimybių realizuoti pasirinktų komponentų dubliavimo. |

  - Reikalavimai veikimo sąlygoms ir aplinkai

6.4.1. Reikalavimai architektūrai ir infrastruktūrai

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
| NR-13. | COR tvarkomų duomenų įrašų skaičius neturi būti ribojamas, išskyrus tuos apribojimus, kurie atsiranda dėl naudojamos techninės įrangos fizinių parametrų. |
| NR-14. | COR naudotojai negali turėti galimybės atlikti operacijų tiesiai duomenų bazėje. |
| NR-15. | Turi būti sudaryta galimybė Perkančiosios organizacijos atstovams prisijungti tiesiogiai prie COR duomenų bazės ir atlikti joje peržiūros ir redagavimo veiksmus. |
| NR-16. | Diegėjas gali pasirinkti ir pasiūlyti, kokia duomenų bazių valdymo sistema (toliau – DBVS) bus naudojama COR. Jei pasirenkama mokamos licencijos PĮ, DBVS licencijos įsigijimo ir ne mažiau kaip 2 metų (skaičiuojant nuo testavimo etapo pabaigos) gamintojo užtikrinto palaikymo kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą. |
| NR-17. | COR turi būti pritaikyta veikti debesijos paslaugų teikėjo infrastruktūroje. |

6.4.2. Reikalavimai licencinei programinei įrangai

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
| NR-18. | Siūlant licencinę programinę įrangą, jos įsigijimo ir ne mažiau kaip iki garantinio sistemos palaikymo pabaigos gamintojo užtikrinto palaikymo kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą. |
| NR-19. | Diegėjas turi garantuoti nuostolių atlyginimą Perkančiajai organizacijai dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų ar prekių (paslaugų) ženklų |

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | naudojimo, susijusio su sukurtos programinės įrangos naudojimu, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Perkančiosios organizacijos kaltės. |
| NR-20. | Diegėjas turi užtikrinti, kad Perkančiajai organizacijai nemokamai bus suteiktos teisės naudotis trečiųjų šalių autorinių teisių objektais ta apimtimi, kiek tai būtina sutarties rezultatams pasiekti. |

6.4.3. Reikalavimai išeities kodui

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
| NR-21. | Visa programinė įranga, kuri bus sukurta Projekto vykdymo apimtyje turi būti pilnai perduota Perkančiajai organizacijai (perduodamos visos turtinės teisės ir išeities kodai bei konfigūracijos). |
| NR-22. | Perduodami išeities tekstai (angl. source code) pateikiami tik elektroninėje laikmenoje ir turi atitikti šiuos reikalavimus: |
| NR-22.1. | išeities tekstai turi būti perduoti dviem variantais: |
| NR-22.1.1. | kompiliavimui paruoštų rinkmenų paketų forma, nurodant standartines kompiliavimo priemones ir kompiliavimo eigą; |
| NR-22.1.2. | tų įrankių, kuriais jie sukurti, formatu (jeigu toks formatas egzistuoja); |
| NR-22.2. | išeities tekstai turi būti su komentarais ir atitikti gerąsias programinio kodo formatavimo, kintamųjų bei funkcijų įvardinimo praktikas. |
| NR-23. | Perkančiajai organizacijai turi būti perduoti pilni, korektiški išeities tekstai, iš kurių naudojant standartines priemones būtų kompiliuojama naudojimui parengta PĮ, atliekanti jai specifikuotas funkcijas. |

6.5. Atitikties teisės aktams ir standartams reikalavimai

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
| NR-24. | Sukurta programinė įranga turi atitikti saugumo reikalavimus, keliamus šiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose: |
| NR-24.1. | Projektavimo metu Diegėjas turi pateikti kuriamo sprendimo atitikties įvertinimo ataskaitą. |
| NR-24.2. |  |
| NR-24.3. | Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu 2018 m. rugpjūčio 13 d. Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ |
| NR-24.4. | Kibernetinio saugumo įstatymas įgyvendintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“. |
| NR-24.5. | Įgyvendinant reikalavimus, Diegėjas turi vadovautis ir laikytis III kategorijos sistemoms taikomų reikalavimų. |

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
| NR-25. | Sukurta programinė įranga turi atitikti tarptautinius saugumo standartus LST ISO/IEC 27002:2017, LST ISO/IEC 27001:2017 ar lygiaverčius standartus. |
| NR-26. | Naudotojo sąsaja turi būti kuriama laikantis LST EN ISO 9241 standartų ergonomikos reikalavimų ir rekomendacijų. |

- PASLAUGŲ SUTEIKIMO VIETA IR TERMINAI

Paslaugų suteikimo vieta – VšĮ Transporto kompetencijų agentūra, kurios registracijos adresas I. Kanto g. 23, Kaunas, buveinės adresas – Rodūnios kel. 2, Vilnius

Paslaugų suteikimo laikotarpis – Per 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo Paslaugų teikimo sutarties pasirašymo. Atskiriems Paslaugų teikimo etapams taikomi terminai nurodyti Techninės specifikacijos 5.2 skyriuje.

- BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi šioje Techninėje specifikacijoje apibrėžti reikalavimai yra suprantami kaip minimalūs ir įgyvendinant Projektą bus aptariami su Diegėju, detalizuojami ir galutinai suderinami.

Visi pateikti reikalavimai yra technologiškai nepriklausomi, paremti atviromis technologijomis ar standartais. Jei Diegėjas Techninėje specifikacijoje rastų reikalavimą, susijusį su konkretaus gamintojo nuosavybės teisėmis apsaugota technologiją (angl. proprietary), Diegėjas gali siūlyti lygiavertes technologijas, atitinkančias keliamus reikalavimus, t. y. visi šiame dokumente nurodyti konkretūs modeliai ar šaltiniai, standartai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba apima ir jiems lygiaverčius produktus ar procesus, nepriklausomai nuo to, ar šalia yra prierašas „arba lygiavertis“ (sąlyga netaikytina, jeigu šaltinis, standartas, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba nurodyta, apibrėžiant Perkančiosios organizacijos turimus produktus ir esamus procesus).

Kartu su paslaugų sutartimi bus pasirašoma asmens duomenų tvarkymo sutartis. Asmens duomenų sutarties reikalavimų nesilaikymas bus laikomas pagrindu nutraukti paslaugų sutartį ar taikyti kitas paslaugų sutartyje nustatytas sankcijas.