2025-05-28

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO Nr.5

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – Perkančioji organizacija) gavo suinteresuoto tiekėjo klausimą dėl vykdomo pirkimo Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2016 Mantviliškis–Ažytėnai–Vosyliškis 11,286 km tilto per Šušvę rekonstravimas, rangos darbai (CVP IS ID 2703277), (toliau – pirkimas), atliekamo supaprastinto atviro konkurso būdu.

Perkančioji organizacija teikia suinteresuoto tiekėjo klausimą ir atsakymą į jį*:

| Eil. Nr. | Klausimas** | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | - SK dalyje po tarpinių atramų rostverku parodyti neįprastai storas skaldos 50 cm ir paruošiamojo betono 30cm sluoksniai. Kokios priežastys lemia tokių didelių sluoksnių storių parinkimą? Dėl didelių paruošiamųjų skaldos ir betono sluoksnių didėja pagalbinių priemonių (spraustasienės kalimo) darbų apimtys, gilėja iškasa, didėja išlaidos vandens šalinimui iš tranšėjos. Tokiu būdu didėja statybos kaina. - Poliai tarpinėse atramose parodyti su apvijomis aplink darbinę armatūrą. Apvijos trukdys dėti polių rostverko karkasą. Prašome patvirtinti, kad polių apvijas galima bus pašalinti nuo išlindusios darbinės armatūros. - Per krantinės atramos galinę sienutę praeina lietau nuotekų apsauginis vamzdis. Armavimo brėžinyje neparodyta išpjaunama armatūra. Pabrėžtina, kad armatūros žingsnis karkase yra mažesnis negu vamzdžio diametrą. Ar rangovas galės karkase savo nuožiūra pagal vietą išpjauti trukdančias armatūras? - Pateikite laikino tilto darbų kiekių žiniaraštį. Iš SO dalies brėžinių neįmanoma paskaičiuoti metalo ir medienos kiekių. Nenurodyti metalinių sijų profilio tipai (HEA, HEB...), medienos skerspjūviai. - Projekte daug kur numatyta skaldos sluoksnis po įvairiais pamatais. Skirtingiems pamatams nurodytos įvairios frakcijos, 0/45, 22/45. Prašome leisti po visais pamatais naudoti 0/45, 22/45 arba 0/56 skaldą. | - Tarpinės atramos rostverkas betonuojamas ties upės vaga, kur rostverko pagrindas bus vandeningas gruntas, todėl nurodytas pagrindas būtinas tinkamam projektinės konstrukcijos įrengimui. Prašome vadovautis projekto sprendiniais. 2. Rostverko įrengimo metu trukdančios polių armatūros apvijos gali būti nupjaunamos vietoje pagal situaciją. 3. Vadovautis Statinio konstrukcijų dallies brėžinyje HE-24-I.006-TDP-SK.B-09.4 “Detalė “A”. Apsauginio vamzdžio aparmavimas” pateikta informacija. 4. Laikino tilto įrengimo sprendiniai su elementais ir geometrija pateikta projekto Statybos darbų organizavimo dalies brėžinyje HE-24-I.006-SO.BR-PSO bei Statinio konstrukcijų dalies Techninėse specifikacijose TS-2. Tiekėjas laikino tilto įrengimo darbams turės parengti technologinę kortelę, kurioje detalizuojami statybos organizavimo sprendiniai pagal savo pajėgumus ir turimas medžiagas, įrengti naudojamus mechanizmus bei visa kita informacija reikalinga įrengti laikiną tiltą. 5. Vadovautis projekte pateikta informacija. |
| 2. | 1. Pateiktame techniniame darbo projekte numatytas laikinos apylankos žvyravimas bei nurodytas kiekis 20250 m2. Kadangi laikinos apylankos žvyrkelių ilgis yra 9 km, matome, jog vidutinis apylankos kelio žvyravimo plotis yra 20250 m2/9000 m = 2.25 m. Ar šie žvyravimo kiekiai teisingi? 2. Pateiktame techniniame darbo projekto darbų kiekių žiniaraščiuose paruošiamuosiuose darbuose 1.04.1 punktas numato laikinos apylankos žvyro dangos valymą autogreideriu (20250 m2). a) Ar šie kiekiai teisingi? b) Prašome nurodyti, kiek kartų reikės atliktį šį darbą? 3. Pagal pateiktus laikinos apylankos sustiprinimo kiekius (20250 m2) suprantame, jog savininko „Via Lietuva“ kelias Nr. 2011 nėra rangovo apylankos priežiūros darbų apimtyje? 4. Statytojas numato nufrezuoto asfaltbetonio drožlių pardavimą rangovui (sąmatoje turime įsivertinti su minuso ženklu). Pagal pateiktą pirkimo informaciją suprantame, jog tiekėjas turės pagerinti laikinos apylankos žvyrkelius, viso 20250 m2. Prašome panaikinti sąmatos eilutes „Grįžtamosios medžiagos (nufrezuotas asfaltas) (vieneto kaina didesnė arba lygi ≥ 11,20 Eur/m3) (sąmatoje įvertinamas su minuso ženklu)“, numatant, jog visas likęs frezuotas asfaltas bus panaudotas objekte, tai yra laikinų apylankos kelių sustiprinimui. 5. Pateiktame techniniame darbo projekto pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalyje 14 skyriuje aprašytas laikinas pėsčiųjų tiltas. Prašome patikslinti, at tiekėjas gali siūlyti analogišką laikino tilto konsrukciją. 6. Pirkime pateiktuose Excel failuose turime tokį darbą: Prašome paaiškinti, ką reiškia kiekis 5 komplektai. Ar techninio darbo projekto darbų kiekių žiniaraštyje šioje pozicijoje išvardytus darbus reikės atlikti 5 kartus? 7. Pateiktame techniniame darbo projekto darbų kiekių žiniaraščiuose paruošiamuosiuose darbuose 1.05.3 punktas numato vandens pašalinimą iš tranšėjų ir iškasų siurbliais, nurodytas kiekis yra 64 valandos. Pagal projekto sprendinius matome, jog tilto tarpinės atramos rengiamos iki 3 m žemiau esamo upės vandens lygio. Atlikti žemiau esamo upės vandens lygio tarpinių atramų įrengimo darbus užtruks ilgiau nei vieną mėnesį. Prašome patikslinti vandens pašalinimo darbų kiekį. 8. Pirkimo dokumentacijoje pateiktose techninio darbo projekto techninių specifikacijų TS 4.3.2 papunktis numato po gulekšniais, rostverkais naudoti 22/45, 16/45 frakcijos nesurištą mineralinių medžiagų mišinį. Informuojame, jog šių mišinių neįmanoma sutankinti (juose nėra smulkios frakcijos dalelių). Prašome patvirtinti, jog tiekėjas galės naudoti 0/45 frakcijos nesurištus mineralinius mišinius po gulekšniais ir rostverkais. 9. Dėl pirkime numatomų gabionų įrengimo: a) Prašome nurodyti įrengiamų gabionų, kurių matmenys 1,0x0,5x0,5 m kiekį vienetais. b) Prašome nurodyti įrengiamų gabionų, kurių matmenys 1,0x1,0x0,5 m kiekį vienetais. c) Prašome pateikti numatomo gabionų užpildo specifikacijas, užpildo kiekius bei papildyti perkamų darbų kiekių žiniaraščius gabionų užpildo įrengimo darbais. 10. Pirkime numatytas kūgio šlaito tvirtinimas d 15-20 cm akmenų mėtiniu. (TDP SK DKŽ 6.08.4 punktas). Techninio darbo projekto techninių specifikacijų TS 4.3.3 papunktis numato 6-12 cm skersmens akmenų panaudojimą. Prašome patikslinti technines specifikacijas, kadangi 6-12 cm akmenys šlaitų tvirtinimui yra per mažos frakcijos. 11. Pirkime šalia gabionų įrengiami betoniniai latakai ant betono pagrindo: 12. Prašome nurodyti betono pasluoksnio po latakais storį bei kiekį bei patikslinti latakų įrengimo brėžinį. 13. Pateiktame techniniame darbo projekte statinio konstrukcijų dalyje numatytas bermų tvirtinimo įrengimas 35 m2. Prašome pateikti bermų tvirtinimo skersinį brėžinį. 14. Pateiktame techniniame darbo projekte statinio konstrukcijų dalyje brėžinyje numatytas statinio šlaitų sankasos įrengimas formuojant pakopas: a) Prašome patikslinti, ar tikrai technologiškai įmanoma įrengti ir sutankinti 1 m aukščio pakopas? b) Prašome patvirtinti, jog tiekėjas darbų atlikimo metu galės rengti žemesnes nei vieno metro aukščio pakopas. c) Prašome patikslinti, kokį sankasos įrengimo pakopomis kiekį (m3) tiekėjas turi įvertinti savo pasiūlyme. d) Prašome papildyti perkamų darbų kiekių žiniaraščius pakopų įrengimo darbais. e) Virš pakopų matome pylimo įrengimą. Prašome patikslinti, kurioje perkamų darbų kiekių žiniaraščių eilutėje yra numatytas šio pylimo įrengimas. 15. Pirkime pateiktuose Excel failuose turime tokį darbą: Prašome patikslinti įrengiamo asfaltbetonio markę. | 1. Kelio žvyravimo atkarpa nurodyta Statybos darbų organizavimo dalies brėžinyje HE-24-I.006-SO.BR-EO. 2. a) Kelio žvyravimo atkarpa nurodyta Statybos darbų organizavimo dalies brėžinyje HE-24-I.006-SO.BR-EO. b) Dangos būklės sutvarkymas ir priežiūra vykdoma vadovaujantis pagal Statybos darbų organizavimo dalies brėžinyje HE-24-I.006-SO.BR-EO pateikta informacija. 3. Tiekėjas priežiūra ir tvarkymą atlieka vietinės reikšmės kelyje. 4. Tilto statybos darbai vykdomi, kai yra įrengta laikina apylanka. Tiekėjas gali grįžtamąsias medžiagas (asfalto drožles) panaudoti laikinos apylankos įrengimo darbams arba kitoms reikmėms savo nuožiūra. 5. Užsakovas neprieštarautų pėsčiųjų eismo organizavimo konstrukcinio sprendinio pakeitimui, kuris neblogintų pėsčiųjų eismo sąlygų. Už pakeitimą papildomai mokama nebus. Tiekėjas detalizuojasi ir tikslinasi laikinus statybos organizavimo sprendinius savo pasirengtame technologiniame projekte pagal savo pajėgumus ir turimas medžiagas, tačiau turi būti užtikrintas saugus pėsčiųjų pėsčiųjų praėjimas vadovaujantis Statybos darbų organizavimo dalies brėžinyje HE-24-I.006-SO.BR-EO pateikta informacija. Teikėjas privalo įsivertinti visus su šiuo pakeitimus susijusius kaštus. Visi pakeitimai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir turės būti įforminti sutartyje numatyta tvarka. 6. Tiekėjas turi įsivertinti penkiose pozicijose p.1.05.1, p.1.05.2, p.1.05.3, p.1.05.4, p.1.05.5 nurodytus darbus įrengiant vieną kartą. Teikiame patikslintą darbų kiekių žiniaraštį. 7. Vandens pumpavimas nėra reikalingas ištisą parą, vandens pašalinimo darbus vykdyti prieš atliekant darbus. 8. Vadovautis Statinio konstrukcijų dalies brėžinyje HE-20-00-BR-PP,G pateikta informacija. 9. a)b) gabionų įrengimas ir išdėstymas pateiktas Statinio konstrukcijų brėžinyje HE-24-I.006-TDP-SK.B-06. c) Išorinis sluoksnis turėtų būti įrengiamas iš užpildo elementų, kurių mažiausioji kraštinė būtų ≥15 cm, o vidiniai užpildai ≥8 cm. Gabionų užpildui tinkantys akmenys turi būti atsparūs dūlėjimui. Juose neturi būti jokių brinkstančių, irimui jautrių arba statinius agresyviai veikiančių sudedamųjų dalių. Naudojami akmenys gali būti lauko arba skaldyti. Gabionų įrengimas su užpildo medžiaga numatytas Statinio konstrukcijų dalies Sąnaudų kiekių žiniaraščio p.6.06 10. Naudoti akmenis pagal Statinio konstrukcijų dalies Sąnaudų kiekių žiniaraščio p.6.08.4 D15-20 cm 12. Naudojamas pagrindui betonas C20/25 h=15 cm. Pridedamas prie atsakymų patikslintas brėžinys HE-24-I.006-SK.BR-06_A_laida 13. Bermos tvirtinimas skersiniame pjūvyje pateiktas Statinio konstrukcijų dalies HE-24-I.006-TDP-SK.B-03, bermos įrengimo vieta nurodyta planiniame brėžinyje HE-24-I.006-TDP-SK.B-06. 14. a) Pakopų matmenys atitinka ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių p.177 įrengimo reikalavimus. Įrengimo ir tankinimo darbus vykdyti pagal Susisiekimo dalies brėžinį HE-22-I.006-TDP-S.BR-03 bei ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių reikalavimus. b) Tiekėjas darbus turi vykdyti pagal Susisiekimo dalies brėžinį HE-22-I.006-TDP-S.BR-03 ir ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių reikalavimus. c) Kelio sankasos žemės darbai numatyti Sąnaudų kiekių žiniaraštyje Susisiekimo dalies p.2.6, tiekėjas turi įsivertinti visus susijusius darbus. d) Kelio sankasos žemės darbai numatyti Sąnaudų kiekių žiniaraštyje Susisiekimo dalies p.2.6. e) Kelio sankasos žemės darbai numatyti Sąnaudų kiekių žiniaraštyje Susisiekimo dalies p.2.6. 15. Naudojamas AC 11 VN asfaltas, vadovautis Susisiekimo dalies pateikta informacija. Teikiame patikslinta darbų kiekių žiniaraštį. |

* Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.

**Čia ir kitur tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.

Pridedama:

HE-24-I.006-SK.BR-06_A_laida, 1 lapas;

HE-24-I.006-TDP-S.SŽ, 6 lapai;

Sąnaudų kiekių žiniaraštis, 7 lapai;

Darbų kiekių žiniaraštis Nr.1 – statinio konstrukcijos dalis, excel.