Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- VšĮ Lietuvos muzikos ir teatro akademija (toliau – LMTA/Perkančioji organizacija/Užsakovas).

- Pirkimo objektas: Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Centrinių rūmų paprastojo patalpų remonto rangos darbai (toliau – Darbai):

  - paprastojo patalpų  remonto darbai, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Centrinių rūmų Gedimino pr. 42, Vilniaus m. sav. patalpų  kabinetų: 99 (pažymėjimas plane 1-22 plotas 9,45 kv.m.), 100 (pažymėjimas plane 1-23, plotas 10,28 kv.m.),104 (pažymėjimas plane 1-24, plotas 9,00 kv.m.) 106 (pažymėjimas plane 1-26, plotas 11,24 kv.m.), 107 (pažymėjimas plane 1-27, plotas 21,63 kv.m.), 108 (pažymėjimas plane 1-28, plotas11,79 kv.m.), 115 (pažymėjimas plane 1-9, plotas 9,82 kv.m.), 116 (pažymėjimas plane 1-30, plotas 16,37 kv.m.), 117 (pažymėjimas plane 1-31, plotas 12,68 kv.m.), 118 a (pažymėjimas plane 1-33, plotas 11,67 kv.m.), 118 (pažymėjimas plane 1-34, plotas 13,08 kv.m.), 119 (pažymėjimas plane 1-35, plotas 13,44 kv.m.), 121 (pažymėjimas plane 1-37 plotas 16,95 kv.m.), 204 (pažymėjimas plane 2-5, plotas 25,89 kv.m.).

- Adresas: Gedimino pr. 42 Vilniaus m sav.,  unikalus pastato Nr. 1094-0084-4011.

- Statinių grupės sudėtis: negyvenamieji pastatai, pogrupis mokslo paskirties pastatai (7.11 nekeičiama).

- Statinio statybos rūšis: patalpų paprastasis remontas.

- Statinio kategorija: ypatingas statinys.

- Objekto statusas kultūros paveldo registre: Nėra

- Darbai atliekami nuo 2025 m. liepos 1 d. iki 2025 m. rugpjūčio 22  d. imtinai.

- Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas vieną kartą ne daugiau kaip  5 darbo dienomis.

- Per šį terminą Darbai privalo būti baigti bei išvežtos statybinės šiukšlės. Visos statybinės šiukšlės turi būti surenkamos ir išvežamos į sąvartyną. Baigus remonto darbus, aplinka turi būti švari, tvarkinga, išvalytos atliekos.  Užsakovui pareikalavus, tiekėjas privalės pateikti atliekų utilizavimo (pridavimo) pažymas.

- Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, taip pat Statybos įstatymo nustatyta tvarka atsako už Darbų defektų ištaisymą per garantinį terminą.

- Šiuo pirkimu Užsakovas siekia įsigyti darbus, kurie daro mažesnį poveikį aplinkai ir šis pirkimas laikomas žaliuoju pirkimu vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1- 508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“) (toliau – Aprašas). Tiekėjas privalo atitikti Aprašo 4.3 punktą, perkamiems darbams tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais (lygiaverčiai įrodymai gali būti priimami atliekant supaprastintus pirkimus ar Viešųjų pirkimų įstatymo prieduose nurodytų socialinių ir kitų specialiųjų paslaugų pirkimus, o kitų pirkimų atvejais lygiaverčiai įrodymai priimami tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką).