# Priedas Nr. 24

# PIRKIMO OBJEKTO NESKAIDYMO Į DALIS PAGRINDIMAS

# 2025-05-26

| Pirkimo objekto pavadinimas: | Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 102 Vilnius–Švenčionys–Zarasai ruožo nuo 46,235 iki 47,854 km rekonstravimas, sutvarkant pėsčiųjų ir dviračių takus |
| --- | --- |
| BVPŽ kodas: | 45233162-2 Dviračių takų statybos darbai 45233161-5 Pėsčiųjų takų statybos darbai |
| Sprendimo priežastys neskaidyti pirkimo objekto į dalis: | 1) dėl skaidymo į dalis pirkimo sutarties vykdymas taptų sudėtingas techniniu požiūriu, atliekant skirtingus darbus keliems vykdytojams būtų sudėtinga suderinti darbus tarpusavyje, organizuoti nukreipiamų automobilių eismą, o taip pat reikiamos technikos eismą į statybvietes, pasidalinti atsakomybę dėl ruožo rekonstravimo vykdymo metu kylančių rizikų (nepravažiuojamas kelias, nekokybiškai atlikti darbai, įtemptas darbų grafikas ir jo nesilaikymas ir kt.); 2) skirtingų pirkimo objekto dalių įgyvendinimas būtų techniškai glaudžiai susijęs ir dėl to perkančiajai organizacijai atsirastų būtinybė koordinuoti šių dalių rangovus ir tai keltų riziką netinkamai įvykdyti pirkimo sutartį. Visos objekto dalys turi būti techniškai suderintos. Pažymėtina, kad neskaidant objekto į atskiras pirkimo dalis, skatinamas efektyvesnis projektuotojo, darbų vykdytojo ir užsakovo komandinis darbas, lengviau koordinuoti darbus ir suderinti juos laike, o taip pat iki minimumo sumažinama statybos defektų, galinčių atsirasti dėl projektavimo ir statybos darbų metu padarytų netikslumų ar klaidų, atsiradimo galimybė statinio garantiniu laikotarpiu. 3) skaidyti pirkimo objektą į mažesnes dalis (trumpesnius ruožus) yra netikslinga dėl darbų atlikimo technologijos ypatumų. Darbų atlikimo technologijos klausimai yra sprendžiami kompleksiškai viso objekto mastu, kad užtikrinti sklandų projekto įgyvendinimą: žemės masių paskirstymas transportuojant iš vienos vietos į kitą, medžiagų panaudojimas pervežant objekte iš vienos vietos į kitą ir kt. Suskaidžius pirkimo objektą į trumpesnius ruožus, tektų šiuos ir kitus technologiškai susijusius sprendinius koreguoti. Be to, būtų sunku užtikrinti įgyvendinamų priemonių vientisumą (homogeniškumą) – skirtinguose ruožuose dirbtų skirtingi rangovai, kuriems pasirinkus skirtingus gamintojus, dėl jų konstrukcijų skirtumų, jų sujungimas būtų neįmanomas arba sudėtingas, taip pat kiltų daug eismo organizavimo klausimų bei keblumų. |

VPĮ 28 str. 2 d.: „Perkančioji organizacija, nusprendusi tarptautinio pirkimo ar statinio statybos darbų ir statinio projektavimo paslaugų pirkimo objekto neskaidyti į dalis, sprendimo pagrindimą nurodo pirkimo dokumentuose.“